

**"Маңғыстау облысының Жаңаөзен қаласын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2012 – 2020 жылдарға арналған кешенді жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 11 қарашадағы № 1321 қаулысына өзгерістер енгізу туралы**

***Күшін жойған***

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 10 сәуірдегі № 176 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 4 қарашадағы № 784 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 04.11.2021 № 784 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

      1. "Маңғыстау облысының Жаңаөзен қаласын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2012 – 2020 жылдарға арналған кешенді жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 11 қарашадағы № 1321 қаулысына мынадай өзгерістер енгізілсін:

      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Маңғыстау облысының Жаңаөзен қаласын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2019 – 2025 жылдарға арналған кешенді жоспарын бекіту туралы";

      1 және 2-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Қоса беріліп отырған Маңғыстау облысының Жаңаөзен қаласын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2019 – 2025 жылдарға арналған кешенді жоспары (бұдан әрі – Жоспар) бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органдары, Маңғыстау облысының жергілікті атқарушы органдары мен ұйымдары (келісу бойынша) Жоспарда көзделген іс-шаралардың уақтылы орындалуын қамтамасыз етіп, жылдың қорытындылары бойынша 20 қаңтардан кешіктірмей Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігіне олардың іске асырылу барысы туралы ақпарат берсін.";

      көрсетілген қаулымен бекітілген Маңғыстау облысының Жаңаөзен қаласын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2012 – 2020 жылдарға арналған кешенді жоспары осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Қазақстан Республикасының**Премьер-Министрі*
 |
*А. Мамин*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Қазақстан РеспубликасыҮкіметінің2019 жылғы 10 сәуірдегі№ 176 қаулысынақосымша |
|   | Қазақстан РеспубликасыҮкіметінің |
|   | 2011 жылғы 11 қарашадағы№ 1321 қаулысыменбекітілген |

 **Маңғыстау облысының Жаңаөзен қаласын әлеуметтiк-экономикалық дамытудың 2019 – 2025 жылдарға арналған кешенді жоспары**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
**Р/с №** |
**Iс-шара атауы** |
**Аяқталу нысаны** |
**Орындауға**
**(iске асыруға) жауаптылар** |
**Орындау (iске асыру) мерзiмi** |
**Болжамды шығыстар\*****(млн. теңге)** |
**Қаржыландыру көздерi** |

      кестенің жалғасы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
І. Жаңаөзен қаласының шамадан тыс қоныстану проблемасын шешу |
|
1.  |
Жаңаөзен қаласының мұқтаж азаматтары үшін Ақтау қаласында сатып алу құқығынсыз жалға берілетін тұрғын үй сатып алу |
шарттар жасасу |
ИИДМ,
Маңғыстау облысының әкімдігі |
2019 жыл |
2019 жылы – 2 900,0

  |
республикалық бюджет

  |
|
2.  |
Жаңаөзен қаласының жастары арасынан жұмысқа орналастырылған азаматтарға Ақтау қаласының жатақханаларында тұрғаны үшін жалға алу төлемақысын субсидиялау  |
Еңбекминіне ақпарат |
Маңғыстау облысының әкімдігі,
"ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ (келісу бойынша) |
жыл сайын
2019 – 2025 жылдар |
2019 жылы – 236,3
2020 жылы – 236,3
2021 жылы – 236,3
2022 жылы – 236,3
2023 жылы – 236,3
2024 жылы – 236,3
2025 жылы – 236,3  |
"ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ,
"Өзенмұнайгаз" АҚ
қаражаты
  |
|
3.  |
Жаңаөзен қаласындағы халықтың әлеуметтік осал топтарының қоныс аударуы үшін кейіннен коммуналдық тұрғын үй қорына бере отырып, Ақтау қаласында тұрғын үй сатып алу  |
қабылдау-беру актісі |
Маңғыстау облысының әкімдігі,
"ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ (келісу бойынша) |
2019 – 2021
жылдар |
2019 жылы – 1 000,0
2020 жылы – 1 500,0
2021 жылы – 1 500,0
  |
"ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ
қаражаты |
|
4.  |
Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған "Еңбек" мемлекеттік бағдарламасына сәйкес көшіп келетін өңірлерге қоныс аудару шығыстарын субсидиялау  |
Еңбекминіне ақпарат |
Маңғыстау облысының әкімдігі,
 "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ
(келісу бойынша)
  |
2019 – 2025 жылдар |
2019 жылы – 20,0
2020 жылы – 20,0
2021 жылы – 20,0
  |
"ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ
қаражаты |
|
5.  |
"Кендірлі" курорттық демалыс аймағын дамыту, оның ішінде инвесторлар тарту арқылы мейрамханалар, демалыс базаларын, балаларды сауықтыру лагерьлерін және өзге де туризм индустриясы объектілерін салу мәселесін пысықтау |
МСМ-ге ұсыныстар |
Маңғыстау облысының әкімдігі |
2019 – 2025 жылдар |
талап етiлмейдi |
- |
|
6.  |
Ақтау қаласының курорттық аймағын (Құрық паром кешеніне дейін) дамыту, оның ішінде 2025 жылға дейін 45 қонақ үй кешенін салу
  |
пайдалануға беру актісі |
Маңғыстау облысының әкімдігі |
2019 – 2025 жылдар |
2019 жылы – 3 000,0
2020 жылы – 7 000,0
2021 жылы – 7 000,0
2022 жылы – 7 000,0
2023 жылы – 7 200,0
2024 жылы – 1 500,0
2025 жылы – 7 300,0 |
жеке
инвестициялар |
|
ІІ. Мұнай-газ саласы кәсіпорындарының тұрақты жұмысын қамтамасыз ету |
|
7.  |
Кемінде 9 мың адамның жұмыс орнын сақтай отырып, "Өзенмұнайгаз" АҚ-ның кен орындарында мұнай өндiру деңгейiн 5,5 млн. тонна көлемінде қамтамасыз ету |
ЭМ-ге ақпарат
  |
"Өзенмұнайгаз" АҚ
(келісу бойынша) |
2019 – 2025 жылдар |
талап етiлмейдi |
"Өзенмұнайгаз" АҚ
(келісу бойынша) |
|
8.  |
Мазутталған топырақты биологиялық тазарту бойынша шараларды қабылдау |
ЭМ-ге ақпарат
  |
"Өзенмұнайгаз" АҚ (келісу бойынша),
"ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ
(келісу бойынша) |
2019 – 2025 жылдар |
2019 жылы – 995,0
2020 жылы – 995,0
2021 жылы – 4 975,0
2022 жылы – 4 975,0
2023 жылы – 4 597,0 |
"Өзенмұнайгаз" АҚ
қаражаты

  |
|
9.  |
Өндірістік қуаттарын шикізатпен қамтамасыз ету үшін Жазғұрлы депрессиясындағы мұнай және газ кен орындары тобын геологиялық барлау және өнеркәсіптік пайдалануға өту жобасын іске асыру мәселесін пысықтау |
ЭМ-ге ақпарат
  |
"ҚазМұнайГаз"
ҰК" АҚ
(келісу бойынша) |
2020 – 2021 жылдар |
-  |
-
  |
|
Ағымдағы өндірістік қуаттарды кеңейту және жаңғырту |
|
10.  |
Орталық мұнай тапсыру пунктін салу |
пайдалануға беру актісі |
Маңғыстау облысының әкімдігі  |
2020 жыл |
1 700,0 |
жеке
инвестициялар |
|
11.  |
Қант құрағын өңдеу және оның негізінде құмшекер өндіретін кіші зауыт салу және пайдалану  |
пайдалануға беру актісі |
Маңғыстау облысының әкімдігі
  |
2019 жыл |
86,6 |
жеке
инвестициялар |
|
12.  |
Шағын газ поршеньді электр станциясы базасында электр энергиясын өндіретін кәсіпорын салу |
пайдалануға беру актісі |
Маңғыстау облысының әкімдігі
  |
2019 жыл |
5 400 |
жеке
инвестициялар |
|
13.  |
Ақтау теңіз порты АЭА аумағында штангалы тереңдік сорғы дайындау, жөндеу және сервистік қызмет көрсету цехын салу |
пайдалануға беру актісі |
Маңғыстау облысының әкімдігі
  |
2020 – 2021 жылдар |
2020 жылы – 250,0
2021 жылы – 250,0 |
жеке
инвестициялар |
|
14.  |
Қолданыстағы шикізат көлемін есепке ала отырып, жаңа газ өңдеу зауытын салуды қоса алғанда, "Қазақ газ өңдеу зауыты" ЖШС жаңғырту |
орындалған жұмыстар актісі |
 "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ (келісу бойынша) |
2019 – 2022 жылдар |
2019 жылы – 2 705,0
2020 жылы – 35 139,0
2021 жылы – 34 725,0
2022 жылы – 34 725,0 |
"ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ
қаражаты |
|
15. |
Кеспе тастар, жиектастар, суағарлар, резеңке жабындар өндіретін цех ашу жолымен Жаңаөзен қаласындағы қатты тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеу комбинатының өндірісін кеңейту |
ЭМ-ге ақпарат |
Маңғыстау облысының әкімдігі  |
2019 жыл |
2019 жылы – 130,0 |
жеке
инвестициялар |
|
ІІІ. Халықты жұмыспен қамтамасыз ету, экономикалық белсенділікті ынталандыру,
 жаңа өндірістер мен жұмыс орындарын құруға жәрдемдесу |
|
Жаңаөзен қаласының тұрғындарын жұмыспен қамтуға жәрдемдесу шаралары |
|
16. |
Жалпы білім беретін мектеп түлектерін Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған "Еңбек" мемлекеттік бағдарламасы бойынша республика өңірлеріндегі сұранысқа ие мамандықтар бойынша техникалық және кәсіптік оқу орындарында, жоғарғы оқу орындарында оқыту, жыл сайын кемінде 200 бала |
БҒМ-ға ақпарат |
Маңғыстау облысының әкімдігі  |
жыл сайын,
2019 – 2025 жылдар |
талап етiлмейдi |
- |
|
17.  |
Өңірдің (оның ішінде Жаңаөзен қаласының) еңбекке қабілетті тұрғындарынан кемінде 250 адамды ТШО-ның "Болашақ кеңейту жобасының – сағалық қысымды басқару жобасының" аясында айқындалған екі мердігерлік оқу орталығы базасында оқыту, кәсіби даярлау және қайта даярлау |
Еңбекминіне ақпарат |
Маңғыстау облысының әкімдігі,
"ТенгизШевройл" ЖШС
(келісу бойынша) |
жыл сайын,

2019 – 2021 жылдар |
көзделген қаражат шегінде
  |
"ТенгизШевр
Ойл" ЖШС
қаражаты |
|
18.  |
Өңір аумағында іске асырылып жатқан инвестициялық жобаларда жұмыс орындарының санынан кемінде 20 % квота көлемінде Жаңаөзен қаласының жұмыссыз тұрғындарын жұмысқа орналастыруды қамтамасыз ету  |
меморандум жасасу |
Маңғыстау облысының әкімдігі,
жұмыс беруші компаниялар
(келісу бойынша) |
жыл сайын,
2019 – 2025 жылдар |
талап етiлмейдi |
- |
|
19. |
Жаңаөзен қаласы "Өзенинвест" МКК-нің (350 жұмыс орнына дейін) міндеттемелерін ұлғайту тетігі арқылы коммуналдық шаруашылық объектілерін ұстау қызметін кеңейту бойынша шаралар қабылдау |
ЭМ-ге ақпарат |
Маңғыстау облысының әкімдігі,
"Өзенмұнайгаз" АҚ (келісу бойынша),
"ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ
(келісу бойынша) |
2019 – 2025 жылдар |
2019 жылы – 2100,0
2020 жылы – 600,0
2021 жылы – 600,0
2022 жылы – 600,0
2023 жылы – 600,0
2024 жылы – 600,0
2025 жылы – 600,0 |
"Өзенмұнайгаз" АҚ,
"ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ
қаражаты |
|
Шағын және орта бизнесті дамыту арқылы жаңа жұмыс орындарын құру |
|
20.  |
Жаңаөзен қаласы халқын бизнес негіздеріне оқыту бойынша жыл сайын кемінде 500 адамды қамту
  |
ҰЭМ-ге ақпарат |
Маңғыстау облысының әкімдігі,
ҰКП (келісу бойынша) |
жыл сайын,
2019 – 2025 жылдар |
2019 жылы – 38,5
2020 жылы – 38,5
2021 жылы – 38,5
2022 жылы – 38,5
2023 жылы – 38,5
2024 жылы – 38,5
2025 жылы – 38,5 |
жергілікті бюджет |
|
21.  |
Жаңаөзен қаласының жастары қатарынан шыққан кәсіпкерлер үшін "Коворкинг орталығын" құру |
ҰЭМ-ге ақпарат |
Маңғыстау облысының әкімдігі,
 ҰКП (келісу бойынша) |
2020 жыл |
220,0 |
жеке
инвестициялар |
|
22.  |
Маңғыстау облысының өңірдің мұнай-газ саласы кәсіпорындарының жұмыскерлері үшін жергілікті тауар өндірушілер арқылы тамақ өнімдерін, арнайы киімдер мен арнайы аяқ киімдерді сатып алуға тапсырыстар көлемімен белгіленген тәртіппен қамтамасыз ету |
шарт жасасу  |
"Өзенмұнайгаз" АҚ (келісу бойынша), "Ембімұнайгаз" АҚ (келісу бойынша), өңірдің мұнай-газ және сервистік компаниялары
(келісу бойынша) |
2019 – 2025
жылдар |
талап етiлмейдi |
-
  |
|
23. |
Жаңаөзен қаласы технопаркінің өндірістік алаңын (индустриялық аймағын) шағын және орта бизнес жобаларымен толтыруды қамтамасыз ету (орта мерзімді кезеңде кемінде 30 кәсіпорын) |
ИИДМ-ге ақпарат |
Маңғыстау облысының әкімдігі,
"Каспий" ӘКК (келісу бойынша),
ҰКП (келісу бойынша) |
2019 – 2022 жылдар  |
талап етiлмейдi |
- |
|
ІV. Жаңаөзен қаласының әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымын қолдау |
|
Денсаулық сақтау |
|
24.  |
Жаңаөзен қаласындағы 50 кереуеттік стационары бар медициналық орталықтың құрылысын аяқтау |
пайдалануға беру актісі |
Маңғыстау облысының әкімдігі,
"Өзенмұнайгаз" АҚ
(келісу бойынша) |
2019 жыл |
2019 жылы – 1 800,0

2019 жылы – 1 200,0 |
"Өзенмұнайгаз" АҚ қаражаты,

МЖӘ аясында жеке инвестициялар  |
|
25.  |
Жаңаөзен қаласы Рахат ауылының "Мерей" шағын ауданында дәрігерлік амбулатория салу |
пайдалануға беру актісі |
Маңғыстау облысының әкімдігі |
2020 жыл |
2020 жылы – 387,9

  |
жергілікті бюджет |
|
26.  |
Жаңаөзен қаласының Қызылсай кентінде дәрігерлік амбулатория салу |
пайдалануға беру актісі |
Маңғыстау облысының әкімдігі |
2022 жыл |
ЖСҚ-ға сәйкес |
жергілікті бюджет |
|
27.  |
Жаңаөзен қаласының "Арай" шағын ауданында дәрігерлік амбулатория салу  |
пайдалануға беру актісі |
Маңғыстау облысының әкімдігі |
2023 жыл |
ЖСҚ-ға сәйкес |
жергілікті бюджет |
|
28.  |
Жаңаөзен қаласында (Рахат, Теңге, Қызылсай ауылдарының шағын аудандары) облыстық жедел медициналық көмек станциясы филиалы үшін 3 модульді кіші станция салу |
пайдалануға беру актісі |
Маңғыстау облысының әкімдігі |
2020 жыл |
30,0  |
жергілікті бюджет  |
|
29. |
Жаңаөзен қаласының Маңғыстау облыстық жедел медициналық көмек станциясы филиалының автопаркін жаңарту |
шарттар жасасу |
Маңғыстау облысының әкімдігі |
2020 – 2021 жылдар |
2020 жылы – 75,0
2021 жылы – 75,0 |
жергілікті бюджет,
МЖӘ аясында жеке инвестициялар  |
|
Мәдениет және спорт, жастардың бос уақыты |
|
30.  |
Жаңаөзен қаласында кітапханасы бар Оқушылар (жастар) сарайын салу  |
пайдалануға беру актісі |
Маңғыстау облысының әкімдігі |
2021 жыл |
ЖСҚ-ға сәйкес |
жергілікті бюджет |
|
31.  |
Жаңаөзен қаласында облыстық тарихи-өлкетану мұражайы филиалын салу  |
пайдалануға беру актісі |
Маңғыстау облысының әкімдігі |
2021 жыл |
ЖСҚ-ға сәйкес |
жергілікті бюджет |
|
32.  |
Қала мектептерінің аумағында спорт залдарын (Ақтау қаласындағыға ұқсас) салу |
пайдалануға беру актісі |
Маңғыстау облысының әкімдігі |
2020 – 2021 жылдар |
сметалық есепке сәйкес |
МЖӘ аясында жеке инвестициялар  |
|
33. |
Балалар алаңдары мен спорт алаңдарын сатып алу және орнату мәселесін пысықтау |
ҰЭМ-ге ұсыныстар |
Маңғыстау облысының әкімдігі
  |
2019 – 2022 жылдар |
- |
- |
|
Жаңаөзен қаласының тыныс-тiршiлiгін қамтамасыз ету инфрақұрылымын дамыту |
|
34.  |
Жаңаөзен қаласының Теңге және Рахат ауылдарында аяқталмаған жер учаскелерінің инженерлік желілерін салу (сумен жабдықтау) |
пайдалануға беру актісі |
Маңғыстау облысының әкімдігі  |
2020 жыл  |
2020 жылы – 75,9
  |
жергілікті бюджет

  |
|
35.  |
Жаңаөзен қаласының Теңге және Рахат ауылдарында аяқталмаған жер учаскелерінің инженерлік желілерін салу (газбен жабдықтау) |
пайдалануға беру актісі |
Маңғыстау облысының әкімдігі, ЭМ
  |
2020 жыл |
2020 жылы – 166,5

  |
республикалық бюджет

  |
|
36.  |
Жаңаөзен қаласының Теңге және Рахат ауылдарында аяқталмаған жер учаскелерінің инженерлік желілерін салу (электрмен жабдықтау)  |
пайдалануға беру актісі |
Маңғыстау облысының әкімдігі |
2020 жыл  |
2020 жылы – 70,2
  |
жергілікті бюджет

  |
|
37.  |
Жаңаөзен қаласының су тазарту құрылысынан Теңге ауылына дейін су тазарту құбырын салу |
пайдалануға беру актісі |
ИИДМ, Қаржымині,
Маңғыстау облысының әкімдігі  |
2020 жыл |
2020 жылы – 369,0

2020 жылы – 41,0 |
республикалық бюджет

жергілікті бюджет
  |
|
38.  |
Жаңаөзен қаласының су тазарту құрылысының сыртқы инженерлік желілерін реконструкциялау және кеңейту |
пайдалануға беру актісі |
ИИДМ,
Маңғыстау облысының әкімдігі  |
2020 жыл |
ЖСҚ-ға сәйкес |
республикалық бюджет

жергілікті бюджет
  |
|
39.  |
Жаңаөзен қаласының бұрыннан бар сумен жабдықтау, кәріз желілерін реконструкциялау және кеңейту |
пайдалануға беру актісі |
ИИДМ,
Маңғыстау облысының әкімдігі |
2021 – 2022 жылдары |
2021 жылы – 700,0

2022 жылы – 700,0 |
республикалық бюджет

  |
|
40.  |
Жаңаөзен қаласының Өзен станциясындағы және Рауан шағын ауданындағы бұрыннан бар кәріздік-сорғы станцияларын реконструкциялау және кеңейту |
пайдалануға беру актісі |
ИИДМ,
Маңғыстау облысының әкімдігі |
2020 жыл |
2020 жылы – 315,0

2020 жылы – 35,0 |
республикалық бюджет

жергілікті бюджет |
|
41.  |
Жаңаөзен қаласының көшелерін абаттандыру (жаңа жиектастар орнату, бұрыннан барын ауыстыру, тротуарларды ағымдағы жөндеу) |
орындалған жұмыстар актісі |
Маңғыстау облысының әкімдігі |
2020 – 2022 жылдары |
2020 жылы – 149,8
2021 жылы – 225,5
2022 жылы – 591,5 |
жергілікті бюджет  |
|
42.  |
Мүмкіндігі шектеулі адамдар үшін әлеуметтік және көлік инфрақұрылым объектілеріне қолжетімділікті (пандустар, тұтқыштар және т.б.) қамтамасыз ету  |
Еңбекминіне ақпарат |
Маңғыстау облысының әкімдігі |
2020 – 2021 жылдары |
2020 жылы – 56,3
2021 жылы – 56,2
  |
жергілікті бюджет |
|
43.  |
Жаңаөзен қаласында көшелерді жарықтандыру желілерін салу
  |
орындалған жұмыстар актісі |
Маңғыстау облысының әкімдігі |
2020 жыл |
2020 жылы – 213,0 |
жергілікті бюджет |
|
44.  |
Жаңаөзен қаласының автобус паркін жаңалау |
жаңа автобустар сатып алу |
Маңғыстау облысының әкімдігі,
"Каспий" ӘКК (келісу бойынша) |
2020 – 2021 жылдары
  |
2020 жылы – 380,0
2021 жылы – 304,0 |
жеке инвестициялар арқылы ҚДБ лизингі,
жергілікті бюджет  |
|
45.  |
Жаңаөзен қаласының қалаiшiлік автомобиль жолдарын салу |
пайдалануға беру актісі |
ҰЭМ,
Маңғыстау облысының әкімдігі |
2019 жыл |
2019 жылы – 224,1

2019 жылы – 24,9 |
республикалық бюджет

жергілікті бюджет |
|
46.  |
Жаңаөзен қаласының Мерей шағын ауданында қалаiшiлік автомобиль жолдарын салу |
пайдалануға беру актісі |
ҰЭМ, Маңғыстау облысының әкімдігі |
2019 жыл |
2019 жылы – 147,8

2019 жылы – 16,4 |
республикалық бюджет

жергілікті бюджет
  |
|
47.  |
Жаңаөзен қаласының Бостандық, Мұнайлы шағын аудандарында және Теңге аулында қалаiшiлік автомобиль жолдарын салу  |
пайдалануға беру актісі |
ҰЭМ,
 Маңғыстау облысының әкімдігі |
2019 жыл |
2019 жылы – 169,4

2019 жылы – 18,8 |
республикалық бюджет

жергілікті бюджет
  |
|
48.  |
Жаңаөзен қаласы Рахат шағын ауданында № 7 кіреберіс, Ақсу шағын ауданынан Мерей шағын ауданына № 5 кіреберіс, Рахат шағын ауданынан Мерей шағын ауданына № 1 кіреберіс қалаішілік автомобиль жолдарын салу  |
пайдалануға беру актісі |
ҰЭМ,
Маңғыстау облысының әкімдігі |
2019 жыл |
2019 жылы – 268,5

2019 жылы – 29,8 |
республикалық бюджет

жергілікті бюджет  |
|
49.  |
Жаңаөзен қаласының Ақсу, Жұлдыз, Рахат шағын аудандарында қалаішілік автомобиль жолдарын салу |
пайдалануға беру актісі |
ҰЭМ,
Маңғыстау облысының әкімдігі |
2021 жыл |
2021 жылы – 315,0

2021 жылы – 35,0 |
республикалық бюджет

жергілікті бюджет
  |
|
50.  |
Жаңаөзен қаласының Ақсу шағын ауданында автомобиль жолдарын салу  |
пайдалануға беру актісі |
ҰЭМ,
Маңғыстау облысының әкімдігі |
2021 жыл |
2021 жылы – 315,0

2021 жылы – 35,0 |
республикалық бюджет

жергілікті бюджет
  |
|
51.  |
Жаңаөзен қаласының Рахат шағын ауданында автомобиль жолдарын салу  |
пайдалануға беру актісі |
ҰЭМ,
Маңғыстау облысының әкімдігі |
2021 жыл |
2021 жылы – 315,0

2021 жылы – 35,0 |
республикалық бюджет

жергілікті бюджет
  |
|
52.  |
Жаңаөзен қаласының Астана шағын ауданында автомобиль жолдарын салу  |
пайдалануға беру актісі |
ҰЭМ,
Маңғыстау облысының әкімдігі |
2021 жыл |
2021 жылы – 315,0

2021 жылы – 35,0 |
республикалық бюджет

жергілікті бюджет
  |
|
53. |
Қалаішілік көшелердің (теміржол вокзалы, Маусым, Абай, Боранбаев, Сәтпаев және
М. Жұмабаев) автомобиль жолдарын орташа жөндеу |
пайдалануға беру актісі |
Маңғыстау облысының әкімдігі |
2020 жыл |
2020 жылы – 100,0 |
жергілікті бюджет
  |
|
Тұрғын үй |
|
54.  |
Жаңаөзен қаласында халықтың әлеуметтік жағынан осал топтары үшін жалға берілетін тұрғын үйлер салу
  |
пайдалануға беру актісі |
ИИДМ,
Маңғыстау облысының әкімдігі |
2021 – 2022 жылдары
  |
2021 жылы – 900,0
2022 жылы – 807,0

2021 жылы – 100,0
2022 жылы – 89,7 |
республикалық бюджет

жергілікті бюджет |
|
55.  |
Жаңаөзен қаласында ескі тұрғын үйлерге күрделі жөндеу жүргізу мәселесін пысықтау |
ИИДМ-ге ақпарат |
Маңғыстау облысының әкімдігі
  |
2019 – 2020 жылдары |
- |
- |
|
56.  |
 Шаңырақ шағын ауданында №43 авариялық үйдің тұрғындарына пәтерлер (10 пәтер) сатып алу |
пайдалануға беру актісі |
Маңғыстау облысының әкімдігі |
2019 жыл |
2019 жылы – 145,0 |
жергілікті бюджет
  |
|
57. |
Бюджеттік ұйымдардың жұмыскерлері үшін Жаңаөзен қаласында жатақхана (180 орынға) салу  |
ҰЭМ-ге ақпарат |
Маңғыстау облысының әкімдігі |
2021 жыл |
ЖСҚ-ға сәйкес  |
жергілікті бюджет |
|
Су тапшылығы мәселелерін шешу |
|
58.  |
"Каспий" су тұщыту зауытының қуатын 40 мың м³ дейін кеңейту |
пайдалануға беру актісі |
ИИДМ,
Маңғыстау облысының әкімдігі |
2019 жыл |
2019 жылы – 10 595,3 |
республикалық бюджет (кредиттеу) |
|
59.  |
Қаражанбас кен орнында 17 мың м³ су тұщыту қондырғысын салу мәселесін пысықтау |
ЭМ-ге ұсыныс |
Маңғыстау облысының әкімдігі,
 "Қаражанбасмұнай"
АО (келісу бойынша) |
2019 жыл |
талап етiлмейдi |
- |
|
60.  |
Қарақия ауданы Құрық ауылында қуаты тәулігіне 50 мың м³ су тұщыту қондырғысын салу мәселесін пысықтау |
ҰЭМ-ге ұсыныстар |
Маңғыстау облысының әкімдігі |
2020 жыл |
талап етiлмейдi |
- |
|
61. |
Кендірлі демалыс аймағы ауданында магистральды құбыржолы бар, қуаты тәулігіне 45 мың м³ теңіз суын тұщыту зауытын салу мәселесін пысықтау |
ҰЭМ-ге ұсыныстар |
Маңғыстау облысының әкімдігі |
2020 жыл |
талап етiлмейдi |
- |
|
V. Агроөнеркәсіптік кешенді дамыту |
|
62. |
Жаңаөзен қаласының индустриялық аймағын одан әрі кеңейту үшін инженерлік коммуникациялық желілер салу жөніндегі мәселені пысықтау |
ҰЭМ-ге ұсыныс |
Маңғыстау облысының әкімдігі |
2020 – 2022 жылдары |
талап етiлмейдi |
- |
|
63. |
135 га алқап қала аумағында мал шаруашылығы мен өсімдік шаруашылығының шаруа қожалықтарын, ет, сүт өнімдерін қайта өңдеу кәсіпорындарын құру және дамыту |
ҰЭМ-ге ұсыныс |
Маңғыстау облысының әкімдігі
АШМ |
2022 – 2025 жылдары |
талап етiлмейдi |
жеке инвестициялар  |
|
VІ. Құқықтық тәртіпті, қоғамдық қауіпсіздікті нығайту және төтенше жағдайлардың алдын алу жөніндегі шаралары |
|
64.  |
Маңғыстау облысының полиция департаменті Жаңаөзен қалалық полиция басқармасының материалдық-техникалық базасын нығайту  |
ҰЭМ-ге ақпарат |
ІІМ (жинақтау),
Маңғыстау облысының әкімдігі |
2019 жыл  |
2019 жылы – 591,0
  |
республикалық бюджет
  |
|
65.  |
Маңғыстау облысы полиция департаментінің Жаңаөзен қаласының полиция басқармасын штаттық нығайту мақсатында 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап ҚР ІІМ штат санының лимитін 75 бірлікке көбейту мәселесін пысықтау |
Үкіметке ұсыныс
  |
ІІМ (жинақтау), Қаржымині, ҰЭМ,
Маңғыстау облысының әкімдігі |
2019 жыл  |
- |
- |
|
66.  |
Жаңаөзен қаласының көшелерінде 68 бұрылмалы бейнебақылау камерасын орнату |
пайдалануға беру актісі |
Маңғыстау облысының әкімдігі  |
2019 жыл |
2019 жылы – 271,0 |
жергілікті бюджет
  |
|
67. |
Жаңаөзен қаласының аулаларында бейнебақылау жүйесін енгізу |
пайдалануға беру актісі |
Маңғыстау облысының әкімдігі  |
2020 жыл |
МЖӘ бизнес-жоспарына сәйкес |
МЖӘ аясында жеке инвестициялар |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Қаржыландыру көзі |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Жиыны |
|
Республикалық бюджет |
14 896,1 |
850,5 |
2 860,0 |
1 507,0 |
- |
- |
- |
20 113,6 |
|
Жергілікті бюджет |
544,4 |
1 652,6 |
939,2 |
719,7 |
38,5 |
38,5 |
38,5 |
3 971,4 |
|
"Өзенмұнайгаз" АҚ мен
"ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ қаражаты |
8 856,3 |
38 490,3 |
42 056,3 |
40 536,3 |
5 433,3 |
836,3 |
836,3 |
137 044,8 |
|
Жеке инвестициялар |
9 816,6 |
9 170,0 |
7 250,0 |
7 000,0 |
7 200,0 |
11 500,0 |
17 300,0 |
69 236,6 |
|
ЖИЫНЫ |
34 113,4 |
50 163,4 |
53 105,5 |
49 763,0 |
12 671,8 |
12 374,8 |
18 174,8 |
230 366,4 |

      \*Ескертпе:

      - республикалық және жергілікті бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын іс-шаралар бойынша шығыстар көлемі Маңғыстау облысының әкімдігі тиісті жоспарлы кезеңге бюджет заңнамасына сәйкес қажетті құжаттама ұсынған кезде республикалық және жергілікті бюджетті қалыптастыру және нақтылау кезінде нақтыланатын болады;

      **-** ПҚӨС төлеу бойынша жеңілдіктер берілген жағдайда "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ және "Өзенмұнайгаз" АҚ қаражаты есебінен қаржыландырылатын іс-шаралар бойынша шығыстар көлемі.

      Аббревиатуралардың толық жазылуы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
ҰКП |
- |
"Атамекен" ұлттық кәсіпкерлер палатасы |
|
"ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ |
- |
"ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы |
|
"ҚДБ"  |
- |
"Қазақстан даму банкі" акционерлік қоғам |
|
АҚ |
- |
акционерлік қоғам |
|
АШМ |
- |
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі |
|
Қаржымині |
- |
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі |
|
ӘКК |
- |
әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорация |
|
БҒМ |
- |
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі  |
|
Еңбекмині |
- |
Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
|
ЖСҚ |
- |
жобалық-сметалық құжаттама |
|
ЖШС |
- |
жауапкершілігі шектеулі серіктестік |
|
ИИДМ |
- |
Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі |
|
МЖӘ |
- |
мемлекеттік-жекешелік әріптестік |
|
МКК |
- |
мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын |
|
МСМ |
- |
Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі |
|
ПҚӨС |
- |
пайдалы қазбаларды өндіруге салынатын салық |
|
ТШО |
- |
Теңізшевройл ЖШС |
|
ҰЭМ |
- |
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі |
|
АЭА |
- |
арнайы экономикалық аймақ |
|
ІІМ |
- |
Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі |
|
ЭМ |
- |
Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі |

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК