

**"Түркістан облысын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2024 жылға дейінгі кешенді жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 29 желтоқсандағы № 938 қаулысына өзгеріс енгізу туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 13 мамырдағы № 277 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

      1. "Түркістан облысын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2024 жылға дейінгі кешенді жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 29 желтоқсандағы № 938 қаулысына мынадай өзгеріс енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Түркістан облысын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2024 жылға дейінгі кешенді жоспары осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

|  |  |
| --- | --- |
| *Қазақстан Республикасының* *Премьер-Министрі* | *А. Мамин* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 13 мамырдағы № 277 қаулысына қосымша |
|  | Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 29 желтоқсандағы № 938 қаулысымен бекітілген |

**Түркістан облысын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2024 жылға дейінгі кешенді жоспары**

      Түркістан облысы негізінен аграрлық өңір болып табылады. Облыс республиканың барлық ауыл шаруашылығы өнімінің 12,5 %-ын, Қазақстанда өсірілетін барлық мақтаның 100 %-ын, жүзімнің 72,5 %-ын, бақшаның 60 %-ын өндіреді. Облысқа республикадағы барлық жылыжай шаруашылығының 80 %-ы тиесілі.

      Бұл ретте 2017 жылы (есептік деректер) Оңтүстік Қазақстан облысының жалпы өңірлік өнімінің (бұдан әрі – ЖӨӨ) республика бойынша үлес салмағы 2,9 %-ды құрады. Өнеркәсіп өнімінің 50 %-дан астамы қазіргі уақытта республикалық маңызы бар қала мәртебесін алған Шымкент қаласына тиесілі, осыған байланысты Түркістан облысында өнеркәсіп өндірісінің төмендеуі байқалады. Өнеркәсіп көлемінің төмендеуіне Түркістан облысының уран өңдеуші компаниясының өнім көлемінің төмендеуі әсер етті ("Қаратау" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, "Орталық" өндіруші кәсіпорны" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, "Оңтүстік тау-химия компаниясы" бірлескен кәсіпорны" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, "Заречное бірлескен кәсіпорны" акционерлік қоғамы, "Инкай бірлескен кәсіпорны" акционерлік қоғамы, "Катко бірлескен кәсіпорны" акционерлік қоғамы, "АППАҚ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі). Өнеркәсіптің нақты көлемі индексінде уран өңдейтін кәсіпорындардың үлесі 46 %-дан астам, өнеркәсіптегі металлургияның үлесі 12 % ("Қаратау" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, "Оңтүстік тау-химия компаниясы" бірлескен кәсіпорны" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, "ҚАЗАТОМПРОМ-SAURAN" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі). Әлемдік уран нарығында бағаларды тұрақтандыру мақсатында Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі уран өндіру көлемін жыл сайын 10 %-ға төмендетуді көздейді. Бұл өз кезегінде облыстың өнеркәсіп өнімі көлеміне теріс әсер етуде.

      Сондай-ақ Түркістан облысында металлургия өнеркәсібі (97,7 %), машина жасау (73,9 %), сусын өндіру (82,4 %), резеңке және пластмасса бұйымдары (78,9 %) көлемінің азаюынан өңдеу өнеркәсібі өндірісінің төмендеуі орын алуда (2018 жылғы қаңтар-маусым).

      Сонымен бірге, облыстың ауыл шаруашылығын дамыту әлеуеті зор, мал шаруашылығын дамытудағы позициясы жоғары. Өңірдің перспективалы дамуы оны аграрлық-индустриялық әртараптандыру негізінде ауыл шаруашылығының жоғары әлеуетін одан әрі нығайтуға негізделмек.

      Облыс ірі сауда-логистика орталығына айналу мүмкіндігі бар маңызды көлік торабында орналасқан.

      Туризм – Түркістан облысы экономикасының басым салаларының бірі. Қазіргі таңда облыста 1000-нан астам тарихи-мәдени және археологиялық объектілер және 4 ерекше қорғалатын аймақ бар.

      Туризм саласында облысқа келуші туристердің саны жыл сайын өсуде. Соңғы 3 жылда туристер саны 25 %-ға артты, орналастыру объектілері 131 бірлікті құрайды.

      Үдемелі жаңғырту, әлеуетті инвесторлар үшін тартымдылықты арттыру мақсатында Түркістан облысын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2024 жылға дейінгі кешенді жоспары әзірленді.

      Жоспар 116 ұйымдастырушылық және іске асыру іс-шараларынан тұрады.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/с №** | **Іс-шара атауы** | **Аяқталу нысаны** | **Жауапты орындаушылар** | **Орындалу мерзімі** | **Болжамды шығыстар\*** **(млн. теңге)** | **Қаржыландыру көздері** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **I. Құрылыс** |
| **Әкімшілік ғимараттар** |
| 1 | Облыс әкімдігі ғимаратын салу | пайдалануға беру актісі | ҰЭМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 1 513,6 | РБ |
| 500,0 | ЖБ |
| 2020 | 2 500,0 | РБ |
| 130,0 | ЖБ |
| 2021 | 1 656,3 | РБ |
| 2 | Облыс әкімдігінің басқармаларына арналған ғимарат салу | пайдалануға беру актісі | ҰЭМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 2 750,0 | РБ |
| 300,0 | ЖБ |
| 2020 | 2 500,0 | РБ |
| 725,0 | ЖБ |
| 2021 | 3 975,3 | РБ |
| 3 | Орталық мемлекеттік органдардың аумақтық департаменттеріне арналған ғимарат салу | пайдалануға беру актісі | ҰЭМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 2 750,0 | РБ |
| 300,0 | ЖБ |
| 2020 | 4 221,5 | РБ |
| 725,0 | ЖБ |
| 2021 | 2 253,3 | РБ |
| 4 | Облыстық сот ғимаратын салу | пайдалануға беру актісі | ЖС (келісу бойынша), Түркістан облысының әкімдігі | 2020 | 1 500,0 | РБ |
| 2021 | 1 400,0 |
| 5 | Облыстық прокуратура ғимаратын салу | пайдалануға беру актісі | БП (келісу бойынша), Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 14,9 | РБ |
| 2020 | 200,0 |
| 2021 | 2 145,0 |
| 2022 | 2 440,0 |
| 6 | ҰҚК департаментінің №1 ғимаратын салу | пайдалануға беру актісі | ҰҚК (келісу бойынша), Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 165,0 | РБ |
| 2020 | 2 593,1 |
| 2021 | 2 593,1 |
| **7** | ҰҚК департаментінің № 2 ғимаратын салу | пайдалануға беру актісі | ҰҚК (келісу бойынша), Түркістан облысының әкімдігі | 2020 | 17,0 | РБ |
| 2021 | 454,6 |
| 8 | ҰҚК департаментінің № 3 ғимаратын салу | пайдалануға беру актісі | ҰҚК (келісу бойынша), Түркістан облысының әкімдігі | 2020 | 20,5 | РБ |
| 2021 | 489,5 |
| 9 | ҰҚК департаментінің № 4 ғимаратын салу | пайдалануға беру актісі | ҰҚК (келісу бойынша), Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 27,8 | РБ |
| 2020 | 682,8 |
| 10 | Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросының (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің) Түркістан облысы бойынша департаментінің ғимаратын салу | пайдалануға беру актісі | МҚІСҚА (келісу бойынша), Түркістан облысының әкімдігі | 2020 | 510,0 | РБ |
| 2021 | 800,0 |
|  | **Жиыны** |  |  |  | **42 853,6** |  |
| **Тұрғын үй** |
| 11 | Жеке құрылыс салушылар есебінен тұрғын үй салу\*\*\* | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 20 234,0 | ЖИ |
| 2020 | 22 616,0 |
| 2021 | 24 606,0 |
| 2022 | 27 389,0 |
| 2023 | 29 566,0 |
| 2024 | 32 548,0 |
|  | **Жиыны** |  |  |  | **156 959,0** |  |
| **Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым** |
| 12 | Түркістан облысы бойынша жаңа тұрғын үй құрылысы аудандарына инфрақұрылым салу | пайдалануға беру актісі | ИИДМ, ЭМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 7 459,2 | РБ |
| 857,7 | ЖБ |
| 2020 | 10 704,7 | РБ |
| 1 128,4 | ЖБ |
| 2021 | 11 057,4 | РБ |
| 1 128,6 | ЖБ |
| 2022 | 12 118,5 | РБ |
| 1 346,5 | ЖБ |
| 2023 | 13 373,1 | РБ |
| 1 485,9 | ЖБ |
| 2024 | 14 454,0 | РБ |
| 1 606,0 | ЖБ |
| 13 | Түркістан қаласында әкімшілік, қоғамдық-мәдени ғимараттарға инфрақұрылым салу | пайдалануға беру актісі | ҰЭМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2020 | 2 275,1 | РБ |
| 518,6 | ЖБ |
| 2021 | 3 720,6 | РБ |
| 413,4 | ЖБ |
| 2022 | 3 720,6 | РБ |
| 400,0 | ЖБ |
| 2023 | 2 272,0 | РБ |
|  | **Жиыны** |  |  |  | **90 140,0** |  |
| **II. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық** |
| **Сумен жабдықтау және су бұру** |
| 14 | Түркістан облысы бойынша сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін салу және реконструкциялау | пайдалануға беру актісі | ИИДМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 486,0 | РБ |
| 54,0 | ЖБ |
| 2020 | 10 789,0 | РБ |
| 1 199,0 | ЖБ |
| 2021 | 21 603,0 | РБ |
| 2 400,0 | ЖБ |
| 2022 | 10 341,0 | РБ |
| 1 149,0 | ЖБ |
| 2023 | 3 127,0 | РБ |
| 347,0 | ЖБ |
| 2024 | 1 791,0 | РБ |
| 199,0 | ЖБ |
|  | **Жиыны** |  |  |  | **53 485,0** |  |
| **Газбен жабдықтау** |
| 15 | Түркістан облысы бойынша газбен жабдықтау объектілерін салу | пайдалануға беру актісі | ЭМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 11 062,9 | РБ |
| 1 279,7 | ЖБ |
| 2020 | 8 665,0 | РБ |
| 1 385,4 | ЖБ |
| 2021 | 7 824,0 | РБ |
| 1 117,3 | ЖБ |
| 2022 | 7 513,0 | РБ |
| 848,1 | ЖБ |
| 2023 | 7 687,0 | РБ |
| 87,6 | ЖБ |
| 2024 | 7 341,0 | РБ |
| 82,5 | ЖБ |
|  | **Жиыны** |  |  |  | **54 893,5** |  |
| **Электрмен жабдықтау** |
| 16 | Түркістан қаласында Қызылорда тас жолы бойында қуаты 2х25 МВА 110 кВ желісі бар 110/35/10 кВ "Солтүстік" қосалқы станциясын салу | пайдалануға беру актісі | ЭМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 60,0 | ЖБ |
| 2020 | 500,0 | РБ |
| 2021 | 2 600,0 | РБ |
| 400,0 | ЖБ |
| 2022 | 500,0 | РБ |
| 17 | Түркістан қаласында 110 кВ тиісті желісі бар 110 кВ жобаланатын қосалқы станциясын айнала қоршау үшін 110 кВ электр беру желісін салу | пайдалануға беру актісі | ЭМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2023 | 165,0 | ЖБ |
| 2024 | 1 350,0 | РБ |
| 18 | Түркістан қаласында Жамбыл мектебінің жанындағы тұрғын алапта 10/0,4 кВ электр желілерін салу | пайдалануға беру актісі | ЭМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2021 | 180,0 | РБ |
| 52,0 | ЖБ |
| 2022 | 288,0 | РБ |
| 19 | Түркістан қаласында "Шипа су" жанындағы тұрғын алапта 10/0,4кВ электр желілерін салу | пайдалануға беру актісі | ЭМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2021 | 243,0 | РБ |
| 57,0 | ЖБ |
| 2022 | 270,0 | РБ |
| 20 | Түркістан қаласында "Бірлік" тұрғын алабында 10/0,4 кВ электр желілерін салу | пайдалануға беру актісі | ЭМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2021 | 194,0 | РБ |
| 51,5 | ЖБ |
| 2022 | 270,0 | РБ |
| 21 | Түркістан қаласының Шавгар шағын ауданында № 22 мектебінің жанындағы тұрғын алапта 10/0,4 кВ электр желілерін салу | пайдалануға беру актісі | ЭМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2020 | 189,0 | РБ |
| 51,0 | ЖБ |
| 2021 | 270,0 | РБ |
| 22 | Ордабасы ауданының Шұбарсу а/о Шұбарсу ауылында электр желілерін салу (2-кезек) | пайдалануға беру актісі | ЭМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2023 | 180,0 | РБ |
| 20,0 | ЖБ |
| 2024 | 1 980,0 | РБ |
| 220,0 | ЖБ |
| 23 | Ордабасы ауданында 220/110/10 кВ "Бадам" қосалқы станциясын салу | пайдалануға беру актісі | ЭМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2020 | 250,0 | РБ |
| 100,0 | ЖБ |
| 2021 | 4 500,0 | РБ |
| 450,0 | ЖБ |
| 2022 | 2 000,0 | РБ |
| 200,0 | ЖБ |
| 24 | Ордабасы ауданында "Бадам" қосалқы станциясынан 110 кВ электр беру желісін салу | пайдалануға беру актісі | ЭМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2022 | 250,0 | РБ |
| 250,0 | ЖБ |
| 2023 | 2 000,0 | РБ |
| 25 | Сарыағаш, Мақтаарал және Шардара аудандарын электрмен жабдықтау үшін 220/110/10 кВ "Қызыл әскер" қосалқы станциясынан жоғары вольтті екі электр желісін салу | пайдалануға беру актісі | ЭМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 500,0 | РБ |
| 2020 | 1 249,3 | РБ |
| 180,0 | ЖБ |
| 26 | Түркістан қаласына таяу қуаты 2х125 МВА 220/110/10 кВ "Орталық" қосалқы тірек станциясын салу\*\*\* | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 60,0 | ЖИ |
| 2020 | 336,0 |
| 2021 | 2 266,0 |
| 2022 | 5 488,0 |
| 27 | Түркістан қаласының "Отырар" шағын ауданында қуаты 2х40 МВА 110 кВ желісі бар 110/35/10 кВ "Яссы" қосалқы станциясын салу\*\*\* | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 360,0 | ЖИ |
| 2020 | 3 700,0 |
| 28 | Арыс қаласы, Ақдала ауылдық округі, Ақдала елді мекенінде электрмен жабдықтау желілерін салу және жаңадан салынған көшелердің трансформаторларын орнату | пайдалануға беру актісі | ЭМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 206,8 | РБ |
| 29 | Шардара ауданының Шардара қаласындағы "Әсем" шағын ауданында инженерлік инфрақұрылымды салу (электрмен жабдықтау желілері) | пайдалануға беру актісі | ЭМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 130,8 | РБ |
| 30 | Шардара ауданының Шардара қаласындағы "Нұр Отан" шағын ауданында инженерлік инфрақұрылым салу (электрмен жабдықтау желілері) | пайдалануға беру актісі | ЭМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 85,7 | РБ |
|  | **Жиыны** |  |  |  | **34 653,1** |  |
| **Жылумен жабдықтау** |
| 31 | Кентау қаласындағы магистральдық жылу желілерін реконструкциялау (2-кезек) | пайдалануға беру актісі | ИИДМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2022 | 2 250,0 | РБ |
| 250,0 | ЖБ |
| 2023 | 2 250,0 | РБ |
| 250,0 | ЖБ |
| 2024 | 2 250,0 | РБ |
| 250,0 | ЖБ |
| 32 | Кентау қаласында  ЖЭО-5 реконструкциялау | пайдалануға беру актісі | ЭМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 120,0 | ЖБ |
| 2020 | 500,0 | ЖБ |
| 2021 | 2 000,0 | РБ |
| 500,0 | ЖБ |
| 2022 | 2 000,0 | РБ |
| 2023 | 2 000,0 |
| 2024 | 3 000,0 |
| 33 | Түркістан қаласында "Түркістан Жылу" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының қазандығын реконструкциялау | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2021 | 400,0 | ЖБ |
| 2022 | 500,0 |
| 34 | Түркістан қаласында қуаты  60 Гкал/сағ кәдеге жаратушы қазандығы бар қуаты 50 МВт бу-газ қондырғысын салу\*\*\* | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 500,0 | ЖИ |
| 2020 | 300,0 |
| 2021 | 3 800,0 |
| 2022 | 3 800,0 |
| 2023 | 3 800,0 |
| 2024 | 3 800,0 |
|  | **Жиыны** |  |  |  | **34 520,0** |  |
| **Тұрғын үйлерді жаңғырту** |
| 35 | Түркістан, Арыс, Кентау қалаларында тұрғын үйлерді жаңғырту | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 300,1 | ЖБ |
| 2020 | 383,1 |
| 2021 | 390,6 |
|  | **Жиыны** |  |  |  | **1 074,0** |  |
| **III. Білім беру** |
| 36 | Түркістан қаласының Отырар шағын ауданында 900 орынға арналған мектеп салу | пайдалануға беру актісі | БҒМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 1 089,0 | РБ |
| 2020 | 147,6 | ЖБ |
| 37 | Түркістан қаласының Отырар шағын ауданында 1200 орынға арналған мектеп салу | пайдалануға беру актісі | БҒМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2020 | 240,0 | ЖБ |
| 2021 | 2 009,1 | РБ |
| 2022 | 150,9 |
| 38 | Түркістан қаласының Отырар шағын ауданында 1200 орынға арналған мектеп салу | пайдалануға беру актісі | БҒМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2020 | 240,0 | ЖБ |
| 2021 | 2 009,1 | РБ |
| 2022 | 150,9 |
| 39 | Түркістан қаласында 500 орынға арналған жатақханасы бар 700 орынға арналған "Дарын" мектеп-интернатын салу\*\*\* | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2020 | 100,0 | МЖӘ |
| 2021 | 700,0 |
| 2022 | 1 120,0 |
| 40 | Түркістан қаласында "Назарбаев зияткерлік мектебін" салу | пайдалануға беру актісі | БҒМ | 2020 | 5 820,4 | РБ |
| 41 | Түркістан облысы бойынша білім беру нысандарын салу | пайдалануға беру актісі | БҒМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 8 766,0 | РБ |
| 2 155,2 | ЖБ |
| 2020 | 13 725,1 | РБ |
| 2 483,7 | ЖБ |
| 2021 | 13 750,8 | РБ |
| 766,1 | ЖБ |
| 2022 | 4 411,8 | РБ |
| 966,9 | ЖБ |
| 2023 | 4 904,2 | РБ |
| 42 | Түркістан қаласында оқушылар сарайын салу\*\*\* | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 2 000,0 | ЖИ |
| 2020 | 2 500,0 |
| 43 | Түркістан қаласында музыкалық мектеп салу\*\*\* | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 1 000,0 | ЖИ |
| 2020 | 1 000,0 |
|  | **Жиыны** |  |  |  | **72 207,0** |  |
| **IV. Денсаулық сақтау** |
| 44 | Түркістан қаласында 610 кереуеттік облыстық көпбейінді медициналық орталығын салу | пайдалануға беру актісі | ДСМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 500,0 | РБ |
| 50,0 | ЖБ |
| 2020 | 10 000,0 | РБ |
| 1 640,0 | ЖБ |
| 2021 | 10 000,0 | РБ |
| 1 810,0 | ЖБ |
| 2022 | 6 500,0 | РБ |
| 45 | Түркістан қаласында бір ауысымда 500 адам қабылдайтын қалалық емхана салу | пайдалануға беру актісі | ДСМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 200,0 | МЖӘ |
| 2020 | 1 800,0 |
| 46 | Түркістан қаласында қалалық балалар ауруханасының 190 кереуеттік емдеу корпусын салу | пайдалануға беру актісі | ДСМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 100,0 | ЖБ |
| 2020 | 900,0 | РБ |
| 400,0 | ЖБ |
| 2021 | 1 800,0 | РБ |
| 400,0 | ЖБ |
| 2022 | 2 700,0 | РБ |
| 47 | Ордабасы ауданында облыстық туберкулезге қарсы 350 кереуеттік диспансер салу\*\*\* | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 500,0 | МЖӘ |
| 2020 | 7 700,0 |
| 2021 | 6 800,0 |
| 48 | Түркістан қаласында 600 кереуеттік психикалық денсаулық орталығын салу (20 кереуеттік уақытша бейімдеу және детоксикация орталығы бар)\*\*\* | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2020 | 3 000,0 | МЖӘ |
| 2021 | 5 000,0 |
| 2022 | 2 000,0 |
| 49 | Түркістан қаласында симуляциялық орталық салу\*\*\* | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 500,0 | МЖӘ |
| 2020 | 1 500,0 |
| 50 | Түркістан қаласында бір ауысымда 300 адам қабылдайтын стоматологиялық емхана салу\*\*\* | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2020 | 500,0 | МЖӘ |
| 2021 | 2 500,0 |
|  | **Жиыны** |  |  |  | **98 800,0** |  |
| **V. Халықты әлеуметтік қорғау** |
| 51 | Кентау қаласында 200 орындық ересек мүгедектер үшін оңалту орталығын салу | пайдалануға беру актісі | Еңбекмині, Түркістан облысының әкімдігі | 2020 | 932,0 | РБ |
| 104,0 | ЖБ |
| 2021 | 1 177,0 | РБ |
| 131,0 | ЖБ |
|  | **Жиыны** |  |  |  | **2 343,0** |  |
| **VI. Мәдениет** |
| 52 | Түркістан қаласында драма театрын салу | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 330,0 | ЖБ |
| 2020 | 1 170,0 |
| 53 | Түркістан қаласында "Конгресс-орталығы" көпфункциялы кешенін салу\*\*\* | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 4 890,0 | ЖИ |
| 2020 | 11 410,0 |
| 54 | Түркістан қаласында облыстық ғылыми-әмбебап кітапхана салу\*\*\* | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 1 500,0 | ЖИ |
| 55 | Түркістан қаласында Қ.А. Яссауи музейін салу\*\*\* | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 1 300,0 | ЖИ |
| 2020 | 1 500,0 |
| 56 | "Ұлы дала елі" орталығын салу ("Түркі әлемі" орталығы, "Қазақ хандары мен билері" мәдени-тарихи орталығы, "Ұлы дала елі" орталығы)\*\*\* | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 2 000,0 | ЖИ |
| 2020 | 4 000,0 |
| 57 | "Әзірет Сұлтан" тарихи-мәдени қорығында қабылдау орталығын салу\*\*\* | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 1 500,0 | ЖИ |
| 58 | Түркістан қаласында амфитеатр салу\*\*\* | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 1 900,0 | ЖИ |
| 59 | "Қожа Ахмет Яссауи" және "Рәбия Сұлтан Бегім" мавзолейлерін реставрациялау\*\*\* | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 400,0 | ЖИ |
| 60 | Күлтөбе қалашығындағы тарихи объектілерді реставрациялау\*\*\* | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 490,0 | ЖИ |
| 61 | 1. "Әзірет Сұлтан" музей қорығының аумағындағы Әбілмәмбет хан ордасын және орталық магистральдық көшесін археологиялық зерттеу (88,7га)   2. Тарихи орталықты абаттандыруға арналған ЖСҚ\*\*\* | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 1 480,0 | ЖИ |
|  | **Жиыны** |  |  |  | **33 870,0** |  |
| **VIІ. Спорт** |
| 62 | Түркістан қаласында дарынды балаларға арналған облыстық спорт мектеп-интернатын салу | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2020 | 520,0 | ЖБ |
| 2021 | 1 000,0 |
| 63 | Түркістан қаласында жоғары спорт шеберлігі мектебін салу | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2020 | 400,0 | ЖБ |
| 2021 | 580,0 |
| 64 | Түркістан қаласында облыстық дәрігерлік-дене шынықтыру диспансерін салу | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2020 | 200,0 | ЖБ |
| 2021 | 335,0 |
| 65 | Түркістан қаласында бассейні бар спорт сарайын салу\*\*\* | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 5 000,0 | ЖИ |
| 2020 | 10 000,0 |
| 66 | Түркістан қаласында 7 000 орынға арналған стадион салу\*\*\* | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 7 000,0 | ЖИ |
| 2020 | 13 000,0 |
| 67 | Түркістан қаласында олимпиадалық резерв мектебін салу\*\*\* | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 1 000,0 | ЖИ |
|  | **Жиыны** |  |  |  | **39 035,0** |  |
| **VIII. Көліктік инфрақұрылым** |
| 68 | "Түркістан-Кентау" бағытында ұзындығы 26 км автомобиль жолын реконструкциялау | пайдалануға беру актісі | ИИДМ | 2020 | 240,0 | РБ |
| 2021 | 3 200,0 |
| 2022 | 4 800,0 |
| 2023 | 5 000,0 |
| 69 | Түркістан қаласының айналма жолын салу (48 км)\*\*\* | пайдалануға беру актісі | ИИДМ | 2020 | 200,0 | ЖИ (ХҚИ) |
| 2021 | 500,0 |
| 2022 | 15 000,0 |
| 2023 | 14 300,0 |
| 70 | Шымкент және Сарыағаш қалаларының айналма жолын салу (150 км)\*\*\* | пайдалануға беру актісі | ИИДМ | 2020 | 500,0 | МЖӘ |
| 2021 | 2 000,0 |
| 2022 | 63 456,0 |
| 2023 | 63 456,0 |
| 2024 | 63 458,0 |
| 71 | Облыстық және аудандық маңызы бар жолдарды салу, реконструкциялау және жөндеу | пайдалануға беру актісі | ИИДМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2020 | 10 340,0 | РБ |
| 3 960,0 | ЖБ |
| 2021 | 9 500,0 | РБ |
| 4 600,0 | ЖБ |
| 2022 | 7 500,0 | РБ |
| 3 600,0 | ЖБ |
| 2023 | 7 500,0 | РБ |
| 3 600,0 | ЖБ |
| 2024 | 7 500,0 | РБ |
| 3 600,0 | ЖБ |
| 72 | Түркістан қаласының көшелерін салу, реконструкциялау және жөндеу | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 6 500,0 | ЖБ |
| 2020 | 3 500,0 |
| 2021 | 3 500,0 |
| 2022 | 3 500,0 |
| 2023 | 3 500,0 |
| 2024 | 3 500,0 |
| 73 | Түркістан қаласында әуежайға кіреберіс жол салу (жаңа әуежай бағытына қашықтығы - 15,2 км) | пайдалануға беру актісі | ИИДМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2020 | 450,0 | РБ |
| 50,0 | ЖБ |
| 2021 | 3 450,0 | РБ |
| 500,0 | ЖБ |
| 2022 | 4 200,0 | РБ |
| 350,0 | ЖБ |
| 74 | Түркістан қаласында Халықаралық әуежай салу  1-кезең: Түркістан қаласының бас жоспарының дамуын ескере отырып әуежай орналастыратын жерді таңдау және ТЭН, ЖСҚ әзірлеу (2019-2021 жж.);  2-кезең: Түркістан қаласында өндірістік қызметті техникалық жарақтандырумен халықаралық әуежай салу (2020-2022 жж.)\*\*\* | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі, ИИДМ, ҰЭМ | 2019-2021 |  | МЖӘ |
| 2020 | 5 000,0 |
| 2021 | 7 500,0 |
| 2022 | 7 500,0 |
| 75 | "Түркістан-Шәуілдір" бағытында ұзындығы 70 км автомобиль жолын реконструкциялау | пайдалануға беру актісі | ИИДМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2020 | 200,0 | ЖБ |
| 2021 | 9 000,0 | РБ |
| 1 000,0 | ЖБ |
| 2022 | 9 000,0 | РБ |
| 1 000,0 | ЖБ |
| 76 | Түркістан қаласында жаңа теміржол вокзалын салу\*\*\* | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі, ИИДМ, "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісу бойынша) | 2022 | 4 000,0 | ЖИ |
| 2023 | 5 010,0 |
| 77 | Түркістан қаласының оңтүстік бөлігінде жаңа автовокзал салу\*\*\* | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 1 500,0 | ЖИ |
| 78 | Түркістан қаласының солтүстік бөлігінде жаңа автовокзал салу\*\*\* | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2023 | 1 100,0 | ЖИ |
|  | **Жиыны** |  |  |  | **382 620,0** |  |
| **IX. Қоғамдық құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету және азаматтық қорғау** |
| 79 | 470 адамға арналған үлгілік жоба бойынша Түркістан облысының полиция департаменті ғимаратының кешенін салу | пайдалануға беру актісі | ІІМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 39,7 | РБ |
| 4,2 | ЖБ |
| 2020 | 1 477,3 | РБ |
| 164,1 | ЖБ |
| 2021 | 1 148,9 | РБ |
| 127,7 | ЖБ |
| 2022 | 656,6 | РБ |
| 73,0 | ЖБ |
| 80 | Түркістан қаласында Полиция департаментінің Жедел басқару орталығын салу | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 34,5 | ЖБ |
| 2020 | 548,7 |
| 2021 | 96,8 |
| 81 | Түркістан қаласында Түркістан облысының полиция департаментінің бір ауысымда 100 келушіге арналған емхана ғимаратын салу | пайдалануға беру актісі | ІІМ | 2019 | 20,9 | ЖБ |
| 2021 | 482,8 | РБ |
| 2022 | 85,2 |
| 82 | Түркістан қаласында Қазақстан Республикасының Ұлттық ұланына арналған әскери қалашық салу | пайдалануға беру актісі | ІІМ | 2020 | 334,1 | РБ |
| 2021 | 3 569,1 |
| 2022 | 3 569,1 |
| 83 | Түркістан қаласында "Өрт сөндіру және құтқару қызметі" мемлекеттік мекемесі мен ІІМ Төтенше жағдайлар комитетінің Төтенше жағдайлар департаментіне арналған әкімшілік ғимарат пен 4 автокөлікке арналған өрт сөндіру депосын салу (037 орам) | пайдалануға беру актісі | ІІМ | 2019 | 24,1 | ЖБ |
| 2020 | 468,7 | РБ |
| 2021 | 468,7 |
| 84 | Түркістан қаласында "4 автокөлікке арналған өрт сөндіру депосы кешені" үлгілік жобасына байланыстыра отырып, өрт сөндіру депосын салу (Түркістан қаласынан Кентау қаласына шығаберісте) | пайдалануға беру актісі | ІІМ | 2020 | 20,0 | РБ |
| 2021 | 222,0 |
| 2022 | 222,0 |
| 85 | Түркістан қаласында (Түркістан-Шәуілдір тас жолында) "4 автокөлікке арналған өрт сөндіру депосы кешені" үлгілік жобасына байланыстыра отырып, өрт сөндіру депосын салу | пайдалануға беру актісі | ІІМ | 2021 | 21,0 | РБ |
| 2022 | 222,0 |
| 2023 | 222,0 |
| 86 | Түркістан облысы Келес ауданы, Ақтөбе ауылдық округінің Қызыләскер ауылында "2 автокөлікке арналған өрт сөндіру депосы кешені" үлгілік жобасына байланыстыра отырып, өрт сөндіру депосын салу | пайдалануға беру актісі | ІІМ | 2021 | 17,0 | РБ |
| 2022 | 279,0 |
| 87 | Ордабасы ауданы, Шұбарсу ауылында "2 автокөлікке арналған өрт сөндіру депосы кешені" үлгілік жобасына байланыстыра отырып, өрт сөндіру депосын салу | пайдалануға беру актісі | ІІМ | 2023 | 9,0 | РБ |
| 2024 | 278,0 |
| 88 | Түркістан қаласында Түркістан қаласы әкімі басқармасының қосалқы пунктін салу | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2020 | 100,0 | ЖБ |
| 2021 | 867,0 |
| 2022 | 867,0 |
| 89 | Түркістан облысы әкімі басқармасының қаладан тыс қосалқы пунктін салу (Түркістан қаласынан 20-100 км қашықтықта орналасқан) | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2021 | 100,0 | ЖБ |
| 2022 | 867,0 |
| 2023 | 867,0 |
| 90 | ІІМ Төтенше жағдайлар комитеті Түркістан облысы бойынша Қылмыстық-атқару жүйесі департаментінің әкімшілік ғимаратын салу | пайдалануға беру актісі | ІІМ | 2021 | 32,7 | ЖБ |
| 2022 | 201,0 | РБ |
| 2023 | 201,0 |
| 91 | Түркістан қаласында 500 орынға арналған тергеу изоляторын салу | пайдалануға беру актісі | ІІМ | 2021 | 55,6 | ЖБ |
| 2022 | 3 195,4 | РБ |
| 2023 | 2 000,0 |
| 2024 | 2 000,0 |
| 92 | Түркістан қаласында тұтқындалған адамдарды ұстайтын 50 орынға арналған арнайы қабылдау орнын салу | пайдалануға беру актісі | ІІМ | 2021 | 45,0 | ЖБ |
| 2022 | 533,9 | РБ |
| 2023 | 533,9 |
| 93 | Құлақтандыру жүйесін құру:  1) ІІМ Төтенше жағдайлар комитеті Түркістан облысының Төтенше жағдайлар департаменті ғимараттарын орталықтандырылған хабардар ету жүйесін басқару жабдықтарымен қамтамасыз ету;  2) Түркістан облысы үшін облыстық хабардар ету жүйесін сөйлеу-хабарландыру құрылғыларымен толық жарақтандыру;  3) ІІМ Төтенше жағдайлар комитеті Түркістан облысының Төтенше жағдайлар департаментін байланыс құралдарымен қамтамасыз ету;  4) ІІМ Төтенше жағдайлар комитеті Түркістан облысының Төтенше жағдайлар департаменті үшін ретрансляторлы жабдықтармен қамтамасыз ету | қабылдау-беру актісі | ІІМ | 2019 | 463,0 | РБ |
| 2020 | 568,0 |
| 2021 | 444,0 |
| 2022 | 444,0 |
| 2023 | 444,0 |
| 2024 | 444,0 |
|  | **Жиыны** |  |  |  | **30 179,6** |  |
| **X. Ауыл шаруашылығы** |
| 94 | Түркістан қаласының айналасында | пайдалануға беру актісі | АШМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 2 500,0 | ЖБ |
| 11 000 га азық-түлік белдеуін құру | 2020 | 25 000,0 | PБ |
| 95 | Түркістан қаласында суармалы жерлердің сумен қамтамасыз етілуін арттыру мақсатында Арыс-Түркістан магистральдық арнасын толықтыру үшін Сырдария өзенінен машиналық арна салу | пайдалануға беру актісі | АШМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 1 800,0 | РБ |
| 250,0 | ЖБ |
| 2020 | 11 250,0 | РБ |
| 1 450,0 | ЖБ |
| 96 | Түркістан облысы Кентау қаласы Орынғай ауылдық округінде Кеңсай-Қосқорған-2 су қоймасын салу | пайдалануға беру актісі | АШМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 39,6 | ЖБ |
| 2020 | 132,0 | ЖБ |
| 1 650,0 | РБ |
| 2021 | 1 650,0 | РБ |
| 97 | Түркістан облысында сатылас ұңғымалардың жұмысқа жарамдылығын қайта қалпына келтіру | пайдалануға беру актісі | АШМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 104,4 | ЖБ |
| 2020 | 1 000,0 |
| 2021 | 1 611,0 |
| 98 | Түркістан магистральдық арнасын күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | АШМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 320,0 | РБ |
| 2020 | 4 000,0 |
| 2021 | 4 000,0 |
|  | **Жиыны** |  |  |  | **56 757,0** |  |
| **XІ. Кәсіпкерлік** |
| 99 | Түркістан қаласында индустриялық аймақты 310 га кеңейту және инфрақұрылым тарту | пайдалануға беру актісі | ҰЭМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 1 400,0 | ЖБ |
| 2020 | 2 000,0 | РБ |
| 2021 | 2 000,0 |
| 100 | Ордабасы ауданы Бадам ауылының индустриялық аймағын 100 га кеңейту және инфрақұрылым тарту | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 2 200,0 | ЖБ |
| 2020 | 950,0 |
| 101 | "TURKISTAN" АЭА Өнеркәсіптік аймағының аумағында инфрақұрылым салу | пайдалануға беру актісі | ИИДМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 108,0 | ЖБ |
| 2020 | 518,3 |
| 2021 | 2 000,0 | РБ |
| 518,3 | ЖБ |
| 2022 | 5 826,0 | РБ |
| 2023 | 1 504,0 |
|  | **Жиыны** |  |  |  | **19 024,6** |  |
| **XІI. Туризм** |
| 102 | "Қасқасу" туристік-рекреациялық орталығының инженерлік инфрақұрылымын салу | пайдалануға беру актісі | МСМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2020 | 1 080,0 | РБ |
| 120,0 | ЖБ |
| 2021 | 990,0 | РБ |
| 110,0 | ЖБ |
| 103 | "Қасқасу" туристік-рекреациялық орталығының тау инфрақұрылымын салу | пайдалануға беру актісі | МСМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 378,0 | ЖБ |
| 2020 | 8 500,0 | РБ |
| 2021 | 10 000,0 | РБ |
|  | **Жиыны** |  |  |  | **21 178,0** |  |
| **XІІI. Басқалар** |
| 104 | ҚР Тұңғыш Президент паркін салу | пайдалануға беру актісі | ҰЭМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 1 000,0 | РБ |
| 200,0 | ЖБ |
| 2020 | 2 000,0 | РБ |
| 520,0 | ЖБ |
| 2021 | 2 680,0 | РБ |
| 105 | Кентау қаласының және оған іргелес елді мекендер халқының денсаулығы мен қоршаған ортаның жай-күйіне кешенді бағалау жүргізу | зерттеу қорытындысы | Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 226,4 | ЖБ |
| 2020 | 268,1 |
| 106 | Музыкалық субұрқақтар салу\*\*\* | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 700,0 | ЖИ |
| 107 | Неке сарайын салу\*\*\* | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 428,0 | ЖИ |
| 2020 | 500,0 |
| 108 | Шығыс моншасын салу\*\*\* | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 1 000,0 | ЖИ |
| 109 | "Астана" алаңын салу\*\*\* | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 1 500,0 | ЖИ |
| 110 | Медиа-орталық салу\*\*\* | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 800,0 | ЖИ |
| 2020 | 700,0 |
| 111 | Аттракционы бар қалалық саябақ салу\*\*\* | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 5 000,0 | ЖИ |
| 2020 | 5 000,0 |
| 112 | Түркістан қаласында сауда орталығын салу\*\*\* | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 5 000,0 | ЖИ |
| 2020 | 6 500,0 |
| 113 | Түркістан қаласында туризм бағытындағы колледж салу\*\*\* | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 4 500,0 | ЖИ |
| 114 | Цифрлық офис ғимаратын салу\*\*\* | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 200,0 | ЖИ |
| 2020 | 300,0 |
| 115 | "Smart City" жобасын енгізу және байланыс желілерін жүргізу\*\*\* | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 300,0 | ЖИ |
| 2020 | 700,0 |
| 116 | Түркістан қаласында халыққа қызмет көрсету орталығын салу\*\*\* | пайдалануға беру актісі | Түркістан облысының әкімдігі | 2019 | 2000,0 | ЖИ |
|  | **Жиыны** |  |  |  | **36 622,5** |  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Қаржыландыру көзі | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Барлығы |
| Республикалық бюджет | 41 130 | 146 934 | 154 788 | 103 559 | 55 207 | 42 388 | 543 006 |
| Жергілікті бюджет | 20 363 | 27 486 | 26 149 | 16 264 | 10 323 | 9 458 | 110 042 |
| Жеке инвестициялар | 75 542 | 84 762 | 33 172 | 119 133 | 117 232 | 99 806 | 529 647 |
| МЖӘ | 1 200 | 19 600 | 22 500 | 10 620 |  |  | 53 920 |
| ЖИЫНЫ | 137 235 | 278 781 | 236 609 | 249 576 | 182 762 | 151 652 | 1 236 615 |

      \* - республикалық және жергілікті бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын іс-шаралар бойынша шығыстар көлемі Түркістан облысының әкімдігі бюджет заңнамасына сәйкес қажетті құжаттаманы ұсынған кезде тиісті жоспарлы кезеңге республикалық және жергілікті бюджетті қалыптастыру және нақтылау кезінде нақтыланатын болады;

      \*\* - жобаларды кейінге қалдыру шартымен қаржыландыру;

      \*\*\*- жеке инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік қаражаты есебінен қаржыландырылатын іс-шаралар бойынша шығыстар көлемі объектілерді салу барысында нақтыланатын болады.

**Кешенді жоспарды іске асырудан мынадай нәтижелер күтіледі:**

**Жалпы өңірлік өнім**

      Облыстың ЖӨӨ-нің 2017 жылмен салыстырғанда 2024 жылға 1,7 есе өсуі болжануда немесе номиналды түрде 1 540,1 млрд.теңгеден 2 552 млрд.теңгеге дейін ұлғаяды. Облыстың ЖӨӨ құрылымында 2025 жылы өнеркәсіп (25,8 %), ауыл шаруашылығы (21,7 %), көлік және байланыс (13,0 %) салаларының үлесі үстем болады.

**Ауыл шаруашылығы**

      116 мың га жаңа технологиялар енгізіледі.

      Жабық топырақ (жылыжай) ауданы 2 769 га дейін кеңейеді.

      Ауыл шаруашылығы техникалық паркін және тракторларды 37 %-ға (80 %-дан 43 %-ға дейін) жаңарту, бұл ауыл шаруашылығында еңбек өнімділігін 2,5 есе ұлғайтуды және жыл сайын жалпы өнімнің көлемін 76 млрд. теңге сомасына дейін өсуін қамтамасыз етеді.

      Нәтижесінде 2024 жылға қарай ауыл шаруашылығының жалпы өнім көлемі 2017 жылмен салыстырғанда 2,1 есе артады және ауыл шаруашылығы өндірісінің жалпы өнімі 1 025 млрд. теңгені, НКИ 105 %-ды құрайды.

**Өнеркәсіп**

      10 мың жаңа жұмыс орнын аша отырып, құны 399,9 млрд. теңгені құрайтын 46 жоба іске асырылады.

      Индустрияландыру 4,0 талаптарына сай келетін Түркістан облысының индустриялық аймағында импорт алмастырушы және экспортқа бағдарланған жаңа өндіріс құрылады.

      Жаңа және қолданыстағы кәсіпорындардың қуаттарының толық жүктелуі қамтамасыз етіледі.

      Нәтижесінде 2024 жылға қарай өнеркәсіп өнімінің көлемі номиналды түрде 2017 жылмен салыстырғанда 1,5 есе артады және 650 млрд. теңге, НКИ-і 104 %-ды құрайды.

**Денсаулық сақтау**

      Заманауи көпфункциялы 610 орынға арналған аурухананы, облыстық балалар ауруханасын, медициналық жедел жәрдем станцияларын және қалалық емхана салу бекітілген халыққа профилактикалық жұмыстар жүргізу үшін білікті, мамандандырылған, жедел көмек көрсетудің қолжетімділігін, тиімділігін, сапасын арттыруға, халықтың денсаулығын жақсартуға, бала туу деңгейін арттыруға және өлім-жітімді төмендетуге, халықтың медициналық көмек алуға шет елдерге шығуын азайтуға мүмкіндік береді. Медициналық туризм дамитын болады. Жалпы орташа өмір ұзақтығы 71,5 жасқа дейін ұлғаяды.

**Халықты әлеуметтік қорғау**

      Оңалту орталығын салу мүгедектердің барынша тәуелсіздігін, толық физикалық, ақыл-ой, әлеуметтік, кәсіби қабілетін сақтау және қол жеткізу үшін мүмкіндіктерін қамтамасыз етуге және тұрмыстың барлық аспектілеріне толыққанды тарту үшін тиісті және тиімді шараларды ұлғайтуға мүмкіндік береді. Осы мақсатта мүгедектер үшін кешенді оңалту қызметтерін және бағдарламаларын, олардың қолжетімділігін ескере отырып, тікелей тұратын орындарына мейлінше жақын жерлерде ұйымдастыру, бекіту және кеңейту қажет.

**Білім беру**

      Түркістан қаласы халқының өсуінің күтілуіне байланысты 2024 жылға дейін мектептер салу қажет.

      Мектептерді салу нәтижесінде оқушылар оқу орындарымен қамтамасыз етілетін болады.

      Сонымен бірге дарынды балаларға арналған мектепке сұранысты ескере отырып, қаланың және жақын орналасқан Отырар, Бәйдібек, Ордабасы, Созақ аудандарының оқушылары үшін Түркістан қаласында 700 оқушыға арналған 500 орындық жатақханасы бар "Дарын" мектеп-интернатын салу қажет.

      2020 жылға қарай 3-6 жастағы балаларды мектепке дейінгі тәрбие берумен және оқытумен қамту 100 %-ға жеткізіледі.

**Мәдениет**

      Түркістан қаласын түркі әлемінің рухани-мәдени орталығы ретінде дамыту, сондай-ақ ұлттық өнерді, жақын және алыс шетелдің салт-дәстүрлерін кеңінен насихаттау, жас таланттарды қолдау, заманауи материалдық-техникалық құрал жабдықтармен жабдықталған және әлемдік стандартқа сәйкес келетін жаңа мәдени объектілер салу.

**Спорт**

      Халықты жалпы спорттық шараларға тарту, республикалық, сондай-ақ халықаралық спорттық жарыстарда жоғары спорттық нәтижелерге қол жеткізу.

      2024 жылға қарай спортпен және дене шынықтырумен жүйелі айналысатын азаматтардың қамтылуы 30 %-ға жеткізіледі.

**Туризм**

      Өңірдің туристік тартымдылығын жақсарту келуші туристердің саны және ашылатын жұмыс орындарын ұлғайтады.

      Жаңа туристік дестинация құру және туризм индустриясын дамыту.

      Емдеу-сауықтыру, жағажай, тау шаңғысы және тарихи-мәдени және т.б. сияқты туризм түрлерін дамыту.

      Нәтижесінде 2024 жылы туристер саны 3 есе, орналастыру объектілерінің саны 30 %-ға, қызмет көрсету көлемі 35 %-ға, инвестиция көлемі 5 есеге артады.

**Көліктік және инженерлік инфрақұрылым**

      Көліктік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту нәтижесінде қанағаттанарлық және жақсы жағдайдағы жолдардың деңгейі 2024 жылы 90 %-ға жеткізілетін болады.

      Көліктік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту нәтижесінде Түркістан қаласы көшелерінің қанағаттанарлық және жақсы жағдайдағы деңгейі 2024 жылы 60 %-ға жеткізілетін болады.

**Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы**

      Нәтижесінде Түркістан қаласының халқы орталықтандырылған сумен және кәрізбен 100 % қамтамасыз етілетін болады.

      Газбен жабдықтау саласында Түркістан қаласының халқы 100 % қамтамасыз етіледі.

      2024 жылға дейін 220-110 кВ желісі бар 5 қосалқы станция салу нәтижесінде 8 ауданның (Мақтаарал, Сарыағаш, Жетісай, Келес, Шардара, Ордабасы, Отырар және Арыс қ.) халқын сапалы және тұрақты электр энергиясымен қамтамасыз ету мүмкін болады.

      Экономикалық өсу орталықтары болып табылатын жоғарыда көрсетілген қалаларды және елді мекендерді коммуналдық инфрақұрылыммен қамтамасыз ету ауыл шаруашылығы шикізатын өңдеуді дамытуға жағдай жасауға, ірі және шағын өнеркәсіп кәсіпорындарын ұйымдастыруға, шағын және орта бизнесті дамытуға мүмкіндік береді.

**Тұрғын үй**

      2024 жылға дейін барлық қаржыландыру көздері есебінен 218 үй салу жоспарлануда (13 064 пәтер, 783,8 м2).

      13 064 отбасын тұрғын үймен қамтамасыз ету жоспарлануда.

**Қоғамдық құқықтық тәртіпті және азаматтық қорғауды қамтамасыз ету**

      Ішкі істер органдарының материалдық-техникалық жабдықталуын жақсарту қылмыстардың уақтылы алдын алуды, анықтауды және ашуды қамтамасыз етеді, сонымен қатар қызметкерлердің жүктелген міндеттерді орындау үшін тиімді және сапалы жұмыс істеуіне мүмкіндік береді.

      Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| АШМ | – | Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі |
| БҒМ | – | Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі |
| БП | – | Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы |
| ДСМ | – | Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі |
| Еңбекмині | – | Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
| ЖБ | – | жергілікті бюджет |
| ЖИ | – | жеке инвестициялар |
| ЖС | – | Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты |
| ЖСҚ | – | жобалық-сметалық құжаттама |
| ИИДМ | – | Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі |
| "ҚТЖ" ҰК" АҚ | – | "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы |
| МЖӘ | – | мемлекеттік-жекешелік әріптесік |
| МҚІСҚА | – | Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі |
| МСМ | – | Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі |
| РБ | – | республикалық бюджет |
| ТЭН | – | техникалық-экономикалық негіздеме |
| ҰҚК | – | Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті |
| ҰЭМ | – | Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі |
| ШОК | – | шағын және орта бизнес |
| ІІМ | – | Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі |
| ХҚИ | – | Халықаралық қаржы институттары |
| ЭМ | – | Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі |

      -

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК