

**Астана қаласына iргелес елдi мекендердi әлеуметтiк-экономикалық дамытудың 2025 жылға дейінгі кешендi жоспарын бекiту туралы**

***Күшін жойған***

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 21 қыркүйектегі № 649 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2024 жылғы 29 ақпандағы № 136 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 29.02.2024 № 136 қаулысымен.

      Ескерту. Қаулының тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 25.01.2023 № 37 қаулысымен.

      Астана қаласына іргелес елді мекендерді әлеуметтік-экономикалық дамытуды жақсарту мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 25.01.2023 № 37 қаулысымен.

      1. Қоса беріліп отырған Астана қаласына іргелес елді мекендерді әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2025 жылға дейінгі кешенді жоспары (бұдан әрі – Жоспар) бекітілсін.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 25.01.2023 № 37 қаулысымен.

      2. Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органдары мен Ақмола облысының әкімдігі Жоспарда көзделген іс-шаралардың уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін және жылдың қорытындылары бойынша жыл сайын, 20 қаңтардан кешіктірмей Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігіне олардың іске асырылу барысы туралы ақпарат берсін.

      3. Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі жылдың қорытындылары бойынша жыл сайын, 1 наурыздан кешіктірмей Қазақстан Республикасының Үкіметіне Жоспардың іске асырылу барысы туралы жиынтық ақпарат берсін.

      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігіне жүктелсін.

      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

|  |  |
| --- | --- |
| *Қазақстан Республикасының*  *Премьер-Министрі* | *А. Мамин* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң |
|  | 2021 жылғы 21 қыркүйектегі № 649 қаулысымен бекiтiлген |

**Астана қаласына iргелес елдi мекендердi әлеуметтiк-экономикалық дамытудың 2025 жылға дейінгі кешенді жоспары**

      Ескерту. Кешенді жоспар жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 25.01.2023 № 37 қаулысымен.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с  № | Атауы | Аяқталу нысаны | Жауапты орындаушылар | Орындалу мерзiмдерi | Қаржыландыру көлемі\* (млн теңге) | Қаржыландыру көзi |
| Астана қаласына іргелес елді мекендерді әлеуметтік-экономикалық дамытудың кешенді жоспарын іске асырудан 2025 жылдың қорытындысы бойынша күтілетін нәтижелер:  1) медициналық көресетілетін қызметтерді алуға қолжетімділікті арттыру, балабақшалардағы кезектілікті және мектептердегі оқушы орындарының тапшылығын қысқарту;  2) қамтылатын елді мекендерде жол төсемінің сапасын жақсы және қанағаттанарлық жағдайда арттыру;  3) қамтылатын елді мекендерде халықты орталықтандырылған сумен жабдықтаумен қамтуды ұлғайту;  4) халықты жұмыспен қамтуды арттыру, іс-шараларды іске асыру кезеңінде жаңа жұмыс орындарын және объектілер пайдалануға берілгеннен кейін тұрақты жұмыс орындарын құру;  5) өңірге тартылған жеке инвестицияларды ұлғайту, шағын және орта кәсіпкерліктің жаңа субъектілерін ашу. | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Қосшы қаласы | | | | | | |
| Көлік және коммуникация | | | | | | |
| 1 | Қосшы қаласының көше-жол желісін күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ИИДМ,  Ақмола облысының әкімдігі | 2022 | 3 931,2 | республикалық бюджет |
| 2023 | 3 267,8 |
| 2 | Қосшы қаласында көше-жол желісін салу (2-кезек) | пайдалануға беру актісі | ҰЭМ,  Ақмола облысының әкімдігі | 2023 | 619,7 | республикалық бюджет |
| 3 | Қосшы қаласында көше-жол желісін салу (1-кезең 10 км) | пайдалануға беру актісі | ҰЭМ,  Ақмола облысының әкімдігі | 2024 | 255,0 | жергілікті бюджет |
| 2025 | 510,0 |
| 2023 | 1 995,0 | республикалық бюджет |
| 2024 | 1 995,0 |
| 2025 | 1 995,0 |
| 4 | Қосшы қаласының Республика көшесін реконструкциялау | пайдалануға беру актісі | ҰЭМ,  Ақмола облысының әкімдігі | 2023 | 50,0 | жергілікті бюджет |
| 2024 | 200,0 |
| 2025 | 200,0 |
| 2023 | 675,0 | республикалық бюджет |
| 2024 | 1 688,0 |
| 2025 | 1 687,0 |
| 5 | Қосшы қаласының Сарқырама өзені арқылы өтетін автожол көпірін реконструкциялау | пайдалануға беру актісі | ҰЭМ,  Ақмола облысының әкімдігі | 2023 | 35,0 | жергілікті бюджет |
| 2025 | 150,0 |
| 2023 | 700,0 | республикалық бюджет |
| 2024 | 650,0 |
| Білім беру | | | | | | |
| 6 | Қосшы қаласында 1200 орындық мектеп салу (1-позиция) | пайдалануға беру актісі | ҰЭМ,  Ақмола облысының әкімдігі | 2023 | 1 033,1 | республикалық бюджет |
| 7 | Қосшы қаласында 1200 орындық мектеп салу (2-позиция) | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкімдігі | 2023 | 159,9 | жергілікті бюджет |
| 8 | Қосшы қаласында 280 орындық балабақша салу (1-позиция) | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкімдігі | 2023 | 15,0 | жергілікті бюджет |
| 2024 | 300,0 |
| 2025 | 445,0 |
| 9 | Қосшы қаласында 280 орындық балабақша салу (2-позиция) | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкімдігі | 2023 | 500,0 | жергілікті бюджет |
| 10 | Қосшы қаласында 280 орындық балабақша салу (3-позиция) | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкімдігі | 2024 | 350,0 | жеке инвестициялар |
| 2025 | 445,0 |
| 11 | Қосшы қаласында 280 орындық балабақша салу (4-позиция) | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкімдігі | 2024 | 350,0 | жеке инвестициялар |
| 2025 | 445,0 |
| Денсаулық сақтау | | | | | | |
| 12 | Қосшы қаласында 350 төсектік көпбейінді облыстық аурухана салу | пайдалануға беру актісі | ДСМ,  Ақмола облысының әкімдігі | 2023 | 525,0 | жергілікті бюджет |
| 2024 | 600,0 |
| 2025 | 600,0 |
| 2023 | 3 200,0 | республикалық бюджет |
| 2024 | 3 800,0 |
| 2025 | 3 800,0 |
| Спорт | | | | | | |
| 13 | Қосшы қаласында дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу | пайдалануға беру актісі | МСМ,  Ақмола облысының әкімдігі | 2023 | 792,5 | жергілікті бюджет |
| Сумен жабдықтау және су бұру | | | | | | |
| 14 | Қосшы қаласында сумен жабдықтау желілерін салу (4-кезек) | пайдалануға беру актісі | ИИДМ,  Ақмола облысының әкімдігі | 2023 | 480,0 | жергілікті бюджет |
| 2024 | 480,0 |
| 2023 | 2 865,9 | республикалық бюджет |
| 2024 | 4 321,9 |
| 15 | Қаражал сорғы станциясынан Қосшы қаласына дейін су тартқышты салу | пайдалануға беру актісі | ЭТРМ,  Ақмола облысының әкімдігі | 2023 | 200,0 | республикалық бюджет |
| 2024 | 2 100,0 |
| 2025 | 2 100,0 |
| 16 | Қосшы қаласында нөсер кәрізін салу | пайдалануға беру актісі | ҰЭМ,  Ақмола облысының әкімдігі | 2024 | 200,0 | жергілікті бюджет |
| 2025 | 204,0 |
| 2023 | 636,6 | республикалық бюджет |
| 2024 | 1 500,0 |
| 2025 | 1 500,0 |
| Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | | | | | | |
| 17 | Қосшы қаласында жеткізуші газ құбыры мен газ тарату желілерін салу (5-тен 1-кезең) | пайдалануға беру актісі | ЭМ,  Ақмола облысының әкімдігі | 2024 | 240,0 | жергілікті бюджет |
| 2023 | 1 080,0 | республикалық бюджет |
| 2024 | 1 080,0 |
| 18 | Қосшы қаласында жеткізуші газ құбыры мен газ тарату желілерін салу (5-тен 2-кезең) | пайдалануға беру актісі | ЭМ,  Ақмола облысының әкімдігі | 2025 | 240,0 | жергілікті бюджет |
| 2024 | 1 080,0 | республикалық бюджет |
| 2025 | 1 080,0 |
| 19 | Қосшы қаласында жылу көзі мен жылу желілерін реконструкциялау | пайдалануға беру актісі | ҰЭМ,  Ақмола облысының әкімдігі | 2023 | 50,0 | жергілікті бюджет |
| 2024 | 268,0 |
| 2025 | 267,0 |
| 2023 | 1 015,0 | республикалық бюджет |
| 2024 | 1 800,0 |
| 2025 | 1 800,0 |
| 20 | Қосшы қаласында электрмен жабдықтау желілерін салу (4-кезек) | пайдалануға беру актісі | ҰЭМ,  Ақмола облысының әкімдігі | 2025 | 360,0 | жергілікті бюджет |
| 2023 | 620,0 | республикалық бюджет |
| 2024 | 1 320,0 |
| 2025 | 1 300,0 |
| Өзгелер | | | | | | |
| 21 | Қосшы қаласында деректерді өңдеудің мобильді орталығын салу | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкімдігі | 2021 | 500,0 | жеке инвестициялар |
| 22 | Қосшы қаласында "Главпром" көпфункционалды өндірістік кешенін салу: темір-бетон бұйымдарын өндіру цехы мен қағаз және картон бұйымдарын өндіру цехы, сондай-ақ өсімдік дақылдарының меншікті питомнигін ұйымдастыру | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкімдігі | 2022 | 310,0 | жеке инвестициялар |
| 23 | Қосшы қаласында бетон бұйымдары мен бетон өндіретін зауыт салу | ҰЭМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкімдігі | 2023 | 30,0 | жеке инвестициялар |
| 24 | Қосшы қаласында  3 құрамды қалалық соттың құрылысы | пайдалануға беру актісі | ЖС,  Ақмола облысының әкімдігі | 2024 | 15,0 | республикалық бюджет |
| 2025 | 650,0 |
| 25 | Қосшы қаласында әкімшілік ғимараттар салу | пайдалануға беру актісі | ҰЭМ,  Ақмола облысының әкімдігі | 2023 | 20,0 | жергілікті бюджет |
| 2024 | 60,0 |
| 2023 | 350,0 | республикалық бюджет |
| 2024 | 375,0 |
| 2025 | 1 000,0 |
| 26 | Қосшы қаласында өрт сөндіру депосын салу | пайдалануға беру актісі | ТЖМ,  Ақмола облысының әкімдігі | 2023 | 667,0 | республикалық бюджет |
| 27 | Қосшы қаласында суда құтқару станциясын салу | пайдалануға беру актісі | ТЖМ,  Ақмола облысының әкімдігі | 2023 | 22,0 | жергілікті бюджет |
| 2023 | 166,0 | республикалық бюджет |
| 28 | Қосшы қаласында халықты хабардар ету жүйесін құру | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкімдігі,  ТЖМ | 2024 | 15,0 | жергілікті бюджет |
| 2025 | 15,5 |
| 29 | Қосшы қаласында азаматтық қорғаныс басқармасының қалалық қосалқы пунктін құру | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкімдігі,  ТЖМ | 2024 | 867,0 | жергілікті бюджет |
| 2025 | 867,0 |
| барлығы | | | | | | |
|  |  | жергілікті бюджет | | республикалық бюджет | | жеке инвестициялар |
|  | 2021 жыл |  | |  | | 500,0 |
|  | 2022 жыл |  | | 3 931,2 | | 310,0 |
|  | 2023 жыл | 2 649,4 | | 19 091,1 | | 30,0 |
|  | 2024 жыл | 3 485,0 | | 21 724,9 | | 700,0 |
|  | 2025 жыл | 3 858,5 | | 16 912,0 | | 890,0 |
|  | Іс-шараның барлығы: 29 | 9 992,9 | | 61 659,2 | | 2 430,0 |
| 2. Тайтөбе ауылы (Қосшы қаласы) | | | | | | |
| Көлік және коммуникация | | | | | | |
| 30 | Тайтөбе ауылының кентішілік жолдарын кірме жолымен бірге күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ИИДМ,  Ақмола облысының әкiмдiгі | 2023 | 522,7 | жергілікті бюджет |
| 2023 | 2 352,1 | республикалық бюджет |
| 2024 | 2 352,1 |
| барлығы | | | | | | |
|  |  | жергілікті бюджет | | республикалық бюджет | | жеке инвестициялар |
|  | 2021 жыл |  | |  | |  |
|  | 2023 жыл | 522,7 | | 2 352,1 | |  |
|  | 2024 жыл |  | | 2 352,1 | |  |
|  | Іс-шараның барлығы: 1 | 522,7 | | 4 704,2 | | 0,0 |
| 3. Ақмол ауылы (Целиноград ауданы) | | | | | | |
| Көлік және коммуникация | | | | | | |
| 31 | Ақмол ауылының көше-жол желісін салу | пайдалануға беру актісі | ҰЭМ,  Ақмола облысының әкiмдiгі | 2023 | 171,7 | жергілікті бюджет |
| 2024 | 171,7 |
| 2023 | 1 545,7 | республикалық бюджет |
| 2024 | 1 545,7 |
| Ауыл шаруашылығы | | | | | | |
| 32 | Ақмол ауылында жұмыртқа бағытындағы балапандарды инкубациялау цехын реконструкциялау | ҰЭМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкiмдiгі | 2023 | 1 120,0 | жеке инвестициялар |
| Өнеркәсіп | | | | | | |
| 33 | Ақмол ауылында биогаз қондырғысын салу (тауық саңғырығын өңдеу) | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкiмдiгі | 2023 | 1 100,0 | жеке инвестициялар |
| Тұрғын үй құрылысы | | | | | | |
| 34 | Ақмол ауылында коммерциялық жапсарлас үй-жайлары бар 36 пәтерлі үй салу | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкiмдiгі | 2021 | 250,0 | жеке инвестициялар |
| барлығы | | | | | | |
|  |  | жергілікті бюджет | | республикалық бюджет | | жеке инвестициялар |
|  | 2021 жыл |  | |  | | 250,0 |
|  | 2023 жыл | 171,7 | | 1 545,7 | | 2 220,0 |
|  | 2024 жыл | 171,7 | | 1 545,7 | |  |
|  | Іс-шараның барлығы: 4 | 343,4 | | 3 091,4 | | 2 470,0 |
| 4. Бозайғыр ауылы (Шортанды ауданы) | | | | | | |
| Көлік және коммуникация | | | | | | |
| 35 | Бозайғыр ауылының кентішілік жолдарын кірме жолымен бірге күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ИИДМ,  Ақмола облысының әкiмдiгі | 2022 | 39,0 | жергілікті бюджет |
| 2023 | 350,9 | республикалық бюджет |
| Ауыл шаруашылығы | | | | | | |
| 36 | Бозайғыр ауылында сүт зауытын салу | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкiмдiгі | 2021 | 330,0 | жеке инвестициялар |
| Өнеркәсіп | | | | | | |
| 37 | Бозайғыр ауылындағы кірпіш зауытын реконструкциялау | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкiмдiгі | 2021 | 1 250,0 | жеке инвестициялар |
| 2022 | 1 250,0 |
| барлығы | | | | | | |
|  |  | жергілікті бюджет | | республикалық бюджет | | жеке инвестициялар |
|  | 2021 жыл |  | |  | | 1 580,0 |
|  | 2022 жыл | 39,0 | |  | | 1 250,0 |
|  | 2023 жыл |  | | 350,9 | |  |
|  | Іс-шараның барлығы: 3 | 39,0 | | 350,9 | | 2 830,0 |
| 5. Жалтыркөл ауылы (Аршалы ауданы) | | | | | | |
| Сумен жабдықтау және су бұру | | | | | | |
| 38 | Жалтыркөл ауылында сумен жабдықтау желілерін реконструкциялау | пайдалануға беру актісі | ИИДМ,  Ақмола облысының әкiмдiгі | 2021 | 10,0 | жергілікті бюджет |
| 2023 | 45,0 |
| 2023 | 450,0 | республикалық бюджет |
| Электрмен жабдықтау | | | | | | |
| 39 | Жалтыркөл ауылында РП-2 салу | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкiмдiгі | 2022 | 250,0 | жергілікті бюджет |
| Білім беру | | | | | | |
| 40 | Жалтыркөл ауылында 300 орындық мектеп салу | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкiмдiгі,  ОАМ | 2021 | 725,0 | жергілікті бюджет |
| Ауыл шаруашылығы | | | | | | |
| 41 | Жалтыркөл ауылында құс фабрикасын салу | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкiмдiгі | 2021 | 8 500,0 | жеке инвестициялар |
| 2022 | 9 500,0 |
| Туризм және спорт | | | | | | |
| 42 | Жалтыркөл ауылындағы көлде балық питомнигін, келушілердің демалыс және бос уақыт аймағын ұйымдастыру және салу | ҰЭМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкiмдiгі | 2021 | 96,6 | жеке инвестициялар |
| 2022 | 33,1 |
| барлығы | | | | | | |
|  |  | жергілікті бюджет | | республикалық бюджет | | жеке инвестициялар |
|  | 2021 жыл | 735,0 | |  | | 8 596,6 |
|  | 2022 жыл | 250,0 | |  | | 9 533,1 |
|  | 2023 жыл | 45,0 | | 450,0 | |  |
|  | Іс-шараның барлығы: 5 | 1 030,0 | | 450,0 | | 18 129,7 |
| 6. Жібек жолы ауылы (Аршалы ауданы) | | | | | | |
| Электрмен жабдықтау | | | | | | |
| 43 | Жібек жолы ауылындағы 110/35/10 кВ "Новоалександровка" ҚС реконструкциялау | пайдалануға беру актісі | ЭМ,  Ақмола облысының әкiмдiгі | 2022 | 56,5 | жергілікті бюджет |
| 462,7 | республикалық бюджет |
| Көлік және коммуникация | | | | | | |
| 44 | Жібек жолы ауылының кентішілік жолдарын күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ИИДМ,  Ақмола облысының әкiмдiгі | 2022 | 56,0 | жергілікті бюджет |
| 2023 | 56,0 |
| 2022 | 500,0 | республикалық бюджет |
| 2023 | 508,0 |
| Білім беру | | | | | | |
| 45 | Жібек жолы ауылында 300 орындық мектеп салу | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкiмдiгі,  ОАМ | 2021 | 360,3 | жергілікті бюджет |
| Ауыл шаруашылығы | | | | | | |
| 46 | Жібек жолы ауылында ауданы 3,5 га жер учаскесін тамшылатып суару құрылғысымен суармалы судың су тегеурінді торабын салу | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкiмдiгі | 2021 | 5,0 | жеке инвестициялар |
| 2022 | 5,2 |
| Туризм және спорт | | | | | | |
| 47 | Жібек жолы ауылындағы демалыс аймағын реконструкциялау және салу | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкiмдiгі | 2021 | 300,0 | жеке инвестициялар |
| 2022 | 300,0 |
| барлығы | | | | | | |
|  |  | жергілікті бюджет | | республикалық бюджет | | жеке инвестициялар |
|  | 2021 жыл | 360,3 | |  | | 305,0 |
|  | 2022 жыл | 112,5 | | 962,7 | | 305,2 |
|  | 2023 жыл | 56,0 | | 508,0 | |  |
|  | Іс-шараның барлығы: 5 | 528,8 | | 1 470,7 | | 610,2 |
| 7. Қабанбай батыр ауылы (Целиноград ауданы) | | | | | | |
| Көлік және коммуникация | | | | | | |
| 48 | Қабанбай батыр ауылында кентішілік жолдарды күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ИИДМ,  Ақмола облысының әкiмдiгі | 2023 | 315,0 | жергілікті бюджет |
| 2024 | 315,0 |
| 2023 | 2 835,0 | республикалық бюджет |
| 2024 | 2 835,0 |
| Ауыл шаруашылығы | | | | | | |
| 49 | Қабанбай батыр ауылында ауданы 500 га суару жүйесін салу | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкiмдiгі | 2021 | 31,5 | жеке инвестициялар |
| 2022 | 31,5 |
| 2023 | 189,0 |
| Өнеркәсіп | | | | | | |
| 50 | Қабанбай батыр ауылында көмір кептіруге арналған үй-жай салу | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкiмдiгі | 2021 | 180,0 | жеке инвестициялар |
| барлығы | | | | | | |
|  |  | жергілікті бюджет | | республикалық бюджет | | жеке инвестициялар |
|  | 2021 жыл |  | |  | | 211,5 |
|  | 2022 жыл |  | |  | | 31,5 |
|  | 2023 жыл | 315,0 | | 2 835,0 | | 189,0 |
|  | 2024 жыл | 315,0 | | 2 835,0 | |  |
|  | Іс-шараның барлығы: 3 | 630,0 | | 5 670,0 | | 432,0 |
| 8. Қажымұқан ауылы (Целиноград ауданы) | | | | | | |
| Көлік және коммуникация | | | | | | |
| 51 | Қажымұқан ауылында кентішілік жолдарды күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ИИДМ,  Ақмола облысының әкiмдiгі | 2023 | 89,7 | жергілікті бюджет |
| 2023 | 807,3 | республикалық бюджет |
| Өзгелер | | | | | | |
| 52 | Қажымұқан ауылында автожанармай құю станциясы бар жол бойындағы сервис салу | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкiмдiгі | 2021 | 100,0 | жеке инвестициялар |
| барлығы | | | | | | |
|  |  | жергілікті бюджет | | республикалық бюджет | | жеке инвестициялар |
|  | 2021 жыл |  | |  | | 100,0 |
|  | 2023 жыл | 89,7 | | 807,3 | |  |
|  | Іс-шараның барлығы: 2 | 89,7 | | 807,3 | | 100,0 |
| 9. Қаражар ауылы (Целиноград ауданы) | | | | | | |
| Көлік және коммуникация | | | | | | |
| 53 | Қаражар ауылының кентішілік жолдарын кірме жолымен бірге күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ИИДМ,  Ақмола облысының әкiмдiгі | 2022 | 253,0 | жергілікті бюджет |
| 2023 | 255,0 |
| 2022 | 1 800,0 | республикалық бюджет |
| 2023 | 2 771,4 |
| барлығы | | | | | | |
|  |  | жергілікті бюджет | | республикалық бюджет | | жеке инвестициялар |
|  | 2022 жыл | 253,0 | | 1 800,0 | |  |
|  | 2023 жыл | 255,0 | | 2 771,4 | |  |
|  | Іс-шараның барлығы: 1 | 508,0 | | 4 571,4 | | 0,0 |
| 10. Қараөткел ауылы (Целиноград ауданы) | | | | | | |
| Көлік және коммуникация | | | | | | |
| 54 | Қараөткел ауылында кентішілік жолдарды күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ИИДМ,  Ақмола облысының әкiмдiгі | 2022 | 3 700,0 | республикалық бюджет |
| 2023 | 1 235,5 |
| Білім беру | | | | | | |
| 55 | Қараөткел ауылында 280 орындық балабақша салу | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкiмдiгі | 2021 | 80,0 | жеке инвестициялар |
| 2022 | 100,0 |
| Өнеркәсіп | | | | | | |
| 56 | Қараөткел ауылында кірпіш зауытын салу | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкiмдiгі | 2021 | 400,0 | жеке инвестициялар |
| 2022 | 450,0 |
| 57 | Қараөткел ауылында жуу және дезинфекциялау құралдарын шығаратын өндірістік цех салу | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкiмдiгі | 2023 | 105,0 | жеке инвестициялар |
| 58 | Қараөткел ауылында өндірістік база салу және тауарлық бетон мен темір-бетон бұйымдарын өндіру | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкiмдiгі | 2021 | 50,0 | жеке инвестициялар |
| 2022 | 200,0 |
| барлығы | | | | | | |
|  |  | жергілікті бюджет | | республикалық бюджет | | жеке инвестициялар |
|  | 2021 жыл |  | |  | | 530,0 |
|  | 2022 жыл |  | | 3 700,0 | | 750,0 |
|  | 2023 жыл |  | | 1 235,5 | | 105,0 |
|  | Іс-шараның барлығы: 5 | 0,0 | | 4 935,5 | | 1 385,0 |
| 11. Қостомар ауылы (Аршалы ауданы) | | | | | | |
| Көлік және коммуникация | | | | | | |
| 59 | Қостомар ауылының кентішілік жолдарын күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ИИДМ,  Ақмола облысының әкiмдiгі | 2024 | 37,4 | жергілікті бюджет |
| 2024 | 336,8 | республикалық бюджет |
| барлығы | | | | | | |
|  |  | жергілікті бюджет | | республикалық бюджет | | жеке инвестициялар |
|  | 2024 жыл | 37,4 | | 336,8 | |  |
|  | Іс-шараның барлығы: 1 | 37,4 | | 336,8 | | 0,0 |
| 12. Қоянды ауылы (Целиноград ауданы) | | | | | | |
| Көлік және коммуникация | | | | | | |
| 60 | Қоянды ауылының кентішілік жолдарын күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ИИДМ,  Ақмола облысының әкiмдiгі | 2024 | 409,2 | жергілікті бюджет |
| 2024 | 1 841,2 | республикалық бюджет |
| 2025 | 1 841,3 |
| Денсаулық сақтау | | | | | | |
| 61 | Қоянды ауылында амбулаториялық медициналық орталық салу | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкiмдiгі | 2021 | 125,0 | жеке инвестициялар |
| 2022 | 125,0 |
| Ауыл шаруашылығы | | | | | | |
| 62 | Қоянды ауылында бордақылау кешенін салу | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкiмдiгі | 2021 | 600,0 | жеке инвестициялар |
| 63 | Қоянды ауылында өнімділігі жылына 5 000 килограмм бекіре уылдырығын құрайтын тұйық сумен жабдықтау фермасын салу және орнату | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкiмдiгі | 2021 | 1 000,0 | жеке инвестициялар |
| 2022 | 2 930,4 |
| Туризм және спорт | | | | | | |
| 64 | Қоянды ауылында күмбезді үйлер, спорт алаңдарын салу | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкiмдiгі | 2022 | 200,0 | жеке инвестициялар |
| 2023 | 800,0 |
| барлығы | | | | | | |
|  |  | жергілікті бюджет | | республикалық бюджет | | жеке инвестициялар |
|  | 2021 жыл |  | |  | | 1 725,0 |
|  | 2022 жыл |  | |  | | 3 255,4 |
|  | 2023 жыл |  | |  | | 800,0 |
|  | 2024 жыл | 409,2 | | 1 841,2 | |  |
|  | 2025 жыл |  | | 1 841,3 | |  |
|  | Іс-шараның барлығы: 5 | 409,2 | | 3 682,5 | | 5 780,4 |
| 13. Қызылжар ауылы (Целиноград ауданы) | | | | | | |
| Көлік және коммуникация | | | | | | |
| 65 | Қызылжар ауылының кентішілік жолдарын кірме жолымен бірге күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ИИДМ,  Ақмола облысының әкiмдiгі | 2022 | 146,6 | жергілікті бюджет |
| 2023 | 146,6 |
| 2022 | 500,0 | республикалық бюджет |
| 2023 | 2 138,5 |
| барлығы | | | | | | |
|  |  | жергілікті бюджет | | республикалық бюджет | | жеке инвестициялар |
|  | 2022 жыл | 146,6 | | 500,0 | |  |
|  | 2023 жыл | 146,6 | | 2 138,5 | |  |
|  | Іс-шараның барлығы: 1 | 293,2 | | 2 638,5 | | 0,0 |
| 14. Қызыл суат ауылы (Целиноград ауданы) | | | | | | |
| Көлік және коммуникация | | | | | | |
| 66 | Қызыл суат ауылының кентішілік жолдарын кірме жолымен бірге күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ИИДМ,  Ақмола облысының әкiмдiгі | 2023 | 102,2 | жергілікті бюджет |
| 2022 | 784,2 | республикалық бюджет |
| 2023 | 135,6 |
| барлығы | | | | | | |
|  |  | жергілікті бюджет | | республикалық бюджет | | жеке инвестициялар |
|  | 2022 жыл |  | | 784,2 | |  |
|  | 2023 жыл | 102,2 | | 135,6 | |  |
|  | Іс-шараның барлығы: 1 | 102,2 | | 919,8 | | 0,0 |
| 15. Арайлы ауылы (Целиноград ауданы) | | | | | | |
| Сумен жабдықтау және су бұру | | | | | | |
| 67 | Арайлы ауылында сумен жабдықтау желілерін реконструкциялау | пайдалануға беру актісі | ИИДМ,  Ақмола облысының әкiмдiгі | 2023 | 25,3 | жергілікті бюджет |
| 2023 | 253,4 | республикалық бюджет |
| Көлік және коммуникация | | | | | | |
| 68 | Арайлы ауылының кентішілік жолдарын кірме жолымен бірге күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ИИДМ,  Ақмола облысының әкiмдiгі | 2025 | 212,1 | жергілікті бюджет |
| 2024 | 700,0 | республикалық бюджет |
| 2025 | 1 208,5 |
| Өнеркәсіп | | | | | | |
| 69 | Арайлы ауылында сұйытылған көмірсутекті газды дайындау үшін газ толтыру станциясын салу және пайдалану | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкiмдiгі | 2022 | 274,2 | жеке инвестициялар |
| барлығы | | | | | | |
|  |  | жергілікті бюджет | | республикалық бюджет | | жеке инвестициялар |
|  | 2022 жыл |  | |  | | 274,2 |
|  | 2023 жыл | 25,3 | | 253,4 | |  |
|  | 2024 жыл |  | | 700,0 | |  |
|  | 2025 жыл | 212,1 | | 1 208,5 | |  |
|  | Іс-шараның барлығы: 3 | 237,4 | | 2 161,9 | | 274,2 |
| 16. Аққайың ауылы (Целиноград ауданы) | | | | | | |
| Көлік және коммуникация | | | | | | |
| 70 | Аққайың ауылында кентішілік жолдарын күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ИИДМ,  Ақмола облысының әкiмдiгі | 2024 | 150,0 | жергілікті бюджет |
| 2025 | 150,0 |
| 2024 | 1 350,0 | республикалық бюджет |
| 2025 | 1 350,0 |
| Туризм және спорт | | | | | | |
| 71 | Аққайың ауылында балаларды сауықтыру спорт кешенін және демалыс аймағын салу | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкiмдiгі | 2021 | 100,0 | жеке инвестициялар |
| 2022 | 200,0 |
| 2023 | 1 800,0 |
| барлығы | | | | | | |
|  |  | жергілікті бюджет | | республикалық бюджет | | жеке инвестициялар |
|  | 2021 жыл |  | |  | | 100,0 |
|  | 2022 жыл |  | |  | | 200,0 |
|  | 2023 жыл |  | |  | | 1 800,0 |
|  | 2024 жыл | 150,0 | | 1 350,0 | |  |
|  | 2025 жыл | 150,0 | | 1 350,0 | |  |
|  | Іс-шараның барлығы: 1 | 300,0 | | 2 700,0 | | 2 100,0 |
| 17. Ыбырай Алтынсарин ауылы (Целиноград ауданы) | | | | | | |
| Көлік және коммуникация | | | | | | |
| 72 | Ыбырай Алтынсарин ауылында кентішілік жолдарды күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ИИДМ,  Ақмола облысының әкiмдiгі | 2023 | 125,4 | жергілікті бюджет |
| 2022 | 900,0 | республикалық бюджет |
| 2023 | 228,4 |
| Денсаулық сақтау | | | | | | |
| 73 | Ыбырай Алтынсарин ауылында медициналық майлықтар мен жеке гигиена заттарын дайындау цехын реконструкциялау | ҰЭМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкiмдiгі | 2021 | 100,0 | жеке инвестициялар |
| барлығы | | | | | | |
|  |  | жергілікті бюджет | | республикалық бюджет | | жеке инвестициялар |
|  | 2021 жыл |  | |  | | 100,0 |
|  | 2022 жыл |  | | 900,0 | |  |
|  | 2023 жыл | 125,4 | | 228,4 | |  |
|  | Іс-шараның барлығы: 2 | 125,4 | | 1 128,4 | | 100,0 |
| 18. Софиевка ауылы (Целиноград ауданы) | | | | | | |
| Көлік және коммуникация | | | | | | |
| 74 | Софиевка ауылының кентішілік жолдарын кірме жолымен бірге күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ИИДМ,  Ақмола облысының әкiмдiгі | 2023 | 216,3 | жергілікті бюджет |
| 2022 | 1 128,9 | республикалық бюджет |
| 2023 | 800,0 |
| Өнеркәсіп | | | | | | |
| 75 | Софиевка ауылында тәулігіне 1 600 тонна клинкер өндірілетін цемент зауытын салу | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкiмдiгі | 2022 | 10 000,0 | жеке инвестициялар |
| 2023 | 17 307,0 |
| барлығы | | | | | | |
|  |  | жергілікті бюджет | | республикалық бюджет | | жеке инвестициялар |
|  | 2021 жыл |  | |  | |  |
|  | 2022 жыл |  | | 1 128,9 | | 10 000,0 |
|  | 2023 жыл | 216,3 | | 800,0 | | 17 307,0 |
|  | Іс-шараның барлығы: 2 | 216,3 | | 1 928,9 | | 27 307,0 |
| 19. Талапкер ауылы (Целиноград ауданы) | | | | | | |
| Сумен жабдықтау және су бұру | | | | | | |
| 76 | Талапкер ауылында сумен жабдықтау желілерін реконструкциялау | пайдалануға беру актісі | ИИДМ,  Ақмола облысының әкiмдiгі | 2021 | 1 040,2 | республикалық бюджет |
| Көлік және коммуникация | | | | | | |
| 77 | Талапкер ауылының кентішілік жолдарын күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ИИДМ,  Ақмола облысының әкiмдiгі | 2023 | 100,0 | жергілікті бюджет |
| 2022 | 2 500,0 | республикалық бюджет |
| 2023 | 1 388,2 |
| Ауыл шаруашылығы | | | | | | |
| 78 | Талапкер ауылында көкөніс сақтау қоймасын салу (2-кезек) | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкiмдiгі | 2022 | 500,0 | жеке инвестициялар |
| барлығы | | | | | | |
|  |  | жергілікті бюджет | | республикалық бюджет | | жеке инвестициялар |
|  | 2021 жыл |  | | 1 040,2 | |  |
|  | 2022 жыл |  | | 2 500,0 | | 500,0 |
|  | 2023 жыл | 100,0 | | 1 388,2 | |  |
|  | Іс-шараның барлығы: 3 | 100,0 | | 4 928,4 | | 500,0 |
| 20. Шұбар ауылы (Целиноград ауданы) | | | | | | |
| Көлік және коммуникация | | | | | | |
| 79 | Шұбар ауылының кентішілік жолдарын кірме жолымен бірге күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ИИДМ,  Ақмола облысының әкiмдiгі | 2024 | 28,4 | жергілікті бюджет |
| 2024 | 255,4 | республикалық бюджет |
| Білім беру | | | | | | |
| 80 | Шұбар ауылында 300 орындық мектеп салу | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкiмдiгі,  ОАМ | 2021 | 100,0 | жергілікті бюджет |
| 2022 | 675,1 |
| Ауыл шаруашылығы | | | | | | |
| 81 | Шұбар ауылында бақтақ және бекіре тұқымдас балықтарды өсіру, өндіру және өңдеу бойынша балық фермасын салу | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкiмдiгі | 2021 | 272,5 | жеке инвестициялар |
| 2022 | 272,5 |
| 2023 | 200,0 |
| барлығы | | | | | | |
|  |  | жергілікті бюджет | | республикалық бюджет | | жеке инвестициялар |
|  | 2021 жыл | 100,0 | |  | | 272,5 |
|  | 2022 жыл | 675,1 | |  | | 272,5 |
|  | 2023 жыл |  | |  | | 200,0 |
|  | 2024 жыл | 28,4 | | 255,4 | |  |
|  | Іс-шараның барлығы: 3 | 803,5 | | 255,4 | | 745,0 |
| 21. Нұресіл ауылы (Целиноград ауданы) | | | | | | |
| Сумен жабдықтау және су бұру | | | | | | |
| 82 | Нұресіл ауылында сумен жабдықтау желілерін реконструкциялау | пайдалануға беру актісі | ИИДМ,  Ақмола облысының әкiмдiгі | 2022 | 39,0 | жергілікті бюджет |
| 2023 | 52,0 |
| 2022 | 342,7 | республикалық бюджет |
| 2023 | 481,3 |
| барлығы | | | | | | |
|  |  | жергілікті бюджет | | республикалық бюджет | | жеке инвестициялар |
|  | 2022 жыл | 39,0 | | 342,7 | |  |
|  | 2023 жыл | 52,0 | | 481,3 | |  |
|  | Іс-шараның барлығы: 1 | 91,0 | | 824,0 | | 0,0 |
| 22. Волгодоновка ауылы (Аршалы ауданы) | | | | | | |
| Көлік және коммуникация | | | | | | |
| 83 | Волгодоновка ауылының кентішілік жолдарын күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ИИДМ,  Ақмола облысының әкiмдiгі | 2024 | 30,8 | жергілікті бюджет |
| 2025 | 30,8 |
| 2024 | 277,0 | республикалық бюджет |
| 2025 | 277,7 |
| Өнеркәсіп | | | | | | |
| 84 | Волгодоновка ауылында жылына 100 млн кірпішті құрайтын қуаты тығын кірпіш өндіретін кірпіш зауытын салу | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкiмдiгі | 2021 | 1 500,0 | жеке инвестициялар |
| 2022 | 10 000,0 |
| Туризм және спорт | | | | | | |
| 85 | Волгодоновка ауылында туристік демалыс базасын салу | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкiмдiгі | 2021 | 300,0 | жеке инвестициялар |
| 2022 | 410,5 |
| барлығы | | | | | | |
|  |  | жергілікті бюджет | | республикалық бюджет | | жеке инвестициялар |
|  | 2021 жыл |  | |  | | 1 800,0 |
|  | 2022 жыл |  | |  | | 10 410,5 |
|  | 2024 жыл | 30,8 | | 277,0 | |  |
|  | 2025 жыл | 30,8 | | 277,7 | |  |
|  | Іс-шараның барлығы: 3 | 61,6 | | 554,7 | | 12 210,5 |
| 23. Жаңа Жайнақ ауылы (Целиноград ауданы) | | | | | | |
| Сумен жабдықтау және су бұру | | | | | | |
| 86 | Жаңа Жайнақ ауылындағы сумен жабдықтау желілерін реконструкциялау | пайдалануға беру актісі | ИИДМ,  Ақмола облысының әкiмдiгі | 2025 | 63,3 | жергілікті бюджет |
| 2024 | 418,5 | республикалық бюджет |
| 2025 | 152,0 |
| барлығы | | | | | | |
|  |  | жергілікті бюджет | | республикалық бюджет | | жеке инвестициялар |
|  | 2024 жыл |  | | 418,5 | |  |
|  | 2025 жыл | 63,3 | | 152,0 | |  |
|  | Іс-шараның барлығы: 1 | 63,3 | | 570,5 | | 0,0 |
| 24. Жаңажол ауылы (Целиноград ауданы) | | | | | | |
| Көлік және коммуникация | | | | | | |
| 87 | Жаңажол ауылының кентішілік жолдарын кірме жолымен бірге күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ИИДМ,  Ақмола облысының әкiмдiгі | 2023 | 183,7 | жергілікті бюджет |
| 2022 | 1152,9 | республикалық бюджет |
| 2023 | 500,0 |
| барлығы | | | | | | |
|  |  | жергілікті бюджет | | республикалық бюджет | | жеке инвестициялар |
|  | 2022 жыл |  | | 1 152,9 | |  |
|  | 2023 жыл | 183,7 | | 500,0 | |  |
|  | Іс-шараның барлығы: 1 | 183,7 | | 1 652,9 | | 0,0 |
| 25. Ключи ауылы (Шортанды ауданы) | | | | | | |
| Көлік және коммуникация | | | | | | |
| 88 | Ключи ауылының кірме жолын күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ИИДМ,  Ақмола облысының әкiмдiгі | 2022 | 135,0 | республикалық бюджет |
| 2023 | 517,8 |
| барлығы | | | | | | |
|  |  | жергілікті бюджет | | республикалық бюджет | | жеке инвестициялар |
|  | 2022 жыл |  | | 135,0 | |  |
|  | 2023 жыл |  | | 517,8 | |  |
|  | Іс-шараның барлығы: 1 | 0,0 | | 652,8 | | 0,0 |
| 26. Қойгелді ауылы (Аршалы ауданы) | | | | | | |
| Көлік және коммуникация | | | | | | |
| 89 | Қойгелді ауылының кентішілік жолдарын күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ИИДМ,  Ақмола облысының әкiмдiгі | 2023 | 26,0 | жергілікті бюджет |
| 2023 | 234,2 | республикалық бюджет |
| барлығы | | | | | | |
|  |  | жергілікті бюджет | | республикалық бюджет | | жеке инвестициялар |
|  | 2023 жыл | 26,0 | | 234,2 | |  |
|  | Іс-шараның барлығы: 1 | 26,0 | | 234,2 | | 0,0 |
| 27. Өтеміс ауылы (Целиноград ауданы) | | | | | | |
| Сумен жабдықтау және су бұру | | | | | | |
| 90 | Өтеміс ауылында сумен жабдықтау желілерін реконструкциялау | пайдалануға беру актісі | ИИДМ,  Ақмола облысының әкiмдiгі | 2023 | 60,0 | жергілікті бюджет |
| 2023 | 540,0 | республикалық бюджет |
| барлығы | | | | | | |
|  |  | жергілікті бюджет | | республикалық бюджет | | жеке инвестициялар |
|  | 2023 жыл | 60,0 | | 540,0 | |  |
|  | Іс-шараның барлығы: 1 | 60,0 | | 540,0 | | 0,0 |
| 28. Рақымжан Қошқарбаев ауылы (Целиноград ауданы) | | | | | | |
| Көлік және коммуникация | | | | | | |
| 91 | Рақымжан Қошқарбаев ауылында кентішілік жолдарды күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ИИДМ,  Ақмола облысының әкiмдiгі | 2024 | 117,2 | жергілікті бюджет |
| 2024 | 1 054,6 | республикалық бюджет |
| барлығы | | | | | | |
|  |  | жергілікті бюджет | | республикалық бюджет | | жеке инвестициялар |
|  | 2022 жыл |  | |  | |  |
|  | 2023 жыл |  | |  | |  |
|  | 2024 жыл | 117,2 | | 1 054,6 | |  |
|  | Іс-шараның барлығы: 1 | 117,2 | | 1 054,6 | | 0,0 |
| 29. 42-разъезд станциясы (Аршалы ауданы) | | | | | | |
| Көлік және коммуникация | | | | | | |
| 92 | 42-разъезд станциясында кентішілік жолдарды күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ИИДМ,  Ақмола облысының әкiмдiгі | 2022 | 18,5 | жергілікті бюджет |
| 2023 | 213,2 | республикалық бюджет |
| барлығы | | | | | | |
|  |  | жергілікті бюджет | | республикалық бюджет | | жеке инвестициялар |
|  | 2022 жыл | 18,5 | |  | |  |
|  | 2023 жыл |  | | 213,2 | |  |
|  | Іс-шараның барлығы: 1 | 18,5 | | 213,2 | | 0,0 |
| 30. Бабатай станциясы (Аршалы ауданы) | | | | | | |
| Сумен жабдықтау және су бұру | | | | | | |
| 93 | Бабатай станциясында сумен жабдықтаудың таратушы желілерін реконструкциялау | пайдалануға беру актісі | ИИДМ,  Ақмола облысының әкiмдiгі | 2023 | 20,0 | жергілікті бюджет |
| 2023 | 180,0 | республикалық бюджет |
| Көлік және коммуникация | | | | | | |
| 94 | Бабатай станциясының кентішілік көшелерінің автомобиль жолдарын күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ИИДМ, Ақмола облысының әкiмдiгі | 2023 | 35,8 | жергілікті бюджет |
| 2023 | 322,6 | республикалық бюджет |
| барлығы | | | | | | |
|  |  | жергілікті бюджет | | республикалық бюджет | | жеке инвестициялар |
|  | 2023 жыл | 55,8 | | 502,6 | |  |
|  | Іс-шараның барлығы: 2 | 55,8 | | 502,6 | | 0,0 |
| 31. Төңкеріс ауылы (Шортанды ауданы) | | | | | | |
| Сумен жабдықтау және су бұру | | | | | | |
| 95 | Төңкеріс ауылында сумен жабдықтаудың таратушы желілерін реконструкциялау | пайдалануға беру актісі | ИИДМ, Ақмола облысының әкiмдiгі | 2021 | 285,9 | республикалық бюджет |
| Көлік және коммуникация | | | | | | |
| 96 | Төңкеріс ауылында кентішілік жолдарды кірме жолымен бірге күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ИИДМ, Ақмола облысының әкiмдiгі | 2023 | 75,0 | жергілікті бюджет |
| 2024 | 75,0 |
| 2023 | 675,0 | республикалық бюджет |
| 2024 | 675,0 |
| барлығы | | | | | | |
|  |  | жергілікті бюджет | | республикалық бюджет | | жеке инвестициялар |
|  | 2021 жыл |  | | 285,9 | |  |
|  | 2023 жыл | 75,0 | | 675,0 | |  |
|  | 2024 жыл | 75,0 | | 675,0 | |  |
|  | Іс-шараның барлығы: 1 | 150,0 | | 1 635,9 | | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Қаржыландыру  көзі | 2021 жыл | 2022 жыл | 2023 жыл | 2024 жыл | 2025 жыл | Жиыны |
| Республикалық бюджет | 1 326,1 | 17 837,6 | 40 555,2 | 35 366,2 | 21 741,5 | 116 826,6 |
| Жергілікті бюджет | 1 195,3 | 1 533,7 | 5 272,8 | 4 819,7 | 4 314,7 | 17 136,2 |
| Жеке инвестициялар | 16 070,6 | 37 092,4 | 22 651,0 | 700,0 | 890,0 | 77 404,0 |
| Барлығы | 18 592,0 | 56 463,7 | 68 479,0 | 40 885,9 | 26 946,2 | 211 366,8 |

      Аббревиатуралардың толық жазылуы:

      ДСМ – Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі

      ЖС – Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты

      ИИДМ – Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі

      МСМ – Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі

      ОАМ – Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрлігі

      ТЖМ – Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар министрлігі

      ҰЭМ – Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі

      ЭТРМ – Қазақстан Республикасының Экология және табиғи ресурстар министрлігі

      ЭМ – Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі

      \* республикалық және жергілікті бюджеттер есебінен қаржыландырылатын іс-шаралар бойынша шығыстар көлемі тиісті жоспарлы кезеңге арналған республикалық және жергілікті бюджеттерді қалыптастыру және нақтылау кезінде белгіленетін болады.

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК