

**"Қазақстандықтардың әл-ауқатын арттыруға бағытталған орнықты экономикалық өсу" ұлттық жобасын бекіту туралы**

***Күшін жойған***

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 12 қазандағы № 730 қаулысы. Күші жойылды -Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 22 қыркүйектегі № 828 қаулысымен

 **"Қазақстандықтардың әл-ауқатын арттыруға бағытталған орнықты экономикалық өсу" ұлттық жобасын бекіту туралы**

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 22.09.2023 № 828 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 29 қарашадағы № 790 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасындағы Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің 85-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

      1. Қоса беріліп отырған "Қазақстандықтардың әл-ауқатын арттыруға бағытталған орнықты экономикалық өсу" ұлттық жобасы (бұдан әрі – ұлттық жоба) бекітілсін.

      2. Ұлттық жобаны іске асыруға жауапты орталық, жергілікті атқарушы органдар, Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органдар (келісу бойынша) және өзге ұйымдар (келісу бойынша):

      1) ұлттық жобаны іске асыру жөнінде шаралар қабылдасын;

      2) "Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 29 қарашадағы № 790 қаулысында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде ұлттық жобаның іске асырылу барысы туралы ақпарат беріп тұрсын.

      3. Облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен ұлттық жобаның жергілікті бюджеттер қаражаты есебінен көзделген іс-шараларын қаржыландыруды қамтамасыз етсін.

      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігіне жүктелсін.

      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Қазақстан Республикасының**Премьер-Министрі*
 |
*А. Мамин*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Қазақстан РеспубликасыҮкіметінің2021 жылғы 12 қазандағы№ 730 қаулысыменбекітілген |

 **"Қазақстандықтардың әл-ауқатын арттыруға бағытталған орнықты экономикалық өсу" ұлттық жобасы**

 **1. Паспорт**

|  |  |
| --- | --- |
|
1.      Атауы |
Қазақстандықтардың әл-ауқатын арттыруға бағытталған орнықты экономикалық өсу |
|
2. Ұлттық жобаны әзірлеудің мақсаты |
Экономиканы әртараптандыру |
|
3. Іске асыру мерзімі |
2021 – 2025 жылдар |
|
4. Күтілетін әлеуметтік-экономикалық әсер, игілік алушылар үшін пайда |  |
|
Күтілетін экономикалық тиімділік (сандық мәнде) |
1) жұмыс орындарын құру – 127,8 мың, оның ішінде: тұрақты – 102,8 мың, уақытша – 25 мың;
2) еңбек өнімділігінің 2019 жылғы деңгейге қарағанда 20,6 %-ға өсуі;
3) жеке инвестициялар көлемі 15,5 трлн теңгені құрайды.
4) шикізаттық емес тауарлар мен көрсетілетін қызметтер экспортын 41 млрд АҚШ долларға дейін, оның ішінде шикізаттық емес тауарлар экспортын 29,5 млрд АҚШ долларға, қызметтер экспортын 11,5 млрд АҚШ долларына ұлғайту;
5) мұнай-газ химиясы өнімдері экспортының 1,3 млрд АҚШ долларына ұлғаюы;
6) өңдеу өнеркәсібінде экспортқа бағдарланған өнім өндіру көлемінің 9,1 млрд АҚШ долларына ұлғаюы;
7) салық түсімдерінің (өңдеу өнеркәсібінде жаңа жобаларды іске қосу есебінен) 417,3 млрд теңгеге дейін ұлғаюы;
8) Өңдеуші өнеркәсіптің ЖҚҚ 15 трлн теңгені құрайды;
9) 2017 жылғы деңгейге қарағанда энергия беруші ұйымдардың – 30 %-ға қысқаруы.  |
|
Күтілетін әлеуметтік-экономикалық әсер (сапалық және/немесе сандық мәнде) |
1) 2019 жылғы деңгейге қарағанда халықтың нақты ақшалай табысының 2019 жылғы бағамен 27,1 %-ға өсуі;
2) өңдеу өнеркәсібіндегі қызметкерлерінің орташа жалақысының 2020 жылғы деңгейге қарағанда 31,5 %-ға өсуі;
3) 2020 жылға қарай электр энергетикасы саласындағы орташа жалақының 50 % - ға өсуі;
4) мұнай-газ химиясы саласы қызметкерлерінің орташа жалақысының 2020 жылғы деңгейге қарағанда 25 %-ға өсуі;
5) әлеуметтік осал тұрмыстық тұтынушыларды электр энергиясына тарифтердің көтерілуінің айырмасын өтеумен қамту 40 %-ды құрайды. |
|
5. Ұлттық жобаны іске асыру үшін қажетті қаржыландыру көлемі |
15,9 трлн теңге (оның ішінде республикалық бюджет - 0,4 трлн теңге, бюджеттен қаражат – 15,5 трлн теңге) |
|
6. Ұлттық жобаны әзірлеушінің атауы |
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі |
|
7. Ұлттық жобаны іске асыруға жауапты мемлекеттік органдар мен ұйымдардың атауы |
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі, Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі, Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі, Қазақстан Республикасының Сауда және интеграция министрлігі, Қазақстан Республикасының Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері |
|
8. Ұлттық жобаның жетекшісі және кураторы |
Жетекші – Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі Ә.А. Ерғалиев
Куратор – Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің бірінші орынбасары Ә.А. Смайылов |

 **1.1.      Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің жоғары тұрған құжаттарымен өзара байланыс**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Р/с
№ |
Атауы |
Қазақстан Республикасының 2050 жылға дейінгі даму стратегиясы |
Ұлттық даму жоспары (жалпыұлттық басымдықтар мен міндеттер,
стратегиялық көрсеткіштер) |
Ұлттық қауіпсіздік стратегиясы (бағыты/
нысаналы индикатор) |
Елдің аумақтық даму жоспары |
Саланы, аяны дамыту тұжырымдамалары (бар болса) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|
1-бағыт. Индустриялық-инновациялық даму |
|
1. |
1-міндет. Өңдеу өнеркәсібі кәсіпорындарын технологиялық жаңғырту |
2050 жылға қарай Қазақстан өзінің өндірістік активтерін ең жаңа технологиялық стандарттарға сәйкес толықтай жаңартуы тиіс.
Үдемелі индустриялық-инновациялық даму жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны өнеркәсіптік қуаттарды импорттауға және технологиялармен алмасуға шоғырландыру. |
8-жалпыұлттық басымдық. Әртараптандырылған және инновациялық экономиканы құру.
3-міндет. ШОБ-тың өсуі мен дамуы үшін мүмкіндіктерді кеңейту.
10-міндет. Инфрақұрылымды дамыту және экономиканың базалық салаларын цифрландыру.
11-міндет. Технологиялық даму есебінен экономиканы әртараптандыру. |
2-бағыт.
Тұрақты экономикалық даму, активтердің, инфрақұрылым мен институттардың қауіпсіздігі.
1-міндет.
Экономика құрылымдағы теңгерімсіздікті және технологиялық артта қалуды еңсеру. |  |
2025 жылға дейінгі индустриялық-инновациялық даму тұжырымдамасы.
1-міндет. Индустрияландыруды тереңдету.
2-міндет. Қазақстан Республикасының халықаралық экономикалық ұйымдардағы мүшелігі шеңберіндегі міндеттемелерін ескере отырып, сыртқы нарықтарда сұранысқа ие өңделген тауарларды өндіру көлемі мен номенклатурасын кеңейту.
3-міндет. Өнеркәсіптік қуаттарды ұлғайту. |
|  |
2-міндет. Өңдеуші өнеркәсіп өндірісінің көлемін ұлғайту және өңдеуші өнеркәсіп тауарларының номенклатурасын кеңейту |
Отандық индустрия ең жаңа композиттік материалдарды тұтынуы тиіс, ол елімізде өндірілуі тиіс. |
8-жалпыұлттық басымдық. Әртараптандырылған және инновациялық экономиканы құру.
6-міндет. Өнеркәсіп секторларында мамандандырылған факторлар мен нарықтық жағдайлар жасау
  |  |  |
|
2-бағыт. Мұнай-газ химия кешенін дамыту |
|  |
1-міндет. Мұнай-газ химия кластерін құру |
Жан-жақты экономикалық прагматизм:
жаңа нарықтық тауашаларды айқындау және экономикалық өсудің жаңа нүктелерін құру;
экономикалық әлеуетті арттыру мақсатында қолайлы инвестициялық ахуал жасау. |
8-жалпыұлттық басымдық. Әртараптандырылған және инновациялық экономика құру
5-міндет. Іскерлік белсенділікті ынталандыру үшін республикалық инфрақұрылымдық инвестицияларды жүзеге асыру
17-міндет. Инвестициялар тартудың жаңа тәсілдерін енгізу |
2-бағыт.
Орнықты экономикалық даму, активтердің, инфрақұрылым мен институттардың қауіпсіздігі.
1-міндет.
Экономика құрылымындағы теңгерімсіздікті және технологиялық артта қалуды еңсеру. |  |
Қазақстан Республикасының 2030 жылға дейінгі отын-энергетика кешенін дамыту тұжырымдамасы
  |
|
3-бағыт: Геология саласын дамыту |
|  |
1-міндет.
Геологиялық барлаудың инвестициялық тартымдылығын арттыру
  |
Жаңа бағыттың экономикалық саясаты (экономикалық әлеуетті арттыру мақсатында қолайлы инвестициялық ахуал жасау. Кірістілік және инвестициялардан қайтарым)
Бюджет саясаты
(күрделі кезеңге арналған резервтерді өсіру, инвестициялауға арналған объектілерді олардың орындылығы мен қайтарымдылығы тұрғысынан іріктеу).
Мемлекеттік және сыртқы қарызды басқару саясаты
(1. Табиғи ресурстарды басқарудың түбегейлі жаңа жүйесін енгізу.
2. Баламалы энергия түрлерін өндіруді дамыту.
3. Стратегиялық көмірсутек шикізаты "резервін" құру). |
8-жалпыұлттық басымдық.
Әртараптандырылған және инновациялық экономиканы құру.
10-міндет. Инфрақұрылымды дамыту және экономиканың базалық салаларын цифрландыру.
10-жалпыұлттық басымдық. Теңгерімді аумақтық даму.
7-міндет. "Жасыл" экономика және қоршаған ортаны қорғау.
Минералдық-шикізат базасын дамытуға және геологиялық зерттеулер жүргізуге назар аударылатын болады. |
3-бағыт. Экожүйенің, негізгі табиғи ресурстардың қауіпсіздігі, азаматтық қорғауды қамтамасыз ету |  |
Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі геология саласын дамыту тұжырымдамасы
  |
|
4-бағыт: Энергетика саласын дамыту |
|  |
1-міндет.
Экономиканы орнықты дамыту қойылатын талаптарына сай келетін энергетикалық кешенді жаңғырту |
Бесінші сын-қатер – жаһандық энергетикалық қауіпсіздік
Барлық дамыған елдер баламалы және "жасыл" энергетикалық технологияларға инвестицияны ұлғайтуда.
Қазірдің өзінде 2050 жылға қарай оларды қолдану барлық тұтынылатын энергияның 50 %-на дейін генерациялауға мүмкіндік береді.

Инновациялық зерттеулерді дамытудың жаңа саясаты.
Жаңа бағыттың экономикалық саясаты -
табыстылық, инвестициялардан қайтарымдылық пен бәсекеге қабілеттілік қағидаттарына негізделген жан-жақты экономикалық прагматизм. |
8-жалпыұлттық басымдық.
Әртараптандырылған және инновациялық экономиканы құру.
6-міндет. Өнеркәсіп секторларында мамандандырылған факторлар мен нарықтық жағдайлар жасау.
10-міндет. Инфрақұрылымды дамыту және экономиканың базалық салаларын цифрландыру.
10-жалпыұлттық басымдық. Теңгерімді аумақтық даму.
7-міндет. "Жасыл" экономика және қоршаған ортаны қорғау
Электр энергетикасында жаңа генерациялау көздері, оның ішінде жаңартылатын энергия көздерін пайдалану объектілері енгізілетін болады. |
2-бағыт.
Орнықты экономикалық даму, активтердің, инфрақұрылым мен институттардың қауіпсіздігі.
4-міндет.
Энергетикалық қауіпсіздік. |  |
Қазақстан Республикасының отын-энергетика кешенін дамытудың 2030 жылға дейінгі тұжырымдамасы
  |
|
5-бағыт: Шикізаттық емес экспортты ілгерілету |
|  |
1-міндет.
Шикізаттық емес экспортты 41 млрд АҚШ долларына дейін 2 есе ұлғайту |
Инновациялық зерттеулерді дамытудың жаңа саясаты.
Жаңа бағыттың экономикалық саясаты –
табыстылық, инвестициялардан қайтарымдылық пен бәсекеге қабілеттілік қағидаттарына негізделген жан-жақты экономикалық прагматизм.
Экономиканың тиімді жеке секторын құру және мемлекеттік-жекешелік әріптестікті дамыту. Экспортты мемлекеттік ынталандыру. |
8-жалпыұлттық басымдық. Әртараптандырылған және инновациялық экономика құру.
7-міндет. Жеке ғылыми-технологиялық және инновациялық базаны дамыту.
10-міндет. Инфрақұрылымды дамыту және экономиканың базалық салаларын цифрландыру.
9-жалпыұлттық басымдық. Экономикалық және сауда дипломатиясын белсенді дамыту
1-міндет. Сауда-экономикалық ынтымақтастықты кеңейту, сондай-ақ халықаралық интеграциялық бірлестіктерге белсенді қатысу арқылы ұлттық мүдделерді ілгерілету және қорғау
2-міндет. Қазақстандық өнімді ілгерілету үшін қолайлы жағдайлар жасау |
2-бағыт.
Орнықты экономикалық даму, активтердің, инфрақұрылым мен институттардың қауіпсіздігі.
1-міндет.
Экономика құрылымдағы теңгерімсіздікті және технологиялық артта қалуды еңсеру. |
- |  |

 **2. Міндеттер мен нәтижелер көрсеткіштері**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Р/с
№ |
Міндет, нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Ақпарат көзі |
2020 жылғы факт |
2021 жылға бағалау |
Нәтиже көрсеткіштері (жоспар), жылдар бойынша |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |

      жалғасы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **10** |
|
Стратегиялық көрсеткіштер, Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің жоғары тұрған құжаттарының көрсеткіштері:
1) өңдеу өнеркәсібінің еңбек өнімділігінің 2019 жылғы деңгейге қарағанда 38,9 %-ға өсуі;
2) өңдеу өнеркәсібіне негізгі капиталға салынған инвестициялардың 2019 жылғы деңгейге қарағанда 79,5 %-ға өсуі
3) өңдеу өнеркәсібінің ЖҚҚ 1,6 есе өсуі;
4) өңдеу өнеркәсібі өндірісі көлемінің 2020 жылғы деңгейге қарағанда 1,5 есе номиналды өсуі;
5) қадағаланбайтын (көлеңкелі) экономика үлесін ЖІӨ-де 0,9 %-ға дейін төмендету |
|
1-бағыт. Индустриялық-инновациялық даму |
|
1-міндет. Өңдеу өнеркәсібі кәсіпорындарын технологиялық жаңғырту |
|
1. |
Цифрлық технологияларды пайдаланатын өңдеу өнеркәсібіндегі ірі және орта кәсіпорындардың үлесі |
% |
ресми статистикалық ақпарат |
6,1 |
7 |
7 |
11 |
15 |
19 |
23 |
|
2-міндет. Өңдеу өнеркәсібі өндірісінің көлемін ұлғайту және тауарлар номенклатурасын кеңейту |
|
1. |
Өңдеу өнеркәсібіндегі өндіріс көлемі, жылдар бойынша |
млрд теңге |
ресми статистикалық ақпарат |
13 232,7 |
14 447,6 |
14 447,6 |
15 790,7 |
17 107,7 |
18 411,6 |
19 689,5 |
|  |
|
Стратегиялық көрсеткіштер, Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің жоғары тұрған құжаттарының көрсеткіштері:
1) өңдеу өнеркәсібінің ЖҚҚ 2025 жылға қарай 15 трлн теңгеге дейін өсуі  |
|
2-бағыт. Мұнай-газ химия кешенін дамыту |
|
1-міндет. Мұнай-газ химия кластерін құру |
|
1. |
Жинақталған мұнай-газ химия өнімдерін өндіру көлемінің өсуі, жинақталған |
мың тонна |
ресми статистикалық ақпарат |
360 |
140\* |
140\* |
560 |
920 |
1530 |
2000 |
|
Стратегиялық көрсеткіштер, Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің жоғары тұрған құжаттарының көрсеткіштері:
1) тау-кен өндіру өнеркәсібіндегі еңбек өнімділігінің өсуімен карьерлерді қазудың 2019 жылғы деңгейге қарағанда 21,3%-ға өсуі;
2) тау-кен өндіру өнеркәсібі мен карьерлерді қазудағы негізгі капиталға инвестициялардың 2019 жылғы деңгейге қарағанда 7%-ға өсуі |
|
3-бағыт. Геология саласын дамыту |
|
1-міндет. Геологиялық барлаудың инвестициялық тартымдылығын арттыру |
|
1. |
683,9 мың шаршы км алаңдағы геологиялық-геофизикалық зерделеуді қамту, *жинақталған* |
мың шаршы км |
ЭГТРМ ведомстволық деректері |
1 576,5 |
1 582 |
1 582 |
1 743,6 |
1 874,9 |
1 989,5 |
2 260,4 |
|
2. |
Геологиялық ақпараттың қалыптастырылған инвестициялық пакеттерінің саны, *жинақталған* |
бірлік |
ЭГТРМ ведомстволық деректері |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
8 |
14 |
|
3. |
Геологиялық материалдарды сақтау және өңдеу бойынша мемлекеттік инфрақұрылымның қамтамасыз етілу деңгейі |
% |
ЭГТРМ ведомстволық деректері |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
|
Стратегиялық көрсеткіштер, Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің жоғары тұрған құжаттарының көрсеткіштері:
1) жаңартылатын энергия көздерінен алынатын электр энергиясының үлесі 2025 жылға қарай өндірістің жалпы көлемінің 6 %-ына жетеді.
2) электрмен жабдықтауда, газ, бу беруде және ауа баптауда еңбек өнімділігінің 2019 жылғы деңгейге қарағанда 39,5 %-ға өсуі;
3) электрмен жабдықтауға, газ, бу беруге және ауаны баптауға негізгі капиталға салынған инвестициялардың 2019 жылғы деңгейге қарағанда 24,1 % - ға өсуі. |
|
4-бағыт. Энергетика саласын дамыту |
|
1-міндет. Экономиканың орнықты даму талаптарына сай келетін энергетикалық кешенді жаңғырту |
|
1. |
Энергия өндіруші ұйымдармен 13 инвестициялық келісімді іске асыру жолымен енгізілетін электр қуаттарының көлемі, *жинақталған* |
МВт |
ЭМ, "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ
("KEGOC" АҚ) ведомстволық деректері |
63 |
0 |
0 |
295 |
419 |
1 445 |
1 604 |
|
2. |
БГҚ (Алматы қ., Алматы, Түркістан және Қызылорда облыстары) электр қуаттарын іске қосу, *жинақталған* |
МВт |
ЭМ, "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ
("KEGOC" АҚ) ведомстволық деректері |
0 |
- |
- |
- |
200 |
- |
1400 |
|
3. |
Батыс Қазақстан, Атырау және Маңғыстау облыстары арасында (220 кВ) транзиттің екінші тізбегінің ұзындығының өсуі, *жинақталған* |
км |
ЭМ, "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ
("KEGOC" АҚ) ведомстволық деректері |
0 |
50 |
50 |
250 |
779,7 |
- |
- |
|
4. |
ЖЭК электр қуаттарының іске қосылатын көлемі, *жинақталған* |
МВт |
ЭМ, "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ
("KEGOC" АҚ) ведомстволық деректері |
1 600 |
2 000 |
2 000 |
2 300 |
2 600 |
3 100 |
4 000 |
|
Стратегиялық көрсеткіштер, Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің жоғары тұрған құжаттарының көрсеткіштері:
1) тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің шикізаттық емес экспортының көлемі 2025 жылы – 41 млрд АҚШ доллары |
|
5-бағыт: Шикізаттық емес экспортты ілгерілету |
|
1-міндет. Шикізаттық емес экспортты 41 млрд АҚШ долларына дейін екі есе ұлғайту |
|
1 |
Сыртқы сауданың жалпы көлеміндегі шикізаттық емес экспорттың үлесі |
% |
ресми статистикалық ақпарат деректері мен ҰБ ведомстволық деректері |
32 |
39,6 |
39,6 |
41,1 |
42,6 |
44,2 |
45,7 |
|
2 |
Белсенді экспорттаушылардың санын 1 000-ға дейін ұлғайту, *жинақталған* |
бірлік |
СИМ ведомстволық деректері |
435 |
545 |
545 |
650 |
760 |
880 |
1 000 |
|
3 |
2020 жылғы деңгейге қарағанда сынақ зертханаларының жалпы санынан жаңғыртылған сынақ зертханаларының үлесі (2020 жылы – 915) |
% |
СИМ ведомстволық деректері |
0 |
3 |
3 |
8 |
13 |
20 |
30 |

 **3. Әлеуметтік-экономикалық тиімділік**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
Р/с № |
Атауы |
Өлшем бірлігі |
Жылдар бойынша болжамды мәндер |
|
**2021** |
**2022** |
**2023** |
**2024** |
**2025** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|
1. |
Экономикалық тиімділік: |  |  |  |  |  |  |
|
1.1. |
Жұмыс орындарын құру, оның ішінде:
уақытша жұмыс орындары |
адам |
12 559 |
24 319 |
22 865 |
18 761 |
24 240 |
|
тұрақты жұмыс орындары |
6 500 |
3 500 |
4 000 |
3 000 |
8 000 |
|
1.1.1 |
Өңдеу өнеркәсібі (мұнай-газ химиясынсыз):
тұрақты жұмыс орындары |
адам |
11 643 |
23 701 |
22 659 |
18 505 |
23 794 |
|
1.1.2 |
Мұнай-газ химия саласы:
тұрақты жұмыс орындары |
адам |
652 |
498 |
50 |
148 |
50 |
|
1.1.3 |
Энергетика саласы:
уақытша жұмыс орындары |
адам |
5 500 |
2 500 |
3 000 |
2 000 |
7 000 |
|
тұрақты жұмыс орындары |
264 |
120 |
144 |
96 |
384 |
|
1.1.4 |
Геологиялық барлау саласы:
уақытша жұмыс орындары |
адам |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
тұрақты жұмыс орындары |
- |
- |
12 |
12 |
12 |
|
1.2. |
Еңбек өнімділігінің өсуі: |
|
1.2.1 |
Өңдеу өнеркәсібі (2019 жылғы деңгейден 2019 жылғы бағамен): |
% |
16,4 |
21,4 |
27,9 |
33,3 |
38,9 |
|
1.2.2 |
Мұнай-газ химия саласы |
% |
- 66,9 |
9,3 |
76,6 |
179,8 |
225,4 |
|
1.2.3 |
Энергетика саласы |
% |
1,3 |
2,6 |
4 |
5,3 |
6,6 |
|
1.3. |
Жеке инвестициялар көлемі, *жинақталған*: |
млрд теңге |
926,4 |
2 475,6 |
5 975,7 |
9 604,1 |
15 505 |
|
1.3.1 |
Өңдеу өнеркәсібі (негізгі капиталға): |
млрд теңге |
417,7 |
1 567 |
4 420,8 |
7 100,8 |
11 200 |
|
1.3.2 |
Мұнай-газ химия саласы |
млрд теңге |
330,1 |
574,4 |
950,3 |
1 566,7 |
2 418,5 |
|
1.3.3 |
Энергетика саласы |
млрд теңге |
178,64 |
334,28 |
604,69 |
936,63 |
1886,5 |
|
1.4. |
Шикізаттық емес тауарлар мен қызметтердің экспортын ұлғайту |
млрд АҚШ доллары |
29,2 |
31,8 |
34,6 |
37,7 |
41 |
|
1.5. |
Мұнай-газ химия өнімдері экспортының өсуі, жинақталған |
млрд АҚШ доллары |
134 |
387 |
648 |
1021 |
1358 |
|
1.6. |
Өңдеу өнеркәсібінде экспортқа бағдарланған өнім өндіру көлемін ұлғайту, жинақталған |
млрд АҚШ доллары |
198,1 |
858,0 |
2 622,8 |
5 198 ,2 |
9 122,9 |
|
1.7. |
Салық түсімдерін ұлғайту (өңдеу өнеркәсібінде жаңа жобаларды іске қосу есебінен), жылдар бойынша |
млрд теңге |
17,2 |
59,9 |
164,2 |
260,1 |
417,3 |
|
1.8. |
Өңдеу өнеркәсібінің ЖҚҚ |
трлн теңге |
9,9 |
11,2 |
12,4 |
13,7 |
15 |
|
1.9. |
Энергия беруші ұйымдарды 2017 жылдың көрсеткішінен 30%-ға қысқарту |
бірлік |
147 |
132 |
112 |
110 |
110 |
|
2 |
Әлеуметтік әсер: |  |  |  |  |  |  |
|
2.1. |
Халықтың нақты ақшалай табысының өсуі |
2019 жылғы бағамен 2019 жылғы деңгейден өсім % |
5,0 |
10,0 |
15,4 |
21,1 |
27,1 |
|
2.2. |
Өңдеу өнеркәсібі қызметкерлерінің орташа жалақысының өсуі |
2020 жылғы деңгейден %-бен |
16,7 |
22,4 |
25,4 |
28,4 |
31,5 |
|
2.3. |
Электр энергетикасы саласындағы орташа жалақының өсуі |
2020 жылғы деңгейден %-бен |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
|
2.4. |
Мұнай-газ химиясы саласы қызметкерлерінің орташа жалақысының өсуі |
2020 жыл деңгейден %-бен |
4 |
9 |
15 |
20 |
25 |
|
2.5. |
Әлеуметтік осал тұрмыстық тұтынушыларды электр энергиясына тарифтердің көтерілуінің айырмасын өтеумен қамту |
% |
- |
- |
- |
- |
40 |

 **4. Қажетті ресурстар**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
Р/с
№ |
Міндеттер
атауы |
Қажетті қаражат (жылдар бойынша), мың теңге |
Қаржыландырудың барлығы |
Қаржыландыру көзі |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **РБ** | **ЖБ** | **бюджеттен тыс қаражат** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|
Индустриялық-инновациялық даму |
|  |
ЖИЫНЫ |
542 442 046 |
1 272 672 911 |
2 859 184 015 |
2 685 384 015 |
4 104 584 015 |
11 464 267 002 |
264 267 002 |  |
11 200 000 000 |
|
1. |
1-міндет. Өңдеу өнеркәсібі кәсіпорындарын технологиялық жаңғырту |
2 239 834
  |
1 773 270
  |
1 689 057
  |
1 689 057
  |
1 689 057
  |
9 080 275
  |
9 080 275
  |  |  |
|
2. |
2-міндет. Өңдеу өнеркәсібі өндірісінің көлемін ұлғайту және тауарлар номенклатурасын кеңейту  |
540 202 212 |
1 270 899 641 |
2 857 494 958 |
2 683 694 958 |
4 102 894 958 |
11 455 186 727 |
255 186 727 |  |
11 200 000 000 |
|
Мұнай-газ химия кешенін дамыту |
|  |
ЖИЫНЫ |
340 031 089 |
244 243 000 |
385  966 000 |
626 406 000 |
861 794 000 |
2 458 440 089 |
39 923 089 |  |
2 418 517 000 |
|
1. |
1-міндет. Мұнай-газ-химия кластерін құру |
340 031 089 |
244 243 000 |
385  966 000 |
626 406 000 |
861 794 000 |
2 458 440 089 |
39 923 089 |  |
2 418 517 000 |
|
Геологиялық барлау саласын дамыту |
|  |
ЖИЫНЫ |
12 026 839 |
13 245 043 |
16 815 037 |
12 381 577 |
8 699 173 |
63 167 669 |
63 167 669 |  |  |
|
1 |
1-міндет. Геологиялық барлаудың инвестициялық тартымдылығын арттыру |
12 026 839 |
13 245 043 |
16 815 037 |
12 381 577 |
8 699 173 |
63 167 669 |
63 167 669 |  |  |
|
Энергетика саласын дамыту |
|  |
ЖИЫНЫ |
178 641 000 |
162 285 368 |
278 846 074 |
340 717 616 |
953 318 224 |
1 913 808 282 |
0 |  |
1 913 808 282 |
|
1. |
1-міндет. Экономиканың орнықты даму талаптарына сай келетін энергетикалық кешенді қалыптастыру |
178 641 000 |
162 285 368 |
278 846 074 |
340 717 616 |
953 318 224 |
1 913 808 282 |
0 |  |
1 913 808 282 |
|
Шикізаттық емес экспортты ілгерілету |
|  |
ЖИЫНЫ |
9 772 871 |
12 999 811 |
5 494 377 |
2 834 663 |
3 396 302 |
34 498 024 |
34 498 024 |  |  |
|
1 |
1-міндет.
Шикізаттық емес экспортты 41 млрд АҚШ. долларға дейін 2 есе ұлғайту |
9 772 871 |
12 999 811 |
5 494 377 |
2 834 663 |
3 396 302 |
34 498 024 |
34 498 024 |  |  |
|  |
ЖИЫНЫ |
1 082 913 845 |
1 705 446 133 |
3 546 305 503 |
3 667 723 871 |
5 931 791 714 |
15 934 181 066 |
- |
|  |
РБ |
156 464 845 |
149 617 765 |
37 693 429 |
30 600 255 |
27 479 490 |
401 855 784 |
- |
|  |
Бюджеттен тыс қаражат |
926 449 000 |
1 555 828 368 |
3 508 612 074 |
3 637 123 616 |
5 904 312 224 |
15 532 325 282 |
- |

 **5. Жауапкершілік пен өкілеттіктерді бөлу**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
Р/с |
Атауы |
Жауапты
(лауазымды тұлға) |
Өкілеттіктер |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|
Индустриялық-инновациялық даму |
|
1. |
1-міндет. Өңдеу өнеркәсібі кәсіпорындарын технологиялық жаңғырту |
Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі М.К. Қарабаев, Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі Ә.Н. Тұрысов, Ауыл шаруашылығы бірінші вице-министрі А.С. Сапаров, Энергетика вице-министрі Ж.З. Жахметова, Қаржы вице-министрі Т.М. Савельева, "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ басқарма төрағасы А.Ә. Әріпханов, облыстар және Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары |
Тікелей басшылықты жүзеге асырады, жоспарланған нәтижелерге қол жеткізу үшін қажетті әкімшілік және басқарушылық шешімдер қабылдайды.
Көрсеткішке қол жеткізуді қамтамасыз етеді. |
|
1.1. |
1-көрсеткіш. Цифрлық технологияларды пайдаланатын өңдеуші өнеркәсіптегі ірі және орта кәсіпорындардың үлесі |
Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі М.К. Қарабаев, Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі Ә.Н. Тұрысов, Қаржы вице-министрі Т.М. Савельева, Ауыл шаруашылығы бірінші вице-министрі А.С. Сапаров, Энергетика вице-министрі Ж.З. Жахметова, "QazIndustry" ҚИЭО" АҚ басқарма төрағасы Б.Т.Бекенов  |
|
2. |
2-міндет. Өңдеу өнеркәсібі өндірісінің көлемін ұлғайту және тауарлар номенклатурасын кеңейту |
Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі М.К. Қарабаев, Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Т.М. Жақсылықов, Қаржы вице-министрі Т.М. Савельева, Ауыл шаруашылығы бірінші вице-министрі А.С. Сапаров, Энергетика бірінші вице-министрі М.Ө. Жөребеков, "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ басқарма төрағасы А.Ә. Әріпханов, "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ басқарушы директоры М.Д. Әйтенов, облыстар және Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары |
|
2.1 |
1-көрсеткіш. Өңдеу өнеркәсібіндегі өндіріс көлемі |
Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі М.К. Қарабаев, Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Т.М. Жақсылықов, Қаржы вице-министрі Т.М. Савельева, Ауыл шаруашылығы бірінші вице-министрі А.С. Сапаров, Энергетика бірінші вице-министрі М.Ө. Жөребеков, "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ басқарма төрағасы А.Ә. Әріпханов, "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ басқарушы директоры М.Д. Әйтенов, облыстар және Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары |
|
Мұнай-газ химия кешенін дамыту |
|
1. |
1-міндет. Мұнай-газ-химия кластерін құру |
Энергетика бірінші вице-министрі М.Ө. Жөребеков, Ұлттық экономика вице-министрі А.А. Шайымова, Қаржы вице-министрі Т.М. Савельева, "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ басқарушы директоры Б.О. Ақшолақов, "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ басқарма төрағасы А.А. Айдарбаев, "ҚазТрансГаз" АҚ басқарма төрағасы К.К. Шәріпбаев, "ҰИМТ" АЭА БК" АҚ басқарма төрағасы Г.Н. Куркимов, "АМӨЗ" ЖШС бас директоры А.К. Қайырденов, "Компания Нефтехим LTD" ЖШС бас директоры О.Е. Тимошов, "Лукойл Лубрикантс Орталық Азия" ЖШС бас директоры С. Новоселов, "Hill Corporation" ЖШС бас директоры Б. Теңізбаев, "GPC Investment" ЖШС директоры А.Ж. Хамзин, "KPI" ЖШС басқарма төрағасы Д.С. Тиесов, "Almex Petrochemical" ЖШС бас директоры А.А. Ерғалиев, "Шымкент химия компаниясы" ЖШС бас директоры М.М. Бибасов, "Zhaik Petroleum Ltd" ЖШС директоры С.Н. Нұғманов |
Тікелей басшылықты жүзеге асырады, жоспарланған нәтижелерге қол жеткізу үшін қажетті әкімшілік және басқарушылық шешімдер қабылдайды.
Көрсеткішке қол жеткізуді қамтамасыз етеді. |
|
1.1. |
1-көрсеткіш. Мұнай-газ-химия өнімдері өндірісі көлемінің өсуі |
Энергетика бірінші вице-министрі М.Ө. Жөребеков, Ұлттық экономика вице-министрі А.А. Шайымова, Қаржы вице-министрі Т.М. Савельева, "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ басқарушы директоры Б.О. Ақшолақов, "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ басқарма төрағасы А.А. Айдарбаев, "ҚазТрансГаз" АҚ басқарма төрағасының орынбасарлары К.К. Шәріпбаев, "ҰИМТ" АЭА БК" АҚ басқарма төрағасы Г.Н. Куркимов, "АМӨЗ" ЖШС бас директоры А.К. Қайырденов, "Компания Нефтехим LTD" ЖШС бас директоры О.Е. Тимошов, "Лукойл Лубрикантс Орталық Азия" ЖШС бас директоры С. Новоселов, "Hill Corporation" ЖШС бас директоры Б. Теңізбаев, "GPC Investment" ЖШС директоры А.Ж. Хамзин, "KPI" ЖШС басқарма төрағасы Д.С. Тиесов, "Almex Petrochemical" ЖШС бас директоры А.А. Ерғалиев. "Шымкент химия компаниясы" ЖШС бас директоры М.М. Бибасов, "Zhaik Petroleum Ltd" ЖШС директоры С.Н. Нұғманов |
|
Геологиялық барлау саласын дамыту |
|
1. |
1-міндет.
Геологиялық барлаудың инвестициялық тартымдылығын арттыру |
Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі Т.А. Момышев |
Тікелей басшылықты жүзеге асырады, жоспарланған нәтижелерге қол жеткізу үшін қажетті әкімшілік және басқарушылық шешімдер қабылдайды.
Көрсеткішке қол жеткізуді қамтамасыз етеді. |
|
1.1. |
1-көрсеткіш.
683,9 мың шаршы км алаңды геологиялық-геофизикалық зерделеумен қамту |
Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі Т.А. Момышев |
|
1.2. |
2-көрсеткіш.
Геологиялық ақпараттың қалыптастырылған инвестициялық пакеттерінің саны |
Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі Т.А. Момышев |
|
1.3. |
1-көрсеткіш.
Геологиялық материалдарды сақтау және өңдеу жөніндегі мемлекеттік инфрақұрылыммен қамтамасыз етілу деңгейі |
Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі Т.А. Момышев |
|
Энергетика саласын дамыту |
|
1. |
1-міндет. Экономиканы орнықты талаптарына сай келетін энергетикалық кешенді қалыптастыру |
Энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахымов, Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Т.М. Жақсылықов, Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі А.Ә. Пірімқұлов |
Тікелей басшылықты жүзеге асырады, жоспарланған нәтижелерге қол жеткізу үшін қажетті әкімшілік және басқарушылық шешімдер қабылдайды.
Көрсеткішке қол жеткізуді қамтамасыз етеді. |
|
1.1. |
1-көрсеткіш.
Энергия өндіруші ұйымдармен 13 инвестициялық келісімді іске асыру жолымен электр қуаттарын іске қосу |
Энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахымов, облыстар және Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары, "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ басқарушы директоры Б.О. Ақшолақов, "КазТрансГаз" АҚ басқарма төрағасы К.К. Шәріпбаев, "KEGOC" АҚ басқарма төрағасы Б.Т. Қажиев |
|
1.2. |
2-көрсеткіш.
ПМУ электр қуатын іске қосу (Алматы қ., Алматы, Түркістан және Қызылорда облыстары) |
Энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахымов, "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ басқарушы директоры Б.О. Ақшолақов, Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Т.М. Жақсылықов, Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі А.Ә. Пірімқұлов, облыстар және Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары, "КазТрансГаз" АҚ басқарма төрағасы К.К. Шәріпбаев, "KEGOC" АҚ басқарма төрағасы Б.Т. Қажиев |
|
1.3. |
3-көрсеткіш.
Батыс Қазақстан, Атырау және Маңғыстау облыстары арасында транзиттің екінші тізбегінің ұзындығының өсуі (220 кВ) |
"KEGOC" АҚ басқарма төрағасы Б.Т. Қажиев, Энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахымов, облыстар және Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары |
|
1.4. |
4-көрсеткіш.
ЖЭК электр қуатын енгізу |
Энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахымов, Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі А.Ә. Пірімқұлов, Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Т.М. Жақсылықов, "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ басқарушы директоры Б.О. Ақшолақов, облыстар және Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары, "KEGOC" АҚ басқарма төрағасы Б.Т. Кажиев |
|
Шикізаттық емес экспортты ілгерілету |
|
1. |
1-міндет.
Шикізаттық емес экспортты 41 млрд АҚШ. долларына 2 есе ұлғайту |
Сауда және интеграция вице-министрі Қ.Қ. Төребаев, Сыртқы істер министрінің орынбасары А.А. Айдаров, Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Т.М. Жақсылықов, Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрлері М.К. Қарабаев, Б.С. Камалиев, Ауыл шаруашылығы бірінші вице-министрі А.С. Сапаров |
Тікелей басшылықты жүзеге асырады, жоспарланған нәтижелерге қол жеткізу үшін қажетті әкімшілік және басқарушылық шешімдер қабылдайды.
Көрсеткішке қол жеткізуді қамтамасыз етеді. |
|
1.1. |
1-көрсеткіш.
Сыртқы сауданың жалпы көлеміндегі шикізаттық емес экспорттың үлесі |
Сауда және интеграция вице-министрі Қ.Қ. Төребаев, Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрлері М.К. Қарабаев, Камалиев Б.С., Ауыл шаруашылығы бірінші вице-министрі А.С. Сапаров, Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Т.М. Жақсылықов, Сыртқы істер министрінің орынбасары А.А. Айдаров, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері |
|
1.2. |
2-көрсеткіш.
Белсенді экспорттаушылар санын ұлғайту |
Сауда және интеграция вице-министрі Қ.Қ. Төребаев |
|
1.3. |
3-көрсеткіш.
2020 жылғы деңгейге қарағанда сынақ зертханаларының жалпы санынан жаңғыртылған сынақ зертханаларының үлесі |
Сауда және интеграция вице-министрі Е.Қ. Қазанбаев
  |

      Ескертпелер:

      \* Қазақстанның ішкі нарығында жанар-жағармай материалдарының тапшылығын болдырмау мақсатында "Атырау мұнай өңдеу зауыты" ЖШС отын режимінде ғана жұмыс істейді, осыған байланысты 2021 жылғы көрсеткіш 400-ден 140 мың тоннаға дейін төмендеді (келесі жылдарға қол жеткізілмеген өнім көлемін 2025 жылға дейін қайта бөлу ескерілген)

|  |  |
| --- | --- |
|   | "Қазақстандықтардың әл-ауқатын арттыруғабағытталған орнықты экономикалық өсу"ұлттық жобасына қосымша |

 **"Қазақстандықтардың әл-ауқатын арттыруға бағытталған орнықты экономикалық өсу" ұлттық жобасын іске асыру жөніндегі жоспар графигі**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Атауы |
Жауапты орындаушылар |
Аяқталу мерзімі |
Өткен жылғы факт |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Қаржыландырудың барлығы |
Қаржыландыру көзі |
|
жылдық жоспар |
өткен жылғы фактіге % |
РБ |
ЖБ |
БТҚ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Стратегиялық көрсеткіштер: 1) Өңдеу өнеркәсібінің еңбек өнімділігінің 2019 жылғы деңгейге қарағанда 38,9 %-ға өсуі; 2) Өңдеу өнеркәсібіне негізгі капиталға салынған инвестициялардың 2019 жылғы деңгейге қарағанда 79,5 % - ға өсуі 3) Өңдеу өнеркәсібінің ЖҚҚ 1,6 есе өсуі; 4) Өңдеуші өнеркәсіп өндірісі көлемінің 2020 жылғы деңгейге қарағанда 1,5 есе номиналды өсуі; 5) Қадағаланбайтын (көлеңкелі) экономика үлесін ЖІӨ-де 0,9 % - ға дейін төмендету. |
|
1-бағыт: Индустриялық-инновациялық даму |
|
1-міндет. Өңдеу өнеркәсібі кәсіпорындарын технологиялық жаңғырту |
Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі М.К. Қарабаев |
2025 жыл |  |
2 239 834
мың теңге |  |
1 773 270
мың теңге |
1 689 057
мың теңге |
1 689 057
мың теңге |
1 689 057
мың теңге |
9 080 275
мың теңге |
9 080 275
мың теңге |  |  |
|
1-көрсеткіш. Цифрлық технологияларды пайдаланатын өңдеу өнеркәсібіндегі ірі және орта кәсіпорындардың үлесі, % |
Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі М.К. Қарабаев, Цифрлық даму, инновациялар және Аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі Ә.Н. Тұрысов, Ауыл шаруашылығы бірінші вице-министрі
А.С. Сапаров, Энергетика вице-министрі Ж.З. Жахметова, "QazIndustry" ҚИЭО" АҚ басқарма төрағасы
Б.Т. Бекенов |
2025 жыл |
6,1
% |
7
% |  |
11
% |
15
% |
19
% |
23
% |
9 080 275
мың теңге |
9 080 275
мың теңге |  |  |
|
1-іс-шара. Өнеркәсіптік-инновациялық қызмет субъектілерінің еңбек өнімділігін арттыруға бағытталған жобаларды қолдау |
Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі М.К. Қарабаев,
ИИДМ Индустриялық даму комитетінің төрағасы
И.Е. Оспанов, "QazIndustry" ҚИЭО" АҚ басқарма төрағасы
Б.Т. Бекенов |
2025 жыл |  |
46
бірлік |
- |
46
бірлік |
46
бірлік |
46
бірлік |
46
бірлік |
230
бірлік |  |  |  |
|  |
422 834
мың теңге |  |
422 834
мың теңге |
422 834
мың теңге |
422 834
мың теңге |
422 834
мың теңге |
2 114 170
мың теңге |
2 114 170
мың теңге |
|
2-іс-шара. Индустрия 4.0 саласында білім базасын қалыптастыру және дамыту |
Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі М.К. Қарабаев,
ИИДМ Индустриялық даму комитетінің төрағасы И.Е. Оспанов, "QazIndustry" ҚИЭО" АҚ басқарма төрағасы
Б.Т. Бекенов, АТП ДКҚ бас директоры А.Б.Сембин (келісу бойынша) |
2023 жыл |  |
291 744
мың теңге |
- |
80 875
мың теңге |
80 875
мың теңге |
80 875
мың теңге |
80 875
мың теңге |
615 244
мың теңге |
615 244
мың теңге |  |  |
|
3-іс-шара. Индустриялық-инновациялық даму саласындағы ақпараттық-талдамалық сүйемелдеу (консультациялық қызметтер) |
Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі М.К. Қарабаев,
ИИДМ Индустриялық даму комитетінің төрағасы И.Е. Оспанов,
ИИДМ Өнеркәсіптік саясат департаменті директоры Л.Ү. Садықова, "QazIndustry" ҚИЭО" АҚ басқарма төрағасы
Б.Т. Бекенов (келісу бойынша) |
2025 жыл |  |
1 525 256
мың теңге |  |
1 269 561
мың теңге |
1 185 348
мың теңге |
1 185 348
мың теңге |
1 185 348
мың теңге |
6 350 861
мың теңге |
6 350 861
мың теңге |  |  |
|
2-міндет.
Өңдеу өнеркәсібі өндірісінің көлемін ұлғайту және тауарлар номенклатурасын кеңейту |
Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі М.К. Қарабаев
  |
2025 жыл |  |
540 202 212
мың теңге |  |
1 270 899 641
мың теңге |
2 857 494 958 мың теңге |
2 683 694 958 мың теңге |
4 102 894 958 мың теңге |
11 455 186 727 мың теңге |
255 186 727 мың теңге |  |
11 200 000 000 мың теңге |
|
1-көрсеткіш Өңдеу өнеркәсібіндегі өндіріс көлемі, млрд. теңге |
Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі М.К. Қарабаев,
Ауыл шаруашылығы бірінші
вице-министрі А.С. Сапаров, Энергетика бірінші вице-министрі М.Ө. Жөребеков, Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі Ә.Н. Тұрысов, "Бәйтерек "ҰБХ" АҚ басқарма төрағасы
А.Ә. Әріпханов, "Самұрық-Қазына" ҰЭҚ" АҚ басқарушы директоры М.Д. Әйтенов, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері |
2025 жыл |  |
14 447,6
млрд теңге |  |
15 790,7
млрд теңге |
17 107,7
млрд теңге |
18 411,6
млрд теңге |
19 689,5
млрд теңге |
11 455 186 727 мың теңге |
255 186 727 мың теңге |  |
11 200 000 000 мың теңге |
|
1-іс-шара. Қазақстанда өндірілген ауыл шаруашылығы техникасын қоспағанда, машина жасау өнімдерімен: автокөлік құралдарымен және арнайы мақсаттағы автотехникамен қамтамасыз ету жөніндегі жобаны іске асыру |
Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі М.К. Қарабаев,
ИИДМ Индустриялық даму комитетінің төрағасы И.Е. Оспанов,
"Бәйтерек" ҰБХ" АҚ басқарма төрағасы
А.Ә. Әріпханов (келісу бойынша), "ӨДҚ" АҚ басқарма төрағасы Н.С. Байбазаров (келісу бойынша) |
2025 жыл |  |  |  |
538
бірлік |  |  |  |
538
бірлік |
538
бірлік |  |  |
|  |  |  |
10 000 000
мың теңге |  |  |  |
10 000 000
мың теңге |
10 000 000
мың теңге |  |  |
|
2-іс-шара. Экономиканың басым секторларында инвестициялық жобаларды іске асыратын және іске асыруды жоспарлайтын индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерін 5%-дан аспайтын мөлшерлеме бойынша ұзақ мерзімді лизингтік қаржыландыру  |
Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі М.К. Қарабаев,
ИИДМ Индустриялық даму комитетінің төрағасы И.Е. Оспанов,
"Бәйтерек" ҰБХ" АҚ басқарма төрағасы А:Ә. Әріпханов (келісу бойынша), "ӨДҚ" АҚ басқарма төрағасы Н.С. Байбазаров (келісу бойынша)  |  |  |
12 500 000 мың теңге |  |  |  |  |  |
12 500 000 мың теңге |
10 000 000 мың теңге |  |
2 500 000 мың теңге |
|
3-іс-шара. Автобус құралдарын сатып алу үшін лизингтік қаржыландыру ұсыну |
Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі М.К. Қарабаев,
ИИДМ Индустриялық даму комитетінің төрағасы И.Е. Оспанов,
 "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ басқарма төрағасы
А.Ә. Әріпханов (келісу бойынша), "ҚДБ" АҚ басқарма төрағасы А.С. Сарқұлов (келісу бойынша), "ӨДҚ" АҚ басқарма төрағасы Н.С. Байбазаров (келісу бойынша) |
2025 жыл |  |
400
бірлік |  |  |  |  |  |
400 бірлік |  |  |
22 000 000
мың теңге |
|  |
22 000 000
мың теңге |  |  |  |  |
22 000 000
мың теңге |
44 000 000
мың теңге |
22 000 000
мың теңге |
|
4-іс-шара.
Болат құю өндірісін құру үшін технологиялық жабдық сатып алу жөніндегі жобаны іске асыру (лизингтік қаржыландыру) |
Сауда және интеграция вице-министрі Қ.Қ. Төребаев, Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі М.К. Қарабаев,
 СИМ Экспортты жылжыту департаменті директоры Ө.Қ. Баштай, ИИДМ Индустриялық даму комитетінің төрағасы И.Е. Оспанов, "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ басқарма төрағасы А.Ә. Әріпханов (келісу бойынша), "ҚДБ" АҚ басқарма төрағасы
А.С. Сарқұлов (келісу бойынша), "ӨДҚ" АҚ басқарма төрағасы
Н.С. Байбазаров (келісу бойынша) |
2021 жыл |  |
21 500 000
мың теңге |  |
5 400 000 мың теңге |
- |
- |
- |
26 900 000
мың теңге |
16 000 000
мың теңге |  |
10 900 000 мың теңге |
|
5-іс-шара.
Жүк техникасының жетекші көпірлерінің басты берілістерін өндіру жөніндегі жобаны іске асыру: лизингтік қаржыландыру жолымен жабдықтар сатып алу және зауыт салу |
Сауда және интеграция вице-министрі Қ.Қ. Төребаев, Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі М.К. Қарабаев, СИМ Экспортты жылжыту департаменті директоры Ө.Қ. Баштай, ИИДМ Индустриялық даму комитетінің төрағасы И.Е. Оспанов, "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ басқарма төрағасы А.Ә. Әріпханов (келісу бойынша), "ҚДБ" АҚ басқарма төрағасы А.С. Сарқұлов (келісу бойынша), "ӨДҚ" АҚ басқарма төрағасы Н.С. Байбазаров (келісу бойынша) |
2022 жыл |  |
20 000
000
мың теңге |  |
54 476 498
мың теңге |  |  |  |
74 476 498
мың теңге |
66 776 498
мың теңге |  |
7 700 000 мың теңге |
|
Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі М.К. Қарабаев, ИИДМ Индустриялық даму комитетінің төрағасы И.Е. Оспанов, Қостанай облысы әкімінің орынбасары В.Н. Ионенко, "Тобол" ӘКК" АҚ басқарма төрағасы А.А. Құсайынов (келісу бойынша) |
2022 жыл |  |
8 000 000
мың теңге |  |  |  |  |  |
8 000 000
мың теңге |
8 000 000
мың теңге |  |  |
|
6-іс-шара.
Қарағанды облысының Саран қаласында шина өндірісін ұйымдастыру жөніндегі жобаны іске асыру: лизингтік қаржыландыру жолымен жабдықтар сатып алу және зауыт салу |
Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі М.К. Қарабаев, ИИДМ Индустриялық даму комитетінің төрағасы И.Е. Оспанов, "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ басқарма төрағасы А.Ә. Әріпханов (келісу бойынша), "ҚДБ" АҚ басқарма төрағасы А.С. Сарқұлов (келісу бойынша), "ӨДҚ" АҚ басқарма төрағасы Н.С. Байбазаров (келісу |
2022 жыл |  |
45 800 000
мың теңге |  |
46 422 400
мың теңге |  |  |  |
92 222 400
мың теңге |
66 422 400
мың теңге |  |
25 800 000 мың теңге |
|
Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі М.К. Қарабаев, ИИДМ Индустриялық даму комитетінің төрағасы И.Е. Оспанов, Қарағанды облысы әкімінің орынбасары В.Б. Басин, "Сарыарқа" ӘКК" АҚ басқарма төрағасы Н.Е. Әубәкіров (келісу бойынша) |
2022 жыл |  |
20 000 000
мың теңге |  |
11 200 000
мың теңге |  |  |  |
31 200 000
мың теңге |
31 200 000
мың теңге |  |  |
|
7-іс-шара. 3 АЭА және 1 ИА инфрақұрылымын салуды аяқтау |
Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі М.К. Қарабаев, ИИДМ Индустриялық даму комитетінің төрағасы И.Е. Оспанов, "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ АҚ басқарушы директоры М.Д. Әйтенов (келісу бойынша), облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары |
2025 жыл |  |
3 АЭА (Астана-жаңа қала, Түркістан, Павлодар)
  |  |
1 АЭА (Павлодар) және 1 ИА (Саран) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
3 579 343
мың теңге |  |
4 165 785
мың теңге |  |  |  |
7 745 128
мың теңге |
7 745 128
мың теңге |  |  |
|
8-іс-шара.
Шикізаттық емес секторларға, оның ішінде өңдеуші өнеркәсіпке шетелдік инвесторларды тарту |
СІМ Инвестиция комитетінің төрағасы А.Т. Зебешев, "НК "Kazakh Invest" ҰК" АҚ басқарма басшысы М.Б. Юсупов (келісу бойынша) |
2025 жыл |  |
30
бірлік |  |
35
бірлік |
40
бірлік |
45
бірлік |
45
бірлік |
195
бірлік |
195
бірлік |  |  |
|  |
2 922 869
мың теңге |  |
3 000 096
мың теңге |
3 000 096
мың теңге |
3 000 096
мың теңге |
3 000 096
мың теңге |
14 923 253
мың теңге |
14 923 253
мың теңге |
|
9-іс-шара.
Елдегі индустриялық дамуды талдау және бағалау |
Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі М.К. Қарабаев, ИИДМ Өнеркәсіптік саясат департаменті директоры Л.Ү. Садықова, "QazIndustry" ҚИЭО" АҚ басқарма төрағасы Б.Т. Бекенов (келісу бойынша) |
2025 жыл |  |  |  |  |
100 000
мың теңге |
100 000
мың теңге |
100 000
мың теңге |
300 000
мың теңге |
300 000
мың теңге |  |  |
|
10-іс-шара.
Тауарды қайта бөлу деңгейін бағалау әдістемесінің жобасын және өңдеу өнеркәсібінің басым тауарлар тізбесіне тәсілдерді қалыптастыру |
Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі М.К. Қарабаев, ИИДМ өнеркәсіптік саясат департаменті директоры Л.Ү. Садықова, "QazIndustry" ҚИЭО" АҚ басқарма төрағасы Б.Т. Бекенов (келісу бойынша), "QazTrade" АҚ бас директоры А. Асқарұлы (келісу бойынша) |
2022 жыл |  |  |  |
34 862
мың теңге |
34 862
мың теңге |
34 862
мың теңге |
34 862
мың теңге |
139 448
мың теңге |
139 448
мың теңге |  |  |
|
11-іс-шара. Полиметалл шикізатын кешенді қайта өңдеудің 2022-2024 жылдарға арналған түбегейлі жаңа технологияларын әзірлеу |
Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі М.К. Қарабаев, ИИДМ Индустриялық даму комитетінің төрағасы И.Е. Оспанов, "МШКҚӨЖҰО" РМК бас директоры А.А. Жарменов (келісу бойынша) |
2025 жыл |  |  |  |
1
бірлік |
1
бірлік |
1
бірлік |
1
бірлік |
4
бірлік |  |  |  |
|  |  |  |  |
560 000
мың теңге |
560 000
мың теңге |
560 000
мың теңге |
1 680 000
мың теңге |
1 680 000
мың теңге |
|
12-іс-шара.
Өңдеу өнеркәсібінде инвестициялық жобаларды іске асыру |
Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі М.К. Қарабаев, Ауыл шаруашылығы бірінші
вице-министрі А.С. Сапаров, Энергетика бірінші вице-министрі М.Ө. Жөребеков, Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі Ә.Н. Тұрысов, "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ басқарма төрағасы А.Ә. Әріпханов, "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ АҚ басқарушы директоры М.Д. Әйтенов, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары |
2025 жыл |  |
90 бірлік |  |
139 бірлік |
100 бірлік |
45 бірлік |
44 бірлік |
418 бірлік |  |  |
11 131 100 000 мың теңге |
|  |
383 900 000 мың теңге |  |
1 136 200 000 мың теңге |
2 853 800 000 мың теңге |
2 680 000 000 мың теңге |
4 077 200 000 мың теңге |
11 131 100 000 мың теңге |  |  |
|
Тұрақты жұмыс орындарын құру |  |  |  |
11 643
адам |  |
23 701
адам |
22 659
адам |
18 505
адам |
23 794
адам |
100 302
адам |  |  |  |
|
Стратегиялық көрсеткіш: 1) 2025 жылға қарай өңдеуші өнеркәсіптің ЖҚҚ-ның 15 трлн теңгеге өсуі |
|
2-бағыт: Мұнай-газ химия саласын дамыту |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1-міндет.
Мұнай-газ-химия кластерін құру |
Энергетика бірінші вице-министрі М.Ө. Жөребеков, Ұлттық экономика вице-министрі А.А. Шайымова, Қаржы вице-министрі Т.М. Савельева, "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ басқарушы директоры Б.О. Ақшолақов Б.О., "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ басқарма төрағасы А.А. Айдарбаев, "ҚазТрансГаз" АҚ басқарма төрағасы К.К. Шәріпбаев, "ҰИМТ" АЭА БК" АҚ басқарма төрағасы Г.Н. Куркимов, "АМӨЗ" ЖШС бас директоры А.К. Қайырденов, "Компания Нефтехим LTD" ЖШС бас директоры О.Е. Тимошов, "Лукойл Лубрикантс Орталық Азия" ЖШС бас директоры С. Новоселов, "Hill Corporation" ЖШС бас директоры Б. Теңізбаев, "GPC Investment" ЖШС директоры А.Ж. Хамзин, "KPI" ЖШС басқарма төрағасы Д.С. Тиесов, "Almex Petrochemical" ЖШС бас директоры А.А. Ерғалиев, "Шымкент химия компаниясы" ЖШС бас директоры М.М. Бибасов, "Zhaik Petroleum Ltd" ЖШС директоры С.Н. Нұғманов  |  |  |
340 031 089
мың теңге |  |
244 243 000
мың теңге |
385 966 000
мың теңге |
626 406 000
мың теңге |
861 794 000
мың теңге |
2 458 440 089
мың теңге |
39 923 089
мың теңге |  |
2 418 517 000
мың теңге |
|
1-көрсеткіш. Мұнай-газ-химия өнімдерін өндіру көлемінің өсуі |
Энергетика бірінші вице-министрі М.Ө. Жөребеков, Ұлттық экономика вице-министрі А.А. Шайымова, Қаржы вице-министрі Т.М. Савельева, "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ басқарушы директоры Б.О. Ақшолақов Б.О., "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ басқарма төрағасы А.А. Айдарбаев, "ҚазТрансГаз" АҚ басқарма төрағасы К.К. Шәріпбаев, "ҰИМТ" АЭА БК" АҚ басқарма төрағасы Г.Н. Куркимов, "АМӨЗ" ЖШС бас директоры А.К. Қайырденов, "Компания Нефтехим LTD" ЖШС бас директоры О.Е. Тимошов, "Лукойл Лубрикантс Орталық Азия" ЖШС бас директоры С. Новоселов, "Hill Corporation" ЖШС бас директоры Б. Теңізбаев, "GPC Investment" ЖШС директоры А.Ж. Хамзин, "KPI" ЖШС басқарма төрағасы Д.С. Тиесов, "Almex Petrochemical" ЖШС бас директоры А.А. Ерғалиев, "Шымкент химия компаниясы" ЖШС бас директоры М.М. Бибасов, "Zhaik Petroleum Ltd" ЖШС директоры С.Н. Нұғманов  |
2025 жыл |
360 мың тонна |
140
мың тонна |  |
560
мың тонна |
920
мың тонна |
1530
мың тонна |
2000
мың тонна |
2 458 440 089
мың теңге |
39 923 089
мың теңге |  |
2 418 517 000
мың теңге |
|
1-іс-шара. Қашаған кен орнының шикізаты базасында қуаты жылына 1,15 млрд м3 газ өңдеу зауытын салу |
Энергетика бірінші вице-министрі М.Ө. Жөребеков, ЭМ Газ және мұнай-газ химиясы департаменті директорының м.а. Д.Ш. Балтағұлов, "ҚазТрансГаз" ҰК АҚ басқарма төрағасы К.К. Шәріпбаев, "GPC Investment" ЖШС директоры А.Ж. Хамзин |
2025 жыл |  |
- |  |
96 019 000
мың теңге |
167 607 000
мың теңге |
114 699 000
мың теңге |
- |
378 325 000
мың теңге |
- |  |
378 325 000
мың теңге |
|
2-іс-шара.
Қуаты жылына 500 мың тонна полипропилен өндіру зауытын салу |
Энергетика бірінші вице-министрі М.Ө. Жөребеков, ЭМ Газ және мұнай-газ химиясы департаменті директорының м.а. Д.Ш. Балтағұлов, "Самұрық-Қазына" ҰЭҚ" АҚ басқарушы директоры Б.У. Ақшолоақов, "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ басқарма төрағасы А.А. Айдарбаев, "KPI" ЖШС басқарма төрағасы Д.С.Тиесов |
2022 жыл |  |
304 561 000
мың теңге |  |
45 532 000
мың теңге |
- |
- |
- |
350 093 000
мың теңге |
- |  |
350 093 000
мың теңге |
|
3-іс-шара.
Қуаты жылына 430 мың тонна полиэтилентерефталат өндіретін зауыт салу |
Энергетика бірінші вице-министрі М.Ө. Жөребеков, ЭМ Газ және мұнай-газ химиясы департаменті директорының м.а. Д.Ш. Балтағұлов, "Almex Petrochemical" ЖШС бас директоры А.А. Ерғалиев |
2024 жыл |  |
- |
- |
65 962 000
мың теңге |
131 924 000
мың теңге |
131 924 000
мың теңге |
- |
329 810 000
мың теңге |
- |
- |
329 810 000
мың теңге |
|
4-іс-шара.
Қуаты жылына тиісінше 57 және 81 мың тонна метил-трет-бутил эфирін (МТБЭ) және полипропилен өндіру жөніндегі зауыт салу |
Энергетика бірінші вице-министрі М.Ө. Жөребеков, ЭМ Газ және мұнай-газ химиясы департаменті директорының м.а. Д.Ш. Балтағұлов, "Шымкент химия компаниясы" ЖШС бас директоры М.М. Бибасов |
2025 жыл |  |
3 941 000
мың теңге |  |
5 040 000
мың теңге |
5 880 000
мың теңге |
5 880 000
мың теңге |
- |
20 741 000
мың теңге |
- |
- |
20 741 000
мың теңге |
|
5-іс-шара.
Қуаты жылына 130 мың тонна метанол өндіретін зауыт салу |
Энергетика бірінші вице-министрі М.Ө. Жөребеков, ЭМ газ және мұнай-газ химиясы департаменті директорының м.а. Д.Ш. Балтағұлов, "Zhaik Petroleum Ltd" ЖШС директоры С.Н.Нұғманов |
2023 жыл |  |
21 606 000
мың теңге |  |
12 009 000
мың теңге |
- |
- |
- |
33 615 000
мың теңге |  |  |
33 615 000
мың теңге |
|
6-іс-шара. "ҰИМТ" АЭА инфрақұрылымын салу |
Энергетика бірінші вице-министрі М.Ө. Жөребеков, ұлттық экономика вице-министрі А.А. Шайымова, ЭМ газ және мұнай-газ химиясы департаменті директорының м.а. Д.Ш. Балтағұлов, ҰЭМ Мемлекеттік активтерді басқару саясаты департаментінің директоры Ә.А. Есдаулетова,
"Самұрық-Қазына" ҰЭҚ" АҚ басқарушы директоры Б.О. Ақшолақов, "ҰИМТ" АЭА БК" АҚ басқарма төрағасы Г.Н. Куркимов |
2025 жыл |  |
9 923 089
мың теңге |  |  |
10 000 000
мың теңге |
10 000 000
мың теңге |
10 000 000
мың теңге |
39 923 089
мың теңге |
39 923 089
мың теңге |
- |
- |
|
7-іс-шара.
Теңізде қуаты жылына 9,1 млрд м3 құрғақ газ шығарылатын газ бөлу қондырғысының құрылысын бастауды қамтамасыз ету |
Энергетика бірінші вице-министрі М.Ө. Жөребеков, ЭМ Газ және мұнай-газ химиясы департаменті директорының м.а. Д.Ш. Балтағұлов, "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ басқарма төрағасы А.С. Айдарбаев, "Самұрық-Қазына" ҰЭҚ" АҚ басқарушы директоры Б.О. Ақшолақов |
2025 жыл |  |
- |
- |
- |
- |
157 978 000
мың теңге |
236 967 000
мың теңге |
394 945 000
мың теңге |
- |
- |
394 945 000
мың теңге |
|
8-іс-шара.
Қуаты жылына 1,25 млн тонна полиэтилен өндіретін зауыт құрылысын бастауды қамтамасыз ету |
Энергетика бірінші вице-министрі М.Ө. Жөребеков, ЭМ Газ және мұнай-газ химиясы департаменті директорының м.а. Д.Ш. Балтағұлов, "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ басқарма төрағасы А.С.Айдарбаев, "Самұрық-Қазына" ҰЭҚ" АҚ басқарушы директоры Б.О. Ақшолақов |
2025 жыл |  |
- |
- |
19 181 000
мың теңге |
44 755 000
мың теңге |
107 496 000
мың теңге |
385 160 000
мың теңге |
556 592 000
мың теңге |
- |
- |
556 592 000
мың теңге |
|
9-іс-шара.
Қуаты жылына 190 мың тонна бутадиен және оның туындыларын өндіретін зауыт құрылысын бастауды қамтамасыз ету |
Энергетика бірінші вице-министрі М.Ө. Жөребеков, ЭМ газ және мұнай-газ химиясы департаменті директорының м.а. Д.Ш. Балтағұлов, "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ басқарма төрағасы А.С. Айдарбаев, "Самұрық-Қазына" ҰЭҚ" АҚ басқарушы директоры Б.О. Ақшолақов |
2025 жыл |  |
- |
- |
500 000
мың теңге |
25 800 000
мың теңге |
98 429 000
мың теңге |
229 667 000
мың теңге |
354 396 000
мың теңге |
- |
- |
354 396 000
мың теңге |
|
Тұрақты жұмыс орындарын құру |  |  |  |
652
адам |  |
498
адам |
50
адам |
148
адам |
50
адам |
1398
адам |  |  |  |
|
Стратегиялық көрсеткіштер: 1) тау-кен өндіру өнеркәсібіндегі еңбек өнімділігінің өсуі және карьерлерді қазу 2019 жылғы деңгейге қарағанда 21,3% - ға; 2) тау-кен өндіру өнеркәсібіндегі және карьерлерді қазудағы негізгі капиталға инвестициялардың 2019 жылғы деңгейге қарағанда 7% - ға өсуі |
|
3-бағыт: Геология саласын дамыту |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1-міндет. Геологиялық барлаудың инвестициялық тартымдылығын арттыру |
Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі Т.А. Момышев, ЭГТРМ Геология комитетінің төрағасы Т.Б. Сатиев |
2025
жыл |  |
12 026 839
мың теңге |  |
13 245 043
мың теңге |
16 815 037
мың теңге |
12 381 577
мың теңге |
8 699 173
мың теңге |
63 167 669
мың теңге |
63 167 669
мың теңге |
- |
- |
|
1-көрсеткіш. 683,9 мың шаршы км алаңдағы геологиялық-геофизикалық зерделеуді қамту |
Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі Т.А. Момышев, ЭГТРМ Геология комитетінің төрағасы Т.Б. Сатиев |
2025
жыл |
1 576,5
мың шаршы км |
1 582
мың шаршы км |  |
1 743,6
мың шаршы км |
1 874,9
мың шаршы км |
1989,58
мың шаршы км |
2260,4
мың шаршы км |
30 974 821 мың теңге |
30 974 821 мың теңге |  |  |
|  |
|
1-іс-шара.
Қатты пайдалы қазбалардың негізгі түрлерінің болжамды ресурстарын бағалай отырып, 1:200 000 масштабтағы алаңдарға геологиялық қосымша зерттеу жүргізу |
Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі Т.А. Момышев, ЭГТРМ Геология комитетінің төрағасы Т.Б. Сатиев |
2023
жыл |  |
1180 мың шаршы км |  |
1195,5 мың шаршы км |
1255,5 мың шаршы км |
1255,5 мың шаршы км |
1255,5 мың шаршы км |
6142 мың шаршы км |  |  |  |
|
686 004
мың теңге |  |
941 140
мың теңге |
315 612
мың теңге |
1 069 500
мың теңге |
537 000 мың теңге |
3 549 256
мың теңге |
3 549 256
мың теңге |
- |
- |
|
2-іс-шара.
Қатты пайдалы қазбалардың негізгі түрлерінің болжамды ресурстарын бағалай отырып, масштабы 1:200 000 геологиялық-минерагендік картаға түсіруді жүргізу |
Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі Т.А. Момышев, ЭГТРМ Геология комитетінің төрағасы Т.Б. Сатиев |
2025
жыл |  |
153,1 мың шаршы км |  |
169,9 мың шаршы км |
178,2 мың шаршы км |
201,3 мың шаршы км |
228,2 мың шаршы км |
228,2 мың шаршы км |  |  |  |
|
573 200
мың теңге |  |
759 420
мың теңге |
1 037 220 мың теңге |
1 776 033
мың теңге |
660 910 мың теңге |
4 806 783
мың теңге |
4 806 783
мың теңге |
- |
- |
|
3-іс-шара.
Қатты пайдалы қазбалардың негізгі түрлерінің болжамды ресурстарын бағалай отырып, масштабы 1:200000 терең геологиялық картаға түсіруді жүргізу |
Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі Т.А. Момышев, ЭГТРМ Геология комитетінің төрағасы Т.Б. Сатиев |
2025
жыл |  |
180,2 мың шаршы км |  |
219,2 мың шаршы км |
282,2 мың шаршы км |
294,2 мың шаршы км |
363,2 мың шаршы км |
363,2 мың шаршы км |  |  |  |
|
2 026 579
мың теңге |  |
2 108 274
мың теңге |
2 015 478 мың теңге |
1 290 000 мың теңге |
112 000 мың теңге |
7 552 331
мың теңге |
7 552 331
мың теңге |
- |
- |
|
4-іс-шара.
Қатты пайдалы қазбалардың болжамды ресурстарын айқындай отырып, геологиялық зерттеу жүргізу |
Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі Т.А. Момышев, ЭГТРМ Геология комитетінің төрағасы Т.Б. Сатиев |
2025
жыл |  |
3 419 278
мың теңге |  |
4 601 969
мың теңге |
3 192 593 мың теңге |
816 340 мың теңге |
615 000 мың теңге |
12 645 180
мың теңге |
12 645 180
мың теңге |
- |
- |
|
5-іс-шара.
Инженерлік-геологиялық зерттеулермен 1:200000 масштабында жер қойнауына гидрогеологиялық жете зерттеу жүргізу |
Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі Т.А. Момышев, ЭГТРМ Геология комитетінің төрағасы Т.Б. Сатиев |
2025
жыл |  |
68,7 мың шаршы км |  |
159 мың шаршы км |
159 мың шаршы км |
238,5 мың шаршы км |
308,5 мың шаршы км |
308,5 мың шаршы км |  |  |  |
|
633 679 мың теңге |  |
808 070 мың теңге |
979 522 мың теңге |  |  |
2 421 271 мың теңге |
2 421 271 мың теңге |
- |
- |
|
2-көрсеткіш. Жинақталған геологиялық ақпараттың қалыптастырылған инвестициялық пакеттерінің саны |
Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі Т.А. Момышев, ЭГТРМ Геология комитетінің төрағасы Т.Б. Сатиев |
2025 жыл |  |
0 |  |
- |
3
бірлік |
8
бірлік |
14
бірлік |
24 297 061
мың теңге |
24 297 061
мың теңге |  |
- |
|
1-іс-шара.
Аз зерттелген шөгінді бассейндерде 2Д сейсмобарлау геологиялық-геофизикалық зерттеу жүргізу |
Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі Т.А. Момышев, ЭГТРМ Геология комитетінің төрағасы Т.Б. Сатиев |
2025
жыл |  |
1 425 123 мың теңге |  |
1 423 475 мың теңге |
498 565
мың теңге |
4 650 431 мың теңге |
5 360 005 мың теңге |
13 357 599
мың теңге |
13 357 599 мың теңге |
- |
- |
|
2-іс-шара.
Геология саласында тақырыптық сипаттағы жұмыстар жүргізу |
Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі Т.А. Момышев, ЭГТРМ Геология комитетінің төрағасы Т.Б. Сатиев |
2025
жыл |  |
2 697 998 мың теңге |  |
2 602 695 мың теңге |
3 163 769 мың теңге |
790 016 мың теңге |
225 000 мың теңге |
9 479 478
мың теңге |
9 479 478
мың теңге |
- |
- |
|
2-іс-шара.
Пайдалы қазбаларды іздеу мен бағалаудың ғылыми әдістерін енгізу |
Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі Т.А. Момышев, ЭГТРМ Геология комитетінің төрағасы Т.Б. Сатиев |
2025
жыл |  |
564 978 мың теңге |
- |
- |
895 006 мың теңге |  |  |
1 459 984
мың теңге |
1 459 984
мың теңге |
- |
- |
|
3-көрсеткіш.
Геологиялық материалдарды сақтау және өңдеу бойынша мемлекеттік инфрақұрылыммен қамтамасыз етілу деңгейі |
Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі Т.А. Момышев |
2025 жыл |  |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
100% |
7 895 787
мың теңге |
7 895 787
мың теңге |  |  |
|
1-іс-шара.
2021 жылы Ұлттық геологиялық қызмет құру және оның капитализациясы |
Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі Т.А. Момышев, ЭГТРМ Геология комитетінің төрағасы Т.Б. Сатиев |
2021-2023 жылдар |  |  |  |  |
4 247 272 мың теңге |  |  |
4 247 272 мың теңге |
4 247 272 мың теңге |  |  |
|
2-іс-шара. Республикалық қор қоймасын салу |
Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі Т.А. Момышев, ЭГТРМ Геология комитетінің төрағасы Т.Б. Сатиев |
2025 жыл |  |  |  |  |
50 000 мың теңге |
389 257 мың теңге |
389 258 мың теңге |
828 515
мың теңге |
828 515
мың теңге |  |  |
|
3-іс-шара. 2 керн қоймасын салу |
Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі Т.А. Момышев, ЭГТРМ Геология комитетінің төрағасы Т.Б. Сатиев |
2025 жыл |  |  |  |  |
300 000 мың теңге |
1 000 000 мың теңге |
800 000 мың теңге |
2 100 000 мың теңге |
2 100 000 мың теңге |  |  |
|
4-іс-шара. Керн қоймасын жөндеу |
Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі Т.А. Момышев, ЭГТРМ Геология комитетінің төрағасы Т.Б. Сатиев |
2024 жыл |  |  |  |  |
1 бірлік |
3 бірлік |  |
4 бірлік |
720 000 мың теңге |  |  |
|
120 000 мың теңге |
600 000 мың теңге |
720 000 мың теңге |
|
Тұрақты жұмыс орындарын құру |  |  |  |
- |  |
- |
12
адам |
12
адам |
12
адам |
36
адам |  |  |  |
|
Уақытша жұмыс орындарын құру |  |  |  |
1 000
адам |  |
1 000
адам |
1 000
адам |
1 000
адам |
1 000
адам |
5000
адам |  |  |  |
|
Стратегиялық көрсеткіштер: 1) жаңартылатын энергия көздерінен алынатын электр энергиясының үлесі 2025 жылға қарай өндірістің жалпы көлемінің 6 %-ына жетеді; 2) электрмен жабдықтауда, газ, бу беруде және ауаны баптауда еңбек өнімділігінің 2019 жылғы деңгейге қарағанда 39,5 %-ға өсуі; 3) электрмен жабдықтауда, газ, бу беруде және ауаны баптауда негізгі капиталға салынған инвестициялардың 2019 жылғы деңгейге қарағанда 24,1 %-ға өсуі. |
|
4-бағыт. Энергетика саласын дамыту |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1-міндет. Экономиканың орнықты даму талаптарына сай келетін энергетикалық кешенді жаңғырту |
Энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахымов, Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Т.М. Жақсылықов, Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі А.Ә. Пірімқұлов |  |  |
178 641 000 мың теңге |  |
162 285 368
мың теңге |
278 846 074
мың теңге |
340 717 616
мың теңге |
953 318 224
мың теңге |
1 913 808 282
мың теңге |  |  |
1 913 808 282
мың теңге |
|
1-көрсеткіш. Энергия өндіруші ұйымдармен 13 инвестициялық келісімді іске асыру жолымен енгізілетін электр қуаттарының көлемі, *жинақталған* |
Энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахымов,
Ұлттық экономика вице-министрі А.К. Әмрин, "Самұрық-Қазына" ҰЭҚ" АҚ басқарушы директоры Б.О. Ақшолақов, "Самұрық-Энерго" басқарма төрағасы С.К. Есімханов, "АЖК" АҚ басқарма төрағасы М.Ә. Үмбетов, Алматы қаласы әкімінің орынбасары М.Б. Әзірбаев |
2025 жыл |
63 МВт |
0 |  |
295 МВт |
419 МВт |
1 445 МВт |
1 604 МВт |
87 978 282
мың теңге |  |  |
87 978 282
мың теңге |
|
1-іс-шара.
Электр қуаты нарығы тетігі бойынша электр станцияларын жаңғыртуға, кеңейтуге, реконструкциялауға және жаңартуға арналған қаражатты жыл сайын қайтаруды шекті жол берілетін лимитті ұлғайта отырып, инвестициялық келісімдер шеңберінде инвестицияларды қайтаруды қамтамасыз ету, *оның ішінде* |
Энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахымов, ЭМ Электр энергетикасын дамыту департаментінің директоры А.Н.Дәрібаев
  |
2025 жыл |
2 482 мың теңге |
2 831 000 мың теңге |
114% |
3 535 000
мың теңге |
7 857 000
мың теңге |
14 982 000
мың теңге |
31 466 000
мың теңге |
60 671 000
мың теңге |  |  |
60 671 000
мың теңге |
|
1-1-іс-шара. Тозған турбоагрегатты ауыстыру және "Атырау ЖЭО" АҚ 15,784 млрд теңге сомаға жиынтық қуаты 130 МВт жаңа турбоагрегат салу.
Пайдалануға беру мерзімі-2022 жыл |
Энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахымов, ЭМ Электр энергетикасын дамыту департаментінің директоры А.Н.Дәрібаев
  |
2025 жыл |  |  |  |  |
1 578 000
мың теңге |
1 578 000
мың теңге |
1 578 000
мың теңге |
4 734 000
мың теңге |  |  |
4 734 000
мың теңге |
|
1-2-іс-шара. 66,9 млрд теңге сомаға қуаты 500 МВт "Екібастұз ГРЭС-1" ЖШС 1- энергия блогын қалпына келтіру. Пайдалануға беру мерзімі – 2024 жыл. |
Энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахымов, ЭМ Электр энергетикасын дамыту департаментінің директоры А.Н.Дәрібаев
  |
2025 жыл |  |  |  |  |  |  |
6 857 000
мың теңге |
6 857 000
мың теңге |  |  |
6 857 000
мың теңге |
|
1-3-іс-шара. 49,077 млрд теңге сомаға "Өскемен ЖЭО" ЖШС қуаты 130 МВт жаңа қазандық агрегатын салу және ескі турбоагрегатты ауыстыру. Пайдалануға беру мерзімі - 2024 жыл. |
Энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахымов, ЭМ Электр энергетикасын дамыту департаментінің директоры А.Н.Дәрібаев
  |
2025 жыл |  |  |  |  |  |  |
4 227 000
мың теңге |
4 227 000
мың теңге |  |  |
4 227 000
мың теңге |
|
1-4-іс-шара. 8,276 млрд теңге сомаға қуаты 30 МВт "Риддер ЖЭО" АҚ ескірген турбоагрегатының қуатын ауыстыру. Пайдалануға беру мерзімі - 2022 жыл |
Энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахымов, ЭМ Электр энергетикасын дамыту департаментінің директоры А.Н.Дәрібаев
  |
2025 жыл |  |  |  |  |
1 127 000
мың теңге |
1 127 000
мың теңге |
1 127 000
мың теңге |
3 381 000
мың теңге |  |  |
3 381 000
мың теңге |
|
1-5-іс-шара. 93,808 млрд теңге сомаға қуаты 120 МВт "Караганда Энергоцентр" ЖШС қазандық агрегатын және турбоагрегатты салу. Пайдалануға беру мерзімі - 2025 жыл.
*\* Салынған инвестицияларды 2026 жылы қайтару көзделген* |
Энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахымов, ЭМ Электр энергетикасын дамыту департаментінің директоры А.Н.Дәрібаев |
2025 жыл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
1-6-іс-шара.
114 млрд теңгеге сомаға жалпы қуаты 396 МВт "Батыс-Пауэр" ЖШС-ның 3 газ турбиналық қондырғысын салу. Пайдалануға беру мерзімі - 2024 жыл |
Энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахымов, ЭМ Электр энергетикасын дамыту департаментінің директоры А.Н.Дәрібаев |
2025 жыл |  |  |  |  |  |  |
5 400 000
мың теңге |
5 400 000
мың теңге |  |  |
5 400 000
мың теңге |
|
1-7-іс-шара.
7 млрд теңге сомаға электр қуаты 30 МВт "Sagat energy" ЖШС-ның генерациялайтын жабдығын іске қосу арқылы станцияны кеңейту.
Пайдалануға беру мерзімі - 2021 жыл |
Энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахымов, ЭМ Электр энергетикасын дамыту департаментінің директоры А.Н.Дәрібаев
  |
2025 жыл |  |  |  |
704 000
мың теңге |
704 000
мың теңге |
704 000
мың теңге |
704 000
мың теңге |
2 816 000 мың теңге |  |  |
2 816 000 мың теңге |
|
1-8-іс-шара.
Электр қуаты 47,8 МВт "СевКазЭнерго" АҚ Петропавл ЖЭО №2 ст. қазандық агрегатын ауыстыру. Пайдалануға беру мерзімі – 2022 жыл. |
Энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахымов, ЭМ Электр энергетикасын дамыту департаментінің директоры А.Н.Дәрібаев
  |
2025 жыл |  |
0 |
0 |
0 |
1 617 000
мың теңге |
1 617 000
мың теңге |
1 617 000
мың теңге |
4 851 000 мың теңге |  |  |
4 851 000 мың теңге |
|
1-9-іс-шара.
Қуаты 80 МВт "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" АҚ №7 ст. қазандық агрегатын орнату арқылы, ЖЭО-3 кеңейту. Пайдалануға беру мерзімі – 2023 жыл. |
Энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахымов, ЭМ Электр энергетикасын дамыту департаментінің директоры А.Н.Дәрібаев
  |
2025 жыл |  |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 799 000
мың теңге |
4 799 000
мың теңге |
9 598 000 мың теңге |  |  |
9 598 000 мың теңге |
|
1-10-іс-шара.
Жалпы қуаты 44 МВт "Қызылордажылуэлектрорталығы" МКК тозған үш газ турбиналық қондырғысын ауыстыра отырып, КОГТЭС жаңғырту. Пайдалануға беру мерзімі - 2023 жыл. |
Энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахымов, ЭМ Электр энергетикасын дамыту департаментінің директоры А.Н.Дәрібаев
  |
2025 жыл |  |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 023 000
мың теңге |
1 023 000
мың теңге |
2 046 000 мың теңге |  |  |
2 046 000 мың теңге |
|
1-11-іс-шара.
"Ақтөбе ЖЭО" АҚ белгіленген қуаты 57 МВт газ турбиналық қондырғыны енгізу
Пайдалануға беру мерзімі - 2022 жыл |
Энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахымов, ЭМ Электр энергетикасын дамыту департаментінің директоры А.Н.Дәрібаев
  |
2025 жыл |  |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 303 000
мың теңге |
1 303 000
мың теңге |
2 606 000 мың теңге |  |  |
2 606 000 мың теңге |
|
1-12-іс-шара.
 №1 қазандық агрегатты қалпына келтіру және "Степногорск ЖЭО" ЖШС №1 турбоагрегатты жалпы электр қуаты – 39,4 МВт ауыстыру. Пайдалануға беру мерзімі - 2025 жыл.
*\* Салынған инвестицияларды 2026 жылға қайтару көзделген* |
Энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахымов, ЭМ Электр энергетикасын дамыту департаментінің директоры А.Н.Дәрібаев |
2025 жыл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
1-13-іс-шара.
31,227 млрд теңге сомаға "Шардара СЭС" АҚ жиынтық қуаты 63 МВт тозған гидроагрегаттарды ауыстыру.
Пайдалануға беру мерзімі - 2020 жыл |
Энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахымов, ЭМ Электр энергетикасын дамыту департаментінің директоры А.Н.Дәрібаев |
2025 жыл |
2 482 000 мың теңге |
2 831 000 мың теңге |
114% |
2 831 000 мың теңге |
2 831 000 мың теңге |
2 831 000 мың теңге |
2 831 000 мың теңге |
14 155 000 мың теңге |  |  |
14 155 000 мың теңге |
|
2-іс-шара.
Алматы қаласында кабель желілерін жаңарту |
Энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахымов, Ұлттық экономика вице-министрі А.М. Әмрин, ЭМ Электр энергетикасын дамыту департаментінің директоры А.Н. Дәрібаев,
Табиғи монополияларды реттеу комитетінің төрағасы А.К. Дарбаев, "Самұрық-Қазына" ҰЭҚ" АҚ басқарушы директоры Б.О. Ақшолақов, "Самұрық-Энерго" басқарма төрағасы С.К. Есімханов, "АЖК" АҚ басқарма төрағасы М.Ә. Үмбетов, Алматы қаласы әкімінің орынбасары М.Б. Әзірбаев |
2025 жыл |  |  |  |
60 шақырым |
74 шақырым |
75 шақырым |
27 шақырым |
237 шақырым |  |  |
27 307 282 мың теңге |
|  |  |  |
6 640 368 мың теңге |
8 439 074 мың теңге |
8 775 616 мың теңге |
3 452 224 мың теңге |
27 307 282 мың теңге |
|
2-көрсеткіш. БГҚ іске қосылатын электр қуаттарының көлемі (Алматы қ., Алматы, Түркістан және Қызылорда облыстары), жинақталған |
Энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахымов, "Самұрық-Қазына" ҰЭҚ" АҚ басқарушы директоры Б.О. Ақшолақов, "ҚазТрансГаз" АҚ басқарма төрағасы К.К. Шәріпбаев, "KEGOC" АҚ басқарма төрағасы Б.Т.Қажиев, облыстардың және
Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары |
2025 жыл |  |  |  |  |
200 МВт |  |
1400 МВт |
745 000 000
мың теңге |  |  |
745 000 000
мың теңге |
|
1-іс-шара. Инвестициялар тарту есебінен Түркістан облысында қуаты 350 МВт ПМУ салу |
Энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахымов, ЭМ Электр энергетикасын дамыту департаменті директоры А.Н. Дәрібаев, "Самұрық-Қазына" ҰЭҚ" АҚ басқарушы директоры Б.О. Ақшолақов, "ҚазТрансГаз" АҚ басқарма төрағасы Қ.К. Шәріпбаев, "KEGOC" АҚ басқарма төрағасы Б.Т. Қажиев, облыстар,
Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары |
2025 жыл |  |  |  |  |  |  |
150 000 000
мың теңге |
150 000 000
мың теңге |  |  |
150 000 000
мың теңге |
|
2-іс-шара. Алматы облысында инвестициялар тарту есебінен қуаты 450 МВт БГҚ салу |
Энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахымов, ЭМ Электр энергетикасын дамыту департаменті директоры А.Н.Дәрібаев, "Самұрық-Қазына" ҰЭҚ" АҚ басқарушы директоры Б.О. Ақшолақов, "ҚазТрансГаз" АҚ басқарма төрағасы Қ.Қ. Шәріпбаев, "KEGOC" АҚ басқарма төрағасы Б.Т. Қажиев, облыс,
Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары |
2025 жыл |  |  |  |  |  |  |
194 000 000
мың теңге |
194 000 000
мың теңге |  |  |
194 000 000
мың теңге |
|
3-іс-шара. Қызылорда облысында инвестициялар тарту есебінен қуаты 200 МВт ПМУ салу |
Энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахымов, ЭМ Электр энергетикасын дамыту департаменті директоры А.Н.Дәрібаев, "Самұрық-Қазына" ҰЭҚ" АҚ басқарушы директоры Б.О. Ақшолақов, "ҚазТрансГаз" АҚ басқарма төрағасы Қ.К. Шәріпбаев, "KEGOC" АҚ басқарма төрағасы Б.Т.Кажиев, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары |
2025 жыл |  |  |  |  |  |  |
86 000 000
мың теңге |
86 000 000
мың теңге |  |  |
86 000 000
мың теңге |
|
4-іс-шара. Алматы қаласының экологиялық жағдайын жақсарту мақсатында инвестициялар тарту есебінен Алматы қаласының ЖЭО-2-де қуаты 400 МВт-қа дейінгі ПМУ салу |
энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахымов, ЭМ Электр энергетикасын дамыту департаменті директоры А.Н.Дәрібаев, "Самұрық-Қазына" ҰЭҚ" АҚ басқарушы директоры Б.О. Ақшолақов, "ҚазТрансГаз" АҚ басқарма төрағасы Қ.Қ. Шәріпбаев, "KEGOC" АҚ басқарма төрағасы Б.Т. Қажиев, облыстар, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары |
2025 жыл |  |
300 000
мың теңге |  |
10 500 000
мың теңге |
101 400 000
мың теңге |
101 400 000
мың теңге |
101 400 000
мың теңге |
315 000 000
мың теңге |  |  |
315 000 000
мың теңге |
|
3-көрсеткіш. Батыс Қазақстан, Атырау және Маңғыстау облыстары арасында транзиттің екінші тізбегінің ұзындығының өсуі (220 кВ), жинақлталған |
"KEGOC" АҚ басқарма төрағасы Б.Т.Қажиев, "Самұрық-Қазына" ҰЭҚ" АҚ басқарушы директоры Б.О. Ақшолақов, энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахымов, ЭМ Электр энергетикасын дамыту департаментінің директоры А.Н.Дәрібаев, облыстар, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары |
2024 жыл |  |
50
км |  |
250
км |
779,7
км |  |  |
779,7
км |  |  |
48 830 000
мың теңге |
|
1-іс-шара.
Батыс Қазақстан, Атырау және Маңғыстау облыстары арасында транзиттің екінші тізбегін (220 кВ) салу |
"KEGOC" АҚ басқарма төрағасы Б.Т. Қажиев, "Самұрық-қазына" ҰЭҚ" АҚ басқарушы директоры Б.О. Ақшолақов, энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахымов, ЭМ Электр энергетикасын дамыту департаменті директоры А.Н.Дәрібаев, облыстар, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары |
2024 жыл |  |
3 510 000
мың теңге |  |
12 610 000
мың теңге |
32 150 000
мың теңге |
560 000
мың теңге |
- |
48 830 000
мың теңге |  |  |
48 830 000
мың теңге |
|
4-көрсеткіш.
Іске енгізлетін ЖЭК электр қуатының көлемі енгізу, *жинақталған* |
Энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахымов, Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі А.Ә. Пірімқұлов, "KEGOC" АҚ басқарма төрағасы Б.Т. Қажиев, облыстар,
Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалалары әкімдерінің орынбасарлары |
2025 жыл |  |
2 000 МВт |
68 |
2 300 МВт |
2 600 МВт |
3 100 МВт |
4 000 МВт |
1 032 000 000
мың теңге |  |  |
1 032 000 000
мың теңге |
|
1-іс-шара. 13 су электр станциясын салу |
Энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахымов, ЭМ Жаңартылатын энергия көздері департаментінің директоры А.Қ.Құланбай |
2025 жыл |  |
20 000 000
мың теңге |  |
32 000 000
мың теңге |
12 000 000
мың теңге |
3 000 000
мың теңге |
20 000 000
мың теңге |
87 000 000
мың теңге |  |  |
87 000 000
мың теңге |
|
2-іс-шара. 34 жел электр станциясын салу |
Энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахымов, ЭМ Жаңартылатын энергия көздері департаментінің директоры А.Қ.Құланбай |
2025 жыл |  |
120 000 000
мың теңге |  |
57 000 000
мың теңге |
101 000 000
мың теңге |
78 000 000
мың теңге |
112 000 000
мың теңге |
468 000 000
мың теңге |  |  |
468 000 000
мың теңге |
|
3-іс-шара. 12 күн станцияларын салу |
Энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахымов, ЭМ Жаңартылатын энергия көздері департаментінің директоры А.Қ.Құланбай |
2025 жыл |  |
32 000 000
мың теңге |  |
40 000 000
мың теңге |
16 000 000
мың теңге |
- |
3 000 000
мың теңге |
91 000 000
мың теңге |  |  |
91 000 000
мың теңге |
|
4-іс-шара. Қуаты 1 ГВт ЖЭК ірі ауқымды жобасын салу |
Энергетика вице-министрі Қ.Б. Рахымов, ЭМ Жаңартылатын энергия көздері департаментінің директоры А.Қ.Құланбай |
2025 жыл |  |  |  |  |  |
134 000 000
мың теңге |
252 000 000
мың теңге |
386 000 000
мың теңге |  |  |
386 000 000
мың теңге |
|
Тұрақты жұмыс орындарын құру |  |  |  |
264
адам |  |
120
адам |
144
адам |
96
адам |
384
адам |
384
адам |  |  |  |
|
Уақытша жұмыс орындарын құру |  |  |  |
5 500
адам |  |
2 500
адам |
3 000
адам |
2 000
адам |
7 000
адам |
20 000
адам |  |  |  |
|
Стратегиялық көрсеткіш: 2025 жылы тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің шикізаттық емес экспортының көлемі – 41 млрд АҚШ доллары |
|
5-бағыт: Шикізаттық емес экспортты ілгерілету |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1-міндет.
Шикізаттық емес экспортты 41 млрд АҚШ долларына дейін 2 есе ұлғайту |
Сауда және интеграция вице-министрі Қ.Қ. Төребаев, Сыртқы істер министрінің орынбасары А.А. Айдаров, Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Т.М. Жақсылықов, Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі М.К. Қарабаев, Ауыл шаруашылығы бірінші вице-министрі А.С. Сапаров |
2025 жыл |  |
9 772 871
мың теңге |
- |
12 999 811
мың теңге |
5 494 377
мың теңге |
2 834 663
мың теңге |
3 396 302
мың теңге |
34 498 024
мың теңге |
34 498 024
мың теңге |
- |  |
|
1-көрсеткіш.
Сыртқы сауданың жалпы көлеміндегі шикізаттық емес экспорттың үлесі |
Сауда және интеграция вице-министрі Қ.Қ. Төребаев, Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі М.К. Қарабаев, Ауыл шаруашылығы бірінші вице-министрі А.С. Сапаров, Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Т.М. Жақсылықов, Сыртқы істер министрінің орынбасары А.А. Айдаров, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері |
2025 жыл |  |
39,6
% |  |
41,1
% |
42,6
% |
44,2
% |
45,7
% |
25 587 571 мың теңге |
25 587 571 мың теңге |
- |  |
|
1-іс-шара. Экспорттаушыларды қолдаудың қаржылық шаралары |
Сауда және интеграция вице-министрі Қ.Қ. Төребаев, СИМ Экспортты жылжыту департаментінің директоры Ө.Қ.Баштай |
2025 жыл |  |
7 000 000
мың теңге |
- |
9 442 105
мың теңге |
3 318 880
мың теңге |
3 318 880
мың теңге |
1 709 805
мың теңге |
23 180 595
мың теңге |
23 180 595
мың теңге |  |  |
|
2-іс-шара. Экспорттаушыларды қолдаудың қаржылық емес шаралары |
Сауда және интеграция вице-министрі Қ.Қ. Төребаев,СИМ Экспортты жылжыту департаментінің директоры Ө.Қ.Баштай, СИМ Техникалық реттеу және метрология комитеті төрағасы А.Д.Әбенов |
2025 жыл |  |
754 033
мың теңге |
- |
688 173
мың теңге |
321 590
мың теңге |
321 590
мың теңге |
321 590
мың теңге |
2 406 976
мың теңге |
2 406 976
мың теңге |  |  |
|
2-көрсеткіш.
Белсенді экспорттаушылардың санын 1 000-ға дейін ұлғайту, жинақталған |
Сауда және интеграция вице-министрі Қ.Қ. Төребаев |
2025 жыл |  |
435 бірлік |  |
545
бірлік |
650
бірлік |
760
бірлік |
880
бірлік |
1 000
бірлік |
3 650 350 мың теңге |  |  |
|
1-іс-шара. "Экспорттық акселерация" бағдарламасын іске асыру |
Сауда және интеграция вице-министрі Қ.Қ. Төребаев, СИМ Экспортты жылжыту департаментінің директоры Ө.Қ.Баштай |
2025 жыл |  |
130
бірлік |
- |
190
бірлік |
210
бірлік |
220
бірлік |
230
бірлік |
980
бірлік |
2 947 400
мың теңге |  |  |
|  |
727 228
мың теңге |
- |
794 257
мың теңге |
870 872
мың теңге |  |
555 043
мың теңге |
2 947 400
мың теңге |
|
2-іс-шара. Қазақстандық кәсіпорындарды халықаралық электрондық платформаларға шығару |
Сауда және интеграция вице-министрі Қ.Қ. Төребаев, СИМ Экспортты жылжыту департаментінің директоры Ө.Қ.Баштай,
ЦДИАӨМ Цифрлық трансформациялау департаменті директоры А.Н. Бажаева |
2025 жыл |  |
50
бірлік |
- |
50
бірлік |
50
бірлік |
50
бірлік |
50
бірлік |
250
бірлік |
702 951
мың теңге |  |  |
|  |
129 084
мың теңге |
- |
215 200 мың теңге |
215 200 мың теңге |
71 733 мың теңге |
71 733 мың теңге |
702 951
мың теңге |  |  |
|
3-көрсеткіш.
Сынақ зертханаларының жалпы санынан жаңғыртылған сынақ зертханаларының үлесі |
Сауда және интеграция вице-министрі Е.Қ. Қазанбаев |
2025 жыл |  |
3% |
- |
8% |
13% |
20% |
30% |
5 174 243 мың теңге |
5 174 243 мың теңге |  |  |
|
1-іс-шара. Экономика салаларында стандарттарды қолдану деңгейін есепке алу және талдау жүйесін енгізе отырып, зертханалық базаны жаңғырту жөніндегі жұмыстарды қамтамасыз ету |
Сауда және интеграция вице-министрі Е.Қ. Қазанбаев, СИМ Техникалық реттеу және метрология комитеті төрағасы А.Д. Әбенов |
2025 жыл |  |
208 156 мың теңге |
- |  |
6 596
мың теңге |
6 596
мың теңге |
13 192
мың теңге |
234 540
мың теңге |
234 540
мың теңге |  |  |
|
2-іс-шара. Техникалық реттеу және одан әрі жаңғырту үшін зертханалық базаның жай-күйін талдау саласында тізілім жүргізу |
Сауда және интеграция вице-министрі Е.Қ. Қазанбаев, СИМ Техникалық реттеу және метрология комитеті төрағасы А.Д. Әбенов |
2025 жыл |  |
25 895 мың теңге |  |
54 765 мың теңге |
15 537 мың теңге |
15 537 мың теңге |
15 537 мың теңге |
127 271 мың теңге |
127 271 мың теңге |  |  |
|
3-іс-шара. Сәйкестікті бағалау жөніндегі халықаралық ұйымдар арқылы Қазақстанның ұлттық сәйкестікті бағалау жүйесінің интеграциясын тереңдету және кеңейту (аккредиттеу жөніндегі 2 халықаралық ұйымға толық құқылы мүше болу, 14 комитетке қатысу) |
Сауда және интеграция вице-министрі Е.Қ. Қазанбаев, СИМ Техникалық реттеу және метрология комитеті төрағасы А.Д. Әбенов |
2025 жыл |  |
60 600 мың теңге |  |
153 796 мың теңге |
21 231 мың теңге |
21 231 мың теңге |
21 231 мың теңге |
278 089 мың теңге |
278 089 мың теңге |  |  |
|
4-іс-шара. Ғылыми зерттеулерді, жаңғыртуды және/немесе қосымша жарақтандыруды, оларды одан әрі өндірістік салаларда қолдану үшін жаңа эталондар жасауды көздейтін елдің өлшеу мүмкіндіктерін халықаралық тануды қамтамасыз ету (2025 жылға қарай республиканың мемлекеттік эталондарының 10 калибрлеу және өлшеу мүмкіндіктерінің өлшемдері мен салмақтарын халықаралық бюросында растау және тіркеу) |
Сауда және интеграция вице-министрі Е.Қ. Қазанбаев, СИМ Техникалық реттеу және метрология комитеті төрағасы А.Д. Әбенов |
2025 жыл |  |
772 060 мың теңге |
- |
1 519 596 мың теңге |
592 398 мың теңге |
556 098 мың теңге |
556 098 мың теңге |
3 996 250 мың теңге |
3 996 250 мың теңге |  |  |
|
5-іс-шара. Жетекші әлемдік практикаға сәйкес аккредиттеудің жаңа схемаларын (бағыттарын), оның ішінде ғылымның, бизнестің және технологиялардың жаңа бағыттарын дамытуды қамтамасыз ететін зертханалары жоқ экономика секторларында енгізу (2025 жылға қарай аккредиттеудің кемінде 5 жаңа схемасын енгізу) |
Сауда және интеграция вице-министрі Е.Қ. Қазанбаев, СИМ Техникалық реттеу және метрология комитеті төрағасы А.Д. Әбенов |
2025 жыл |  |
95 815 мың теңге |  |
131 919 мың теңге |
132 073 мың теңге |
132 073 мың теңге |
132 073 мың теңге |
623 953 мың теңге |
623 953 мың теңге |  |  |
|
Жалпы |  |  |  |
1 082 913 845 |  |
1 705 446 133 |
3 546 305 503 |
3 667 723 871 |
5 931 791 714 |
15 934 181 066 |  |  |  |
|
РБ |  |  |  |
156 464 845 |  |
149 617 765 |
37 693 429 |
30 600 256 |
27 479 490 |
401 855 785 |  |  |  |
|
ЖБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
Бюджеттен тыс қаражат |  |  |  |
926 449 000 |  |
1 555 828 368 |
3 508 612 074 |
3 637 123 616 |
5 904 312 224 |
15 532 325 282 |  |  |  |

      Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:

|  |  |
| --- | --- |
|
"Атамекен" ҚР ҰКП |
– "Атамекен" Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы |
|
АҚ |
– акционерлік қоғам |
|
АШМ |
– Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі |
|
АЭА |
– арнайы экономикалық аймақ |
|
"Бәйтерек" ҰБХ" АҚ |
– "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы |
|
БГҚ |
– бу-газ қондырғылары |
|
БҚДА |
– Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі |
|
"Даму" КДҚ" АҚ |
– "Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" акционерлік қоғамы |
|
ДСМ |
– Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі |
|
ЕДБ |
– екінші деңгейдегі банктер |
|
Еңбекмині |
– Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
|
ЖАО |
– жергілікті атқарушы органдар |
|
ЖБ |
– жергілікті бюджет |
|
ЖҚҚ |
– жалпы қосылған құн |
|
ЖІӨ |
– жалпы ішкі өнім |
|
ЖЭК |
– жаңартылатын энергия көздері |
|
"Зерде" ҰИХ" АҚ |
– "Зерде" ұлттық инфокоммуникациялық холдингі" акционерлік қоғамы |
|
ИИДМ |
– Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі |
|
"ӨДҚ" АҚ |
– "Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамы |
|
"ИТП" ДКҚ |
– "Инновациялық технологиялар паркі" дербес кластерлік қор |
|
"ҚДБ" АҚ |
– "Қазақстан даму банкі" акционерлік қоғамы |
|
"ҚКМ" АО |
– "Қазына капитал менеджмент" акционерлік қоғамы |
|
Қаржымині |
– Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі |
|
"МШКҚӨҰО" РМК |
– "Минералдық шикізатты кешенді қайта өңдеу жөніндегі ұлттық орталығы" республикалық мемлекеттік кәсіпорны |
|
РБ |
– республикалық бюджет |
|
РМК |
– республикалық мемлекеттік кәсіпорын |
|
"Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ |
– "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы |
|
СЖРА ҰСБ |
– Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар жөніндегі агенттігінің Ұлттық статистика бюросы |
|
СИМ |
– Қазақстан Республикасының Сауда және интеграция министрлігі |
|
СІМ |
– Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі |
|
"QazInnovations" ИДЖҰА" АҚ |
– "QazInnovations" инновацияларды дамыту жөніндегі ұлттық агенттігі" акционерлік қоғамы |
|
ҰБ |
– Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі |
|
"ҰИМТ" АЭА |
– "Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі" арнайы экономикалық аймағы |
|
ҰЭМ |
– Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі |
|
ШОБ |
– шағын және орта бизнес |
|
ЦДИАӨМ |
– Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі |
|
ЭГТРМ |
– Қазақстан Республикасының Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі |
|
ЭМ |
– Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі |
|
"QazIndustry" ҚИЭО" АҚ |
– "QazIndustry" қазақстандық индустрия және экспорт орталығы" акционерлік қоғамы |
|
"QazTrade" ССДО" АҚ |
– "QazTrade" сауда саясатын дамыту орталығы" акционерлік қоғамы |
|
"QazTech Ventures" АҚ |
– "QazTech Ventures" акционерлік қоғамы |
|
"Kazakh Invest" ҰК" АҚ |
– "Kazakh Invest" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы |

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК