

**Батыс Қазақстан облысын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2022-2025 жылдарға арналған кешенді жоспарын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 1 ақпандағы № 40 қаулысы

      Батыс Қазақстан облысын әлеуметтік-экономикалық дамыту мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ**:

      1. Қоса беріліп отырған Батыс Қазақстан облысын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2022-2025 жылдарға арналған кешенді жоспары (бұдан әрі – Жоспар) бекітілсін.

      2. Орталық мемлекеттік органдар, Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органдар (келісу бойынша), Батыс Қазақстан облысының әкімдігі және мүдделі ұйымдар (келісу бойынша) Жоспарда көзделген іс-шаралардың уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін және жылдың қорытындысы бойынша, 25 қаңтардан кешіктірмей, Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігіне олардың іске асырылу барысы туралы ақпарат берсін.

      3. Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі жылдың қорытындысы бойынша 15 ақпаннан кешіктірмей Қазақстан Республикасының Үкіметіне Жоспардың іске асырылу барысы туралы жиынтық ақпарат берсін.

      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігіне жүктелсін.

      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

|  |  |
| --- | --- |
|
      **Қазақстан Республикасының****Премьер-Министрі**
 |
*Ә. Смайылов*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Қазақстан РеспубликасыҮкіметінің2022 жылғы 1 ақпандағы№ 40 қаулысыменбекітілген |

 **Батыс Қазақстан облысын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2022 – 2025 жылдарға арналған кешенді жоспары**

 **Кіріспе**

      Батыс Қазақстан облысы Қазақстан Республикасының дамыған индустриялық-аграрлық өңірлерінің бірі болып табылады.

      Әлемдегі ең ірі Қарашығанақ мұнай-газ конденсаты кен орны жұмыс істейді. Республикада облыстың үлесіне газ конденсатын өндіру көлемінің 97 %-ы және газ өндіру көлемінің 37 %-ы тиесілі.

      Мұнай өңдеу, машина жасау, кеме жасау салалары, азық-түлік өндірісі және құрылыс индустриясы табысты дамуда.

      Облыстың ауыл шаруашылығы ет (сиыр еті, қой еті, жылқы еті) және астық (бидай, арпа, қара бидай, тары) өндірісіне маманданған.

      Республика ауқымында өңір елдің жалпы ішкі өнімнің (бұдан әрі – ЖІӨ) 3,9 %-ын (Қазақстан өңірлері арасында 11-орын), өнеркәсіптік өндірістің 9,0 %-ын (Атырау, Маңғыстау және Қарағанды облыстарынан кейін 4-орын) қамтамасыз етеді.

      Облыста өндірілген жалпы өңірлік өнім (бұдан әрі – ЖӨӨ) көлемі 2020 жылы 2736,0 млрд теңгені құрады немесе 2015 жылмен салыстырғанда 1,6 есеге өсті. Соңғы бес жылда экономикалық белсенді халық саны 3,7 %-ға немесе 12 мың адамға артып, 2020 жылы 338 мың адамды құрады.

      Тиімді географиялық орналасуына, өңірдің жоғары ресурстық әлеуетіне, облыстың экономикалық өсуіндегі оң үрдістерге және негізгі әлеуметтік-маңызды көрсеткіштердің жақсаруына қарамастан, облыстың дамуын тежейтін негізгі факторлар мыналар болып табылады:

      1) бір компанияның – Қарашығанақ мұнай-газ конденсаты кен орнының операторы болып табылатын Карачаганак Петролиум Оперейтинг (бұдан әрі – КПО б.в.) компаниясының тұрақты жұмысына едәуір тәуелділік. Жүздеген компаниялар ҚМГКК қызметін жабдықтау үшін жұмыс істейді (тауарларды жеткізу, көліктік көрсетілетін қызметтер және т.б.) және кәсіпкерліктің басқа түрлерін ашуға мүдделі емес. Бұл ретте ҚМГКК-ның тұрақты жұмысы көбінесе Ресей Федерациясының Орынбор газ өңдеу зауытына байланысты, ол ҚМГКК-де өндірілетін шикі газдың шамамен 50 %-ын сатып алады (кәдеге жаратады). Төтенше жағдайлар кезінде (магистральдық құбырлардағы авариялар) КПО б.в. газды кәдеге жарату проблемасымен бетпе-бет келеді, ал облыс тұрғындары мен кәсіпорындары тауарлық газдың жеткілікті көлемінсіз қалады.

      Өңірдегі инвестициялар мен құрылыс жұмыстарының көлемі де көбінесе КПО б.в. қызметімен байланысты. Мұнай бағасы төмендеген кезде және ҚМГКК-де басқа да проблемалар туындаған кезде облыстағы экономикалық белсенділік төмендейді;

      2) экономиканы әртараптандыруға тауарлық газдың тапшылығы мен бағасы әсер етеді. Қазақстанның басқа батыс облыстарымен салыстырғанда халық үшін жоғары тауарлық газ бағасы, газ тапшылығы шағын және орта бизнестің өсуін және өңірге жаңа инвестициялар тартуды тежейді, Батыс Қазақстан облысының бәсекеге қабілеттілігін төмендетеді. Тауарлық газдың кепілдендірілген көлемі кезінде базалық майлар (парафиндер), аккумуляторлық батареялар өндірісі, құю өндірісі, газтурбиналық станциялар, өнеркәсіптік жылыжайлар сияқты бағыттарға және басқаларға инвестициялар тарту мүмкіндігі бар;

      3) су шаруашылығы инфрақұрылымының нашар жай-күйі. Батыс Қазақстан облысының экономикасы драйверлерінің бірі етті мал шаруашылығы болып табылады, бұл салада үй малын сумен жабдықтау проблемасы болды. Жайық өзеніндегі су деңгейінің төмендігіне және қалпына келтіру жұмыстарының болмауына байланысты егістіктерді суаруға және жайылымдарды суландыруға арналған гидротехникалық құрылыстар мен арналардың көпшілігі дерлік жұмыс істемейді;

      4) жол инфрақұрылымының нашар жай-күйі. Мемлекеттік бюджет мүмкіндіктеріне қарай жыл сайын 200 км-ге дейін жергілікті автомобиль жолдарын салу мен жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Алайда, шағын ауылдық елді мекендердің көп болуына байланысты Батыс Қазақстан облысы автомобиль жолдарының сапасы бойынша соңғы орында қалып отыр (қанағаттанарлық жағдайдағы жолдар 39 %);

      5) авариялық жағдайдағы және үш ауысымды мектептердің болуы (облыста 6 мектеп авариялық жағдайда және 4 мектепте оқыту үш ауысымда жүргізіледі деп танылды);

      6) денсаулық сақтау саласында қан айналым жүйесі ауруларынан өлімнің 14,5 %-ға, тыныс алу органдары ауруларынан – 18,2 %-ға, қатерлі ісіктерден – 4,5 %-ға, ас қорыту органдары ауруларынан 9,4 %-ға ұлғаюы есебінен жалпы өлім-жітімнің өсуі, сондай-ақ перинаталды себептерімен әйелдер денсаулығының төмен индексіне байланысты ана өлім-жітімінің 100 мың тірі туылғандарға шаққанда 2,8 есе (7,6-дан 21,9-ға дейін) ұлғаюы, күтілетін өмір сүру ұзақтығының 72,81 жастан 70,87 жасқа дейін төмендеуі байқалады;

      7) тұрғын үйге кезектің көп болуы (тұрғын үйге мұқтаждар есебінде тұрған азаматтардың жалпы саны 30 мыңнан астам адамды құрайды, оның ішінде Орал қаласында – 22 мың адам);

      8) пандемия кезеңінде кәсіпкерлік қызметтен алатын табыстардың азаюына және инфляцияның өсуіне байланысты халықтың нақты табысының 1,7 %-ға төмендеуі;

      9) шағын орта бизнес субъектілерінің өнім шығаруын 26,2 %-ға қысқаруы (2019 жылғы 1628,5 млрд теңгеден 2020 жылғы 1281,9 млрд теңгеге дейін). Өнім шығару көлемінің төмендеуі шағын орта бизнес субъектілері болып табылатын КПО б.в. қосалқы мердігерлердің өндіріс көлемінің азаюынан, сондай-ақ шағын орта бизнес субъектілерінің карантиндік шектеулер салдарынан жұмыс уақытының қысқаруы және төтенше жағдай кезеңінде жұмысын уақытша тоқтатуынан болып отыр;

      10) "Батыс Қазақстан ЭЖТК" акционерлік қоғамының электр беру желілері мен қосалқы станцияларының шамадан тыс тозуы – 80 % немесе 16,0 мың км астам. Тозу пайызының көп болуына байланысты желілерде авариялық ажырату жағдайлары жыл сайын артуда;

      11) Орал қаласы мен Бөрлі ауданының Жарсуат ауылы шегіндегі Жайық және Деркөл өзендерінің жағалау сызығы қарқынды шайылуға жатады. Бұл ретте жағалаудың шайылуымен бірге өзен арнасының ығысуы орын алады. Жағалауды бекіту жұмыстарын жүргізу қажет;

      12) қалдықтарды жинауға, қайта өңдеуге және кәдеге жаратуға арналған инфрақұрылым дамымағандықтан тұрмыстық қатты қалдықтарды қайта өңдеу және кәдеге жарату деңгейінің төмендігі (11 %).

 **2025 жылдың қорытындысы бойынша Кешенді жоспарды іске асырудан күтілетін нәтижелер**

      Жалпы өңірлік өнім көлемін нақты секторды (өнеркәсіп, оның ішінде тау-кен өнеркәсібі, ауыл шаруашылығы, құрылыс) және қызмет көрсету саласын (көтерме және бөлшек сауда, көлік және өзге де көрсетілетін қызметтер) 3,5 трлн теңгеге дейін дамыту есебінен жеткізу жоспарлануда (2020 жылы – 2,7 трлн теңге).

      Өнеркәсіпте негізгі капиталға 1,0 трлн астам теңге мөлшерінде инвестиция бағыттау және өңдеу өнеркәсібінің көлемін 2025 жылы 300,0 млрд теңгеге дейін ұлғайту (2020 жылы – 210,7 млрд теңге) жоспарлануда. Өңдеу өнеркәсібіндегі еңбек өнімділігін 1,4 есеге арттыру жоспарлануда.

      АЭА мәртебесін бере отырып, индустриялық аймақ салу 2025 жылға дейін шамамен 150 млрд теңге жеке инвестиция тартады (Теректі ауданында ауданы 281 гектар жер учаскесі бар (қаладан қашықтығы 20 км, тасжол бойымен 3,5 км). Индустриялық аймақтың аумағында экономиканың түрлі салаларында шамамен 40 жобаны орналастыру жоспарланып отыр, онда 3 мыңға жуық жаңа жұмыс орны құрылатын болады.

      Кәсіпкерлік желісі бойынша шамамен 2,7 мың жаңа жұмыс орнын құру, 54,5 млрд теңге сомаға салық түсуі жоспарланып отыр. Тұтастай алғанда шағын және орта кәсіпкерлік көрсеткіштерінің артуы күтілуде: жұмыс істеп тұрған субъектілер санын 43,0 мың бірліктен 45,1 мың бірлікке дейін ұлғайту, сондай-ақ шағын және орта кәсіпкерліктің үлесін 37,8 %-ға дейін жеткізу және ШОК субъектілерінің өнім шығаруын 2025 жылы 1,5 трлн теңгеге дейін арттыру жоспарлануда.

      Агроөнеркәсіптік кешен бойынша жоспарланған іс-шаралар шеңберінде өңірдің мүмкіндіктерін ескере отырып, суару-суландыру жүйелерін күрделі жөндеу аяқталғаннан кейін 2025 жылға қарай:

      егіс алқаптарын 537 мың гектардан 554,0 мың гектарға дейін ұлғайту;

      ауыл шаруашылығы айналымына жемшөп базасы бай 300 мың гектардан астам жайылымдық жерлер енгізу (Ақжайық ауданындағы "Солянка-Азнабай-Тайпақ", "Азнабай-Тайпақ" арналарын, Теректі ауданындағы Жайық-Шалқар арнасын реконструкциялау);

      өңірдің ауыл шаруашылығы жалпы өнімінің көлемін 312,0 млрд теңгеге дейін ұлғайту;

      ауыл шаруашылығындағы еңбек өнімділігін 2,5 есеге ұлғайту күтілуде.

      Кешенді жоспарды іске асыру мал басын да: ІҚМ – 34,3 %-ға, ҰҚМ – 7 %-ға, жылқыларды 16,3 %-ға ұлғайтуды көздейді.

      146,3 млрд теңге сомасына 76 инвестициялық жобаны іске асыру нәтижесінде маусымаралық кезеңде ауыл шаруашылығы өнімінің тапшылығын өтеу және облыс нарықтарындағы бағаларды тұрақтандыру мүмкіндігі пайда болады. 1,6 мың жұмыс орнын құру жоспарлануда.

      Үлкен Өзен өзенінде Жалпақтал су қоймасының құрылысы 12 мың адамды сумен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді, Ресей Федерациясынан Еділ суын беруге республикалық бюджет шығындарын 30 %-ға төмендетеді, 20 мың га дейін жайылмалы суару мен табиғи шабындықтарды суландырады, тасқын суларды қауіпсіз өткізуді қамтамасыз етеді.

      3,0 млн шаршы метр тұрғын үйді пайдалануға беру жоспарлануда.

      Ауылдық елді мекендерде 71 ауылда сумен жабдықтау объектілерін салу (762,6 км), 13 ауылда сумен жабдықтау желілерін реконструкциялау (364 км), 111 ауылда кешенді блок-модульдерді орнату көзделеді, 91,5 мыңнан астам адам қамтылатын болады. Нәтижесінде ауыл халқын сумен қамтамасыз ету 2025 жылдың соңына қарай 100 %-ға жетеді.

      Жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы жолдардың үлесін 39 %-дан 95 %-ға дейін ұлғайту.

      Орал және Ақсай қалаларындағы 84,7 км қалалық су бұру және сумен жабдықтау желілерін, кәріздік тазарту құрылыстарын, Орал қаласындағы кәріздік сорғы станциясын, 46,2 км қалалық жылумен жабдықтау желілерін реконструкциялау және жөндеу жоспарлануда. 2051 км электр желілері жөнделеді, электр желілерінің тозуы 3 жылда 80 %-дан 50 %-ға дейін төмендейді.

      Орал қаласында 150 төсек-орындық мүгедектігі бар адамдарға арналған оңалту орталығын салу түрлі патологиялардан қиналатын мүмкіндігі шектеулі адамдарды әлеуметтік қорғауды, сондай-ақ олардың әлеуметтік-тұрмыстық ортаға бейімделуін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

      Денсаулық сақтауда 42 медициналық объект, 250 келушіге арналған емхана, кардиологиялық орталық корпусын салу көзделіп отыр. Аталған объектілердің құрылысы денсаулық сақтау объектілерінің сапасын арттыруға және инфрақұрылымын дамытуға, жоғары технологиялық медициналық қызметтердің қолжетімділігін арттыруға, халықтың денсаулығын жақсартуға мүмкіндік береді.

      Білім беру саласында шамамен 74 жаңа мектептің, оның ішінде 51 модульдік мектептің құрылысы үш ауысымды оқыту, оқушы орындарының тапшылығы және облыстың авариялық мектептерін жою проблемаларын шешеді.

      Бұқаралық спортты дамыту мақсатында 5 дене шынықтыру-сауықтыру кешені салынатын болады. 2025 жылы 1000 адамға шаққанда халықтың спорттық инфрақұрылыммен қамтамасыз етілу көрсеткіші 44 %-дан 62 %-ға дейін ұлғаяды. Бұл бұқаралық спорт түрлерін дамытуға, дене шынықтырумен және спортпен айналысатын тұрғындарды қамтуды 32 %-дан 50 %-ға дейін арттыруға мүмкіндік береді.

      Табиғатты қорғау іс-шаралары бойынша Орал қаласында қатты-тұрмыстық қалдықтар полигонын жабу және қалпына келтіру, Орал және Ақсай қалаларында, Ақжайық ауданының Чапаев, Казталов ауданының Казталов, Жалпақтал ауылдарында 5 қатты тұрмыстық қалдықтар полигон салу көзделген. Іс-шараларды іске асыру нәтижесінде қатты тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеу және кәдеге жарату үлесін 2025 жылға қарай 11,0 %-дан 30 %-ға дейін арттыру күтілуде.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Р/с
№ |
Іс-шараның атауы |
Аяқталу нысаны |
Жауапты орындаушылар |
Орындау мерзімі |
 Болжанатын қаржыландыру көлемдері1 (млн теңге) |
Қаржыландыру көздері |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|  |
Күтілетін нәтижелер:
1) халықтың нақты ақшалай табыстарының өсуін 25 %-ға ұлғайту (2020 жылға қарай номиналды мәнде);
2) еңбек өнімділігін 25 %-ға арттыру (2020 жылға қарай номиналды мәнде);
3) 38 мың жұмыс орнын құру, оның ішінде тұрақты – 18 мың (2020 жылға қарай номиналды мәнде);
4) негізгі капиталға инвестицияны – 2 есеге ұлғайту (2020 жылға қарай номиналды мәнде). |
|  |
1. Өнеркәсіп және кәсіпкерлік |
|
1. |
Қарашығанақ кен орнын кеңейту жобасын іске асыру – Бөрлі ауданында 1А кезең |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
ЭМ, әкімдік, КПО б.в. (келісу бойынша) |
2022 жыл |
123020,7 |
БК
  |
|
2023 жыл |
111987,5 |
|
2024 жыл |
73024,7 |
|
2025 жыл |
34726,3 |
|
2. |
"Жайықмұнай" ЖШС-ның Батыс Қазақстан облысының ішкі нарығына ай сайын 2000 тоннаға дейінгі көлемде сұйытылған мұнай газын жеткізу мәселесін пысықтау |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
ЭМ, әкімдік, "Жайықмұнай" ЖШС (келісу бойынша) |
2022-2025 жылдар |
талап етілмейді |  |
|
3. |
Газ өңдеу зауыты құрылысы мәселесін пысықтау |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
ЭМ, әкімдік, КПО б.в. (келісу бойынша) |
2023 жыл |
талап етілмейді |  |
|
4. |
Теректі ауданында индустриялық аймақ салу  |
пайдалануға беру актісі |
әкімдік,
"Aqjaiyq" ӘКК" АҚ (келісу бойынша) |
2023 жыл |
4300,0 |
БК |
|
2024 жыл |
7804,0 |
|
5. |
Орал қаласында силикат кірпіш өндірісін жаңғырту |
пайдалануға беру актісі |
әкімдік |
2022 жыл |
1500,0 |
БК |
|
6. |
Бәйтерек ауданында сұйық метанол өндіру зауытының құрылысы |
пайдалануға беру актісі |
әкімдік |
2022 жыл |
15000,0 |
БК |
|
2023 жыл |
15000,0 |
|
7. |
Теректі ауданында мұнайды терең өңдеу зауытын салу |
пайдалануға беру актісі |
әкімдік |
2022 жыл |
40000,0 |
БК |
|
2023 жыл |
76000,0 |
|
2024 жыл |
40000,0 |
|
8. |
Орал қаласында керамикалық әрлеме кірпіш өндіру жобасын іске асыру  |
пайдалануға беру актісі |
әкімдік |
2022 жыл |
1500,0 |
БК |
|
2023 жыл |
1500,0 |
|
9. |
Бәйтерек ауданында заманауи құю өндірісін салу  |
пайдалануға беру актісі |
әкімдік, "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ (келісу бойынша) |
2022 жыл |
2072,7 |
БК |
|
2023 жыл |
23717,9 |
|
2024 жыл |
22033,9 |
|
10. |
Теректі ауданында керамзит қиыршықтасын өндіру зауытын салу |
пайдалануға беру актісі |
әкімдік |
2022 жыл |
1300,0 |
БК |
|
2023 жыл |
1200,0 |
|
11. |
Бәйтерек ауданында ГТЭС-200 МВт кеңейту |
пайдалануға беру актісі |
әкімдік |
2022 жыл |
14000,0 |
БК |
|
2023 жыл |
20000,0 |
|
2024 жыл |
40000,0 |
|
2025 жыл |
40000,0 |
|
12. |
Бәйтерек ауданында қорғасын-қышқылды аккумулятор батареяларын өндіру зауытын салу |
пайдалануға беру актісі |
әкімдік, ИИДМ |
2022 жыл |
3000,0 |
БК |
|
2023 жыл |
3000,0 |
|
2024 жыл |
9000,0 |
|
13. |
Теректі ауданында "Теректі май комбинаты" ЖШС-ның май комбинатын кеңейту |
пайдалануға беру актісі |
әкімдік |
2022 жыл |
100,0 |
БК
  |
|
14. |
Орал қаласында құрғақ трансформаторлар шығару жобасын іске асыру |
пайдалануға беру актісі |
әкімдік |
2023 жыл |
2270,0 |
БК |
|
2024 жыл |
2000,0 |
|
15. |
Сәтімола (Ақжайық ауданы) кен орындарында калий тыңайтқыштары зауытын салу |
пайдалануға беру актісі |
әкімдік |
2022 жыл |
17000,0 |
БК
  |
|
2023 жыл |
53102,0 |
|
2024 жыл |
74344,0 |
|
2025 жыл |
63724,0 |
|
16. |
"Индер-Орал" теміржол желісін салу мәселесін пысықтау |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
ИИДМ, "ҚТЖ" АҚ, әкімдік |
2023 жыл |
120000,0 |
МЖӘ |
|
2024 жыл |
130000,0 |
|
2025 жыл |
150000,0 |
|
17. |
Тасқала ауданында цемент зауытын салу |
пайдалануға беру актісі |
әкімдік |
2023 жыл |
2000,0 |
БК
  |
|
2024 жыл |
20000,0 |
|
2025 жыл |
21500,0 |
|
18. |
Бәйтерек ауданында заманауи автожанармай құю кешенін салу |
пайдалануға беру актісі |
әкімдік |
2022 жыл |
500,0 |
БК |
|
19. |
Орал қаласында медициналық орталық құру: маммологиялық орталық, аллергологиялық орталық, зертхана |
пайдалануға беру актісі |
әкімдік |
2022 жыл |
500,0 |
БК |
|
20. |
Тасқала ауданында термолит зауытын салу |
пайдалануға беру актісі |
әкімдік |
2024 жыл |
400,0 |
БК
  |
|
2025 жыл |
3000,0 |
|
2024 жыл |
200,0 |
ЖБ |
|
21. |
Табиғи газдан базалық майлар құрамдастарын өндіру жобасы |
пайдалануға беру актісі |
әкімдік |
2023 жыл |
23000,0 |

БК |
|
2024 жыл |
162612,0 |
|
2025 жыл |
162612,0 |
|
22. |
Орал қаласында құрғақ қоспалар өндірісін ұйымдастыру |
пайдалануға беру актісі |
әкімдік |
2022 жыл |
700,0 |
БК |
|  |
2023 жыл |
800,0 |
|
23. |
Орал қаласында ветеринариялық препараттар шығаруды ұйымдастыру |
пайдалануға беру актісі |
әкімдік |
2022 жыл |
150,0 |
БК |
|
24. |
Орал қаласында кәсіпкерлікті дамытудың инновациялық орталығын (шағын индустриялық аймақ) құру |
пайдалануға беру актісі |
әкімдік |
2022 жыл |
1500,0 |
БК |
|
2022 жыл |
80,0 |
ЖБ |
|
25. |
"Рожков кен орнын тәжірибелік-өндірістік пайдалану" жобасын іске асыру (дайындық кезеңі – 2022 жыл, өндіру – 2023 жылдан бастап) |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
ЭМ, "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ (келісу бойынша), әкімдік |
2022 жыл |
2251,6 |
БК
  |
|
2023 жыл |
32503,6 |
|
2024 жыл |
35,8 |
|
2025 жыл |
71,5 |
|
26. |
"ЖайықМұнай" ЖШС-ның газ өңдеу қуаттарын жүктеу мүмкіндігін қарау
  |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
ЭМ, "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ (келісу бойынша), КПО б.в. (келісу бойынша) |
2023 жыл |
талап етілмейді |  |
|
27. |
Мұнай-газ-химия жобаларын іске асыру бойынша шикізатпен қамтамасыз ету мәселесін пысықтау (метанол өндірісі) |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
ЭМ,
"QazaqGaz" ҰК" АҚ (келісу бойынша)
  |
2023-2025 жылдар |
талап етілмейді |  |
|
28. |
Перспективалы инвестициялық жобаларды тауарлық газдың қосымша көлемімен қамтамасыз ету мәселесін пысықтау
  |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
ЭМ, әкімдік, "QazaqGaz" ҰК" АҚ (келісу бойынша) |
2023-2025 жылдар |
талап етілмейді |  |
|
29. |
Орал қаласында IVECO автоарнайы техникасын шығаруды игеру |
орындалған жұмыстар актісі |
әкімдік, "УральскАгроРемМаш" АҚ
(келісу бойынша) |
2022 жыл |
40,0 |
БК |
|
30. |
Батыс Қазақстан облысында "Еуразия" трансшекаралық сауда орталығын құру |
Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы |
СИМ,
"QazExpoCongress" ҰК" АҚ (келісу бойынша) |
2023 жыл |
1000,0 |
БК |
|
2024 жыл |
4000,0 |
|
2025 жыл |
5000,0 |
|
31. |
Облыста индустриялық аймақ және субаймақтар базасында АЭА құру мәселесін пысықтау |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
ИИДМ, Қаржымині, ҰЭМ, әкімдік |
2023 жыл |
талап етілмейді |  |
|
32. |
Индустриялық аймақ базасында өндірістерді ұйымдастыру |
пайдалануға беру актісі |
әкімдік,
"Aqjaiyq" ӘКК" АҚ (келісу бойынша) |
2023 жыл |
2100,0 |
БК |
|
2024 жыл |
3200,0 |
|
2025 жыл |
3600,0 |
|
33. |
Теректі ауданында түпнұсқа жабдық (OEM) шығаруды жергіліктендіру |
пайдалануға беру актісі |
әкімдік,
"Aqjaiyq" ӘКК" АҚ (келісу бойынша) |
2023 жыл |
600,0 |
БК
  |
|
2024 жыл |
1000,0 |
|
2025 жыл |
1500,0 |
|
34. |
Орал қаласында "БҚМК" АҚ базасында мультивендерлік сервистік орталық құру |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
ИИДМ, әкімдік, "БҚМК" АҚ
(келісу бойынша) |
2023 жыл |
7 000,0 |
БК |
|
35. |
2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жобашеңберінде кредиттер бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
ҰЭМ, әкімдік |
2022 жыл |
"Даму КДҚ" АҚ қаражаты шегінде |
РБ
  |
|
2023 жыл |
|
2024 жыл |
|
2022 жыл |
1 601,4 |
ЖБ
  |
|
2023 жыл |
1 665,4 |
|
2024 жыл |
1 732,3 |
|
2025 жыл |
1 732,3 |
|
36. |
2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жобашеңберінде кәсіпкерлердің кредиттері бойынша кепілдік беру
  |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
әкімдік |
2022 жыл |
"Даму КДҚ" АҚ қаражаты шегінде |
РБ |
|
2023 жыл |
|
2024 жыл |
|
2022 жыл |
155,0 |
ЖБ
  |
|
2023 жыл |
163,1 |
|
2024 жыл |
171,1 |
|
2025 жыл |
171,1 |
|
37. |
2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде инвестициялық жобаларды іске асыру кезінде инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жүргізу |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
ҰЭМ, әкімдік |
2022 жыл |
2789,8 |
РБ
  |
|
2023 жыл |
3050,0 |
|
2024 жыл |
3128,5 |
|
2025 жыл |
3128,5 |
|  |
ЖИЫНЫ |  |  |  |
1 820 172,8 |  |
|  |
2. Ауыл шаруашылығы |
|
38. |
АӨК-ті дамыту шеңберінде 76 инвестициялық жобаны іске асыру  |
пайдалануға беру актісі |
әкімдік |
2022 жыл |
28890,0 |
БК

  |
|
2023 жыл |
25420,0 |
|
2024 жыл |
78355,0 |
|
2025 жыл |
13675,0 |
|
39. |
Суармалы жерлердің алқаптарын қалпына келтіру және 50,0 мың гектарға дейін ұлғайту |
пайдалануға беру актісі |
әкімдік |
2022 жыл |
1286,0 |
БК
  |
|
2023 жыл |
300,0 |
|
2024 жыл |
24700,0 |
|
40. |
Асыл тұқымды мал шаруашылығының дамуын субсидиялау, мал шаруашылығы өнімділігін және өнім сапасын арттыру |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
АШМ, әкімдік |
2023 жыл |
4696,9 |
РБ |
|
2024 жыл |
5253,6 |
|
2025 жыл |
9843,9 |
|
2023 жыл |
8469,7 |
ЖБ |
|
2024 жыл |
3709,3 |
|
2025 жыл |
3876,0 |
|
41. |
Ауыл шаруашылығы малы үшін жемшөп құнын арзандатуды субсидиялау |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
АШМ, әкімдік |
2022 жыл |
8433,1 |
РБ |
|
2023 жыл |
8924,3 |
|
2024 жыл |
9493,0 |
|
42. |
Инвестициялық салымдар кезінде агроөнеркәсіптік кешен субъектісіне келтірілген шығыстардың бір бөлігін субсидиялау |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
АШМ, әкімдік |
2022 жыл |
5104,2 |
РБ |
|
2023 жыл |
7775,0 |
|
2024 жыл |
19250,0 |
|
2025 жыл |
4896,0 |
|
43. |
Агроөнеркәсіптік кешен субъектілеріне кредит беру, сондай-ақ ауыл шаруашылығы жануарларын, техникасы мен технологиялық жабдық сатып алуға лизинг кезінде сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
АШМ, әкімдік |
2022 жыл |
2975,7 |
РБ |
|
2023 жыл |
3873,0 |
|
2024 жыл |
6663,0 |
|
2025 жыл |
6994,0 |
|
44. |
Ішкі нарыққа әсерді реттеу үшін азық-түлік астығын өткізу кезінде АӨК саласындағы ұлттық компания шеккен шығыстарды өтеуді субсидиялау
  |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
АШМ, "Азық-түлік корпорациясы" ҰК" АҚ, әкімдік |
2022 жыл |
191,5 |
РБ |
|
2023 жыл |
237,9 |
|
2024 жыл |
287,5 |
|
2025 жыл |
716,8 |
|
45. |
"Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аргарлық-техникалық университеті" КеАҚ жанынан инновациялық ғылыми-өндірістік зертхана құру мәселесін пысықтау |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
АШМ, әкімдік,
ҰАҒБО
(келісу бойынша) |
2022 жыл |
талап етілмейді |  |
|
46. |
Казталов ауданы Жалпақтал ауылынан жоғары Үлкен Өзен өзенінде су қоймасының құрылысы |
пайдалануға беру актісі |
ЭГТРМ, әкімдік |
2023 жыл |
1000,0 |
РБ
  |
|
2024 жыл |
832,5 |
|
47. |
Ақжайық ауданындағы "Солянка-Азнабай-Тайпақ", Теректі ауданындағы Жайық-Шалқар каналдарын реконструкциялау |
пайдалануға беру актісі |
әкімдік |
2022 жыл |
680,6 |
ЖБ
  |
|
2023 жыл |
2269,3 |
|
48. |
Ақжайық ауданының "Азнабай-Тайпақ" суару жүйесін реконструкциялау |
пайдалануға беру актісі |
әкімдік |
2022 жыл |
965,5 |
РБ |
|
49. |
Ресей Федерациясынан Үлкен және Кіші Өзен өзендеріне жеткізілетін қажетті су көлемін 181,1 млн текше м дейін ұлғайту |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
ЭГТРМ, "Қазсушар" РМК
(келісу бойынша) |
2022 жыл |
5165,0 |
РБ
  |
|
2023 жыл |
4165,0 |
|
2024 жыл |
4165,0 |
|
2025 жыл |
4165,0 |
|
50. |
Ақжайық ауданында Киров су қоймасын реконструкциялау |
пайдалануға беру актісі |
ЭГТРМ, "Қазсушар" РМК"
(келісу бойынша) |
2022 жыл |
800,0 |
РБ
  |
|
2023 жыл |
915,2 |
|
2024 жыл |
708,0 |
|
51. |
Шаған тарамын және Көшім магистральдық каналын механикаландырылған тазарту  |
пайдалануға беру актісі |
ЭГТРМ, "Қазсушар" РМК
(келісу бойынша) |
2023 жыл |
2300,0 |
РБ |
|
52. |
Киров-Шежін каналын реконструкциялау (4-кезең) |
пайдалануға беру актісі |
ЭГТРМ |
2022 жыл |
1564,0 |
РБ |
|
53. |
Балық өсіру бойынша 4 тор қоршамда балық өсіру шаруашылығын құру (Орал қаласында – 1, Сырым ауданында – 1, Шыңғырлау ауданында – 1, Теректі ауданында – 1) |
пайдалануға беру актісі |
әкімдік, ЭГТРМ |
2023 жыл |
1500,0 |
БК
  |
|
2024 жыл |
1300,0 |
|
2025 жыл |
2100,0 |
|
54. |
Балық өсіру шаруашылығын кеңейту және салу үшін инфрақұрылым құру (ЖСҚ әзірлеу, электр беру желілерін тарту, жол салу, газ, су жеткізу және т.б.) жөніндегі шаралар қабылдау |
пайдалануға беру актісі |
әкімдік |
2022 жыл |
20,3 |
ЖБ |
|
2023 жыл |
60,0 |
|
2024 жыл |
49,3 |
|
2025 жыл |
2,8 |
|
55. |
Акваөсіру (балық өсіру) өнімділігі мен оның сапасын арттыруды субсидиялау, сонымен қатар асыл тұқымды балық шаруашылығын дамыту |
көрсетілетін қызметті алушылардың өтінімі бойынша субсидиялар төлеу |
әкімдік |
2022 жыл |
58,1 |
ЖБ |
|
2023 жыл |
82,6 |
|
2024 жыл |
109,3 |
|
2025 жыл |
921,7 |
|
56. |
Балық өсіру шаруашылығын құру және дамыту үшін жер учаскелерін ұсыну |
Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің қаулысы |
әкімдік |
2022-2025 жылдар |
талап етілмейді |  |
|
57. |
Жұмыс істеп тұрған жоғарғы оқу орындарының және басқа да білім беру мекемелерінің базасында балық өсіруге оқытуды ұйымдастыру  |
шарт және басқа да растайтын құжаттар |
әкімдік |
2022 жыл |
0,68 |
ЖБ |
|
2023 жыл |
0,68 |
|
2024 жыл |
0,68 |
|
2025 жыл |
0,68 |
|
58. |
Балық өңдейтін кәсіпорындарды өңделген балық өнімінің килограмына субсидиялау түрінде мемлекеттік қолдау мәселесін пысықтау  |
ЭГТРМ-ге тиісті есептеулерді қамтитын ұсыныстар |
әкімдік |
2022 жыл |
талап етілмейді |  |
|  |
ЖИЫНЫ |  |  |  |
330 192,3 |  |
|  |
3. Көлік инфрақұрылымы |
|
59. |
Облыстық маңызы бар "Барбастау-Ақжайық-Индер" автомобиль жолын (43-93 км учаскесі) реконструкциялау |
пайдалануға беру актісі |

әкімдік, ИИДМ |
2022 жыл |
1 800,0 |
РБ
  |
|
2023 жыл |
1 972,0 |
|
2022 жыл |
350,0 |
ЖБ |
|
2023 жыл |
258,0 |
|
60. |
Облыстық маңызы бар "Чапай-Жаңақала-Сайқын" автомобиль жолын (130-191 км учаскесі) реконструкциялау |
пайдалануға беру актісі |
әкімдік, ИИДМ |
2022 жыл |
800,0 |
РБ
  |
|
2023 жыл |
3030,5 |
|
2024 жыл |
4261,5 |
|
2025 жыл |
3381,0 |
|
2022 жыл |
80,0 |
ЖБ |
|
2023 жыл |
300,0 |
|
2024 жыл |
426,0 |
|
2025 жыл |
338,0 |
|
61. |
Облыстық маңызы бар "Бөрілі-Ақсай-Жымпиты" автомобиль жолын (68-139 км учаскесі) реконструкциялау |
пайдалануға беру актісі |
әкімдік, ИИДМ |
2022 жыл |
800,0 |
РБ
  |
|
2023 жыл |
2469,5 |
|
2024 жыл |
5000,0 |
|
2025 жыл |
7965,0 |
|
2022 жыл |
80,0 |
ЖБ
  |
|
2023 жыл |
247,0 |
|
2024 жыл |
500,0 |
|
2025 жыл |
796,0 |
|
62. |
"Тасқала-Аққурай-Болашақ-РФ шекарасы" автожолындағы Шежін-1 және Шежін-2 өзендері арқылы өтетін көпірлерді реконструкциялау |
пайдалануға беру актісі |
әкімдік, ИИДМ |
2023 жыл |
920,0 |
РБ |
|
2023 жыл |
92,0 |
ЖБ
  |
|
63. |
"Барбастау-Ақжайық-Индер" автомобиль жолын күрделі жөндеу (93-143 км) |
пайдалануға беру актісі |
әкімдік, ИИДМ |
2023 жыл |
2500,0 |
РБ |
|
2024 жыл |
2120,0 |
|
2025 жыл |
5500,0 |
|
2023 жыл |
990,0 |
ЖБ |
|
2024 жыл |
990,0 |
|
2025 жыл |
550,0 |
|
64. |
"Чапаев-Жаңақала-Сайқын" автомобиль жолын күрделі жөндеу (191-241 км) |
пайдалануға беру актісі |
әкімдік, ИИДМ |
2023 жыл |
4000,0 |
РБ |
|
2024 жыл |
3896,0 |
|
2025 жыл |
5500,0 |
|
2023 жыл |
1700,0 |
ЖБ
  |
|
2024 жыл |
1684,0 |
|
2025 жыл |
550,0 |
|
65. |
"Алғай-Жалпақтал-Жұлдыз-Қарасу" автомобиль жолын күрделі жөндеу 6-104 км (50-70 км, 70-90 км учаскесі) |
пайдалануға беру актісі |
әкімдік, ИИДМ |
2023 жыл |
3000,0 |
РБ
  |
|
2024 жыл |
3160,0 |
|
2025 жыл |
5500,0 |
|
2023 жыл |
1300,0 |
ЖБ
  |
|
2024 жыл |
1340,0 |
|
2025 жыл |
550,0 |
|
66. |
Облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын жөндеу (1542 км) |
пайдалануға беру актісі |
әкімдік, ИИДМ |
2022 жыл |
9353,8 |
РБ
  |
|
2023 жыл |
10000,0 |
|
2024 жыл |
13000,0 |
|
2025 жыл |
13000,0 |
|
2022 жыл |
4500,0 |
ЖБ
  |
|
2023 жыл |
3000,0 |
|
2024 жыл |
3900,0 |
|
2025 жыл |
3900,0 |
|
67. |
Орал қаласының халықаралық әуежайын реконструкциялау және жаңғырту |
пайдалануға беру актісі |
әкімдік, "Aqjaiyq" ӘКК" АҚ (келісу бойынша), КПО б.в. (келісу бойынша) |
2022 жыл |
1300,0 |
БК |
|
68. |
Орал қаласы әуежайының рульдеу аймағын және тұрағын кеңейту |
пайдалануға беру актісі |
әкімдік |
2023 жыл |
2500,0 |
МЖӘ |
|
69. |
"Молодость (ҚР) – Верхний Баскунчак (РФ)" және "Казталовка (ҚР) – Фомин (РФ)" өткізу пункттерінің мәртебесін оңайлатылған екіжақтыға өзгерту мәселесін пысықтау. "Жәнібек (ҚР) – Вишневка (РФ) және Орда (ҚР) – Полынный (РФ)" өткізу пунктерінің мәртебесін екі жақтыдан көпжақтыға ауыстыру  |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат |
ИИДМ, әкімдік |
2024 жыл |
талап етілмейді |  |
|
70. |
Инспекциялық қарап-тексеру кешендерін орната отырып, "Сырым" және "Тасқала" өткізу пункттерін жаңғырту |
пайдалануға беру актісі |
ИИДМ, әкімдік |
2022 жыл |
130,4 |
РБ
  |
|
2023 жыл |
4142,9 |
|
2024 жыл |
4300,0 |
|
71. |
Орал қаласындағы С. Датов көшесінен Есенжанов көшесіне дейін Шолохов көшесі бойындағы автомобиль жолын реконструкциялау |
пайдалануға беру актісі |
әкімдік |
2022 жыл |
892,5 |
БК
  |
|
2023 жыл |
1020,0 |
|  |
ЖИЫНЫ |  |  |  |
155 636,1 |  |
|  |
4. Құрылыс |
|  |
Тұрғын үй және инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым |
|
72. |
Облигацияларды шығару жолымен кредиттік тұрғын үй салу (359,1 мың шаршы метр) |
пайдалануға беру актісі |
әкімдік, ИИДМ, "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ (келісу бойынша) |
2022 жыл |
11602,2 |
БК |
|
2023 жыл |
17751,2 |
|
2024 жыл |
11748,1 |
|
2025 жыл |
11908,9 |
|
73. |
ЖАО кезегінде тұрғандар үшін тұрғын үй құрылысы (сатып алу құқығынсыз жалға берілетін тұрғын үй, 18 мың шаршы метр) |
пайдалануға беру актісі |
әкімдік, ИИДМ |
2022 жыл |
122,3 |
РБ
  |
|
2022 жыл |
928,2 |
ЖБ |
|
74.
  |
Облыс бойынша жаңа тұрғын үй құрылысы аудандарына инфрақұрылым салу (243,6 км)

  |
пайдалануға беру актісі |
әкімдік, ИИДМ |
2022 жыл |
4528,8 |
РБ |
|
2023 жыл |
5947,5 |
|
2024 жыл |
6037,5 |
|
2025 жыл |
6041,5 |
|
2022 жыл |
632,3 |
ЖБ
  |
|
2023 жыл |
594,8 |
|
2024 жыл |
603,8 |
|
2025 жыл |
604,2 |
|  |
ЖИЫНЫ |  |  |  |
79 051,3 |  |
|  |
5. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
|  |
Қалалық сумен жабдықтау және су бұру |
|
75. |
Қалалық су бұру желілерін реконструкциялау және жөндеу (29,7 км) |
пайдалануға беру актісі |
әкімдік, ИИДМ |
2022 жыл |
795,5 |
РБ
  |
|
2023 жыл |
12420,0 |
|
2024 жыл |
11645,0 |
|
2025 жыл |
10485,0 |
|
2022 жыл |
413,3 |
ЖБ
  |
|
2023 жыл |
174,4 |
|
2024 жыл |
567,0 |
|  |
2025 жыл |
3 076,0 |
|
2022 жыл |
119,7 |
БК
  |
|
2023 жыл |
117,6 |
|
2024 жыл |
117,6 |
|
2025 жыл |
117,6 |
|
76. |
Қалалық сумен жабдықтау желілерін салу, реконструкциялау және жөндеу (55 км) |
пайдалануға беру актісі |
әкімдік, ИИДМ |
2023 жыл |
5172,0 |
РБ
  |
|
2024 жыл |
5172,0 |
|
2025 жыл |
1500,0 |
|
2024 жыл |
116,0 |
ЖБ |
|
2025 жыл |
1200,0 |
|
2022 жыл |
155,3 |
БК |
|
2023 жыл |
165,7 |
|
2024 жыл |
177,8 |
|
2025 жыл |
285,7 |
|
77. |
Каменск топтық су құбырын реконструкциялау |
пайдалануға беру актісі |
ЭГТРМ, әкімдік |
2023 жыл |
2000,0 |
РБ |
|
2024 жыл |
2000,0 |
|
2025 жыл |
3000,0 |
|
2022 жыл |
400,0 |
ЖБ
  |
|
2023 жыл |
200,0 |
|
2024 жыл |
200,0 |
|
2025 жыл |
300,0 |
|  |
ЖИЫНЫ |  |  |  |
62 093,2 |  |
|  |
Ауылдық елді мекендерді сумен жабдықтау |
|
78. |
71 АЕМ-де сумен жабдықтау объектілерін салу (2022 жыл – 33 АЕМ, 2023 жыл – 24 АЕМ, 2024 жыл – 8 АЕМ, 2025 жыл – 6 АЕМ) |
пайдалануға беру актісі |
әкімдік, ИИДМ |
2022 жыл |
5696,7 |
РБ
  |
|
2023 жыл |
5490,8 |
|
2024 жыл |
1885,0 |
|
2025 жыл |
1305,8 |
|
2022 жыл |
1881,1 |
ЖБ
  |
|
2023 жыл |
1459,9 |
|
2024 жыл |
806,5 |
|
2025 жыл |
857,7 |
|
79. |
13 АЕМ-де сумен жабдықтау желілерін реконструкциялау |
пайдалануға беру актісі |
әкімдік, ИИДМ |
2022 жыл |
1486,0 |
РБ
  |
|
2023 жыл |
1661,1 |
|
2024 жыл |
2426,2 |
|
2025 жыл |
412,0 |
|
2022 жыл |
400,8 |
ЖБ
  |
|
2023 жыл |
565,3 |
|
2024 жыл |
606,5 |
|
2025 жыл |
103,0 |
|
80. |
111 АЕМ-де кешенді блок-модульдер орнату |
пайдалануға беру актісі |
әкімдік |
2022 жыл |
860,0 |
ЖБ
  |
|
2023 жыл |
772,4 |
|
2024 жыл |
120,0 |
|
2025 жыл |
1340,0 |
|  |
ЖИЫНЫ |  |  |  |
30 136,8 |  |
|  |
Жылумен қамту |
|
81. |
Орал қаласының жылу желілерін (46,2 км) реконструкциялау |
пайдалануға беру актісі |
ИИДМ, әкімдік |
2023 жыл |
945,0 |
РБ |
|
2024 жыл |
720,0 |
|
2025 жыл |
720,0 |
|
2024 жыл |
25,0 |
ЖБ |
|
2025 жыл |
240,0 |
|
2022 жыл |
220,1 |
БК |
|
2023 жыл |
230,5 |
|
2024 жыл |
228,1 |
|
2025 жыл |
253,5 |
|  |
ЖИЫНЫ |  |  |  |
3 582,2 |  |
|  |
Электрмен жабдықтау |
|
82. |
Облыстың электр желілерін салу, реконструкциялау және жаңғырту (2051 км) |
пайдалануға беру актісі |
әкімдік, ЭМ, ИИДМ, Қаржымині |
2023 жыл |
5400,0 |
РБ |
|
2024 жыл |
6300,0 |
|
2025 жыл |
6300,0 |
|
2023 жыл |
600,0 |
ЖБ |
|
2024 жыл |
700,0 |
|
2025 жыл |
700,0 |
|  |
ЖИЫНЫ |  |  |  |
20 000,0 |  |
|  |
Газбен жабдықтау |
|
83. |
Орал қаласының Деркөл кентінде АГТС салу
  |
пайдалануға беру актісі |
әкімдік, ЭМ |
2024 жыл |
2100,0 |
РБ |
|
2025 жыл |
2100,0 |
|
2024 жыл |
900,0 |
ЖБ |
|
2025 жыл |
900,0 |
|
84. |
"Ростоши-Тайпақ" газ құбырын реконструкциялау |
пайдалануға беру актісі |
ЭМ, әкімдік, "Qazaqgaz" ҰК" АҚ (келісу бойынша) |
2022 жыл |
508,0 |
БК
  |
|
2023 жыл |
588,0 |
|
2024 жыл |
637,0 |
|
2025 жыл |
612,0 |
|
ЖИЫНЫ |  |  |  |
8 345,0 |  |
|  |
6. Денсаулық сақтау |
|
85. |
"Ауыл – Ел бесігі" бағдарламасы аясында ауылдық елді мекендерде 42 АМСК амбулаториялық-емханалық объектіні орналастыруға арналған тез салынатын модульдік конструкциялардың құрылысы |
пайдалануға беру актісі |
әкімдік,ҰЭМ, ДСМ |
2023 жыл |
1577,0 |
РБ
  |
|
2024 жыл |
1083,0 |
|
2025 жыл |
821,0 |
|
2023 жыл |
157,0 |
ЖБ
  |
|
2024 жыл |
108,0 |
|
2025 жыл |
82,0 |
|
86. |
Орал қаласының Зашаған кентінде ауысымына 250 келуші қабылдайтын емхананың құрылысы
  |
пайдалануға беру актісі |
әкімдік, ДСМ |
2023 жыл |
360,0 |
ЖБ |
|
2024 жыл |
3240,0 |
РБ |
|
87. |
Жаңа жоғары мамандандырылған технологияларды енгізу жолымен облыстың медициналық ұйымдарын жарақтандыру |
қабылдау-беру актісі |
әкімдік, ДСМ |
2023 жыл |
1500,0 |
РБ
  |
|
2024 жыл |
1300,0 |
|
2025 жыл |
1200,0 |
|
88. |
Босандыру және балалар қызметі үшін жабдық сатып алу |
қабылдау-беру актісі |
әкімдік, ДСМ |
2023 жыл |
700,0 |
РБ
  |
|
2024 жыл |
700,0 |
|
2025 жыл |
400,0 |
|
89. |
Облыстың АМСК ұйымдарын жарақтандыру |
қабылдау-беру актісі |
әкімдік, ДСМ |
2023 жыл |
500,0 |
РБ
  |
|
2024 жыл |
700,0 |
|
2025 жыл |
800,0 |
|
90. |
Офтальмологиялық қызметті дамыту үшін жабдықтар сатып алу |
қабылдау-беру актісі |
әкімдік, ДСМ |
2023 жыл |
500,0 |
РБ
  |
|
2024 жыл |
250,0 |
|
2025 жыл |
250,0 |
|
91. |
12 цифрлық маммограф сатып алу |
қабылдау-беру актісі |
әкімдік, ДСМ |
2023 жыл |
1080,0 |
РБ
  |
|
92. |
Орал қаласында 160 төсек-орынға арналған кардиологиялық орталық корпусының құрылысы |
пайдалануға беру актісі |
әкімдік |
2022 жыл |
1275,0 |
БК
  |
|
2023 жыл |
2401,3 |
|  |
ЖИЫНЫ |  |  |  |
20 984,3 |  |
|  |
7. Білім беру |
|
93. |
6 мектептің құрылысы (Казталов ауданында – 3, Бәйтерек ауданында – 2 және Орал қаласында – 4)  |
пайдалануға беру актісі |
әкімдік |
2022 жыл |
1910,5 |
ЖБ |
|
94. |
44 мектептің құрылысы (оның ішінде 35 модульді мектеп) |
пайдалануға беру актісі |
әкімдік, БҒМ |
2023 жыл |
9565,0 |
ЖБ
  |
|
2024 жыл |
10285,0 |
|
2025 жыл |
11005,0 |
|
95. |
Жеке инвестициялар есебінен 8 мектептің құрылысы (Бөрлі ауданында – 3, Теректі ауданында – 1, Сырым ауданында – 1 және Орал қаласында – 3) |
пайдалануға беру актісі |
әкімдік |
2022 жыл |
3348,0 |
БК |
|
2023 жыл |
5331,0 |
|
2024 жыл |
3000,0 |
|
2025 жыл |
4400,0 |
|
96. |
Облыс аудандарында 16 модульді мектептің құрылысы  |
пайдалануға беру актісі |
әкімдік |
2022 жыл |
7433,0 |
БК
  |
|
97. |
4 спорт залының құрылысы (Ақжайық, Теректі, Шыңғырлау, Сырым аудандарында) |
пайдалануға беру актісі |
әкімдік |
2023 жыл |
127,0 |
ЖБ
  |
|
2024 жыл |
127,0 |
|
2025 жыл |
254,0 |
|
98. |
Колледж және ЖОО студенттеріне арналған 650 орындық жатақханалар құрылысы |
пайдалануға беру актісі |
әкімдік |
2022 жыл |
2407,2 |
БК |
|
99. |
Балаларды тасымалдау үшін қаржылық лизинг шарттарында 54 мектеп автобусын сатып алу |
қабылдау-беру актісі |
әкімдік,БҒМ |
2023 жыл |
632,7 |
РБ
  |
|
2024 жыл |
482,6 |
|  |
ЖИЫНЫ |  |  |  |
60 308,0 |  |
|  |
8. Халықты әлеуметтік қорғау |
|
100. |
Орал қаласында 150 төсек-орынға арналған мүгедектігі бар адамдарды оңалту орталығының құрылысы |
пайдалануға беру актісі |
әкімдік, Еңбекмині |
2022 жыл |
1000,0 |
РБ |
|
2023 жыл |
2500,0 |
|
2024 жыл |
3250,0 |
|
2024 жыл |
750,0 |
ЖБ |
|  |
ЖИЫНЫ |  |  |  |
7 500,0 |  |
|  |
9. Туризм |
|
101. |
Инфрақұрылым жүргізе отырып, Теректі ауданындағы Шалқар көлінде туристік қызметті жайластыру |
пайдалануға беру актісі |
әкімдік |
2022 жыл |
500,0 |
БК
  |
|
2023 жыл |
500,0 |
|
2024 жыл |
1000,0 |
|
2025 жыл |
1000,0 |
|
2022 жыл |
150,0 |
ЖБ |
|
102. |
Орал қаласында 4 жұлдызды қонақүйдің құрылысы |
пайдалануға беру актісі |
әкімдік |
2022 жыл |
2500,0 |
БК |
|
2023 жыл |
1000,0 |
|
103. |
Бөрлі ауданының Ақсай қаласында 4 жұлдызды қонақүйдің құрылысы |
пайдалануға беру актісі |
әкімдік |
2022 жыл |
500,0 |
БК |
|
2023 жыл |
500,0 |
|  |
ЖИЫНЫ |  |  |  |
7 650,0 |  |
|  |
10. Спорт |
|
104. |
5 дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысы (Ақжайық ауданында – 2, Қазталов ауданында – 1, Тасқала ауданында – 1, Сырым ауданында – 1) |
пайдалануға беру актісі |
әкімдік |
2022 жыл |
1 923,8 |
БК
  |
|  |
ЖИЫНЫ |  |  |  |
1 923,8 |  |
|  |
11. Экология |
|
105. |
Орал қаласында ҚТҚ полигонын жабу және қалпына келтіру |
пайдалануға беру актісі |
әкімдік |
2024 жыл |
2500,0 |
БК
  |
|
2025 жыл |
2500,0 |
|
106. |
5 ҚТҚ полигонын салу (Орал қаласында, Бөрлі ауданының Ақсай қаласында, Ақжайық ауданының Чапаев, Қазталов ауданының Қазталов, Жалпақтал ауылдарында) |
пайдалануға беру актісі |
әкімдік |
2023 жыл |
1659,4 |
БК
  |
|
2024 жыл |
3300,0 |
|
2025 жыл |
2200,0 |
|
107. |
Орман қорында 14,2 мың гектарда 46,9 млн ағаш және елді мекендерде 0,95 млн ағаш отырғызу |
ЭГТРМ-ге ақпарат |
әкімдік |
2022 жыл |
205,6 |
ЖБ |
|
2023 жыл |
252,7 |
|
2024 жыл |
255,4 |
|
2025 жыл |
176,8 |
|  |
ЖИЫНЫ |  |  |  |
13 049,9 |  |
|  |
12. Азаматтық қорғауды қамтамасыз ету |
|
108. |
Бөрлі ауданының Жарсуат ауылында жағалауды нығайту жұмыстары  |
пайдалануға беру актісі |
әкімдік, ТЖМ |
2022 жыл |
992,0 |
РБ
  |
|
2022 жыл |
186,9 |
ЖБ |
|
109. |
Ақжайық ауданының Чапаев ауылында Жайық өзенінің жағалауын нығайту құрылысы |
пайдалануға беру актісі |
әкімдік, ТЖМ |
2022 жыл |
382,0 |
РБ |
|
2022 жыл |
96,1 |
ЖБ |
|
110. |
Апаттар медицинасы орталығы үшін арнайы медициналық автокөлік сатып алу |
қабылдау-беру актісі |
ТЖМ |
2023 жыл |
65,2 |
РБ |
|
2024 жыл |
60,0 |
|
111. |
"Атырау-Орал" тасжолының 125 км-де орналасқан "Чапаево" тасжол медициналық-құтқару пунктін реновациялау (модульді жөндеу, тіршілікті қамтамасыз ету жүйелерін сатып алу) |
пайдалануға беру актісі |
ТЖМ |
2023 жыл |
9,0 |
РБ |
|
112. |
Облыс халқын құлақтандыру жүйесін жаңғырту |
қабылдау-беру актісі |
ТЖМ |
2023 жыл |
706,0 |
РБ
  |
|
2024 жыл |
706,0 |
|
2025 жыл |
702,0 |
|
3 өрт сөндіру депосының құрылысы (Бәйтерек ауданының Переметное, Теректі ауданының Подстепное ауылы, Бөрлі ауданының Бөрлі ауылдарында) |
пайдалануға беру актісі |
әкімдік, ТЖМ |
2022 жыл |
12,0 |
ЖБ |
|
2023 жыл |
11,0 |
|
2023 жыл |
400,0 |
РБ
  |
|
2024 жыл |
800,0 |
|
114. |
Цифрлық радиобайланыс құралдарымен жете жарақтандыру |
қабылдау-беру актісі |
әкімдік |
2024 жыл |
152,0 |
ЖБ |
|
2025 жыл |
152,0 |
|
115. |
Әкімнің қала сыртындағы басқару пунктін күрделі жөндеу |
пайдалануға беру актісі |
әкімдік |
2025 жыл |
180,0 |
ЖБ |
|  |
ЖИЫНЫ |  |  |  |
5 612,2 |  |

      Ескертпелер:

      1 - республикалық және жергілікті бюджеттер қаражаты есебінен қаржыландырылатын іс-шаралар бойынша шығыстар көлемі тиісті жоспарлы кезеңге арналған республикалық және жергілікті бюджеттерді қалыптастыру және нақтылау кезінде әкімдік бюджет заңнамасына сәйкес қажетті құжаттаманы ұсынған кезде нақтыланатын болады.

      Қаржыландыру көлемі

      млн теңге

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Қаржыландыру көздері |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Жиыны |
|
Республикалық бюджет |
46 477,6 |
117 687,3 |
135 807,2 |
116 120,6 |
416 092,7 |
|
Жергілікті бюджет |
25 118,1 |
30 676,9 |
31 300,9 |
30 683,3 |
117 779,2 |
|
Басқа көздер (жеке инвестициялар) |
288 995,8 |
439 565,7 |
586 518,0 |
374 786,5 |
1 689 866,0 |
|
МЖӘ |
0,0 |
122 500,0 |
130 000,0 |
150 000,0 |
402 500,0 |
|
ЖИЫНЫ |
360 591,5 |
710 429,9 |
883 626,1 |
671 590,3 |
2 626 237,9 |

      Аббревиатуралардың толық жазылуы:

      АҚ – акционерлік қоғам

      АЕМ – ауылдық елді мекен

      АГТС – автоматтандырылған газ тарату станциясы

      АМСК – алғашқы медициналық-санитариялық көмек

      АӨК – агроөнеркәсіптік кешен

      АЭА – арнайы экономикалық аймақ

      АШМ – Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі

      ӘКК – әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорация

      әкімдік – Батыс Қазақстан облысының әкімдігі

      БҒМ – Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

      БК – басқа көздер

      ГТЭС – газтурбиналық электр станциясы

      ДСМ – Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі

      Еңбекмині – Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

      ЕТЖ – егжей-тегжейлі жобалау жоспары

      ЖАО – жергілікті атқарушы орган

      ЖБ – жергілікті бюджет

      ЖӨӨ – жалпы өңірлік өнім

      ЖІӨ – жалпы ішкі өнім

      ЖШС – жауапкершілігі шектеулі серіктестік

      ЖСҚ – жобалау-сметалық құжаттама

      ИИДМ – Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі

      КеАҚ – коммерциялық емес акционерлік қоғам

      КМК – коммуналдық мемлекеттік мекеме

      Қаржымині – Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі

      Қаржымині ММЖК – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті

      ҚӨК – Қарашығанақ өңдеу кешені

      ҚР – Қазақстан Республикасы

      ҚТҚ – қатты тұрмыстық қалдықтар

      МЖӘ – мемлекеттік-жекешелік әріптестік

      РБ – республикалық бюджет

      РФ – Ресей Федерациясы

      РМК – республикалық мемлекеттік кәсіпорын

      СИМ – Қазақстан Республикасының Сауда және интеграция министрлігі

      ТЖМ – Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар министрлігі

      ҰАҒБО – Ұлттық аграрлық ғылыми-білім беру орталығы

      ҰБХ – ұлттық басқарушы холдинг

      ҰК – ұлттық компания

      ҰЭМ – Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі

      ШОК – шағын және орта кәсіпкерлік

      ШОБ – шағын және орта бизнес

      ЭМ – Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі

      ЭГТРМ – Қазақстан Республикасының Экология геология табиғи ресурстар министрлігі

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК