

**Ұлытау облысын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2022 – 2026 жылдарға арналған кешенді жоспарын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 4 қарашадағы № 871 қаулысы

      Ұлытау облысын әлеуметтік-экономикалық дамыту мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

      1. Қоса беріліп отырған Ұлытау облысын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2022 – 2026 жылдарға арналған кешенді жоспары (бұдан әрі – Кешенді жоспар) бекітілсін.

      2. Орталық атқарушы органдар, Ұлытау облысының әкімдігі және мүдделі ұйымдар (келісу бойынша) Кешенді жоспарда көзделген іс-шаралардың уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін және жыл қорытындысы бойынша 25 қаңтардан кешіктірмей Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігіне олардың іске асырылу барысы туралы ақпарат беріп тұрсын.

      3. Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі жыл қорытындысы бойынша 15 ақпаннан кешіктірмей Қазақстан Республикасының Үкіметіне Кешенді жоспардың іске асырылу барысы туралы жиынтық ақпарат беріп тұрсын.

      4. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.

      5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігіне жүктелсін.

      6. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

|  |  |
| --- | --- |
| *Қазақстан Республикасының*  *Премьер-Министрі* | *Ә. Смайылов* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 4 қарашадағы № 871 қаулысымен бекітілген |

**Ұлытау облысын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2022 – 2026 жылдарға арналған кешенді жоспары**

      Кіріспе

      Ұлытау облысы "Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылысының кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2022 жылғы 3 мамырдағы № 887 Жарлығымен құрылды.

      Ұлытау облысының экономикасын өнеркәсіп айқындайды, оның даму деңгейі облыстың әлеуметтік-экономикалық жай-күйі мен тұрақты әлеуметтік климатының басты индикаторы болып табылады.

      Облыстың өнеркәсіптік әлеуетін экономиканың өңдеу және өндіру секторларының ірі, орта және шағын кәсіпорындары айқындайды. Негізгі үлес түсті және жерде сирек кездесетін металдар өндіруге шоғырланған.

      Облыста кен өндіруден бастап дайын өнім өндіруге дейін өндірістің толық циклі бар Қазақстандағы ең ірі мыс өндіруші орналасқан, онда облыс тұрғындарының үштен бір бөлігі жұмыс істейді.

      Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының деректеріне сәйкес осы жылғы 9 айда Ұлытау облысы бойынша қысқа мерзімді экономикалық индикатор 104,6 %-ды құрады.

      2021 жылы өнеркәсіп өндірісінің көлемі 2020 жылмен салыстырғанда 13,5 %-ға өсіп, 711,7 млрд теңгені құрады, негізгі үлесі өңір үшін қала құраушы кәсіпорын – "Қазақмыс" корпорациясы" ЖШС-не тиесілі.

      Нақты сектордағы көрсеткіштердің өсуі белсенді инвестициялық қызмет есебінен қамтамасыз етілді. 2021 жылы негізгі капиталға салынған инвестициялар 166 млрд теңгені құрады. Негізгі капиталға салынған инвестициялардың ең көп үлесі өңдеу өнеркәсібіне тиесілі (55 %).

      Облыстың металлургия, химия, жеңіл өнеркәсіп және машина жасауды дамыту үшін әлеуеті бар. Қолда бар минералды базаны және кадрлық әлеуетті пайдалана отырып, жоғары технологиялық өндірістерді дамытуға зор мүмкіндік бар.

      Облыс аумағында экономиканың нақты секторының дамуымен қатар, ауыл шаруашылығы да тұрақты дамып келеді, оның негізін мал шаруашылығы мен өсімдік шаруашылығы құрайды.

      Шағын және орта бизнес белсенді дамып келеді. Шағын және орта бизнесте жұмыспен қамтылғандар саны 2021 жылдың қорытындысы бойынша 27257 адам, шағын және орта бизнес субъектілерінің өнім шығаруы 164381 млн теңгені құрады.

      Мектепке дейінгі және орта білім беру саласында 35854 оқушыны қамтитын 87 мектеп жұмыс істейді, оның ішінде 14 мектепте (16 %) спорт залдары жоқ, мұғалімдер (236 бірлік) жетіспейді.

      Сондай-ақ облыс бойынша жалпы 6557 баланы қамтитын 49 мектепке дейінгі мекеме және 59 шағын орталық жұмыс істейді, 0-ден 6 жасқа дейінгі 3770 бала кезекте тұр.

      Денсаулық сақтау саласындағы соңғы үш жылдағы серпін халықтың жалпы өлім-жітім деңгейінің 11,5 %-ға, сәбилер өлім-жітімінің – 17,8 %-ға, аналар өлім-жітімінің – 6,3 %-ға және онкологиялық аурулардан өлім-жітімнің – 6,9 %-ға өскенін көрсетіп отыр.

      Негізгі проблемалар – қанағаттанғысыз экология, заманауи медициналық мекемелердің болмауы, дәрігер кадрлардың өте тапшылығы.

      Су деңгейінің төмендеуі, ауыз су сапасының нашарлығы және ауаның ластануы тұрғындардың денсаулығы мен қоршаған ортаға зиян тигізіп отыр.

      Облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарының 23 %-ы (277,4 км), қалаішілік және кентішілік жолдардың 30 %-ы (163,4 км) қанағаттанғысыз жай-күйде.

      Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз етуді кешенді шешу өзекті мәселе болып табылады. Облыс бойынша тұрғын үй алуға 6044 адам кезекте тұр.

      Жалпы инфрақұрылымды дамыту мен жол құрылысын ескере отырып, өңірдің солтүстік пен оңтүстікті, батыс пен шығысты байланыстыратын Қазақстанның логистикалық орталығына айналу әлеуеті бар.

      Облыстың экономикалық өсу драйверлерінің бірі ішкі туризм бола алады, ол үшін жол инфрақұрылымын жақсарту, жол бойындағы сервисті дамыту және туристік лекті ұлғайту бойынша шаралар кешенін қабылдау қажет.

      Осы жылдың 9 айында облыс халқының саны 229,1 мың адамды құрады. Урбандалу дәрежесі – 77,1 % (22,9 % – ауыл тұрғындары). 2021 жылдың қорытындысы бойынша бала туу деңгейі 9,3 %-ға өсті.

      Өңірдегі демографиялық ілгерілеуді және жалпы облыстың дамуын назарға ала отырып, бірінші кезекте жергілікті халықтың өмір сүру сапасын жақсарту, әлеуметтік саланы, экологияны, тұрғын үйді, инфрақұрылымды және жол саласын дамыту жөнінде тиісті шаралар қабылдау қажет.

      Бес жыл ішінде өңірді кешенді индустриялық дамытуды іске асыру жоспарланған, металлургия өнеркәсібін, ауыл шаруашылығын, әлеуметтік инфрақұрылымды қарқынды дамытуға және экологиялық мәселелерді шешуге баса назар аударылатын болады.

      Жаңа жобаларды іске асыру 9,5 мың жаңа жұмыс орнының (оның ішінде 4894 тұрақты) құрылуын қамтамасыз етеді, бұл жұмыссыздық деңгейін 4,2 %-дан 4 %-ға, оның ішінде жастар арасында 4,3 %-дан 4 %-ға дейін төмендетуге мүмкіндік береді.

      Ұлытау облысын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2022 – 2026 жылдарға арналған кешенді жоспары өңірдің орнықты дамуын қамтамасыз етуге, инвестициялық тартымдылығын арттыруға және бизнестің экономикалық белсенділігінің өсуі үшін қолайлы жағдай жасауға бағытталған.

**Ұлытау облысын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2022 – 2026 жылдарға арналған кешенді жоспары**

      Күтілетін нәтижелер:

      Шағын және орта бизнесте (бұдан әрі – ШОБ) жұмыспен қамтылғандар санының өсуі 10,8 %-ды немесе 30212 адамды (2021 жылы – 27257 адам), ШОБ өнімін шығару 2,7 есе ұлғайып, 448826 млн теңгені (2021 жылы – 164381 млн теңге) құрайды.

      9,5 мың жаңа жұмыс орнын (оның 4894 тұрақты) құру жоспарланған.

      Мектепке дейінгі білім беру саласында 3 жастан 6 жасқа дейінгі балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамту 77,2 %-дан 82 %-ға дейін ұлғайтылады.

      Оқушыларды қосымша біліммен қамту 80 %-ға дейін ұлғаяды (2022 жылы – 10,6 %);

      Мүмкіндіктері шектеулі 421 баланы (28 %) кешенді оңалтумен қамту артады.

      Денсаулық сақтау саласында 2026 жылға қарай өлім-жітім көрсеткіші 1000 адамға шаққанда 10,2-ден 9,7 жағдайға дейін, нәресте өлімі 1000 тірі туғанға шаққанда 9,6-дан 9,2 жағдайға дейін, аналар өлімі 10000 тірі туғанға шаққанда 24,7-ден 0 жағдайға дейін төмендейді.

      2026 жылға қарай:

      өмір сүру ұзақтығының көрсеткішін 67,0-ден 73,6 жасқа дейін ұлғайту;

      ауыл тұрғындарын ауыз сумен 100 % қамтамасыз ету;

      облысты 100 % іркіліссіз және сапалы сумен қамтамасыз ету;

      173 мың адамды (86 %) іркіліссіз және сапалы жылумен қамтамасыз ету жоспарланған.

      Жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы жолдардың деңгейі 87 %-дан 98 %-ға, ал қалаішілік және елді мекенішілік жолдардың деңгейі 70 %-дан 90 %-ға дейін артады.

      Агроөнеркәсіптік кешенде жоспарланған іс-шаралар мал басының санын: ірі қара малды – 50 %-ға (157,6 мыңнан 236,4 мың басқа дейін), ұсақ малды – 40 %-ға (299,6 мыңнан 419,4 мың басқа дейін), жылқыны – 30 %-ға (148,9 мыңнан 193,6 мың басқа дейін) ұлғайтуға мүмкіндік береді.

      Жаңа спорт инфрақұрылымдарын іске қосу есебінен дене шынықтырумен және спортпен жүйелі түрде айналысатын азаматтарды қамту 2026 жылға қарай 45,2 %-ға жетеді (2021 жылы – 33,1%).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с № | Атауы | Аяқталу  нысаны | Жауапты орындаушылар | Орындалу  мерзімі | Болжамды  шығыстар \*  (млн теңге) | Қаржы  ландыру көздері |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| **1. Минералдық-шикізат базасын кеңейту** |
| 1 | Ұлытау ауданындағы "Кварцевая жила 81" кен  орнында талшықты кварц өндіруді жылына 17,4 мың м3 дейін арттыру | ҰЭМ-ге  ақпарат | Ұлытау  облысының әкімдігі | 2022 жыл | 100 | ЖИ | |
| 2023 жыл | 200 |
| 2. | Жаңаарқа ауданының кен орындарында геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу:  "Алашпай"; | геологиялық есеп | Ұлытау  облысының әкімдігі | 2022 жыл | 50 | ЖИ | |
| "Шойымбай" және "Шұбароба"; | 2022 жыл | 300 |
| 2023 жыл | 697 |
| "Көкқұс" | 2022 жыл | 200 |
| 2023 жыл | 345 |
| 3. | Қаражал қаласындағы "Батыс Қаражал" кен орнында тау-кен жұмыстарының шегін 10 км кеңейту | геологиялық есеп | Ұлытау  облысының әкімдігі | 2023 жыл | 200 | ЖИ | |
| 2024 жыл | 300 |
| 4. | Қаражал қаласында "10 метрге дейінгі тереңдікке"  геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу | техникалық есеп | Ұлытау  облысының әкімдігі | 2022 жыл | 350 | ЖИ | |
| 5. | 6 кен орнында ("Дүйсембай", "Едіге", "Алтынқазған", "Итауыз", "Жаман Айбат", "Жезқазған") геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу | геологиялық есеп | Ұлытау  облысының әкімдігі  "Қазақмыс" корпорациясы" ЖШС (келісу  бойынша) | 2022 жыл | 558 | ЖИ | |
| 2023 жыл | 3 558 |
| 2024 жыл | 3 558 |
| 2025 жыл | 2 558 |
| 6. | Жезқазған қаласында геологиялық кластер салу | пайдалануға беру актісі | Ұлытау  облысының әкімдігі  "Қазақмыс" корпорациясы" ЖШС (келісу  бойынша) | 2022 жыл | 3500 | ЖИ | |
| 2023 жыл | 3500 |
| **2. Индустриялық-инновациялық даму** |
| 7. | Индустриялық аймаққа инфрақұрылым салу | ЖСҚ,  пайдалануға беру актісі | Ұлытау  облысының әкімдігі,  "Ұлытау" ӘКК (келісу  бойынша) | 2023 жыл | 100 | ЖБ | |
| 2024 жыл | 1 000 |
| 2025 жыл | 2 000 |
| 8. | Жаңа Жезқазған мыс балқыту зауытында күкірт  қышқылы цехын салу | пайдалануға беру актісі | Ұлытау  облысының әкімдігі,  "Қазақмыс" корпорациясы" ЖШС (келісу  бойынша) | 2025 жыл | 70 000 | ЖИ | |
| 9. | № 1, 2 Жезқазған байыту фабрикасының орта және кіші ұсақтау жабдығын жаңғырту | пайдалануға беру актісі | Ұлытау  облысының әкімдігі,  "Қазақмыс" корпорациясы" ЖШС (келісу  бойынша) | 2022 жыл | 2 411 | ЖИ | |
| 2023 жыл | 6 720 |
| 10. | "Қазақмыс" корпорациясы кәсіпорындарында  тамақ өнімдерін есепке алу жүйесін енгізу | пайдалануға беру актісі | Ұлытау  облысының әкімдігі,  "Қазақмыс" корпорациясы" ЖШС (келісу  бойынша) | 2022 жыл | 13 | ЖИ | |
| 2023 жыл | 33 |
| 11. | Жыланды кен орнын жаңғырту | пайдалануға беру актісі | Ұлытау  облысының әкімдігі,  "Қазақмыс" корпорациясы" ЖШС (келісу  бойынша) | 2022 жыл | 22 883 | ЖИ | |
| 2023 жыл | 55 688 |
| 2024 жыл | 53 006 |
| 2025 жыл | 26 109 |
| 12. | Жезқазған қаласында қара мыс концентраттарын гидрометаллургиялық қайта өңдеу тәжірибелік зауытын салу | пайдалануға беру актісі | Ұлытау  облысының әкімдігі,  "Қазақмыс" корпорациясы" ЖШС (келісу  бойынша) | 2022 жыл | 23 942 | ЖИ | |
| 13. | "Жаман Айбат" кен орны базасында мыс өндіретін Жезқазған мыс балқыту зауытын газдандыру арқылы жаңғырту | пайдалануға беру актісі | Ұлытау  облысының әкімдігі  "Қазақмыс" корпорациясы" ЖШС (келісу  бойынша) | 2022 жыл | 1 500 | ЖИ | |
| 14. | Жезқазған қаласында өнеркәсіптік реагент шығаратын химия зауытын салу | пайдалануға беру актісі | Ұлытау  облысының әкімдігі | 2023 жыл | 1 200 | ЖИ | |
| 15. | Жезқазған қаласында биоэлектр станциясын салу (қоқыс өндеу зауыты) | пайдалануға беру актісі | Ұлытау облысының әкімдігі, "KazGreen Energy" ЖШС  (келісу  бойынша) | 2023 жыл | 3 525 | ЖИ | |
| 2024 жыл | 8 225 |
| 16. | Сәтбаев қаласында құрамында мыс бар тотыққан  кендерді қайта өңдеуге арналған үймелеп шаймалау учаскесі бар селективті экстракция және электролиз (SX-EW) әдісімен мыс өндіру зауытын салу | пайдалануға беру актісі | Ұлытау  облысының әкімдігі | 2022 жыл | 5 000 | ЖИ | |
| 2023 жыл | 22 000 |
| 17. | Жаңаарқа ауданында құрамынды алтын бар кендерді үймелеп шаймалау технологиясы бойынша "Ашықтас" кенішінде қайта өңдеу кешенін салу | пайдалануға беру актісі | Ұлытау  облысының әкімдігі | 2022 жыл | 5 000 | ЖИ | |
| 2023 жыл | 6 241 |
| 18. | Жаңаарқа ауданындағы "Қужал" кен орны базасында бағалы металдар мен полиметалдарды байыту  бойынша өндірістік кешен салу | пайдалануға беру актісі | Ұлытау  облысының әкімдігі | 2024 жыл | 500 | ЖИ | |
| 2025 жыл | 578 |
| 2026 жыл | 2 500 |
| 19. | Қаражал қаласы "Үлкен Ақтай" кен орнында "INDJAZ" темір-марганец кенін қайта өңдеу | пайдалануға беру актісі | Ұлытау  облысының әкімдігі | 2023жыл | 200 | ЖИ | |
| 2024 жыл | 200 |
| 2025 жыл | 200 |
| 20. | "Үш қатын" кен орнында шахтаны реконструкциялау | пайдалануға беру актісі | Ұлытау  облысының әкімдігі,  "Марганец Жәйрем" АҚ  (келісу бойынша) | 2023 жыл | 300 | ЖИ | |
| 2024 жыл | 400 |
| 2025 жыл | 300 |
| 21. | "Өркен – Атасу" кәсіпорнында қосалқы станцияны  жаңғырту | пайдалануға беру актісі | Ұлытау  облысының әкімдігі,  "Арселор Миталл" ЖШС  (келісу  бойынша) | 2024 жыл | 470 | ЖИ | |
|  | Қуаты орташа (1 млн тонна) мұнай өңдеу зауытын салу | пайдалануға беру актісі | Ұлытау  облысының әкімдігі | 2024 жыл | 240 000 | ЖИ | |
| 2025 жыл | 240 000 |
| **3. Кәсіпкерлікті дамыту** |
| 23. | Ұлытау ауданында туристерге кешенді қызмет  көрсетуге арналған 50 орындық туристік орталық салу | пайдалануға беру актісі | Ұлытау облысының әкімдігі,  "Ұлытау" ӘКК (келісу  бойынша) | 2023 жыл | 100 | ЖИ | |
| 2024 жыл | 200 |
| 24. | Жезқазған қаласында гипермаркет салу | пайдалануға беру актісі | Ұлытау  облысының әкімдігі | 2022 жыл | 950 | ЖИ | |
| 25. | Жезқазған қаласында сауда-ойын сауық орталығын салу | пайдалануға беру актісі | Ұлытау  облысының әкімдігі | 2024 жыл | 750 | ЖИ | |
| 2025 жыл | 750 |
|  | Шағын және орта бизнесті қолдауға арналған  бизнес-орталығын ашу | пайдалануға беру актісі | Ұлытау  облысының әкімдігі,  "Ұлытау" ӘКК (келісу бойынша) | 2023 жыл | 900 | ЖИ | |
| 500 | ЖБ | |
| 27. | Жезқазған қаласында көтерме-тарату орталығын ашу | пайдалануға беру актісі | Ұлытау  облысының әкімдігі | 2022 жыл | 400 |  | |
| 2023 жыл | 400 |
| 28. | Мыналарды:  Жезқазған қаласында 100 орындық екі қонақ үй; | пайдалануға беру актісі | Ұлытау  облысының әкімдігі,  "Ұлытау" ӘКК (келісу  бойынша) | 2023 жыл | 300 | ЖИ | |
| 2024 жыл | 300 |
| Жаңаарқа ауданында 30 орынға арналған қонақ үй кешенін салу | Ұлытау  облысының әкімдігі | 2022 жыл | 15 |
| 29. | 100 орынға арналған шипажай типтес "Ұлытау"  демалыс үйін салу | пайдалануға беру актісі | Ұлытау  облысының әкімдігі,  "Ұлытау" ӘКК (келісу  бойынша) | 2024 жыл | 300 | ЖИ | |
| 2025 жыл | 300 |
| 30. | Сәтбаев қаласында лимонадтар мен квас құю желісін іске қоса отырып, "Ұлытау" минералды су өндірісін жаңғырту | пайдалануға беру актісі | Ұлытау  облысының әкімдігі | 2023 жыл | 50 | ЖИ | |
| 2024 жыл | 60 |
| 31. | "Табысқа апарар жол" атты жаңа бизнес идеяларды іске асыру үшін жас кәсіпкерлерге мемлекеттік гранттар беру | Ұлытау  облысының әкімдігінің қаулысы | Ұлытау  облысының әкімдігі | 2022 жыл | 139 | ЖБ | |
| 2023 жыл | 100 |
| 2024 жыл | 100 |
| 2025 жыл | 100 |
| 2026 жыл | 100 |
| 32. | Сәтбаев қаласында "Жексенбілік бизнес мектебі"  жобасын іске асыру | орындалған жұмыстар  актісі | Ұлытау  облысының әкімдігі | 2022 жыл | 4 | ЖБ | |
| 2023 жыл | 4,5 |
| 2024 жыл | 5 |
| 2025 жыл | 5,5 |
| 2026 жыл | 5,5 |
| 33. | Жезқазған қаласында "Hyundai" дилерлік орталығын салу және ұйымдастыру | пайдалануға беру актісі | Ұлытау  облысының әкімдігі | 2023 жыл | 700 | ЖИ | |
| 2024 жыл | 700 |
| **4. Агроөнеркәсіптік кешен** |
| 34. | Жезқазған қаласында құс етін өндіретін құс  фабрикасын құру | пайдалануға беру актісі | Ұлытау  облысының әкімдігі | 2023 жыл | 226 | ЖИ | |
| 35. | Жаңаарқа ауданында ет өңдеу және ет өнімдерін өндіру кешенін құру | пайдалануға беру актісі | Ұлытау  облысының әкімдігі | 2022 жыл | 573 | ЖИ | |
| 36. | Жалпы ауданы кемінде 400 га жер учаскесін бере  отырып, картоп пен көкөністер өсіретін шаруа  қожалықтарын құру | жер пайдаланудың құқық белгілеуші құжаттары | Ұлытау  облысының әкімдігі | 2023 жыл | 200 | ЖИ | |
| 250 | ЖБ | |
| 37. | Жезқазған қаласында ұн тарту кешенін жаңғырту | пайдалануға беру актісі | Ұлытау  облысының әкімдігі | 2023 жыл | 400 | ЖИ | |
| 38. | Сәтбаев қаласында құс етін қайта өңдейтін сою цехын құру | пайдалануға беру актісі | Ұлытау  облысының әкімдігі | 2023 жыл | 113 | ЖИ | |
| 39. | Жаңаарқа ауданында ауыл шаруашылығы және жабайы тұяқты жануарларға арналған жемшөп пен жемшөп  қоспаларын өндіретін жемшөп базасын құру | пайдалануға беру актісі | Ұлытау  облысының әкімдігі, "AIMURZA" ЖШС  (келісу  бойынша) | 2023 жыл | 229 | ЖИ | |
| 40. | Жаңаарқа ауданында сүт өңдеу зауытын құру | пайдалануға беру актісі | Ұлытау  облысының әкімдігі | 2023 жыл | 270 | ЖИ | |
| 41. | Жаңаарқа ауданында кейіннен етті тереңінен қайта  өңдей отырып, мал сою алаңы, тоңазытқыш  қоймалары, мұздатқыш камералары бар 10000 басқа  арналған мал шаруашылығы кешенін құру | пайдалануға беру актісі | Ұлытау  облысының әкімдігі,  "ULY DALA Co" ЖШС  (келісу  бойынша) | 2023 жыл | 1 265 | ЖИ | |
| 42. | Жезқазған қаласында ет өңдеу кешенін салу | пайдалануға беру актісі | Ұлытау  облысының әкімдігі | 2024 жыл | 3 500 | ЖИ | |
| 43. | Жезқазған қаласында ауыл шаруашылығы  ғылыми-тәжірибелік ұйым филиалын ашу | Қазақстан  Республикасының  Үкіметіне  ақпарат | АШМ, ҒЖБМ, Қаржымині, ҰЭМ, Ұлытау облысының әкімдігі | 2023 жыл | талап етілмейді | | |
| 44. | Жезқазған қаласында облыстық ветеринариялық  зертхана ашу және Ұлытау ауылында модульдік  зертхананың құрылысын аяқтау | пайдалануға беру актісі | АШМ, Ұлытау облысының әкімдігі | 2023 жыл | 420 | РБ | |
| 45. | 2025 жылға қарай майлы дақылдардың егіс алқаптарын 5000 гектарға дейін ұлғайту | АШМ-ға  ақпарат | Ұлытау  облысының әкімдігі | жыл сайын | талап етілмейді | | |
| 46. | Жезқазған қаласы Кеңгір ауылында жұмыртқа  бағытындағы құс фабрикасын ашу | пайдалануға беру актісі | Ұлытау  облысының әкімдігі | 2024 жыл | 850 | | ЖИ |
| **5. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық** |
| Тұрғын үй | | | | | | | |
| 47. | Жезқазған қаласында апаттық тұрғын үй қорын жаңарту | пайдалануға беру актісі | Ұлытау  облысының әкімдігі | 2023 жыл | 2000 | ЖИ | |
| 2024 жыл | 2500 |
| 2025 жыл | 3000 |
| 2026 жыл | 3000 |
| Жылумен жабдықтау | | | | | | | |
| 48. | Сәтбаев қаласында қосымша 5-қазандықты орнатып,  № 1 жылу станциясын жаңғырту | пайдалануға беру актісі | Ұлытау  облысының әкімдігі | 2024 жыл | 5 000 | ЖИ | |
| жыл | 8 000 |
| 49. | Жезқазған қаласында № 2 жылу электр орталығын салу | ТЭН, ЖСҚ,  пайдалануға беру актісі | Ұлытау  облысының әкімдігі | 2023 жыл | 50 | ЖИ | |
| 2024 жыл | 50 050 |
| 2025 жыл | 100 000 |
| 2026 жыл | 150 000 |
| 50. | Жалпы қуаттылығы 100 МВт бу газды қондырғы  салу | пайдалануға беру актісі | Ұлытау  облысының әкімдігі "Қазақмыс" корпорациясы" ЖШС (келісу  бойынша) | 2023 жыл | 10300 | ЖИ | |
| 2024 жыл | 18 700 |
| 2025 жыл | 6 300 |
| 2026 жыл | 200 |
| 51. | Сәтбаев қаласының жылу желілерін жөндеу | пайдалануға беру актісі | Ұлытау  облысының әкімдігі | 2024 жыл | 466 | ЖБ | |
| 2025 жыл | 200 |
| Сумен жабдықтау және су бұру | | | |  | | | |
| 52. | Жезқазған қаласының шаруашылық-ауыз су тазарту  қондырғысына дейін су құбырын салып, Үйтас-Айдос тоғанының ІІ көтергішінің сорғы станциясын  реконструкциялау | пайдалануға беру актісі | ЭГТРМ,  Ұлытау  облысының әкімдігі | 2023 жыл | 8 400 | РБ | |
| 2024 жыл | 8 400 |
| 53. | Айдос кен орнының қолданыстағы ұңғымаларын  реконструкциялау, жұмыс істемейтін ұңғымаларын және құрастырмалы коллекторларын қайта бұрғылау | ЖСҚ,  пайдалануға беру актісі | ЭГТРМ,  Ұлытау  облысының әкімдігі | 2022 жыл | 115 | ЖИ | |
| 2023 жыл | 4 000 | РБ | |
| 2024 жыл | 5 000 |
| 54. | Үйтас кен орнының қолданыстағы ұңғымаларын  реконструкциялау, жұмыс істемейтін ұңғымаларын және құрастырмалы коллекторларын қайта бұрғылау | ЖСҚ,  пайдалануға беру актісі | ЭГТРМ,  Ұлытау  облысының әкімдігі | 2023 жыл | 120 | ЖИ | |
| 2024 жыл | 4 000 | РБ | |
| 2025 жыл | 5 000 |
| 55. | Қожамсейіт кен орнының тоғанын салу | ЖСҚ,  пайдалануға беру актісі | ЭГТРМ,  Ұлытау  облысының әкімдігі | 2024 жыл | 120 | ЖИ | |
| 2025 жыл | 6 000 | РБ | |
| 2026 жыл | 6 000 |
| 56. | Мыналарды салу, оның ішінде:  Есқұла құбырының екінші желісінің 1-су құбыры  қондырғысы торабынан "А" нүктесіне дейінгі бөлігін ауыстыру (45 км болат құбыр);  су алу өнімділігін жылына 24-тен 30 млн м3 дейін  арттыру мақсатында Есқұла тоғанында ұңғымаларды бұрғылау | ЖСҚ,  пайдалануға беру актісі | ЭГТРМ,  Ұлытау  облысының әкімдігі | 2023 жыл | 190 | ЖИ | |
| 2024 жыл | 4 000 | РБ | |
| 2025 жыл | 5 000 |
| 2026 жыл | 5 000 |
| 57. | Мыналарды салу:  Сәтбаев қаласының Батыс құрылысындағы суару құбыры; | ЖСҚ | Ұлытау  облысының әкімдігі | 2023 жыл | 20 | ЖИ | |
| Жезқазған қаласының 60, 66 - разъездеріндегі су құбыры желілері; | 15 | ЖБ | |
| Жаңаарқа және Ұлытау аудандарының 10 ауылдық елді мекеніндегі су құбыры желілері | 2022 жыл | 50 |
| 2023 жыл | 50 |
| 2024 жыл | 50 |
| 2025 жыл | 50 |
| 58. | Ұлытау ауылында су құбырларын реконструкциялау | пайдалануға беру актісі | Ұлытау  облысының әкімдігі | 2023 жыл | 95 | ЖБ | |
| 59. | Жезқазған қаласында көпбейінді аурухана ауданындағы ауыз суға арналған күшейткіш сорғы станциясын  күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | Ұлытау  облысының әкімдігі,  "Қазақмыс" корпорациясы" ЖШС (келісу  бойынша) | 2023 жыл | 273 | ЖИ | |
| 60. | Ұлытау және Жаңаарқа аудандарының ауылдық елді  мекендерінде блок-модульді су кешендерін орнату | пайдалануға беру актісі | Ұлытау  облысының әкімдігі | 2023 жыл | 180 | ЖБ | |
| 2024 жыл | 330 |
| 2025 жыл | 390 |
| 61. | Сәтбаев қаласындағы кәріздік тазарту құрылыстарын  реконструкциялау | ТЭН, пайдалануға беру актісі | Ұлытау  облысының әкімдігі | 2022 жыл | 1 050 | АДБ | |
| 2023 жыл | 1 000 |
| 2024 жыл | 3 500 |
| 2025 жыл | 3 500 |
| 62. | Сәтбаев қаласының 66-74 - орамдарында су бұру  желілерін салу | пайдалануға беру актісі | ИИДМ,  Ұлытау  облысының әкімдігі | 2024 жыл | 700 | РБ | |
| 2025 жыл | 700 |
| 63. | Жезқазған қаласындағы кәріздік тазарту құрылыстарын реконструкциялау | ТЭН, пайдалануға беру актісі | Ұлытау  облысының әкімдігі | 2023 жыл | 1 000 | АДБ | |
| 2024 жыл | 4 050 |
| 2025 жыл | 4 000 |
| 64. | Жезқазған қаласының Кеңгір ауылындағы су бұру жүйесін реконструкциялау | ЖСҚ, пайдалануға беру актісі | Ұлытау  облысының әкімдігі | 2023 жыл | 30 | ЖБ | |
| 2024 жыл | 700 |
| 65. | Қаражал қаласында және Жәйрем кентінде кәріз  желілерін реконструкциялау (2-кезек) | пайдалануға беру актісі | ИИДМ,  Ұлытау  облысының әкімдігі | 2024 жыл | 1945 | РБ | |
| 2025 жыл | 973 |
| 2024 жыл | 729 | ЖБ | |
| 66. | Жаңаарқа ауданының Ақтүбек ауылындағы су құбыры  желілерін реконструкциялау | пайдалануға беру актісі | ИИДМ,  Ұлытау  облысының әкімдігі | 2023 жыл | 184 | РБ | |
| 2024 жыл | 58 | ЖБ | |
| Электрмен жабдықтау | | | | | | | |
| 67. | "Жезқазған электр тарату компаниясы" акционерлік  қоғамының электр желісіндегі объектінің тіректері мен электр беру желілерін Есқұла тоғанының 1-ші су  құбыры торабына дейін ауыстыру (68 км) | ЖСҚ,  пайдалануға беру актісі | Ұлытау  облысының әкімдігі | 2023 жыл | 50 | ЖИ | |
| 2024 жыл | 500 | ЖБ | |
| Газбен жабдықтау | | | | | | | |
| 68. | Жәйрем газ құбыры тармағы мен автоматтандырылған газтаратқыш станциясын, Қаражал қаласында және Жәйрем кентінде газбен жабдықтау желілерін салу. Сәтбаев қаласына газ құбырын кіргізе отырып, Кеңгір ауылына дейін газ құбырын салу | ЖСҚ | Ұлытау  облысының әкімдігі | 2022 жыл | 42 | ЖБ | |
| 2023 жыл | 65 |
| 69. | Жезқазған қаласында "Жезқазған" автоматтандырылған газтаратқыш станциясынан "Сарыарқа"  магистральдық газ құбырына дейін газ тарату желілерін салу (3500 үйге газ қосу) | пайдалануға беру актісі | ЭМ, Ұлытау  облысының әкімдігі | 2023 жыл | 2 500 | РБ | |
| 283 | ЖБ | |
| 2024 жыл | 3 700 | РБ | |
| 283 | ЖБ | |
| 2025 жыл | 4 225 | РБ | |
| 90 | ЖБ | |
| 70. | Жаңаарқа ауданының Атасу кентін газбен  жабдықтаудың тарату желілері бар газ құбыры тармағын және "Атасу" автоматтандырылған  газтаратқыш станциясын салу | пайдалануға беру актісі | ЭМ, Ұлытау  облысының әкімдігі | 2023 жыл | 300 | ЖБ | |
| 2024 жыл | 2 700 | РБ | |
| 300 | ЖБ | |
| 2025 жыл | 4 410 | РБ | |
| 190 | ЖБ | |
| 71. | Сәтбаев қаласына газ құбырын кіргізе отырып, Кеңгір ауылына дейін газ құбырын салу | пайдалануға беру актісі | ЭМ, Ұлытау  облысының әкімдігі | 2024 жыл | 3 500 | РБ | |
| 350 | ЖБ | |
| 2025 жыл | 5 000 | РБ | |
| 500 | ЖБ | |
| 2026 жыл | 5 000 | РБ | |
| 500 | ЖБ | |
| **6. Тұрғын үй құрылысы және инфрақұрылым** |
| 72. | Жезқазған қаласының бас жоспарын егжей-тегжейлі жоспарлау жобалары мен топографиялық  түсірілімімен қоса бекіту | Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы | Ұлытау  облысының әкімдігі | 2022 жыл | 75 | ЖБ | |
| 2023 жыл | 107 |
| 73. | Қаражал қаласында даму әлеуеті төмен моноқалалардың тұрғындарына арналған жеңілдікті қарыздар беру | Ұлытау  облысы  әкімдігінің қаулысы | Ұлытау  облысының әкімдігі | 2023 жыл | 200 | ЖБ | |
| 2024 жыл | 200 |
| 2025 жыл | 200 |
| 74. | Жезқазған қаласында курсанттарға арналған павильоны бар автоматтандырылған автодром және халыққа  қызмет көрсететін мамандандырылған орталықтың  құрылысы | пайдалануға беру актісі | Ұлытау  облысының әкімдігі | 2023 жыл | 200 | ЖБ | |
| 2024 жыл | 400 |
| **7. Көлік инфрақұрылымы** |
| Облыстық маңызы бар жолдар | | | | | | | |
| 75. | Облыстық және аудандық маңызы бар автокөлік  жолдарын реконструкциялау және салу ("Сәтбаев-  Малшыбай-Жошы хан кесенесі-Домбауыл" (0-19,5 км), "Қаражал-Атасу (0-28 км)", Ақылбай өзеніндегі және Қызылжар ауылының көпірлері) | пайдалануға беру актісі | ИИДМ, Ұлытау облысының әкімдігі | 2022 жыл | 2 926 | РБ | |
| 2023 жыл | 5 005 | РБ | |
| 144 | ЖБ | |
| 2024 жыл | 5 479 | РБ | |
| 2025 жыл | 5 538 | РБ | |
| 432 | ЖБ | |
| 2026 жыл | 640 | РБ | |
| 350 | ЖБ | |
| 76. | Облыстық және аудандық маңызы бар автокөлік  жолдарын күрделі және орташа жөндеу  ("Қарағанды-Самарка-Атасу-Айнабұлақ", "Жезқазған-Петропавл-Жезді-Қарсақбай-Байқоңыр-Қоскөл", "Ұлытау-Бозтұмсық-Малшыбай-Сәтбаев", "Қаражал-Шалқия", "Жыланды ауылына кіреберіс") | пайдалануға беру актісі | Ұлытау  облысының әкімдігі | 2023 жыл | 2 398 | ЖБ | |
| 2024 жыл | 2 411 |
| 2025 жыл | 2 411 |
| 2026 жыл | 2 940 |
| Теміржол және әуе тасымалдары | | | | | | | |
| 77. | Жаңа әуе қатынасын ашу, оның ішінде:  "Жезқазған – Шымкент – Жезқазған"; | шарт | ИИДМ,  Қаржымині, Ұлытау  облысының әкімдігі | 2023 жыл | 261 | РБ | |
| 2024 жыл | 261 |
| 2025 жыл | 261 |
| 2026 жыл | 261 |
| "Жезқазған – Өскемен – Жезқазған"; | 2024 жыл | 510 |
| 2025 жыл | 510 |
| 2026 жыл | 510 |
| "Жезқазған – Балқаш – Жезқазған" | 2024 жыл | 470 |
| 2025 жыл | 470 |
| 2026 жыл | 470 |
| 78. | Теміржол вокзалы ғимаратын реконструкциялау | ЖСҚ,  пайдалануға беру актісі | "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісу  бойынша) | 2023 жыл | 1 500 | ЖИ | |
| 2024 жыл | 2 000 |
| 79. | Мыналарды:  Жезқазған қаласы әуежайының жасанды ұшу-қону  жолағын, басқару жолағын және перронын; | пайдалануға беру актісі | "Жезқазған – Эйр" АҚ (келісу  бойынша),  "Қазақмыс" корпорациясы" ЖШС (келісу  бойынша) | 2023 жыл | 3 000 | ЖИ | |
| 2024 жыл | 5 600 |
| Жезқазған қаласы әуежайының ғимаратын реконструкциялау | 2025 жыл | 5 800 |
| 2026 жыл | 5 800 |
| **8. Әлеуметтік инфрақұрылым** |
| Білім беру | | | | | | | |
| 80. | Сәтбаев қаласында "Ұстаз – Ұлытау" педагогикалық трансформация орталығын дамыту | ОМ-ға  ақпарат | Ұлытау  облысының әкімдігі,  "Қазақмыс" корпорациясы" ЖШС (келісу  бойынша) | 2022 жыл | 150 | ЖИ | |
| 2023 жыл | 150 |
| 2024 жыл | 200 |
| Білім беру объектілерін салу | | | | | | | |
| 81. | Кеңгір ауылында 140 орындық балабақша салу | ЖСҚ,  пайдалануға беру актісі | Ұлытау  облысының әкімдігі | 2023 жыл | 30 | ЖБ | |
| 2024 жыл | 600 |
| 82. | Жезқазған және Сәтбаев қалаларында 320 орындық  балабақша құрылысын аяқтау | пайдалануға беру актісі | Ұлытау  облысының әкімдігі,  "Қазақмыс" корпорациясы" ЖШС (келісу  бойынша) | 2022 жыл | 1 208 | ЖИ | |
| 2023 жыл | 319 | ЖБ | |
| 83. | Ұлытау ауылында 100 орындық балабақша салу | пайдалануға беру актісі | Ұлытау облысының әкімдігі | 2023 жыл | 400 | ЖБ | |
| 84. | Жезқазған қаласында заманауи балабақша салу | пайдалануға беру актісі | Ұлытау облысының әкімдігі, "Қазақмыс" корпорациясы" ЖШС (келісу  бойынша) | 2023 жыл | 2 896 | ЖИ | |
| 85. | Жезқазған қаласында, Жәйрем және Жаңаарқа  кенттерінде оқушылар сарайларын салу | ЖСҚ,  пайдалануға беру актісі | Ұлытау облысының әкімдігі | 2023 жыл | 50 | ЖИ | |
| 2024 жыл | 1 200 | ЖБ | |
| 2026 жыл | 3 000 |
| 86. | Сәтбаев қаласында Оқушылар сарайының құрылысын  аяқтау | пайдалануға беру актісі | Ұлытау облысының әкімдігі | 2023 жыл | 383 | ЖБ | |
| 87. | Жезқазған қаласында қала сыртындағы балалар  лагерін және Ұлытау ауылында этно-туристік  лагерь ашу | пайдалануға беру актісі | Ұлытау облысының әкімдігі | 2023 жыл | 300 | ЖИ | |
| 2024 жыл | 200 |
| 88. | Жезқазған музыкалық колледжінің ғимаратына  ЖСҚ әзірлеу және реконструкциялау | ЖСҚ,  пайдалануға беру актісі | Ұлытау облысының әкімдігі | 2023 жыл | 50 | ЖБ | |
| 2024 жыл | 700 |
| 89. | Жезқазған қаласында Ұлытау облысының білім беру  қызметкерлеріне арналған қызметтік тұрғын үйге  ЖСҚ әзірлеу және салу | ЖСҚ,  пайдалануға беру актісі | Ұлытау облысының әкімдігі | 2023 жыл | 80 | ЖБ | |
| 2024 жыл | 1 000 |
| 90. | Сәтбаев қаласында білім беру және жұмысқа  орналастыру орталығына (ерте кәсіптік бағдар беру  орталығы мен сервис академиясын қоса алғанда) ЖСҚ әзірлеу және салу | ЖСҚ,  пайдалануға беру актісі | "Қазақмыс" корпорациясы" ЖШС (келісу  бойынша) | 2023 жыл | 1 385 | ЖИ | |
| 91. | "Сәтбаев қаласы білім бөлімінің  С. Сейфуллин атындағы гимназиясы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі жанынан STEM-зертхана салу | пайдалануға беру актісі | Ұлытау облысының әкімдігі,"Қазақмыс" корпорациясы" ЖШС (келісу  бойынша) | 2025 жыл | 1 900 | ЖИ | |
| 92. | Жезқазған қаласында политехникалық колледж  базасында мемлекеттік техникалық университетін ашу | Қазақстан  Республикасының Үкіметіне  ақпарат | ҒЖБМ, Ұлытау облысының әкімдігі,  "Қазақмыс" корпорациясы" ЖШС (келісу  бойынша) | 2023 жыл | 500 | ЖБ | |
| Денсаулық сақтау | | | | | | | |
| 93. | Сәтбаев қаласында жедел жәрдем машиналары мен емханаға арналған 7 мобильді гараж кешенін сатып алу | қабылдау-  тапсыру актісі | Ұлытау облысының әкімдігі, "Қазақмыс" корпорациясы" ЖШС (келісу  бойынша) | 2022 жыл | 2 | ЖИ | |
| 2023 жыл | 56 |
| 94. | Сәтбаев қаласында аурухана салу | пайдалануға беру актісі | Ұлытау облысының әкімдігі, "Қазақмыс" корпорациясы" ЖШС (келісу  бойынша) | 2023 жыл | 176 | ЖИ | |
| 2024 жыл | 2 209 |
| 2025 жыл | 5 155 |
| 95. | Жезқазған қаласында перинаталдық орталық салу | пайдалануға беру актісі | Ұлытау облысының әкімдігі,  "Қазақмыс" корпорациясы" ЖШС (келісу  бойынша), ДСМ | 2023 жыл | пысықталуда | | |
| 2024 жыл |
| 2025 жыл |
| 96. | "Қаражал қаласы орталық ауруханасы" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны емханасының ғимаратын  күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ДСМ, Ұлытау облысының әкімдігі | 2023 жыл | 300 | ЖБ | |
| 97. | "Жаңаарқа ауданының орталық аудандық ауруханасы" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны емханасының  ғимаратын күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | Ұлытау облысының  әкімдігі | 2023 жыл | 524 | ЖБ | |
| 98. | Сәтбаев қаласының орталық ауруханасы базасында  травмотология пунктін салу | пайдалануға беру актісі | Ұлытау облысының әкімдігі, "Қазақмыс" корпорациясы" ЖШС (келісу  бойынша) | 2023 жыл | 200 | ЖИ | |
| 99. | Ұлытау ауданының Ұлытау ауылында ауысымына 100 келушіге арналған емханасы бар 20 орындық орталық аудандық аурухана салу | пайдалануға беру актісі | Ұлытау облысының әкімдігі | 2023 жыл | 1 800 | ЖИ  ЖБ | |
| 100. | Мыналарға:  18 жасқа дейінгі психоневрологиялық аурулары бар балаларға; | пайдалануға беру актісі | Ұлытау облысының әкімдігі | 2023 жыл | 300 | ЖБ | |
| Жезқазған және Сәтбаев қалаларында 50 орындық  18-25 жас аралығындағы мүмкіндігі шектеулі адамдарға (күндізгі күтім); | 200 | ЖИ | |
| 18 жастағы және одан асқан психоневрологиялық  аурулары бар адамдарға арналған медициналық-әлеуметтік мекеме орталығының ашылуы | 100 | ЖБ | |
| Мәдениет | | | | | | | |
| 101. | Жезқазған қаласында 450 орындық музыкалық-драма  театрын салу | ЖСҚ,  пайдалануға беру актісі | Ұлытау облысының әкімдігі, "Қазақмыс" корпорациясы" ЖШС (келісу  бойынша) | 2023 жыл | 7 348 | ЖИ | |
| 2024 жыл | 4 898 | ЖИ | |
| 102. | Жезқазған қаласында С. Қожамқұлов атындағы  музыкалық-драма театры мен Халықтар достығы  мәдениет үйін реконструкциялау | ЖСҚ,  пайдалануға беру актісі | Ұлытау облысының әкімдігі | 2024 жыл | 60 | ЖБ | |
| 2025 жыл | 1 500 |
| 103 | Жезқазған қаласындағы балалар мен жасөспірімдер  кітапханасын реконструкциялау | ЖСҚ,  пайдалануға беру актісі | Ұлытау облысының әкімдігі | 2023 жыл | 3 | ЖБ | |
| 2024 жыл | 38 |
| 104. | Ұлытау ауданында Әулиетау кешеніне апаратын жолды абаттандыру, Күмісбұлақ пен Тасбұлақ бұлақтарының аумағын жайластыру | пайдалануға беру актісі | Ұлытау облысының әкімдігі, "Қазақмыс" корпорациясы" ЖШС (келісу  бойынша) | 2023 жыл | 80 | ЖИ | |
| 105. | Жезқазған қаласында Металлургтер алаңын және Сәтбаев қаласында кеншілер алаңын реконструкциялау | пайдалануға беру актісі | Ұлытау облысының әкімдігі, "Қазақмыс" корпорациясы" ЖШС (келісу  бойынша) | 2023 жыл | 500 | ЖИ | |
| Сәтбаев қаласында Кеншілер сарайы мен Шахтерлар даңқы алаңын күрделі жөндеу | 600 |
| Әлеуметтік қамсыздандыру | | | | | |  | |
| 106. | Халықтың әлеуметтік осал топтары, жастар үшін грант бөлу (245 грант) | грант сертификаты | Еңбекмині, ҰЭМ, Ұлытау облысының әкімдігі | 2022 жыл | 312 | РБ | |
| 2023 жыл | 127 | ЖБ | |
| 2024 жыл | 126 |
| 2025 жыл | 161 |
| Жастар саясаты және спорт | | | | | | | |
| 107. | "Отбасы банкі" АҚ желісі бойынша жас мамандарға  жеңілдетілген кредит беру бағдарламасын қабылдау және оны жүзеге асыру | жастарды тұрғын үймен қамтамасыз ету | Ұлытау облысының әкімдігі | 2023 жыл | 500 | ЖБ | |
| 2024 жыл | 500 |
| 2025 жыл | 500 |
| 2026 жыл | 500 |
| 108. | Мынадай:  Жезқазған қаласында 320 орындық; | пайдалануға беру актісі | Ұлытау облысының әкімдігі, "Қазақмыс" корпорациясы" ЖШС (келісу бойынша) | 2023 жыл | 8 039 | ЖИ | |
| Ұлытау ауданының Жезді кентінде 160 орындық көпфункционалды спорт кешенін салу | 2022 жыл | 130 | ЖБ | |
| 2023 жыл | 253 |
| 109. | Жезқазған қаласында "Намыс" СК" балалар мен  жасөспірімдер спорт академиясын салу | пайдалануға беру актісі | Ұлытау облысының әкімдігі, "Қазақмыс" корпорациясы" ЖШС (келісу  бойынша) | 2023 жыл | 1 050 | ЖИ | |
| 110. | Жезқазған қаласында жабық хоккей кортын салу | пайдалануға беру актісі | Ұлытау облысының әкімдігі | 2024 жыл | 350 | ЖИ | |
| 111. | Жезқазған қаласының Кеңгір ауылында 160 орындық спорт кешенін салу | пайдалануға беру актісі | Ұлытау облысының әкімдігі | 2024 жыл | 800 | ЖБ | |
| 112. | Сәтбаев қаласында спорттағы дарынды балаларға  арналған облыстық арнаулы  мектеп-интернатын салу | ЖСҚ, пайдалануға беру актісі | Ұлытау облысының әкімдігі | 2024 жыл | 68 | ЖБ | |
| 2025 жыл | 853 |
| 2026 жыл | 853 |
| 113. | Ұлытау ауданының Ұлытау ауылында 25 метрлік  жабық жүзу бассейнін салу | пайдалануға беру актісі | Ұлытау облысының әкімдігі | 2023 жыл | 710 | ЖБ | |
| 114. | Жезқазған қаласында ескек есу спортына арналған спорт кешенін салу | пайдалануға беру актісі | Ұлытау облысының әкімдігі | 2024 жыл | 450 | ЖБ | |
| 2025 жыл | 450 |
| 115. | Қаражал қаласында жабық жүзу бассейнін салу | пайдалануға беру актісі | Ұлытау облысының әкімдігі | 2023 | 739 | ЖБ | |
| **9. Экология және табиғатты пайдалану** |
| Абаттандыру және көгалдандыру | | | | | | | |
| 116. | Жезқазған және Сәтбаев қалаларында 150 мың дана  көшет отырғызу | орындалған жұмыстар актісі | Ұлытау облысының әкімдігі, "Қазақмыс" корпорациясы" ЖШС (келісу бойынша) | 2023 жыл | 150 | ЖИ | |
| 2024 жыл | 150 |
| 2025 жыл | 150 |
| 2026 жыл | 150 |
| 117. | Жаңаарқа ауданының Жаңаарқа кентінде ағаш өсіруге арналған тұрақты питомник (70 га) салу | ЖСҚ, пайдалануға беру актісі | ЭГТРМ, Ұлытау облысының әкімдігі | 2022 жыл | 24 | ЖБ | |
| 500 | РБ | |
| 2023 жыл | 100 | ЖБ | |
| Су объектілерін қорғау | | | | | | | |
| 118. | Шалғы су қоймасының бөгеттерін күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | Ұлытау облысының әкімдігі | 2022 жыл | 131 | ЖБ | |
| 119. | Манақ бөгетін күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | Ұлытау облысының әкімдігі | 2023 жыл | 526 | ЖБ | |
| 120. | Кеңгір су қоймасын кейіннен республикалық меншіктегі объектілер тізбесіне қосу | қабылдау-тапсыру актісі | Ұлытау облысының әкімдігі | 2023 – 2024 жылдар | талап етілмейді | | |
| 121. | Кеңгір су қоймасын тазалау | пайдалануға беру актісі | ЭГТРМ, Ұлытау облысының әкімдігі | 2024 жыл | 20 | ЖБ | |
| 122. | Жезді су қоймасын тазалау | ЖСҚ, пайдалануға беру актісі | ЭГТРМ, Ұлытау облысының әкімдігі | 2024 жыл | 500 | РБ | |
| 2025 жыл | 500 |
| 2026 жыл | 500 |
| Атмосфералық ауаға ластағыш шығарындыларды азайту | | | | | | | |
| 123. | Атмосфералық ауаға шығарындыларды мониторингілеуге арналған датчиктер орнату | пайдалануға беру актісі | Ұлытау облысының әкімдігі | 2023 жыл | 30 | ЖИ | |
| 2024 жыл | 30 |
| 2025 жыл | 30 |
| Азаматтық қорғауды қамтамасыз ету | | | | | | | |
| 124. | Жезқазған қаласында Кеңгір су қоймасының жағасында жедел-құтқару жасағы ғимаратын салу | пайдалануға беру актісі | ТЖМ, Ұлытау облысының әкімдігі | 2024 жыл | 40 | ЖБ | |
| 2025 жыл | 432 | РБ | |
| 125. | Ұлытау ауданының Ұлытау ауылында № 5 өрт сөндіру бекетінің ғимаратын күрделі жөндеу | орындалған жұмыстар актісі | ТЖМ, Ұлытау облысының әкімдігі | 2024 жыл | 20 | ЖБ | |
| 2025 жыл | 200 | РБ | |
| 126. | Жезқазған қаласында депо салу және оны материалдық-техникалық жарақтандыру | пайдалануға беру актісі | ТЖМ, Ұлытау облысының әкімдігі | 2024 жыл | 400 | ЖБ | |
| 2025 жыл | 400 |
| 2026 жыл | 400 |
| Облыстық азаматтық қорғау пункттерін құру | 2024 жыл | 1 650 | ЖБ | |
| 2025 жыл | 1 300 |
| 2026 жыл | 1 300 |

      \* республикалық және жергілікті бюджеттердің қаражаты есебінен қаржыландырылатын іс-шаралар бойынша шығыстар көлемі әкімдік бюджет заңнамасына сәйкес қажетті құжаттаманы ұсынған кезде тиісті жоспарлы кезеңге арналған республикалық және жергілікті бюджеттерді қалыптастыру және нақтылау кезінде анықталады.

      Қаржыландыру көлемі

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Қаржыландыру көзі | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Барлығы |
| Республикалық бюджет | 3 238,0 | 21 270,0 | 41 165,0 | 39 969,0 | 19 131,0 | 124 773,0 |
| Жергілікті  бюджет | 914,0 | 10 646,5 | 15 554,0 | 11 732,5 | 9 948,5 | 48 795,5 |
| Басқа көздер (жеке  инвестициялар) | 69 212,0 | 152 068,0 | 405 326,0 | 471 130,0 | 161 650,0 | 1 259 386,0 |
| Өзге | 1 050,0 | 2 000,0 | 7 550,0 | 7 500,0 | 0 | 18 100,0 |
| Жиыны | 74 414,0 | 185 984,5 | 469 595,0 | 530 331,5 | 190 729,5 | 1 451 054,5 |

      Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| АГТС | - | автоматтандырылған газ тарату станциясы |
| АШМ | - | Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі |
| АБД | - | Азия даму банкі |
| ҒЖБМ | - | Қазақстан Республикасының Ғылым және жоғары білім министрлігі |
| ДСМ | - | Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі |
| Еңбекмині | - | Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
| АҚ | - | акционерлік қоғам |
| ЖБ | - | жергілікті бюджет |
| ЖИ | - | жеке инвестициялар |
| ЖСҚ | - | жобалау-сметалық құжаттама |
| ЖЭО | - | жылу электр орталығы |
| ИИДМ | - | Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму  министрлігі |
| "ҚТЖ" ҰК" АҚ | - | "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы |
| Қаржымині | - | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі |
| МГ | - | магистральдық газ құбыры |
| РБ | - | республикалық бюджет |
| ТЭН | - | техникалық-экономикалық негіздеме |
| ТЖМ | - | Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар министрлігі |
| ҰЭМ | - | Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі |
| ЭГТРМ | - | Қазақстан Республикасының Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі |
| ЭМ | - | Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі |
| ӘКК | - | әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорация |
| СК | - | спорт клуб |
| ЖШС | - | жауапкершілігі шектеулі серіктестік |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 4 қарашадағы № 871 қаулысына қосымша |

**Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған кейбір шешімдерінің тізбесі**

      1. "Қарағанды облысының Жезқазған, Сәтбаев қалалары мен Ұлытау ауданын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2019 – 2022 жылдарға арналған кешенді жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 3 қарашадағы № 1283 қаулысы.

      2. "Қарағанды облысының Жезқазған, Сәтбаев қалалары мен Ұлытау ауданын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2019 – 2022 жылдарға арналған кешенді жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 3 қарашадағы № 1283 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 31 желтоқсандағы № 1505 қаулысы.

      3. "Қарағанды облысының Жезқазған, Сәтбаев қалалары мен Ұлытау ауданын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2019 – 2022 жылдарға арналған кешенді жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 3 қарашадағы № 1283 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 13 маусымдағы № 400 қаулысы.

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК