

**Ақмола облысының Степногорск қаласын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2023 – 2027 жылдарға арналған кешенді жоспарын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 26 шілдедегі № 610 қаулысы

      Ақмола облысының Степногорск қаласын әлеуметтік-экономикалық дамыту мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ**:

      1. Қоса беріліп отырған Ақмола облысының Степногорск қаласын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2023 – 2027 жылдарға арналған кешенді жоспары (бұдан әрі – Кешенді жоспар) бекітілсін.

      2. Орталық атқарушы органдар мен Ақмола облысының әкімдігі Кешенді жоспарда көзделген іс-шаралардың уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін және жыл қорытындысы бойынша 25 қаңтардан кешіктірмей Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігіне олардың іске асырылу барысы туралы ақпарат беріп тұрсын.

      3. Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі жылдың қорытындылары бойынша 15 ақпаннан кешіктірмей Қазақстан Республикасының Үкіметіне Кешенді жоспардың іске асырылу барысы туралы жиынтық ақпарат беріп тұрсын.

      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігіне жүктелсін.

      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Қазақстан Республикасының**Премьер-Министрі*
 |
*Ә. Смайылов*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Қазақстан РеспубликасыҮкіметінің2023 жылғы 26 шілдедегі№ 610 қаулысыменбекітілген |

 **Ақмола облысының Степногорск қаласын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2023 – 2027 жылдарға арналған кешенді жоспары**

      Степногорск қаласы – Ақмола облысының индустриялық орталығы.

      Қаланың әкімшілік бағынысында 1 ауылдық округ және 9 елді мекен бар – 4 кент, 5 ауыл. Степногорск қаласының және оған іргелес аумақтардың аумағы 290 мың гектардан асады, халық саны – 68,5 мың адам.

      Өнеркәсіп саласының қала экономикасы үшін маңызы ерекше зор. 2022 жылғы қаңтар-желтоқсандағы тауар өнімінің көлемі 413,6 миллиард теңгені құрады, өңірдің өнеркәсіптік өндірістегі үлесі – 27,9 %. Өнеркәсіп құрылымында өңдеу саласының үлес салмағы ең жоғары – 75,3 %, оған мынадай кәсіпорындар кіреді: "Степногорск тау-кен-химия комбинаты" ЖШС, Степногорск қаласындағы "Степногорский подшипниковый завод" АҚ, "ASTANA-NAN CHEMICALS"-тың "АСТАНА НАН" ЖШС Степногорск қаласындағы филиалы, "SSAP" ЖШС, "ALFA ORGANIC" уыт спирт зауыты" ЖШС, "Sareco" ЖШС, "Степногорск машина жасау зауыты" ЖШС, "Целингормаш" ЖШС, "Промзащита" ЖШС. Индустриялық-инновациялық даму шеңберінде 2021 жылы "Ақсу Technology" ЖШС қуаты жылына 6 тонна Доре қорытпасындағы алтын өндіру фабрикасын пайдалануға берді.

      Тау-кен өндіру саласының жетекші кәсіпорындары "Алтыналмас АК" АҚ, "Қазақалтын" ЖШС болып табылады, 2022 жылғы қаңтар-желтоқсанда құрамында алтыны бар кен өндіру 7 361,4 мың тоннаны құрады.

      Энергетика саласында "Степногорск ЖЭО" ЖШС жұмыс істейді, 2022 жылғы қаңтар-желтоқсанда электр энергиясын өндіру 642,3 миллион кВТ/сағатты, жылу 918 мың Гкал-ды құрады.

      Ауыл шаруашылығы саласында көкөніс ("Қазақстанның жылыжай технологиялары" ЖШС) пен гүл өсіретін жылыжай кешендері ("МАЭС" Жылыжай кешені" ЖШС филиалы) жұмыс істейді, мал шаруашылығы дамуда.

      Степногорск ЖЭО жылу және электр энергиясының бірден-бір көзі болып табылады. Қаланың электр желілерінің жалпы ұзындығы 466,3 километрді құрайды, электр желілері жеке меншік иелігінде ("Степногорк-Энерготранзит" ЖШС). Қаланың жылумен жабдықтау желілерінің жалпы ұзындығы 247,5 километр, жылу желілері де жеке меншікте ("Степногорск-Теплотранзит" ЖШС).

      Жұмыспен қамтылған халық саны – 36 мың адам, жұмыссыздар саны – 1,4 мың адам, 2022 жылы жұмыссыздық деңгейі – 3,8 %, жастар жұмыссыздығы – 1,5 % құрады. 2022 жылы 1,3 мың тұрақты жұмыс орны құрылды. 2022 жылы жұмыспен қамтудың әртүрлі нысандарында 558 адам жұмыспен қамтылған. 2023 жылғы 1 қаңтардағы орташа жалақы 272 413 теңгені құрады.

      Білім беру жүйесінде: мектептер – 21, мектепке дейінгі балалар ұйымдары – 13, оның ішінде 9 мемлекеттік, 4 жекеменшік, 4 қосымша білім беру ұйымдары. Орта білім беру мекемелерінде 10 219 оқушы бар. Мектепке дейінгі білім беру мекемелеріндегі тәрбиеленушілер саны – 2485, 3 жастан 6 жасқа дейінгі балаларды қамту – 100 %, 1 жастан 6 жасқа дейін – 81,2 % құрайды.

      Мәдениет мекемелерінде 24 әуесқой бірлестік, 64 халық шығармашылығы ұжымы жұмыс істейді, олардың 11-і "Халықтық" және "Үлгілі" атағына ие.

      Халықты дене шынықтырумен және спортпен қамту көрсеткіші 39,3 % құрады.

      2022 жылы бала туу көрсеткіші 1000 адамға шаққанда 13,6, жалпы өлім-жітім 1000 адамға шаққанда 11,9 құрады.

      Степногорск қаласының тұрғын үй қорында 288 көппәтерлі тұрғын үй бар. Мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үй алуға кезекте 2 мың адам тұр.

      Бұл ретте жақын арадағы бесжылдықта шешілуге тиісті мынадай проблемалар бар:

      1) елді мекендерді одан әрі дамыту үшін даму және құрылыс салу схемаларының болмауы;

      2) өндіріс көлемі мен инвестициялар тарту әлеуетінің толық көлемде пайдаланылмауы;

      3) шағын және орта бизнес (бұдан әрі – ШОБ) субъектілерінің өнім шығаруын ұлғайту;

      4) тұтыну нарығын жергілікті өндіріс өнімдерімен қамтамасыз ету;

      5) білікті мамандардың жетіспеушілігі;

      6) білім беру объектілерінің аумақтарын жөндеу жұмыстарын жүргізу және абаттандыру қажеттілігі;

      7) дәрігер кадрлардың тапшылығы және орталық қалалық аурухананың шамадан тыс тозуы;

      8) халықтың дене шынықтыруға және спортқа қажеттілігін толықтай қанағаттандыру үшін спорттық инфрақұрылымның тапшы болуы;

      9) инженерлік желілердің шамадан тыс тозуы, оның ішінде су құбырлары – 40 %, кәріз желілері – 65 %, жылу желілері – 81,6 %, электрмен жабдықтау– 60 %;

      10) қаланың автомобиль жолдарын реконструкциялау және орташа жөндеу жүргізу қажет;

      11) жергілікті полиция және өрт сөндіру қызметінің жеткілікті түрде жарақтандырылмауы;

      12) өңірдің өнеркәсіптік бағытына байланысты экологиялық проблемалар.

      Тұтастай алғанда, Кешенді жоспарда өңірдің теңгерімді әлеуметтік-экономикалық дамуы көзделген, республикалық, жергілікті бюджеттер шеңберінде және басқа да көздерді тарту есебінен қаржыландырылатын, ұйымдастыру және іске асыру мақсатындағы 83 іс-шарадан тұрады.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Р/с
№ |
Атауы |
Аяқтау нысаны |
Орындау мерзімі |
Жауапты орындаушылар |
Қаржыландыру көлемі, миллион теңге\* |
Қаржыландыру көздері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Күтілетін нәтижелер: |
|
1) Степногорск қаласы мен әкімшілік бағынысына кіретін елді мекендерді дамыту және құрылыс салу схемаларын әзірлеу есебінен елді мекендерді аумақтық дамыту және олардың шекараларын кеңейту; |
|
2) өнеркәсіп өндірісінің көлемін 550 млрд теңге, оның ішінде өңдеу өндірісінде кемінде 70 % деңгейінде қамтамасыз ету жоспарлануда; |
|
3) өнім шығаруды 71-ден 90 млрд теңгеге дейін өсіру, жұмыспен қамтылғандар санын 11,1-ден 12 мың адамға дейін ұлғайту және жұмыс істеп тұрған субъектілер санын 3,5-тен 3,8 мың бірлікке дейін ұлғайту; |
|
4) ауыл шаруашылығында жалпы өнім шығару көлемін 10 %-ға ұлғайту (2022 жылы – 7,9 млрд теңге); |
|
5) қала кәсіпорындарын кәсіби кадрлармен қамтамасыз ету жылына – 100 адам, жастарды жұмысқа орналастыру жылына – 60 адам; |
|
6) 3,5 мыңға жуық жаңа тұрақты жұмыс орнын құру; |
|
7) 15 аула аумағын абаттандыру арқылы балаларға қолайлы жағдай жасау; |
|
8) медициналық колледж ашу арқылы кадр әлеуетін арттыру және орталық қалалық аурухананы күрделі жөндеу және техникалық жарақтандыру есебінен көрсетілетін медициналық қызметтерді жақсарту;  |
|
9) жылумен жабдықтау, электрмен жабдықтау және су бұру желілерінің тозуын азайту, 68,5 мың адамды үздіксіз сумен қамтамасыз ету; |
|
10) жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы жолдардың үлесі 74 %-дан 90 %-ға дейін жеткізіледі, жолдардағы қауіпсіздікті жақсарту; |
|
11) жергілікті полиция қызметі жұмысының жеделдігін арттыру, сондай-ақ төтенше жағдайды жою кезінде жедел ден қоюды күшейту; |
|
12) 10 бірлік қызметтік автомашина сатып алу, бейнекамера орнату (жыл сайын 6 дана) есебінен жергілікті полиция қызметі жұмысының жеделдігін арттыру, сондай-ақ азаматтық қорғау инфрақұрылымын кеңейту, қосалқы басқару пункттерін салу арқылы төтенше жағдайларды жою кезінде жедел ден қоюды арттыру; |
|
13) атмосфераға ластаушы заттар шығарындыларын 9,8 мың тоннаға дейін азайту (2022 жылы – 14,8 мың тонна), қабылданған міндеттемелерді орындау бойынша өнеркәсіп орындарын жауапкершілігін арттыру. |
|
1. Қалалық ортаны жоспарлау |
|
1 |
Бөгенбай ауылын дамыту және құрылыс салу схемасын әзірлеу |
мәслихат шешімі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі |
15 |
ЖБ |
|
2 |
Изобильное ауылын дамыту және құрылыс салу схемасын әзірлеу |
мәслихат шешімі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі |
15 |
ЖБ |
|
3 |
Қырық құдық ауылын дамыту және құрылыс салу схемасын әзірлеу |
мәслихат шешімі |
2024 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі |
18 |
ЖБ |
|
4 |
Байқоныс ауылын дамыту және құрылыс салу схемасын әзірлеу |
мәслихат шешімі |
2024 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі |
18 |
ЖБ |
|
5 |
Шаңтөбе кентін дамыту және құрылыс салу схемасын әзірлеу |
мәслихат шешімі |
2025 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі |
21 |
ЖБ |
|
6 |
Степногорск қаласының бас жоспарын әзірлеу |
мәслихат шешімі |
2025 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі |
99,4 |
ЖБ |
|
7 |
Новокронштадка ауылын дамыту және құрылыс салу схемасын әзірлеу
  |
мәслихат шешімі |
2026 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі |
18 |
ЖБ |
|
Бөлім бойынша жиыны: |
204,4 |
ЖБ |
|
2. Экономиканың нақты секторы |
|
2.1. Өнеркәсіп және инвестициялар |
|
8 |
Ақсу кентінің алтын өндіру фабрикасын бейімдеу (реконструкциялау) |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі, "Қазақалтын Technology" ЖШС (келісу бойынша) |
2 420 |
БК |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
7 340 |
|
2025 жылғы
IV тоқсан |
14 668 |
|
9 |
Жылына 6 мың тонна кепілдендірілген өңдеуді қамтамасыз ету үшін
резервтік қуаттар құруды ескере отырып, уран өндірісінің өнімділігін жылына құрамында ураны бар материалдардың 7 мың тоннасына дейін ұлғайту үшін гидрометаллургиялық зауыттың экстракция және топтап шаймалау цехын реконструкциялау (кеңейту)

  |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі, "СТКХК" ЖШС (келісу бойынша) |
100 |
БК |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
100 |
|
2025 жылғы
IV тоқсан |
200 |
|
2026 жылғы
IV тоқсан |
100 |
|
10 |
Көлемі 5, 10 литр полиэтилен канистрлерін өндіру желісін салу |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2026 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі, "Astana-Nan Chemicals" ЖШС (келісу бойынша) |
300 |
БК |
|
11 |
Суспензия концентраттарының өндірістік желісін салу |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2024 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі, "Astana-Nan Chemicals" ЖШС (келісу бойынша) |
300 |
БК |
|
12 |
Аммоний сульфатын өндіру зауытын салу |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2025 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі, "SSAP" ЖШС (келісу бойынша) |
5 214,1 |
БК |
|
Бөлім бойынша жиыны: |
30 742,1 |
БК |
|
2.2. Кәсіпкерлік |
|
13 |
Шағын және орта бизнес субъектілері үшін жетіспейтін инфрақұрылымды жеткізу бағдарламасы аясында электр беру желісін салу  |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2026 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі, ҰЭМ, "Қазақстанның жылыжай технологиялары" ЖШС (келісу бойынша) |
2325,5 |
РБ |
|
232,5 |
ЖБ |
|
14 |
Жаңа бизнес-идеяларды іске асыру |
ҰЭМ-ге ақпарат |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі |
8 |
ЖБ |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
8 |
ЖБ |
|
2025 жылғы
IV тоқсан |
8 |
ЖБ |
|
2026 жылғы
IV тоқсан |
8 |
ЖБ |
|
2027 жылғы
IV тоқсан |
8 |
ЖБ |
|
15 |
Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің кредиттері бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау және кепілдік беру |
ҰЭМ-ге ақпарат |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі, ҰЭМ, "Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" АҚ (келісу бойынша) |
100 |
БК |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
100 |
БК |
|
2025 жылғы
IV тоқсан |
100 |
БК |
|
2026 жылғы
IV тоқсан |
100 |
БК |
|
2027 жылғы
IV тоқсан |
100 |
БК |
|
Бөлім бойынша жиыны: |
2 325,5 |
РБ |
|
272,5 |
ЖБ |
|  |  |  |  |  |
500 |
БК |
|
2.3. Агроөнеркәсіптік кешен |
|
16 |
Бұрын пайдаланылмаған жерлерді картоптың егістік алқаптарына айналдыру |
АШМ-ға ақпарат |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі, Bioprom Technology ЖШС (келісу бойынша) |
147 |
БК |
|
17 |
Көкөніс қоймасының үй-жайын жаңарту (желдету және тоңазыту жабдықтарын орнату) |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі, Bioprom Technology ЖШС (келісу бойынша) |
57 |
БК |
|
18 |
Жеміс дақылдарын (баялды, құлпынай) өсіруге арналған бөлімшелер салу  |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2024 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі, "Қазақстанның жылыжай технологиялары" ЖШС (келісу бойынша) |
680 |
БК |
|
2025 жылғы
IV тоқсан |
1 580 |
|
19 |
500 гектар алаңда суару жүйесін салу |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2025 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі, "Азат Агро" ЖШС (келісу бойынша) |
500 |
БК |
|
2026 жылғы
IV тоқсан |
500 |
|
Бөлім бойынша жиыны: |
3 464 |
БК |
|
3. Халықтың жұмыспен қамтылуын қамтамасыз ету, экономикалық белсенділікті ынталандыру, жаңа өндірістер мен жұмыс орындарын құруға жәрдемдесу
  |
|
20 |
Кәсіптік оқыту (жыл сайын 20 адам) |
Еңбекминіне ақпарат |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі |
5 |
ЖБ |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
5,8 |
|
2025 жылғы
IV тоқсан |
5,6 |
|
2026 жылғы
IV тоқсан |
5,8 |
|
2027 жылғы
IV тоқсан |
6,1 |
|
21 |
Жастар практикасын ұйымдастыру (жыл сайын кемінде 40 адам) |
Еңбекминіне ақпарат |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі |
23 |
ЖБ |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
24,1 |
|
2025 жылғы
IV тоқсан |
25,3 |
|
2026 жылғы
IV тоқсан |
26,6 |
|
2027 жылғы
IV тоқсан
  |
27,9 |
|
22 |
"Дипломмен ауылға!" жобасы шеңберінде мамандарды тарту (жыл сайын кемінде 2 адам) |
ҰЭМ-ге ақпарат |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі, ҰЭМ |
20 |
РБ |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
10,4 |
|
2025 жылғы
IV тоқсан |
10,8 |
|
2026 жылғы
IV тоқсан |
11,3 |
|
2027 жылғы
IV тоқсан |
11,9 |
|
2023 жылғы
IV тоқсан |
0,6 |
ЖБ |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
0,6 |
|
2025 жылғы
IV тоқсан |
0,7 |
|
2026 жылғы
IV тоқсан |
0,7 |
|
2027 жылғы
IV тоқсан
  |
0,7 |
|
Бөлім бойынша жиыны: |
64,4 |
РБ |
|
158,5 |
ЖБ |
|
4. Степногорск қаласының әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымын қолдау |
|
4.1. Білім беру |
|
23 |
Шаңтөбе кентіндегі
В. Комаров атындағы мектеп қоршауын орнату жұмыстары |
орындалған жұмыстар актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі |
34 |
ЖБ |
|
24 |
Степногорск қаласы № 1 "Айгөлек" балабақшасының ас блогын ағымдағы жөндеу |
орындалған жұмыстар актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі |
9 |
ЖБ |
|
25 |
Степногорск қаласы № 1 "Айгөлек" балабақшасының аумағын абаттандыру (қоршау) |
орындалған жұмыстар актісі |
2024 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі |
17 |
ЖБ |
|
26 |
Бестөбе кенті № 2 мектебінің қоршауын ағымдағы жөндеу |
орындалған жұмыстар актісі |
2024 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі |
20 |
ЖБ |
|
27 |
Степногорск қаласы "Нұршуақ" бөбекжай-бақшасының шатырын ағымдағы жөндеу |
орындалған жұмыстар актісі |
2025 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі |
6 |
ЖБ |
|
28 |
Байқоныс ауылы мектептің материалдық-техникалық базасын нығайту |
орындалған жұмыстар актісі |
2025 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі |
30 |
ЖБ |
|
29 |
Изобильное ауылындағы мектептің материалдық-техникалық базасын нығайту |
қабылдау тапсыру актісі
  |
2025 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі |
30 |
ЖБ |
|
30 |
Заводское кентінде Арай балабақшасының аумағын абаттандыру (үш күркені реконструкциялау және шағын нысандарды орнату) |
орындалған жұмыстар актісі |
2025 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі |
21 |
ЖБ |
|
31 |
Бұрынғы балабақша ғимаратын Степногорск қаласының Балалар мен жасөспірімдерді дамыту және шығармашылық орталығы ретінде реконструкциялау |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2026 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі |
300 |
ЖБ |
|
2027 жылғы
IV тоқсан |
400 |
|
32 |
Степногорск қаласы Ю.А. Гагарин атындағы № 7 мектепті ағымдағы жөндеу |
орындалған жұмыстар актісі |
2027 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі |
60 |
ЖБ |
|
Бөлім бойынша жиыны: |
927 |
ЖБ |
|
4.2. Денсаулық сақтау |
|
33 |
 "Степногорск көпбейінді қалалық ауруханасы" ШЖҚ КМК ғимаратын күрделі жөндеу |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2024 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі |
400 |
ЖБ |
|
2025 жылғы
IV тоқсан |
400 |
|
34 |
"Степногорск көпбейінді қалалық ауруханасы" ШЖҚ КМК № 3 ғимаратын (жұқпалы аурулар бөлімі) күрделі жөндеу
  |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі |
10 |
ЖБ |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
100 |
ЖБ |
|
35 |
 "Степногорск көпбейінді қалалық ауруханасы" ШЖҚ КМК материалдық-техникалық базасын нығайту  |
қабылдау тапсыру актісі |
2024 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі |
265,6 |
ЖБ |
|
2025 жылғы
IV тоқсан |
245,2 |
ЖБ |
|
Бөлім бойынша жиыны: |
1 420,8 |
ЖБ |
|
4.3. Мәдениет және спорт, жастардың бос уақыты |
|
36 |
Степногорск қаласында дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2024 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі |
733 |
ЖБ |
|
2025 жылғы
IV тоқсан |
367 |
|
37 |
Бестөбе кентінде дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2025 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі |
310 |
ЖБ |
|
2026 жылғы
IV тоқсан |
690 |
ЖБ |
|
38 |
Степногорск қаласындағы Ақсу стадионын реконструкциялау |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі |
33 |
ЖБ |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
350 |
|
2025 жылғы
IV тоқсан |
350 |
|
39 |
 Қырық-құдық ауылында воркаут элементтері бар спорт алаңын орнату |
орындалған жұмыстар актісі |
2024 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі |
30 |
ЖБ |
|
40 |
Степногорск қаласының "Горняк" ОМҮ ғимаратын күрделі жөндеу |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2024 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі |
61 |
ЖБ |
|
41 |
Степногорск қаласының "Горняк" ОМҮ жанындағы "Эстрада театрын" күрделі жөндеу |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2025 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі |
100 |
ЖБ |
|
Бөлім бойынша жиыны: |
3 024 |
ЖБ |
|
4.4. Тыныс-тіршілікті қамтамасыз ететін инфрақұрылымды дамыту |
|
Жылумен жабдықтау |
|
42 |
Шаңтөбе кентінің жылумен жабдықтау желілерін реконструкциялау |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2024 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі, ИИДМ |
30 |
ЖБ |
|
2025 жылғы
IV тоқсан

  |
75 |
ЖБ |
|
675 |
РБ |
|
43 |
Степногорск қаласының ЖЭО күрделі жөндеу |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі, "Степногорск ЖЭО" ЖШС (келісу бойынша) |
1 054 |
БК |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
1 265,7 |
|
2025 жылғы
IV тоқсан |
1 526,6 |
|
2026 жылғы
IV тоқсан |
14 040,1 |
|
Бөлім бойынша жиыны: |
675 |
РБ |
|
105 |
ЖБ |
|
17 886,4 |
БК |
|
4.5. Сумен жабдықтау және су бұру |
|
44 |
Жылу-су сорғы станциясынан Степногорск қаласына дейінгі магистральдық су құбырларын реконструкциялау |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2024 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі, ИИДМ |
440 |
ЖБ |
|
3 960 |
РБ |
|
2025 жылғы
IV тоқсан |
490 |
ЖБ |
|
4 410 |
РБ

  |
|
45 |
Степногорск қаласындағы
1-ші көтергіш № 1 және № 2 "Гидроузел"
сорғы станцияларын реконструкциялау |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі, ИИДМ |
80 |
ЖБ |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
181 |
ЖБ |
|
1 669 |
РБ |
|
2025 жылғы
IV тоқсан |
181 |
ЖБ |
|
1 669 |
РБ |
|
46 |
Изобильное ауылында сумен жабдықтау жүйесін салу |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2025 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі, ИИДМ |
42,6 |
ЖБ |
|
383,5 |
РБ |
|
47 |
Шаңтөбе кентінің сумен жабдықтау жүйесін реконструкциялау |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2024 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі, ИИДМ |
170 |
ЖБ |
|
2023 жылғы
IV тоқсан |
500 |
РБ |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
1 024,7 |
|
48 |
Степногорск қаласы Пригородный шағын ауданының 2-ші кезектегі сумен жабдықтау жүйесін салу |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2025 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі, ИИДМ |
45 |
ЖБ |
|
2026 жылғы
IV тоқсан |
80 |
ЖБ |
|
720 |
РБ |
|
49 |
Ақсу және Заводской кенттерінің сумен жабдықтау жүйелерін реконструкциялау |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2024 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі |
181 |
ЖБ |
|
50 |
Степногорск қаласының нөсер кәрізін реконструкциялауға құжаттама әзірлеу |
сараптама алу |
2024 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі |
80 |
ЖБ |
|
51 |
Степногорск қаласының кәріз құрылыстарын реконструкциялау |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі, ИИДМ, ҰЭМ, Қаржымині, "ТКШ дамытуды жаңғыртудың қазақстандық орталығы" АҚ, Су арнасы (келісу бойынша) |
80 |
ЖБ |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
2 800 |
БК |
|
2025 жылғы
IV тоқсан |
2 800 |
БК |
|
2026 жылғы
IV тоқсан
  |
2 700 |
БК |
|
Бөлім бойынша жиыны: |
14 336,2 |
РБ |
|
2 050,6 |
ЖБ |
|
8 300 |
БК |
|
4.6. Жолдар және абаттандыру |
|
52 |
Степногорск қаласының 15 ауыл аумағын абаттандыру (жыл сайын 3 аула, аумақты асфальттау, балалар алаңдарын орнату, жарықтандыру және т. б.) |
орындалған жұмыстар актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі |
200 |
ЖБ |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
200 |
|
2025 жылғы
IV тоқсан |
200 |
|
2026 жылғы
IV тоқсан |
200 |
|
2027 жылғы
IV тоқсан |
200 |
|
53 |
Қарабұлақ ауылына кіреберіс автомобиль жолын орташа жөндеу |
орындалған жұмыстар актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі |
10 |
ЖБ |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
10 |
|
2025 жылғы
IV тоқсан |
210 |
|
54 |
Азат-Степногорск автомобиль жолын реконструкциялау |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі,ИИДМ |
40 |
ЖБ |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
138 |
ЖБ |
|
1 242 |
РБ |
|
2025 жылғы
IV тоқсан |
300 |
ЖБ |
|
2 700 |
РБ |
|
2026 жылғы
IV тоқсан

  |
300 |
ЖБ |
|
2 700 |
РБ |
|
55 |
Степногорск қаласындағы Бейбітшілік көшесінен 20-шағын ауданға дейінгі Новосибирск көшесінің автомобиль жолын реконструкциялау (2-кезек) |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2024 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі, ҰЭМ |
10 |
ЖБ |
|
2025 жылғы
IV тоқсан |
29,7 |
ЖБ |
|
267,3 |
РБ |
|
2026 жыл
IV тоқсан |
68,5 |
ЖБ |
|
616,5 |
РБ |
|
56 |
Степногорск қаласының автомобиль жолдарын орташа жөндеу (жыл сайын кемінде 3 км) |
орындалған жұмыстар актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі |
150 |
ЖБ |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
150 |
|
2025 жылғы
IV тоқсан |
150 |
|
2026 жылғы
IV тоқсан |
150 |
|
2027 жылғы
IV тоқсан |
150 |
|
57 |
Степногорск қаласының Бейбітшілік көшесіндегі автомобиль жолын реконструкциялау |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2024 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі, ҰЭМ |
35 |
ЖБ |
|
2025 жылғы
IV тоқсан |
10 |
ЖБ |
|
2026 жылғы
IV тоқсан |
675 |
РБ |
|
75 |
ЖБ |
|
2027 жылғы
IV тоқсан
  |
174 |
ЖБ |
|
1 566 |
РБ |
|
58 |
Степногорск қаласы Республика даңғылындағы автомобиль жолын реконструкциялау |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2025 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі, ҰЭМ |
25 |
ЖБ |
|
2026 жылғы
IV тоқсан |
10 |
ЖБ |
|
2027 жылғы
IV тоқсан |
90 |
ЖБ |
|
2027 жылғы
IV тоқсан |
810 |
РБ |
|
59 |
Бестөбе кентінің автомобиль жолдарын орташа жөндеу |
орындалған жұмыстар актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі |
50 |
ЖБ |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
50 |
|
2025 жылғы
IV тоқсан |
50 |
|
2026 жылғы
IV тоқсан |
50 |
|
2027 жылғы
IV тоқсан
  |
50 |
|
60 |
Ақсу кентінің автомобиль жолдарын орташа жөндеу |
орындалған жұмыстар актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі |
45 |
ЖБ |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
45 |
|
2025 жылғы
IV тоқсан |
45 |
|
2026 жылғы
IV тоқсан |
45 |
|
2027 жылғы
IV тоқсан |
45 |
|
61 |
Заводской кентінің автомобиль жолдарын орташа жөндеу |
орындалған жұмыстар актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі |
40 |
ЖБ |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
40 |
|
2025 жылғы
IV тоқсан |
40 |
|
2026 жылғы
IV тоқсан |
40 |
|
2027 жылғы
IV тоқсан
  |
40 |
|
62 |
Шаңтөбе кентінің автомобиль жолдарын орташа жөндеу |
орындалған жұмыстар актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі |
32 |
ЖБ |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
32 |
|
2025 жылғы
IV тоқсан |
32 |
|
2026 жылғы
IV тоқсан |
32 |
|
2027 жылғы
IV тоқсан |
32 |
|
63 |
Изобильное ауылының автомобиль жолдарын орташа жөндеу |
орындалған жұмыстар актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі |
20 |
ЖБ |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
20 |
|
2025 жылғы
IV тоқсан |
20 |
|
2026 жылғы
IV тоқсан |
20 |
|
2027 жылғы
IV тоқсан

  |
20 |
|
64 |
Байқоныс ауылының автомобиль жолдарын орташа жөндеу |
орындалған жұмыстар актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі |
20 |
ЖБ |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
20 |
|
2025 жылғы
IV тоқсан |
20 |
|
2026 жылғы
IV тоқсан |
20 |
|
2027 жылғы
IV тоқсан |
20 |
|
Бөлім бойынша жиыны: |
10 576,8 |
РБ |
|
4 320,2 |
ЖБ |
|
5. Қауіпсіздік және құқықтық тәртіп |
|
65 |
Степногорск қаласының полиция бөлімін радиостанциялармен және радиостанцияларға арналған батареялармен жарақтандыру (51 радиостанция)
  |
қабылдау тапсыру актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі |
8,9 |
ЖБ |
|
66 |
Степногорск қаласы полиция басқармасының әкімшілік ғимаратын ағымдағы жөндеу (ғимарат, оның ішінде қызметтік автокөлікке арналған бокстар (гараждар), жылуды ауыстыру, шатырларды жөндеу) |
орындалған жұмыстар актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі |
50 |
ЖБ |
|
67 |
Степногорск қаласы полиция басқармасы үшін 6 дана "Автоураган" аудио-бейне тіркеу құрылғысын сатып алу  |
қабылдау тапсыру актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі |
234 |
ЖБ |
|
68 |
Степногорск қаласы полиция басқармасының учаскелік полиция инспекторлары, ювеналды полиция инспекторлары, саптық құралымдары үшін 10 бірлік қызметтік автомашина сатып алу |
қабылдау тапсыру актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі |
лизинг |  |
|
69 |
Степногорск қаласы Бестөбе кентінің полиция пунктіне ғимарат және жабдық сатып алу
  |
қабылдау тапсыру актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі |
65 |
ЖБ |
|
70 |
Бестөбе кентінде бейнебақылау жүйесін орнату (шағын жедел басқару орталығы) |
қабылдау тапсыру актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі |
35 |
ЖБ |
|
71 |
Степногорск қаласында бейнебақылау камераларын орнату (жыл сайын 6 камерадан) |
қабылдау тапсыру актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі |
4,5 |
ЖБ |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
4,5 |
|
2025 жылғы
IV тоқсан |
4,5 |
|
2026 жылғы
IV тоқсан |
4,5 |
|
2027 жылғы
IV тоқсан |
4,5 |
|
72 |
Степногорск қаласында 2 автомобильге арналған өрт сөндіру депосы кешенін салу |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2025 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі, ТЖМ |
20 |
ЖБ |
|
2026 жылғы
IV тоқсан |
270 |
РБ |
|
30 |
ЖБ |
|
2027 жылғы
IV тоқсан
  |
270 |
РБ |
|
30 |
ЖБ |
|
73 |
Азаматтық қорғаныс бойынша соғыс уақытында жұмысын жалғастыратын санатқа жатқызылған ұйымдардың пана беру орындарын құруы  |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2025 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі, азаматтық қорғаныс жөніндегі санатқа жатқызылған ұйымдар |
1 000 |
БК |
|
74 |
Степногорск қаласында қалалық хабарлау жүйесін басқару пультін енгізу |
орындалған жұмыстар актісі |
2024 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі |
6,7 |
ЖБ |
|
75 |
Степногорск қаласында дабылды-сөйлеу құрылғыларын енгізу |
орындалған жұмыстар актісі |
2024 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі |
41,3 |
ЖБ |
|
2025 жылғы
IV тоқсан |
41,3 |
|
76 |
Степногорск қаласы әкімінің қала сыртындағы қосалқы басқару пунктін құру |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі,ТЖМ есеп |
2025 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі |
900 |
ЖБ |
|
77 |
Степногорск қаласы әкімінің қалалық қосалқы басқару пунктін құру |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі,ТЖМ есеп
  |
2026 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі |
900 |
ЖБ |
|
78 |
Азаматтық қорғау басқармасының жылжымалы пунктін сатып алу |
қабылдау тапсыру актісі,ТЖМ есеп |
2025 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі |
800,0 |
ЖБ |
|
Бөлім бойынша жиыны: |
540 |
РБ |
|
3 184,7 |
ЖБ |
|
1 000 |
БК |
|
6. Экологиялық проблемаларды шешу |
|
79 |
Мыс-молибден өндірісінің радиоактивті емес қалдықтарын гидрожуу әдісімен ГМЗ қалдық қоймасының булану картасын қалпына келтіру |
орындалған жұмыстар актісі,ЭТРМ-ге есеп |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі, "СТКХК" ЖШС (келісу бойынша) |
70,0 |
БК |
|
80 |
№ 1 картадағы сорғы станциясынан № 2 картадағы қабылдау құдығына дейін айналма сумен жабдықтау су тартқышын монтаждау |
орындалған жұмыстар актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі, "СТКХК" ЖШС (келісу бойынша) |
86,4 |
БК |
|
81 |
Қалдық қоймасының № 1 картасының бөлу пульт құбырын монтаждау |
орындалған жұмыстар актісі,ЭТРМ-ге есеп |
2023 жыл
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі, "СТКХК" ЖШС (келісу бойынша)
  |
199 |
БК |
|
82 |
Степногорск қаласының қатты-тұрмыстық қалдықтар полигонын жаңғырту |
орындалған жұмыстар актісі,ЭТРМ-ге есеп |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі |
130 |
ЖБ |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
400 |
|
83 |
Ақсу өзенінің су қорғау аймағын белгілеу |
су қорғау аймағының жобасы,ЭТРМ-ге есеп |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Ақмола облысының әкімдігі |
3,6 |
ЖБ |
|
Бөлім бойынша жиыны: |
533,6 |
ЖБ |
|
355,4 |
БК |

      Ескертпелер:

      \* республикалық және жергілікті бюджеттер қаражаты есебінен қаржыландырылатын іс-шаралар бойынша шығыстар көлемі тиісті жоспарлы кезеңге арналған республикалық және жергілікті бюджеттер қалыптастырылып, нақтыланған кезде нақтыланатын болады.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Қаржыландыру көзі |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
2027 жыл |
Жиыны |
|
РБ |
520,0 |
7 906,1 |
10 115,6 |
7 318,3 |
2 657,9 |
28 517,9 |
|
ЖБ |
1 450,6 |
4 335,6 |
5 750,3 |
3 306,6 |
1 358,2 |
16 201,3 |
|
БК |
4 233,4 |
12 585,7 |
27 588,7 |
17 740,1 |
100,0 |
62 247,9 |
|
Жиыны: |
6 204,0 |
24 827,4 |
43 454,6 |
28 365,0 |
4 116,1 |
106 967,1 |

      Аббревиатуралардың толық жазылуы:

      АҚ – акционерлік қоғам;

      БК – басқа көздер;

      Гкал – гигакалория;

      ГМЗ – гидрометаллургиялық зауыт;

      ЖБ – жергілікті бюджет;

      ЖШС – жауапкершілігі шектеулі серіктестік;

      ЖЭО – жылу электр орталығы;

      ҚР ИИДМ – Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі;

      Қаржымині – Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі;

      МАЭС – мемлекеттік аудандық электр станциясы;

      МКК – мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын;

      ОМҮ – орталық мәдениет үйі;

      ҚР ҰЭМ – Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі;

      ҚР ТЖМ – Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар министрлігі;

      РБ – республикалық бюджет;

      "СТКХК" ЖШС – "Степногорск тау-кен химия кешені" жауапкершілігі шектеулі серіктестік;

      ТКШ – тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық;

      ШЖҚ КМК – шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын;

      ЭТРМ – Қазақстан Республикасының Экология және табиғи ресурстар министрлігі.

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК