

**Қостанай облысының Арқалық қаласын, Амангелді және Жангелдин аудандарын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2023 – 2027 жылдарға арналған кешенді жоспарын бекiту туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 29 тамыздағы № 737 қаулысы

      Қостанай облысының Арқалық қаласын, Амангелді және Жангелдин аудандарын әлеуметтік-экономикалық дамытуды жақсарту мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

      1. Қоса беріліп отырған Қостанай облысының Арқалық қаласын, Амангелді және Жангелдин аудандарын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2023 – 2027 жылдарға арналған кешенді жоспары (бұдан әрі – Кешенді жоспар) бекітілсін.

      2. Орталық атқарушы органдар, Қостанай облысының әкімдігі және мүдделі ұйымдар (келісу бойынша) Кешенді жоспарда көзделген іс-шаралардың уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін және жылдың қорытындысы бойынша 25 қаңтардан кешіктірмей, Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігіне олардың іске асырылу барысы туралы ақпарат беріп тұрсын.

      3. Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі жылдың қорытындысы бойынша 15 ақпаннан кешіктірмей, Қазақстан Республикасының Үкіметіне Кешенді жоспардың іске асырылу барысы туралы жиынтық ақпарат беріп тұрсын.

      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігіне жүктелсін.

      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Қазақстан Республикасының**Премьер-Министрі*
 |
*Ә. Смайылов*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Қазақстан РеспубликасыҮкіметінің2023 жылғы 29 тамыздағы№ 737 қаулысыменбекітілген |

 **Қостанай облысының Арқалық қаласын, Амангелді және Жангелдин аудандарын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2023 – 2027 жылдарға арналған кешенді жоспары**

      Қостанай облысының Арқалық қаласын, Амангелді және Жангелдин аудандарын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2023 – 2027 жылдарға арналған кешенді жоспары (бұдан әрі – Кешенді жоспар) өңірдің теңгерімді дамуын көздейді. Ол жалпы сомасы 504,3 миллиард теңге болатын 131 ұйымдастыру және іске асыру іс-шараларынан тұрады, олар республикалық, жергілікті бюджеттер шеңберінде және басқа да көздерді тарту есебінен қаржыландырылатын болады.

      Іс-шаралардың жалпы санынан жеке инвестициялар есебінен іске асыру жоспарланып отыр (423,9 миллиард теңге немесе қаржыландырудың жалпы сомасының 84 %-ы);

      республикалық және жергілікті бюджеттер есебінен жалпы сомасы 80,5 миллиард теңгеге (республикалық бюджет – 59,4 миллиард теңге, жергілікті бюджет – 21 миллиард теңге) іске асыру жоспарланған.

 **Арқалық қаласының әлеуметтік-экономикалық дамуы**

      Арқалық қаласы (бұдан әрі – қала) Қостанай облысының оңтүстігінде орналасқан, 1956 жылы құрылған. Қаланың аумағы 15,58 мың шаршы километрді құрайды. Қала Қостанай облысының Амангелді ауданымен, Ақмола облысының Жарқайың ауданымен, Ұлытау облысымен шектеседі.

      Қала Орталық Қазақстанның дамуы үшін үлкен маңызға ие. Ұлытау тауларының солтүстік етегінде, Торғай бастауында орналасқан қала Торғай өзенінің бүкіл ағысындағы, сондай-ақ Арал маңындағы Қарақұмға дейінгі Ұлытау тауларының батыс сілемдеріндегі жалғыз ірі елді мекен болып табылады.

      Бұл өңірдің дамуы Орталық және Батыс Қазақстан арасындағы үлкен алшақтықты жою, жалпы қазақстандық жолдар мен қалалар желісін қалыптастыру тұрғысынан үлкен маңызға ие.

      Өңірдің мамандануы – өнеркәсіп секторы өңдеу өнеркәсібін, жылу энергиясын, электр энергиясын және суды өндіруді және таратуды құрайды; ауыл шаруашылығы мал шаруашылығын, ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдейтін өсімдік шаруашылығын құрайды.

      2022 жыл бойынша Арқалық қалалық әкімшілігінің өнеркәсіп өндірісінің көлемі 8,6 миллиард теңгені құрады. Өнеркәсіп өнімдерін өндіруді жалпы саны 1300-ден астам жұмыс орнымен 5 негізгі кәсіпорын: "Арқалық ЖЭК" КМК, "Костанайюжэлектросервис" МКМ, "Алюминстрой" ЖШС, "Аркалыкремсервис" ЖШС, "Үміт" ЖШС жүзеге асырады.

      Агроөнеркәсіптік кешен саласында 44 ЖШС және 315 шаруа қожалығы өз қызметін жүзеге асыруда, оның ішінде ірі ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілер: жалпы саны 2400-ден астам жұмыскері бар "АСХОС" ЖШС, "ARQALYK QUS" ЖШС, "Село Восточное" ЖШС, "Арқалық сүт" ЖШС, "Торғай Ет" ЖШС, "АБС Жаркөл" ЖШС, "Qaz-Qar Ltd-ХПП № 3" ЖШС және басқалар (тұрақты жұмыс орындары – 1820, көктемгі-далалық және күзгі-далалық жұмыстарды жүргізуге 650 жұмыс орны мөлшерінде маусымдық (уақытша) жұмыс орындары қосымша тартылады).

      Ауыл шаруашылығында жалпы өнім шығару көлемі 20 млрд теңгені, өсімдік шаруашылығы – 12,4 миллиард теңгені, мал шаруашылығы – 7,6 миллиард теңгені құрайды.

      2023 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша мал басы 78 мың, ірі қара мал (бұдан әрі – ІҚМ) – 24 мың, жылқы – 11,4 мың, қой мен ешкі – 37 мың, шошқа – 6 мың басты құрады. Азық базасының көлемі 93 мың тоннаны құрайды.

      Өңірде жұмыс істеп тұрған шағын және орта бизнес субъектілерінің (бұдан әрі – ШОБ) саны 2 мыңнан астам бірлікті құрайды, жұмыскерлер контингенті 4 мыңнан астам адамды құрайды. ШОБ субъектілерінің өнім шығару көлемі 15,5 миллиард теңгені құрады.

      Жұмыс күшінің саны 14,3 мың адамды құрайды. 2023 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша қала халқының саны 38,3 мың адамды (оның ішінде қала – 28,8 мың адам, ауыл – 9,5 мың адам) құрады.

      2022 жылғы аудан бойынша жұмыссыздық деңгейі 4,7 %-ды, оның ішінде жастар жұмыссыздығының деңгейі 3,3 %-ды құрады. 2022 жылдың қорытындылары бойынша жұмыссыз халық 678 адамды құрайды.

      Бұл ретте жақын арадағы кезеңде шешілуі қажет мәселелер бар:

      1. Қала экономикасын әртараптандыру мақсатында өнеркәсіптік және агроөнеркәсіптік салаларда жобаларды іске асыру жоспарлануда.

      2. Қаланы сумен және жылумен қамтамасыз ету мәселесі өзекті болып отыр (бүгінгі күні су құбыры желілерінің тозуы 85 %-ды, кәріз желілері – 87 %-ды, жылу желілері – 85 %-ды, электрмен қамтамасыз ету – 85 %-ды құрайды, инженерлік желілердегі апаттық жағдайлардың деңгейі жоғары).

      3. Қаланың автомобиль жолдарын реконструкциялау және орташа жөндеу қажеттігі бар. Қаланы ауылдық елді мекендермен байланыстыратын жергілікті маңызы бар жолдардың жалпы ұзындығынан 197,9 километр немесе 70,8 % жол қанағаттанарлықсыз жағдайда.

      4. Жаңа мамандықтар мен оқыту бағдарламаларын ашу үшін, сондай-ақ білім алушы студенттер санын ұлғайту үшін Арқалық педагогикалық институтының инфрақұрылымын кеңейту және дамыту қажеттігі бар. Бүгінгі күні студенттер саны 2500 адамды құрайды.

      5. Қаланың денсаулық сақтау мекемелерінің нашар материалдық-техникалық жабдықталуына, облыс орталығынан алшақтығына, сондай-ақ экологиялық жағдайдың нашарлауына байланысты 2022 жылдың қорытындысы бойынша нәрестелер өлім-жітімінің көрсеткіші 1000 адамға 12,57 құрады.

      6. Халықтың дене шынықтырумен және спортпен қамтылудағы қажеттілігін толық қанағаттандыру үшін спорттық инфрақұрылымның тапшылығы бар. Бүгінгі таңда дене шынықтырумен және спортпен шұғылданатындарды қамту 35 %-ды құрайды.

      7. Қалада бүгінгі күні кезекші бөлімге шығарылатын 27 бейнебақылау камерасы бар (камералардың қолда бар саны қала аумағын бейнебақылаумен толық көлемде қамтуға мүмкіндік бермейді).

      Қаланың қолданыстағы өрт сөндіру депосы 1973 жылы салынған ғимаратта орналасқан, жалпы ауданы 9026 шаршы метр, 1 бейімделген шығу, қызметтік-тұрмыстық және әкімшілік үй-жайлары бар. Гараж боксы өрт сөндіру техникасының санына сәйкес келмейді, түтін мұржасы жоқ.

      Бұдан басқа, Кешенді жоспар соғыс уақытында жұмысын жалғастыратын азаматтық қорғаныс санатына жатқызылған паналайтын жерлерді ұйымдастыруды қамтиды. Қолданыстағы паналайтын жерлер қанағаттанарлықсыз жағдайда. Келесі бес жылдық кезеңде оларды сәйкестікке келтіру қажет.

      Төтенше жағдайлар туындаған жағдайда – өмірі мен денсаулығына қауіп төнетін адамдарды уақтылы құлақтандыру ең бастысы болып табылады. Қалада құлақтандыру жүйесін қалалық басқару пультін енгізу адамдарды қауіп туралы алдын ала ескертуге мүмкіндік береді.

      Қала жел энергиясының айтарлықтай ресурстарына ие және өзінің табиғи-климаттық сипаттамаларының арқасында жел энергиясын пайдалану бойынша елдегі жетекші орындардың біріне шыға алады.

      Метеостанциялардың көпжылдық бақылауларын талдау қалада желдің орташа жылдық жылдамдығы 6 м/с болатын жел ағындары басым екендігін көрсетеді. Мұндай жел ағындары жел энергетикалық технологияларды дамытудың қазіргі деңгейінде қалада 2023 – 2027 жылдар кезеңінде 20 жұмыс орнын құра отырып, белгіленген қуаты 48 МВт жел электр станциясын салу үшін жоғарыда аталған артықшылықтарды экономикалық тұрғыдан негізді түрде пайдалануға мүмкіндік береді.

      Қала экономикасын әртараптандырудың әлеуетті мүмкіндіктері республикалық маңызы бар "Жезқазған-Арқалық" және "Петропавл-Арқалық-Жезқазған" автожолдарының учаскесін реконструкциялаумен де байланысты (ұзындығы 329 километр, 20 жұмыс орнын құру).

      Ұзындығы 205 километр болатын "Арқалық-Жезқазған" және ұзындығы 110 километр болатын "Арқалық-Державин" учаскелерінің жай-күйі қанағаттанарлық емес, олар бойынша елдің оңтүстігімен, орталығымен және солтүстігімен байланыс жүзеге асырылады. Бұл мәселені шешу бизнес мүмкіндіктерінің спектрін кеңейтуге мүмкіндік береді.

      Жалпы, қала бойынша Кешенді жоспар республикалық, жергілікті бюджеттер шеңберінде және басқа да көздерді тарту есебінен қаржылындырылатын жалпы сомасы 443,7 миллиард теңгеге келесі 67 ұйымдастыру және іске асыру іс-шараларын көздейді:

      13 іс-шараны жеке инвестициялар есебінен іске асыру жоспарлануда (375,3 миллиард теңге немесе қаржыландырудың жалпы сомасының 84,6 %-ы);

      54 іс-шараны республикалық және жергілікті бюджеттер есебінен жалпы сомасы 68,4 миллиард теңгеге іске асыру жоспарлануда (республикалық бюджет – 55,4 миллиард теңге, жергілікті бюджет – 13 миллиард теңге) жоспарланып отыр.

 **Амангелді ауданының әлеуметтік-экономикалық дамуы**

      Амангелді ауданы Қостанай облысының оңтүстігінде орналасқан, 1928 жылы құрылған. Ауданның аумағы 22,6 мың шаршы километрді құрайды. Аудан Арқалық қаласымен және төрт ауданмен (Науырзым, Жангелдин (Қостанай облысы), Жарқайың (Ақмола облысы), Ұлытау ауданымен (Ұлытау облысы) шектеседі.

      Бұл ауданның дамуы Орталық және Батыс Қазақстан арасындағы үлкен алшақтықты жою, жалпықазақстандық жолдар мен қалалар желісін қалыптастыру тұрғысынан үлкен маңызға ие.

      Ауданның мамандануы – ауыл шаруашылығы: мал шаруашылығы, өсімдік шаруашылығы;

      өнеркәсіп секторы: өңдеу өнеркәсібі, жылу энергиясы мен суды өндіру және тарату.

      Өнеркәсіп өнімдерін өндіруді 70 жұмыс орны бар 2 кәсіпорын жүзеге асырады: "Аман-Су" МКК, "Алюминстрой" ЖШС. Аудан кәсіпорындары 2022 жылы 2,2 миллиард теңге сомасына өнеркәсіп өнімін өндірді. НКИ – 77,6 %.

      Агроөнеркәсіптік кешен саласында 13 ЖШС және 544 шаруа қожалығы жұмыс істейді: жалпы саны 1465 астам жұмыскері бар "Нұрай-Н" ЖШС, "Нұрлы жол 2015" ЖШС, "СТУ-Агро" ЖШС, "Нур-Али 2030" ЖШС, "Табыс" ЖШС, "Сары Aдыр KZ" ЖШС, "Ақсай 2030" ЖШС, "Батыр Агро2020" ЖШС, "Ерен Агро" ЖШС, "Зернотранс" ЖШС, "Евразия Инвест" ЖШС, "АБС Жаркөл" ЖШС, "Қайрат 2005" ЖШС (тұрақты жұмыс орындары – 1065, көктемгі дала және күзгі дала жұмыстарын жүргізуге саны 400 жұмыс орны болатын қосымша маусымдық (уақытша) жұмыс орындары тартылады). Оның ішінде мал шаруашылығымен 3 ЖШС және 346 ШҚ айналысады.

      Өңірде өсімдік шаруашылығы айтарлықтай дамыған. Өсімдік шаруашылығымен айналысатын кәсіпорындар тұрақты дамуда, мал шаруашылығы саласын дамыту қажеттілігі бар.

      2022 жылы аталған шаруашылықтардағы ІҚМ үлесі 57,3 %-ды немесе 47,2 мың басты құрайды.

      Ауыл шаруашылығының жалпы өнімінің көлемі 38,6 миллиард теңгені құрайды.

      ШОБ субъектілеріне 2 мың адам жұмылдырылған. 2022 жылы ШОБ субъектілері 2,1 миллиард теңге сомасына қызмет көрсетті. Салық аударымдарының сомасы 125,4 миллион теңгені құрайды.

      Жұмыс күшінің саны – 8,4 мың адамды құрайды. 2022 жылғы 1 желтоқсандағы жағдай бойынша Амангелді ауданының халық саны – 13,5 мың адамды құрайды.

      2022 жылы аудан бойынша жұмыссыздық деңгейі – 4,7 %, оның ішінде жастар жұмыссыздығының деңгейі – 2,6 %-ды құрады. 2022 жылдың қорытындысы бойынша жұмыссыз халық саны – 291 адамды құрады.

      Бұл ретте жақын арадағы кезеңде шешілуі қажет мәселелер бар:

      1. Ауылдық елді мекендерді (бұдан әрі – АЕМ) сумен жабдықтау мәселесі өзекті болып отыр. Бүгінгі күні орталықтандырылған су беру жүйесімен 50 %-ға немесе 30 АЕМ ішінде 15 АЕМ қамтамасыз етілген.

      2. Электр желілерінің қатты тозуына байланысты апаттық жағдайлардың жоғары деңгейі сақталуда. Электрмен жабдықтау желілерінің ұзындығы ӘЖ-10 кВ – 290,17 километр, ӘЖ-0,4 кВ – 171,5 километр. Физикалық тозу дәрежесі 85 %-ға жетті.

      3. Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарына күрделі жөндеу жүргізу қажеттігі бар. Аудан орталығын ауылдық елді мекендермен байланыстыратын жолдардың жалпы ұзындығынан "Үрпек-Қабырға" және "Қарынсалды-Горняк" бағыттары бойынша 91 километр немесе аудандық маңызы бар автожолдардың жалпы ұзындығының 23 %-ы қанағаттанарлықсыз жағдайда. Қазіргі уақытта автомобиль жолдарының жалпы ұзындығы 396,6 километрді құрайды, оның ішінде жақсы және қанағаттанарлық жағдайда 219,7 километр немесе 55,4 %.

      4. 2022 жылы өлім-жітім көрсеткіші 1000 адамға шаққанда 6,57 құрады (2021 жылы – 6,49), оның ішінде сәбилер өлім-жітімінің көрсеткіші – 16,33 (2021 жылы – 0). Көрсеткіштердің артуының негізгі себебі кадр тапшылығы болып табылады. Сондай-ақ денсаулық сақтау мекемелерінің материалдық-техникалық базасын нығайтуды жалғастыру қажет.

      5. Халықтың дене шынықтырумен және спортпен қамтылу қажеттілігін толық қанағаттандыру үшін спорттық инфрақұрылым тапшы. Бүгінгі таңда дене шынықтырумен және спортпен шұғылданатындарды қамту 40,5 %-ды құрайды.

      6. Ауданда бүгінгі күні кезекші бөлімге шығарылатын 18 бейнебақылау камерасы бар. Камералардың қолда бар саны қала аумағын бейнебақылаумен толық көлемде қамтуға мүмкіндік бермейді.

      Бұдан басқа, Кешенді жоспар соғыс уақытында жұмысын жалғастыратын азаматтық қорғаныс санатына жатқызылған паналайтын жерлерді ұйымдастыруды қамтиды. Қолданыстағы паналайтын жерлер қанағаттанарлықсыз жағдайда. Келесі бес жылдық кезеңде оларды сәйкестікке келтіру қажет.

      Төтенше жағдайлар туындаған жағдайда ең бастысы – өмірі мен денсаулығына қауіп төнетін адамдарды уақтылы құлақтандыру. Ауданда құлақтандыру жүйесін қалалық басқару пультін енгізу адамдарды қауіп туралы алдын ала ескертуге мүмкіндік береді.

      Жалпы, Амангелді ауданы бойынша Кешенді жоспар республикалық, жергілікті бюджеттер шеңберінде және басқа да көздерді тарту есебінен қаржылындырылатын жалпы сомасы 23,3 миллиард теңгеге келесі 37 ұйымдастыру және іске асыру іс-шараларын көздейді:

      13 іс-шараны жеке инвестициялар есебінен іске асыру жоспарлануда (20,3 миллиард теңге немесе қаржыландырудың жалпы сомасының 86,6 %-ы);

      24 іс-шараны республикалық және жергілікті бюджеттер есебінен жалпы сомасы 3 миллиард теңгеге іске асыру жоспарлануда (республикалық бюджет – 1,9 миллиард теңге, жергілікті бюджет – 1,3 миллиард теңге) жоспарланып отыр.

 **Жангелдин ауданын әлеуметтік-экономикалық дамыту**

      Жангелдин ауданы Қостанай облысының оңтүстік-батысында орналасқан, 1928 жылы құрылған. Ауданның аумағы 3759,6 мың шаршы километрді құрайды. Аудан Қостанай облысының Қамысты, Науырзым және Амангелді аудандарымен, Ақтөбе облысының Ырғыз және Әйтеке би аудандарымен және Ұлытау облысымен шектеседі.

      Жангелдин ауданының жері негізінен Торғай даласы деп аталатын жартылай шөлейт даланы алып жатыр. Солтүстік-Батыс Торғай үстіртінің оңтүстік-батыс шетін қамтиды, онда теңіз деңгейінен 210-310 метр биіктікте бойлық бағытта Теке, Қызбел, Жыланды және Қарғалы таулары орналасқан. Рельефтің жалпы көлбеуі оңтүстік пен оңтүстік-батысқа бағытталған. Торғай және Ұлы Жыланшық өзендерінің бойында Тосын және Аққұм құмдары жатыр. Кен байлығынан құрылыс материалдарының кен орындары бар.

      Жангелдин ауданында жолаушылар және жүк тасымалы Әулиекөл – Жалдама – Торғай және Арқалық – Торғай облыстық маңызы бар автомобиль жолдары арқылы жүзеге асырылады.

      Жангелдин ауданы мал шаруашылығы өнімін өндіру және оны одан әрі өңдеу үшін жеткілікті әлеуеті бар өңір.

      Ауыл шаруашылығы: мал шаруашылығы, ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдейтін өсімдік шаруашылығы, өнеркәсіп секторы – электр энергиясы мен суды бөлу. Өнеркәсіп өнімін өндіруді жалпы саны 100 жұмыс орнымен 2 негізгі кәсіпорын жүзеге асырады: "Коммуналдық шаруашылық кәсіпорны" МКК, "Костанайюжэлектросервис" Жангелдин ауданының электр желісі КМК.

      Агроөнеркәсіптік кешен саласында 3 ЖШС және 193 ШҚ қызметін жүзеге асырады: жалпы саны 200-ден астам қызметкері бар "Жәнібек-Агрокомплекс" ЖШС, "Новонежинка" ЖШС, "Таңшолпан" ЖШС және тағы басқалары (тұрақты жұмыс орындары – 150, көктемгі далалық және күзгі далалық жұмыстарды жүргізуге 70 жұмыс орны көлемінде қосымша маусымдық (уақытша) жұмыс орындары тартылады).

      Оның ішінде мал шаруашылығымен 2 ЖШС және 172 ШҚ айналысады.

      Өңірде өсімдік шаруашылығы айтарлықтай дамыған. Өсімдік шаруашылығымен айналысатын кәсіпорындар тұрақты дамуда, мал шаруашылығы саласын дамыту қажеттілігі бар.

      Жұмыс күшінің саны – 7,5 мың адамды құрайды. 2022 жылғы 1 желтоқсандағы жағдай бойынша Жангелдин ауданының халық саны – 10,8 мың адамды құрайды.

      2022 жылы аудан бойынша жұмыссыздық деңгейі – 4,6 %-ды, оның ішінде жастар жұмыссыздығының деңгейі – 2,2 %-ды құрады. 2022 жылдың қорытындылары бойынша жұмыссыз халық саны – 289 адамды құрады.

      Бұл ретте таяу кезеңде шешілуі қажет проблемалар бар:

      1. Ауданның өнеркәсібі нашар дамыған, аудан аумағында ірі өнеркәсіптік кәсіпорындар жоқ, сондықтан экономиканың қалыптасқан құрылымын өзгертуге мүмкіндік беретін инвестициялық жобалар қажет. Оны Индустриялық-инновациялық даму стратегиясын іске асыру арқылы ғана өзгертуге болады. Бағдарламаның басты мақсаты – өңдеу өнеркәсібінің үлесін ұлғайту, технологиялық және техникалық артта қалушылықты еңсеру. 2022 жылы аудан бойынша 148 миллион теңге сомасына өнеркәсіп өнімі өндірілді және өнеркәсіптік өндіріс индексі 101,7 %-ды құрады.

      2. Аудан экономикасындағы шағын және орта бизнестің үлесі жыл сайын артып келеді. Қазіргі уақытта 617 шағын және орта бизнес субъектісінде (жұмыс істеп тұрған) 802 адам жұмыс істейді. Өнім шығару көлемі 451 миллион теңгені құрады. Ауданда инвестициялық жобаларды іске асыру есебінен шағын орта бизнесті одан әрі дамыту қажет.

      3. Мал басы мен өнімділігін арттыру үшін негізгі факторлар табиғи-климаттық жағдайлар болып табылады. 2020 жылы жаздың құрғақшылығына байланысты ұсақ мал басы мен астық өнімділігі 25-30 %-ға төмендеді. Осы факторларға қарамастан, ауданның ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілері техниканы кеңейту және жаңарту, мал басын ұлғайту және тағы басқалары үшін мемлекеттік кредиттеу бағдарламаларына қатысады. Мәселен, 2022 жылы ауыл шаруашылығының жалпы өнімінің көлемі 20,9 миллиард теңгені, оның ішінде: өсімдік шаруашылығы – 7,4 миллиард теңгені, мал шаруашылығы – 13,5 миллиард теңгені құрады. Барлық шаруашылық түрлері бойынша мал басының саны – 188,0 мың басты, оның ішінде ІҚМ – 38,7 мың басты, жылқы – 16,3 мың басты, қой мен ешкі – 60,7 мың басты, құс

– 72,3 мың басты құрады.

      4. 2022 жылы өлім-жітім көрсеткіші 1000 адамға шаққанда 6,80 құрады (2021 жылы – 7,24), оның ішінде нәресте өлім-жітімінің көрсеткіші – 16,04 (2021 жылы – 9,26). Өлім-жітім көрсеткіші ұлғаюының негізгі себептері кадрлар тапшылығы болып табылады, сондай-ақ денсаулық сақтау мекемелерінің материалдық-техникалық базасын нығайтуды жалғастыру қажет.

      5. Ауданның орталықтандырылмаған елді мекендерін сапалы сумен жабдықтау жүйесімен қамтамасыз ету мәселесі өзекті болып отыр. Бүгінгі күні орталықтандырылған сумен жабдықтаумен 22 АЕМ-нен 50 % немесе 11 АЕМ қамтылған.

      6. Ауданның автомобиль жолдарын реконструкциялау және орташа жөндеу қажеттігі бар. Ауданды ауылдық елді мекендермен байланыстыратын жергілікті маңызы бар жолдардың жалпы ұзындығының 320,4 километрі немесе 51 %-ы қанағаттанарлықсыз жағдайда.

      7. Ауданда бүгінгі күні кезекші бөлімге шығарылатын 16 бейнебақылау камерасы бар. Камералардың қолда бар саны қала аумағын бейнебақылаумен толық көлемде қамтуға мүмкіндік бермейді.

      Бұдан басқа, Кешенді жоспар соғыс уақытында жұмысын жалғастыратын азаматтық қорғаныс санатына жатқызылған паналайтын жерлерді ұйымдастыруды қамтиды. Қолданыстағы паналайтын жерлер қанағаттанарлықсыз жағдайда. Келесі бес жылдық кезеңде оларды сәйкестендіру қажет.

      Төтенше жағдайлар туындаған жағдайда ең бастысы – өмірі мен денсаулығына қауіп төнетін адамдарды уақтылы құлақьандыру. Ауданда құлақтандыру жүйесін қалалық басқару пультін енгізу адамдарды қауіп туралы алдын ала ескертуге мүмкіндік береді.

      Жалпы, Жангелдин ауданы бойынша Кешенді жоспар республикалық, жергілікті бюджеттер шеңберінде және басқа да көздерді тарту есебінен қаржыландырылатын жалпы сомасы 37,3 миллиард теңгеге келесі 27 ұйымдастыру және іске асыру іс-шараларын көздейді:

      9 іс-шараны жеке инвестициялар есебінен іске асыру жоспарлануда (28,3 миллиард теңге немесе қаржыландырудың жалпы сомасының 74,5 %-ы);

      18 іс-шараны республикалық және жергілікті бюджеттер есебінен жалпы сомасы 9 миллиард теңгеге (республикалық бюджет – 2,1 миллиард теңге, жергілікті бюджет – 6,9 миллиард теңге) жоспарланып отыр.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Р/с
№ |
Атауы |
Аяқтау нысаны |
Орындау мерзімі |
Жауапты орындаушылар |
Қаржыландыру көлемі, млн теңге\* |
Қаржыландыру көздері |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Арқалық қаласы бойынша күтілетін нәтижелер: |
|
1. |
Өнеркәсіп өндірісінің көлемін 9,5 миллиард теңгеге дейін ұлғайту, оның ішінде өңдеу өнеркәсібінде – кемінде 57 %. Негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемінің 365,7 миллиард теңгеге дейін өсуі, 2,4 мыңнан астам тұрақты жұмыс орындарын құру. Бұл көрсеткіштерге қол жеткізу, оның ішінде негізгі өлшемшарты электр энергиясының тіркелген тарифі болатын Арқалық қаласының индустриялық аймағын құру нәтижесінде мүмкін болады. |
|
2. |
Шағын және орта бизнес субъектілеріне мемлекеттік қолдау шараларын ұсыну шеңберінде жұмыс істеп тұрған субъектілер санын 2,4-ден 2,5 мың бірлікке дейін ұлғайту, өнім шығарудың 11,8-ден 15,8 миллиард теңгеге дейін өсуін қамтамасыз ету, сондай-ақ жұмыспен қамтылғандар санын 4-тен 4,7 мың адамға дейін ұлғайтуды қамтамасыз ету жоспарлануда, 664 жұмыс орны құрылады, оның ішінде тұрақты жұмыс орындары – 400. |
|
3. |
Агроөнеркәсіптік кешенде жоспарланған іс-шаралар:
мал басын 94 мың басқа дейін немесе 20 %-ға, тиісінше сүт және ет өндірісін арттыруға;
жемшөп базасының көлемін 100 мың тоннаға дейін немесе 8 %-ға, оның ішінде жылдық және көпжылдық шөптерді ұлғайту есебінен арттыруға;
ауыл шаруашылығындағы жалпы өнім шығару көлемін 21 миллиард теңгеге дейін немесе 5 %-ға, оның ішінде инвесторларды тарта отырып, өсімдік және мал шаруашылығында ұлғайтуға мүмкіндік береді. |
|
4. |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласында тіршілікті қамтамасыз ету жүйелерінің үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету үшін желілердің тозуын азайтуға мүмкіндік беретін 17 жобаны іске асыру көзделген, оның ішінде су құбыры желілері 51,9 %-ға, кәріз желілері 10 %-ға, жылу желілері – 40 %-ға, электрмен жабдықтау – 75 %-ға дейін. |
|
5. |
Инженерлік және көлік инфрақұрылымында 42,5 километр жолды жөндеу нәтижесінде тиісінше жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы жолдардың үлесі 44,4 %-ға дейін жеткізілетін болады. |
|
6. |
"Жайлы мектептер" ұлттық жобасы шеңберінде 2023 жылы қалада 300 орындық жалпы білім беретін мектеп салу жоспарлануда. Мектептің жұмыс істеуі үшін инженерлік коммуникацияларды жүргізу қажет, осыған байланысты жобаны іске асыру 300 орындық жалпы білім беретін мектепті қажетті инфрақұрылыммен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Инфрақұрылымды кеңейту және дамыту жаңа мамандықтар мен оқыту бағдарламаларын ашуға, сондай-ақ білім алатын студенттер санын 2,5 мыңнан 5 мың студентке дейін ұлғайтуға, сол арқылы өңірді жастар ағынымен және білікті кадрлармен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. |
|
7. |
Денсаулық сақтау саласында денсаулық сақтау мекемелерін материалдық-техникалық жарақтандыру көрсетілетін медициналық қызметтің сапасын жақсартуға, сондай-ақ туу көрсеткішінің 0,1 %-ға өсуін және өлім-жітімінің 0,5 %-ға төмендеуін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. |
|
8. |
Спорт объектісіне күрделі жөндеу жүргізу, сондай-ақ 9 шағын футбол алаңы мен воркаут-алаңдар орнату дене шынықтырумен және спортпен шұғылданушыларды қамтуды 50 %-ға дейін арттырады.
Кешенді жоспарды іске асыру қызметтің әртүрлі салаларында 3 мыңнан астам жаңа жұмыс орнын құруды қамтамасыз етеді, инженерлік инфрақұрылымды дамытуға ықпал ететін болады, бұл өңірге қосымша білікті еңбек ресурстарын тартуға мүмкіндік береді және өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуына пайдалы әсер етеді. Жұмыссыздық деңгейі – 4,7 %-дан 4,2 %-ға, оның ішінде жастар жұмыссыздығы – 3,3 %-дан 2,8 %-ға төмендейді. |
|
Амангелді ауданы бойынша күтілетін нәтижелер: |
|
1. |
Өнеркәсіп өндірісінің көлемін 2,8 миллиард теңгеге дейін ұлғайту, оның ішінде өңдеу өндірісінде – кемінде 85 %. Өнеркәсіпті "Аман-Су" КМК (жылу мен суды бөлу) және "Алюминстрой" ЖШС (Амантоғай ауылындағы асфальт зауыты) құрайды. Негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемініңі 23 миллиард теңгеге дейін өсуі, 350-ден астам тұрақты жұмыс орындарын құру. |
|
2. |
Шағын және орта бизнес субъектілеріне мемлекеттік қолдау шараларын ұсыну шеңберінде жұмыс істеп тұрған субъектілер санын 1,1-тен 1,2 мың бірлікке дейін ұлғайту, өнім шығарудың 2,1-ден 2,3 миллиард теңгеге дейін өсуін қамтамасыз ету, сондай-ақ жұмыспен қамтылғандар санын 2 мыңнан 2,5 мың адамға дейін артуын қамтамасыз ету жоспарлануда, 400 жұмыс орны, оның ішінде тұрақты 350 жұмыс орны ашылатын болады. |
|
3. |
Агроөнеркәсіптік кешенде жоспарланған іс-шаралар мыналарды ұлғайтуға мүмкіндік береді:
ІҚМ басын сатып алу және мал бордақылау алаңдарын салу есебінен мал басы 10 %-ға артады, демек, сүт пен ет өндірісі артады;
ауыл шаруашылығындағы жалпы өнім шығару көлемі 10 %-ға, оның ішінде егіс алқаптарын жыл сайын 0,8 мың гектарға және мал басын ұлғайту есебінен инвесторларды тарта отырып, өсімдік шаруашылығы мен мал шаруашылығында өседі. |
|
4. |
Көлік инфрақұрылымында жол жөндеу нәтижесінде тиісінше жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы жолдардың үлесі 57,3 %-ға немесе 227,3 километрге дейін жеткізілетін болады. |
|
5. |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласында тіршілікті қамтамасыз ету жүйелерінің үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету үшін желілердің тозуын 10 %-ға азайтуға, 2 мың адамды үздіксіз сумен қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін 4 жобаны іске асыру көзделген. |
|
6. |
Денсаулық сақтау саласында мекемелерді материалдық-техникалық жарақтандыру сапалы медициналық қызметтің қолжетімділігі нәтижесінде туу көрсеткішінің 0,1 %-ға өсуін және өлім-жітімінің 0,2 %-ға төмендеуін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 2023 жылдан 2027 жылға дейін тұрғын үймен қамтамасыз етуге жәрдемдесу есебінен шамамен 8 білікті маман тартылатын болады. |
|
7. |
Спорт саласында спорт алаңы мен кешен салу ауданда дене шынықтырумен және спортпен шұғылданушыларды қамтуды 50 %-ға дейін жеткізуге мүмкіндік береді.
Кешенді жоспарды іске асыру қызметтің әртүрлі салаларында 400-ге жуық жаңа жұмыс орнын ашуды қамтамасыз етеді, инженерлік инфрақұрылымды дамытуға ықпал ететін болады, бұл өңірге қосымша білікті еңбек ресурстарын тартуға мүмкіндік береді және өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуына пайдалы әсер етеді. Жұмыссыздық деңгейі – 4,7 %-дан 4,2 %-ға, оның ішінде жастар жұмыссыздығы – 2,6 %-дан 2,2 %-ға төмендейді. |
|
Жангелдин ауданында күтілетін нәтижелер: |
|
1. |
Өнеркәсіп өндірісінің көлемін 400,2 миллион теңгеге дейін ұлғайту, оның ішінде өңдеу өндірісінде – кемінде 7 %. Негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемінің 240 миллион теңгеге дейін өсуі, 200 тұрақты жұмыс жұмыс орындарын құру. |
|
2. |
Шағын және орта бизнес субъектілеріне мемлекеттік қолдау шараларын ұсыну аясында жұмыс істеп тұрған субъектілер санын 617-ден 750 бірлікке дейін арттыру, өнім шығарудың 451-ден 900 миллион теңгеге дейін, сондай-ақ жұмыспен қамтылғандар санының 802-ден 850 адамға дейін артуын қамтамасыз ету жоспарлануда, 298 жұмыс орны, оның ішінде 189 тұрақты жұмыс орны құрылатын болады. |
|
3. |
Агроөнеркәсіптік кешенде жоспарланған іс-шаралар:
мал басын 10 %-ға ұлғайтуға мүмкіндік береді, сондықтан сүт пен ет өндірісі артады;
жемшөп базасының көлемін 6 %-ға, оның ішінде жылдық және көпжылдық шөптердің артуы есебінен;
ауыл шаруашылығындағы жалпы өнім шығару көлемін 8 %-ға, оның ішінде инвесторларды тарта отырып, өсімдік шаруашылығында 6 %-ға және мал шаруашылығында 10 %-ға дейін ұлғайтуға мүмкіндік береді.
Аудан ауыл шаруашылығы өңірі болып табылатынына байланысты ауыл шаруашылығы өнімдері мен мал шаруашылығын қайта өңдеуді дамытудың үлкен әлеуетіне ие. Мәселен, ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіретін және мал шаруашылығын дамытатын ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының субъектілері бар. Бұл аудандағы негізгі бағыттардың бірі – ауыл шаруашылығы және мал шаруашылығы өнімдерін терең өңдеу пункттерін ұйымдастыру болуы мүмкін. Ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі мақсаты – халықтың лайықты өмір сүру жағдайларын, ауданның тарихи-мәдени әлеуетін сақтау мен дамытуды қамтамасыз ететін тұрақты, үнемі дамып отыратын экономика құру болып табылады. |
|
4. |
Инженерлік және көлік инфрақұрылымында 100 километр жолды жөндеу нәтижесінде тиісінше жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы жолдардың үлесі 67 %-ға дейін жеткізілетін болады. |
|
5. |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласында тіршілікті қамтамасыз ету жүйелерінің үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету үшін 2 АЕМ (839 адам) орталықтандырылған сумен қамтамасыз етуге, сондай-ақ ауданның барлық АЕМ (10,8 мың адам) үздіксіз сумен қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін 3 жобаны іске асыру көзделген. |
|
6. |
Денсаулық сақтау саласында денсаулық сақтау мекемелерін материалдық-техникалық жарақтандыру сапалы медициналық қызметтің қолжетімділігі нәтижесінде туу көрсеткішінің 0,5 %-ға өсуін және өлім-жітімінің 0,4 %-ға төмендеуін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 2023 – 2027 жылдар аралығында тұрғын үймен қамтамасыз етуге жәрдемдесу есебінен шамамен 15 білікті маман тартылатын болады.
Кешенді жоспарды іске асыру қызметтің әртүрлі салаларында 400-ге жуық жаңа жұмыс орнын ашуды қамтамасыз етеді, инженерлік инфрақұрылымды дамытуға ықпал ететін болады, бұл өңірге қосымша білікті еңбек ресурстарын тартуға мүмкіндік береді және өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуына пайдалы әсер етеді. Жұмыссыздық деңгейі – 4,6 %-дан 4,1 %-ға, оның ішінде жастар жұмыссыздығы – 2,2 %-дан 2 %-ға төмендейді. |
|
1. Аудандық ортаны жоспарлау |
|
Амангелді ауданы |
|
1. |
Амангелді ауданының 10 ауылы бойынша жер учаскелеріне төлемақының базалық мөлшерлемелеріне түзету коэффициенттерін белгілей отырып, елді мекендердегі бағалау аймақтары шекараларының схемаларын әзірлеу
2023 жыл – Амангелді ауылы
2024 жыл – Амантоғай, Үрпек ауылдары
2025 жыл – Байғабыл, Қарасу ауылдары
2026 жыл – Қабырға, Құмкешу ауылдары
2027 жыл – Тасты, Үштоғай, Ақсай ауылдары |
орындалған жұмыстар актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
5,7 |
ЖБ |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
5,7 |
|
2025 жылғы
IV тоқсан |
5,7 |
|
2026 жылғы
IV тоқсан |
5,7 |
|
2027 жылғы
IV тоқсан |
8,5 |
|
Жангелдин ауданы |
|
2. |
21 ауыл (Ақшығанақ, Түйемойнақ, Тәуіш, Сарысу, Тоқанай, Тентексай, Сужарған, Қалам-Қарасу, Шұбалаң, Көкалат, Көлқамыс, Аралбай, Ақкөл, А. Байтұрсынұлы, Шеген, Саға, Бидайық, Ұзынқарасу, Ошағанды, Шилі, Милысай) бойынша елді мекендерде жер учаскелеріне төлемақының базалық мөлшерлемелеріне түзету коэффициенттерін белгілей отырып, бағалау аймақтары шекараларының схемаларын әзірлеу  |
орындалған жұмыстар актісі |
2024 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
22,4 |
ЖБ |
|
2. Экономиканың нақты секторы |
|
2.1. Өнеркәсіп және инвестициялар |
|
Арқалық қаласы |
|
3. |
Арқалық қаласында өнімділігі жылына 400 куб метр Ақжал кен орнының нефритоидтарын өңдейтін зауыт салу және 200 мың шаршы метр қаптама тақташасын және 10 мың дана әртүрлі бұйымдарды ала отырып, 100 жұмыс орнын құру  |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2025 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
1 075 |
БК |
|
4. |
Арқалық қаласында құрылыс кезеңінде жыл сайын 60 жұмыс орнын, пайдалану кезеңінде 20 жұмыс орнын құра отырып, белгіленген қуаты 48 МВт жел электр станциясын салу |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2027 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
24 300 |
БК |
|
5. |
620 жұмыс орнын құра отырып, отқа төзімді сазды өндіру және жерде сирек кездесетін шикізатты өңдеу |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2027 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
7450 |
БК |
|
6. |
1200 жұмыс орнын құра отырып, Маятас кластерінің кен орындарын геологиялық зерделеу және тау-кен байыту комбинатын салу  |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2027 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
315 000 |
БК |
|
7. |
Арқалық қаласының ауданында 450 жұмыс орнын құра отырып, тау-кен байыту комбинатын салу |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2027 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
17 852 |
БК |
|
8. |
Ақбұлақ учаскесінде жерде сирек кездесетін металдарды іздеу жұмыстары  |
ИИДМ-ге ақпарат |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
175 |
РБ |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
70 |
|
Амангелді ауданы |
|
9. |
350 жұмыс орнын құра отырып, құрамында алтын бар полиметалл кендерін өңдеу фабрикасын салу |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2025 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
5 000 |
БК |
|
2026 жылғы
IV тоқсан |
5 000 |
|
2027 жылғы
IV тоқсан |
5 000 |
|
10. |
Амантоғай ауылында 4 жұмыс орнын құра отырып, автожанармай құю станциясын салу |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2024 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі
  |
100 |
БК |
|
Жангелдин ауданы |
|
11. |
Шилі ауылдық округінде 350 жұмыс орнын құра отырып, тау-кен байыту комбинатын салу |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2027 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
16 700 |
БК |
|
2.2. Кәсіпкерлік |
|
Арқалық қаласы |
|
12. |
30 жұмыс орнын құра отырып, қуаты айына 7 мың дана конвейерлік роликтер шығару |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
159 |
БК |
|
13. |
Арқалық қаласында 100 жұмыс орнын құра отырып, 2 қабатты сауда ойын-сауық орталығын салу |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2024 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
400 |
БК |
|
14. |
50 жұмыс орнын құра отырып, 3 қабатты тұрмыстық әкімшілік орталық салу  |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
200 |
БК |
|
15. |
"Көктау ауылында 2500 басқа арналған асыл тұқымды репродуктор салу" жобасына инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым жүргізу |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2026 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі, ҰЭМ |
126,9 |
РБ |
|
14,1 |
ЖБ |
|
16. |
Су бұру жүйесінің сыртқы желілерін салу |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2026 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі, ҰЭМ |
343,3 |
РБ |
|
38,1 |
ЖБ |
|
Амангелді ауданы |
|
17. |
Амангелді ауылында 9 жұмыс орнын құра отырып, кеспетастар өндіру цехын ашу |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
5 |
БК |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
3 |
|
18. |
Амангелді ауылында 2 тұрақты жұмыс орнын құра отырып, көпфункционалды туристік кешен салу |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2025 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
2 645 |
БК |
|
Жангелдин ауданы |
|
19. |
Аккөл ауылында 7 тұрақты жұмыс орнын құра отырып, денсаулықты нығайтуға арналған емдеу-сауықтыру орталығын салу |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2024 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
200 |
БК |
|
20. |
Торғай ауылында 3 тұрақты жұмыс орнын құра отырып, пластик терезелер шығару және орнату цехын ашу  |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
20 |
БК |
|
2.3. Агроөнеркәсіптік кешен |
|
Арқалық қаласы |
|
21. |
Арқалық қаласында 25 жұмыс орнын құра отырып, қуаты тәулігіне 75 тонна диірмен салу  |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2024 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
500 |
БК |
|
22. |
Жаңа салқындатылған сиыр етін шығару бойынша кіріктірілген өндіріс құра отырып, 50 жұмыс орнын құрумен 10 мың бас ІҚМ-ды бордақылау алаңын салу |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2024 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
2 000 |
БК |
|
23. |
Көктау ауылында 20 жұмыс орнын құра отырып, 2500 басқа арналған асыл тұқымды репродуктор салу |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
951 |
БК |
|
24. |
180 жұмыс орнын құра отырып, қуаты жылына 250 миллион тоннаға дейін жұмыртқа шығаратын құс фабрикасын жаңғырту және кеңейту |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2025 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
4 893,9 |
БК |
|
25. |
20 жұмыс орнын құра отырып, тауық көңін органикалық тыңайтқышқа өңдеуді жүзеге асыру |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2025 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
513,1 |
БК |
|
Амангелді ауданы |
|
26. |
Амангелді ауылында асыл тұқымды ІҚМ (герефорд – 600 бас, қазақтың ақбас сиыры – 400 бас) өсіру бойынша мал шаруашылығы кешенін және 7 жұмыс орнын құра отырып, мал сою және қуаты тәулігіне 50 ІҚМ және 50 ҰМ етін дайындау цехын салу  |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2024 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
1 886 |
БК |
|
27. |
Үрпек ауылында 20 жұмыс орнын құра отырып, 500 бас ІҚМ-ға арналған бордақылау алаңын, тұрғын үйлер мен ауыл шаруашылығы техникасына арналған анғар салу |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
100 |
БК |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
80 |
|
28. |
Үштоғай ауылында 10 жұмыс орнын құра отырып, ауданы 785 гектар ауыл шаруашылығы дақылдарын жаңбырлатып суару жүйесін орнату |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2024 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
250 |
БК |
|
29. |
Қабырға ауылдық округінде 2 жұмыс орнын құра отырып, 100 бас ІҚМ-ға арналған мал шаруашылығы кешенін салу |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2025 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
100 |
БК |
|
30. |
Қабырға ауылдық округінде 2 жұмыс орнын құра отырып, 300 бас ҰМ-ға арналған мал шаруашылығы кешенін салу |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2026 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
30 |
БК |
|
31. |
Үрпек ауылдық округінде "Сыбаға" бағдарламасы бойынша 2 жұмыс орнын құра отырып, "Ангус" тұқымды 100 бас ІҚМ сатып алу |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2026 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
100 |
БК |
|
32. |
Амангелді ауылында 2 жұмыс орнын құра отырып, құрама жемшөп өндіру цехын ашу (тәулігіне 6 тонна) |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
5 |
БК |
|
33. |
Амангелді ауылында 2 жұмыс орнын құра отырып, ет өнімдерін қайта өңдеу цехын және мал сою пунктін салу (тәулігіне 5 бас мал) |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2025 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
30 |
БК |
|
34. |
Амангелді ауылында 1 жұмыс орнын құра отырып, сүт өңдеу цехын кеңейту (тәулігіне 0,5 тонна сүт) |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2027 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
6 |
БК |
|
Жангелдин ауданы |
|
35. |
Шеген ауылында 5 жұмыс орнын құра отырып, 500 бас ҰМ сою алаңы бар бордақылау алаңын құру  |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
30 |
БК |
|
36. |
Шилі ауылында 10 жұмыс орнын құра отырып, 4000 бас ІҚМ және 4000 жылқыға арналған бордақылау алаңын ашу  |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2024 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
11 241 |
БК |
|
37. |
Сарысу ауылында 5 жұмыс орнын аша отырып, 300 бас ІҚМ-ға арналған бордақылау алаңын ашу  |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
35 |
БК |
|
38. |
Көлқамыс ауылында 4 жұмыс орнын құра отырып, 100 бас ІҚМ-ға арналған бордақылау алаңын ашу  |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2025 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
35 |
БК |
|
3. Халықты жұмыспен қамту, экономикалық белсенділікті ынталандыру, жаңа өндірістер мен жұмыс орындарын ашуға жәрдемдесу |
|
Арқалық қаласы |
|
39. |
Жұмысқа орналастыру үшін жастар практикасын ұйымдастыру (жыл сайын кемінде 20 адам) |
Еңбекминіне ақпарат |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
24,8 |
ЖБ |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
26,3 |
|
2025 жылғы
IV тоқсан |
26,9 |
|
2026 жылғы
IV тоқсан |
27,8 |
|
2027 жылғы
IV тоқсан |
28,8 |
|
Амангелді ауданы |
|
40. |
Жұмысқа орналастыру үшін жастар практикасын ұйымдастыру (жыл сайын кемінде 10 адам) |
Еңбекминіне ақпарат |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
12 |
ЖБ |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
12,5 |
|
2025 жылғы
IV тоқсан |
13 |
|
2026 жылғы
IV тоқсан |
13,5 |
|
2027 жылғы
IV тоқсан |
14 |
|
Жангелдин ауданы |
|
41. |
Жұмысқа орналастыру үшін жастар практикасын ұйымдастыру (жыл сайын кемінде 25 адам) |
Еңбекминіне ақпарат |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
30,0 |
ЖБ |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
32,5 |
|
2025 жылғы
IV тоқсан |
33,6 |
|
2026 жылғы
IV тоқсан |
33,6 |
|
2027 жылғы
IV тоқсан |
33,6 |
|
4. Әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды қолдау |
|
4.1. Білім беру |
|
Арқалық қаласы |
|
42. |
Арқалық қаласында мемлекеттік тілде оқытатын 300 орындық жалпы білім беру мектебіне инженерлік желілер салу |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
5,2 |
ЖБ |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
211,7 |
|
43. |
Абай көшесі, 37 мекенжайында орналасқан Арқалық педагогикалық институты ғимаратының инфрақұрылымын кеңейту және дамыту |
қабылдау-беру актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
110 |
ЖБ |
|
44. |
Инфрақұрылымды кеңейту және дамыту мақсатында Абай көшесі, 37 мекенжайы бойынша орналасқан ғимаратты реконструкциялау |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі, ҒжБМ |
18,1 |
ЖБ |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
53 |
|
2025 жылғы
IV тоқсан |
53 |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
478,9 |
РБ |
|
2025 жылғы
IV тоқсан |
478,9 |
|
Жангелдин ауданы |
|
45. |
Қостанай облысы Жангелдин ауданы Сужарған ауылында Қ. Қайдосов атындағы орта мектепке арналған спорт залы мен асхана салу |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі, ҰЭМ |
20 |
ЖБ |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
45,8 |
|
2023 жылғы
IV тоқсан |
200 |
РБ |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
392,3 |
|
4.2. Денсаулық сақтау |
|
Арқалық қаласы |
|
46. |
Қаланың денсаулық сақтау мекемелерінің материалдық-техникалық базасын нығайту (УДЗ аппараты, ӨЖЖ аппараттары, ЭКГ, дефибрилляторлар, хирургиялық және гинекологиялық жабдықтар, гемодиализге арналған жабдықтар және тағы басқалары) |
қабылдау-беру актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
615 |
ЖБ |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
162,8 |
|
2025 жылғы
IV тоқсан |
162,8 |
|
2026 жылғы
IV тоқсан |
163,8 |
|
2027 жылғы
IV тоқсан |
164,6 |
|
47.
  |
Арқалық қаласындағы емхана үшін медициналық жабдықтарды (флюорография, маммография және рентген-аппараттар) сатып алу  |
қабылдау-беру актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
75 |
ЖБ |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
75 |
|
48. |
Арқалық қаласындағы емхана үшін стоматологияға арналған рентген-аппарат сатып алу |
қабылдау-беру актісі |
2024 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
40 |
ЖБ |
|
49. |
Емхана үшін 4 санитариялық автокөлік құралын сатып алу (Көктау, Үштөбе, Мирный, Аққошқар ауылдары) |
қабылдау-беру актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
14 |
ЖБ |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
14 |
|
Амангелді ауданы |
|
50. |
Білікті медициналық кадрларды тарту бойынша қосымша кешенді шаралар қабылдау (8 маманды жалдамалы тұрғын үймен қамтамасыз ету) |
ДСМ-ге ақпарат |
2023 – 2027 жылдардағы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
талап етілмейді |
|
51. |
Денсаулық сақтау мекемелерінің материалдық-техникалық базасын нығайту (УДЗ аппараты, хирургиялық және гинекологиялық жабдық, видеогастродуоэндоскоп және тағы басқалары) |
қабылдау-беру актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
100,8 |
ЖБ |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
31,1 |
|
2025 жылғы
IV тоқсан |
36 |
|
2026 жылғы
IV тоқсан |
61 |
|
52. |
Байғабыл, Ақсай, Құмкешу ауылдарындағы медициналық пункттер үшін 2 санитариялық автокөлік сатып алу |
қабылдау-беру актісі |
2024 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
27 |
ЖБ |
|
Жангелдин ауданы |
|
53. |
Білікті 10 медициналық кадрды (акушерлік және ересектер, балалар гинекологиясы, терапия, жалпы дәрігерлік практика, педиатрия, жалпы хирургия, стоматология, негізгі мамандық бейіні бойынша ультрадыбыстық диагностика, дене медицинасы және ересектерге, балаларға арналған оңалту, ересектер, балалар фтизиатриясы, фармация) тарту бойынша қосымша кешенді шаралар қабылдау |
ДСМ-ге ақпарат |
2023 – 2027 жылдардағы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
талап етілмейді |
|
54. |
Денсаулық сақтау мекемелерінің материалдық-техникалық базасын нығайту (УДЗ аппараты, ӨЖЖ аппараттары, ЭКГ, хирургиялық және гинекологиялық жабдықтар, жаңа туған нәрестелерге арналған инкубаторлар және тағы басқалары) |
қабылдау-беру актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
159,6 |
ЖБ |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
122,5 |
|
2025 жылғы
IV тоқсан |
207 |
|
2026 жылғы
IV тоқсан |
122,6 |
|
2027 жылғы
IV тоқсан |
7 |
|
4.3. Мәдениет және спорт, жастардың бос уақыты |
|
Арқалық қаласы |
|
55. |
Саны 11 зал болатын 3 қабаттың музей қорын қайта экспозициялау |
орындалған жұмыстар актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан
  |
Қостанай облысының әкімдігі |
200,5 |
ЖБ |
|
56. |
Ш. Жәнібек көшесі, 100/1 мекенжайы бойынша орналасқан спорт залы ғимаратын күрделі жөндеу |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |

Қостанай облысының әкімдігі |
52,3 |
ЖБ |
|
57. |
9 шағын футбол алаңдары мен воркаут-алаңдар орнату |
орындалған жұмыстар актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
22 |
ЖБ |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
78 |
|
2025 жылғы
IV тоқсан |
34 |
|
2026 жылғы
IV тоқсан |
19 |
|
2027 жылғы
IV тоқсан |
19 |
|
Амангелді ауданы |
|
58. |
Амангелді ауылында көпфункционалды спорт алаңын (хоккей корты) салу |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2026 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
18 |
ЖБ |
|
59. |
Амангелді ауданының Амангелді ауылында спорт кешенін салу (сыртқы инженерлік желілерсіз)  |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі, ҰЭМ |
175,7 |
РБ |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
200 |
|
2023 жылғы
IV тоқсан |
19,5 |
ЖБ |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
22,3 |
|
Жангелдин ауданы |
|
60. |
Торғай, Сужарған, Ақкөл ауылдарында 4 шағын футбол алаңдары мен воркаут-алаңдар орнату |
орындалған жұмыстар актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
20 |
ЖБ |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
22 |
|
2025 жылғы
IV тоқсан |
24 |
|
4.4. Тіршілікті қамтамасыз ететін инфрақұрылымды дамыту |
|
Жылумен жабдықтау |
|
Арқалық қаласы |
|
61.
  |
Арқалық қаласында ұзындығы 7,184 километр жылу желілерін реконструкциялау, І кезек |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі, ИИДМ
  |
3 077,03 |
РБ |
|
2023 жылғы
IV тоқсан |
341,89 |
ЖБ |
|
Арқалық қаласында ұзындығы 20 километр жылу желілерін реконструкциялау, ІІ кезек |
2024 жылғы
IV тоқсан |
4 590 |
РБ |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
510 |
ЖБ |
|
Арқалық қаласында ұзындығы 8,3 километр жылу желілерін реконструкциялау, ІІІ кезек |
2025 жылғы
IV тоқсан |
3 600 |
ЖБ |
|
2025 жылғы
IV тоқсан |
400 |
РБ |
|
Сумен жабдықтау және су бұру |
|
Арқалық қаласы |
|
62. |
Арқалық қаласында ұзындығы 25,664 километр су құбыры желілерін реконструкциялау, 1-кезең |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі, ИИДМ
  |
877,7 |
РБ |
|
97,5 |
ЖБ |
|
Арқалық қаласында ұзындығы 20 километр су құбыры желілерін реконструкциялау, 2-кезең |
2024 жылғы
IV тоқсан |
930,9 |
РБ |
|
2023 жылғы
IV тоқсан |
17,2 |
ЖБ |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
103 |
|
Арқалық қаласында ұзындығы 20 километр су құбыры желілерін реконструкциялау, 3-кезең |
2025 жылғы
IV тоқсан |
977,2 |
РБ |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
9,7 |
ЖБ |
|
2025 жылғы
IV тоқсан |
108 |
|
63. |
Арқалық қаласының Ашутасты және Аңғар ауылдарында ұзындығы 51,541 километр су құбыры желілерін салу |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі, ИИДМ |
412,2 |
РБ |
|
207 |
ЖБ |
|
64. |
Арқалық қаласының Екідің ауылында ұзындығы 59 километр суды тазарту және тарату пунктін салу |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
103,8 |
ЖБ |
|
65. |
Северный кентінде ұзындығы 11,7 километр жауын-шашын кәрізі желілерін салу |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі, ИИДМ |
194,3 |
РБ |
|
21,6 |
ЖБ |
|
66. |
Арқалық қаласының кәріздік тазарту құрылыстарын реконструкциялау |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2024 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі, ИИДМ |
862 |
РБ |
|
2025 жылғы
IV тоқсан |
862 |
|
2023 жылғы
IV тоқсан |
2 |
ЖБ |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
95,8 |
|
2025 жылғы
IV тоқсан |
95,8 |
|
67. |
Арқалық қаласында ұзындығы 8,176 километр кәріз желілерін реконструкциялау, 1-кезең |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2024 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі, ИИДМ |
149,4 |
РБ |
|
2023 жылғы
IV тоқсан |
9,5 |
ЖБ |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
16,6 |
|
68. |
Арқалық қаласында ұзындығы 56,6 километр кәріз желілерін реконструкциялау, 2-кезең |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2024 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі, ИИДМ |
1 237,5 |
РБ |
|
2023 жылғы
IV тоқсан |
17,8 |
ЖБ |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
137 |
|
69. |
Арқалық қаласында ұзындығы 64,924 километр кәріз желілерін реконструкциялау, 3-кезең |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2025 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі, ИИДМ |
1 296,9 |
РБ |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
23,8 |
ЖБ |
|
2025 жылғы
IV тоқсан |
143 |
|
70. |
Арқалық қаласының Дачный шағын ауданында ұзындығы 5 километр жауын-шашын кәрізі желілерін салу |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2025 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі, ИИДМ |
64,4 |
РБ |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
1,8 |
ЖБ |
|
2025 жылғы
IV тоқсан |
7,2 |
|
71. |
Арқалық қаласының Батыс шағын ауданында ұзындығы 5,7 километр жауын-шашын кәрізі желілерін салу |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2025 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі, ҰЭМ |
72,4 |
РБ |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
2 |
ЖБ |
|
2025 жылғы
IV тоқсан |
8 |
|
72. |
Арқалық қаласының Новый шағын ауданында ұзындығы 9,7 километр жауын-шашын кәрізі желілерін салу |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2025 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі, ҰЭМ |
117,3 |
РБ |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
3,2 |
ЖБ |
|
2025 жылғы
IV тоқсан |
13 |
|
73. |
Арқалық қаласының Родина ауылында ұзындығы 10,5 километр жауын-шашын кәрізі желілерін салу |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2025 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі, ҰЭМ |
112,7 |
РБ |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
3,1 |
ЖБ |
|
2025 жылғы
IV тоқсан |
12,5 |
|
Амангелді ауданы |
|
74. |
Тасты ауылында су құбырын салу |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі, ИИДМ |
15 |
ЖБ |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
300 |
РБ |
|
2025 жылғы
IV тоқсан |
193,5 |
|
75. |
Құмкешу ауылы үшін су құбырын салу |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі, ИИДМ |
15 |
ЖБ |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
135 |
РБ |
|
76. |
Ақсай ауылын сумен жабдықтау желілерін реконструкциялау |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі, ИИДМ |
25 |
ЖБ |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
400 |
РБ |
|
2025 жылғы
IV тоқсан |
200 |
|
77. |
Қарасу ауылын сумен жабдықтау желілерін реконструкциялау, ұзындығы 22,9 километр |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
232,3 |
ЖБ |
|
Жангелдин ауданы |
|
78. |
Шеген ауылында сумен жабдықтау жүйесін салу |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі,
ИИДМ |
44,5 |
ЖБ |
|
429,6 |
РБ |
|
79. |
Түйемойнақ, Тоқанай және Ошағанды ауылдарында ауызсу тарату пунктін орнату |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі
  |
20,2 |
ЖБ |
|
80. |
Сужарған ауылында сумен жабдықтау жүйесін реконструкциялау |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі, ИИДМ |
47,5 |
ЖБ |
|
427,8 |
РБ |
|
Жолдар және абаттандыру |
|
Арқалық қаласы |
|
81. |
Демченко көшесінен Байтұрсынов көшесіне дейін жалпы ұзындығы 1,9 километр Ш. Жәнібек көшесі бойымен орташа жөндеу (жиектастармен) жүргізу және тротуар орнату |
орындалған жұмыстар актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
114,5 |
ЖБ |
|
82. |
Арқалық қаласының көшелерінде тротуарлар орнату |
орындалған жұмыстар актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
40 |
ЖБ |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
45 |
|
2025 жылғы
IV тоқсан |
50 |
|
2026 жылғы
IV тоқсан |
55 |
|
2027 жылғы
IV тоқсан |
60 |
|
83. |
"Қостанай облысы Арқалық қаласының ұзындығы 0-2,7 километр Целинное ауылына кіреберіс" KP-АR-19 аудандық маңызы бар автомобиль жолын орташа жөндеу  |
орындалған жұмыстар актісі |
2024 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
138,8 |
ЖБ |
|
84. |
"Қостанай облысы Арқалық қаласының ұзындығы 0-1 километр "Жалғызтал ауылына кіреберіс" KP-АR-22 аудандық маңызы бар автомобиль жолын орташа жөндеу |
орындалған жұмыстар актісі |
2025 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
515,1 |
ЖБ |
|
85. |
Арқалық қаласының ұзындығы 18,1 километр көшелерін орташа жөндеу |
орындалған жұмыстар актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
220 |
ЖБ |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
225 |
|
2025 жылғы
IV тоқсан |
230 |
|
2026 жылғы
IV тоқсан |
238 |
|
2027 жылғы
IV тоқсан |
301 |
|
86. |
Ұзындығы 4 километр Ашутасты ауылына кіреберіс автомобиль жолын орташа жөндеу |
орындалған жұмыстар актісі |
2024 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
130 |
ЖБ |
|
87. |
Ұзындығы 14 километр Үштөбе ауылына кіреберіс автомобиль жолын орташа жөндеу |
орындалған жұмыстар актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
242,9 |
ЖБ |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
569,9 |
|
88. |
Ұзындығы 74 километр KP-AR-3 "Жолоба-Қайнар-Жаңақала-Екідің" аудандық маңызы бар автомобиль жолында көпір салу  |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2026 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі, ИИДМ |
855 |
РБ |
|
2027 жылғы
IV тоқсан |
855 |
|
2023 жылғы
IV тоқсан |
5 |
ЖБ |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
20,7 |
|
2025 жылғы
IV тоқсан |
95 |
|
2026 жылғы
IV тоқсан |
95 |
|
89. |
Ұзындығы 0,8 километр Аңғар ауылына кіреберіс автомобиль жолын орташа жөндеу |
орындалған жұмыстар актісі |
2026 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
28,8 |
ЖБ |
|
90. |
Арқалық қаласында 4 скверді абаттандыру |
орындалған жұмыстар актісі |
2024 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
25 |
ЖБ |
|
2025 жылғы
IV тоқсан |
25 |
|
2026 жылғы
IV тоқсан |
25 |
|
2027 жылғы
IV тоқсан
  |
25 |
|
91. |
Арқалық қаласының 50 ауласын абаттандыру |
орындалған жұмыстар актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
35 |
ЖБ |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
38 |
|
2025 жылғы
IV тоқсан |
40 |
|
2026 жылғы
IV тоқсан |
42 |
|
2027 жылғы
IV тоқсан |
45 |
|
Амангелді ауданы |
|
92. |
Үштоғай ауылына кіреберіс жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарын орташа жөндеу, 6 километр |
орындалған жұмыстар актісі |
2025 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
64,1 |
ЖБ |
|
2026 жылғы
IV тоқсан |
64,1 |
|
93. |
KP-AN-12 аудандық маңызы бар автомобиль жолын орташа жөндеу – Амангелді ауылының солтүстік жағынан кіреберіс, ұзындығы 0-1,5 километр |
орындалған жұмыстар актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
39,5 |
ЖБ |
|
Жангелдин ауданы |
|
94. |
Торғай, Ақшығанақ, Тәуіш, Сужарған және Көкалат тірек және спутниктік ауылдарда көше жарығын жөндеу |
орындалған жұмыстар актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
2 |
ЖБ |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
4 |
|
2025 жылғы
IV тоқсан |
4,5 |
|
2026 жылғы
IV тоқсан |
5,5 |
|
2027 жылғы
IV тоқсан |
5,8 |
|
95. |
"Көкалат-Көлқамыс" автомобиль жолын салу |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі, ИИДМ |
500 |
РБ |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
163,3 |
|
96. |
KP-DJ-2 "Шұбалаң-Қарасу" аудандық маңызы бар автомобиль жолын орташа жөндеу, 26,4-41,4 (15 километр), 41,4-56,4 километр (15 километр), 56,4-71,4 километр (15 километр), 71,4-86,4 километр (15 километр), 86,4-101,4 километр (15 километр), 101,4-107,6 километр (6,2 километр) |
орындалған жұмыстар актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
1 124,9 |
ЖБ |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
1 764,5 |
|
2025 жылғы
IV тоқсан |
2 889,4 |
|
4.5. Тұрғын үй құрылысы |
|
Арқалық қаласы |
|
97. |
Арқалық қаласы, Ш. Жәнібек көшесі, № 51 үй мекенжайы бойынша 3 қабатты тұрғын үй мен сыртқы инженерлік желілерді реконструкциялау |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
127,8 |
ЖБ |
|
4.6. Электрмен жабдықтау |
|
Арқалық қаласы |
|
98. |
Арқалық қаласында ұзындығы 40 километр 110/35/10 кВ және ӘЖ-110 кіші станцияларын реконструкциялау |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2024 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі, ЭМ |
3 533,65 |
РБ |
|
2025 жылғы
IV тоқсан |
3 533,65 |
|
2023 жылғы
IV тоқсан |
19,3 |
ЖБ |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
383 |
|
2025 жылғы
IV тоқсан |
383 |
|
Арқалық қаласы |
|
99. |
Амангелді және Жангелдин аудандарында ұзындығы 146 километр 110/35/10 кВ және ӘЖ-110 кіші станцияларын реконструкциялау |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2025 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі, ЭМ |
6 525 |
РБ |
|
2026 жылғы
IV тоқсан |
6 525 |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
500 |
ЖБ |
|
2025 жылғы
IV тоқсан |
500 |
|
2026 жылғы
IV тоқсан |
450 |
|
Арқалық қаласы (Арқалық РЭҚ) |
|
100. |
Арқалық қаласында және Амангелді ауданында ұзындығы 313,3 километр ӘЖ-110 реконструкциялау |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2026 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі, ЭМ |
5 715 |
РБ |
|
2027 жылғы
IV тоқсан |
5 715 |
|
2025 жылғы
IV тоқсан |
500 |
ЖБ |
|
2026 жылғы
IV тоқсан |
380 |
|
2027 жылғы
IV тоқсан |
390 |
|
4.7. Қауіпсіздік және құқықтық тәртіп |
|
Арқалық қаласы |
|
101. |
Арқалық қаласында мобильді полиция бекетін орнату |
орындалған жұмыстар актісі |
2025 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
11 |
ЖБ |
|
102. |
Ортақ пайдалану орындарында 59 дана бейнебақылау камераларын орнату |
орындалған жұмыстар актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
7,6 |
ЖБ |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
8,7 |
|
2025 жылғы
IV тоқсан |
8,8 |
|
2026 жылғы
IV тоқсан |
9,2 |
|
2027 жылғы
IV тоқсан |
9,6 |
|
103. |
Арқалық қаласында 4 автокөлікке арналған өрт сөндіру депосы кешенін салу |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2024 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі, ТЖМ |
515 |
РБ |
|
2025 жылғы
IV тоқсан |
515 |
|
2023 жылғы
IV тоқсан |
17,9 |
ЖБ |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
57,2 |
|
2025 жылғы
IV тоқсан |
57,2 |
|
104. |
Соғыс уақытында жұмысын жалғастыратын азаматтық қорғаныс санатына жатқызылған ұйымдардың радиацияға қарсы жасырын паналарды жасауы |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2025 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
50 |
ЖБ |
|
105. |
Қала әкімінің қалалық қосалқы басқару пунктін құру (радиацияға қарсы жасырын пана базасында) |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2025 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
50 |
ЖБ |
|
106. |
Құлақтандыру жүйесін басқарудың қалалық пультін енгізу – 1 жинақ |
қабылдау-беру актісі |
2024 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
6,65 |
ЖБ |
|
107. |
Дабылды-сөйлеу құрылғыларын енгізу – 8 жинақ |
қабылдау-беру актісі |
2024 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
23,6 |
ЖБ |
|
2025 жылғы
IV тоқсан |
23,6 |
|
Амангелді ауданы |
|
108. |
Аудандық полиция бөлімі үшін компьютерлер сатып алу:
2023 жылы – 6 дана
2024 жылы – 6 дана
2025 жылы – 5 дана |
қабылдау-беру актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
1,8 |
ЖБ |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
1,8 |
|
2025 жылғы
IV тоқсан |
1,5 |
|
109. |
Полиция бөлімінің гаражы мен тирін жөндеу |
орындалған жұмыстар актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
5,1 |
ЖБ |
|
110. |
Ортақ пайдалану орындарында 14 дана бейнебақылау камерасын орнату |
орындалған жұмыстар актісі |
2024 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
3,1 |
ЖБ |
|
2025 жылғы
IV тоқсан |
3,1 |
|
2026 жылғы
IV тоқсан |
3,1 |
|
111. |
Өрт сөндіру бекеттерін материалдық-техникалық нығайту |
қабылдау-беру актісі |
2024 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
20 |
ЖБ |
|
2025 жылғы
IV тоқсан |
20 |
|
112. |
Соғыс уақытында жұмысын жалғастыратын азаматтық қорғаныс санатына жатқызылған ұйымдардың паналайтын жерлерді ұйымдастыруы |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2025 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі, азаматтық қорғаныс жөніндегі санатқа жатқызылған ұйымдар |
20 |
ЖБ |
|
113. |
Құлақтандыру жүйесін басқарудың аудандық пульттерін енгізу – 1 жинақ |
қабылдау- беру актісі |
2024 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
6,65 |
ЖБ |
|
114. |
Дабылды-сөйлеу құрылғыларын енгізу – 4 жинақ |
қабылдау- беру актісі |
2024 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
11,8 |
ЖБ |
|
2025 жылғы
IV тоқсан |
11,8 |
|
Жангелдин ауданы |
|
115. |
Полиция бөліміне радиостанция сатып алу |
қабылдау-беру актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
1,2 |
ЖБ |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
1,2 |
|
2025 жылғы
IV тоқсан |
1,5 |
|
2026 жылғы
IV тоқсан |
1,7 |
|
116. |
Полиция бөліміне компьютерлер сатып алу – 6 жинақ |
қабылдау- беру актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
1,8 |
ЖБ |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
2,3 |
|
2025 жылғы
IV тоқсан |
2,8 |
|
2026 жылғы
IV тоқсан |
3 |
|
117. |
Тәуіш және Ақшығанақ ауылдарында бейнебақылау камераларын орнату |
орындалған жұмыстар актісі |
2024 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
4,5 |
ЖБ |
|
2025 жылғы
IV тоқсан |
4,6 |
|
118. |
Соғыс уақытында жұмысын жалғастыратын азаматтық қорғаныс санатына жатқызылған ұйымдардың радиацияға қарсы жасырын паналарды жасауы |
объектінің паспорты |
2025 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
20,2 |
ЖБ |
|
119. |
Құлақтандыру жүйесін басқарудың аудандық пульттерін енгізу – 1 жинақ |
қабылдау- беру актісі |
2024 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
6,65 |
ЖБ |
|
120. |
Дабылды-сөйлеу құрылғыларын енгізу – 4 жинақ |
қабылдау- беру актісі |
2024 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
11,8 |
ЖБ |
|
2025 жылғы IV тоқсан |
11,8 |
|
4.8. Өңір халқын цифрландыру |
|
Арқалық қаласы |
|
121. |
3 ауылды (Молодежное, Жалғызтал, Целинное) мобильді кеңжолақты Интернетпен қамтамасыз ету үшін Молодежное ауылында антенна- діңгекті құрылысты (30 метр) салу  |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2023 жылғы IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
10,6 |
ЖБ |
|
2024 жылғы IV тоқсан |
55,9 |
|
122. |
Мобильді кеңжолақты Интернетпен қамтамасыз ету үшін Екідің ауылында антенна-діңгекті құрылысты (30 метр) салу  |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
10,6 |
ЖБ |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
55,9 |
|
123. |
3 ауылды (Жаңақала, Қайынды, Қызылжұлдыз) мобильді кеңжолақты Интернетпен қамтамасыз ету үшін Жаңақала ауылында антенна-діңгекті құрылысты салу (60 метр)  |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
10,6 |
ЖБ |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
90,5 |
|
Амангелді ауданы |
|
124. |
4 ауылды (Қабырға, Ағаштыкөл, Сетепняк, Қарынсалды) кеңжолақты Интернетпен қамтамасыз ету үшін инфрақұрылым салу  |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2024 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
12,1 |
БК |
|
Жангелдин ауданы |
|
125. |
7 ауылды (Қалам-Қарасу, Саға, Шилі, Түйемонақ, Сарысу, Бидайық, Милысай) кеңжолақты Интернетпен қамтамасыз ету үшін инфрақұрылым салу  |
объектіні пайдалануға қабылдау актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
21,2 |
БК |
|
4.9. Экологиялық проблемаларды шешу |
|
Арқалық қаласы |
|
126. |
Қалалық су айдындарын тазарту |
орындалған жұмыстар актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
1,5 |
ЖБ |
|
жылғы
IV тоқсан |
2 |
|
2025 жылғы
IV тоқсан |
2,5 |
|
2026 жылғы
IV тоқсан |
3 |
|
2027 жылғы
IV тоқсан |
3,5 |
|
127. |
Арқалық қаласына іргелес аумақты көгалдандыру |
орындалған жұмыстар актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
3 |
ЖБ |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
3 |
|
2025 жылғы
IV тоқсан |
4 |
|
2026 жылғы
IV тоқсан |
4,5 |
|
2027 жылғы
IV тоқсан
  |
5 |
|
Амангелді ауданы |
|
128. |
Торғай және Жалдама өзеніндегі арналарды тазарту |
орындалған жұмыстар актісі |
2023 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі, ЭТРМ |
12 |
ЖБ |
|
2024 жылғы
IV тоқсан |
10 |
|
2025 жылғы
IV тоқсан |
216 |
РБ |
|
2026 жылғы
IV тоқсан |
108 |
|
129. |
Ауданның іргелес аумағын көгалдандыру:
2025 жылы – Амангелді ауылы
2026 жылы – Есір, Үрпек ауылдары
2027 жылы – Амантоғай, Байғабыл ауылдары. |
орындалған жұмыстар актісі |
2025 жылғы
IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
15 |
ЖБ |
|
2026 жылғы
IV тоқсан |
15 |
|
2027 жылғы
IV тоқсан |
15 |
|
130 |
Коммуналдық қалдықтарды басқару жөніндегі бағдарламаны әзірлеу және бекіту |
мәслихат шешімі |
2023 – 2024 жылдардағы IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
талап етілмейді |
|
Жангелдин ауданы |
|
131 |
Коммуналдық қалдықтарды басқару жөніндегі бағдарламаны әзірлеу және бекіту |
мәслихат шешімі |
2023 – 2024 жылдардағы IV тоқсан |
Қостанай облысының әкімдігі |
талап етілмейді |

      Ескертпелер:

      \* Республикалық және жергілікті бюджеттер қаражаты есебінен қаржыландырылатын іс-шаралар бойынша шығыстардың көлемі әкімдік бюджет заңнамасына сәйкес қажетті құжаттаманы ұсынған кезде тиісті жоспарлы кезеңге арналған республикалық және жергілікті бюджеттерді қалыптастыру және нақтылау кезінде нақтыланатын болады.

 **Қолдау көрсетілген жобалар бойынша қаржыландыру көлемі**

      Арқалық қаласы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Қаржыландыру көзі |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Жиыны |
|
РБ |
4 736,2 |
12 367,4 |
18 155,5 |
13 565,2 |
6 570 |
55 394,2 |
|
ЖБ |
2 811,5 |
4 001,4 |
3 468,6 |
1 593,3 |
1 146,5 |
13 021,3 |
|
БК |
1 310,0 |
2 900,0 |
6 482,0 |
0 |
364 602,0 |
375 294,0 |
|
Жиыны |
8 857,7 |
19 268,8 |
28 106,1 |
15 158,5 |
372 318,5 |
443 709,5 |

      Амангелді ауданы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Қаржыландыру көзі |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Жиыны |
|
РБ |
175,7 |
1 035 |
609,5 |
108,0 |
0 |
1 928,2 |
|
ЖБ |
483,7 |
152,0 |
190,2 |
180,4 |
37,5 |
1 043,8 |
|
БК |
110,0 |
2 331,1 |
7 775,0 |
5 130 |
5 006 |
20 352,1 |
|
Жиыны |
769,4 |
3 581,1 |
8 574,7 |
5 418,4 |
5 043,5 |
23 324,1 |

      Жангелдин ауданы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Қаржыландыру көзі |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Жиыны |
|
РБ |
1 557,4 |
555,6 |
0 |
0 |
0 |
2 113 |
|
ЖБ |
1 481,7 |
1 984,4 |
3 245,2 |
166,4 |
46,4 |
6 924,1 |
|
БК |
106,2 |
11 441,0 |
35 |
0 |
16 700 |
28 282,2 |
|
Жиыны |
3 145,3 |
13 981,0 |
3 280,2 |
166,4 |
16 746,4 |
37 319,3 |

      Барлығы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Қаржыландыру көзі |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Жиыны |
|
РБ |
6 469,3 |
13 958,0 |
18 765,0 |
13 673,2 |
6 570,0 |
59 435,4 |
|
ЖБ |
4 776,9 |
6 137,8 |
6 904,0 |
1 940,1 |
1 230,4 |
20 989,1 |
|
БК |
1 526,2 |
16 672,1 |
14 242,0 |
5 130,0 |
386 358,0 |
423 928,3 |
|
Жиыны |
12 772,4 |
36 767,9 |
39 911,0 |
20 743,3 |
394 158,4 |
504 352,8 |

      аббревиатуралардың толық жазылуы:

      БК – басқа көздер

      ҒЖБМ – Қазақстан Республикасының Ғылым және жоғары білім министрлігі

      ДСМ – Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі

      Еңбекмині – Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

      ЖШС – жауапкершілігі шектеулі серіктестік

      ЖК – жеке кәсіпкер

      ЖБ – жергілікті бюджет

      ИИДМ – Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі

      КеАҚ – коммерциялық емес акционерлік қоғам

      КММ – коммуналдық мемлекеттік мекеме

      ҚТҚ – қатты тұрмыстық қалдықтар

      МКК – мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын

      НКИ – нақты көлем индексі

      ӨЖЖ – өкпені жасанды желдету

      РБ – республикалық бюджет

      ТЖМ – Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар министрлігі

      УДЗ – ультрадыбыстық зерттеу

      ҰМ – ұсақ мал

      ҰЭМ – Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі

      ШҚ – шаруа қожалығы

      ШЖҚ МКК – шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын

      ІҚМ – ірі қара мал

      ЭМ – Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі

      ЭТРМ – Қазақстан Республикасының Экология және табиғи ресурстар министрлігі

      ЭКГ – электрокардиография.

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК