

**Алматы облысының Қонаев қаласын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2023 – 2027 жылдарға арналған кешенді жоспарын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 6 желтоқсандағы № 1087 қаулысы.

      Алматы облысының Қонаев қаласын әлеуметтік-экономикалық дамыту мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

      1. Қоса беріліп отырған Алматы облысының Қонаев қаласын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2023 – 2027 жылдарға арналған кешенді жоспары (бұдан әрі – Кешенді жоспар) бекітілсін.

      2. Орталық атқарушы органдар, оның ішінде Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органдар (келісу бойынша), Алматы облысының әкімдігі және мүдделі ұйымдар (келісу бойынша) Кешенді жоспарда көзделген іс-шаралардың уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін және жылдың қорытындысы бойынша 25 қаңтардан кешіктірмей Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігіне олардың іске асырылу барысы туралы ақпарат беріп тұрсын.

      3. Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі жылдың қорытындысы бойынша 15 ақпаннан кешіктірмей Қазақстан Республикасының Үкіметіне Кешенді жоспардың іске асырылу барысы туралы жиынтық ақпарат беріп тұрсын.

      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігіне жүктелсін.

      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

|  |  |
| --- | --- |
| *Қазақстан Республикасының*  *Премьер-Министрі* | *Ә. Смайылов* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 6 желтоқсандағы № 1087 қаулысымен бекітілген |

**Алматы облысының Қонаев қаласын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2023 – 2027 жылдарға арналған кешенді жоспары**

      Ескерту. Кешенді жоспарға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 26.12.2023 № 1187 қаулысымен.

      Қонаев қаласы (бұдан әрі – қала) өнеркәсіптік қала болып табылады, экономикасының негізін өңдеуші өнеркәсіп құрайды.

      Қаланың өнеркәсіптік өнімінің көлемінде өңдеу саласының үлесі 81,3 %-ды құрайды (Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы деректері бойынша 2022 жылы қаланың өнеркәсіп өндірісінің көлемі 140,7 млрд теңгені, оның ішінде өңдеу өнеркәсібі 114,4 млрд теңгені құрады).

      Саланың ірі кәсіпорындары: 30,4 миллиард теңге өндіріс көлемімен макарон өнімдерін өндіретін "МаревенФуд Тянь-Шань" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, гипсокартон бұйымдары мен құрғақ құрылыс қоспаларын өндіретін "Кнауф Гипс Капшагай" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (17,3 миллиард теңге) болып табылады.

      Энергетика кешені "АлЭС Қапшағай ГЭС" акционерлік қоғамынан, 5 жел және 6 күн электр станциясынан тұрады.

      Сондай-ақ қаланың металлургия, жеңіл, тамақ өнеркәсібі мен машина жасау салаларын дамытуға әлеуеті бар. Қолдағы минералдық база мен кадрлық әлеуетті пайдалана отырып, жоғары технологиялық өндірістерді дамытуға болады.

      Қала табиғи пайдалы қазбаларға бай және өнеркәсіптік өндірісті дамыту жағынан инвесторлар үшін тартымды.

      Қала аумағында табиғи құм, қиыршықтас, тас және фарфор бұйымдарын өндіруге арналған саз кен орындары бар.

      2022 жылы қала халқының саны 70,5 мың адамға жетті (урбанизация деңгейі – 78,3 %).

      Соңғы 3 жылда экономикалық жағынан белсенді халық саны 15 мың адамға өсіп, 22 мыңнан 37 мың адамға, оның ішінде жұмыспен қамтылған халық саны 14 мың адамға артып, 21 мыңнан 35 мың адамға дейін жетті.

      2022 жыл бойынша негізгі капиталға инвестиция көлемі 59,5 миллиард теңгеге дейін ұлғайды, 2021 жылмен салыстырғанда өсім – 43,4 % немесе 19,7 миллиард теңге (2021 жылы – 39,8 миллиард теңге).

      Заречный ауылында "Alatau" арнайы экономикалық аймағы құрылды, оның құрамына ауданы 1300 га "Арна" өнеркәсіптік аймағының аумағы кірді, онда машина жасау, металлургия, құрылыс индустриясы және тамақ өнеркәсібі салаларында жоғары технологиялы жобалар іске асырылатын болады.

      Ауыл шаруашылығы дақылдарының 29-ға жуық түрі өндіріледі. Мал шаруашылығы сүтті мал шаруашылығымен, қой шаруашылығымен, өнімді жылқы шаруашылығымен, шошқа және құс шаруашылықтарымен ерекшеленеді.

      2022 жылы ауыл шаруашылығы жалпы өнімінің көлемі 24,1 миллиард теңгені немесе 2021 жылғы деңгейге қатысты 102,5 %-ды құрады.

      Егіс алқаптары 14,5 мың гектарға дейін жеткізілді, оның 8,5 мың гектары – суармалы егістік. Пияз өндірісі бойынша қала облыста 58 % үлеспен немесе 85,2 мың тоннамен бірінші орында. Екі жылыжайда 10 мың тоннадан астам көкөніс өндіріледі, оның 75 %-ы – қияр.

      Сонымен қатар суару желілерін реконструкциялау және салу талап етіледі, Шеңгелді ауылының батыс бөлігінің тұрғындарын суармалы сумен қамтамасыз етуде проблема бар.

      2021 жылмен салыстырғанда ірі қара мал басы 15,7 %-ға, жылқы 28,7 %-ға, сүт сауу 4,9 %-ға, жұмыртқа өндірісі 3,5 %-ға ұлғайды.

      Жалпы қала облыстың логистикалық орталығына айналу мүмкіндігіне ие, өйткені қала Алматы – Өскемен тас жолының бойында орналасқан және Алматы мегаполисін Жетісу облысымен байланыстырады.

      Мультипликативті әсері бар ішкі туризм қаланың экономикалық өсу драйверлерінің бірі бола алады.

      Осы саланың әлеуетін іске асыру үшін жол және инженерлік инфрақұрылымды жетілдіру мен қызмет көрсету сервисін дамыту жөнінде шаралар қабылдау қажет.

      Қапшағай су қоймасының табиғи-рекреациялық ресурстары туризм үшін қолайлы жағдай жасайды, ол облыста ең көп баратын жазғы демалыс орны болып табылады.

      Туризмнің белсенді түрлерімен айналысу үшін өскелең ұрпақты кеңінен тартуға бағытталған іс-шаралар өткізілуде. Туристер жыл сайынғы Іле-Балқаш регатасына және Дүниежүзілік туризм күніне арналған облыстық туристік слетке, туристік көпсайыс пен альпинизм бойынша жарыстарға, "Жоңғар" туриадасына, су туризмі бойынша мастер-кластарға, балалар регатасына белсенді қатысады.

      Бөлшек саудада тауар айналымының көлемі 2022 жылы 28,2 миллиард теңгені құрап, 2021 жылмен салыстырғанда 16 %-ға немесе 3,9 миллиард теңгеге өсті (2021 жылы – 24,3 миллиард теңге).

      Денсаулық сақтау саласында соңғы үш жылдағы серпін халықтың жалпы өлім-жітімі, сәбилер, аналар және онкологиялық аурулардан болатын өлім-жітім деңгейінің өскенін көрсетеді.

      2022 жылы сәбилер өлім-жітімінің жоғары деңгейі сақталды 1000 тірі туған сәбиге шаққанда 4,70, қан айналымы жүйесі ауруларынан 88 өлім-жітім, қатерлі ісіктерден 22 өлім-жітім тіркелді.

      Сондай-ақ халықтың әртүрлі топтарының тұрғын үй мәселелерін кешенді шешу өзекті мәселе болып қалуда, өйткені 2023 жылғы 1 наурыздағы жағдай бойынша қала бойынша тұрғын үй алу кезегінде 3,4 мың адам тұр. Соңғы 3 жылда 120 отбасы баспаналы болды, оның ішінде жетімдер – 34, көп балалы отбасылар – 35.

      Сонымен қатар 1967 жылы салынған авариялық жағдайдағы 27 екі қабатты үй бар, олардың жалпы ауданы – 264 пәтерге 9,6 мың шаршы метр, бұл оларда тұратын адамдарға қауіп төндіреді.

      Қала орталықтандырылған жылумен қамтамасыз етілген. Қазандықтың жалпы қуаты 178 Гкал/сағ құрайды. Жылу желілерінің ұзындығы – 58,4 км, тозуы – 42 %.

      Бұл ретте жақын арадағы бесжылдықта шешілуі қажет проблемалар бар, олар:

      1) мектептердегі оқушылар орындарының тапшылығы 261-ді құрайды;

      2) қалада заманауи медициналық мекемелердің болмауы, дәрігер кадрлардың тапшылығы, медициналық ұйымдар жарақтандырылуының төмен деңгейі;

      3) мектептер, балабақшалар, ауруханалар, емханалар, мәдени-демалыс ұйымдары мен спорт ғимараттарын салу;

      4) қала мен елді мекендердің көшелеріне күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу жүргізу;

      5) қаланың жаңа тұрғын алаптары мен шағын аудандарына, сондай-ақ Шеңгелді және Арна ауылдарындағы жеке тұрғын үй құрылысына (бұдан әрі – ЖТҚ) арналған жаңа алаңдарға инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жеткізу;

      6) үйлердің, ғимараттардың қасбеттеріне ағымдағы жөндеу жүргізу, көшелерді, аулаларды, скверлерді, жағажайды күтіп-ұстау және абаттандыру;

      7) ойын-сауық және демалыс саябақтарын, скверлер, бульварлар салу, сондай-ақ жұмыс істеп тұрғандарына күрделі жөндеу жүргізу;

      8) газбен жылытуға көшу үшін қазандықты кеңейту (халықтың 75,2 %-ы немесе 53,0 мың адам газға қол жеткізе алмайды);

      9) Заречный, Арна, Шеңгелді, Қосқұдық және Ақөзек ауылдарында жаңа тіректер орната отырып, қолданыстағы электр беру сымдарының желілерін жөндеу және ауыстыру;

      10) инженерлік, оның ішінде су құбырлары желілерінің тозуы 80 %-ды, кәріз 100 %-ды, жылу 40 %-ды, газ құбырлары желілерінің тозуы 55 %;-ды құрайды.

      11) жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарының 25,5 км қанағаттанарлықсыз жағдайда (жалпы ұзындығы 213 км).

      Жоғарыда айтылғандарға сүйене отырып, сондай-ақ қаланың демографиялық жағдайының оң өзгерісін және жалпы облыстың дамуын назарға ала отырып, бірінші кезекте халықтың өмір сүру сапасын жақсарту, әлеуметтік саланы, тұрғын алаптарды, инфрақұрылымды және жол саласын дамыту, сондай-ақ қала экологиясын жақсарту жөнінде тиісті шаралар қабылдау талап етіледі.

**Алматы облысының Қонаев қаласын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2023 – 2027 жылдарға арналған кешенді жоспары**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/с**  **№** | **Іс-шараның атауы** | **Аяқтау нысаны** | **Орындау мерзімдері** | **Жауапты орындаушылар** | **Қаржыландыру көлемі**  **(миллион теңге)** | **Қаржыландыру көздері** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Күтілетін нәтижелер: | | | | | | |
| 1) өнеркәсіп көлемін 140,7-ден 210,0 миллиард теңгеге дейін немесе 1,5 есеге, оның ішінде өңдеу өнеркәсібі көлемін 114,4-тен 178,5 миллиард теңгеге дейін немесе 1,6 есеге ұлғайту; | | | | | | |
| 2) ауыл шаруашылығы жалпы өнімінің көлемін 24,1-ден 45,0 миллиард теңгеге дейін немесе 1,7 есеге ұлғайту; | | | | | | |
| 3) негізгі капиталға 3,5 триллион теңге инвестициялар тарту (2022 жылы – 59,5 миллиард теңге); | | | | | | |
| 4) шағын орта бизнес саласында жұмыспен қамтылғандар санын 34 %-ға немесе 20,0 мың адамға ұлғайту (2022 жылы – 15,9 мың адам); | | | | | | |
| 5) орналасқан орындарында қызмет көрсетілген туристер санын 1,6 есеге (110 мың адам), ал туристердің жалпы санын 2 есеге (1,8 миллион адам) ұлғайту; | | | | | | |
| 6) құрылыс жұмыстарының көлемін 13,6 есеге ұлғайту (177,4 миллиард теңге); | | | | | | |
| 7) 2,0 миллион шаршы метрден астам тұрғын үйді пайдалануға беру, 1 тұрғынды тұрғын үймен қамтамасыз ету 28,4 шаршы метрді құрайды;  мемлекеттік тұрғын үй қорынан 605 отбасыны тұрғын үймен қамтамасыз ету, оның ішінде жетімдер – 121, көп балалы отбасылар – 121, ХӘОТ басқа санаттары – 363. | | | | | | |
| 8) орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған жалпы алаңның үлес салмағын 55,9 %-дан 92 %-ға дейін, кәріз – 89,7 %-дан 97,4 %-ға дейін жеткізу; | | | | | | |
| 9) орталық газбен жабдықтауға қосылған абоненттерді 23 мыңнан 50 мың адамға дейін ұлғайту; | | | | | | |
| 10) қаланың қанағаттанарлықсыз жағдайдағы автожолдарының үлесін 12 %-дан 6 %-ға дейін төмендету; | | | | | | |
| 11) қаланың жалпы алаңына шаққанда жасыл екпелер алаңын 7,2 %-дан 11,5 %-ға дейін,скверлер, саябақтар алаңын қаланың жалпы алаңына шаққанда 0,06 %-дан 0,17 %-ға дейін ұлғайту; | | | | | | |
| 12) Мемлекет басшысының әрбір 10 мың тұрғынға кемінде 100 жұмыс орнын құру жөніндегі міндетін ескере отырып, 17,3 мың жұмыс орнын құру; | | | | | | |
| 13) 3 жастан 6 жасқа дейінгі балалар мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен 100 % қамту; | | | | | | |
| 14) Ы. Алтынсарин атындағы № 1 орта мектепке 300 орындық жапсаржайдың, 320 орындық балабақшаның, 600 орындық жатақханасы бар 1250 орындық колледждің, кітапханасы бар 600 орындық оқушылар сарайының құрылысы; | | | | | | |
| 15) оқушыларды қосымша біліммен қамтуды 68,6 %-дан 85,4 %- ға дейін ұлғайту; | | | | | | |
| 16) 1000 тірі туылғанға шаққанда нәресте өлім-жітімін 4,15-тен 3,45-ке дейін немесе 17 %-ға төмендету; | | | | | | |
| 17) қатерлі ісіктерден болатын өлім-жітімді 10,3 %-ға төмендету (100 мың тұрғынға шаққанда 42,9-дан 38,5-ке дейін); | | | | | | |
| 18) ауруханалардағы төсек-орын санын 3 есеге (700 төсек-орын), амбулаториялық-емханалық мекемелерге келуді 3,5 есеге (ауысымында 2350 келуші) ұлғайту; | | | | | | |
| 19) мәдениет мекемелеріне келушілер санын 20 %-ға немесе 87,8 мың адамға арттыру; | | | | | | |
| 20) 2027 жылға қарай мәдени іс-шаралар санын 853 іс-шараға дейін ұлғайту; | | | | | | |
| 21) дене шынықтырумен және спортпен жүйелі түрде айналысатын азаматтарды қамтуды 60 %-ға дейін ұлғайту (2022 жылы – 39,3 %). | | | | | | |
| 1. Өнеркәсіп және кәсіпкерлік | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Генерациялайтын** **электр станциясының құрылысы** | **объектіні пайдалануға қабылдау актісі** | **2023 жыл** | **Алматы облысының әкімдігі** | **30 134** | | **БК** | |
| 2024 жылғы 4-тоқсан | 22 993 | |
| 2 | Логистикалық орталық құру және кафелдік тақта шығаратын зауыттың құрылысы | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2023 жыл | Алматы облысының әкімдігі | 400 | | БК | |
| 2024 жылғы 4-тоқсан | 6 000 | |
| 3 | Металдан жасалатын құрылыс конструкциялары мен бұйымдарын (арматура, бұрыштықтар, швеллер, созбасым) шығаратын зауыттың құрылысы | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы 4-тоқсан | Алматы облысының әкімдігі | 38 000 | | БК | |
| 4 | Кірпіш зауытының құрылысы | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы 4-тоқсан | Алматы облысының әкімдігі | 31 500 | | БК | |
| 5 | "Alatau" арнайы экономикалық аймағын іске асыру шеңберінде Алматы облысының Қонаев қаласындағы Арна ауылы ауданында инженерлік инфрақұрылымды жеткізу. | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | ӨҚМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 10 000 | | РБ | |
| 1 000 | | ЖБ | |
| 2025 жыл | 15 974 | | РБ | |
| 4 600 | | ЖБ | |
| 2026 жыл | 54 114 | | РБ | |
| 4 600 | | ЖБ | |
| 2027 жылғы 4-тоқсан | 44 112 | | РБ | |
| 3 140 | | ЖБ | |
| 6 | Ұн өндіру желісін іске қосу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2023 жыл | Алматы облысының әкімдігі | 2 500 | | БК | |
| 2024 жылғы 4-тоқсан | 2 500 | |
| 7 | Күн электр станциясын кеңейту | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2023 жылғы 4-тоқсан | Алматы облысының әкімдігі | 2 000 | | БК | |
| 8 | Қуаты 50 МВт күн электр станциясының құрылысы | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы 4-тоқсан | Алматы облысының әкімдігі | 60 000 | | БК | |
| 9 | Заречный ауылында азық-түлік өндірісі зауытын кеңейту | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы 4-тоқсан | Алматы облысының әкімдігі | 2 000 | | БК | |
| 10 | Қаптама кірпіш өндірісі зауытының құрылысы | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы 4-тоқсан | Алматы облысының әкімдігі | 3 000 | | БК | |
| 11 | Құрама жем зауытын кеңейту | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | Алматы облысының әкімдігі | 250 | | БК | |
| 2025 жылғы 4-тоқсан | 250 | | БК | |
| 12 | Ет өңдеу зауытының құрылысы | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жылғы 4-тоқсан | Алматы облысының әкімдігі | 3 500 | | БК | |
| 13 | Түйінді пиязды кептіру зауытының құрылысы | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жылғы 4-тоқсан | Алматы облысының әкімдігі | 5 000 | | БК | |
| 14 | Заречный ауылындағы пеноплекс шығару өндірісін кеңейту | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы 4-тоқсан | Алматы облысының әкімдігі | 15 | | БК | |
| 15 | Балық өсіретін және қайта өңдейтін шаруашылығын кеңейту | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2023 жылғы 4-тоқсан | Алматы облысының әкімдігі | 1 500 | | БК | |
| 16 | Сорғы бұйымдарын шығаратын зауыттың құрылысы | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жылғы 4-тоқсан | Алматы облысының әкімдігі | 42 660 | | БК | |
| 17 | Үй құрылысы комбинатының құрылысы | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жылғы 4-тоқсан | Алматы облысының әкімдігі | 17 800 | | БК | |
| 18 | Orbis демалыс аймағының құрылысы | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жылғы 4-тоқсан | Алматы облысының әкімдігі | 8 000 | | БК | |
| 19 | Data-center құрылысы | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы 4-тоқсан | Алматы облысының әкімдігі | 15 000 | | БК | |
| 20 | KZ Recycling қағаз, картон және гофрленген қаптама өндіру зауытының құрылысы | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы 4-тоқсан | Алматы облысының әкімдігі | 21 306 | | БК | |
| 21 | IAMS көпфункционалды клиникасының құрылысы | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы 4-тоқсан | Алматы облысының әкімдігі | 15 000 | | БК | |
| 22 | Көпфункционалды инновациялық индустриялық парк пен құрылыс материалдарын шығаратын зауыттардың құрылысы | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы 4-тоқсан | Алматы облысының әкімдігі | 40 000 | | БК | |
| 23 | Iran Tractor Manufacturing Industrial Group ауыл шаруашылығы техникасын жинау зауытының құрылысы | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы 4-тоқсан | Алматы облысының әкімдігі | 16 000 | | БК | |
| 24 | Мосы крандарын жинау зауытының құрылысы | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы 4-тоқсан | Алматы облысының әкімдігі | 12 000 | | БК | |
| 25 | Көпфункционалды, медициналық, білім беру және ғылыми орталықтарының құрылысы | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы 4-тоқсан | Алматы облысының әкімдігі | 250 000 | | БК | |
|  |  |  |  | Бөлім бойынша жиыны: | 786 848 | |  | |
| 2. Ауыл шаруашылығы | | | | | | | | |
| 26 | Жылыжай кешендерін салу және кеңейту | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | Алматы облысының әкімдігі | 503 | | БК | |
| 2025 жылғы 4-тоқсан | 37 500 | |
| 27 | Жылдам дайындалатын кеспе өндіретін зауыттың құрылысы | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы 4-тоқсан | Алматы облысының әкімдігі | 8 000 | | БК | |
| 28 | Балық өнеркәсібі кешенін құру | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2023 жыл | Алматы облысының әкімдігі | 3 000 | | БК | |
| 2024 жылғы 4-тоқсан | 60 205 | |
| 29 | Сарыбұлақ ауылының суару желілерін, № 5 аспалы сорғы станциясын реконструкциялау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2023 жыл | СРИМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 1 000 | | РБ | |
| 2024 жыл | 1 450 | | РБ | |
| 2025 жыл | 1 541 | | РБ | |
| 100 | | ЖБ | |
| 2026 жыл | 2 000 | | РБ | |
| 200 | | ЖБ | |
| 2027 жылғы 4-тоқсан | 2 368 | | РБ | |
| 236 | | ЖБ | |
| 30 | Сүт-тауарлы фермаларын құру | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жыл | Алматы облысының әкімдігі | 90 | | БК | |
| 2026 жыл | 2 500 | |
| 2027 жылғы 4-тоқсан | 3 000 | |
| 31 | Көкөніс қоймаларының құрылысы және оларды кеңейту | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы 4-тоқсан | Алматы облысының әкімдігі | 750 | | БК | |
| 32 | Тамшылатып суарудың су үнемдеу технологияларын 500 га дейін кеңейту | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жылғы 4-тоқсан | Алматы облысының әкімдігі | 790 | | БК | |
| 33 | 50 га арналған тамшылатып суару жүйесін орнату | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы 4-тоқсан | Алматы облысының әкімдігі | 20 | | БК | |
| 34 | Алматы облысы, Қонаев қаласы Шеңгелді алабының (№ 1, 3, 4, 6) суару желілерін және сорғы станциясын реконструкциялау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жыл | СРИМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 4 200 | | РБ | |
| 840 | | ЖБ | |
| 2026 жыл | 10 500 | | РБ | |
| 840 | | ЖБ | |
| 2027 жылғы 4-тоқсан | 10 500 | | РБ | |
| 840 | | ЖБ | |
|  |  |  |  | Бөлім бойынша жиыны: | 152 973 | |  | |
| 3. Құрылыс | | | | | | | | |
| 3.1. Тұрғын үй | | | | | | | | |
| 35 | Коммерциялық тұрғын үйдің құрылысы (1980,0 мың шаршы метр) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2023 жыл | Алматы облысының әкімдігі | 9 560 | | БК | |
| 2024 жыл | 157 880 | |
| 2025 жыл | 194 490 | |
| 2026 жыл | 198 730 | |
| 2027 жылғы 4-тоқсан | 231 340 | |
|  |  |  |  | Жиыны: | 792 000 | |  | |
| 3.2. Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым | | | | | | | | |
| 36 | Алматы облысының Қонаев қаласында орамішілік инженерлік инфрақұрылымның құрылысы (Жаңа Іле) (телефондандыру) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жыл | ҰЭМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 2 691 | | РБ | |
| 598 | | ЖБ | |
| 2026 жыл | 4 784 | | РБ | |
| 382 | | ЖБ | |
| 2027 жылғы 4-тоқсан | 1 345 | | РБ | |
| 37 | Алматы облысы Қонаев қаласының көшелерін, саябақтарын, скверлерін және спорт алаңдарын абаттандыру, көгалдандыру және желілік саябақтың құрылысы | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | ҰЭМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 1 800 | | РБ | |
| 200 | | ЖБ | |
| 2025 жыл | 1 800 | | РБ | |
| 200 | | ЖБ | |
| 2026 жылғы 4-тоқсан | 900 | | РБ | |
| 100 | | ЖБ | |
| 38 | Алматы облысының Қонаев қаласында дендропарктің құрылысы | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы 4-тоқсан | ҰЭМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 4 140 | | РБ | |
| 460 | | ЖБ | |
| 39 | Инженерлік-коммуникациялық желілердің құрылысы және 60 пәтерлік жиырма екі тұрғын үйді абаттандыру | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2023 жыл | ӨҚМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 1 033 | | РБ | |
| 2024 жыл | 5 616 | | РБ | |
| 624 | | ЖБ | |
| 2025 жыл | 3 880 | | РБ | |
| 751 | | ЖБ | |
| 2026 жыл | 8 259 | | РБ | |
| 730 | | ЖБ | |
| 2027 жылғы 4-тоқсан | 1 690 | | РБ | |
| 40 | Алматы облысының Қонаев қаласында жеке тұрғын үй құрылысына арналған инженерлік-коммуникациялық желілердің құрылысы (Ардагер, Самал, Green City) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | ӨҚМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 6 129 | | РБ | |
| 681 | | ЖБ | |
| 2025 жыл | 2 237 | | РБ | |
| 497 | | ЖБ | |
| 2026 жыл | 3 360 | | РБ | |
| 249 | | ЖБ | |
| 2027 жылғы 4-тоқсан | 3 808 | | РБ | |
| 299 | | ЖБ | |
| 41 | Алматы облысы Қонаев қаласының салынып жатқан объектілерге дейінгі сыртқы инженерлік жүйелердің құрылысы, № 1 – 6 учаскелер (электрмен жабдықтау, сумен жабдықтау, кәріз, газбен жабдықтау, телефондандыру, арнайы байланыс, блокты-модульді қазандықтар) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | ӨҚМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 15 750 | | РБ | |
| 1 750 | | ЖБ | |
| 2025 жыл | 6 625 | | РБ | |
| 1 325 | | ЖБ | |
| 2026 жыл | 3 312 | | РБ | |
| 2027 жылғы 4-тоқсан | 3 313 | | РБ | |
|  |  |  |  | Жиыны | 90 818 | |  | |
| 3.3. Әкімшілік ғимараттар | | | | | | | | |
| 42 | Алматы облысы әкімінің аппараты мен әкімдігі құрылымдық бөлімшелерінің әкімшілік ғимаратының құрылысы | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | ҰЭМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 10 184 | | РБ | |
| 1 131 | | ЖБ | |
| 2025 жыл | 5 206 | | РБ | |
| 1 140 | | ЖБ | |
| 2026 жыл | 2 603 | | РБ | |
| 2027 жылғы 4-тоқсан | 2 603 | | РБ | |
| 43 | Алматы облысы әкімдігінің ведомстволық бағынысты ұйымдарына арналған әкімшілік ғимараттың құрылысы | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | ҰЭМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 3 213 | | РБ | |
| 320 | | ЖБ | |
| 2025 жыл | 1 833 | | РБ | |
| 360 | | ЖБ | |
| 2026 жыл | 917 | | РБ | |
| 2027 жылғы 4-тоқсан | 915 | | РБ | |
| 44 | Орталық мемлекеттік органдарға арналған әкімшілік ғимараттың құрылысы (Департаменттер үйі) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | ҰЭМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 6 500 | | РБ | |
| 500 | | ЖБ | |
| 2025 жыл | 3 250 | | РБ | |
| 500 | | ЖБ | |
| 2026 жыл | 1 625 | | РБ | |
| 2027 жылғы 4-тоқсан | 1 625 | | РБ | |
| 45 | Алматы облысының Қонаев қаласында арнаулы мемлекеттік органдарға арналған әкімшілік ғимараттың құрылысы (Ұлттық қауіпсіздік комитеті) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | ҰЭМ, ҰҚК (келісу бойынша), Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 5 841 | | РБ | |
| 427 | | ЖБ | |
| 2025 жыл | 3 446 | | РБ | |
| 680 | | ЖБ | |
| 2026 жыл | 9 623 | | РБ | |
| 790 | | ЖБ | |
| 2027 жылғы 4-тоқсан | 1 722 | | РБ | |
| 46 | Алматы облысының Қонаев қаласында арнаулы мемлекеттік органдарға арналған әкімшілік ғимараттардың құрылысы (Терроризмге қарсы орталық) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | ҰЭМ, ҰҚК (келісу бойынша), Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 1 350 | | РБ | |
| 150 | | ЖБ | |
| 2025 жылғы 4-тоқсан | 1 170 | | РБ | |
| 130 | | ЖБ | |
| 47 | Алматы облысының Қонаев қаласында арнаулы мемлекеттік органдарға арналған әкімшілік ғимараттың құрылысы (прокуратура) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | ҰЭМ, БП (келісу бойынша), Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 3 623 | | РБ | |
| 403 | | ЖБ | |
| 2025 жылғы 4-тоқсан | 4 726 | | РБ | |
| 470 | | ЖБ | |
| 48 | Алматы облысының Қонаев қаласында арнаулы мемлекеттік органдарға арналған әкімшілік ғимараттың құрылысы (облыстық сот) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | ҰЭМ, ЖС (келісу бойынша), Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 5 238 | | РБ | |
| 582 | | ЖБ | |
| 2025 жыл | 2 971 | | РБ | |
| 590 | | ЖБ | |
| 2026 жыл | 1 486 | | РБ | |
| 2027 жылғы 4-тоқсан | 1 485 | | РБ | |
| 49 | Алматы облысының Қонаев қаласында арнаулы мемлекеттік органдарға арналған әкімшілік ғимараттың құрылысы (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | ҰЭМ, СҚА (келісу бойынша), Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 3 623 | | РБ | |
| 403 | | ЖБ | |
| 2025 жылғы 4-тоқсан | 4 726 | | РБ | |
| 470 | | ЖБ | |
| 50 | Алматы облысының Қонаев қаласында арнаулы мемлекеттік органдарға арналған әкімшілік ғимараттың құрылысы (Экономикалық тергеу департаменті) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | ҰЭМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 3 623 | | РБ | |
| 403 | | ЖБ | |
| 2025 жыл | 2 363 | | РБ | |
| 470 | | ЖБ | |
| 2026 жыл | 1 182 | | РБ | |
| 2027 жылғы 4-тоқсан | 1 181 | | РБ | |
| 51 | Алматы облысының Қонаев қаласында арнаулы мемлекеттік органдарға арналған әкімшілік ғимараттардың құрылысы (экономикалық, әкімшілік соттар) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | ҰЭМ, ЖС (келісу бойынша), Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 4 714 | | РБ | |
| 524 | | ЖБ | |
| 2025 жыл | 2 774 | | РБ | |
| 550 | | ЖБ | |
| 2026 жыл | 1 387 | | РБ | |
| 2027 жылғы 4-тоқсан | 1 387 | | РБ | |
| 52 | Алматы облысының Қонаев қаласында арнаулы мемлекеттік органдарға арналған әкімшілік ғимараттардың құрылысы (қылмыстық сот) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | ҰЭМ, ЖС (келісу бойынша), Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 4 714 | | РБ | |
| 524 | | ЖБ | |
| 2025 жыл | 2 774 | | РБ | |
| 550 | | ЖБ | |
| 2026 жыл | 1 387 | | РБ | |
| 2027 жылғы 4-тоқсан | 1 387 | | РБ | |
| 53 | Алматы облысының Қонаев қаласында азаматтарға арналған үкімет ғимаратының құрылысы (халыққа қызмет көрсету орталығы, мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығы және автодром) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | ҰЭМ, ЦДИАӨМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 2 250 | | РБ | |
| 250 | | ЖБ | |
| 2025 жыл | 2 615 | | РБ | |
| 581 | | ЖБ | |
| 2026 жыл | 4 108 | | РБ | |
| 280 | | ЖБ | |
| 2027 жылғы 4-тоқсан | 1 306 | | РБ | |
| 54 | Алматы облысы әкімі аппаратының автошаруашылық кешенінің құрылысы | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | Алматы облысының әкімдігі | 1 980 | | ЖБ | |
| 2025 жылғы 4-тоқсан | 1 020 | |
| 55 | Алматы облысының арнайы экономикалық аймағында визит-орталықтың әкімшілік ғимаратының құрылысы | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2023 жыл | Алматы облысының әкімдігі | 3 500 | | ЖБ | |
| 2024 жылғы 4-тоқсан | 8 150 | |
|  |  |  |  | Жиыны | 158 484 | |  | |
|  |  |  |  | Бөлім бойынша жиыны: | 1 041 302 | |  | |
| 4. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | | | | | | | | |
| 4.1. Сумен жабдықтау және су бұру | | | | | | | | |
| 56 | Алматы облысы Қонаев қаласының  № 19, № 20 шағын аудандарында сумен жабдықтау және су бұру желілерін реконструкциялау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы 4-тоқсан | ӨҚМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 630 | | РБ | |
| 70 | | ЖБ | |
| 57 | Кәріздік-тазарту құрылысжайының құрылысы | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | Алматы облысының әкімдігі, ӨҚМ | 5 000 | | ЖБ | |
| 2025 жыл | 5 000 | |
| 2026 жыл | 5 000 | |
| 2027 жылғы 4-тоқсан | 5 000 | |
| 58 | Алматы облысының Қонаев қаласында кәріздік-тазарту құрылысжайының құрылысы (Жаңа Іле) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жыл | ӨҚМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 3 895 | | РБ | |
| 810 | | ЖБ | |
| 2026 жыл | 9 738 | | РБ | |
| 810 | | ЖБ | |
| 2027 жылғы 4-тоқсан | 1 947 | | РБ | |
| 59 | Алматы облысының Қонаев қаласында су тарту құрылысжайының құрылысы (Жаңа Іле) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | ӨҚМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 2 070 | | РБ | |
| 460 | | ЖБ | |
| 2025 жылғы 4-тоқсан | 2 070 | | РБ | |
| 460 | | ЖБ | |
| 60 | Алматы облысының Қонаев қаласында магистральдық инженерлік инфрақұрылымның құрылысы (Жаңа Іле) (сумен жабдықтау) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | ӨҚМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 1 260 | | РБ | |
| 140 | | ЖБ | |
| 2025 жылғы 4-тоқсан | 1 260 | | РБ | |
| 140 | | ЖБ | |
| 61 | Алматы облысының Қонаев қаласы магистральдық инженерлік инфрақұрылымның құрылысы (Жаңа Іле) (кәріз) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | ӨҚМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 1 410 | | РБ | |
| 190 | | ЖБ | |
| 2025 жылғы 4-тоқсан | 1 410 | | РБ | |
| 190 | | ЖБ | |
| 62 | Алматы облысының Қонаев қаласында сорғыту жүйесінің құрылысы | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | ҰЭМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 1 800 | | РБ | |
| 200 | | ЖБ | |
| 2025 жылғы 4-тоқсан | 1 800 | | РБ | |
| 200 | | ЖБ | |
| 63 | Алматы облысы Қонаев қаласының № 10 шағын ауданына дейінгі магистральдық инженерлік инфрақұрылымның құрылысы (сумен жабдықтау) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | ӨҚМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 2 700 | | РБ | |
| 300 | | ЖБ | |
| 2025 жылғы 4-тоқсан | 1 440 | | РБ | |
| 160 | | ЖБ | |
| 64 | Алматы облысы Қонаев қаласының № 10 шағын ауданына дейінгі магистральдық инженерлік инфрақұрылымның құрылысы (кәріз) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | ӨҚМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 2 700 | | РБ | |
| 300 | | ЖБ | |
| 2025 жылғы 4-тоқсан | 1 440 | | РБ | |
| 160 | | ЖБ | |
| 65 | Алматы облысының Қонаев қаласында орамішілік инженерлік инфрақұрылымның құрылысы (Жаңа Іле) (кәріз) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жыл | ӨҚМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 882 | | РБ | |
| 98 | | ЖБ | |
| 2026 жыл | 4 500 | | РБ | |
| 500 | | ЖБ | |
| 2027 жылғы 4-тоқсан | 3 438 | | РБ | |
| 382 | | ЖБ | |
| 66 | Алматы облысының Қонаев қаласында орамішілік инженерлік инфрақұрылымның құрылысы (Жаңа Іле) (сумен жабдықтау) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жыл | ӨҚМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 882 | | РБ | |
| 98 | | ЖБ | |
| 2026 жыл | 4 500 | | РБ | |
| 500 | | ЖБ | |
| 2027 жылғы 4-тоқсан | 3 438 | | РБ | |
| 382 | | ЖБ | |
| 67 | Алматы облысы Қонаев қаласының Восточный шағын ауданында сумен жабдықтауды және су бұруды реконструкциялау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы 4-тоқсан | ӨҚМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 630 | | РБ | |
| 70 | | ЖБ | |
| 68 | Алматы облысы Қонаев қаласының Қонаев көшесі бойында № 6 кәріздік-сорғы станциясына дейін Д-1000 мм бас кәріз коллекторын реконструкциялау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | ӨҚМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 450 | | РБ | |
| 50 | | ЖБ | |
| 2025 жылғы 4-тоқсан | 450 | | РБ | |
| 50 | | ЖБ | |
| 69 | Алматы облысы Қонаев қаласының Спутник шағын ауданында сумен жабдықтау және су бұру желілерін реконструкциялау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы 4-тоқсан | ӨҚМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 630 | | РБ | |
| 70 | | ЖБ | |
| 70 | Алматы облысы Қонаев қаласының Арна ауылындағы ұңғымалардан бақылау резервуарларына дейін қысымды су құбырын реконструкциялау (2-ші тармақ) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | ӨҚМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 2 700 | | РБ | |
| 300 | | ЖБ | |
| 2025 жылғы 4-тоқсан | 2 700 | | РБ | |
| 300 | | ЖБ | |
| 71 | Алматы облысы Қонаев қаласының Заречное ауылында кәріз жүйесін реконструкциялау мен оның құрылысы және кәріздік-тазарту құрылысжайының құрылысы | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | ӨҚМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 1 600 | | РБ | |
| 500 | | ЖБ | |
| 2025 жыл | 2 250 | | РБ | |
| 400 | | ЖБ | |
| 2026 жыл | 1 125 | | РБ | |
| 2027 жылғы 4-тоқсан | 1 125 | | РБ | |
| 72 | Алматы облысы Қонаев қаласының  № 8, № 10 шағын аудандарында сумен жабдықтау және су бұру желілерін реконструкциялау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы 4-тоқсан | ӨҚМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 1 078 | | РБ | |
| 119 | | ЖБ | |
| 73 | Алматы облысы Қонаев қаласының Шеңгелді, Сарыбұлақ, Кербұлақ ауылдарында сумен жабдықтау жүйесін реконструкциялау мен оның құрылысы | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | ӨҚМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 250 | | РБ | |
| 50 | | ЖБ | |
| 2025 жылғы 4-тоқсан | 650 | | РБ | |
| 50 | | ЖБ | |
| 74 | Алматы облысының Қонаев қаласында № 10 жаңа ұңғымасын бұрғылау, таза су резервуарының, хлорлау, сорғы станциясы ғимаратының құрылысы | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы 4-тоқсан | Алматы облысының әкімдігі | 500 | | ЖБ | |
| 75 | Алматы облысының Қонаев қаласында № 11, 12, 13, 14, 15, 16 жаңа ұңғымаларды бұрғылау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы 4-тоқсан | Алматы облысының әкімдігі | 540 | | ЖБ | |
| 76 | Алматы облысы Қонаев қаласының "Әсем Тас" шағын ауданында сумен жабдықтау және су бұру желілерін реконструкциялау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы 4-тоқсан | ӨҚМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 450 | | РБ | |
| 50 | | ЖБ | |
| 77 | Алматы облысы Қонаев қаласы Заречный ауылының Весенняя көшесі бойында ұзындығы 1200 метр Д-100 мм сумен жабдықтау құбырын реконструкциялау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы 4-тоқсан | Алматы облысының әкімдігі | 300 | | ЖБ | |
| 78 | Алматы облысының Қонаев қаласында "Қапшағай Су Арнасы" МКК Арна ауылының ұңғымалық сутартқышынан "Арна" өнеркәсіптік аймағына дейін Д-530 мм суағарын реконструкциялау және оның құрылысы | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы 4-тоқсан | ӨҚМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 900 | | РБ | |
| 100 | | ЖБ | |
| 79 | Алматы облысы Қонаев қаласының  № 1 шағын ауданында сумен жабдықтау және су бұру желілерін реконструкциялау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы 4-тоқсан | ӨҚМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 450 | | РБ | |
| 50 | | ЖБ | |
| 80 | Алматы облысы Қонаев қаласының Заречный ауылындағы І-ші су көтергіштен (ұңғымалық сутартқыштан) ІІ-ші су көтергішке дейін әр тармағының ұзындығы 2500 метр болатын Д-400 мм суағарының 2 тармағын реконструкциялау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы 4-тоқсан | Алматы облысының әкімдігі | 270 | | ЖБ | |
| 81 | Алматы облысы Қонаев қаласының Советская көшесі бойындағы Д-160 мм сумен жабдықтау құбырын реконструкциялау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы 4-тоқсан | Алматы облысының әкімдігі | 270 | | ЖБ | |
| 82 | Алматы облысы Қонаев қаласының Абай көшесі бойындағы өздігінен ағатын Д-300 мм кәріз желісін реконструкциялау (батальон, өрт сөндіру бөлімі) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы 4-тоқсан | Алматы облысының әкімдігі | 270 | | ЖБ | |
| 83 | Алматы облысының Қонаев қаласында қуатының ұлғаюымен Қапшағай су қоймасының деңгейіне тәуелді болмайтын жаңа 1-ші көтергіш сорғы станциясын реконструкциялау және оның құрылысы | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы 4-тоқсан | ӨҚМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 1 830 | | РБ | |
| 247 | | ЖБ | |
| 84 | Алматы облысы Қонаев қаласының 57 қосалқы станциясынан 1-ші көтергіш сорғы станциясына дейін 6 кВ жоғары вольтты кәбіл желісін реконструкциялау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы 4-тоқсан | Алматы облысының әкімдігі | 351 | | ЖБ | |
| 85 | Алматы облысының Қонаев қаласында сүзгі станциясын барлық технологиялық процестерді ескеріп, өндірістік қуатты арттыра отырып реконструкциялау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | ӨҚМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 911 | | РБ | |
| 101 | | ЖБ | |
| 2025 жылғы 4-тоқсан | 2 700 | | РБ | |
| 300 | | ЖБ | |
| 86 | Алматы облысының Қонаев қаласында Сейфуллин мен Алматы көшелерін сумен жабдықтау құбырын реконструкциялау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы 4-тоқсан | ӨҚМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 843 | | РБ | |
| 93 | | ЖБ | |
| 87 | Алматы облысы Қонаев қаласының Шошқалысай сайы арқылы ІІБ аумағындағы кәріз құдығынан № 4 кәріздік сорғы станциясының қабылдау құдығына дейін өздігінен ағатын кәріз желісін реконструкциялау (ұзындығы 950 метр Д-500 мм құбырларды ауыстыру) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы 4-тоқсан | ӨҚМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 630 | | РБ | |
| 70 | | ЖБ | |
| 88 | Алматы облысының Қонаев қаласындағы 6 резервуарды реконструкциялау және олардың құрылысы, барлық технологиялық құбырлар мен бекіткіш арматураны ауыстыру, ғимараттарды күрделі жөндеу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | ӨҚМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 450 | | РБ | |
| 50 | | ЖБ | |
| 2025 жылғы 4-тоқсан | 2 250 | | РБ | |
| 250 | | ЖБ | |
| 89 | Алматы облысының Қонаев қаласындағы Қапшағай су қоймасының 3 ұңғымасынан геологиялық барлау жұмыстарымен солтүстік жағалаудағы демалыс базасына дейін ұзындығы 8,0 км Д-200 мм құбырын реконструкциялау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | ӨҚМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 450 | | РБ | |
| 50 | | ЖБ | |
| 2025 жылғы 4-тоқсан | 1 350 | | РБ | |
| 150 | | ЖБ | |
| 90 | Индустриальная көшесі бойындағы облыс әкімдігінің жаңа ғимаратын, ойын, өнеркәсіптік ғимараттары аумағында су құбыры және кәріз желілерін реконструкциялау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | ӨҚМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 180 | | РБ | |
| 20 | | ЖБ | |
| 2025 жылғы 4-тоқсан | 540 | | РБ | |
| 60 | | ЖБ | |
| 91 | Алматы облысының Қонаев қаласында "Қонаев Су Арнасы" МКК сүзгі станциясының қолданыстағы су құбыры желісін реконструкциялауды ескере отырып, қалалық су құбыры желісінен № 4 бағбандық алапқа дейінгі сумен жабдықтау құбырын реконструкциялау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | ӨҚМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 630 | | РБ | |
| 70 | | ЖБ | |
| 2025 жылғы 4-тоқсан | 270 | | РБ | |
| 30 | | ЖБ | |
| 92 | Алматы облысының Қонаев қаласында "Қонаев Су Арнасы" МКК сүзгі станциясының қолданыстағы су құбыры желісін реконструкциялауды ескере отырып, қалалық су құбыры желісінен № 7 бағбандық алапқа дейінгі сумен жабдықтау құбырын реконструкциялау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | ӨҚМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 630 | | РБ | |
| 70 | | ЖБ | |
| 2025 жылғы 4-тоқсан | 450 | | РБ | |
| 50 | | ЖБ | |
| 93 | Алматы облысы Қонаев қаласының сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін автоматтандыру және цифрландыру | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы 4-тоқсан | ӨҚМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 600 | | РБ | |
| 60 | | ЖБ | |
| 94 | "Қонаев Су Арнасы" МКК № 4а кәріздік сорғы станциясын реконструкциялау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2023 жыл | ӨҚМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 2 000 | | РБ | |
| 2024 жылғы 4-тоқсан | 974 | | РБ | |
| 331 | | ЖБ | |
| 95 | "Қонаев Су Арнасы" МКК № 6 кәріздік сорғы станциясын реконструкциялау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2023 жыл | ӨҚМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 4 000 | | РБ | |
| 2024 жылғы 4-тоқсан | 1 417 | | РБ | |
| 602 | | ЖБ | |
| 96 | Алматы облысындағы республикалық олимпиадалық даярлау базасына дейін газбен жабдықтау және кәріз желілерінің құрылысы | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2023 жылғы  4-тоқсан | Алматы облысының әкімдігі | 2 500 | | ЖБ | |
|  |  |  |  | Жиыны | 132 067 | |  | |
| 4.2. Газбен жабдықтау | | | | | | | | |
| 97 | Алматы облысының Қонаев қаласында сағатына 50 мың текше метрлік "Қонаев 2" автоматты газ тарату станциясының құрылысы | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | ЭМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 1 800 | | РБ | |
| 200 | | ЖБ | |
| 2025 жылғы 4-тоқсан | 1 800 | | РБ | |
| 200 | | ЖБ | |
| 98 | Алматы облысының Қонаев қаласында "Қонаев 2" автоматты газ тарату станциясынан Самал, Ардагер шағын аудандарына дейін магистральдық газ құбырының құрылысы | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | ЭМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 900 | | РБ | |
| 100 | | ЖБ | |
| 2025 жылғы 4-тоқсан | 900 | | РБ | |
| 100 | | ЖБ | |
| 99 | Алматы облысының Қонаев қаласында ұзындығы 1,8 км Д-530 мм магистральдық газ құбырын реконструкциялау және кеңейту | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | ЭМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 450 | | РБ | |
| 50 | | ЖБ | |
| 2025 жыл | 225 | | РБ | |
| 50 | | ЖБ | |
| 2026 жыл | 113 | | РБ | |
| 2027 жылғы 4-тоқсан | 112 | | РБ | |
| 100 | Алматы облысының Қонаев қаласында автоматты газ тарату станциясының құрылысы (Жаңа Іле) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | ЭМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 3 150 | | РБ | |
| 350 | | ЖБ | |
| 2025 жылғы 4-тоқсан | 2 700 | | РБ | |
| 300 | | ЖБ | |
| 101 | Алматы облысының Қонаев қаласында орамішілік инженерлік инфрақұрылымның құрылысы  (газбен жабдықтау) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жыл | ЭМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 2 691 | | РБ | |
| 598 | | ЖБ | |
| 2026 жыл | 4 784 | | РБ | |
| 382 | | ЖБ | |
| 2027 жылғы 4-тоқсан | 1 345 | | РБ | |
| 102 | Алматы облысы Қонаев қаласының № 10 шағын ауданына дейін магистральдық инженерлік инфрақұрылымның құрылысы (газбен жабдықтау) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | ЭМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 3 114 | | РБ | |
| 3 460 | | ЖБ | |
| 2025 жылғы 4-тоқсан | 1 026 | | РБ | |
| 114 | | ЖБ | |
| 103 | Алматы облысының Қонаев қаласында магистральдық инженерлік инфрақұрылымның құрылысы (Жаңа Іле) (газбен жабдықтау) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | ЭМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 2 340 | | РБ | |
| 260 | | ЖБ | |
| 2025 жылғы 4-тоқсан | 1 800 | | РБ | |
| 200 | | ЖБ | |
| 104 | Алматы облысы Қонаев қаласының Спутник, Рауан, Қарлығаш, Арна, № 19-20, 12а, 12б шағын аудандарын газбен жабдықтау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы 4-тоқсан | ЭМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 2 250 | | РБ | |
| 250 | | ЖБ | |
|  |  |  |  | Жиыны | 38 114 | |  | |
| 4.3. Электрмен жабдықтау | | | | | | | | |
| 105 | Алматы облысының Қонаев қаласында 110 кВ ӘЖ орната отырып, 110/10 кВ қосалқы станциясының 2х40 МВА құрылысы (Жаңа Іле) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | ЭМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 4 000 | | РБ | |
| 1 000 | | ЖБ | |
| 2025 жыл | 5 000 | | РБ | |
| 1 000 | | ЖБ | |
| 2026 жыл | 2 500 | | РБ | |
| 2027 жылғы 4-тоқсан | 2 500 | | РБ | |
| 106 | Алматы облысы Қонаев қаласының Рауан шағын ауданында 10/0,4 кВ электр беру желісінің құрылысы | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы 4-тоқсан | Алматы облысының әкімдігі | 500 | | ЖБ | |
| 107 | Алматы облысының Қонаев қаласында орамішілік инженерлік инфрақұрылымның құрылысы (Жаңа Іле) (электрмен жабдықтау 10/0,4кВ) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жыл | Алматы облысының әкімдігі, Қаржымині, ӨҚМ | 2 691 | | РБ | |
| 598 | | ЖБ | |
| 2026 жыл | 4 784 | | РБ | |
| 382 | | ЖБ | |
| 2027 жылғы 4-тоқсан | 1 345 | | РБ | |
| 108 | Алматы облысының Қонаев қаласында магистральдық инженерлік инфрақұрылымның құрылысы (Жаңа Іле) (электрмен жабдықтау 10 кВ) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | Алматы облысының әкімдігі, Қаржымині, ӨҚМ | 2 115 | | РБ | |
| 235 | | ЖБ | |
| 2025 жылғы 4-тоқсан | 1 035 | | РБ | |
| 115 | | ЖБ | |
| 109 | Алматы облысы Қонаев қаласының № 10 шағын ауданына дейін орамішілік 04/10кВ инженерлік инфрақұрылымның құрылысы (электрмен жабдықтау) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | Алматы облысының әкімдігі, Қаржымині, ӨҚМ | 3 114 | | РБ | |
| 346 | | ЖБ | |
| 2025 жылғы 4-тоқсан | 1 026 | | РБ | |
| 114 | | ЖБ | |
| 110 | Алматы облысының Қонаев қаласында 110 кВ "Робот – Арна" қос тізбекті ӘЖ 150 МВА арналған "Арна" 220/110/10 кВ қосалқы станциясының құрылысы | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | ЭМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 8 000 | | РБ | |
| 800 | | ЖБ | |
| 2025 жыл | 6 500 | | РБ | |
| 1 300 | | ЖБ | |
| 2026 жыл | 3 250 | | РБ | |
| 2027 жылғы 4-тоқсан | 3 250 | | РБ | |
| 111 | Алматы облысы Қонаев қаласының № 10 шағын ауданында 110/10 кВ "Көкшіл" қосалқы станциясының құрылысы | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | ЭМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 8 000 | | РБ | |
| 800 | | ЖБ | |
| 2025 жыл | 7 500 | | РБ | |
| 1 500 | | ЖБ | |
| 2026 жыл | 3 750 | | РБ | |
| 2027 жылғы 4-тоқсан | 3 750 | | РБ | |
| 112 | Алматы облысы Қонаев қаласының № 143 "Робот" қосалқы станциясынан Арна ауылының ұңғымалық су тартқышына дейін ұзындығы 15 км екі тармақты 10 кВ жоғары вольтты кәбілді әуе желісін реконструкциялау және оның құрылысы | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | Алматы облысының әкімдігі, ҰЭМ, Қаржымині, | 231 | | РБ | |
| 25 | | ЖБ | |
| 2025 жылғы 4-тоқсан | 900 | | РБ | |
| 100 | | ЖБ | |
| 113 | Алматы облысының Қонаев қаласында 220/110/10 кВ "Тамаша" 2х250 МВА қосалқы станциясының құрылысы | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | ЭМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 900 | | РБ | |
| 100 | | ЖБ | |
| 2025 жыл | 3 250 | | РБ | |
| 700 | | ЖБ | |
| 2026 жыл | 21 625 | | РБ | |
| 1 000 | | ЖБ | |
| 2027 жылғы 4-тоқсан | 1 625 | | РБ | |
| 114 | Алматы облысының Қонаев қаласында 110 кВ әуе желісін орната отырып, "Тамғалы тас" 2х63 МВА 110/10 кВ қосалқы станциясының құрылысы (габариттері 220 кВ) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | ЭМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 2 000 | | РБ | |
| 100 | | ЖБ | |
| 2025 жыл | 4 500 | | РБ | |
| 500 | | ЖБ | |
| 2026 жылғы 4-тоқсан | 9 000 | | РБ | |
| 1 000 | | ЖБ | |
| 115 | Алматы облысының Қонаев қаласында "Қапшағай" 220/110/10 кВ қосалқы станциясын реконструкциялау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | Алматы облысының әкімдігі, Қаржымині, ЭМ, "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісу бойынша) | 450 | | РБ | |
| 50 | | ЖБ | |
| 2025 жыл | 2 250 | | РБ | |
| 250 | | ЖБ | |
| 2026 жылғы 4-тоқсан | 6 300 | | РБ | |
| 700 | | ЖБ | |
| 116 | Алматы облысының Қонаев қаласында "Робот" 220/110/10 кВ қосалқы станциясын реконструкциялау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | Алматы облысының әкімдігі, Қаржымині, ЭМ, "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісу бойынша) | 450 | | РБ | |
| 50 | | ЖБ | |
| 2025 жыл | 2 250 | | РБ | |
| 250 | | ЖБ | |
| 2026 жылғы 4-тоқсан | 6 300 | | РБ | |
| 700 | | ЖБ | |
|  |  |  |  | Жиыны | 150 356 | |  | |
| 4.4. Жылумен жабдықтау | | | | | | | | |
| 117 | Алматы облысының Қонаев қаласында қуаты 75 Гкал/сағ 5 орамдық қазандықтың құрылысы (Жаңа Іле) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | Алматы облысының әкімдігі | 1 100 | | ЖБ | |
| 2025 жылғы 4-тоқсан | 2 200 | |
| 118 | Алматы облысының Қонаев қаласында орамішілік инженерлік инфрақұрылымның құрылысы (Жаңа Іле) (жылумен жабдықтау) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жыл | ӨҚМ, ЭМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 2 691 | | РБ | |
| 598 | | ЖБ | |
| 2026 жыл | 4 784 | | РБ | |
| 382 | | ЖБ | |
| 2027 жылғы 4-тоқсан | 1 345 | | РБ | |
| 119 | Алматы облысының Қонаев қаласында қуаты 75 Гкал/сағ 4 орамдық қазандықтың құрылысы | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | Алматы облысының әкімдігі | 1 100 | | ЖБ | |
| 2025 жылғы 4-тоқсан | 2 200 | |
| 120 | Алматы облысының Қонаев қаласында магистральдық инженерлік инфрақұрылымның құрылысы (№ 10 шағын аудан) (жылумен жабдықтау) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | ӨҚМ, ЭМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 3 114 | | РБ | |
| 346 | | ЖБ | |
| 2025 жылғы 4-тоқсан | 1 026 | | РБ | |
| 114 | | ЖБ | |
| 121 | Алматы облысының Қонаев қаласында магистральдық инженерлік инфрақұрылымның құрылысы (Жаңа Іле) (жылумен жабдықтау) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | ӨҚМ, ЭМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 2 295 | | РБ | |
| 255 | | ЖБ | |
| 2025 жылғы 4-тоқсан | 2 655 | | РБ | |
| 295 | | ЖБ | |
| 122 | Алматы облысының Қонаев қаласында Сейфуллин көшесінің бойында № 1 жылу беру камерасынан № 14 жылу беру камерасына дейінгі жылу желілерін реконструкциялау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы 4-тоқсан | ӨҚМ, ЭМ, ҰЭМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 540 | | РБ | |
| 60 | | ЖБ | |
|  |  |  |  | Жиыны | 27 100 | |  | |
| 4.5. Абаттандыру | | | | | | | | |
| 123 | Алматы облысының Қонаев қаласында Қапшағай су қоймасының жағалауын абаттандыру | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | ҰЭМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 5 700 | | РБ | |
| 600 | | ЖБ | |
| 2025 жыл | 2 850 | | РБ | |
| 600 | | ЖБ | |
| 2026 жыл | 7 125 | | РБ | |
| 600 | | ЖБ | |
| 2027 жылғы 4-тоқсан | 1 425 | | РБ | |
| 124 | Алматы облысының Қонаев қаласында сұрыптау желісі бар тұрмыстық қатты қалдықтар полигонының құрылысы | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жыл | ЭТРМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 900 | | РБ | |
| 100 | | ЖБ | |
| 2026 жылғы 4-тоқсан | 500 | | РБ | |
| 50 | | ЖБ | |
| 125 | Алматы облысының Қонаев қаласында қарау алаңын абаттандыру | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы 4-тоқсан | ҰЭМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 3 150 | | РБ | |
| 350 | | ЖБ | |
| 126 | Алматы облысы Қонаев қаласының көшелерін абаттандыру (Алматы, Жамбыл, Абай, сондай-ақ жаяу жүргіншілер аймақтары) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жыл | ҰЭМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 2 953 | | РБ | |
| 656 | | ЖБ | |
| 2026 жыл | 1 477 | | РБ | |
| 2027 жылғы 4-тоқсан | 1 476 | | РБ | |
| 127 | Алматы облысының Қонаев қаласында коммуналдық қалдықтарды басқару жүйесін ендіру | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы 4-тоқсан | Алматы облысының әкімдігі | 60 | | ЖБ | |
| 128 | Алматы облысының Қонаев қаласында Д. Қонаев атындағы жаңа орталық саябақты Мемлекеттік туға арналған тұғырдың құрылысымен абаттандыру | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | ҰЭМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 4 933 | | РБ | |
| 548 | | ЖБ | |
| 2025 жыл | 2 467 | | РБ | |
| 548 | | ЖБ | |
| 2026 жыл | 1 233 | | РБ | |
| 2027 жылғы 4-тоқсан | 1 233 | | РБ | |
| 129 | Алматы облысының Қонаев қаласында Шошқалысай каналының бойын абаттандыру | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | ҰЭМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 4 816 | | РБ | |
| 535 | | ЖБ | |
| 2025 жылғы 4-тоқсан | 3 600 | | РБ | |
| 400 | | ЖБ | |
| 130 | Алматы облысының Қонаев қаласында ботаникалық бақтың құрылысы (Жаңа Іле) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы 4-тоқсан | ҰЭМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 4 500 | | РБ | |
| 500 | | ЖБ | |
|  |  |  |  | Жиыны | 55 885 | |  | |
| 4.6. Ауылдық елді мекендердің көшелерін жарықтандыру | | | | | | | | |
| 131 | Алматы облысының Қонаев қаласы Шеңгелді ауылдық округінің көшелерін жарықтандыру | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы 4-тоқсан | Алматы облысының әкімдігі | 567 | | ЖБ | |
| 132 | Алматы облысы Қонаев қаласының көшелерін жарықтандыруды жаңғырту (Қонаев, Жамбыл, Сидранский көшелері, үш Аллея) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы 4-тоқсан | ҰЭМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 900 | | РБ | |
| 100 | | ЖБ | |
| 133 | Алматы облысының Қонаев қаласы Заречное ауылдық округінің көшелерін жарықтандыру | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы 4-тоқсан | ҰЭМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 270 | | РБ | |
| 30 | | ЖБ | |
|  |  |  |  | Жиыны | 1 867 | |  | |
|  |  |  |  | Бөлім бойынша жиыны: | 405 389 | |  | |
| 5. Көлік инфрақұрылымы | | | | | | | | |
| 5.1. Көше-жол желісінің құрылысы | | | | | | | | |
| 134 | Алматы облысының Қонаев қаласында көше-жол желісінің құрылысы (Жаңа Іле), № 1 – 23 учаскелер (63,6 км) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | ҰЭМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 900 | | РБ | |
| 100 | | ЖБ | |
| 2025 жыл | 33 219 | | РБ | |
| 7 397 | | ЖБ | |
| 2026 жыл | 49 829 | | РБ | |
| 3 699 | | ЖБ | |
| 2027 жылғы 4-тоқсан | 49 828 | | РБ | |
| 3 699 | | ЖБ | |
| 135 | Алматы облысының Қонаев қаласында Қапшағай су қоймасы арқылы өтетін көпір өткелінің құрылысы | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жыл | КМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 40 810 | | РБ | |
| 9 068 | | ЖБ | |
| 2026 жыл | 61 215 | | РБ | |
| 4 534 | | ЖБ | |
| 2027 жылғы 4-тоқсан | 61 215 | | РБ | |
| 4 534 | | ЖБ | |
| 136 | Алматы облысының Қонаев қаласын айналып өтетін автомобиль жолының құрылысы, 0 - 65 км | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жыл | КМ, Қаржымині | 200 | | РБ | |
| 2026 жыл | 2 000 | |
| 2027 жылғы 4-тоқсан | 57 000 | |
| 137 | Алматы облысының Қонаев қаласында автовокзалдың құрылысы | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | Алматы облысының әкімдігі | 4 565 | | БК | |
| 2025 жылғы 4-тоқсан | 4 565 | | БК | |
|  |  |  |  | Жиыны | 398 377 | |  | |
| 5.2. Көше-жол желісін реконструкциялау | | | | | | | | |
| 138 | Алматы облысы Қонаев қаласының А-3 Алматы – Өскемен (Арна ауылына кірме жол) автомобиль жолын реконструкциялау (6,1 км) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жыл | КМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 750 | | РБ | |
| 300 | | ЖБ | |
| 2026 жыл | 1 173 | | РБ | |
| 89 | | ЖБ | |
| 2027 жылғы 4-тоқсан | 1 173 | | РБ | |
| 89 | | ЖБ | |
|  |  |  |  | Жиыны | 3 574 | |  | |
| 5.3. Көше-жол желісін орташа жөндеу | | | | | | | | |
| 139 | Алматы облысы Қонаев қаласының КВ-16 Алматы – Өскемен – Қазақстан – Ақши автомобиль жолын орташа жөндеу (30 км) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2023 жыл | Алматы облысының әкімдігі | 563 | | ЖБ | |
| 2024 жыл | 554 | |
| 2025 жыл | 554 | |
| 2026 жылғы 4-тоқсан | 554 | |
|  |  |  |  | Жиыны | 2 225 | |  | |
| 5/1. Қонаев қаласының әкімдігі | | | | | | | | |
| 5.1.1. Көше-жол желісінің құрылысы | | | | | | | | |
| 140 | Алматы облысы Қонаев қаласының Қарлығаш шағын ауданында көше-жол желісінің құрылысы (№ 1, № 2, № 3 учаскелер) (9,6 км) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | ҰЭМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 2 919 | | РБ | |
| 325 | | ЖБ | |
| 2025 жыл | 1 460 | | РБ | |
| 325 | | ЖБ | |
| 2026 жыл | 3 649 | | РБ | |
| 325 | | ЖБ | |
| 2027 жылғы 4-тоқсан | 3 648 | | РБ | |
| 325 | | ЖБ | |
|  |  |  |  | Жиыны | 12 976 | |  | |
| 5/1.2. Көше-жол желісін реконструкциялау | | | | | | | | |
| 141 | Алматы облысының Қонаев қаласында 16,5 км көшені реконструкциялау (Алматы көшесі – 4 км, Абай көшесі – 2,6 км, Әуезов көшесі – 1 км, Вивальди көшесі – 1,6 км, Железнодорожная көшесі – 1 км, Сидранский көшесі – 2 км, Алтын алма көшесі – 4,3 км) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | ҰЭМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 13 680 | | РБ | |
| 1 198 | | ЖБ | |
| 2025 жыл | 19 175 | | РБ | |
| 4 295 | | ЖБ | |
| 2026 жыл | 31 158 | | РБ | |
| 2 096 | | ЖБ | |
| 2027 жылғы 4-тоқсан | 31 156 | | РБ | |
| 2 096 | | ЖБ | |
|  |  |  |  | Жиыны | 104 854 | |  | |
| 5/1.3. Көше-жол желісін күрделі жөндеу | | | | | | | | |
| 142 | Алматы облысының Қонаев 19, № 20, Спутник шағын аудандарының көшелерін күрделі жөндеу (12 км) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жыл | ҰЭМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 900 | | РБ | |
| 100 | | ЖБ | |
| 2026 жыл | 5 700 | | РБ | |
| 600 | | ЖБ | |
| 2027 жылғы 4-тоқсан | 5 700 | | РБ | |
| 600 | | ЖБ | |
|  |  |  |  | Жиыны | 13 600 | |  | |
| 5/1.4. Көше-жол желісін орташа жөндеу | | | | | | | | |
| 143 | Алматы облысының Қонаев қаласында Арна, Қосқұдық, Ақөзек, Сарыбұлақ, Қарабұлақ, Шеңгелді ауылдарының көшелерін орташа жөндеу (26 км) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | ҰЭМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 1 139 | | РБ | |
| 126 | | ЖБ | |
| 2025 жыл | 1 121 | | РБ | |
| 125 | | ЖБ | |
| 2026 жыл | 1 121 | | РБ | |
| 125 | | ЖБ | |
| 2027 жылғы 4-тоқсан | 1 121 | | РБ | |
| 125 | | ЖБ | |
|  |  |  |  | Жиыны | 5 003 | |  | |
| 5/4. Қонаев қаласын айналып өтетін теміржолдардың құрылысы | | | | | | | | |
| 144 | Алматы облысының Қонаев қаласында теміржол вокзалының құрылысы | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | КМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 6 646 | | РБ | |
| 738 | | ЖБ | |
| 2025 жыл | 3 323 | | РБ | |
| 738 | | ЖБ | |
| 2026 жыл | 8 308 | | РБ | |
| 738 | | ЖБ | |
| 2027 жылғы 4-тоқсан | 8 307 | | РБ | |
| 738 | | ЖБ | |
| 145 | Қаланы айналып өтетін теміржолдың құрылысы, 0 - 70 км | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жыл | КМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 4 500 | | РБ | |
| 1 000 | | ЖБ | |
| 2026 жыл | 41 950 | | РБ | |
| 4 300 | | ЖБ | |
| 2027 жылғы 4-тоқсан | 41 950 | | РБ | |
| 4 300 | | ЖБ | |
| 146 | Алматы облысының Қонаев қаласында теміржол желісі арқылы өтетін жолөткелдің құрылысы | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жыл | ҰЭМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 1 250 | | РБ | |
| 250 | | ЖБ | |
| 2026 жыл | 3 125 | | РБ | |
| 250 | | ЖБ | |
| 2027 жылғы 4-тоқсан | 3 125 | | РБ | |
| 250 | | ЖБ | |
|  |  |  |  | Жиыны | 135 786 | |  | |
|  |  |  |  | Бөлім бойынша жиыны: | 676 395 | |  | |
| 6. Білім беру | | | | | | | | |
| 147 | Алматы облысының Қонаев қаласында 600 орындық жатақханасы бар 1250 орындық колледждің құрылысы | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | ОМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 3 600 | | МБ | |
| 2025 жыл | 4 035 | |
| 2026 жыл | 5 685 | |
| 2027 жылғы 4-тоқсан | 1 680 | |
| 148 | Инновациялық орталығы бар академиялық қалашық, жаңа заманауи университет құру, сондай-ақ Алматы қаласының жоғары оқу орындары мен колледждерінің филиалдарын ашу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жыл | Алматы облысының әкімдігі | 162 000 | | БК | |
| 2026 жыл | 162 000 | |
| 2027 жылғы 4-тоқсан | 162 000 | |
| 149 | Ы. Алтынсарин атындағы № 1 орта мектептің 300 орындық жапсаржайының құрылысы | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы 4-тоқсан | Алматы облысының әкімдігі | 1 100 | | МБ | |
| 150 | 320 орындық балабақшаның құрылысы | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жыл | Алматы облысының әкімдігі | 1 500 | | БК | |
| 2026 жылғы 4-тоқсан | 1 500 | |
| 151 | Алматы облысының Қонаев қаласында кітапханасы бар 600 орындық оқушылар сарайының құрылысы | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | ОМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 6 000 | | МБ | |
| 2025 жыл | 3 300 | |
| 2026 жыл | 1 350 | |
| 2027 жылғы 4-тоқсан | 1 350 | |
|  |  |  |  | Бөлім бойынша жиыны: | 517 100 | |  | |
| 7. Денсаулық сақтау | | | | | | | | |
| 152 | Алматы облысының Қонаев қаласында онкологиялық және перинаталдық блоктары бар көпбейінді аурухананың құрылысы | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | ДСМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 3 300 | | МБ | |
| 2025 жыл | 21 000 | |
| 2026 жыл | 23 450 | |
| 2027 жылғы 4-тоқсан | 8 750 | |
| 153 | Алматы облысының Қонаев қаласында ауысымында 500 келушіге арналған емхананың құрылысы | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жыл | ДСМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 1 443 | | МБ | |
| 2026 жылғы 4-тоқсан | 5 187 | |
| 154 | Алматы облысының Қонаев қаласында қалалық көпбейінді аурухананың жанынан инфекциялық блоктың құрылысы | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | ДСМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 750 | | МБ | |
| 2025 жыл | 7 814 | |
| 2026 жыл | 7 239 | |
| 2027 жылғы 4-тоқсан | 3 197 | |
| 155 | Алматы облысының Қонаев қаласында сот сараптамасы ғимаратының құрылысы | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | Әділетмині, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 476 | | МБ | |
| 2025 жылғы 4-тоқсан | 4 284 | |
|  |  |  |  | Бөлім бойынша жиыны: | 86 890 | |  | |
| 8. Халықты әлеуметтік қорғау | | | | | | | | |
| 156 | Алматы облысының Қонаев қаласында 150 орындық оңалту орталығының құрылысы | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | Еңбекмині, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 1 574 | | РБ | |
| 150 | | ЖБ | |
| 2025 жыл | 2 582 | | РБ | |
| 574 | | ЖБ | |
| 2026 жыл | 1 291 | | РБ | |
| 2027 жылғы 4-тоқсан | 1 291 | | РБ | |
|  |  |  |  | Бөлім бойынша жиыны: | 7 462 | |  | |
| 9. Мәдениет және туризм | | | | | | | | |
| 157 | Алматы облысының Қонаев қаласында конгресс-холлдың құрылысы | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | МАМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 2 100 | | МБ | |
| 2025 жыл | 7 370 | |
| 2026 жыл | 7 415 | |
| 2027 жылғы 4-тоқсан | 3 015 | |
| 158 | Алматы облысының Қонаев қаласында зертханасы бар музейдің құрылысы | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | МАМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 4 180 | | МБ | |
| 2025 жыл | 3 201 | |
| 2026 жыл | 1 310 | |
| 2027 жылғы 4-тоқсан | 1 309 | |
| 159 | Алматы облысының Қонаев қаласында облыстық архив ғимаратының құрылысы | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | МАМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 4 500 | | МБ | |
| 2025 жыл | 2 500 | |
| 2026 жыл | 1 000 | |
| 2027 жылғы 4-тоқсан | 1 000 | |
| 160 | Алматы облысының Қонаев қаласында драма театрының құрылысы | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жыл | МАМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 2 600 | | МБ | |
| 2026 жыл | 8 050 | |
| 2027 жылғы 4-тоқсан | 6 750 | |
| 161 | Алматы облысының Қонаев қаласында Қонаев орталығы ғимаратының құрылысы (Жаңа Іле) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жыл | МАМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 2 750 | | МБ | |
| 2026 жыл | 4 205 | |
| 2027 жылғы 4-тоқсан | 7 011 | |
| 162 | Алматы облысының Қонаев қаласында медиа-орталықтың құрылысы | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жыл | ҰЭМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 1 600 | | МБ | |
| 2027 жылғы 4-тоқсан | 4 100 | |
| 163 | Алматы облысының Қонаев қаласында ипподромның құрылысы (Жаңа Іле) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жыл | ТСМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 3 300 | | МБ | |
| 2026 жыл | 7 700 | |
| 2027 жылғы 4-тоқсан | 5 000 | |
| 164 | "Golden beach", "Makao Luxury Village", "Ақ Жайық", "A club" демалыс базаларын құру | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2023 жылғы  4-тоқсан | Алматы облысының әкімдігі | 5 500 | | БК | |
| 165 | Жыл бойы жұмыс істейтін "Rezoma Resort and Villas" ойын-сауық кешенінің құрылысы | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2023 жыл | Алматы облысының әкімдігі | 3 000 | | БК | |
| 2024 жыл | 3 000 | |
| 2025 жылғы 4-тоқсан | 2 000 | |
| 166 | "Теңіздегі аквапарк" демалыс базасын кеңейту | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2023 жыл | Алматы облысының әкімдігі | 3 000 | | БК | |
| 2024 жыл | 70 | |
| 2025 жылғы 4-тоқсан | 2 000 | |
| 167 | "Kapshagay Resort" көпфункционалды курортының құрылысы | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2023 жыл | Алматы облысының әкімдігі | 2 000 | | БК | |
| 2024 жыл | 3 000 | |
| 2025 жылғы 4-тоқсан | 3 000 | |
|  |  |  |  | Бөлім бойынша жиыны: | 118 536 | |  | |
| 10. Спорт | | | | | | | | |
| 168 | Алматы облысының Қонаев қаласында көпфункционалды спорт кешенінің құрылысы | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | ТСМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 2 075 | | МБ | |
| 2025 жыл | 3 789 | |
| 2026 жыл | 3 530 | |
| 2027 жылғы 4-тоқсан | 1 547 | |
| 169 | Алматы облысының Қонаев қаласында орталық стадионның құрылысы | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жыл | ТСМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 3 700 | | МБ | |
| 2026 жыл | 8 259 | |
| 2027 жылғы 4-тоқсан | 13 041 | |
| 170 | Алматы облысының Қонаев қаласында Спорт сарайының құрылысы (Жаңа Іле) (бассейн, мұз алаңы, әмбебап зал, велотрек) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жыл | ТСМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 11 000 | | МБ | |
| 2027 жылғы 4-тоқсан | 14 000 | |
|  |  |  |  | Бөлім бойынша жиыны: | 60 941 | |  | |
| 11. Қоғамдық құқық тәртібі мен азаматтық қорғауды қамтамасыз ету | | | | | | | | |
| 171 | Алматы облысының Қонаев қаласында полиция департаменті ғимараттары кешенінің құрылысы | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | ҰЭМ, ІІМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 7 384 | | МБ | |
| 2025 жыл | 5 154 | |
| 2026 жыл | 4 557 | |
| 2027 жылғы 4-тоқсан | 2 137 | |
| 172 | Алматы облысының Қонаев қаласында арнаулы мемлекеттік органдар үшін 6 шығуға арналған өрт депосы бар әкімшілік ғимараттың құрылысы (Төтенше жағдайлар департаменті) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | ТЖМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 4 600 | | МБ | |
| 2025 жыл | 1 458 | |
| 2026 жыл | 2 196 | |
| 2027 жылғы 4-тоқсан | 596 | |
| 173 | Қонаев қаласында Алматы облысы әкімінің қалалық қосалқы басқару пункітінің құрылысы | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы 4-тоқсан | Алматы облысының әкімдігі | 4 510 | | ЖБ | |
| 174 | Өрт сөндіру депосының ғимаратына күрделі жөндеу жүргізу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы 4-тоқсан | Алматы облысының әкімдігі | 400 | | ЖБ | |
| 175 | Төтенше жағдайлар қаупі төнген кезде халықты құлақтандыру үшін сирена-сөйлеу құрылғыларымен жарақтандыру | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | Алматы облысының әкімдігі | 92 | | ЖБ | |
| 2025 жылғы 4-тоқсан | 31 | |
| 176 | Цифрлық телехабарларын таратуды ұстап қалу жүйесінің 1 бірлігімен жарақтандыру | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы 4-тоқсан | Алматы облысының әкімдігі | 35 | | ЖБ | |
| 177 | Модульдік 2 қабатты құтқару станциясының және модульдік бекеттердің құрылысы | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | Алматы облысының әкімдігі | 500 | | ЖБ | |
| 2025 жыл | 100 | |
| 2026 жылғы 4-тоқсан | 100 | |
| 178 | Азаматтық қорғау қажеттіліктері үшін әртүрлі көлік түрлерін (авто, мото, су) сатып алу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | Алматы облысының әкімдігі | 603 | | ЖБ | |
| 2025 жыл | 974 | |
| 2026 жыл | 919 | |
| 2027 жылғы 4-тоқсан | 495 | |
| 179 | Алматы облысының Қонаев қаласында үлгілік жинау пунктінің құрылысы | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | ҰЭМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 1 800 | | МБ | |
| 2025 жыл | 1 680 | |
| 2026 жыл | 700 | |
| 2027 жылғы 4-тоқсан | 700 | |
| 180 | Алматы облысының Қонаев қаласында Қорғаныс істері жөніндегі департамент ғимаратының құрылысы | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | ҰЭМ, Қоғанысмині, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 2 016 | | РБ | |
| 224 | | ЖБ | |
| 2025 жылғы 4-тоқсан | 2 034 | | РБ | |
| 226 | | ЖБ | |
| 181 | Алматы облысының Қонаев қаласында қорғаныс істері жөніндегі басқарма ғимаратының құрылысы | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | ҰЭМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 1 960 | | МБ | |
| 2025 жылғы 4-тоқсан | 840 | |
| 182 | 62064 әскери бөлімінің инфрақұрылымы объектілерінің құрылысы (инженерлік желілермен және кірме жолдармен) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | Қорғанысмині, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 30 000 | | РБ | |
| 2025 жыл | 21 000 | |
| 2026 жыл | 10 500 | |
| 2027 жылғы 4-тоқсан | 10 500 | |
| 183 | 32363 әскери бөлімінің полигонына дейінгі инженерлік желілер мен кірме жолдардың құрылысы | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | Қорғанысмині, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 1 800 | | РБ | |
| 180 | | ЖБ | |
| 2025 жылғы 4-тоқсан | 1 458 | | РБ | |
| 184 | Полиция басқармасы жанындағы аудандық полиция бөлімінің құрылысы (Жаңа Іле) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жылғы 4-тоқсан | Алматы облысының әкімдігі | 5 000 | | ЖБ | |
| 185 | Алматы облысының Қонаев қаласында 4 шығуға арналған № № 2 өрт сөндіру депосы кешенінің құрылысы | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жыл | ТЖМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 800 | | МБ | |
| 2026 жылғы 4-тоқсан | 800 | |
| 186 | Алматы облысының Жетіген және Заречный ауылдарындағы 5574 әскери бөлімінің әскери қалашықтарында автоброньды танк техникасын сақтауға арналған ангардың, 150 итке арналған вольері бар кинологиялық қалашықтың құрылысы, абаттандыру және жолдың құрлысы, газбен жабдықтау желілерін жүргізу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | ІІМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 1 000 | | РБ | |
| 2025 жылғы 4-тоқсан | 1 500 | |
| 187 | Алматы облысының Заречный ауылындағы 3660 әскери бөлімінің жедел мақсаттағы батальонды орналастыруға арналған казармасын сейсмикалық күшейте отырып реконструкциялау, абаттандыру және жолдың құрылысы | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жыл | ІІМ, Қаржымині, Алматы облысының әкімдігі | 2 000 | | РБ | |
| 2025 жылғы 4-тоқсан | 1 500 | |
|  |  |  |  | Бөлім бойынша жиыны: | 137 059 | |  | |
| БАРЛЫҒЫ: | | | | | | 3 990 895 | |  |

      Ескертпелер:

      \* Республикалық бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын іс-шаралар бойынша шығыстардың көлемі заңнамада белгіленген тәртіппен тиісті жоспарлы кезеңге арналған республикалық бюджетті қалыптастыру және нақтылау кезінде, сондай-ақ елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының болжамды параметрлерін және республикалық бюджеттің кіріс бөлігінің мүмкіндіктерін ескере отырып нақтыланатын болады. Бұл ретте шығыстар тиісті жылдарға ұсынылатын іс-шаралардың өзекті есеп-қисаптарын, басымдықтары мен құнын негізге алып түзетілуі мүмкін.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Көздер | БАРЛЫҒЫ: | 2023 жыл | 2024 жыл | 2025 жыл | 2026 жыл | 2027 жыл |
| РБ\* | 1 401 228 | 8 033 | 263 667 | 313 459 | 429 954 | 386 115 |
| МБ | 305 259 |  | 42 725 | 82 118 | 105 233 | 75 183 |
| ЖБ | 202 042 | 6 563 | 51 731 | 68 202 | 43 506 | 32 040 |
| БК | 2 082 366 | 62 594 | 331 231 | 477 395 | 442 480 | 768 666 |
| Жиыны | 3 990 895 | 77 190 | 689 354 | 941 174 | 1 021 173 | 1 262 004 |

      Аббревиатуралардың толық жазылуы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| АГТС | – | автоматтандырылған газ тарату станциясы |
| АҚ | – | акционерлік қоғам |
| АПБ | – | аудандық полиция бөлімі |
| АТҚ | – | ашық тарату құрылғысы |
| ӘЖ | – | әуе желісі |
| Әділетмині | – | Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі |
| БК | – | басқа көздер |
| БМҚ | – | блокты-модульді қазандықтар |
| БП | – | Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы |
| ДСМ | – | Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі |
| Еңбекмині | – | Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
| ЖБ | – | жергілікті бюджет |
| ЖС | – | Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты |
| ЖТҚ | – | жеке тұрғын үй құрылысы |
| ЖШС | – | жауапкершілігі шектеулі серіктестік |
| ИКЖ | – | инженерлік-коммуникациялық желілер |
| КЖ | – | кәбілдік желі |
| КМ | – | Қазақстан Республикасының Көлік министрлігі |
| КСС | – | кәріздік-сорғы станциясы |
| КТҚ | – | кәріздік-тазарту құрылысжайлары |
| ҚІІБ | – | қалалық ішкі істер бөлімі |
| Қаржымині | – | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі |
| Қорғанысмині | – | Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі |
| ҚС | – | қосалқы станция |
| МАМ | – | Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі |
| МАЭС | – | мамандандырылған ауданаралық экономикалық сот |
| МБ | – | мемлекеттік бюджет |
| МКК | – | мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын |
| ОМ | – | Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрлігі |
| ОМ | – | орта мектеп |
| ӨҚМ | – | Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі |
| ПБ | – | полиция басқармасы |
| РБ | – | республикалық бюджет |
| СҚА | – | Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) |
| СРИМ | – | Қазақстан Республикасының Су ресурстары және ирригация министрлігі |
| ТЖ | – | теміржол |
| ТЖД | – | төтенше жағдайлар департаменті |
| ТЖМ | – | Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар министрлігі |
| ТҚО | – | терроризмге қарсы орталық |
| ТСМ | – | Қазақстан Республикасының Туризм және спорт министрлігі |
| ҰҚК | – | Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті |
| ҰЭМ | – | Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі |
| ХҚО | – | халыққа қызмет көрсету орталығы |
| ЦДИАӨМ | – | Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі |
| ШЖҚ МКК | – | шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын |
| ШОБ | – | шағын және орта бизнес |
| ІІМ | – | Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі |
| ІҚ | – | ішкі қарыздар |
| ІҚМ | – | ірі қара мал |
| ЭМ | – | Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі |
| ЭТРМ | – | Қазақстан Республикасының Экология және табиғи ресурстар министрлігі |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК