

**Астана агломерациясын дамытудың 2024 – 2028 жылдарға арналған кешенді жоспарын бекiту және Қазақстан Республикасы Үкіметінің "Астана қаласына iргелес елдi мекендердi әлеуметтiк-экономикалық дамытудың 2025 жылға дейінгі кешендi жоспарын бекiту туралы" 2021 жылғы 21 қыркүйектегі № 649 және "Нұр-Сұлтан қаласына iргелес елдi мекендердi әлеуметтiк-экономикалық дамытудың 2023 жылға дейінгі кешендi жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 21 қыркүйектегі № 649 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" 2023 жылғы 25 қаңтардағы № 37 қаулыларының күші жойылды деп тану туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2024 жылғы 29 ақпандағы № 136 қаулысы

      Астана агломерациясының әлеуметтік-экономикалық дамуын жақсарту мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

      1. Қоса беріліп отырған Астана агломерациясын дамытудың 2024 – 2028 жылдарға арналған кешенді жоспары (бұдан әрі – Кешенді жоспар) бекітілсін.

      2. Мыналардың:

      1) "Астана қаласына iргелес елдi мекендердi әлеуметтiк-экономикалық дамытудың 2025 жылға дейінгі кешендi жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 21 қыркүйектегі № 649 қаулысының;

      2) "Нұр-Сұлтан қаласына iргелес елдi мекендердi әлеуметтiк-экономикалық дамытудың 2023 жылға дейінгі кешендi жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 21 қыркүйектегі № 649 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 25 қаңтардағы № 37 қаулысының күші жойылды деп танылсын.

      3. Орталық атқарушы органдар, Астана агломерациясының жергілікті кеңесі және мүдделі ұйымдар (келісу бойынша) Кешенді жоспарда көзделген іс-шаралардың уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін және жыл қорытындысы бойынша, 25 қаңтардан кешіктірмей, Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігіне олардың іске асырылу барысы туралы ақпарат беріп тұрсын.

      4. Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі жыл қорытындысы бойынша, 15 ақпаннан кешіктірмей, Қазақстан Республикасының Үкіметіне Кешенді жоспардың іске асырылу барысы туралы жиынтық ақпарат беріп тұрсын.

      5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігіне жүктелсін.

      6. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

|  |  |
| --- | --- |
| *Қазақстан Республикасының*  *Премьер-Министр​* | *О. Бектенов* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2024 жылғы 29 ақпандағы № 136 қаулысымен бекітілген |

**Астана агломерациясын дамытудың 2024 – 2028 жылдарға арналған кешенді жоспары**

      "Агломерациялардың тізбесі мен құрамын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 19 маусымдағы № 486 қаулысына сәйкес Астана агломерациясы құрамына агломерация орталығы – Астана қаласы және Қосшы қаласының, Ақмола облысының үш ауданы: Аршалы, Целиноград және Шортанды аудандарының 46 елді мекені кіретін бірінші деңгейдегі агломерация болып табылады.

      Бұл аумақтар Астана қаласынан көлікпен жетуге болатын 30 км аймаққа кіреді.

      Агломерацияның жалпы аумағы 710 мың гектарды құрады, 2023 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша халық саны – 1596,6 мың адам (Астана қаласының халқы – 1417,2 мың адам, агломерация құрамына кіретін Ақмола облысының халқы – 179,3 мың адам).

      Агломерация экономикасы (елорданы қоспағанда) мал шаруашылығына, өсімдік шаруашылығына және өндіру өнеркәсібіне негізделеді.

      Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердің жалпы ауданы 229,3 мың га құрайды, оның 63,9 %-ы – егістік және 24,8 %-ы – жайылымдық жерлер. Мал басының саны 15 мыңнан асады, оның ішінде 35,2 %-ы – ірі қара мал, 33,8 %-ы – жылқы, 26,5 %-ы – ұсақ мал. Мал шаруашылығы өнімдерінің жалпы көлемі 179,7 мың тоннаны құрайды, оның 67,5 %-ы – ет өндірісі.

**Астана агломерациясының құрамына кіретін аумақтық бірліктердің ағымдағы әлеуметтік-экономикалық жағдайы.**

**Астана қаласы**

      Қала аумағы 79,7 мың гектарды құрайды және 5 ауданды қамтиды. 2023 жылғы 1 қарашадағы жағдай бойынша Астана қаласы халқының саны 1,4 миллион адамды құрады.

      Әлеуметтік статистика: жұмыссыздық деңгейі 4,4 %-ы құрады, 2023 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша жұмыссыздар саны 30,6 мың адамды құрады. 2023 жылғы қаңтар-қыркүйек айларындағы орташа айлық жалақы 449 мың теңгені құрады.

      2023 жылғы қаңтар-қазан айларындағы өнеркәсіптік өндіріс көлемі 1,7 триллион теңгені құрады (2022 жылғы қаңтар-қазан айларында – 1,6 триллион теңге).

      2023 жылғы қаңтар-қазан айларында қаланың өнеркәсіптік өндірісінің құрылымы мынадай болып қалыптасты: өңдеу өнеркәсібі – 87,7 %, электр энергиясымен, газбен, бумен, ыстық сумен және кондицияланған ауамен жабдықтау – 10,8 %, қалдықтарды жинау, өңдеу және жою, ластануды жою жөніндегі қызмет – 1,5 %.

      2023 жылғы қаңтар-қазан айларында негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемі 1,294 триллион теңгені құрады (2022 жылғы қаңтар-қазанда айларында – 1,23 триллион теңге).

      Ауыл шаруашылығының жалпы өнімі 2023 жылғы қаңтар-қазан айларында 2,96 миллиард теңгені құрады, бұл 2022 жылғы қаңтар-қазан айларына қарағанда 9,4 %-ға артық.

      Көлік және жолаушылар тасымалы: 2023 жылғы қаңтар-қараша айларында 371,9 миллион жолаушы, оның ішінде 5,1 миллион жолаушы теміржол көлігімен, 186,4 миллион жолаушы автомобиль және қалалық электр көлігімен тасымалданды.

      Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық: 2023 жылғы қаңтар-қыркүйек айларында құрылыс жұмыстарының көлемі 557,2 миллиард теңгені құрады, оның ішінде 2 934 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді.

      Білім беру: 2023 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша мектепке дейінгі 429 ұйым жұмыс істейді, 6 жасқа дейінгі балалардың 75 %-ы қамтылған, 133 орта білім беру ұйымы жұмыс істейді. Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының саны 55-ті құрады, оның ішінде 26-і мемлекеттік және 29-ы жеке меншік ұйымдар.

      Денсаулық сақтау: қала тұрғындарына 39 мемлекеттік медициналық мекеме медициналық көмек көрсетеді.

**Қосшы қаласы**

      Қаланың аумағы 13,6 мың гектарды құрайды және 1 ауылды қамтиды. 2023 жылғы 1 қарашадағы жағдай бойынша халық саны 55,3 мың адамды немесе облыс халқының 7,0 %-ын құрады (Ақмола облысы – 788,3 мың адам), 2023 жылдың басымен (51,7 мың адам) салыстырғанда 3,6 мың адамға ұлғайған.

      Әлеуметтік статистика: 2023 жылы жалпы жұмыссыздық деңгейі 4,2 % құрады, бұл ретте қаңтар-қараша айларында 1865 жаңа жұмыс орны құрылды, бұл 2022 жылдың тиісті кезеңіне қарағанда 2,4 есе көп. 2023 жылғы қаңтар-қыркүйек айларындағы орташа айлық жалақы 293,6 мың теңгені құрады.

      Өнеркәсіп: 2023 жылғы қаңтар-қазан айларындағы өнеркәсіптік өндіріс көлемі 6,5 миллиард теңгені құрады. 2022 жылдың осындай кезеңінде өнеркәсіптік өндіріс көлемі 6,2 миллиард теңгені құрады. 2023 жылы негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемі қаңтар мен қазан айлары аралығында 37,5 миллиард теңгені құрады. 2022 жылдың осындай кезеңінде көрсеткіш 25,9 миллиард теңге деңгейіне жетті.

      Ауыл шаруашылығы: 2023 жылғы қаңтар-қараша айларында ауыл шаруашылығының жалпы өнімі 584,2 миллион теңгені, ауыл шаруашылығы жалпы өнімінің НКИ 91,1 % құрады. 16 тонна немесе 2022 жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 219,2 % ет, 82,2 тонна (100,3%) сүт, 17 мың дана (100%) жұмыртқа өндірілді. Ірі қара мал басы 3,3 %-ға артып, 727-ні құрады, жылқы 52,7 %-ға (977 бас), құс 3,3 %-ға (760 бас), қой мен ешкі саны 3,7 %-ға (1222 бас) өсті.

      Кәсіпкерлік және бизнес: 2023 жылғы қараша айының соңында жұмыс істеп тұрған ШОБ субъектілерінің саны 35,2 %-ға артып, 3025 бірлікті құрады. Өндірілген өнім мен көрсетілген қызметтер көлемі 6,2 миллиард теңгені құрады.

      Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық: 2023 жылғы қаңтар-қазан айларында құрылыс жұмыстарының көлемі 16,02 миллиард теңгені (2022 жылғы қаңтар-қазан айларында – 8,9 миллиард теңге) құрады, оның ішінде 80,1 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді (2022 жылғы қаңтар-қазан айларында – 88,8 мың шаршы метр тұрғын үй).

      Білім беру: 2023 жылғы 1 желтоқсандағы жағдай бойынша 3-6 жас аралығындағы 3953 баланы немесе 100 % қамтитын 34 балабақша, 10850 оқушы контингенті бар 7 мектеп жұмыс істейді.

      Денсаулық сақтау: қала тұрғындарына 3 медициналық мекеме медициналық көмек көрсетеді, оның ішінде – 1 қалалық емхана, 1 жеке емхана, 1 фельдшерлік-акушерлік пункт, дәрігерлермен қамтамасыз ету 10000 тұрғынға шаққанда 14,5 адамды құрайды.

      Қоғамдық қауіпсіздік: 2023 жылдың 11 айында 198 қылмыс тіркелді, өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 2,1 %-ға төмендеген. Жол-көлік оқиғалар саны – 18 (2022 жылы – 18), 2 адам қаза тапты (2022 жылы – 4 адам), 23 адам жараланды (2022 жылы – 17 адам). Қылмыстарды ашу деңгейі өсіп, 69,5 %-ды құрады (2022 жылы – 61,1 %).

**Аршалы ауданы**

      Аудан аумағы 584,8 мың гектарды құрайды және оған 1 кенттік, 12 ауылдық округ, 32 елді мекен кіреді. 2023 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша халық саны 24,9 мың адамды немесе облыс халқының 3,2 %-ын құрады, 2023 жылдың басымен салыстырғанда 17 адамға ұлғайған. Әкімшілік орталығы – Аршалы кенті, 2023 жылдың басындағы халық саны 7490 адамды құрады.

      Әлеуметтік статистика: 2023 жылы жалпы жұмыссыздық деңгейі 4,9 %-ды құрады, бұл ретте қаңтар-қазан айларында 147 жаңа жұмыс орны құрылған, бұл 2022 жылғы осындай кезеңмен салыстырғанда 33,6 %-ға артық. 2023 жылғы қаңтар-қыркүйек айларындағы орташа айлық жалақы 276,5 мың теңгені құрады.

      Өнеркәсіп: 2023 жылғы қаңтар-қазан айларында өнеркәсіптік өндірістің көлемі 60,9 миллиард теңгені құрады. Өткен жылдың осындай кезеңінде өнеркәсіптік өндірістің көлемі 36,3 миллиард теңгені құрады. Негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемі қаңтар-қазан айларында 125,0 миллиард теңгені құрады.

      Ауыл шаруашылығы: 2023 жылғы қаңтар-қазан айларында ауыл шаруашылығының жалпы өнімі 32,6 миллиард теңгені құрады (НКИ – 79,3 %). Есепті кезеңде 6,7 мың тонна немесе 2022 жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 115,8 % ет, 15,8 мың тонна (101,8%) сүт, 216,5 миллион дана жұмыртқа (98 %) өндірілді. Ірі қара малдың жалпы саны 1,8 %-ға немесе 284-ке артты, оның ішінде сиыр саны 6,7 %-ға немесе 500 басқа азайып, қой мен ешкі саны 15,5 %-ға немесе 3880 басқа артты, жылқы саны 18,6 %-ға немесе 1463 басқа артты, шошқа саны 0,9 %-ға немесе 37 басқа азайып, құс саны 9,1 %-ға немесе 123,9 мыңға азайған.

      Кәсіпкерлік және бизнес: 2023 жылғы қазан айының соңында жұмыс істеп тұрған ШОБ субъектілерінің саны 7,9 %-ға артып, 1823 бірлікті құрады. Өндірілген өнім мен көрсетілген қызмет көлемі 2,2 есеге артып, 35,0 миллиард теңгені құрады.

      Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық: 2023 жылдың 10 айында құрылыс жұмыстарының көлемі 44,1 миллиард теңгені құрады, оның ішінде 26,5 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді.

      Білім беру: 2023 жылғы 1 желтоқсандағы жағдай бойынша 3-6 жас аралығындағы 1895 баланы немесе 100 % қамтитын 25 балабақша мен 2 шағын орталық жұмыс істейді.

      Денсаулық сақтау: аудан тұрғындарына 32 медициналық мекеме, оның ішінде 1 емхана, 1 аудандық аурухана, 8 дәрігерлік амбулатория, 23 фельдшерлік-акушерлік және медициналық пункт медициналық көмек көрсетеді.

      Қоғамдық қауіпсіздік: 146 қылмыс тіркелді, төмендеу – 33,6 %. Жол-көлік оқиғаларының саны – 29 (2022 жылы – 40), 13 адам қаза тапты (2022 жылы – 13 адам), 52 адам жараланды (2022 жылы – 55 адам). Қылмыстарды ашу деңгейі төмендеп, 55,0 %-ды құрады (2022 жылы – 53,0 %).

**Целиноград ауданы**

      Аумағы 780 мың гектарды құрайды, бұл облыс аумағының 5,3 %-ын құрайды. Әкімшілік орталығы – 1938 жылы құрылған Ақмол ауылы. Ауданда 18 әкімшілік-аумақтық құрылым бар (16 ауылдық округ және 2 ауыл).

      2023 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша аудан халқының саны 125,5 мың адамды құрады (статистикалық деректер бойынша – 82,3 мың адам).

      Әлеуметтік статистика: ресми жұмыссыздық деңгейі 2023 жылы 0,5 % құрады, бұл ретте қаңтар-қазан айларында 390 жаңа жұмыс орны құрылды. Орташа айлық жалақы 290 мың теңгені құрады.

      Өнеркәсіп: 2023 жылғы қаңтар-қазан айларында өнеркәсіптік өндіріс көлемі 40,8 миллиард теңгені құрады (2022 жылғы тиісті кезеңмен салыстырғанда 95,6 %). Аудан экономикасын дамытуға 49,5 миллиард теңге инвестиция салынды (2022 жылғы сәйкес кезеңмен салыстырғанда 105,7 %).

      Ауыл шаруашылығы: 2023 жылғы қаңтар-қазан айларында ауыл шаруашылығының жалпы өнімі 47,7 миллиард теңгені құрады (НКИ – 78,9%). Есепті кезеңде 16,9 мың тонна ет (2022 жылғы тиісті кезеңмен салыстырғанда 66,8 %), 44,1 мың тонна сүт (2022 жылғы тиісті кезеңмен салыстырғанда 112,7 %), 1,1 миллион дана жұмыртқа (2022 жылғы тиісті кезеңмен салыстырғанда 105,5 %) өндірілді. Ірі қара мал басы 4,6 %-ға (35,3 мың бас), жылқы 1,8 %-ға (19,8 мың бас), құс 5,5 %-ға (1,1 миллион бас), қой 11,6 %-ға (33,3 мың бас) артты.

      Кәсіпкерлік пен бизнес: 2023 жылғы қазан айының соңында жұмыс істеп тұрған ШОБ субъектілерінің саны 22,5 %-ға артып, 4392 бірлікті құрады.

      Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық: 2023 жылдың 10 айында құрылыс жұмыстарының көлемі 36,7 миллиард теңгені құрады, оның ішінде 132,7 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді.

      Білім беру: 2023 жылғы 1 қарашадағы жағдай бойынша 6338 баланы немесе 3-6 жас аралығындағы балаларды 100 % қамтитын 58 балабақша мен 12 шағын орталық, 42 жалпы білім беретін мемлекеттік мектеп және 1 жекеменшік мектеп жұмыс істейді.

      Денсаулық сақтау: аудан тұрғындарына 44 медициналық ұйым: 1 аудандық емхана, 1 МСАК орталығы, 9 дәрігерлік амбулатория, 8 фельдшерлік-акушерлік пункт және 25 медициналық пункт медициналық көмек көрсетеді.

**Шортанды ауданы**

      Аудан аумағы 467,6 мың гектарды құрайды және оған 2 кент, 9 ауылдық округ, 27 елді мекен кіреді. 2023 жылғы 1 қарашадағы жағдай бойынша халық саны 27,2 мың адамды құрады немесе облыс халқының 3,5 %-ын құрап, 2023 жылдың басымен салыстырғанда 336 адамға азайған. Әкімшілік орталығы – Шортанды кенті, 2023 жылдың басындағы жағдай бойынша халық саны 27,5 мың адамды құрады.

      Әлеуметтік статистика: 2023 жылы жалпы жұмыссыздық деңгейі 5 %-ды құрады. 2023 жылғы қазан айындағы жағдай бойынша орташа айлық жалақы 343,9 мың теңгені құрады.

      Өнеркәсіп: 2023 жылғы қаңтар-қазан айларындағы өнеркәсіптік өндіріс көлемі 102,2 миллиард теңгені құрады. 2022 жылдың осындай кезеңінде өнеркәсіптік өндірістің көлемі 74,8 миллиард теңгені құрады. Негізгі капиталға салынған инвестиция көлемі 9,1 миллиард теңгені құрады.

      Ауыл шаруашылығы: 2023 жылғы қаңтар-қазан айларында ауыл шаруашылығының жалпы өнімі 22,1 миллиард теңгені, ауыл шаруашылығы жалпы өнімінің НКИ 61,9 % құрады. Есепті кезеңде 3,2 мың тонна немесе 2022 жылғы тиісті кезеңмен салыстырғанда 100 % ет, 13,6 мың тонна сүт (101,2 %), 2,8 мың дана жұмыртқа (100,2 %) өндірілді. Ірі қара мал басы 3,7 %-ға (17,8 мың бас), қой мен ешкі 8,5 %-ға (22,5 мың бас), жылқы 0,8 %-ға (8,4 мың бас), құс 2,6 есеге (44,7 мың бас) артты.

      Білім беру: ауданда 3-6 жас аралығындағы балаларды 100 % қамтитын 10 мектепке дейінгі ұйым, 4825 оқушы контингенті бар 23 жалпы білім беретін мектеп жұмыс істейді.

      Денсаулық сақтау: 8 дәрігерлік амбулатория, 4 ФАП және 15 медициналық пункт медициналық көмек көрсетеді.

      Қоғамдық қауіпсіздік: 2023 жылдың 9 айында 108 қылмыстық құқық бұзушылық, оның ішінде 99 қылмыс, 7 теріс қылық тіркелді (2022 жылдың осындай кезеңінде – 116 құқық бұзушылық, 105 қылмыс, 7 теріс қылық).

      Мынадай құқық бұзушылықтар бойынша: адамдар тобы жасаған қылмыс саны 11-ден 2-ге дейін 81,8 %-ға, пәтер ұрлығы бойынша қылмыс саны 55-тен 40-қа 27,3%-ға дейін азайғаны байқалады.

      Агломерация құрамына кіретін елді мекендердің көпшілігі үшін:

      Ақмола облысының елордаға іргелес елді мекендерінде халық санының өсуі;

      агломерация орталығына қарай көші-қон процестерінің көп болуы (жұмыс іздеуде, оқуға, емделуге бару);

      мәдениет және спорт объектілерінің тапшылығы;

      инженерлік инфрақұрылымның, жылумен жабдықтау және сумен жабдықтау желілерінің болмауы және баяу дамуы;

      елді мекендердің қанағаттанарлықсыз жағдайдағы көше-жол желісі;

      ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру және қайта өңдеу, құрылыс индустриясы, рекреация және т.б. бөлігінде өндірістік әлеуеттің жеткілікті дамымауы негізгі проблемалық мәселелер болып табылады.

      Аталған мән-жайлардың себебінен Астана қаласына іргелес елді мекендердің инвестициялық тартымдылығы төмендеуде.

      Агломерацияның кеңістіктегі дамуын талдау елордаға іргелес елді мекендерді дамытудың бірыңғай стратегиясын әзірлеу үшін агломерацияға кіретін елді мекендердің қала құрылысы жобаларын жаңарту және өзектілендіру қажет екенін көрсетті.

      Астана қаласын агломерацияға айналдырудың драйвері болған маңызды қыр көрсетудің бірі жоғары көші-қон болды. Өңірдегі әлеуметтік-экономикалық белсенділіктің орталығы бола отырып, Астана қаласы Ақмола облысының жақын маңдағы елді мекендерінің тұрғындары үшін тартылыс күшіне (тартылыс орталығына) айналды. Күн сайын Ақмола облысының жақын маңдағы елді мекендерінен елордаға таңертең-кешке 200 мыңнан астам адам мен 30 мыңға жуық автомобиль келіп-кетуде. Көлік инфрақұрылымына жүктеме артып, экология нашарлауда, қала маңына жүретін қосымша маршруттар қажет.

      Астана агломерациясын дамытудың 2024 – 2028 жылдарға арналған кешенді жоспарының (бұдан әрі – Кешенді жоспар) мақсаты агломерацияның орнықты әлеуметтік-экономикалық дамуын қамтамасыз ету болып табылады.

      Кешенді жоспардың міндеттері:

      елорда агломерациясының құрамына кіретін елді мекендерді аумақтық және инфрақұрылымдық дамытудың ағымдағы проблемалық мәселелерін анықтау;

      мемлекеттік-жекешелік әріптестікті дамыту және агломерацияның өндіргіш күштері мен инфрақұрылымын дамытуға жеке капиталды белсенді тарту арқылы инвестициялық белсенділікті ынталандыру.

      Астана агломерациясын дамытудың 2028 жылға дейінгі кешенді жоспарын іске асыру нәтижесінде:

      1) халық сұранысын ескере отырып, Астана агломерациясының орнықты дамуын қамтамасыз етуге;

      2) бірыңғай сервис және әлеуметтік қамсыздандыру жүйесін қалыптастыру арқылы халықтың әл-ауқатын арттыруға;

      3) Астана қаласының экономикалық әлеуетін және Астана агломерациясын дамытуды жүйелеуге;

      4) тартылыс орталықтарын қала маңындағы аумақтарға ауыстыру арқылы қала орталығының тығыздығын азайту мүмкіндігіне;

      5) экологиялық жағдайды жақсартуға;

      6) жер ресурстарын, табиғи ресурстарды тиімді пайдалануға;

      7) аумақтың экономикалық даму бағыттарын белгілеу арқылы адами капиталды арттыруға қол жеткізілетін болады.

      Кешенді жоспар мынадай іс-шаралар ескерілген:

      1) Астана агломерациясының құрамына кіретін елді мекендердің әлеуметтік-экономикалық дамуының қазіргі жай-күйін бағалау;

      2) қаланы және кеңістікті жоспарлау, Астана агломерациясының коммуналдық, көліктік және әлеуметтік инфрақұрылымын дамыту мәселелері;

      3) Астана агломерациясын, оның ішінде коммуналдық, көліктік және әлеуметтік инфрақұрылымды, денсаулық сақтау жүйесін, абаттандыру, қатты қалдықтарды жинау, әкету және кәдеге жарату мәселелерін қоса алғанда, қоршаған ортаны қорғау және сақтау, білім беру, өнеркәсіп саласын дамыту, тұтыну нарығын дамыту саласындағы, сондай-ақ өзге де әлеуметтік-экономикалық дамыту салаларындағы мақсаттар мен міндеттер;

      4) Астана агломерациясын дамытудың мақсаттары мен міндеттерін сипаттайтын негізгі көрсеткіштер;

      5) іс-шараларды іске асыруды қаржыландырудың көздері, көлемі, мерзімдері және жауапты орындаушылары көрсетілген, агломерацияны дамыту міндеттері бойынша топтастырылған іс-шаралар кешені, оның ішінде объектілерді салу және (немесе) реконструкциялау;

      6) Кешенді жоспардың әлеуметтік-экономикалық тиімділігін бағалау.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с  № | Іс-шараның атауы | Аяқтау нысаны | Орындау мерзімі | Орындауға жауаптылар | Қаржыландыру көлемі, миллион теңге\* | Қаржыландыру көздері |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Күтілетін нәтижелер: | | | | | | |
| 1) 985,5 км жолды асфальттау, жолдардағы қауіпсіздікті жақсарту; | | | | | | |
| 2) 806,4 км астам сумен жабдықтау желілерін салу және жөндеу, желілердің тозуын азайту және сумен іркіліссіз қамтамасыз ету; | | | | | | |
| 3) Қосшы қаласында 350 орындық көпбейінді облыстық аурухана салу есебінен көрсетілетін медициналық қызметтерді жақсарту, МСАК орталығын салу; | | | | | | |
| 4) білім беру объектілерін, 11 мәдениет және демалыс объектісін, сондай-ақ 10 спорт объектісін салу арқылы халық үшін қолайлы жағдай жасау; | | | | | | |
| 5) агломерация құрамына кіретін барлық елді мекендерді электрмен жабдықтау желілерімен қамту (890 км-ден астам электрмен жабдықтау желілері); | | | | | | |
| 6) халықты жылу желілерімен қамтамасыз етуді ұлғайту, екі қазандық салу, 1163 км-ден астам газбен жабдықтау желілерін салу; | | | | | | |
| Астана қаласы бойынша: | | | | | | |
| 1) агломерация аумағында бірыңғай көліктік-логистикалық кешенді дамыту (логистикалық орталықтар, қойма үй-жайлары, көпфункционалды ірі қонақ үйлер және т.б.); | | | | | | |
| 2) жоғары технологиялық өндірістерді дамыту (жылыжай кешені, арнайы техниканы, жүк техникасын құрастыру зауыттары, өндірістік-тамақ кешендері, асфальт-бетон зауыттары); | | | | | | |
| 3) теміржол көлігі инфрақұрылымының жобалары (электровоздарға қызмет көрсету жөніндегі сервис орталығы, теміржол ауласы), автобус паркі; | | | | | | |
| 4) спорт, білім беру объектілері, балаларды оңалту орталығы. | | | | | | |
| **Стратегиялық 1-бағыт. Агломерацияны аумақтық дамыту** | | | | | | |
| Негізгі көрсеткіштері: агломерация аумақтарының теңгерімді және өзара байланысты дамуы, агломерацияның барлық елді мекендерінің қала құрылысы құжаттамасымен қамтамасыз етілуі | | | | | | |
| **1.1-міндет. Бірыңғай қала құрылысы саясатын әзірлеу** | | | | | | |
| 1. | Агломерация халқының сұранысын айқындауды ескере отырып, Астана қаласы мен Ақмола облысының ЕТЖ әзірлеу, түзету, бекіту және даму жоспарларын үндестіру | Астана қаласы әкімдігінің қаулысы,  Қосшы қаласы әкімдігінің қаулылары,  Ақмола облысының аудандары әкімдіктерінің қаулылары | 2024 – 2028 жылдардағы IV тоқсан | Астана қаласының әкімдігі | талап етілмейді |  |
| 2. | Деректер базасын интеграциялау және Астана қаласының шекарасына іргелес аумақтар мен Ақмола облысының Бірыңғай геоақпараттық жүйесін құру | орындалған жұмыс актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Астана қаласының әкімдігі | 60 | ЖБ |
| 1. | 2026 жылғы IV тоқсан | 60 |
| 3. | Аршалы ауданының елді мекендерін дамыту және оларда құрылыс салу жөніндегі бас жоспарларды, схемаларды әзірлеу және/немесе түзету, сондай-ақ оларды бекіту: Ақжар ауылы, Қостомар ауылы, Арнасай ауылы, Бабатай станциясы, Қойгелді ауылы, Елтоқ ауылы, 42-разъезд станциясы | аудан мәслихатының шешімі,  аудан әкімдігінің қаулысы | 2024 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 10 | ЖБ |
| 1. | 2025 жылғы IV тоқсан | 12 |
| 1. | 2026 жылғы IV тоқсан | 17 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 7 |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 18 |
| 4. | Целиноград ауданының елді мекендерін дамыту және оларда құрылыс салу жөніндегі бас жоспарларды, схемаларды әзірлеу және/немесе түзету, сондай-ақ оларды бекіту: Қызылжар ауылы, Сарыкөл ауылы, Арайлы ауылы, Қосшоқы ауылы, Төңкеріс ауылы, Жабай ауылы, Софиевка ауылы, Ақмол ауылы, Өтеміс ауылы, Ынтымақ ауылы, Қабанбай батыр ауылы, Нұра ауылы, Жаңажол ауылы, Қызылсуат ауылы, Шұбар ауылы, Преображенка ауылы,  Р. Қошқарбаев ауылы, Қажымұқан ауылы, Жаңа Жайнақ ауылы, Сарыадыр ауылы, Қараөткел ауылы, Қоянды ауылы, Нұресіл ауылы, Раздольное ауылы | аудан мәслихатының шешімі,  аудан әкімдігінің қаулысы | 2025 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 14 | ЖБ |
| 1. | 2026 жылғы IV тоқсан | 62 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 100 |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 53 |
| 5. | Шортанды ауданы елді мекендерін дамыту және оларда құрылыс салу жөніндегі бас жоспарларды, схемаларды әзірлеу және/немесе түзету, сондай-ақ оларды бекіту: Ключи ауылы, Төңкеріс ауылы, Бозайғыр ауылы | аудан мәслихатының шешімі, аудан әкімдігінің қаулысы | 2027 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 14 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 10 |
| **1.2-міндет. Агломерация құрамында жер қатынастарын дамыту** |
| 6. | Агломерация құрамына кіретін Ақмола облысы елді мекендерінің шекараларын белгілеу кезіндегі жұмыстарды ұйымдастыру  *(жерге орналастыру жобасын әзірлеу)* | ЖАО қаулысы | 2025 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 620 | ЖБ |
| 2026 жылғы IV тоқсан | 500 |
| **1.3-міндет. Тұрғын үй құрылысын дамыту және қолжетімді сапалы тұрғын үймен қамтамасыз ету** |
| 7. | Қосшы қаласында экоқалашық пен индустриялық парк салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 200 | БК |
| 1. | 2025 жылғы IV тоқсан | 10000 |
| 1. | 2026 жылғы IV тоқсан | 20000 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 20000 |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 24800 |
| 8. | Майбалық көлі ауданында Мaibalyk real estate экоқалашығын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы IV тоқсан | Астана қаласының әкімдігі | 4600 | БК |
| 1. | 2025 жылғы IV тоқсан | 9400 |
| 1. | 2026 жылғы IV тоқсан | 9400 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 5200 |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 2000 |
| **Стратегиялық 2-бағыт. Адами әлеуетті дамыту** |
| Негізгі көрсеткіштері: төсек-аурухана қорының 350 орынға өсуі, мектептердегі оқушылар орындарының 1200-ге, колледждерде 900 орынға, балабақшаларда 280 орынға өсуі, халықты МСАК көрсететін қызметтермен қамтудың 18 %-ға өсуі, мәдениет мекемелерімен қамтудың 50 %-ға өсуі | | | | | | |
| **2.1-міндет. Білім беру саласының инфрақұрылымын дамыту** |
| 9. | Қосшы қаласында 1200 орынға арналған мектеп салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 999 | РБ |
| 1. | 2024 жылғы IV тоқсан | 500 | ЖБ |
| 1. | 2025 жылғы IV тоқсан | 843,8 |
| 10. | Қосшы қаласында 280 орынға арналған балабақша салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 534,8 | МБ |
| 11. | Тау-кен техникалық колледжін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Астана қаласының әкімдігі | 7000 | БК |
| **2.2-міндет. Денсаулық сақтау саласының инфрақұрылымын дамыту** |
| 12. | Қосшы қаласында 350 төсек орынға арналған көпсалалы облыстық аурухана салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ДСМ,  Ақмола облысының әкімдігі | 6750 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 6750 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 500 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 1000 |
| 13. | Аршалы ауданы Жібек жолы ауылында МСАК орталығын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ,  Ақмола облысының әкімдігі | 1500 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 1500 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 300 | ЖБ |
| 14. | Балаларды оңалту орталығын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Астана қаласының әкімдігі | 5500 | БК |
| **2.3-міндет. Мәдениет саласының инфрақұрылымын дамыту** |
| 15. | Қосшы қаласы Тайтөбе ауылында мәдениет үйін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ,  Ақмола облысының әкімдігі | 400 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 500 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 50 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 50 |
| 16. | Аршалы ауданы Жібек жолы ауылында 150 орындық бос уақытты өткізу орталығын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ,  Ақмола облысының әкімдігі | 400 | РБ |
| 1. | 2025 жылғы IV тоқсан | 340 |
| 17. | Аршалы ауданы Жалтыркөл ауылында бос уақытты өткізу орталығын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ,  Ақмола облысының әкімдігі | 400 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 500 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 50 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 50 |
| 18. | Целиноград ауданы Ақмол ауылында мәдениет үйін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 1125 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 1125 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 125 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 125 |
| 19. | Целиноград ауданы Қараөткел ауылында мәдениет үйін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 765 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 765 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 85 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 85 |
| 20. | Целиноград ауданы Қоянды ауылында мәдениет үйін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 765 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 765 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 85 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 85 |
| 21. | Целиноград ауданы Арайлы ауылында мәдениет үйін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 540 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 540 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 60 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 60 |
| 22. | Целиноград ауданы Талапкер ауылында мәдениет үйін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 900 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 900 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 100 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 100 |
| 23. | Целиноград ауданы Қажымұқан ауылында клуб салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 540 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 540 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 60 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 60 |
| 24. | Целиноград ауданы Рақымжан Қошқарбаев ауылында клуб салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 540 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 540 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 60 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 60 |
| 25. | Целиноград ауданы Қызылсуат ауылында клуб салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 540 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 540 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 60 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 60 |
| 26. | Целиноград ауданы Қаражар ауылында мәдени ойын-сауық кешенін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 525 | БК |
| 27. | Целиноград ауданы Талапкер ауылында мәдени ойын-сауық кешенін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 630 | БК |
| 28. | Қосшы қаласында мәдени бос уақытты өткізу орталығын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 8000 | БК |
| 2025 жылғы I тоқсан | 1000 |
| **Стратегиялық 3-бағыт. Агломерация аумағында бірыңғай көліктік-логистикалық кешенді дамыту** |
| Негізгі көрсеткіштері: елорда шетіндегі көше-жол желісі жүктемесінің төмендеуі және Астана қаласының шеткері аумақтарын қатты жол төсемімен қамту деңгейінің 100 %-ға дейін жетуі, Қосшы қаласы мен агломерацияның ауылдық елді мекендері көшелеріндегі өткізу қабілетінің 30 %-ға ұлғаюы, реконструкциялау есебінен көпір құрылыстарының өткізу қабілетінің ұлғаюы. Агломерацияның сауда-логистикалық байланыстарының нығаюы, қойма үй-жайлары көлемінің 5 %-ға өсуі. | | | | | | |
| **3.1-міндет. Көлік инфрақұрылымын дамыту** |
| 29. | Астана қаласының тұрғын алаптарында жолдар мен инженерлік желілер салу, реконструкциялау (Железнодорожный ТА) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Астана қаласының әкімдігі | 2000 | РБ |
| 30. | Қосшы қаласының көше-жол желісін күрделі жөндеу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 1095,4 | ЖБ |
| 1. | 2025 жылғы IV тоқсан | 2108,7 |
| 1. | 2026 жылғы IV тоқсан | 2227 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 3255,4 |
| 31. | Қосшы қаласының көше-жол желісін салу (2-кезек) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 320 | РБ |
| 32. | Қосшы қаласы Тайтөбе ауылының кентішілік жолдарын күрделі жөндеу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы IV тоқсан | КМ, Ақмола облысының әкімдігі | 3091,1 | РБ |
| 1. | 2025 жылғы IV тоқсан | 118,3 |
| 1. | 2024 жылғы IV тоқсан | 400 | ЖБ |
| 1. | 2025 жылғы IV тоқсан | 1365,8 |
| 1. | 2026 жылғы IV тоқсан | 1300 |
| 33. | Қосшы қаласының көше-жол желісін салу (3-кезек) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 176 | РБ |
| 1. | 2025 жылғы IV тоқсан | 2000 |
| 1. | 2026 жылғы IV тоқсан | 2000 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 3111 |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 5333 |
| 1. | 2024 жылғы IV тоқсан | 585,7 | ЖБ |
| 1. | 2025 жылғы IV тоқсан | 500 |
| 1. | 2026 жылғы IV тоқсан | 500 |
| 34. | Қосшы қаласы Сарқырама өзені арқылы өтетін автожол көпірін реконструкциялау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 585 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 585 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 65 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 65 |
| 35. | Аршалы ауданы Жібек жолы ауылының 7-шағын ауданындағы көпірді реконструкциялау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 275,4 | РБ |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 200 |
| 1. | 2026 жылғы IV тоқсан | 32,8 | ЖБ |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 20 |
| 36. | Аршалы ауданы Жібек жолы ауылының 8-шағын ауданындағы көпірді реконструкциялау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 263,3 | РБ |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 200 |
| 1. | 2026 жылғы IV тоқсан | 31,5 | ЖБ |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 20 |
| 37. | Аршалы ауданы Жібек жолы ауылының 1-6-шағын аудандарындағы көпірді реконструкциялау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 353,5 | РБ |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 300 |
| 1. | 2026 жылғы IV тоқсан | 42,6 | ЖБ |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 30 |
| 38. | Аршалы ауданы Қойгелді ауылының кентішілік жолдарын күрделі жөндеу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жылғы IV тоқсан | КМ, Ақмола облысының әкімдігі | 234,2 | РБ |
| 1. | 294,8 | ЖБ |
| 39. | Аршалы ауданы Жібек жолы ауылындағы кентішілік жолдарды күрделі жөндеу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 475 | ЖБ |
| 40. | Аршалы ауданы Елтоқ (Волгодоновка) ауылындағы кентішілік жолдарды күрделі жөндеу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 66,7 | ЖБ |
| 41. | Аршалы ауданы Бабатай станциясындағы кентішілік жолдарды күрделі жөндеу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жылғы IV тоқсан | КМ, Ақмола облысының әкімдігі | 255,8 | РБ |
| 1. | 38,4 | ЖБ |
| 42. | Аршалы ауданы Жібек жолы ауылында 1, 3, 4, 6, 7 және 8-шағын аудандардағы  тұрғын үй алаптарының инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымын (көше-жол желілерін) салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 1980,7 | ЖБ |
| 1. | 2026 жылғы IV тоқсан | 1980,7 |
| 43. | Аршалы ауданы Жалтыркөл ауылында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым (көше-жол желілері) салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 2000 | ЖБ |
| 1. | 2026 жылғы IV тоқсан | 1934 |
| 44. | Аршалы ауданы Волгодоновка ауылдық округі 42-разъезінде инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым (көше-жол желілері) салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 500 | РБ |
| 1. | 2024 жылғы IV тоқсан | 800 | ЖБ |
| 1. | 2025 жылғы IV тоқсан | 1260 |
| 1. | 2026 жылғы IV тоқсан | 1000 |
| 45. | Аршалы ауданы Қостомар ауылында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым (көше-жол желілері) салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2100 | РБ |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 2100 |
| 1. | 2026 жылғы IV тоқсан | 265 | ЖБ |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 200 |
| 46. | Аршалы ауданы Жібек жолы ауылында 5, 9, 10, 11-шағын аудандарда инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымын (көше-жол желілерін) салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 4000 | РБ |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 4040 |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 4040 |
| 1. | 2026 жылғы IV тоқсан | 672 | ЖБ |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 673 |
| 47. | Аршалы ауданы Жалтыркөл ауылындағы кентішілік жолдарды күрделі жөндеу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 384 | ЖБ |
| 48. | Аршалы ауданы Жалтыркөл ауылындағы кіреберіс жолды күрделі жөндеу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | КМ, Ақмола облысының әкімдігі | 300 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 240 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 30 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 30 |
| 49. | Аршалы ауданы Бұлақсай ауылынан Ақжар ауылына дейінгі ұзындығы 7 км кіреберіс жолды күрделі жөндеу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | КМ, Ақмола облысының әкімдігі | 225 | РБ |
| 1. | 25 | ЖБ |
| 50. | Целиноград ауданы Ақмол ауылының көше-жол желісін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 1545,7 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 1545,7 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 96,7 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 96,7 |
| 51. | Целиноград ауданы Ақмол ауылының көше-жол желісін салу (2-кезек) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 1638 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 3276 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 182 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 364 |
| 52. | Целиноград ауданы Қабанбай батыр ауылындағы кентішілік жолдарды күрделі жөндеу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 375 | ЖБ |
| 1. | 2026 жылғы IV тоқсан | 375,2 |
| 53. | Целиноград ауданы Қабанбай батыр ауылындағы кентішілік жолдарды күрделі жөндеу (2-кезек) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | КМ, Ақмола облысының әкімдігі | 1638 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 3276 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 182 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 364 |
| 54. | Целиноград ауданы Қажымұқан ауылындағы кентішілік жолдарды күрделі жөндеу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы IV тоқсан | КМ, Ақмола облысының әкімдігі | 500 |  |
| 1. | 2024 жылғы IV тоқсан | 665,4 |  |
| 1. | 2025 жылғы IV тоқсан | 715 |
| 1. | 2026 жылғы IV тоқсан | 714,7 |
| 55. | Целиноград ауданы Қажымұқан ауылындағы кентішілік жолдарды күрделі жөндеу (2-кезек) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | КМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2184 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 4368 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 242,7 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 485,4 |
| 56. | Целиноград ауданы Қажымұқан ауылындағы кентішілік жолдарды күрделі жөндеу (3-кезек) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | КМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2184 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 4368 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 242,7 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 485,4 |
| 57. | Целиноград ауданы Қаражар ауылының кірме жолы бар кентішілік жолдарын күрделі жөндеу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | КМ, Ақмола облысының әкімдігі | 1500 | РБ |
| 1. | 2026 жылғы IV тоқсан | 800 |
| 1. | 2025 жылғы IV тоқсан | 182,9 | ЖБ |
| 1. | 2026 жылғы IV тоқсан | 200 |
| 58. | Целиноград ауданы Қаражар ауылындағы кентішілік жолдарды күрделі жөндеу (2-кезек) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | КМ, Ақмола облысының әкімдігі | 1638 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 1638 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 182 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 182 |
| 59. | Целиноград ауданы Қараөткел ауылындағы кентішілік жолдарды күрделі жөндеу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 1000 | ЖБ |
| 1. | 2025 жылғы IV тоқсан | 1500 |
| 1. | 2026 жылғы IV тоқсан | 2670 |
| 60. | Целиноград ауданы Қоянды ауылының кентішілік жолдарын күрделі жөндеу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы IV тоқсан | КМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2156,5 | РБ |
| 1. | 2024 жылғы IV тоқсан | 1000 | ЖБ |
| 1. | 2025 жылғы IV тоқсан | 1050,2 |
| 1. | 2026 жылғы IV тоқсан | 1100 |
| 61. | Целиноград ауданы Қоянды ауылының кіреберіс жолымен қоса кентішілік жолдар салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 175 | РБ |
| 1. | 2025 жылғы IV тоқсан | 2506 |
| 1. | 2026 жылғы IV тоқсан | 2506 |
| 2027 жылғы IV тоқсан | 2506 |
| 2028 жылғы IV тоқсан | 2507 |
| 2024 жылғы IV тоқсан | 200 | ЖБ |
| 2025 жылғы IV тоқсан | 430 |
| 2026 жылғы IV тоқсан | 430 |
| 62. | Целиноград ауданы Қоянды ауылының көше-жол желісін салу (2-кезек) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 3276 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 6552 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 364 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 728 |
| 63. | Целиноград ауданы Қоянды ауылының көше-жол желісін салу (3-кезек) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 3276 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 6552 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 364 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 728 |
| 64. | Целиноград ауданы Қоянды ауылының көше-жол желісін салу (4-кезек) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 3276 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 6552 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 364 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 728 |
| 65. | Целиноград ауданы Қызылжар ауылының кіреберіс жолымен қоса кентішілік жолдарын күрделі жөндеу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | КМ, Ақмола облысының әкімдігі | 258 | РБ |
| 1. | 2024 жылғы IV тоқсан | 500 | ЖБ |
| 1. | 2025 жылғы IV тоқсан | 820 |
| 1. | 2026 жылғы IV тоқсан | 895 |
| 66. | Целиноград ауданы Қызылжар ауылындағы кентішілік жолдарды күрделі жөндеу (2-кезең, электр жарығы) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | КМ, Ақмола облысының әкімдігі | 360 | РБ |
| 1. | 40 | ЖБ |
| 67. | Целиноград ауданы Қызылсуат ауылының кіреберіс жолымен қоса кентішілік жолдарын күрделі жөндеу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | КМ, Ақмола облысының әкімдігі | 174 | РБ |
| 1. | 2025 жылғы IV тоқсан | 200 | ЖБ |
| 1. | 2026 жылғы IV тоқсан | 259 |
| 68. | Целиноград ауданы Қызылсуат ауылының кіреберіс жолымен қоса кентішілік жолдарын күрделі жөндеу (2-кезек) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | КМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2457 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 2457 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 273 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 273 |
| 69. | Целиноград ауданы Арайлы ауылының кіреберіс жолымен қоса кентішілік жолдарын күрделі жөндеу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы IV тоқсан | КМ, Ақмола облысының әкімдігі | 875 | РБ |
| 1. | 2024 жылғы IV тоқсан | 200 | ЖБ |
| 1. | 2025 жылғы IV тоқсан | 960 |
| 70. | Целиноград ауданы Арайлы ауылының көше-жол желісін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 1638 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 3276 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 182 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 364 |
| 71. | Целиноград ауданы Аққайың ауылындағы кентішілік жолдарды күрделі жөндеу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы IV тоқсан | КМ, Ақмола облысының әкімдігі | 1139,8 | РБ |
| 1. | 235 | ЖБ |
| 72. | Целиноград ауданы Аққайың ауылының кіреберіс жолымен қоса кентішілік жолдарын күрделі жөндеу (2-кезек) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | КМ, Ақмола облысының әкімдігі | 1638 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 3276 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 182 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 364 |
| 73. | Целиноград ауданы Аққайың ауылының кіреберіс жолымен қоса кентішілік жолдарын күрделі жөндеу (3-кезек) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | КМ, Ақмола облысының әкімдігі | 1638 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 3276 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 182 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 364 |
| 74. | Целиноград ауданы Ыбырай Алтынсарин ауылының көше-жол желісін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 1638 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 1638 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 182 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 182 |
| 75. | Целиноград ауданы Ыбырай Алтынсарин ауылының кіреберіс жолымен қоса кентішілік жолдарын күрделі жөндеу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 238,9 | ЖБ |
| 76. | Целиноград ауданы Ыбырай Алтынсарин ауылының кіреберіс жолымен қоса кентішілік жолдарын күрделі жөндеу (2-кезек) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | КМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2000 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 2565,3 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 200 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 307,2 |
| 77. | Целиноград ауданы Софиевка ауылының кіреберіс жолымен қоса кентішілік жолдарын күрделі жөндеу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 405,8 | ЖБ |
| 78. | Целиноград ауданы Софиевка ауылының кіреберіс жолымен қоса кентішілік жолдарын күрделі жөндеу (2-кезек) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | КМ, Ақмола облысының әкімдігі | 1638 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 3276 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 182 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 364 |
| 79. | Целиноград ауданы Талапкер ауылының кентішілік жолдарын күрделі жөндеу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 363,1 | ЖБ |
| 1. | 2026 жылғы IV тоқсан | 1000 |
| 80. | Целиноград ауданы Талапкер ауылының көше-жол желісін салу (4-кезек) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2184 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 4368 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 242,7 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 485,4 |
| 81. | Целиноград ауданы Талапкер ауылының көше-жол желісін салу (5-кезек) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2184 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 4368 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 242,7 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 485,4 |
| 82. | Целиноград ауданы Шұбар ауылында көше-жол желісін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 1638 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 3276 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 182 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 364 |
| 83. | Целиноград ауданының Төңкеріс ауылындағы кіреберіс жолымен қоса кентішілік жолдарын күрделі жөндеу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | КМ, Ақмола облысының әкімдігі | 828 | РБ |
| 1. | 2024 жылғы IV тоқсан | 300 | ЖБ |
| 1. | 2025 жылғы IV тоқсан | 1233,2 |
| 84. | Целиноград ауданы Жаңажол ауылындағы кіреберіс жолымен қоса кентішілік жолдарын күрделі жөндеу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | КМ, Ақмола облысының әкімдігі | 275 | РБ |
| 1. | 213,8 | ЖБ |
| 85. | Целиноград ауданы Өтеміс ауылындағы кіреберіс жолымен қоса кентішілік жолдарын күрделі жөндеу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | КМ, Ақмола облысының әкімдігі | 1000 | РБ |
| 1. | 2024 жылғы IV тоқсан | 235,5 | ЖБ |
| 86. | Целиноград ауданы Сарыкөл ауылындағы кіреберіс жолымен қоса кентішілік жолдарын күрделі жөндеу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | КМ, Ақмола облысының әкімдігі | 486,4 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 486,4 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 54 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 54 |
| 87. | Целиноград ауданы Нұра ауылындағы кіреберіс жолымен қоса кентішілік жолдарын күрделі жөндеу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | КМ, Ақмола облысының әкімдігі | 450 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 450 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 50 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 50 |
| 88. | Целиноград ауданы Қосшоқы станциясындағы кіреберіс жолымен қоса кентішілік жолдарын күрделі жөндеу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | КМ, Ақмола облысының әкімдігі | 450 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 450 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 50 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 50 |
| 89. | Целиноград ауданы Нұресіл ауылындағы кіреберіс жолымен қоса кентішілік жолдарын күрделі жөндеу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | КМ, Ақмола облысының әкімдігі | 675 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 675 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 75 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 75 |
| 90. | Целиноград ауданы Раздольное ауылындағы кіреберіс жолымен қоса кентішілік жолдарын күрделі жөндеу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | КМ, Ақмола облысының әкімдігі | 450 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 450 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 50 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 50 |
| 91. | Целиноград ауданы Бірлік ауылына кірме жолды күрделі жөндеу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жылғы IV тоқсан | КМ, Ақмола облысының әкімдігі | 886,8 | РБ |
| 92. | Шортанды ауданы Төңкеріс ауылындағы кіреберіс жолымен қоса кентішілік жолдарын күрделі жөндеу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 440,5 | ЖБ |
| 93. | Шортанды ауданы Бозайғыр ауылындағы кіреберіс жолымен қоса кентішілік жолдарын күрделі жөндеу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 132,6 | ЖБ |
| 94. | Астана қаласының қала маңындағы маршруттарын субсидиялау және қызмет көрсететін автобустар санын ұлғайту | орындау туралы ақпарат | 2024 жылғы IV тоқсан | Астана қаласының әкімдігі | 5000 | ЖБ |
| 1. | 2025 жылғы IV тоқсан | 5000 |
| 1. | 2026 жылғы IV тоқсан | 5000 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 5000 |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 5000 |
| 95. | Астана қаласының қала маңына жүретін автобустардың маршрутын елді мекендердің ішкі жағына қарай ұзарту | графиктер қосылған автобустардың жаңартылған қозғалыс схемалары | 2024-2025 жылдардағы IV тоқсан | Астана қаласының және Ақмола облысының әкімдіктері | талап етілмейді |  |
| 96. | Астана-Шортанды қала маңына жүретін тұрақты автобус маршрутын ұйымдастыру мәселесін пысықтау | маршрут ашу | 2024 жылғы IV тоқсан | Астана қаласының әкімдігі | талап етілмейді |  |
| 97. | Ақмола облысынан Астана қаласына және шекара маңындағы облыстардың елді мекендеріне облысаралық тұрақты автобус қатынастарын ұйымдастыру мәселесін пысықтау | маршрут ашу | 2024 жылғы IV тоқсан | Астана қаласының және Ақмола облысының әкімдіктері | талап етілмейді |  |
| 98. | Астана қаласында логистикалық орталық салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | Астана қаласының әкімдігі | 47700 | БК |
| 99. | Астана қаласында логистикалық кешен салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Астана қаласының әкімдігі | 1500 | БК |
| 100. | Астана қаласында логистикалық орталық пен теміржол тұйығын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жылғы IV тоқсан | Астана қаласының әкімдігі | 800 | БК |
| 101. | Астана қаласында сұрыптау орталығын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жылғы IV тоқсан | Астана қаласының әкімдігі | 9600 | БК |
| 102. | Астана қаласында логистикалық-қойма кешенін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Астана қаласының әкімдігі | 250 | БК |
| 103. | Астана қаласында логистикалық орталығы бар жиһаз цехын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Астана қаласының әкімдігі | 5000 | БК |
| 104. | Астана қаласында логистикалық кешен салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы IV тоқсан | Астана қаласының әкімдігі | 8000 | БК |
| 105. | Астана қаласында логистикалық кешен салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Астана қаласының әкімдігі | 11100 | БК |
| 106. | Астана қаласында қойма үй-жайларын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Астана қаласының әкімдігі | 400 | БК |
| 107. | Астана қаласында қойма үй-жайларын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Астана қаласының әкімдігі | 100 | БК |
| 108. | Астана қаласында қойма үй-жайларын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Астана қаласының әкімдігі | 1500 | БК |
| 109. | Астана қаласында қойма үй-жайларын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Астана қаласының әкімдігі | 1100 | БК |
| 110. | Астана қаласында өндірістік-қойма кешенін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Астана қаласының әкімдігі | 500 | БК |
| 111. | Астана қаласында қойма үй-жайларын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Астана қаласының әкімдігі | 300 | БК |
| 112. | Астана қаласында логистикалық кешен салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Астана қаласының әкімдігі | 5700 | БК |
| 113. | Астана қаласында қойма кешенін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Астана қаласының әкімдігі | 2000 | БК |
| 114. | Астана қаласында қойма үй-жайларын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жылғы IV тоқсан | Астана қаласының әкімдігі | 1000 | БК |
| 115. | Астана қаласында ауыр жүк көліктеріне арналған кемпинг салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жылғы IV тоқсан | Астана қаласының әкімдігі | 290 | БК |
| 116. | Астана қаласында кіріктірілген тұрағы бар қонақ үй салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Астана қаласының әкімдігі | 1500 | БК |
| 117. | Астана қаласында қонақ үй кешенін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Астана қаласының әкімдігі | 8000 | БК |
| 118. | Астана қаласында қонақ үй салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Астана қаласының әкімдігі | 300 | БК |
| 119. | Астана қаласында қонақ үй кешенін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Астана қаласының әкімдігі | 450 | БК |
| 120. | Астана қаласында қонақ үй кешенін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Астана қаласының әкімдігі | 2000 | БК |
| 121. | Астана қаласында көпфункционалды қонақ үй кешенін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Астана қаласының әкімдігі | 1200 | БК |
| 122. | Астана қаласында А санатындағы жол бойы сервисінің көпфункционалды кешенін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Астана қаласының әкімдігі | 1200 | БК |
| 123. | Астана қаласында сауда орталығын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы IV тоқсан | Астана қаласының әкімдігі | 10000 | БК |
| **3.2-міндет. Қоғамдық көлік пен жаяу жүргіншілер қозғалысын (көліктік-ауысып отыру кешенін) дамыту** |
| 124. | Астана қаласында автобус паркін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Астана қаласының әкімдігі | 1700 | БК |
| **3.3-міндет. Теміржол көлігі инфрақұрылымын дамыту** |
| 125. | Астана қаласында электровоздарға қызмет көрсету сервистік орталығын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | Астана қаласының әкімдігі | 14500 | БК |
| 126. | Астана қаласында теміржол-жүк ауласын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Астана қаласының әкімдігі | 1030 | БК |
| **Стратегиялық 4-бағыт. Өзек қаланың және агломерация аймағының инженерлік инфрақұрылымын кешенді дамыту** |
| Негізгі көрсеткіштері: агломерация өзегі шетіндегі халықтың орталықтандырылған сумен 100 %-ға дейін жабдықталуының, 80 %-ға дейін кәрізбен қамтылуының өсуі, агломерацияға кіретін Ақмола облысының 9 елді мекенінде халықтың сумен қамтылуының артуы, Қосшы қаласы халқының магистральдық сумен қамтамасыз етілуі, кәріз-тазарту құрылыстары тозуының 10 %-ға азаюы, 3 елді мекеннің (Қосшы қ., Ақмол ауылы, Талапкер ауылы) кәріз желілерімен қамтамасыз етілуінің артуы.  Халықтың тұрақты электрмен қамтылуының 100 %-ға дейін артуы, электрмен жабдықтау желілері тозуының 20 %-ға азаюы.  Агломерацияның ірі елді мекендерін: Қосшы қаласы мен Ақмол ауылының орталық жылумен қамтамасыз етілуінің өсуі. Агломерацияның 14 елді мекенінің газбен жабдықталуы. | | | | | | |
| **4.1-міндет. Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту** |
| **4.1.1. Сумен жабдықтау және су бұру желілерін дамыту** |
| 127. | Ильинка кентінің шығысындағы жеке тұрғын үйге инженерлік желілерін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Астана қаласының әкімдігі | 3000 | РБ |
| 1. | 2024 жылғы IV тоқсан | 140,7 | ЖБ |
| 1. | 2025 жылғы IV тоқсан | 287,1 |
| 128. | Қосшы ауылында сумен жабдықтау желілерін салу (4-кезек) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы IV тоқсан | ӨҚМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2148,2 | РБ |
| 1. | 2025 жылғы IV тоқсан | 2148,2 |
| 1. | 2024 жылғы IV тоқсан | 300 | ЖБ |
| 1. | 2025 жылғы IV тоқсан | 300 |
| 1. | 2026 жылғы IV тоқсан | 325,8 |
| 129. | Қаражал сорғы станциясынан Қосшы қаласына дейін су құбырын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ӨҚМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2700 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 2700 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 300 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 300 |
| 130. | Нижнероман кен орнынан су өткізгіштің 2-ші желісін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ӨҚМ, Ақмола облысының әкімдігі | 1800 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 1800 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 200 | МБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 200 |
| 131. | Қосшы қаласының кәріз-тазарту құрылыстарын реконструкциялау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ӨҚМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2500 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 2000 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 251 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 249 |
| 132. | Қосшы қаласы бойынша жеткізуші кәріз коллекторы мен кәріз желілерін салу (1-кезек) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ӨҚМ, Ақмола облысының әкімдігі | 8100 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 8100 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 900 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 900 |
| 133. | Қосшы қаласы бойынша жеткізуші кәріз коллекторы мен кәріз желілерін салу (2-кезек) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ӨҚМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2500 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 2000 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 251 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 249 |
| 134. | Қосшы қаласы Тайтөбе ауылының су бұру желілерін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ӨҚМ, Ақмола облысының әкімдігі | 1800 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 1800 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 200 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 200 |
| 135. | Қосшы қаласында сумен жабдықтау желілерін салу (5-кезек) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ӨҚМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2430 | РБ |
| 1. | IV тоқсан 2028 жылғы | 2430 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 270 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 270 |
| 136. | Аршалы ауданы Жібек жолы ауылында 6, 7, 8-шағын аудандар үшін су жинағыш пен су құбыры құрылысжайларын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы IV тоқсан | ӨҚМ, Ақмола облысының әкімдігі | 492,4 | РБ |
| 1. | 73 | ЖБ |
| 137. | Аршалы ауданы Жібек жолы ауылындағы сорғы станциясын реконструкциялау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ӨҚМ, Ақмола облысының әкімдігі | 900 | РБ |
| 1. | 100 | ЖБ |
| 138. | Аршалы ауданы Жалтыркөл ауылындағы сумен жабдықтау желілерін реконструкциялау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы IV тоқсан | ӨҚМ, Ақмола облысының әкімдігі | 600,4 | РБ |
| 1. | 2024 жылғы IV тоқсан | 543,3 | ЖБ |
| 1. | 2025 жылғы IV тоқсан | 104,8 |
| 139. | Целиноград ауданы Ақмол ауылындағы кәріздік тазарту құрылысжайларын реконструкциялау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ӨҚМ, Ақмола облысының әкімдігі | 1125 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 1125 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 125 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 125 |
| 140. | Целиноград ауданы Қараөткел ауылында кәріздік тазарту құрылысжайларын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ӨҚМ, Ақмола облысының әкімдігі | 1000 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 350 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 100 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 50 |
| 141. | Целиноград ауданы Қоянды ауылындағы сумен жабдықтау желілерін реконструкциялау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ӨҚМ, Ақмола облысының әкімдігі | 1350 | РБ |
| 1. | 150 | ЖБ |
| 142. | Целиноград ауданы Қызылсуат ауылындағы сумен жабдықтау желілерін реконструкциялау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | IV тоқсан 2024 жылғы | ӨҚМ, Ақмола облысының әкімдігі | 326,9 | РБ |
| 1. | 2025 жылғы IV тоқсан | 2569,9 |
| 1. | IV тоқсан 2024 жылғы | 150 | ЖБ |
| 1. | IV тоқсан 2025 жылғы | 218 |
| 143. | Целиноград ауданы Аққайың ауылындағы сумен жабдықтау желілерін реконструкциялау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы IV тоқсан | ӨҚМ, Ақмола облысының әкімдігі | 755,1 | РБ |
| 1. | 176,1 | ЖБ |
| 144. | Целиноград ауданы Ыбырай Алтынсарин ауылындағы сумен жабдықтау желілерін реконструкциялау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ӨҚМ, Ақмола облысының әкімдігі | 1000 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 800 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 100 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 100 |
| 145. | Целиноград ауданы Талапкер ауылында кәріз жүйесін салу және тазарту құрылысжайлар салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ӨҚМ, Ақмола облысының әкімдігі | 1350 | РБ |
| 1. | 150 | ЖБ |
| 146. | Целиноград ауданы Нұресіл ауылында сумен жабдықтау желілерін реконструкциялау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 400 | ЖБ |
| 1. | 2026 жылғы IV тоқсан | 400 |
| 147. | Целиноград ауданы Жаңа Жайнақ ауылындағы сумен жабдықтау желілерін реконструкциялау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ӨҚМ, Ақмола облысының әкімдігі | 300 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 270,4 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 30 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 33,3 |
| 148. | Целиноград ауданы Сарыкөл ауылының сумен жабдықтау желілерін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ӨҚМ, Ақмола облысының әкімдігі | 900 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 900 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 100 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 100 |
| 149. | Целиноград ауданы  Нұра ауылының сумен жабдықтау желілерін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ӨҚМ, Ақмола облысының әкімдігі | 1250 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 1000 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 150 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 100 |
| 150. | Целиноград ауданы Қосшоқы станциясының сумен жабдықтау желілерін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ӨҚМ, Ақмола облысының әкімдігі | 900 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 900 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 100 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 100 |
| 151. | Целиноград ауданы Раздольное ауылында сумен жабдықтау желілерін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ӨҚМ, Ақмола облысының әкімдігі | 300 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 284,8 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 35 | ЖБ |
| 2028 жылғы IV тоқсан | 30 |
| 152. | Целиноград ауданының Қажымұқан ауылында сумен жабдықтау желілерін салу (2-кезек) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ӨҚМ, Ақмола облысының әкімдігі | 1350 | РБ |
| 1. | 150 | ЖБ |
| 153. | Целиноград ауданының Шұбар ауылындағы сумен жабдықтау желілерін реконструкциялау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ӨҚМ, Ақмола облысының әкімдігі | 1350 | РБ |
| 1. | 150 | ЖБ |
| 154. | Шортанды ауданы Ключи ауылының суағарын және су тарату құбырларын салу (1-кезең) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы IV тоқсан | ӨҚМ, Ақмола облысының әкімдігі | 1300 | РБ |
| 1. | 2025 жылғы IV тоқсан | 517,8 |
| 1. | 2024 жылғы IV тоқсан | 487,4 | ЖБ |
| 1. | 2025 жылғы IV тоқсан | 127,1 |
| 155. | Шортанды ауданы Ключи ауылының суағарын және су тарату құбырларын салу (2-кезең) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ӨҚМ, Ақмола облысының әкімдігі | 468,2 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 468,2 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 52 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 52 |
| 156. | Шортанды ауданы Бозайғыр ауылының жаңа учаскелерінде су құбыры желілерін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 450 | ЖБ |
| **4.1.2. Электрмен жабдықтау желілерін дамыту** |
| 157. | Қосшы қаласының электрмен жабдықтау желілерін салу (4-кезек) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 1400 | РБ |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 1289 |
| 1. | 2026 жылғы IV тоқсан | 150 | ЖБ |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 149 |
| 158. | Қосшы қаласының электрмен жабдықтау желілерін салу, 5-кезек (көпқабатты құрылыс ауданы) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 1350 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 1350 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 150 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 150 |
| 159. | Қосшы қаласында қуаты 60 МВт 110 -10 кВт қосалқы станция салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 1350 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 1350 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 150 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 150 |
| 160. | Қосшы қаласының "Лесная поляна" ТА үшін электрмен жабдықтау желілерін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 270 | РБ |
| 1. | 30 | ЖБ |
| 161. | Аршалы ауданы Ақмола облысының Аршалы ауданы Қостомар кентінде инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу (электр беру желісі) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 200 | РБ |
| 1. | IV тоқсан 2027 жылғы | 1507,4 |
| 1. | 2024 жылғы IV тоқсан | 89,7 | ЖБ |
| 1. | 2025 жылғы IV тоқсан | 100 |
| 162. | Аршалы ауданы Жібек жолы ауылының 5,9,10,11-шағын аудандарында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 900 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 900 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 100 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 100 |
| 163. | Аршалы ауданы 42-разъезінде инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы V тоқсан | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 1200 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 2400 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 100 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 300 |
| 164. | Аршалы ауданы Бұлақсай ауылының көше жарығын салу, 15 км | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 135 | РБ |
| 1. | 15 | ЖБ |
| 165. | Целиноград ауданы Қажымұқан ауылында электрмен жабдықтау желілерін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 675 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 675 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 75 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 75 |
| 166. | Целиноград ауданы Қоянды ауылында электрмен жабдықтау желілерін салу (3-кезек) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 675 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 675 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 75 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 75 |
| 167. | Целиноград ауданы Қызылсуат ауылында электрмен жабдықтау желілерін салу (2-кезек) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 675 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 675 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 75 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 75 |
| 168. | Целиноград ауданы Арайлы ауылында электрмен жабдықтау желілерін салу  (2-кезек) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 675 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 675 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 75 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 75 |
| 169. | Целиноград ауданы Аққайың ауылында электрмен жабдықтау желілерін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 675 | РБ |
| 2028 жылғы IV тоқсан | 675 |
| 2027 жылғы IV тоқсан | 75 | ЖБ |
| 2028 жылғы IV тоқсан | 75 |
| 170. | Целиноград ауданы Талапкер ауылында электрмен жабдықтау желілерін салу (2-кезек) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 675 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 675 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 75 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 75 |
| 171. | Целиноград ауданы Шұбар ауылында электрмен жабдықтау желілерін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 675 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 675 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 75 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 75 |
| 172. | Целиноград ауданы Төңкеріс ауылында электрмен жабдықтау желілерін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 675 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 675 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 75 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 75 |
| 173. | Целиноград ауданы Ынтымақ ауылында электрмен жабдықтау желілерін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 675 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 675 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 75 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 75 |
| 174. | Целиноград ауданы Нұра ауылында электрмен жабдықтау желілерін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 675 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 675 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 75 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 75 |
| 175. | Целиноград ауданы Қосшоқы станциясында электрмен жабдықтау желілерін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 675 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 675 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 75 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 75 |
| 176. | Целиноград ауданы Қызылжар ауылында электрмен жабдықтау желілерін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 675 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 675 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 75 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 75 |
| 177. | Целиноград ауданы Ыбырай Алтынсарин ауылында электрмен жабдықтау желілерін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 675 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 675 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 75 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 75 |
| 178. | Целиноград ауданы Қабанбай батыр ауылында электрмен жабдықтау желілерін реконструкциялау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 675 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 675 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 75 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 75 |
| 179. | Целиноград ауданы Қаражар ауылында электрмен жабдықтау желілерін салу (2-кезек) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 35,7 | ЖБ |
| 180. | Целиноград ауданы Қоянды ауылында электрмен жабдықтау желілерін салу (2-кезек) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 219,6 | РБ |
| 1. | 2024 жылғы IV тоқсан | 266 | ЖБ |
| 1. | 2025 жылғы IV тоқсан | 200 |
| 181. | Целиноград ауданы Қараөткел ауылында электрмен жабдықтау желілерін салу (2-кезек) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 845,3 | РБ |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 510,5 |
| 1. | 2024 жылғы IV тоқсан | 90,1 | ЖБ |
| 1. | 2025 жылғы IV тоқсан | 90 |
| 182. | Целиноград ауданы Қараөткел ауылында электрмен жабдықтау желілерін салу (3-кезек) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 900 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 900 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 100 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 100 |
| 183. | Шортанды ауданы Төңкеріс станциясының электрмен жабдықтау желілерін реконструкциялау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 50 | РБ |
| 1. | 2024 жылғы IV тоқсан | 4,8 | ЖБ |
| **4.1.3. Жылумен жабдықтау желілерін дамыту** |
| 184. | Қосшы қаласында белгіленген жылу қуаты 96 Гкал/сағ (112 МВт) жеке тұрған су жылыту қазандығын реконструкциялау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2173 | РБ |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 2000 |
| 1. | 2025 жылғы IV тоқсан | 232 | ЖБ |
| 1. | 2026 жылғы IV тоқсан | 231,7 |
| 185. | Белгіленген жылу қуаты 96 Гкал/сағ (112 МВт) жеке тұрған су жылыту қазандығын реконструкциялау. Қосшы қаласындағы жылу желілері | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2370,7 | РБ |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 2000 |
| 1. | 2025 жылғы IV тоқсан | 243 | ЖБ |
| 1. | 2026 жылғы IV тоқсан | 242,7 |
| 186. | Қосшы қаласында қуаты сағатына 50 Гкал газбен жұмыс істейтін орталық қазандық салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 1575 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 1575 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 175 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 175 |
| 187. | Қосшы қаласында Орталық газ қазандығынан бастап жылумен жабдықтау желілерін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 1350 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 1350 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 150 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 150 |
| 188. | Целиноград ауданы Ақмол ауылында қазандық салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2700 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 2700 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 300 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 300 |
| 189. | Целиноград ауданы Ақмол ауылында жылу желілерін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 1800 | РБ |
| 2028 жылғы IV тоқсан | 1800 |
| 2027 жылғы IV тоқсан | 199,9 | ЖБ |
| 2028 жылғы IV тоқсан | 200 |
| **4.1.4. Газбен жабдықтау желілерін дамыту** |
| 190. | Қосшы қаласында жеткізуші газ құбыры мен газ тарату желілерін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жылғы IV тоқсан | ЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 3420 | РБ |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 3420 |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 3420 |
| 1. | 2026 жылғы IV тоқсан | 380 | ЖБ |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 380 |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 380 |
| 191. | Қосшы қаласы Тайтөбе ауылында су тосқауылдары арқылы құбыр өткізумен газ құбырын және тармақтарын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жылғы IV тоқсан | ЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 810 | РБ |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 810 |
| 1. | 2026 жылғы IV тоқсан | 90 | ЖБ |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 90 |
| 192. | Аршалы ауданы Елтоқ ауылдық округінде дербес газ тарату станциясын салу, № 42 разъезд станциясы | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 900 | РБ |
| 1. | 100 | ЖБ |
| 193. | Аршалы ауданы Жалтыркөл ауылының жаңа шағын аудандарында газ құбырын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 540 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 540 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 60 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 60 |
| 194. | Аршалы ауданы № 42 разъезд жаңа шағын аудандарында газ құбырын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 1500 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 1650 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 175 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 175 |
| 195. | Аршалы ауданы Бұлақсай ауылдық округінің Бұлақсай ауылында, Қостомар ауылында газ құбырын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 1000 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 980 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 110 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 110 |
| 196. | Целиноград ауданы Ақмол ауылында газ құбыры мен газ тарату желілерін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2000 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 3400 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 300 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 300 |
| 197. | Целиноград ауданы Қабанбай батыр ауылында жеткізуші газ құбыры мен газ тарату желілерін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2700 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 2700 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 300 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 300 |
| 198. | Целиноград ауданы Қаражар ауылында жеткізуші газ құбыры мен газ тарату желілерін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жылғы IV тоқсан | ЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 500 | РБ |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 563,3 |
| 1. | 2026 жылғы IV тоқсан | 60 | ЖБ |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 58,1 |
| 199. | Целиноград ауданы Қараөткел ауылында жеткізуші газ құбыры мен газ тарату желілерін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жылғы IV тоқсан | ЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 1000 | РБ |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 2351 |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 1000 |
| 2026 жылғы IV тоқсан | 163,4 | ЖБ |
| 2027 жылғы IV тоқсан | 320 |
| 200. | Целиноград ауданы Қызылсуат ауылында жеткізуші газ құбыры мен газ тарату желілерін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жылғы IV тоқсан | ЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 500 | РБ |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 851,7 |
| 1. | 2026 жылғы IV тоқсан | 75 | ЖБ |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 75,2 |
| 201. | Целиноград ауданы Ыбырай Алтынсарин ауылында жеткізуші газ құбыры мен газ тарату желілерін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы IV тоқсан | ЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 1000 | РБ |
| 1. | 2025 жылғы IV тоқсан | 400 |
| 1. | 2024 жылғы IV тоқсан | 100 | ЖБ |
| 1. | 2025 жылғы IV тоқсан | 145 |
| 202. | Целиноград ауданы Талапкер ауылында жеткізуші газ құбыры мен газ тарату желілерін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы IV тоқсан | ЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2900 | РБ |
| 1. | 2025 жылғы IV тоқсан | 360,7 |
| 1. | 2024 жылғы IV тоқсан | 209,2 | ЖБ |
| 1. | 2025 жылғы IV тоқсан | 214 |
| **Сратегиялық 5-бағыт. Бәсекеге қабілетті экономиканы дамыту** |
| Негізгі көрсеткіштері: Аршалы ауданында индустриялық аймақ құру, жұмыс орындарының санын 2000 орынға арттыру, агломерация өзегін азық-түлікпен қамтамасыз ету көлемін 15 %-ға арттыру. Жеке инвестициялар көлемін 128 млрд теңгеге арттыру, агломерацияның 9 елді мекенінде агломерация халқын спорт объектілерімен қамтылуын арттыру, туристер санын арттыру және 4 елді мекенде рекреациялық аймақтар құру | | | | | | |
| **5.1-міндет. Жоғары технологиялы өндірістерді дамыту** |
| 203. | Астана агломерациясындағы индустриялық аймақтарға сыртқы инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым жүргізу | қабылдау-беру актісі | 2026 жылғы IV тоқсан | ӨҚМ, Ақмола облысының әкімдігі | 10000 | РБ |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 10000 |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 5000 |
| 204. | Инвестициялар тарататын құрылымдық бөлімшені орналастыруға үй-жай ұсыну | қабылдау-беру актісі | 2024 жылғы IV тоқсан | Астана қаласының әкімдігі, Ақмола облысының әкімдігі | Талап етілмейді |  |
| 205. | Қосшы қаласында ет өнімдерін қайта өңдеу цехын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 2200 | БК |
| 206. | Қосшы қаласында жасанды мәрмәр шығаратын зауыт салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 100 | БК |
| 1. | 2025 жылғы IV тоқсан | 300 |
| 207. | Аршалы ауданы Жалтыркөл ауылында құс фабрикасын салу (2-кезең) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 17235 | БК |
| 208. | Аршалы ауданы Жібек жолы ауылында компьютерлік техника өндіретін зауыт салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 200 | БК |
| 1. | 2025 жылғы IV тоқсан | 300 |
| 209. | Аршалы ауданы Бабатай станциясында асфальтбетон зауыты мен ұсақтау-сұрыптау кешенін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 600 | БК |
| 1. | 2025 жылғы IV тоқсан | 600 |
| 210. | Аршалы ауданы Анаркөл ауылында сүт-тауар фермасын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 4200 | БК |
| 211. | Целиноград ауданы Қоянды ауылында емдік-профилактикалық тағам өндіретін зауыт салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы  IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 750 | БК |
| 1. | 2025 жылғы  IV тоқсан | 750 |
| 212. | Целиноград ауданы Мәншүк Мәметова ауылында сүт-тауар фермасын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы  II тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 5000 | БК |
| 213. | Шортанды ауданы Бозайғыр ауылында мал шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу (ет пен сүтті қайта өңдеу) жобаларын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жылғы  IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 25 | БК |
| 214. | Шортанды ауданы Бозайғыр ауылында мамандандырылған диеталық тағам өнімдерін шығаратын зауыт салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы  IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 350 | БК |
| 215. | Шортанды ауданы Бозайғыр ауылында кірпіш зауытын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы  IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 500 | БК |
| 1. | 2025 жылғы  IV тоқсан | 500 |
| 216. | Шортанды ауданы Бозайғыр ауылында керамикалық кірпіш өндіру зауытын дамыту және кеңейту | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 1250 | БК |
| 1. | 2025 жылғы IV тоқсан | 1250 |
| 217. | Ақкөл ауданы Еңбек ауылында сүт-тауар фермасын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы II тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 8500 | БК |
| 218. | Атбасар ауданы Бастау ауылында сүт-тауар фермасын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы II тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 7597 | БК |
| 219. | Біржан сал ауданы Қоғам ауылында сүт-тауар фермасын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 200 | БК |
| 220. | Біржан сал ауданы Андықожа батыр ауылында ет фермасын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 120 | БК |
| 221. | Біржан сал ауданы Ақсу ауылында ет фермасын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 330 | БК |
| 222. | Біржан сал ауданы Ұйымшыл ауылында сүт-тауар фермасын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 160 | БК |
| 223. | Бурабай ауданы Ключевое ауылында сүт-тауар фермасының құрылысы | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 50 | БК |
| 224. | Егіндікөл ауданы Ұзынкөл ауылында ет фермасын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 150 | БК |
| 225. | Ерейментау ауданы Бестоғай ауылында суару жүйесін салу (1-кезек) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы III тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 600 | БК |
| 226. | Ерейментау ауданы Бестоғай ауылында суару жүйесін салу (2-кезек) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 1700 | БК |
| 227. | Ерейментау қаласында өсімдік шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу және ет фермасын салу (1-кезек) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 35953 | БК |
| 228. | Есіл ауданы Калачи ауылында ет фермасын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 100 | БК |
| 229. | Зеренді ауданы Ивановка ауылында құс фабрикасын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 27000 | БК |
| 230. | Зеренді ауданы Приречное ауылында сүт-тауар фермасын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы II тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 1200 | БК |
| 231. | Сандықтау ауданы Байдалы ауылында ет өнімдерін қайта өңдеу зауытын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 50 | БК |
| 232. | Сандықтау ауданы Приозерное ауылында сүт-тауар фермасын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 150 | БК |
| 233. | Сандықтау ауданы Максимовка ауылында суару жүйесін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 1000 | БК |
| 234. | Степногорск қаласында картоп қоймасын жаңғырту | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 57 | БК |
| 235. | Степногорск қаласында картоп қоймасын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 70 | БК |
| 236. | Көкшетау қаласында өсімдік шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу зауытын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 3800 | БК |
| 237. | Астана қаласында ет өңдеу кешенін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Астана қаласының әкімдігі | 300 | БК |
| 238. | Астана қаласында асфальтбетон зауытын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Астана қаласының әкімдігі | 100 | БК |
| 239. | Астана қаласында ұннан жасалған кондитерлік өнімдер шығаратын зауыт салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жылғы IV тоқсан | Астана қаласының әкімдігі | 2000 | БК |
| 240. | Астана қаласында жылыжай кешенін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жылғы IV тоқсан | Астана қаласының әкімдігі | 15000 | БК |
| 241. | Астана қаласында металл-пластикалық конструкциялар шығаратын зауыт салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Астана қаласының әкімдігі | 400 | БК |
| 242. | Астана қаласында өндірістік цех салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы IV тоқсан | Астана қаласының әкімдігі | 400 | БК |
| 243. | Астана қаласында мамандандырылған техника құрастыру зауытын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Астана қаласының әкімдігі | 11000 | БК |
| 244. | Астана қаласында бетон зауытын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы IV тоқсан | Астана қаласының әкімдігі | 350 | БК |
| 245. | Астана қаласында ұяшықты газ-бетон шығаратын зауыт салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Астана қаласының әкімдігі | 1500 | БК |
| 246. | Астана қаласында құрылыс материалдарын шығаратын зауыт салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Астана қаласының әкімдігі | 500 | БК |
| 247. | Астана қаласында ТББ өндіретін зауыт салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Астана қаласының әкімдігі | 2300 | БК |
| 248. | Астана қаласында өндірістік-тағам кешенін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы IV тоқсан | Астана қаласының әкімдігі | 8800 | БК |
| 249. | Астана қаласында өндірістік база салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Астана қаласының әкімдігі | 3000 | БК |
| 250. | Астана қаласында ауыл шаруашылығына және коммуналдық техникаға арналған сервистік орталық салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Астана қаласының әкімдігі | 2000 | БК |
| 251. | Астана қаласында шанақ құрастыратын сервистік орталық салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Астана қаласының әкімдігі | 1000 | БК |
| 252. | Астана қаласында тамақ өнімдерін шығаратын жобаларды (ұн, нан-тоқаш, ет өнімдерін, жартылай фабрикаттар өндіретін зауыт) салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жылғы IV тоқсан | Астана қаласының әкімдігі | 23500 | БК |
| 253. | Астана қаласында сүт өңдеу зауытын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Астана қаласының әкімдігі | 5800 | БК |
| 254. | Астана қаласында тамақ өнімдерін шығаратын жобаларды (ұн, нан-тоқаш, ет өнімдерін, жартылай фабрикаттарды өндіретін зауыт) салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Астана қаласының әкімдігі | 1750 | БК |
| 255. | Астана қаласында тамақ өнімдерін шығаратын жобаларды (ұн, нан-тоқаш, ет өнімдерін, жартылай фабрикаттарды өндіретін зауыт) салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Астана қаласының әкімдігі | 800 | БК |
| 256. | Астана қаласында көкөніс қоймаларын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы IV тоқсан | Астана қаласының әкімдігі | 940 | БК |
| 257. | Астана қаласында көкөніс қоймаларын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы IV тоқсан | Астана қаласының әкімдігі | 1800 | БК |
| 258. | Астана қаласында қойма кешендерін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жылғы IV тоқсан | Астана қаласының әкімдігі | 8000 | БК |
| 259. | Астана қаласында қойма кешендерін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Астана қаласының әкімдігі | 22200 | БК |
| 260. | Астана қаласында қойма кешендерін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы IV тоқсан | Астана қаласының әкімдігі | 1000 | БК |
| 261. | Астана қаласында халал стандарттары бойынша тамақ өнімдерін қайта өңдейтін және жартылай фабрикаттарды өндіретін цех салу және оны пайдалану | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жылғы IV тоқсан | Астана қаласының әкімдігі | 800 | БК |
| 262. | Абай ауданы Көксу ауылында 400 мал басына арналған сүт-тауар фермасын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы IV тоқсан | Қарағанды облысының әкімдігі | 2000 | БК |
| 263. | Нұра ауданы Көбетей ауылында 1100 мал басына арналған сүт-тауар фермасын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы IV тоқсан | Қарағанды облысының әкімдігі | 4825 | БК |
| 264. | Абай ауданының Көксу ауылында 500 мал басына арналған сүт-тауар фермасын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы IV тоқсан | Қарағанды облысының әкімдігі | 2000 | БК |
| 265. | Абай ауданы Юбилейное ауылында 150 га алаңда жаңа суармалы жерлерді пайдалануға беру | суармалы жерлердің көлемін ұлғайту | 2024 жылғы IV тоқсан | Қарағанды облысының әкімдігі | 200 | БК |
| 266. | Абай ауданы Новодубовка ауылында элеватор мен құрама жем зауытын жаңғырту | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы IV тоқсан | Қарағанды облысының әкімдігі | 2000 | БК |
| 267. | Абай ауданы Құлайғыр ауылында 150 га алаңда жаңа суармалы жерлерді пайдалануға беру | суармалы жерлердің көлемін ұлғайту | 2024 жылғы IV тоқсан | Қарағанды облысының әкімдігі | 250 | БК |
| 268. | Бұхар-Жырау ауданы Доскей ауылындағы өндірістік жабдықтарды жаңғырту | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы IV тоқсан | Қарағанды облысының әкімдігі | 1200 | БК |
| 269. | Бұхар-Жырау ауданы Ботақара ауылында ет бағытындағы құс фабрикасының өндірістік қызметін жаңғырту | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Қарағанды облысының әкімдігі | 4800 | БК |
| 270. | Нұра ауданы Байтуған ауылында Алаңы 600 га суармалы жерлерді пайдалануға беру | суармалы жерлердің көлемін ұлғайту | 2024 жылғы IV тоқсан | Қарағанды облысының әкімдігі | 1200 | БК |
| 271. | Нұра ауданы Тассуат ауылында алаңы 200 га суармалы жерлерді пайдалануға беру | суармалы жерлердің көлемін ұлғайту | 2024 жылғы IV тоқсан | Қарағанды облысының әкімдігі | 210 | БК |
| 272. | Нұра ауданы Көбетей ауылында алаңы 700 га суармалы жерлерді пайдалануға беру | суармалы жерлердің көлемін ұлғайту | 2024 жылғы IV тоқсан | Қарағанды облысының әкімдігі | 1528 | БК |
| 273. | Бұхар-Жырау ауданы Ботақара ауылында алаңы 1200 га суармалы жерлерді пайдалануға беру | суармалы жерлердің көлемін ұлғайту | 2025 жылғы IV тоқсан | Қарағанды облысының әкімдігі | 1500 | БК |
| 274. | Осакаров ауданы Ақпан ауылында жарма өндіру | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Қарағанды облысының әкімдігі | 7000 | БК |
| 275. | Бұхар-Жырау ауданы Новоузенка ауылында шошқа кешені құрылысының 2-кезеңін іске асыру | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жылғы IV тоқсан | Қарағанды облысының әкімдігі | 500 | БК |
| **5.2-міндет. Дене шынықтыру және спорт мәдениетін дамыту** |
| 276. | Аршалы ауданы Жібек жолы ауылында дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 1000 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 728,2 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 80 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 112 |
| 277. | Аршалы ауданы Қойгелді ауылында хоккей спорт түрі бойынша жаттығу базасын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 195,3 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 100 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 20 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 12,8 |
| 278. | Целиноград ауданы Қараөткел ауылында дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 1000 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 980 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 50 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 170 |
| 279. | Целиноград ауданы Қоянды ауылында дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2100 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 1050 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 250 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 100 |
| 280. | Целиноград ауданы Талапкер ауылында дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 1900 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 800 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 250 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 50 |
| 281. | Целиноград ауданы Ыбырай Алтынсарин ауылында спорт кешенін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 1100 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 700 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 100 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 100 |
| 282. | Целиноград ауданы Арайлы ауылында спорт кешенін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 900 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 900 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 125 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 75 |
| 283. | Целиноград ауданы Софиевка ауылында спорт кешенін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 900 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 900 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 100 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 100 |
| 284. | Целиноград ауданы Қараөткел ауылында спорт кешенін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 800 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 1000 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 100 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 100 |
| 285. | Шортанды ауданы Бозайғыр ауылында дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 470 | РБ |
| 1. | 2025 жылғы IV тоқсан | 718,1 |
| 1. | 2024 жылғы IV тоқсан | 62 | ЖБ |
| 1. | 2025 жылғы IV тоқсан | 70 |
| 286. | Астана қаласында манежі бар футбол алаңын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | Астана қаласының әкімдігі | 300 | БК |
| 287. | Астана қаласында жасанды мұз айдыны спорт кешенін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Астана қаласының әкімдігі | 220 | БК |
| 288. | Астана қаласында спорт кешенін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Астана қаласының әкімдігі | 900 | БК |
| 289. | Астана қаласында спорт кешенін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Астана қаласының әкімдігі | 210 | БК |
| 290. | Астана қаласында көпфункционалды спорт кешенін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Астана қаласының әкімдігі | 300 | БК |
| 291. | Астана қаласында манежі бар футбол алаңын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы IV тоқсан | Астана қаласының әкімдігі | 5720 | БК |
| 292. | Астана қаласында жасанды мұз айдыны спорт кешенін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Астана қаласының әкімдігі | 340 | БК |
| **5.3-міндет. Туризмді дамыту** |
| 293. | Аршалы ауданы Жібек жолы ауылында қала сыртындағы курорттық кешен салу және реконструкциялау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 200 | БК |
| 1. | 2025 жылғы IV тоқсан | 200 |
| 294. | Целиноград ауданы Аққайың ауылында демалыс аймағын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 250 | БК |
| 295. | Целиноград ауданы Талапкер ауылында демалыс аймағын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 550 | БК |
| 296. | Шортанды ауданы Бозайғыр ауылында демалыс аймағын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 300 | БК |
| 297. | Шортанды ауданы Бозайғыр ауылында демалыс аймағын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 100 | БК |
| **Стратегиялық 6-бағыт. Экологиялық орнықтылық және қауіпсіздікті қамтамасыз ету, төтенше жағдайлардың алдын алу** |
| Негізгі көрсеткіштері: экологиялық тұрақтылықтың өсуі, қалдықтарды реттеу жүйесін дамыту, 5 елді мекенде жалпы қуаты 200 мың тонна ТҚҚ сұрыптау объектілерін құру, Бозайғыр ауылында орманды қалпына келтіру питомнигін салу.  6 елді мекенде ТЖ-ға ден қоюға арналған инфрақұрылым объектілерін орналастыру, агломерацияның 10 елді мекенінде өрт сөндіру депосын салу, Аршалы ауданының елді мекендерінде гидротехникалық құрылысжайлар салу және реконструкциялау, агломерацияның елді мекендерінде бейнебақылау камераларының қорын 500 млн теңгеге ұлғайту, халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету. | | | | | | |
| **6.1-міндет. Қалдықтарды басқару жүйелерін дамыту** |
| 298. | Қосшы қаласы үшін қуаты жылына 40 мың тонна ТҚҚ сұрыптау желісін сатып алу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 366 | ЖБ |
| 299. | Аршалы ауданы Жібек жолы ауылы үшін қуаты жылына 40 мың тонна ТҚҚ сұрыптау желісін сатып алу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 366 | ЖБ |
| 300. | Целиноград ауданы Қоянды кенті үшін қуаты жылына 40 мың тонна ТҚҚ сұрыптау желісін сатып алу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 366 | ЖБ |
| 301. | Целиноград ауданы Талапкер ауылы үшін қуаты жылына 40 мың тонна ТҚҚ сұрыптау желісін сатып алу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 366 | ЖБ |
| 302. | Шортанды ауданы Бозайғыр ауылы үшін қуаты жылына 40 мың тонна ТҚҚ сұрыптау желісін сатып алу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 366 | ЖБ |
| **6.2-міндет. Жасыл және рекреациялық аймақтарды дамыту** |
| 303. | Аршалы ауданы Жібек жолы ауылындағы Есіл өзені арнасын кеңейту және тереңдету | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | СРИМ, Ақмола облысының әкімдігі | 1000 | РБ |
| 1. | 2026 жылғы IV тоқсан | 4000 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 4000 |
| 1. | 2025 жылғы IV тоқсан | 300 | ЖБ |
| 1. | 2026 жылғы IV тоқсан | 400 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 300 |
| 304. | Шортанды ауданы Бозайғыр ауылында "Қазақстан орманы" орманды қалпына келтіру питомнигін ұйымдастыру | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 2000 | БК |
| 1. | 2025 жылғы IV тоқсан | 2000 |
| **6.3-міндет. Агломерация аумағындағы төтенше жағдайлардың алдын алу** |
| 305. | Аршалы ауданы Жібек жолы ауылының 8-шағын ауданында қорғаныс бөгетін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | СРИМ, Ақмола облысының әкімдігі | 990 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 990 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 110 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 110 |
| 306. | Аршалы ауданы 42-разъезіндегі қорғаныс бөгетін күрделі жөндеу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | СРИМ, Ақмола облысының әкімдігі | 91 | РБ |
| 10 | ЖБ |
| 307. | Қосшы қаласында суда құтқару станциясын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ТЖМ, Ақмола облысының әкімдігі | 225 | РБ |
| 1. | 2024 жылғы IV тоқсан | 25 | ЖБ |
| 308. | Қосшы қаласында азаматтық қорғаныс басқармасының қалалық қосалқы пунктін құру | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 867 | ЖБ |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 867 |
| 309. | Қосшы қаласында халықты құлақтандыру жүйесін құру | қабылдау-беру актісі | 2024 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 15 | ЖБ |
| 1. | 2025 жылғы IV тоқсан | 15,5 |
| 310. | Аршалы ауданында құлақтандыру жүйесін аудандық басқару пультін енгізу (1 жиынтық) | қабылдау-беру актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 6,7 | ЖБ |
| 311. | Целиноград ауданында құлақтандыру жүйесін аудандық басқару пультін енгізу (1 жиынтық) | қабылдау-беру актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 6,7 | ЖБ |
| 312. | Аршалы ауданында сирена-сөйлеу құрылғысын енгізу (1 жиынтық) | қабылдау-беру актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 5,9 | ЖБ |
| 313. | Целиноград ауданында сирена-сөйлеу құрылғысын енгізу (1 жиынтық) | қабылдау-беру актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 5,9 | ЖБ |
| 314. | Шортанды ауданында сирена-сөйлеу құрылғысын енгізу (2 жиынтық) | қабылдау-беру актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 11,8 | ЖБ |
| 315. | Қосшы қаласының полиция бөлімі ғимаратын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 1630 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 2780 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 185 | ЖБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 305 |
| 316. | Қосшы қаласында өрт сөндіру депосын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ТЖМ, Ақмола облысының әкімдігі | 232,4 | РБ |
| 1. | 60 | ЖБ |
| 317. | Аршалы ауданы Жібек жолы ауылында 2 жерден шығатын өрт сөндіру депосын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ТЖМ, Ақмола облысының әкімдігі | 275 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 1075 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 150 | МБ |
| 318. | Целиноград ауданының Софиевка ауылында 2 жерден шығатын өрт сөндіру депосын салу (ЖСҚ әзірлеу) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2028 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 50 | ЖБ |
| 319. | Целиноград ауданы Ақмол ауылында 4 жерден шығатын өрт сөндіру депосын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ТЖМ, Ақмола облысының әкімдігі | 400 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 1400 |
| 1. | 2024 жылғы IV тоқсан | 41,2 | ЖБ |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 100 |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 100 |
| 320. | Целиноград ауданы Қараөткел ауылында 2 жерден шығатын өрт сөндіру депосын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ТЖМ, Ақмола облысының әкімдігі | 275 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 1075 |
| 2024 жылғы IV тоқсан | 29,8 | ЖБ |
| 2027 жылғы IV тоқсан | 150 |
| 321. | Целиноград ауданы Қоянды ауылында 2 жерден шығатын өрт сөндіру депосын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2024 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 13,3 | ЖБ |
| 1. | 2025 жылғы IV тоқсан | 500 |
| 1. | 2026 жылғы IV тоқсан | 500 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 500 |
| 322. | Целиноград ауданы Арайлы ауылында 2 жерден шығатын өрт сөндіру депосын салу (ЖСҚ әзірлеу) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2028 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 50 | ЖБ |
| 323. | Целиноград ауданы Қабанбай батыр ауылында 2 жерден шығатын өрт сөндіру депосын салу (ЖСҚ әзірлеу) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2028 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 50 | ЖБ |
| 324. | Целиноград ауданы Талапкер ауылында 2 жерден шығатын өрт сөндіру депосын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ТЖМ, Ақмола облысының әкімдігі | 275 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 1075 |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 150 | ЖБ |
| 325. | Шортанды ауданының Бозайғыр ауылында 2 жерден шығатын өрт сөндіру депосын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2027 жылғы IV тоқсан | ТЖМ, Ақмола облысының әкімдігі | 275 | РБ |
| 1. | 2028 жылғы IV тоқсан | 1075 |
| 1. | 2025 жылғы IV тоқсан | 35 | ЖБ |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 150 |
| 326. | Бейнебақылау камераларын сатып алу | қабылдау-беру актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 200 | ЖБ |
| 2026 жылғы IV тоқсан | 100 |
| 2027 жылғы IV тоқсан | 100 |
| 2028 жылғы IV тоқсан | 100 |
| **6.4-міндет. Өзгелері** |
| 327. | Қосшы қаласында № 2 әкімшілік ғимарат салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 332,8 | РБ |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 200 |
| 1. | 2026 жылғы IV тоқсан | 30 | ЖБ |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 30 |
| 328. | Қосшы қаласында № 1 әкімшілік ғимарат салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2026 жылғы IV тоқсан | ҰЭМ, Ақмола облысының әкімдігі | 350 | РБ |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 350 |
| 1. | 2026 жылғы IV тоқсан | 30 | ЖБ |
| 1. | 2027 жылғы IV тоқсан | 47,7 |
| 329. | Целиноград ауданы Ақмол ауылында әкімшілік ғимарат салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | 2025 жылғы IV тоқсан | Ақмола облысының әкімдігі | 400 | ЖБ |
| 1. | 2026 жылғы IV тоқсан | 433,4 |
| **2024 жыл** |
|  | **ЖИЫНЫ** |  |  |  | 132158 |  |
|  | РБ |  |  |  | 26050,7 |  |
|  | ЖБ |  |  |  | 15579,3 |  |
|  | Басқа көздер |  |  |  | 90528 |  |
| **2025 жыл** |
|  | **ЖИЫНЫ** |  |  |  | 265498 |  |
|  | РБ |  |  |  | 17034 |  |
|  | ЖБ |  |  |  | 32985 |  |
|  | Басқа көздер |  |  |  | 215479 |  |
| **2026 жыл** |
|  | **ЖИЫНЫ** |  |  |  | 198020,2 |  |
|  | РБ |  |  |  | 40531,5 |  |
|  | ЖБ |  |  |  | 28080,7 |  |
|  | Басқа көздер |  |  |  | 129408 |  |
| **2027 жыл** |
|  | **ЖИЫНЫ** |  |  |  | 297941,3 |  |
|  | РБ |  |  |  | 182191,5 |  |
|  | ЖБ |  |  |  | 28049,8 |  |
|  | Басқа көздер |  |  |  | 87700 |  |
| **2028 жыл** |
|  | **ЖИЫНЫ** |  |  |  | 236454,6 |  |
|  | РБ |  |  |  | 186107 |  |
|  | ЖБ |  |  |  | 23547,6 |  |
|  | Басқа көздер |  |  |  | 26800 |  |
|  | **2024 жылдан 2028 жылға дейін ЖИЫНЫ:** |  |  |  | 1130072,1 |  |
|  | оның ішінде: |  |  |  |  |  |
|  | РБ |  |  |  | 451914,7 |  |
|  | ЖБ |  |  |  | 128242,4 |  |
|  | Басқа көздер |  |  |  | 549915 |  |

      Ескертпелер: \* республикалық және жергілікті бюджеттер қаражаты есебінен қаржыландырылатын іс-шаралар бойынша шығыстардың көлемі әкімдіктер бюджет заңнамасына сәйкес қажетті құжаттаманы ұсынған кезде тиісті жоспарлы кезеңге арналған республикалық және жергілікті бюджеттерді қалыптастыру және нақтылау кезінде нақтыланатын болады.

      Аббревиатуралардың толық жазылуы:

      АГТС – автономды газ тарату станциясы

      БК – басқа көздер

      ЕТЖ – егжей-тегжейлі жоспарлау жоспары

      Гкал – гигакалория

      ЖАО – жергілікті атқарушы органдар

      ЖБ – жергілікті бюджет

      ЖСҚ – жобалау-сметалық құжаттама

      ЖШС – жауапкершілігі шектеулі серіктестік

      ІҚМ – ірі қара мал

      КМ – Көлік министрлігі

      кВт – киловатт

      км – километр

      КС – қосалқы станциялар

      КТҮ – көппәтерлі тұрғын үй кешендері

      ҚНЕ – құрылыс нормалары мен ережелері

      "ҚТЖ" ҰК" АҚ – "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

      МСАК – медициналық-санитариялық алғашқы көмек

      НКИ – нақты көлем индексі

      РБ – республикалық бюджет

      ТЖМ – Төтенше жағдайлар министрлігі

      ТҚҚ – тұрмыстық қатты қалдықтар

      ТС – тазарту станциясы

      ҰҚКД – Ұлттық қауіпсіздік комитетінің департаменті

      ФАП – фельдшерлік-акушерлік пункт

      ЦДИАӨМ – Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

      ЭМ – Энергетика министрлігі

      ХҚКО – халыққа қызмет көрсету орталығы

      ШОБ – шағын және орта бизнес

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК