

**"Ауылда денсаулық сақтауды жаңғырту" пилоттық ұлттық жобасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 30 қарашадағы № 962 қаулысына өзгерістер енгізу туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2024 жылғы 18 желтоқсандағы № 1071 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

      1. "Ауылда денсаулық сақтауды жаңғырту" пилоттық ұлттық жобасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 30 қарашадағы № 962 қаулысына мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген "Ауылда денсаулық сақтауды жаңғырту" пилоттық ұлттық жобасында:

      "1. Паспорт" деген бөлімде:

      реттік нөмірі 9-жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9. | Ұлттық жобаның жетекшісі, ұлттық жобаның кураторы | А.Ш. Әлназарова – Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрі;  Т.Б. Дүйсенова – Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары |

            ";

      "3. Ұлттық жобаның мақсаты мен міндеттері" деген бөлімде:

      "Ауылдық елді мекендерді нормативтерге сәйкес МСАК ұйымдарымен қамтамасыз ету." деген 1-міндеттің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2023 – 2025 жылдары 655 МСАК объектісі, оның ішінде жеке инвестициялар есебінен салынады және пайдалануға беріледі, оның 260-сы медициналық пункт (бұдан әрі – МП), сондай-ақ халық саны 50-ден 200 адамға дейін болатын елді мекендер үшін жалпы ауданы 70 шаршы метрден аспайтын және үй-жайлардың мынадай ең төмен негізгі құрамынан тұратын медициналық пункттер: орта буын медицина персоналының кабинеті, емшара кабинеті, шаруашылық-тұрмыстық үй-жай, 235 фельдшерлік-акушерлік пункт (бұдан әрі – ФАП), 160 дәрігерлік амбулатория (бұдан әрі – ДА) салынатын болады.";

      "4. Ұлттық жобаны іске асырудың жоспар-кестесі" деген бөлімде:

      "1. Ауылдық елді мекендерді нормативтерге сәйкес МСАК ұйымдарымен қамтамасыз ету" деген міндетте:

      "655 МСАК объектісін пайдалануға беру (2023 – 2024 жылдар)." деген 1-көрсеткіш мынадай редакцияда жазылсын:

      "1-көрсеткіш. 655 МСАК объектісін пайдалануға беру (2023 – 2025 жылдар).";

      13, 14 және 15-іс-шаралар мынадай редакцияда жазылсын:

      "

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-іс-шара.  Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізу,  МЖӘ жобаларын іске асыру | құрылыстың басталғаны туралы хабарлама | 2023 жылғы 3-тоқсан – 2025 жылғы 4-тоқсан | республикалық және жергілікті бюджеттер, жеке инвестициялар | тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің ЖАО, ДСМ |
| 14-іс-шара.  МСАК объектілеріне дейін сыртқы инженерлік желілерді тарту | ДСМ-ға ақпарат | 2023 жылғы 4-тоқсан –2025 жылғы 4-тоқсан | жергілікті бюджет | тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің ЖАО |
| 15-іс-шара. Объектілерді пайдалануға беру, денсаулық сақтау инфрақұрылымын дамытудың өңірлік перспективалық жоспарларына енгізу | объектілерді пайдалануға беру актілері | 2023 жылғы 4-тоқсан –2025 жылғы 4-тоқсан | талап етілмейді | тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің ЖАО, ДСМ |

      ";

      "2. Ауыл тұрғындарына уақтылы шұғыл медициналық көмек көрсетуді арттыру" деген міндетте:

      7 және 8-іс-шаралар мынадай редакцияда жазылсын:

      "

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7-іс-шара.  Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізу | құрылыстың басталғаны туралы хабарлама | 2023 жылғы 3-тоқсан –2025 жылғы 4-тоқсан | республикалық және жергілікті бюджеттер | тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің ЖАО, ДСМ |
| 8-іс-шара.  Жұмыс істеп тұрған 12 КОАА-ға медициналық жабдықтарды сатып алу және жеткізу | сатып алу шарттары | 2023 жылғы 3-тоқсан –2025 жылғы 4-тоқсан | республикалық бюджет | ДСМ, "СҚ-Фармация" ЖШС (келісу бойынша) |

      ";

      "Ауылда денсаулық сақтауды жаңғырту" ұлттық жобасына 1-қосымшада:

      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

      "2023 – 2025 жылдар кезеңінде ауылдық елді мекендерде медициналық-санитариялық алғашқы көмек объектілерін (МП, ФАП, ДА) пайдалануға беру жоспары";

      "Абай облысы" деген бөлімде:

      реттік нөмірі 5-жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Ақсуат ауданы Қожагелді ауылы | орнына салынады | МП | 1 |

      ";

      реттік нөмірі 7-жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Ақсуат ауданы Аққала ауылы | орнына салынады | МП | 1 |

      ";

      "Жетісу облысы" деген бөлімде:

      реттік нөмірі 14-жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Кербұлақ ауданы Малайсары станциясы | орнына салынады | МП | 1 |

      ";

      реттік нөмірі 22-жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Панфилов ауданы Қырыққұдық ауылы | орнына салынады | ДА | 1 |

      ";

      реттік нөмірі 28-жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Қаратал ауданы Қаражиде ауылы | орнына салынады | ФАП | 1 |

      ";

      реттік нөмірі 49-жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | Кербұлақ ауданы Алтынемел ауылы | орнына салынады | ДА | 1 |

      ";

      "Ұлытау облысы" деген бөлімде:

      реттік нөмірі 4-жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Ұлытау ауданы Қорғасын ауылы | орнына салынады | МП | 1 |

      ";

      реттік нөмірлері 15 және 16-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

      "

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Ұлытау ауданы Бетбұлақ ауылы | орнына салынады | МП | 1 |
| 16 | Жаңаарқа ауданы Талдыбұлақ ауылы | орнына салынады | ФАП | 1 |

      ";

      "Ауылда денсаулық сақтауды жаңғырту" ұлттық жобасына 3-қосымша осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

|  |  |
| --- | --- |
| *Қазақстан Республикасының*  *Премьер-Министрі* | *О. Бектенов* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2024 жылғы 18 желтоқсандағы № 1071 қаулысына қосымша |
|  | "Ауылда денсаулық сақтауды жаңғырту" ұлттық жобасына 3-қосымша |

**Көпбейінді орталық аудандық ауруханаларды жаңғырту жөніндегі жоспар**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р/с  № | Атауы | Іске асыру мерзімдері (медициналық жабдықтармен жете жарақтандыру және күрделі жөндеу/реконструкциялау жүргізу/жапсарлас құрылыстарды салу) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| **Қолданыстағы** | | **12** |
| 1 | Ақмола облысының Атбасар көпбейінді ауданаралық ауруханасы | 2023 – 2025 жылдар |
| 2 | Ақмола облысының Степногорск көпбейінді қалалық ауруханасы | 2023 – 2025 жылдар |
| 3 | Солтүстік Қазақстан облысының Тайынша көпбейінді ауданаралық ауруханасы | 2023 – 2025 жылдар |
| 4 | Абай облысы Аягөз ауданының ауданаралық ауруханасы | 2023 – 2025 жылдар |
| 5 | Шығыс Қазақстан облысы Алтай ауданының ауданаралық ауруханасы | 2023 – 2025 жылдар |
| 6 | Жетісу облысының Панфилов ауданаралық көпбейінді ауруханасы | 2023 – 2025 жылдар |
| 7 | Алматы облысының Қарасай көпбейінді ауданаралық ауруханасы | 2023 – 2025 жылдар |
| 8 | Алматы облысының Еңбекшіқазақ ауданаралық көпбейінді ауруханасы | 2023 – 2025 жылдар |
| 9 | Қызылорда облысының Шиелі ауданаралық ауруханасы | 2023 – 2025 жылдар |
| 10 | Қызылорда облысының Қазалы ауданаралық ауруханасы | 2023 – 2025 жылдар |
| 11 | Қызылорда облысының Жаңақорған ауданаралық ауруханасы | 2023 – 2025 жылдар |
| 12 | Қызылорда облысының Арал ауданаралық ауруханасы | 2023 – 2025 жылдар |
| **Жоспарланғаны** | | **20** |
| 13 | Абай облысы Үржар ауданының аудандық ауруханасы | 2023 – 2025 жылдар |
| 14 | Қостанай облысының Жітіқара аудандық ауруханасы | 2023 – 2025 жылдар |
| 15 | Қостанай облысының Арқалық өңірлік ауруханасы | 2023 – 2025 жылдар |
| 16 | Жамбыл облысының Меркі орталық аудандық ауруханасы | 2023 – 2025 жылдар |
| 17 | Жамбыл облысының Шу қалалық ауруханасы | 2023 – 2025 жылдар |
| 18 | Жамбыл облысының Талас орталық аудандық ауруханасы | 2023 – 2025 жылдар |
| 19 | Ақтөбе облысының Хромтау аудандық ауруханасы | 2023 – 2025 жылдар |
| 20 | Ақтөбе облысының Мұғалжар аудандық ауруханасы | 2023 – 2025 жылдар |
| 21 | Ақтөбе облысының Шалқар аудандық ауруханасы | 2023 – 2025 жылдар |
| 22 | Қарағанды облысы Балқаш қаласының орталық ауруханасы | 2023 – 2025 жылдар |
| 23 | Қарағанды облысы Теміртау қаласының орталық ауруханасы | 2023 – 2025 жылдар |
| 24 | Ұлытау облысы Жаңаарқа ауданының орталық аудандық ауруханасы | 2023 – 2025 жылдар |
| 25 | Маңғыстау облысының Бейнеу орталық аудандық ауруханасы | 2023 – 2025 жылдар |
| 26 | Атырау облысының Құрманғазы аудандық ауруханасы | 2023 – 2025 жылдар |
| 27 | Түркістан облысының Сайрам орталық аудандық ауруханасы | 2023 – 2025 жылдар |
| 28 | Түркістан облысының Сарыағаш орталық аудандық ауруханасы | 2023 – 2025 жылдар |
| 29 | Түркістан облысының Жетісай орталық аудандық ауруханасы | 2023 – 2025 жылдар |
| 30 | Түркістан облысының Ордабасы орталық аудандық ауруханасы | 2023 – 2025 жылдар |
| 31 | Батыс Қазақстан облысының Казталов аудандық ауруханасы | 2023 – 2025 жылдар |
| 32 | Батыс Қазақстан облысының Бөрлі орталық аудандық ауруханасы | 2023 – 2025 жылдар |
| **Барлығы:** | | **32** |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК