

**"Жайлы мектеп" білім беру саласындағы пилоттық ұлттық жобасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 30 қарашадағы № 963 қаулысына өзгерістер енгізу туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2024 жылғы 19 желтоқсандағы № 1079 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

      1. "Жайлы мектеп" білім беру саласындағы пилоттық ұлттық жобасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 30 қарашадағы № 963 қаулысына мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген "Жайлы мектеп" білім беру саласындағы пилоттық ұлттық жобасында:

      мазмұнында:

      беcінші жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

|  |  |
| --- | --- |
| 1-міндет. 2026 жылға дейін қалаларда және ауылдық елді мекендерде оқушы орындарының ағымдағы және болжамды тапшылығын жабу үшін кемінде 460 400 (екі ауысымда оқыту кезінде) жаңа оқушы орнын пайдалануға беру |  |

      ";

      жиырмасыншы жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

|  |  |
| --- | --- |
| 11-қосымша. "Жайлы мектеп" білім беру саласындағы пилоттық ұлттық жобасы шеңберінде орта білім беру объектілерін салуға облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне бөлінген нысаналы трансферттерді пайдалану қағидалары |  |

      ";

      "1. Паспорт" деген бөлімде:

      реттік нөмірі 5-жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5 | Ұлттық жобаны іске асыруға қажетті жалпы қаржыландыру көлемі | Барлығы: жайлы жағдайлар жасалған жаңа мектептерді салуға және ашуға  1 493 183 305 мың теңге, оның ішінде жылдар бөлінісінде:  2023 жылы – 499 999 715 мың теңге;  2024 жылы – 646 535 491 мың теңге;  2025 жылы – 346 648 099 мың теңге. |

      ";

      реттік нөмірі 10-жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10 | Күтілетін нәтижелер | 1) 2026 жылға дейінгі мерзімде кемінде 460 400 жаңа оқушы орнын (екі ауысымда) құру арқылы орта білім беру ұйымдарындағы оқушы орындарының тапшылығын, үш ауысымда оқытуды және авариялық жағдайды жою;  2) көрсетілетін білім беру қызметтерінің сапасын, оның ішінде білім беру процесіне қатысушылардың жабдыққа, зертханаларға, интернетке қол жеткізуіндегі теңгерімсіздікті (өңірлер арасындағы, ауыл мен қала арасындағы) жою арқылы арттыру, сондай-ақ қолайлы жағдайлар жасау;  3) 2025 жылы орта білім беру саласы бойынша негізгі капиталға салынатын инвестициялар – 109 % (2021 жылғы деңгейге қарағанда нақты өсу %);  4) 2026 жылға қарай орта білім беру объектілерін салу есебінен кемінде:  - 21,6 мың уақытша жұмыс орнын;  - 31 мың тұрақты жұмыс орнын құру |

      ";

      "3. Ұлттық жобаның мақсаты мен міндеттері" деген бөлімде:

      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "1-міндет. 2026 жылға дейін қалаларда және ауылдық елді мекендерде оқушы орындарының ағымдағы және болжамды тапшылығын жабу үшін кемінде 460 400 (екі ауысымда оқыту кезінде) жаңа оқушы орнын пайдалануға беру.";

      он жетінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "Жаңа оқушы орындарын іске қосудың көрсетілген тетіктері инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымға қосылған немесе қосылуы жоспарланатын, құрылысқа арналған жер учаскесін, ЖСҚ бөлу және мектептерді күтіп-ұстау түрінде жүргізілетін төмен тұрған бюджеттен бірлесіп қаржыландыру шартымен республикалық бюджет қаражатын республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер (бұдан әрі – нысаналы трансферттер) арқылы ЖАО-ға жеткізуді көздейді.";

      жиырма бесінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "Ұлттық жоба шеңберінде орта білім беру ұйымдарының объектілерін салуға бөлінген нысаналы трансферттерді пайдалану тәртібі Ұлттық жобаға 11-қосымшаға сәйкес "Жайлы мектеп" білім беру саласындағы пилоттық ұлттық жобасы шеңберінде орта білім беру объектілерін салуға облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне бөлінген нысаналы трансферттерді пайдалану қағидаларында айқындалған.";

      "4. Ұлттық жобаны қаржыландыру" деген бөлімде:

      бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "Жаңа жайлы мектептерді салуға және ашуға республикалық бюджеттен және Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан (жаңа оқушы орындарын іске қосу және технологиялық жарақтандыру) 2023 – 2025 жылдар кезеңінде 1 493 183 305 мың теңге бөлу көзделген (2023 жылы – 499 999 715 мың теңге, 2024 жылы – 646 535 491 мың теңге, 2025 жылы – 346 648 099 мың теңге).";

      екінші бөлік алып тасталсын;

      "Жайлы мектеп" білім беру саласындағы пилоттық ұлттық жобасына 8-қосымшада:

      "Жайлы мектеп" білім беру саласындағы пилоттық ұлттық жобасын іске асыру шеңберінде тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидаларында:

      7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "7. Орта білім беру ұйымдары объектілерінің нысаналы құрылысы бойынша көрсетілетін қызметтер мен кешенді жұмыстарды "толығымен" сатып алуды дирекция:

      1) республикалық бюджеттің және Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражаты есебінен – мектептің жобалық қуатын ескере отырып, бір оқушы орнының құны есебінен айқындалған объект құрылысының есептік құнынан аспайтын көлемде тиісті ЖАО-ға дейін жеткізілген нысаналы трансферттер түрінде және (немесе) мектептің жобалық қуатын және жобалау-сметалық құжаттама бойынша осындай объектіні салу құнын ескере отырып, бір оқушы орны құнының есебінен айқындалған объект құрылысының есептік құнынан айырманы төлеу түрінде;

      2) жергілікті бюджет қаражаты есебінен – орта білім беру ұйымының объектісін салу жоспарланып отырған, орталық/дербес инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымға қосылған/қосылуы жоспарланатын жер учаскесін және (немесе) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеуге немесе түзетуге жұмсалатын шығыстарды ұсыну түрінде жүзеге асырады.

      ЖАО-мен және дирекциямен келісу бойынша дирекцияның мердігер ұйымдарының күшімен орта білім беру ұйымының объектісін салу жоспарланып отырған жер учаскесін инженерлік коммуникацияларға қосу жөніндегі жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеуге және құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындауға рұқсат етіледі, жұмсалған шығыстар тиісті ЖАО қаражаты есебінен дирекция арқылы өтеледі.";

      12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "12. Дирекция салынған объектiнi пайдалануға қабылдау мен берудi бекiтiлген жобаға сәйкес ол толық дайын болған және сәйкестiк туралы декларация, құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы және орындалған жұмыстардың бекiтiлген жобаға сәйкестiгi туралы қорытындылар болған кезде жүргiзедi.

      Салынған объектiнi пайдалануға қабылдау актiсiне сәйкестiк туралы декларацияның және орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестiгi мен құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы туралы қорытындылардың негiзiнде дирекция, мердiгер (бас мердiгер), техникалық және авторлық қадағалауларды жүзеге асыратын адамдар қол қояды.

      Дирекцияның құрылысы аяқталған объектіні ЖАО-ның теңгеріміне беруі орта білім беру ұйымы объектісінің Ұлттық жобаның талаптарына сәйкес келуін/сәйкес келмеуін белгілейтін қабылдау комиссиясын құра отырып, мүлікті қабылдау-беру актiсi негiзiнде жүзеге асырылады.";

      23-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "23. Дирекция және ЖАО:

      1) аяқталған құрылыс объектісін Ұлттық жобаға 10-қосымшада көрсетілген мерзімде қабылдауды-беруді;

      2) объектіні пайдалануға қабылдау актісі бекітілген күннен бастап 3 жұмыс күні ішінде оны мемлекеттік тіркеуге беруді;

      3) Оқу-ағарту министрлігіне объектілерді пайдалануға қабылдау актілерінің тіркелген көшірмелерін ұсынуды (оларға қол қойылғаннан кейін бір апта мерзімде) қамтамасыз етеді.";

      "Жайлы мектеп" білім беру саласындағы пилоттық ұлттық жобасына 8-қосымшада:

      реттік нөмірі 14-баған мынадай редакцияда жазылсын:

      "

|  |
| --- |
| Сметалық ведомосқа қосымша бойынша елішілік құндылық, теңге |
| 14 |
|  |

      ";

      "Жайлы мектеп" білім беру саласындағы пилоттық ұлттық жобасына 11-қосымшада:

      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

      "Жайлы мектеп" білім беру саласындағы пилоттық ұлттық жобасы шеңберінде орта білім беру объектілерін салуға облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне бөлінген нысаналы трансферттерді пайдалану қағидалары";

      "Жайлы мектеп" білім беру саласындағы пилоттық ұлттық жобасының шеңберінде орта білім беру объектілерін салуға және күтіп ұстауға облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне бөлінген нысаналы трансферттерді пайдалану қағидаларында:

      1, 2 және 3-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Осы "Жайлы мектеп" білім беру саласындағы пилоттық ұлттық жобасы шеңберінде орта білім беру объектілерін салуға облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне бөлінген нысаналы трансферттерді пайдалану қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) облыстық бюджеттердің, республикалық маңызы бар қалалар, астана бюджеттерінің құрылысқа арналған нысаналы трансферттерді пайдалану тәртібін айқындайды.

      Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:

      1) дирекция – тапсырыс берушінің функциялары берілген, білім беру саласындағы пилоттық ұлттық жобада (бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру бойынша) көзделген жұмыстар, көрсетілетін қызметтер кешенін жүзеге асыратын "Samruk-Kazyna Construction" акционерлік қоғамы;

      2) нысаналы трансферттер – Ұлттық жобаны іске асыру мақсаттары үшін республикалық бюджеттен, Ұлттық қордан тиісті жергілікті бюджетке жіберілетін бюджет қаражаты;

      3) орта білім беру объектісі – Ұлттық жобаның талаптарына сәйкес келетін "орта білім беру ұйымының объектісі" немесе "мектеп" нысаналы мақсатындағы тұрғын емес ғимарат;

      4) республикалық бюджеттік бағдарламаның әкімшісі – облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне нысаналы трансферттерді аударуды жүзеге асыратын білім беру саласындағы орталық уәкілетті орган;

      5) төмен тұрған бюджеттің бюджеттік бағдарламасының әкімшісі – "Жайлы мектеп" білім беру саласындағы пилоттық ұлттық жобасы шеңберінде іске асырылатын жобаларды қаржыландыруды жүзеге асыратын сәулет, қала құрылысы және құрылыс, білім беру саласындағы жергілікті атқарушы орган;

      6) Ұлттық жоба – "Жайлы мектеп" білім беру саласындағы пилоттық ұлттық жобасы.

      2. Нысаналы трансферттер республикалық бюджеттік бағдарламаның әкімшісіне құрылысқа, МЖӘ жобалары үшін қоса қаржыландыруға, инвестициялық шығындарды өтеуге, орта білім беру объектілерін тауар ретінде сатып алуға бөлінеді.

      3. Республикалық бюджеттік бағдарламаның әкімшісі төмен тұрған бюджеттің бюджеттік бағдарламасының әкімшісіне облыстар, республикалық маңызы бар қалалар, астана бойынша нысаналы трансферттердің бекітілген бөлінуіне сәйкес және тиісті республикалық бюджеттік бағдарлама бойынша қаржыландыру жоспарына сәйкес Ұлттық жоба шеңберінде орта білім беру объектілерін салуға, сатып алуға арналған қаражатты аударады.";

      көрсетілген қаулыға 10 және 12-қосымшалар осы қаулыға 1 және 2-қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

|  |  |
| --- | --- |
| *Қазақстан Республикасының*  *Премьер-Министрі* | *О. Бектенов* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2024 жылғы 19 желтоқсандағы № 1079 қаулысына 1-қосымша |
|  | "Жайлы мектеп" білім беру саласындағы пилоттық ұлттық жобасына 10-қосымша |

**2023 – 2025 жылдарға арналған "Жайлы мектеп" білім беру саласындағы пилоттық ұлттық жобасын іске асыру шеңберінде өңірлер бөлінісінде жылдар бойынша жаңа оқушы орындарын іске қосудың жиынтық жоспары**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/с**  **№** | **Өңірдің атауы** | **Барлығы** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** |
| **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір ауысымдағы оқушы орындары)** | **Құрылыстың басталуы** | **Құрылыстың басталуы** | **Іске қосу** | **Іске қосу** |
| **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір ауысымдағы оқушы орындары)** | **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір ауысымдағы оқушы орындары)** | **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір ауысымдағы оқушы орындары)** | **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір ауысымдағы оқушы орындары)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 | Абай облысы | 5 | 3 000 | 5 | 3 000 |  |  | 3 | 2 100 | 2 | 900 |
| 2 | Ақмола облысы | 9 | 12 200 | 9 | 12 200 |  |  | 7 | 9 200 | 2 | 3 000 |
| 3 | Ақтөбе облысы | 14 | 11 400 | 14 | 11 400 |  |  | 2 | 2 300 | 12 | 9 100 |
| 4 | Алматы облысы | 26 | 24 900 | 26 | 24 900 |  |  | 11 | 12 600 | 15 | 12 300 |
| 5 | Атырау облысы | 9 | 7 800 | 9 | 7 800 |  |  | 4 | 3 600 | 5 | 4 200 |
| 6 | Батыс Қазақстан облысы | 9 | 8 100 | 9 | 8 100 |  |  | 3 | 4 200 | 6 | 3 900 |
| 7 | Жамбыл облысы | 7 | 6 200 | 7 | 6 200 |  |  | 3 | 3 000 | 4 | 3 200 |
| 8 | Жетісу облысы | 2 | 1 800 | 2 | 1 800 |  |  | 1 | 1 200 | 1 | 600 |
| 9 | Қарағанды облысы | 10 | 7 100 | 10 | 7 100 |  |  | 6 | 5 000 | 4 | 2 100 |
| 10 | Қостанай облысы | 6 | 4 500 | 6 | 4 500 |  |  | 4 | 3 300 | 2 | 1 200 |
| 11 | Қызылорда облысы | 10 | 6 900 | 10 | 6 900 |  |  | 4 | 2 400 | 6 | 4 500 |
| 12 | Маңғыстау облысы | 13 | 12 600 | 13 | 12 600 |  |  | 3 | 3 600 | 10 | 9 000 |
| 13 | Павлодар облысы | 2 | 1 800 | 2 | 1 800 |  |  | 1 | 1 200 | 1 | 600 |
| 14 | Солтүстік Қазақстан облысы | 2 | 1 200 | 2 | 1 200 |  |  | 1 | 600 | 1 | 600 |
| 15 | Түркістан облысы | 29 | 22 900 | 29 | 22 900 |  |  | 16 | 13 300 | 13 | 9 600 |
| 16 | Ұлытау облысы | 1 | 300 | 1 | 300 |  |  | 1 | 300 |  |  |
| 17 | Шығыс Қазақстан облысы | 7 | 3 000 | 7 | 3 000 |  |  | 4 | 1 800 | 3 | 1 200 |
| 18 | Алматы қаласы | 21 | 34 800 | 21 | 34 800 |  |  | 9 | 13 800 | 12 | 21 000 |
| 19 | Астана қаласы | 23 | 42 400 | 23 | 42 400 |  |  | 17 | 30 400 | 6 | 12 000 |
| 20 | Шымкент қаласы | 12 | 17 300 | 12 | 17 300 |  |  | 11 | 15 800 | 1 | 1 500 |
| БАРЛЫҒЫ: | | 217 | 230 200 | 217 | 230 200 |  |  | 111 | 129 700 | 106 | 100 500 |

      оның ішінде елді мекендер мен объектілер бөлінісінде:

**Абай облысы бойынша жаңа оқушы орындарын іске қосу жоспары**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/с**  **№** | **Объектінің орналасқан жері және шартты атауы** | **Барлығы** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** |
| **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір ауысымдағы оқушы орындары)** | **Құрылыстың басталуы** | **Құрылыстың басталуы** | **Іске қосу** | **Іске қосу** |
| **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір ауысымдағы оқушы орындары)** | **Саны** | **Объектінің жобалық**  **қуаты**  **(бір**  **ауысымдағы оқушы**  **орындары)** | **Саны** | **Объектінің жобалық**  **қуаты**  **(бір**  **ауысымдағы оқушы**  **орындары)** | **Саны** | **Объектінің жобалық**  **қуаты**  **(бір**  **ауысымдағы оқушы**  **орындары)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| Семей қаласы | | | | | | | | | | | |
| 1 | "Қарағайлы" тұрғын ауданында (шығыс бөлігі) мектеп салу | 1 | 1200 | 1 | 1200 | - | - | 1 | 1200 | - | - |
| 2 | Водный кентінде мектеп салу | 1 | 600 | 1 | 600 | - | - | 1 | 600 | - | - |
| 3 | Шығыс кентінде (оң жақ) мектеп салу | 1 | 300 | 1 | 300 | - | - | - | - | 1 | 300 |
| Аягөз қаласы | | | | | | | | | | | |
| 4 | "Мясокомбинат" шағын ауданында мектеп салу | 1 | 600 | 1 | 600 | - | - | - | - | 1 | 600 |
| Бесқарағай ауданы | | | | | | | | | | | |
| 5 | Бесқарағай ауылында мектеп салу | 1 | 300 | 1 | 300 | - | - | 1 | 300 | - | - |
| БАРЛЫҒЫ: | | 5 | 3 000 | 5 | 3 000 | - | - | 3 | 2 100 | 2 | 900 |

**Ақмола облысы бойынша жаңа оқушы орындарын іске қосу жоспары**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/с**  **№** | **Объектінің орналасқан жері және шартты атауы** | **Барлығы** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** |
| **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір**  **ауысымдағы оқушы орындары)** | **Құрылыстың басталуы** | **Құрылыстың басталуы** | **Іске қосу** | **Іске қосу** |
| **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір**  **ауысымдағы оқушы орындары)** | **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір**  **ауысымдағы оқушы**  **орындары)** | **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір**  **ауысымдағы оқушы**  **орындары)** | **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір**  **ауысымдағы оқушы**  **орындары)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | Көкшетау қаласы | | | | | | | | | | |
| 1 | Сарыарқа шағын ауданында мектеп салу | 1 | 1 500 | 1 | 1 500 | - | - |  |  | 1 | 1 500 |
| 2 | Сарыарқа шағын ауданында мектеп салу | 1 | 1 500 | 1 | 1 500 | - | - |  |  | 1 | 1 500 |
|  | Целиноград ауданы | | | | | | | | | | |
| 3 | Талапкер ауылында мектеп салу | 1 | 1 200 | 1 | 1 200 | - | - | 1 | 1 200 | - | - |
| 4 | Талапкер ауылында мектеп салу | 1 | 1 200 | 1 | 1 200 | - | - | 1 | 1 200 | - | - |
| 5 | Қаражар ауылында мектеп салу | 1 | 1 200 | 1 | 1 200 | - | - | 1 | 1 200 | - | - |
| 6 | Қараөткел ауылында мектеп салу | 1 | 1 200 | 1 | 1 200 | - | - | 1 | 1 200 | - | - |
| 7 | Қабанбай батыр ауылында мектеп салу | 1 | 1 200 | 1 | 1 200 | - | - | 1 | 1 200 | - | - |
| 8 | Қоянды ауылында мектеп салу | 1 | 2 000 | 1 | 2 000 | - | - | 1 | 2 000 | - | - |
| 9 | Ақмол ауылында мектеп салу | 1 | 1 200 | 1 | 1 200 | - | - | 1 | 1 200 | - | - |
| БАРЛЫҒЫ: | | 9 | 12 200 | 9 | 12 200 |  |  | 7 | 9 200 | 2 | 3 000 |

**Ақтөбе облысы бойынша жаңа оқушы орындарын іске қосу жоспары**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/с**  **№** | **Объектінің орналасқан жері және шартты атауы** | **Барлығы** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** |
| **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір ауысымдағы оқушы орындары)** | **Құрылыстың басталуы** | **Құрылыстың басталуы** | **Іске қосу** | **Іске қосу** |
| **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір ауысымдағы оқушы орындары)** | **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір**  **ауысымдағы оқушы**  **орындары)** | **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір**  **ауысымдағы оқушы орындары)** | **Саны** | **Объектінің жобалық**  **қуаты**  **(бір**  **ауысымдағы**  **оқушы**  **орындары)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| Ақтөбе қаласы | | | | | | | | | | | |
| 1 | "Есет батыр" тұрғын үй алабында мектеп салу, № 7 шағын аудан | 1 | 2 000 | 1 | 2 000 | - | - |  |  | 1 | 2 000 |
| 2 | "Қарғалы" тұрғын үй алабында, 18 "А", мектеп салу, Алматы ауданы | 1 | 2 000 | 1 | 2 000 | - | - | 1 | 2 000 | - | - |
| 3 | "Батыс-2" шағын ауданында, 341, мектеп салу, Астана ауданы | 1 | 2 000 | 1 | 2 000 | - | - |  |  | 1 | 2 000 |
| 4 | "Батыс-2" тұрғын үй алабында мектеп салу | 1 | 900 | 1 | 900 | - | - |  |  | 1 | 900 |
| 5 | Ақтөбе қаласындағы  "Саяжай-1" тұрғын үй алабында мектеп салу | 1 | 300 | 1 | 300 | - | - |  |  | 1 | 300 |
| 6 | "Жаңақоныс-2" тұрғын үй алабында мектеп салу | 1 | 600 | 1 | 600 | - | - |  |  | 1 | 600 |
| 7 | "Бауырластар-3" тұрғын үй алабында мектеп салу | 1 | 600 | 1 | 600 | - | - |  |  | 1 | 600 |
| 8 | "Ақжар-2" тұрғын үй алабында мектеп салу | 1 | 300 | 1 | 300 | - | - | 1 | 300 | - | - |
| 9 | "Сазды" тұрғын үй алабында мектеп салу | 1 | 300 | 1 | 300 | - | - |  |  | 1 | 300 |
| 10 | "Оңтүстік-Батыс-2" тұрғын үй алабында мектеп салу | 1 | 300 | 1 | 300 | - | - | - | - | 1 | 300 |
| Қандыағаш қаласы | | | | | | | | | | | |
| 11 | Қандыағаш қаласында мектеп салу | 1 | 600 | 1 | 600 | - | - |  |  | 1 | 600 |
| Мәртөк ауданы | | | | | | | | | | | |
| 12 | Сарыжар ауылдық округінің Сарыжар ауылында мектеп салу | 1 | 300 | 1 | 300 | - | - |  |  | 1 | 300 |
| Темір ауданы | | | | | | | | | | | |
| 13 | Шұбарқұдық ауылдық округінің Шұбарқұдық ауылында мектеп салу | 1 | 600 | 1 | 600 | - | - |  |  | 1 | 600 |
| 14 | Кеңқияқ ауылдық округінің Кеңқияқ ауылында мектеп салу | 1 | 600 | 1 | 600 | - | - |  |  | 1 | 600 |
| БАРЛЫҒЫ: | | 14 | 11 400 | 14 | 11 400 | - | - | 2 | 2 300 | 12 | 9 100 |

**Алматы облысы бойынша жаңа оқушы орындарын іске қосу жоспары**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/с**  **№** | **Объектінің орналасқан жері және шартты атауы** | **Барлығы** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** |
| **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір ауысымдағы оқушы орындары)** | **Құрылыстың басталуы** | **Құрылыстың басталуы** | **Іске қосу** | **Іске қосу** |
|  |  | **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір ауысымдағы оқушы орындары)** | **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір**  **ауысымдағы оқушы**  **орындары)** | **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір**  **ауысымдағы оқушы**  **орындары)** | **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір**  **ауысымдағы оқушы**  **орындары)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| Алатау қаласы | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Қоянқұс шағын ауданында мектеп салу | 1 | 900 | 1 | 900 | - | | - |  |  | 1 | 900 |
| 2 | Еңбек шағын ауданында мектеп салу | 1 | 600 | 1 | 600 | - | | - | 1 | 600 | - | - |
| Қаскелең қаласы | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Абылайхан көшесі бойында мектеп салу | 1 | 1 500 | 1 | 1 500 | - | | - | 1 | 1 500 | - | - |
| Іле ауданы | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Іле ауданы Ащыбұлақ ауылдық округінің М. Түймебаев ауылында мектеп салу | 1 | 900 | 1 | 900 | - | | - |  |  | 1 | 900 |
| 5 | Қараой ауылдық округінің Тілендиев ауылында мектеп салу | 1 | 900 | 1 | 900 | - | | - |  |  | 1 | 900 |
| Жамбыл ауданы | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Қарғалы ауылдық округінің Қарғалы ауылында мектеп салу | 1 | 900 | 1 | 900 | - | | - | 1 | 900 | - | - |
| 7 | Қарасу ауылдық округінің Сарыбай би ауылында мектеп салу | 1 | 600 | 1 | 600 | - | | - |  |  | 1 | 600 |
| 8 | Ұзынағаш ауылдық округінің Ұзынағаш ауылында мектеп салу | 1 | 1 500 | 1 | 1 500 | - | | - | 1 | 1 500 | - | - |
| Енбекшіқазақ ауданы | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Қаракемер ауылдық округінің Сатай ауылында мектеп салу | 1 | 900 | 1 | 900 | - | | - |  |  | 1 | 900 |
| 10 | Көктөбе ауылдық округінің Алмалы ауылында мектеп салу | 1 | 600 | 1 | 600 | - | | - | - | - | 1 | 600 |
| 11 | Қаражота ауылдық округінің Қаражота ауылында мектеп салу | 1 | 300 | 1 | 300 | - | | - |  |  | 1 | 300 |
| 12 | Қаратұрық ауылдық округінің Ащысай ауылында мектеп салу | 1 | 600 | 1 | 600 | 0 | | 0 |  |  | 1 | 600 |
| Қарасай ауданы | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Ұмтыл ауылдық округінің Алмалыбақ ауылында мектеп салу | 1 | 1 500 | 1 | 1 500 | | - | - |  |  | 1 | 1 500 |
| 14 | Іргелі ауылдық округінің Кемертоған ауылында мектеп салу | 1 | 1 500 | 1 | 1 500 | | - | - | 1 | 1 500 | - | - |
| 15 | Жамбыл ауылдық округінің Қошмамбет ауылында мектеп салу | 1 | 1 200 | 1 | 1 200 | | - | - | 1 | 1 200 | - | - |
| 16 | Райымбек ауылдық округінің Бұлақты ауылында мектеп салу | 1 | 900 | 1 | 900 | | - | - |  |  | 1 | 900 |
| 17 | Райымбек ауылдық округінің Долан ауылында мектеп салу | 1 | 1 200 | 1 | 1 200 | | - | - | 1 | 1 200 | - | - |
| 18 | Елтай ауылдық округінің Елтай ауылында мектеп салу | 1 | 1 200 | 1 | 1 200 | | - | - | 1 | 1 200 | - | - |
| 19 | Елтай ауылдық округінің Көкөзек ауылында мектеп салу | 1 | 1 500 | 1 | 1 500 | | - | - | 1 | 1 500 | - | - |
| Талғар ауданы | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Қайнар ауылдық округінің Жаңалық ауылында мектеп салу | 1 | 900 | 1 | 900 | | - | - | 1 | 900 | - | - |
| 21 | Қайнар ауылдық округінің Жалқамыс ауылында мектеп салу | 1 | 600 | 1 | 600 | | - | - |  |  | 1 | 600 |
| 22 | Қайнар ауылдық округінің Көктал ауылында мектеп салу | 1 | 600 | 1 | 600 | | - | - |  |  | 1 | 600 |
| 23 | Тұздыбастау ауылдық округінің Тұздыбастау ауылында мектеп салу | 1 | 1 500 | 1 | 1 500 | | - | - |  |  | 1 | 1 500 |
| 24 | Панфилов ауылдық округінің Қызылту ауылында мектеп салу | 1 | 900 | 1 | 900 | | - | - |  |  | 1 | 900 |
| 25 | Панфилов ауылдық округінің Төңкеріс ауылында мектеп салу | 1 | 600 | 1 | 600 | | - | - |  |  | 1 | 600 |
| 26 | Белбұлақ ауылдық округінің Талдыбұлақ ауылында мектеп салу | 1 | 600 | 1 | 600 | | - | - | 1 | 600 | - | - |
| БАРЛЫҒЫ: | | 26 | 24 900 | 26 | 24 900 | |  |  | 11 | 12 600 | 15 | 12 300 |

**Атырау облысы бойынша жаңа оқушы орындарын іске қосу жоспары**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с  № | Объектінің орналасқан жері және шартты атауы | Барлығы | | 2023 жыл | | 2024 жыл | | | | 2025 жыл | |
| **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір**  **ауысымдағы оқушы**  **орындары)** | **Құрылыстың басталуы** | **Құрылыстың басталуы** | **Іске қосу** | **Іске қосу** |
| **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір**  **ауысымдағы оқушы орындары)** | **Саны** | **Объектінің жобалық**  **қуаты**  **(бір**  **ауысымдағы оқушы**  **орындары)** | **Саны** | **Объектінің жобалық**  **қуаты**  **(бір**  **ауысымдағы оқушы**  **орындары)** | **Саны** | **Объектінің жобалық**  **қуаты**  **(бір**  **ауысымдағы оқушы**  **орындары)** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Атырау қаласы | | | | | | | | | | | | |
| 1 | "Жұлдыз-2" шағын ауданында мектеп салу | | 1 | 900 | 1 | 900 | - | - | 1 | 900 | - | - |
| 2 | "Жұлдыз-3" шағын ауданында мектеп салу | | 1 | 900 | 1 | 900 | - | - |  |  | 1 | 900 |
| 3 | Сарыөзек ауылында мектеп салу | | 1 | 300 | 1 | 300 | - | - | 1 | 300 | - | - |
| 4 | Ақсай-2 ауылында мектеп салу | | 1 | 900 | 1 | 900 | - | - |  |  | 1 | 900 |
| 5 | Береке ауылында мектеп салу | | 1 | 1 200 | 1 | 1 200 | - | - | 1 | 1 200 | - | - |
| 6 | Водниково ауылында мектеп салу | | 1 | 1 200 | 1 | 1 200 | - | - | 1 | 1 200 | - | - |
| Құлсары қаласы | | | | | | | | | | | | |
| 7 | "Атырау" шағын ауданында мектеп салу | | 1 | 1 200 | 1 | 1 200 | - | - |  |  | 1 | 1 200 |
| Құрманғазы ауданы | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Құрманғазы ауылдық округінің Құрманғазы ауылында мектеп салу | | 1 | 600 | 1 | 600 | - | - |  |  | 1 | 600 |
| 9 | Ақкөл ауылдық округінің Ақкөл ауылында мектеп салу | | 1 | 600 | 1 | 600 | - | - |  |  | 1 | 600 |
| БАРЛЫҒЫ: | | | 9 | 7 800 | 9 | 7 800 | - | - | 4 | 3 600 | 5 | 4 200 |

**Батыс Қазақстан облысы бойынша жаңа оқушы орындарын іске қосу жоспары**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/с**  **№** | **Объектінің орналасқан жері және шартты атауы** | **Барлығы** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** |
| **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір ауысымдағы оқушы орындары)** | **Құрылыстың басталуы** | **Құрылыстың басталуы** | **Іске қосу** | **Іске қосу** |
| **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір**  **ауысымдағы оқушы**  **орындары)** | **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір**  **ауысымдағы оқушы**  **орындары)** | **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір**  **ауысымдағы оқушы**  **орындары)** | **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір**  **ауысымдағы оқушы**  **орындары)** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 |
| Орал қаласы | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | "Балауса" шағын ауданында  № 53 мектепті салу | | 1 | 1 500 | 1 | 1 500 | - | - | 1 | | 1 500 | - | - |
| 2 | Деркөл кентінде № 30 мектепті салу | | 1 | 1 500 | 1 | 1 500 | - | - | 1 | | 1 500 | - | - |
| 3 | Медициналық колледждің ар жағында Жәңгірхан көшесі бойында № 65 мектепті салу | | 1 | 600 | 1 | 600 | - | - |  | |  | 1 | 600 |
| Ақсай қаласы | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | 13-шағын ауданда № 7 мектепті салу | 1 | 900 | 1 | 900 | - | - | |  |  | 1 | 900 |
| 5 | | М. Ихсанов көшесінде № 1 мектепті салу | 1 | 300 | 1 | 300 | - | - | |  |  | 1 | 300 |
| Бәйтерек ауданы | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | Достық ауылдық округінің Достық ауылында мектеп салу | 1 | 1 200 | 1 | 1 200 | - | - | |  |  | 1 | 1 200 |
| 7 | | Трекино ауылдық округінің Трекино ауылында мектеп салу | 1 | 600 | 1 | 600 | - | - | |  |  | 1 | 600 |
| Бөрлі ауданы | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | Пугачев ауылдық округінің Пугачев ауылында мектеп салу | 1 | 300 | 1 | 300 | - | - | |  |  | 1 | 300 |
| Теректі ауданы | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | Подстепное ауылдық округінің Подстепное ауылында мектеп салу | 1 | 1 200 | 1 | 1 200 | - | - | | 1 | 1 200 | - | - |
| БАРЛЫҒЫ: | | | 9 | 8 100 | 9 | 8 100 |  |  | | 3 | 4 200 | 6 | 3 900 |

**Жамбыл облысы бойынша жаңа оқушы орындарын іске қосу жоспары**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с  № | Объектінің орналасқан жері және шартты атауы | Барлығы | | 2023 жыл | | 2024 жыл | | | | 2025 жыл | |
| **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір ауысымдағы**  **оқушы орындары)** | **Құрылыстың басталуы** | **Құрылыстың басталуы** | **Іске қосу** | **Іске қосу** |
| **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір ауысымдағы оқушы орындары)** | **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір**  **ауысымдағы оқушы**  **орындары)** | **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір**  **ауысымдағы оқушы орындары)** | **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір**  **ауысымдағы оқушы**  **орындары)** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Тараз қаласы | | | | | | | | | | | |
| 1 | "Шөлдала" тұрғын үй алабында мектеп салу | 1 | 600 | 1 | 600 | - | - |  |  | 1 | 600 |
| 2 | "Ұлы Дала" шағын ауданында, Ш. Жандарбеков көшесі, 125 бойында мектеп салу | 1 | 1 200 | 1 | 1 200 | - | - | 1 | 1 200 | - | - |
| 3 | "Ұлы Дала" шағын ауданында, Ж. Елебеков көшесі, 21 бойында мектеп салу | 1 | 2 000 | 1 | 2 000 | - | - |  |  | 1 | 1 200 |
| 4 | "Бәйтерек" шағын ауданында мектеп салу | 1 | 1 200 | 1 | 1 200 | - | - | 1 | 1 200 | - | - |
| Байзақ ауданы | | | | | | | | | | | |
| 5 | Сарыкемер ауылында орта мектеп салу | 1 | 600 | 1 | 600 | - | - | 1 | 600 | - | - |
| Қордай ауданы | | | | | | | | | | | |
| 6 | Қаракемер ауылында мектеп салу | 1 | 300 | 1 | 300 | - | - |  |  | 1 | 300 |
| 7 | Қарасу ауылында мектеп салу | 1 | 300 | 1 | 300 | - | - |  |  | 1 | 300 |
| БАРЛЫҒЫ: | | 7 | 6 200 | 7 | 6 200 |  |  | 3 | 3 000 | 4 | 3 200 |

**Жетісу облысы бойынша жаңа оқушы орындарын іске қосу жоспары**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/с**  **№** | **Объектінің орналасқан жері және шартты атауы** | **Барлығы** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** |
| **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір ауысымдағы оқушы орындары)** | **Құрылыстың басталуы** | **Құрылыстың басталуы** | **Іске қосу** | **Іске қосу** |
| **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір ауысымдағы оқушы орындары)** | **Саны** | **Объектінің жобалық**  **қуаты**  **(бір**  **ауысымдағы оқушы**  **орындары)** | **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір ауысымдағы оқушы орындары)** | **Саны** | **Объектінің жобалық**  **қуаты**  **(бір**  **ауысымдағы оқушы**  **орындары)** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 | |
| Жаркент қаласы | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Жаркент қаласында мектеп салу | 1 | 1 200 | | 1 | 1 200 | - | - | 1 | | 1 200 | - | | - | |
| Алакөл ауданы | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Достық ауылында мектеп салу | 1 | | 600 | 1 | 600 | - | - |  | |  | | 1 | | 600 |
| БАРЛЫҒЫ: | | 2 | | 1 800 | 2 | 1 800 |  |  | 1 | | 1 200 | | 1 | | 600 |

**Қарағанды облысы бойынша жаңа оқушы орындарын іске қосу жоспары**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/с**  **№** | **Объектінің орналасқан жері және шартты атауы** | **Барлығы** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** |
| **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір ауысымдағы оқушы орындары)** | **Құрылыстың басталуы** | **Құрылыстың басталуы** | **Іске қосу** | **Іске қосу** |
| **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір ауысымдағы оқушы орындары)** | **Саны** | **Объектінің жобалық**  **қуаты**  **(бір**  **ауысымдағы оқушы**  **орындары)** | **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір**  **ауысымдағы оқушы орындары)** | **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір**  **ауысымдағы оқушы**  **орындары)** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | |
| Қарағанды қаласы | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | "Кеңдала" шағын ауданында мектеп салу (№ 103 мектеп) | 1 | 2 000 | 1 | 2 000 | - | - | 1 | 2 000 | | - | - | |
| 2 | "Жаңа аудан" шағын ауданында мектеп салу | 1 | 1 200 | 1 | 1 200 | - | - |  |  | | 1 | 1 200 | |
| 3 | "Көгілдір тоғандар" шағын ауданында мектеп салу  (№ 77 мектеп) | 1 | 1 200 | 1 | 1 200 | - | - | 1 | 1 200 | | - | - | |
| 4 | "Гүлдер" шағын ауданында бастауыш мектеп салу | 1 | 300 | 1 | 300 | - | - | 1 | 300 | | - | - | |
| Балқаш қаласы | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | К. Нұржанов атындағы шағын ауданда мектеп салу | 1 | 900 | 1 | 900 | - | - | 1 | | 900 | - | | - |
| Бұқар жырау ауданы | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Ғ. Мұстафин кентінің Нұра станциясында мектеп салу  (Нұра негізгі мектебі) | 1 | 300 | 1 | 300 | - | - |  | |  | 1 | | 300 |
| 7 | Үштөбе ауылдық округінің Үштөбе ауылында мектеп салу | 1 | 300 | 1 | 300 | - | - |  | |  | 1 | | 300 |
| 8 | Доскей ауылдық округінің Доскей ауылында мектеп салу | 1 | 300 | 1 | 300 | - | - |  | |  | 1 | | 300 |
| Шет ауданы | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Ақсу-Аюлы ауылдық округінің Ақсу-Аюлы кентінде мектеп салу | 1 | 300 | 1 | 300 | - | - | 1 | | 300 | - | | - |
| 10 | С. Сейфуллин ауылдық округінің С. Сейфуллин кентінде мектеп салу | 1 | 300 | 1 | 300 | - | - | 1 | | 300 | - | | - |
| БАРЛЫҒЫ: | | 10 | 7 100 | 10 | 7 100 |  |  | 6 | | 5 000 | 4 | | 2 100 |

**Қостанай облысы бойынша жаңа оқушы орындарын іске қосу жоспары**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/с**  **№** | **Объектінің орналасқан жері және шартты атауы** | **Барлығы** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** |
| **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір**  **ауысымдағы оқушы**  **орындары)** | **Құрылыстың басталуы** | **Құрылыстың басталуы** | **Іске қосу** | **Іске қосу** |
| **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір ауысымдағы оқушы орындары)** | **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір ауысымдағы оқушы орындары)** | **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір ауысымдағы оқушы орындары)** | **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір**  **ауысымдағы оқушы**  **орындары)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| Қостанай қаласы | | | | | | | | | | | |
| 1 | "Береке" шағын ауданында мектеп салу | 1 | 1 200 | 1 | 1 200 | - | - | 1 | 1 200 | - | - |
| 2 | "Аэропорт" шағын ауданында мектеп салу | 1 | 900 | 1 | 900 | - | - | 1 | 900 | - | - |
| Рудный қаласы | | | | | | | | | | | |
| 3 | 11-шағын ауданында мектеп салу | 1 | 900 | 1 | 900 | - | - |  |  | 1 | 900 |
| Арқалық қаласы | | | | | | | | | | | |
| 4 | Абай даңғылында мектеп салу | 1 | 300 | 1 | 300 | - | - | 1 | 300 | - | - |
| Қостанай ауданы | | | | | | | | | | | |
| 5 | Заречное ауылдық округінің Заречное ауылында мектеп салу | 1 | 900 | 1 | 900 | - | - | 1 | 900 | - | - |
| Әулиекөл ауданы | | | | | | | | | | | |
| 6 | Құсмұрын кентінде мектеп салу | 1 | 300 | 1 | 300 | - | - |  |  | 1 | 300 |
| БАРЛЫҒЫ: | | 6 | 4 500 | 6 | 4 500 |  |  | 4 | 3 300 | 2 | 1 200 |

**Қызылорда облысы бойынша жаңа оқушы орындарын іске қосу жоспары**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/с**  **№** | **Объектінің орналасқан жері және шартты атауы** | **Барлығы** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** |
| **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір ауысымдағы оқушы орындары)** | **Құрылыстың басталуы** | **Құрылыстың басталуы** | **Іске қосу** | **Іске қосу** |
| **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір ауысымдағы оқушы орындары)** | **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір**  **ауысымдағы оқушы**  **орындары)** | **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір**  **ауысымдағы оқушы**  **орындары)** | **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір**  **ауысымдағы оқушы**  **орындары)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| Қызылорда қаласы | | | | | | | | | | | |
| 1 | Сол жағалауда мектеп салу | 1 | 900 | 1 | 900 | - | - | 1 | 900 | - | - |
| 2 | "Арай" шағын ауданында мектеп салу | 1 | 1 500 | 1 | 1 500 | - | - |  |  | 1 | 1 500 |
| 3 | "КБИ" шағын ауданында мектеп салу | 1 | 600 | 1 | 600 | - | - | 1 | 600 | - | - |
| 4 | "СПМК-70" шағын ауданында мектеп салу | 1 | 1 500 | 1 | 1 500 | - | - |  |  | 1 | 1 500 |
| 5 | "Қызылжарма" шағын ауданында мектеп салу | 1 | 600 | 1 | 600 | - | - |  |  | 1 | 600 |
| Арал қаласы | | | | | | | | | | | |
| 6 | Арал қаласында мектеп салу | 1 | 300 | 1 | 300 | - | - | 1 | 300 | - | - |
| Арал ауданы | | | | | | | | | | | |
| 7 | Сексеуіл ауылдық округінің Сексеуіл кентінде мектеп салу | 1 | 300 | 1 | 300 | - | - |  |  | 1 | 300 |
| Қазалы ауданы | | | | | | | | | | | |
| 8 | Арықбалық ауылдық округінің Жанқожа батыр ауылында мектеп салу | 1 | 300 | 1 | 300 | - | - |  |  | 1 | 300 |
| Жаңақорған ауданы | | | | | | | | | | | |
| 9 | Жаңақорған кентінің "Саяжай" шағын ауданында мектеп салу | 1 | 600 | 1 | 600 | - | - | 1 | 600 | - | - |
| 10 | Жанарық ауылдық округінің Жанарық ауылында мектеп салу | 1 | 300 | 1 | 300 | - | - |  |  | 1 | 300 |
| БАРЛЫҒЫ: | | 10 | 6 900 | 10 | 6 900 |  |  | 4 | 2 400 | 6 | 4 500 |

**Маңғыстау облысы бойынша жаңа оқушы орындарын іске қосу жоспары**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/с**  **№** | **Объектінің орналасқан жері және шартты атауы** | **Барлығы** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** |
| **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір ауысымдағы оқушы орындары)** | **Құрылыстың басталуы** | **Құрылыстың басталуы** | **Іске қосу** | **Іске қосу** |
| **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір ауысымдағы оқушы орындары)** | **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір ауысымдағы оқушы орындары)** | **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір**  **ауысымдағы оқушы орындары)** | **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір**  **ауысымдағы оқушы**  **орындары)** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Ақтау қаласы | | | | | | | | | | | |
| 1 | 17-шағын ауданда мектеп салу | 1 | 900 | 1 | 900 | - | - |  |  | 1 | 900 |
| 2 | 20-шағын ауданда мектеп салу | 1 | 1 500 | 1 | 1 500 | - | - |  |  | 1 | 1 500 |
| 3 | 33-шағын ауданда мектеп салу | 1 | 1 200 | 1 | 1 200 | - | - | 1 | 1 200 | - | - |
| 4 | 16-шағын ауданда № 15 учаскеде мектеп салу | 1 | 1 500 | 1 | 1 500 | - | - |  |  | 1 | 1 500 |
| 5 | 19-шағын ауданда мектеп салу | 1 | 1 200 | 1 | 1 200 | - | - | 1 | 1 200 | - | - |
| 6 | № 5 өнеркәсіптік аймақта мектеп салу, 51/2 учаске | 1 | 300 | 1 | 300 | - | - |  |  | 1 | 300 |
| Жаңаөзен қаласы | | | | | | | | | | | |
| 7 | "Мерей" шағын ауданында мектеп салу | 1 | 1 200 | 1 | 1 200 | - | - |  |  | 1 | 1 200 |
| Бейнеу ауданы | | | | | | | | | | | |
| 8 | Бейнеу ауылында мектеп салу | 1 | 600 | 1 | 600 | - | - |  |  | 1 | 600 |
| 9 | Сам ауылдық округінің Сам ауылында мектеп салу | 1 | 300 | 1 | 300 | - | - |  |  | 1 | 300 |
| Маңғыстау ауданы | | | | | | | | | | | |
| 10 | Шетпе ауылдық округінің Шетпе ауылындағы "Қосбұлақ-2" шағын ауданында мектеп салу | 1 | 600 | 1 | 600 | - | - |  |  | 1 | 600 |
| Мұнайлы ауданы | | | | | | | | | | | |
| 11 | Батыр ауылдық округінің Батыр ауылындағы "Самал" шағын ауданында мектеп салу | 1 | 1 200 | 1 | 1 200 | - | - |  |  | 1 | 1 200 |
| 12 | Батыр ауылдық округінің Батыр ауылындағы "Хазар" шағын ауданында мектеп салу | 1 | 1 200 | 1 | 1 200 | - | - | 1 | 1 200 | - | - |
| 13 | Маңғыстау ауылының "Айрақты" тұрғын үй алабында мектеп салу | 1 | 900 | 1 | 900 | - | - |  |  | 1 | 900 |
| БАРЛЫҒЫ: | | 13 | 12 600 | 13 | 12 600 |  |  | 3 | 3 600 | 10 | 9 000 |

**Павлодар облысы бойынша жаңа оқушы орындарын іске қосу жоспары**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/с**  **№** | **Объектінің орналасқан жері және шартты атауы** | **Барлығы** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** |
| **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір ауысымдағы оқушы орындары)** | **Құрылыстың басталуы** | **Құрылыстың басталуы** | **Іске қосу** | **Іске қосу** |
| **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір ауысымдағы оқушы орындары)** | **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір ауысымдағы оқушы орындары)** | **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір ауысымдағы оқушы орындары)** | **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір**  **ауысымдағы оқушы**  **орындары)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| Павлодар қаласы | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Мемлекеттік тілде оқытатын  № 47 жалпы орта білім беретін мектеп салу | 1 | 600 | 1 | 600 | - | - |  |  | 1 | 600 |
| 2 | | "Достық" шағын ауданында мектеп салу | 1 | 1 200 | 1 | 1 200 | - | - | 1 | 1 200 | - | - |
| БАРЛЫҒЫ: | | | 2 | 1 800 | 2 | 1 800 |  |  | 1 | 1 200 | 1 | 600 |

**Солтүстік Қазақстан облысы бойынша жаңа оқушы орындарын іске қосу жоспары**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/с**  **№** | **Объектінің орналасқан жері және шартты атауы** | **Барлығы** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** |
| **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір ауысымдағы оқушы орындары)** | **Құрылыстың басталуы** | **Құрылыстың басталуы** | **Іске қосу** | **Іске қосу** |
| **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір ауысымдағы оқушы орындары)** | **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір ауысымдағы оқушы орындары)** | **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір ауысымдағы оқушы орындары)** | **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір**  **ауысымдағы оқушы**  **орындары)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| Петропавл қаласы | | | | | | | | | | | |
| 1 | "Орман" шағын ауданында мектеп салу | 1 | 600 | 1 | 600 | - | - | 1 | 600 | - | - |
| 2 | "Береке" шағын ауданында мектеп салу | 1 | 600 | 1 | 600 | - | - |  |  | 1 | 600 |
| БАРЛЫҒЫ: | | 2 | 1 500 | 2 | 1 200 |  |  | 1 | 600 | 1 | 600 |

**Түркістан облысы бойынша жаңа оқушы орындарын іске қосу жоспары**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/с**  **№** | **Объектінің орналасқан жері**  **және шартты атауы** | **Барлығы** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** |
| **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір ауысымдағы оқушы орындары)** | **Құрылыстың басталуы** | **Құрылыстың басталуы** | **Іске қосу** | **Іске қосу** |
| **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір ауысымдағы оқушы орындары)** | **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір ауысымдағы оқушы орындары)** | **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір ауысымдағы оқушы орындары)** | **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір**  **ауысымдағы оқушы**  **орындары)** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Түркістан қаласы | | | | | | | | | | | |
| 1 | "Жаңа қала" шағын ауданында мектеп салу | 1 | 2 000 | 1 | 2 000 | - | - | 1 | 2 000 | - | - |
| 2 | № 42 көшеде мектеп салу | 1 | 2 000 | 1 | 2 000 | - | - | 1 | 2 000 | - | - |
| 3 | "Яссы" шағын ауданында мектеп салу | 1 | 1 200 | 1 | 1 200 | - | - | 1 | 1 200 | - | - |
| Арыс қаласы | | | | | | | | | | | |
| 4 | "Тараз" шағын ауданында мектеп салу | 1 | 600 | 1 | 600 | - | - |  |  | 1 | 600 |
| Сарыағаш қаласы | | | | | | | | | | | |
| 5 | "Телемұнара" шағын ауданында мектеп салу | 1 | 900 | 1 | 900 | - | - |  |  | 1 | 900 |
| 6 | Б. Оспанов көшесінде мектеп салу | 1 | 300 | 1 | 300 | - | - |  |  | 1 | 300 |
| Жетісай қаласы | | | | | | | | | | | |
| 7 | 12-орамда мектеп салу | 1 | 1 500 | 1 | 1 500 | - | - |  |  | 1 | 1 500 |
| Шардара қаласы | | | | | | | | | | | |
| 8 | № 4 шағын ауданда мектеп салу, № 15 көшенің ауданында | 1 | 1 200 | 1 | 1 200 | - | - | 1 | 1 200 | - | - |
| 9 | "Өтеғұл" шағын ауданында мектеп салу | 1 | 300 | 1 | 300 | - | - | 1 | 300 | - | - |
| Бәйдібек ауданы | | | | | | | | | | | |
| 10 | Шаян ауылдық округінің Шаян ауылында мектеп салу | 1 | 300 | 1 | 300 | - | - | 1 | 300 | - | - |
| Келес ауданы | | | | | | | | | | | |
| 11 | Абай ауылдық округінің Абай ауылында мектеп салу | 1 | 600 | 1 | 600 | - | - |  |  | 1 | 600 |
| 12 | Біртілек ауылдық округінің Біртілек ауылында мектеп салу | 1 | 300 | 1 | 300 | - | - |  |  | 1 | 300 |
| 13 | Ақтөбе ауылдық округінің  Ғ. Мұратбаев ауылында мектеп салу | 1 | 600 | 1 | 600 | - | - | 1 | 600 | - | - |
| Жетісай ауданы | | | | | | | | | | | |
| 14 | Ынтымақ ауылдық округінің Ақниет ауылында мектеп салу | 1 | 600 | 1 | 600 | - | - | 1 | 600 | - | - |
| 15 | Асықата ауылдық округінің Асықата ауылында мектеп салу | 1 | 900 | 1 | 900 | - | - | 1 | 900 | - | - |
| Мақтаарал ауданы | | | | | | | | | | | |
| 16 | Атакент кенттік округінің Атакент кентінде мектеп салу | 1 | 1 500 | 1 | 1 500 | - | - |  |  | 1 | 1 500 |
| 17 | Аязхан ауылдық округінің Үлгілі ауылында мектеп салу | 1 | 600 | 1 | 600 | - | - | 1 | 600 | - | - |
| Ордабасы ауданы | | | | | | | | | | | |
| 18 | Бадам ауылдық округінің Ақбұлақ ауылында мектеп салу | 1 | 300 | 1 | 300 | - | - | 1 | 300 | - | - |
| Сарыағаш ауданы | | | | | | | | | | | |
| 19 | Дербісек ауылдық округінің Дербісек ауылында мектеп салу | 1 | 900 | 1 | 900 | - | - | 1 | 900 | - | - |
| 20 | Қызылжар ауылдық округінің Жаскешу ауылында мектеп салу | 1 | 900 | 1 | 900 | - | - |  |  | 1 | 900 |
| Сауран ауданы | | | | | | | | | | | |
| 21 | Шорнақ ауылдық округінің Аша ауылында мектеп салу | 1 | 600 | 1 | 600 | - | - |  |  | 1 | 600 |
| 22 | Йассы ауылдық округінің Еңбекші дихан ауылында мектеп салу | 1 | 600 | 1 | 600 | - | - | 1 | 600 | - | - |
| 23 | Үшқайық ауылдық округінің  С. Қожанов ауылында мектеп салу | 1 | 300 | 1 | 300 | - | - | 1 | 300 | - | - |
| Сайрам ауданы | | | | | | | | | | | |
| 24 | Ақсукент ауылдық округінің Ақсу ауылындағы жаңа шағын ауданда мектеп салу | 1 | 600 | 1 | 600 | - | - |  |  | 1 | 600 |
| Созақ ауданы | | | | | | | | | | | |
| 25 | Шолаққорған ауылдық округінің Шолаққорған ауылында мектеп салу | 1 | 900 | 1 | 900 | - | - | 1 | 900 | - | - |
| Отырар ауданы | | | | | | | | | | | |
| 26 | Шәуілдір ауылдық округінің Шәуілдір ауылындағы жаңа шағын ауданда мектеп салу | 1 | 600 | 1 | 600 | - | - | 1 | 600 | - | - |
| Төлеби ауданы | | | | | | | | | | | |
| 27 | Көксаяқ ауылдық округінің Көксаяқ ауылында мектеп салу | 1 | 600 | 1 | 600 | - | - |  |  | 1 | 600 |
| 28 | Киелітас ауылдық округінің Достық ауылында мектеп салу | 1 | 900 | 1 | 900 | - | - |  |  | 1 | 900 |
| 29 | Алатау ауылдық округінің Қосағаш ауылында мектеп салу | 1 | 300 | 1 | 300 | - | - |  |  | 1 | 300 |
| БАРЛЫҒЫ: | | 29 | 22 900 | 29 | 22 900 |  |  | 16 | 13 300 | 13 | 9 600 |

**Ұлытау облысы бойынша жаңа оқушы орындарын іске қосу жоспары**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/с**  **№** | **Объектінің орналасқан жері және шартты атауы** | **Барлығы** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** |
| **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір ауысымдағы оқушы орындары)** | **Құрылыстың басталуы** | **Құрылыстың басталуы** | **Іске қосу** | **Іске қосу** |
| **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір ауысымдағы оқушы орындары)** | **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір ауысымдағы оқушы орындары)** | **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір ауысымдағы оқушы орындары)** | **Саны** | **Объектінің жобалық**  **қуаты**  **(бір**  **ауысымдағы оқушы**  **орындары)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| Жезқазған қаласы | | | | | | | | | | | |
| 1 | "Геологический" шағын ауданында мектеп салу | 1 | 300 | 1 | 300 | - | - | 1 | 300 | - | - |
| БАРЛЫҒЫ: | | 1 | 300 | 1 | 300 |  |  | 1 | 300 |  |  |

**Шығыс Қазақстан облысы бойынша жаңа оқушы орындарын іске қосу жоспары**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/с**  **№** | **Объектінің орналасқан жері және шартты атауы** | **Барлығы** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** |
| **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір ауысымдағы оқушы орындары)** | **Құрылыстың басталуы** | **Құрылыстың басталуы** | **Іске қосу** | **Іске қосу** |
| **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір ауысымдағы оқушы орындары)** | **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір ауысымдағы оқушы орындары)** | **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір ауысымдағы оқушы орындары)** | **Саны** | **Объектінің жобалық**  **қуаты**  **(бір**  **ауысымдағы**  **оқушы**  **орындары)** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Өскемен қаласы | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ю. Увалиев көшесі бойындағы 19-шағын ауданда мектеп салу, № 5 учаске ауданында | 1 | 600 | 1 | 600 | - | - | 1 | 600 | - | - |
| 2 | 19-шағын ауданда мектеп салу | 1 | 600 | 1 | 600 | - | - |  |  | 1 | 600 |
| 3 | Тимофеев көшесі бойында мектеп салу, № 112/6 учаске ауданында | 1 | 300 | 1 | 300 | - | - | 1 | 300 | - | - |
| Риддер қаласы | | | | | | | | | | | |
| 4 | Риддер қаласында мектеп салу | 1 | 600 | 1 | 600 | - | - | 1 | 600 | - | - |
| Шемонаиха қаласы | | | | | | | | | | | |
| 5 | Шемонаиха қаласында мектеп салу | 1 | 300 | 1 | 300 | - | - | 1 | 300 | - | - |
| Глубокое ауданы | | | | | | | | | | | |
| 6 | Белоусовка ауылдық округінің Белоусовка кентінде мектеп салу | 1 | 300 | 1 | 300 | - | - |  |  | 1 | 300 |
| 7 | Опытное поле ауылдық округінің Опытное поле ауылында мектеп салу | 1 | 300 | 1 | 300 | - | - |  |  | 1 | 300 |
| БАРЛЫҒЫ: | | 7 | 3 000 | 7 | 3 000 |  |  | 4 | 1 800 | 3 | 1 200 |

**Алматы қаласында жаңа оқушы орындарын іске қосу жоспары**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/с**  **№** | **Объектінің орналасқан жері және шартты атауы** | **Барлығы** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** |
| **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір ауысымдағы оқушы орындары)** | **Құрылыстың басталуы** | **Құрылыстың басталуы** | **Іске қосу** | **Іске қосу** |
| **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір ауысымдағы оқушы орындары)** | **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір ауысымдағы оқушы орындары)** | **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір ауысымдағы оқушы орындары)** | **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір**  **ауысымдағы оқушы**  **орындары)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| Алатау ауданы | | | | | | | | | | | |
| 1 | Жұмыс істеп тұрған № 154 мектепті бұзып, "Ақбұлақ" шағын ауданында мектеп салу | 1 | 1 500 | 1 | 1 500 | - | - | 1 | 1 500 | - | - |
| 2 | "Қарасу" шағын ауданында мектеп салу | 1 | 2 000 | 1 | 2 000 | - | - | 1 | 2 000 | - | - |
| 3 | "Самғау" шағын ауданында мектеп салу | 1 | 2 000 | 1 | 2 000 | - | - | 1 | 2 000 | - | - |
| 4 | "Теректі" шағын ауданында мектеп салу | 1 | 2 000 | 1 | 2 000 | - | - | 1 | 2 000 | - | - |
| 5 | Рысқұлов даңғылы мен Сағи Әшімов көшесі бойында мектеп салу | 1 | 2 000 | 1 | 2 000 | - | - |  |  | 1 | 2 000 |
| Алмалы ауданы | | | | | | | | | | | |
| 6 | Райымбек даңғылы, 210 бойында мектеп салу | 1 | 1 500 | 1 | 1 500 | - | - | 1 | 1 500 | - | - |
| Әуезов ауданы | | | | | | | | | | | |
| 7 | Жұмыс істеп тұрған № 97 мектепті бұзып, мектеп салу | 1 | 600 | 1 | 600 | - | - | 1 | 600 | - | - |
| Бостандық ауданы | | | | | | | | | | | |
| 8 | Егізбав көшесі, 9 бойында мектеп салу | 1 | 2 500 | 1 | 2 500 | - | - | - | - | 1 | 2 500 |
| 9 | Розыбақиев-Қожабеков көшелерінің қиылысында мектеп салу | 1 | 2 000 | 1 | 2 000 | - | - | - | - | 1 | 2 000 |
| 10 | Розыбақиев-Левитан көшелерінің қиылысында мектеп салу | 1 | 1 500 | 1 | 1 500 | - | - | 1 | 1 500 | - | - |
| Жетісу ауданы | | | | | | | | | | | |
| 11 | Бұрындай көшесінде мектеп салу | 1 | 1 200 | 1 | 1 200 | - | - | - | - | 1 | 1 200 |
| Медеу ауданы | | | | | | | | | | | |
| 12 | Құлжа тас жолынан оңтүстікке қарай мектеп салу | 1 | 2 000 | 1 | 2 000 | - | - | - | - | 1 | 2 000 |
| Наурызбай ауданы | | | | | | | | | | | |
| 13 | "Құрамыс" шағын ауданында мектеп салу | 1 | 1 500 | 1 | 1 500 | - | - | - | - | 1 | 1 500 |
| 14 | "Шұғыла" шағын ауданында Сәбденов көшесі бойында мектеп салу | 1 | 2 500 | 1 | 2 500 | - | - | - | - | 1 | 2 500 |
| 15 | "Шұғыла" шағын ауданында С. Жүнісов көшесі, 2/41 бойында мектеп салу | 1 | 1 200 | 1 | 1 200 | - | - | - | - | 1 | 1 200 |
| 16 | "Шұғыла" шағын ауданында мектеп салу | 1 | 1 200 | 1 | 1 200 | - | - | 1 | 1 200 | - | - |
| 17 | "Нұрлы дала" тұрғын үй кешені ауданында, Райымбек даңғылы бойында мектеп салу | 1 | 1 500 | 1 | 1 500 | - | - | 1 | 1 500 | - | - |
| Түрксіб ауданы | | | | | | | | | | | |
| 18 | "Кайрат" шағын ауданында мектеп салу, 297/4 учаскеде | 1 | 2 000 | 1 | 2 000 | - | - | - | - | 1 | 2 000 |
| 19 | "Қайрат" шағын ауданында мектеп салу, 153/16-153/17 | 1 | 1 500 | 1 | 1 500 | - | - | - | - | 1 | 1 500 |
| 20 | Д. Қонаев атындағы өндірістік кооператив ауданында мектеп салу | 1 | 2 000 | 1 | 2 000 | - | - | - | - | 1 | 2 000 |
| 21 | "Қайрат" шағын ауданында мектеп салу | 1 | 600 | 1 | 600 | - | - | - | - | 1 | 600 |
| БАРЛЫҒЫ: | | 22 | 34 800 | 21 | 34 800 |  |  | 9 | 13 800 | 12 | 21 000 |

**Астана қаласында жаңа оқушы орындарын іске қосу жоспары**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/с**  **№** | **Объектінің орналасқан жері және шартты атауы** | **Барлығы** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** |
| **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір ауысымдағы оқушы орындары)** | **Құрылыстың басталуы** | **Құрылыстың басталуы** | **Іске қосу** | **Іске қосу** |
| **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір ауысымдағы оқушы орындары)** | **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір ауысымдағы оқушы орындары)** | **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір ауысымдағы оқушы орындары)** | **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір**  **ауысымдағы оқушы**  **орындары)** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Есіл ауданы | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Қ. Қайсенов көшесі бойында  № 4 үйдің ауданында мектеп салу | 1 | 600 | 1 | 600 | - | - | 1 | 600 | - | - |
| 2 | | | Орынбор және № 37 көшелерінің қиылысы ауданында мектеп салу | 1 | 2 000 | 1 | 2 000 | - | - | 1 | 2 000 | - | - |
| 3 | | | "Тельман" тұрғын үй алабынан оңтүстікке қарай мектеп салу | 1 | 2 000 | 1 | 2 000 | - | - | 1 | 2 000 | - | - |
| 4 | | | Мәңгілік Ел даңғылы және  Е-497 көшесінің қиылысы ауданында мектеп салу | 1 | 2 000 | 1 | 2 000 | - | - | 1 | 2 000 | - | - |
| 5 | | | Е 699 көшесі ауданында мектеп салу | 1 | 2 000 | 1 | 2 000 | - | - | 1 | 2 000 | - | - |
| 6 | | | Қабанбай батыр даңғылы – Сығанақ көшесі қиылысы ауданында мектеп салу | 1 | 1 200 | 1 | 1 200 | - | - | 1 | 1 200 | - | - |
| Алматы ауданы | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | А. Байтұрсынов көшесі бойында № 9 үйдің ауданында мектеп салу | | | 1 | 600 | 1 | 600 | - | - | 1 | 600 | - | - |
| 8 | Ш. Қалдаяқов және А-30 көшелерінің қиылысы ауданында мектеп салу | | | 1 | 2 000 | 1 | 2 000 | - | - | 1 | 2 000 | - | - |
| 9 | Ш. Құдайбердіұлы даңғылының және І. Жансүгіров көшесінің қиылысы ауданында мектеп салу | | | 1 | 2 000 | 1 | 2 000 | - | - |  |  | 1 | 2 000 |
| 10 | А-102 және А-104 көшелерінің қиылысы ауданында мектеп салу | | | 1 | 2 000 | 1 | 2 000 | - | - | 1 | 2 000 | - | - |
| 11 | М. Төлебаев және Бурабай көшелерінің қиылысы ауданында мектеп салу | | | 1 | 2 000 | 1 | 2 000 | - | - |  |  | 1 | 2 000 |
| Байқоңыр ауданы | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | А. Иманов және Егемен Қазақстан көшелерінің қиылысы ауданында мектеп салу | 1 | 2 000 | 1 | 2 000 | - | - |  |  | 1 | 2 000 |
| Сарыарқа ауданы | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | С-189 және 12-207 көшелерінің қиылысы ауданында мектеп салу | 1 | 2 000 | 1 | 2 000 | - | - | 1 | 2 000 | - | - |
| 14 | | | "Көктал" тұрғын үй алабында мектеп салу, Ұлытау және Наурыз көшелерінің қиылысы ауданында | 1 | 2 000 | 1 | 2 000 | - | - | 1 | 2 000 | - | - |
| Нұра ауданы | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | Ұлы дала даңғылының және Эллингтон-16 көшесінің қиылысы ауданында мектеп салу | 1 | 2 000 | 1 | 2 000 | - | - |  |  | 1 | 2 000 |
| 16 | | | "Үркер" тұрғын үй алабында мектеп салу, Наурызбай батыр және Исатай батыр көшелерінің қиылысы ауданында | 1 | 2 000 | 1 | 2 000 | - | - | 1 | 2 000 | - | - |
| 17 | | | Е17 және Е26 көшелерінің ауданында мектеп салу | 1 | 2 000 | 1 | 2 000 | - | - | 1 | 2 000 | - | - |
| 18 | | | Төле би көшесі және 57А учаскесі ауданында мектеп салу | 1 | 2 000 | 1 | 2 000 | - | - | 1 | 2 000 | - | - |
| 19 | | | Е48 және Е77 көшелерінің ауданында мектеп салу | 1 | 2 000 | 1 | 2 000 | - | - | 1 | 2 000 | - | - |
| 20 | | | Е796 және Е899 көшелерінің ауданында мектеп салу | 1 | 2 000 | 1 | 2 000 | - | - |  |  | 1 | 2 000 |
| 21 | | | Е127, Е368, Е418, Е535 көшелерінің шаршысында мектеп салу | 1 | 2 000 | 1 | 2 000 | - | - | 1 | 2 000 | - | - |
| 22 | | | Төле би және № 24 көшелерінің қиылысы ауданында мектеп салу | 1 | 2 000 | 1 | 2 000 | - | - | 1 | 2 000 | - | - |
| 23 | | | Е30, Е751 және Е796 көшелерінің қиылысы ауданында мектеп салу | 1 | 2 000 | 1 | 2 000 | - | - |  |  | 1 | 2 000 |
| БАРЛЫҒЫ: | | | | 23 | 42 400 | 23 | 42 400 |  |  | 17 | 30 400 | 6 | 12 000 |

**Шымкент қаласында жаңа оқушы орындарын іске қосу жоспары**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/с**  **№** | **Объектінің орналасқан жері және шартты атауы** | **Барлығы** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** |
| **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір ауысымдағы оқушы орындары)** | **Құрылыстың басталуы** | **Құрылыстың басталуы** | **Іске қосу** | **Іске қосу** |
| **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір ауысымдағы оқушы орындары)** | **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір ауысымдағы оқушы орындары)** | **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір ауысымдағы оқушы орындары)** | **Саны** | **Объектінің жобалық қуаты**  **(бір**  **ауысымдағы оқушы орындары)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| Абай ауданы | | | | | | | | | | | | |
| 1 | "Нұршуақ" шағын ауданында мектеп салу | | 1 | 2 000 | 1 | 2 000 | - | - | 1 | 2 000 | - | - |
| 2 | "Нұршуақ" (Ынтымақ) шағын ауданында мектеп салу | | 1 | 2 000 | 1 | 2 000 | - | - | 1 | 2 000 | - | - |
| 3 | "Жаңатұрлан" шағын ауданында мектеп салу | | 1 | 1 200 | 1 | 1 200 | - | - | 1 | 1 200 | - | - |
| 4 | "Ақжар" (Арғымақ) шағын ауданында мектеп салу | | 1 | 600 | 1 | 600 | - | - | 1 | 600 | - | - |
| Әл-Фараби ауданы | | | | | | | | | | | | |
| 5 | № 276 орамда мектеп салу | | 1 | 1 200 | 1 | 1 200 |  |  | 1 | 1 200 |  |  |
| Еңбекші ауданы | | | | | | | | | | | | |
| 6 | "Ұлағат" шағын ауданында мектеп салу | | 1 | 1 200 | 1 | 1 200 | - | - | 1 | 1 200 | - | - |
| 7 | "Оңтүстік-Шығыс" шағын ауданында мектеп салу | | 1 | 1 200 | 1 | 1 200 | - | - | 1 | 1 200 | - | - |
| Қаратау ауданы | | | | | | | | | | | | |
| 8 | "Таскен" шағын ауданында мектеп салу | | 1 | 1 500 | 1 | 1 500 | - | - |  |  | 1 | 1 500 |
| 9 | "Тұран-2" шағын ауданында мектеп салу | | 1 | 1 200 | 1 | 1 200 | - | - | 1 | 1 200 | - | - |
| 10 | "Тұран-2" шағын ауданында мектеп салу | | 1 | 1 200 | 1 | 1 200 | - | - | 1 | 1 200 | - | - |
| 11 | "Нұртас" шағын ауданында мектеп салу | | 1 | 2 000 | 1 | 2 000 | - | - | 1 | 2 000 | - | - |
| 12 | "Бозарық" шағын ауданында мектеп салу | | 1 | 2 000 | 1 | 2 000 | - | - | 1 | 2 000 | - | - |
| БАРЛЫҒЫ: | | | 12 | 17 300 | 12 | 17 300 |  |  | 11 | 15 800 | 1 | 1 500 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2024 жылғы 19 желтоқсандағы № 1079 қаулысына 2-қосымша |
|  | "Жайлы мектеп" білім беру саласындағы пилоттық ұлттық жобасына 12-қосымша |

**"Жайлы мектеп" білім беру саласындағы пилоттық ұлттық жобасын іске асыру жөніндегі іс-қимыл жоспары**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Атауы | Аяқталу нысаны | Іске асыру мерзімі | Қаржыландыру көздері | Жауапты орындаушы |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| № 1 міндет  "2026 жылға дейін қалаларда және ауылдық елді мекендерде оқушы орындарының ағымдағы және болжамды тапшылығын жабу үшін кемінде 460 400 (екі ауысымда оқыту кезінде) жаңа оқушы орнын пайдалануға беру" |  |  |  |  |
| 1-көрсеткіш. "Ұлттық жобаның талаптарына сәйкес келетін кемінде 460 400 (екі ауысымда оқыту кезінде) жаңа оқушы орнын іске қосу":  2024 жылы – 260 600 жаңа оқушы орны (екі ауысымда оқыту кезінде), 2025 жылы – 199 800 жаңа оқушы орны (екі ауысымда оқыту кезінде).  2-көрсеткіш. "Жобалық қуаты 300 орыннан асатын авариялық мектептер үлесі": 2023 жылы – 0,2 %, 2024 жылы – 0,2 %, 2025 жылы – 0,1 %.  3-көрсеткіш. "Жобалық қуаты 300 орыннан асатын орта білім беру ұйымдарында үш ауысымда оқытатын мектептердің үлесі": 2023 жылы – 1,2 %, 2024 жылы – 1,2 %, 2025 жылы – 0,6 % |  |  |  |  |
| 1-іс-шара. ЖАО-ның Ұлттық жобаға 10-қосымшада көзделген өңірлер бөлінісінде жылдар бойынша жаңа оқушы орындарын іске қосу жоспарын ескере отырып, орта білім беру ұйымдарының болжамды объектілері бөлінісінде (нысаналы құрылыс арқылы, МЖӘ шеңберінде не тауар ретінде сатып алу арқылы) жаңа оқушы орындарын іске қосу тетіктерін айқындауы | құрылысы 2023 жылы басталатын объектілер бойынша айқындалған тетіктер шеңберінде ЖАО бекіткен тізбе | 2022 жылғы 31 желтоқсанға дейін | қаржыландыру талап етілмейді | ЖАО |
| құрылысы 2024 – 2025 жылдары басталатын объектілер бойынша айқындалған тетіктер шеңберінде ЖАО бекіткен тізбе | 2023 жылғы 31 қаңтарға дейін | қаржыландыру талап етілмейді |  |
| 2-іс-шара. Ұлттық жобаның бірыңғай стандарты бойынша қайтадан қолдануға арналған 37 ЖСҚ әзірлеу (бес климаттық/сейсмикалық аймаққа арналған мектептердің 6 типі бойынша, бір климаттық/сейсмикалық аймақ үшін 2500 оқушы орнына арналған мектептердің 1 типі бойынша, 6 жеке жоба) | мемлекеттік сараптама ұйымының ведомстводан тыс кешенді сараптамасының оң қорытындысы | 2023 жылғы 31 наурызға дейін | республикалық бюджет/  Ұлттық қор | "Samruk-Kazyna Construction" АҚ (келісу бойынша), ЖАО |
| 3-іс-шара. Ұлттық жобаның бірыңғай стандарты бойынша қайтадан қолдануға арналған 37 ЖСҚ-ны ЖСҚ мемлекеттік банкінде мемлекеттік сараптама ұйымының ведомстводан тыс кешенді сараптамасының оң қорытындысымен бірге орналастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | 2023 жылдың бірінші жартыжылдығы | қаржыландыру талап етілмейді | "Samruk-Kazyna Construction" АҚ (келісу бойынша), ӨҚМ |
| 4-іс-шара. ЖАО мен дирекция арасында бюджеттік инвестициялық жобаларды "толығымен" іске асыруға арналған азаматтық-құқықтық мәмілелер жасасу | шарт | жыл сайын 15 қаңтарға дейін | қаржыландыру талап етілмейді | ЖАО, "Samruk-Kazyna Construction" АҚ (келісу бойынша) |
| 5-іс-шара. ЖАО-ның бекітілген тізбесінде көзделген орта білім беру ұйымдары объектілерінің нысаналы құрылысына, МЖӘ тетігі бойынша іске асырылатын жобаларға ("Samruk-Kazyna Construction" АҚ арқылы БИЖ), әрбір объектіге жер учаскелерін бөлу | ұлттық жобаны іске асыру шеңберінде орта білім беру ұйымдарының объектілерін салу кезеңіне уақытша өтеусіз жер пайдалану құқығын беру туралы ЖАО қаулысы | құрылысы 2023 жылы басталатын объектілер үшін белгіленген мерзімде; құрылысы 2024 жылы басталатын объектілер бойынша 2023 жылғы 1 қаңтарға дейін | жергілікті бюджет | ЖАО |
| 6-іс-шара. Жер учаскелерін уақытша ИКИ-ге, оның ішінде құрылысты бастау үшін қажетті сумен жабдықтауға, суды бұруға, электрмен жабдықтауға уақытша қосу | ИКИ-ге уақытша қосылуға рұқсат беру құжаттары | 2023 жылғы ақпан | қаржыландыру талап етілмейді | ЖАО |
| 7-іс-шара. Жер учаскелерін тұрақты ИКИ-ге қосу | ИКИ-ні пайдалануға  беру актісі | объектіні пайдалануға беретін жылдың 1 тамызынан кешіктірмей (ұлттық жобаға 10-қосымшаға сәйкес) | қаржыландыру талап етілмейді | ЖАО |
| 8-іс-шара. ЖСҚ-ны жер учаскесіне байланыстыру, оған мемлекеттік сараптама ұйымының ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізуін қамтамасыз ету | мемлекеттік сараптама ұйымының ведомстводан тыс кешенді сараптамасының оң қорытындысы бар ЖСҚ | құрылысы 2023 жылы басталатын объектілер бойынша 2023 жылғы маусым | республикалық бюджет/ Ұлттық қор | "Samruk-Kazyna Construction" АҚ (келісу бойынша), ЖАО |
| 9-іс-шара. Ұлттық жоба шеңберінде объектілердің құрылысы толық аяқталғанға дейін барлық мүдделі тараптар мен жұртшылыққа кең қолжетімділікті қамтамасыз ете отырып, барлық объектілердің құрылыс барысын мониторингтеу бойынша ақпараттық жүйені әзірлеу және оның жұмыс істеуін (бейнебақылау, фотоесеп, ҚМЖ барысын автоматтандырылған мониторингтеу, инжинирингтік көрсетілетін қызметтердің, елішілік құндылықтың электрондық есептері) қамтамасыз ету, оның жұмыс істеуін дирекция қамтамасыз етеді | ұлттық жоба шеңберіндегі объектілердің құрылыс барысын мониторингтеу бойынша ақпараттық жүйе | 2023 жылғы 31 наурызға дейін | бюджеттен тыс қаражат | "Samruk-Kazyna Construction" АҚ (келісу бойынша) |
| 10-іс-шара. Ұлттық жобаның талаптарына сәйкес келетін 460 400 жаңа оқушы орнын (екі ауысымда оқыту кезінде) салуды бастау/сатып алу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | 2024 жылғы 31 желтоқсанға дейін | республикалық бюджет/ Ұлттық қор | ОМ, ЖАО, "Samruk-Kazyna Construction" АҚ (келісу бойынша) |
| 11-іс-шара. 460 400 жаңа оқушы орнын іске қосу (екі ауысымда оқыту кезінде) | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат, пайдалануға беру актілері | 2025 жылғы 31 желтоқсанға дейін | республикалық бюджет/ Ұлттық қор | ОМ, ЖАО, "Samruk-Kazyna Construction" АҚ (келісу бойынша) |
| № 2 міндет  "Ұлттық жоба шеңберінде іске қосылатын орта білім беру ұйымдарында жайлы және қауіпсіз білім беру ортасын құру" |  |  |  |  |
| Көрсеткіш:  "Жалпы іске қосылатын мектептер санынан жайлы мектеп талаптарына сәйкес келетін іске қосылатын мектептердің үлесі" – 100 %, оның ішінде:  2024 жылы – 51,6 %, оның ішінде: қалада – 31,3 %, ауылда – 20,3 %;  2025 жылы – 100 %, оның ішінде: қалада – 57,2 %, ауылда – 42,8 %. |  |  |  |  |
| 12-іс-шара. Жайлы мектептерді пайдалануға беру кезінде оқу зертханалары бар физика, химия, биология кабинеттерін, компьютерлік сыныптарды, интеллектум, робототехника кабинеттерін, STEM-лабораторияларды, қосымша білім беру кабинеттерін, кітапханаларды және т.б. жарақтандыру кезінде сатып алынатын жабдықтың сапасына қойылатын, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 бұйрығымен бекітілген жабдықтармен және жиһазбен жарақтандыру нормаларынан төмен болмайтын бірыңғай талаптарды сақтау | ОМ-не ақпарат | объектілерді пайдалануға беру жоспарына сәйкес | қаржыландыру талап етілмейді | "Samruk-Kazyna Construction" АҚ (келісу бойынша), ЖАО |
| 13-іс-шара. ЖАО-ның ұлттық жоба шеңберінде іске қосылған орта білім беру ұйымдары объектілерінің жұмыс істеуін және олардың жобалық қуатынан төмен болмайтын көлемде оқушылармен толуын қамтамасыз етуі | ОМ-не ақпарат және ҰБДБ-ға деректер | объектілердің пайдалануға берілуіне қарай | жергілікті бюджет | ЖАО |
| 14-іс-шара. Ұлттық жоба шеңберінде салынып жатқан орта білім беру ұйымдарының объектілерін интернет желісіне кемінде 100 Мбит/с жылдамдықпен қолжетімділікпен қамтамасыз ету | ОМ-не ақпарат | объектілерді пайдалануға беру жоспарына сәйкес | жергілікті бюджет | ЖАО, ЦДИАӨМ, "Samruk-Kazyna Construction" АҚ (келісу бойынша) |
| 15-іс-шара. Қабылдау комиссиясының салынған/сатып алынған мектептер ғимараттарын олардың жайлы мектеп талаптарына сәйкес келуі тұрғысынан қабылдап алуды жүргізуі | қабылдау-беру актісі | объектілердің пайдалануға берілуіне қарай 2024 – 2025 жылдар ішінде | қаржыландыру талап етілмейді | "Samruk-Kazyna Construction" АҚ (келісу бойынша), Қоғамдық кеңестің (келісу бойынша), "Атамекен" ҰКП өңірлік филиалының (келісу бойынша), үкіметтік емес ұйымдардың (келісу бойынша), сарапшылар қауымдастықтарының (келісу бойынша) өкілдерін тарта отырып ЖАО |
| 16-іс-шара. Ұлттық жоба шеңберінде мектептердің құрылысы мен жұмыс істеуін регламенттейтін нормативтік құқықтық және өзге де құжаттарды жетілдіру, оның ішінде: | нормативтік құқықтық және өзге де актілер | 2022 жылғы желтоқсан, 2023 жылғы наурыз | қаржыландыру талап етілмейді | ОМ, Қаржымині, ҰЭМ, Әділетмині, ӨҚМ, ДСМ, ТЖМ, ЦДИАӨМ, "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісу бойынша) |
| Ұлттық жобаны іске асыру рәсімдерін реттеу бөлігінде Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу | нормативтік құқықтық  акт | 2023 жылғы 1 қаңтарға дейін | қаржыландыру талап етілмейді | ОМ, Қаржымині, ҰЭМ, Әділетмині, ӨҚМ |
| Ұлттық жоба шеңберінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының нормаларын, сондай-ақ ұлттық жобаны іске асыру рәсімдерінің ерекшеліктерін қолданбай, тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу бөлігінде "Білім туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу | нормативтік құқықтық  акт | 2023 жылғы 1 қаңтарға дейін | қаржыландыру талап етілмейді | ОМ, Қаржымині, ҰЭМ, Әділетмині |
| "Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың, орта білім берудің, сондай-ақ кредиттік оқыту технологиясын ескере отырып, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беруді жан басына шаққандағы нормативтік қаржыландыру әдістемесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 27 қарашадағы № 597 бұйрығына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16137 болып тіркелген):  мектептердің жобалық қуатын ескере отырып, бір оқушы орны құнының есебінен айқындалған объектінің құнына сәйкес есептелген мөлшерде жекеше әріптеске төленетін мемлекеттік-жекешелік әріптестік шеңберінде құрылыс салу арқылы іске қосылған әрбір жаңа оқушы орны үшін орта білім беру ұйымдары ғимараттарының амортизациясына арналған шығыстардың мөлшерін;  ұлттық жобаның төртінші тетігі бойынша іске қосылатын жекеменшік білім беру ұйымдары үшін жан басына шаққандағы нормативтік қаржыландырудың жоғарылатылған мөлшерін белгілеу бөлігінде өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу | ОМ бұйрығы | 2023 жылғы 1 қаңтарға дейін | қаржыландыру талап етілмейді | ОМ, Қаржымині |
| ОМ бұйрығы | 2024 жылғы 31 тамызға дейін | қаржыландыру талап етілмейді | ОМ, Қаржымині |
| "Құрылыс саласының жаңа нормативтік базасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және жер ресурстарын басқару істері комитеті төрағасының 2014 жылғы 29 желтоқсандағы № 156-НҚ бұйрығына барлық өңірлерде биіктігі 5 қабат болатын мектепті жобалау мүмкіндігі бөлігінде (елорда үшін белгіленген қабаттылыққа ұқсас) өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу | ҚжТКШІК бұйрығы | 2023 жылғы 1 қаңтарға дейін | қаржыландыру талап етілмейді | ҚжТКШІК, ТЖМ, ОМ |
| "Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 5 тамыздағы № ҚР ДСМ-76 бұйрығына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 23890 болып тіркелген) ғимараттардың жертөле қабаттарында білім беру объектілерінің үй-жайларын орналастыру мүмкіндігін белгілеу бөлігінде өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу | ДСМ бұйрығы | 2023 жылғы 1 қаңтарға дейін | қаржыландыру талап етілмейді | ДСМ, ОМ |
| "Білім беру саласындағы пилоттық ұлттық жоба шеңберінде іске қосылған мемлекеттік орта білім беру объектілерін күтіп-ұстауға жұмсалатын шығыстардың көлемін айқындау әдістемесі мен қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің бұйрығын әзірлеу және бекіту | ОМ бұйрығы | 2023 жылғы 1 қаңтарға дейін | қаржыландыру талап етілмейді | ОМ, Қаржымині |
| "Білім беру саласындағы жекеше әріптесті айқындау және мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартын жасасу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің бұйрығын әзірлеу және бекіту | ОМ бұйрығы | 2023 жылғы наурыз | қаржыландыру талап етілмейді | ОМ, ҰЭМ |
| Бюджетті атқару, бюджеттік жоспарлау және мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органдармен келісу бойынша "Білім беру саласындағы пилоттық ұлттық жоба шеңберінде бюджеттік инвестицияларды, бюджетті атқару рәсімдерін жоспарлау және іске асыру тәртібін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің бұйрығын әзірлеу және бекіту | ОМ бұйрығы | 2023 жылғы 1 қаңтарға дейін | қаржыландыру талап етілмейді | ОМ, Қаржымині, ҰЭМ |
| "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы тікелей немесе жанама түрде меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамына тиесілі заңды тұлғалардың сатып алуды жүзеге асыруы 2022 жылғы 3 наурыздағы № 193 тәртібіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу | "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ директорлар кеңесінің шешімі | 2023 жылғы 1 қаңтарға дейін | қаржыландыру талап етілмейді | "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісу бойынша) |
| 17-іс-шара. Ұлттық жобаның іске асырылу мониторингіне қатысу үшін педагогтер және ата-аналар жұртшылығының өкілдері, барлық деңгейдегі мәслихаттар депутаттары қатарынан жобалау командасын құру | ОМ-не ақпарат | 2023 жылғы 1 желтоқсанға дейін | қаржыландыру талап етілмейді | ЖАО |

      Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:

      "Атамекен" ҰКП – "Атамекен" Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы

      Әділетмині – Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі

      БИЖ – бюджеттік инвестициялық жоба

      дирекция, "Samruk-Kazyna Construction" АҚ – "Samruk-Kazyna Construction" акционерлік қоғамы

      ДСМ – Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі

      ЖАО – жергілікті атқарушы органдар

      ЖСҚ – жобалау-сметалық құжаттама

      ИКИ – инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым

      Қаржымині – Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі

      ҚжТКШІК – Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

      ҚМЖ – құрылыс-монтаждау жұмыстары

      Қоғамдық кеңес – өз құзыретінің мәселелері бойынша жергілікті мемлекеттік басқару органы құратын консультативтік-кеңесші, байқаушы орган

      мемлекеттік сараптама ұйымы – Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің "Жобаларды мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны ("Мемсараптама" РМК)

      МЖӘ – мемлекеттік-жекешелік әріптестік

      ОМ – Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрлігі

      ӨҚМ – Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі

      "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ – "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы

      ТЖМ – Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар министрлігі

      ұлттық жоба – "Жайлы мектеп" білім беру саласындағы пилоттық ұлттық жобасы

      ҰБДБ – Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің "Ұлттық білім беру деректер базасы" ақпараттық жүйесі

      ҰЭМ – Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі

      ЦДИАӨМ – Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК