

**Ақтөбе, Атырау, Маңғыстау және Батыс Қазақстан облыстарын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2025 – 2027 жылдарға арналған шұғыл шараларының жоспарын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2024 жылғы 31 желтоқсандағы № 1145 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

      1. Қоса беріліп отырған Ақтөбе, Атырау, Маңғыстау және Батыс Қазақстан облыстарын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2025 – 2027 жылдарға арналған шұғыл шараларының жоспары (бұдан әрі – Жоспар) бекітілсін.

      2. Жоспарды орындауға жауапты орталық атқарушы мемлекеттік органдар, Ақтөбе, Атырау, Маңғыстау, Батыс Қазақстан облыстарының әкімдіктері, сондай-ақ өзге де ұйымдар (келісу бойынша):

      1) Жоспарда көзделген іс-шаралардың уақтылы іске асырылуын қамтамасыз етсін;

      2) жартыжылдықтың қорытындысы бойынша 10 ақпаннан және 10 тамыздан кешіктірмей Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігіне оның іске асырылу барысы туралы ақпарат беріп тұрсын.

      3. Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі жартыжылдықтың қорытындысы бойынша 1 наурыздан және 1 қыркүйектен кешіктірмей Қазақстан Республикасы Үкіметінің Аппаратына Жоспардың іске асырылу барысы туралы жиынтық ақпарат беріп тұрсын.

      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігіне жүктелсін.

      5. Осы қаулы қол қойылған күннен бастап қолданысқа енгізіледі.

|  |  |
| --- | --- |
| *Қазақстан Республикасының*  *Премьер-Министрі* | *О. Бектенов* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2024 жылғы 31 желтоқсандағы № 1145 қаулысымен бекітілген |

**Ақтөбе, Атырау, Маңғыстау және Батыс Қазақстан облыстарын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2025 – 2027 жылдарға арналған шұғыл шараларының жоспары**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с  № | Атауы | Аяқтау нысаны | Жауапты орындаушылар | Орындау мерзімі | Қаржыландыру көлемі | | | Қаржыландыру көзі |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 |
| Институционалдық шаралар | | | | | | | | |
| Өнеркәсіп секторын дамыту | | | | | | | | |
| 1 | Тиісті нормативтік құқықтық актілерге мемлекеттен алуан түрдегі преференцияларды алатын (АЭА-дағы, ИА-дағы, ӘКК-дегі қызмет) компаниялардың (жер қойнауын пайдаланушылардың ғана емес) жергілікті қамту үлесін 50 %-дан кем болмайтындай белгілеу жөніндегі қарсы міндеттемелерін белгілеу бөлігінде өзгерістер енгізу | ӨҚМ, ЭМ бұйрықтарына өзгерістер енгізу | ӨҚМ, ЭМ, мүдделі мемлекеттік органдар | 2025 жыл | талап етілмейді | | | |
| 2 | Ақпараттық жүйелер мен цифрландыру құралдарын пайдалана отырып, жер қойнауын пайдаланушылардың келісімшарттары шеңберінде тауарлардағы, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердегі жергілікті қамтуға тиісті бақылауды ұйымдастыру | ӨҚМ, ЦДИАӨМ бұйрықтарына өзгерістер енгізу | ӨҚМ, ЦДИАӨМ, мүдделі мемлекеттік органдар,  "Атамекен"  ҰКП (келісу | 2025 жыл | талап етілмейді | | | |
|  |  |  | бойынша) |  |  | |  | |
| 3 | Жергілікті компанияларды тартуға мүмкіндік жасау үшін мұнай-сервистік жобалар бойынша мастер-келісімшарттарды көптеген шағын жобаларға бөлшектеу | жасалған мастер-келісімшарттар | ЭМ, мүдделі мемлекеттік органдар | 2026 – 2027 жылдар | талап етілмейді | | | |
| 4 | Ірі инвестициялық жобаларды іске асыру кезінде (шикізатты немесе жабдықты импорттау кезінде қазақстандық зауыттарда (алаңдарда) түпкілікті дайындау (құрастыру) "stick-build" қағидатын міндетті түрде пайдалану | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ЭМ, мүдделі мемлекеттік органдар | 2026 – 2027  жылдар | талап етілмейді | | | |
| 5 | Өңірге инвестициялар тарту үшін тау-кен-металлургия кешенінде ұзақ мерзімді (10-15 жыл) келісімшарттар жасасу қағидатын енгізу | ӨҚМ бұйрығы | ӨҚМ, әкімдік | 2025 жыл | талап етілмейді | | | |
| Көлік секторын және көлік инфрақұрылымын дамыту | | | | | | | | |
| 6 | Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының көлік инфрақұрылымын (жарықтандыру, зарядтау станциялары) салу кезінде ЖЭК (күн батареяларын) пайдаланудың орындылығын зерделеу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | "ҚАЖ" АҚ (келісу бойынша), әкімдіктер, КМ | 2025 – 2027 жылдар | талап етілмейді | | | |
| 7 | Жерде сирек кездесетін металдарды іздеу бойынша геологиялық барлау іс-шараларын жүргізу | геологиялық есеп | ӨҚМ | 2025 – 2027 жылдар | - | ЖИ | | |
| 8 | Жол-құрылыс материалдарының баламалы көздерін, оның ішінде ТМТ жинақталған жерге немесе өндірістің кейінгі цикліне өтпейтін қазбалар мен қалдықтарға тікелей жақын орналасқан автомобиль жолдарының учаскелерінде ТМТ-ны пайдалану үшін | КМ бұйрығы | КМ,  әкімдіктер, "ҚАЖ" АҚ (келісу бойынша) | 2025 жыл | талап етілмейді | | | |
|  | міндеттемелерді енгізу |  |  |  |  | | | |
| 9 | Мұнай-газ машинасын жасау саласындағы техникаға, жабдықтарға қажеттілікті айқындау және отандық кәсіпорындарды оны қысқартуға арналған жұмыс көлемімен қамтамасыз ету | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ӨҚМ,  мүдделі мемлекеттік органдар | 2025 жыл | талап етілмейді | | | |
| 10 | Жергілікті кәсіпорындарды қосымша жүктеу есебінен ұн мен макарон өнімдерін өндіру үшін республика өңірлерінен батыс өңірлерге астық дақылдарын және ішкі нарықты тиісті тауарлармен қамтамасыз ету және өндірушілердің өткізу нарығын кеңейту үшін азық-түлік тауарларын теміржолмен тасымалдауды субсидиялау | АШМ, СИМ, КМ бірлескен бұйрығы | АШМ, СИМ, КМ, батыс өңірлердің әкімдіктері, "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісу бойынша) | 2025 – 2027 жылдар | көзделген қаражат шеңберін  де | | | РБ |
| 11 | Жолаушылар ағынын арттыру үшін Қазақстанның басқа өңірлерімен субсидияланатын авиарейстер санын ұлғайту | Қазақстан Республикасының Үкіметіне  ақпарат | КМ | 2025 – 2027 жылдар | көзделген қаражат шеңберін  де | | | РБ |
| 12 | Батыс өңірлерге субсидияланатын теміржолдар маршруттарының санын ұлғайту мүмкіндігін қарау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне  ақпарат | КМ | 2025 – 2027 жылдар | көзделген қаражат шеңберін  де | | | РБ |
| 13 | Авиабилеттер сатып алу үшін студенттерге жеңілдіктер беру мәселесін пысықтау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне  ақпарат | КМ | 2025 жыл | талап етілмейді | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
| 14 | Батыс өңірлер бағытындағы 51 жолаушылар вагонын жаңарту | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | КМ | 2026 – 2027 жылдар | талап етілмейді | | | |
| Энергетика секторын дамыту | | | | | | | | |
| 15 | Батыс Қазақстанның энергия жүйесін Қазақстанның БЭЖ-мен "Қарабатан ҚС – Өлке ҚС" ӘЖ-500 кВ, "Қарабатан" ҚС 500 кВ, "Өлке" ҚС 500 кВ пайдалануға беру жолымен біріктіру | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | "KEGOC" АҚ (келісу бойынша) | 2027 жыл | 201 789 | | | ЖИ |
| 16 | Сұйытылған газға баламалы отынды пайдалануға және оның босатылған көлемін мұнай-химия өнеркәсібінде қолдану мүмкіндігіне салыстырмалы талдау жүргізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне  Ақпарат | ЭМ | 2025 жыл | талап етілмейді | | | |
| Ауыл шаруашылығы секторын және АӨК дамыту | | | | | | | | |
| 17 | Ірі мұнай өндіру және қайта өңдеу кәсіпорындарының ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерді форвардтық қаржыландыруын дамыту | жасалған шарттар | әкімдіктер, АШМ | 2025 жыл | талап етілмейді | | | |
| 18 | Батыс өңірлердің жерасты сулары кен орындарына геологиялық-экономикалық бағалау жүргізу | геологиялық есеп | СРИМ, АШМ, ӨҚМ, әкімдіктер | 2025 – 2027 жылдар | жоспарлы кезеңге арналған РБ мүмкіндігін ескере отырып | | | РБ, ЖБ |
| 19 | Каспий теңізінде балық аулауды ұлғайту үшін кемелер сатып алуға лизинг беру | лизингке сатып алынған кемелер саны | ӨҚМ, АШМ, "АНК" АҚ  (келісу | 2025 – 2027 жылдар | өтінімдерге сәйкес | | | ЖИ |
|  |  |  | бойынша), "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ (келісу бойынша) |  |  | | |  |
| 20 | Бүкіл батыс өңірін, әсіресе Маңғыстау облысын ауызсумен қамтамасыз ету үшін Ақтөбе облысындағы "Көкжиде" жерасты кен орнын пайдалану мүмкіндігі тұрғысынан зерттеу жүргізу | зерттеу қорытындысы | СРИМ, ЭТРМ, ЭМ | 2025 жыл | 250 | | | ЖИ |
| Әлеуметтік көрсетілетін қызметтер секторын және қауіпсіздікті дамыту | | | | | | | | |
| 21 | Шетелдік жұмыс күшін әкелу квотасын қысқарту | Еңбекминінің бұйрығы | Еңбекмині, әкімдіктер | 2025 жыл | талап етілмейді | | | |
| 22 | ЕДБ-мен (мысалы, "Отбасы банк" АҚ) немесе "Қазақстан халқына" қорымен өңірдің денсаулық сақтау қызметкерлері үшін тұрғын үйге жеңілдікті кредиттер берудің өңірлік бағдарламасын жасау мүмкіндігін қарау | өңірлік бағдарлама | әкімдіктер, ДСМ, ӨҚМ | 2025 жыл | талап етілмейді | | | |
| 23 | Қазақстандық компаниялар шығаратын тікұшақтарды пайдалану есебінен санитариялық авиацияны қолдану мәселесін пысықтау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне  ақпарат | әкімдіктер, ДСМ | 2025 жыл | талап етілмейді | | | |
| Атырау облысы | | | | | | | | |
| Өнеркәсіп | | | | | | | | |

      жалғасы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **24** | **Қашаған кен орнында қуаты жылына 1 млрд м**3 **газ өңдеу зауытын салу (1-кезең)** | **объектіні пайдалануға қабылдау актісі** | **әкімдік, "QazaqGaz" ҰК" АҚ (келісу бойынша)** | **2026 жыл** | **400** **000** | **ЖИ** |
| 2027 жыл | 91 948 |
| 25 | Атырау қаласының маңында жаңбырлатып суару жүйесін шығаратын зауыт салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік | 2025 жыл | 1 200 | ЖИ |
| 2026 жыл | 1 900 |
| 2027 жыл | 2 500 |
| 26 | Атырау қаласында локомотивтердің тірек арқалықтарын жасайтын дәнекерлеу цехын ашу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік, ӨҚМ | 2025 жыл | 4 000 | ЖИ |
| 27 | ПЭТ флекстен жасалған штапельді талшық өндірісін ашу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік, ӨҚМ | 2025 жыл | 1 765 | ЖИ |
| 28 | Атырау вагон жасау зауытын кеңейту | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік, ӨҚМ | 2025 жыл | 37 000 | ЖИ |
| 29 | Атырау облысында мұнай-газ машинасын жасау зауытын құру | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік, ӨҚМ | 2026 жыл | 25 770 | ЖИ |
| 30 | FFS-қаптар шығару зауытын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік, ӨҚМ | 2025 жыл | 10 000 | ЖИ |
| 31 | Тайсойған барлау жобасын іске асыру (2 учаске) | 8 іздеу ұңғымасын бұрғылау | "ҚМГ" ҰК" АҚ (келісу бойынша), "Ембімұнайгаз" АҚ (келісу бойынша) | 2025 жыл | 7 869 | ЖИ |
| 32 | "Батыс Қарасор кен орнын қосымша барлау" барлау жобасын іске асыру | 2 бағалау ұңғымасын бұрғылау | "ҚМГ" ҰК" АҚ (келісу бойынша), "Ембімұнайгаз | 2025 жыл | 1 834 | ЖИ |
|  |  |  | " АҚ (келісу бойынша) |  |  |  |
| 33 | "Қаратон Подсолевой" барлау жобасын іске асыру | 1 іздеу ұңғымасын бұрғылау | "ҚМГ" ҰК" АҚ (келісу бойынша) | 2025 жыл | 18 291 | ЖИ |
| 34 | "Батыс Прорва" кен орнының газ кенішін игеру (алғашқы іске қосу кешенін іске қосу) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | "ҚМГ" ҰК" АҚ (келісу бойынша), "Ембімұнайгаз" АҚ (келісу бойынша) | 2025 жыл | 8 500 | ЖИ |
| 35 | "Ембімұнайгаз" АҚ (Оңтүстік-Шығыс Новобогатинское) кен орнында сұйытылған көмірсутек газын ала отырып, ілеспе мұнай газының процессингі үшін газды кешенді дайындау қондырғысын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | "ҚМГ" ҰК" АҚ (келісу бойынша), "Ембімұнайгаз" АҚ (келісу бойынша) | 2025 – 2027  жылдар | ЖИ шығыстарының көлемі инвестормен келісілгеннен кейін айқындалады | ЖИ |
| Ауыл шаруашылығы | | | | | | |
| 36 | Атырау қаласында қуаты 21,5 мың тонна 2 көкөніс қоймасын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік | 2025 жыл | 3 500 | ЖИ |
| 37 | Махамбет ауданында 14,6 га жалпы алаңда 2 жылыжай салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік | 2025 жыл | 4 110 | ЖИ |
| 2026 жыл | 2 500 |
| 2027 жыл | 4 074 |
| 38 | Индер ауданында 2000 га жалпы алаңда жаңбырлату әдісімен түйіршіктелген жемшөп дақылдарын өсіру жөніндегі жобаны іске асыру | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік | 2025 жыл | 1 500 | ЖИ |
| 2026 жыл | 1 500 |
| 2027 жыл | 3 000 |
| 39 | Махамбет ауданында 560 га жалпы алаңда жаңбырлатып суаруды қолдана отырып, жемшөп дақылдарын өсіру бойынша 2 жобаны іске асыру | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік | 2025 жыл | 200 | ЖИ |
| 2026 жыл | 100 |
| 40 | Махамбет ауданында 300 бас жылқыға арналған бордақылау алаңын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік | 2025 жыл | 50 | ЖИ |
| 2026 жыл | 150 |
| 41 | "СевКаспийФиш" ЖШС Шортанбай балық зауытын жаңғырту | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік | 2025 жыл | 12 046 | ЖИ |
| 42 | Бройлер бағытындағы құс фабрикасын ашу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік | 2025 жыл | 9 951 | ЖИ |
| 43 | Тауық жартылай фабрикаттарын өндіру цехын ашу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік | 2025 жыл | 800 | ЖИ |
| Құрылыс | | | | | | |
| 44 | Халықтың әлеуметтік жағынан осал топтары үшін жалға берілетін тұрғын үйді сатып алу және (немесе) салу | сатып алу-сату шарттары | ӨҚМ, әкімдік | 2025 жыл | 2 903 | РБ |
| 2026 жыл | 3 543 |
| 2027 жыл | 3 602,6 |
| 2025 жыл | 1 000 | ЖБ |
| 2026 жыл | 1 000 |
| 2027 жыл | 1 000 |
| 45 | Атырау облысы бойынша жаңа тұрғын үй құрылысы аудандарына инфрақұрылым салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ӨҚМ, әкімдік | 2025 жыл | 2 630,6 | РБ |
| 2027 жыл | 6 600 |
| 2025 жыл | 191,5 | ЖБ |
|  |  |  |  | 2027 жыл | 660 |  |
| 46 | Даму әлеуеті бар ауылдарды жаңғырту | Қазақстан Республикасының Үкіметіне  ақпарат | ҰЭМ, әкімдік | 2025 жыл | 5 425,2 | РБ |
| 2026 жыл | 6 000 |
| 2027 жыл | 6 000 |
| 2025 жыл | 1 000 | ЖБ |
| 2026 жыл | 1 000 |
| 2027 жыл | 1 000 |
| Көлік инфрақұрылымы | | | | | | |
| 47 | Атырау облысының қалалары мен елді мекендерінде инженерлік-көлік инфрақұрылымын дамыту | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ҰЭМ, әкімдік | 2025 жыл | 6 029,5 | РБ |
| 2026 жыл | 17 600 |
| 2027 жыл | 19 000 |
| 2025 жыл | 2 000 | ЖБ |
| 2026 жыл | 2 000 |
| 2027 жыл | 2 000 |
| 48 | Облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын салу және реконструкциялау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | КМ, әкімдік | 2026 жыл | 15 399,6 | РБ |
| 2027 жыл | 9 900 |
| 2025 жыл | 2 000 | ЖБ |
| 2026 жыл | 2 000 |
| ТКШ | | | | | | |
| 49 | Атырау ЖЭО № 6 турбоагрегатын ауыстыру | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік, "Атырау ЖЭО" АҚ | 2025 жыл | 8 200 | ЖИ |
| 50 | Атырау облысында 200 МВт газ турбиналы станциясын салу және градирлі станция орнату | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік, ЭМ | 2026 жыл | 210 000 | ЖИ |
| 2027 жыл | 265 000 |
| 51 | Қуаты 165 МВт "Karabatan Utility Solution" газ турбиналы электр станциясын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік, "ҚМГ" ҰК" АҚ (келісу бойынша) | 2027 жыл | 115 000 | ЖИ |
| 52 | Атырау облысының "Елтай" АГТС, "Ганюшкин" АГТС автоматтандырылған газ тарату станцияларын реконструкциялауға арналған ЖСҚ | сараптама қорытындысы | әкімдік, "QAZAQGAZ" АҚ (келісу бойынша) | 2025 жыл | 33 | ЖИ |
| 53 | Атырау қаласында салынып жатқан "Финская" АГТС дейін жоғары қысымды газ құбырын тарта отырып, "Финская" АГТС салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ЭМ, әкімдік | 2025 жыл | 3 830,7 | РБ |
| 2025 жыл | 500 | ЖБ |
| 54 | Атырау қаласының су тазарту құрылыстарында су түбінің шөгінділерін құрғату станциясын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ӨҚМ, әкімдік | 2025 жыл | 500 | РБ |
| 500 | ЖБ |
| Сумен жабдықтау | | | | | | |
| 55 | Атырау қаласының оң жағалауы бөлігіндегі кәріздік тазарту құрылысжайларын реконструкциялау (тәулігіне 31 мың м3) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік, ӨҚМ | 2025 жыл | 5 704,8 | ЖБ |
| 2026 жыл | 5 000 |
| 2027 жыл | 5 000 |
| 56 | Қызылқоға ауданының 2 топтық су құбырын реконструкциялау және салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | СРИМ, әкімдік | 2025 жыл | 2 280 | РБ |
| 2026 жыл | 1 590 |
| 57 | Атырау қаласында № 6 сүзгілеу станциясын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ӨҚМ, әкімдік | 2026 жыл | 4 000 | РБ |
| 2027 жыл | 4 000 |
| 2026 жыл | 400 | ЖБ |
| 2027 жыл | 400 |
| 58 | Атырау қаласында сукөтергі салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ӨҚМ, әкімдік | 2025 жыл | 2 400 | РБ |
| 2026 жыл | 2 400 |
| 2026 жыл | 240 | ЖБ |
| 2027 жыл | 240 |
| Денсаулық сақтау | | | | | | |
| 59 | Атырау қаласында 2 емхана салу (Өркен және Нұрсая шағын аудандары) | объектіні пайдалануға | ДСМ, әкімдік | 2025 жыл | 3 000 | РБ |
| 2026 жыл | 2 290,4 |
|  |  | қабылдау актісі |  | 2026 жыл | 2 000 | ЖБ |
| 60 | Атырау қаласында онкологиялық диспансердің радиологиялық корпусы мен бас ғимаратын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік | 2025 жыл | 1 000 | ЖБ |
| 2026 жыл | 2 000 |
| 2027 жыл | 2 000 |
| 2025 жыл | 13 500 | ЖИ |
| 2026 жыл | 13 500 |
| 61 | Атырау облысы бойынша 7 дәрігерлік амбулатория салу  (Құрманғазы ауданы – 4, Жылыой ауданы – 1, Қызылқоға ауданы – 1, Махамбет ауданы – 1) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ҰЭМ, әкімдік | 2026 жыл | 2 310 | РБ |
| 2027 жыл | 2 100 |
| 2026 жыл | 280 | ЖБ |
| 2027 жыл | 210 |
| Білім беру | | | | | | |
| 62 | Бюджет қаражаты есебінен 3 мектеп салу (Жылыой ауданы (Құлсары қаласы) – 1, Құрманғазы ауданы (Құрманғазы, Ақкөл ауылдары) – 2) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ОМ, әкімдік | 2025 жыл | 12 266 | ЖБ |
| 63 | Атырау қаласында МЖӘ жаңа моделі бойынша 4000 орындық 2 мектеп салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік | 2025 жыл | 3 836 | ЖБ |
| 2026 жыл | 3 836 |
| 2027 жыл | 3 836 |
| 64 | Жеке инвестициялар есебінен 2 мектеп салу (Мақат ауданы – 1, Махамбет ауданы – 1) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік, ОМ | 2025 жыл | 1 327 | ЖИ |
| 2026 жыл | 1 327 |
| 65 | "Виртуалды зертхана" жобасын іске асыру | цифрлық платформа | әкімдік | 2025 жыл | 100 | ЖБ |
| 66 | Қала құраушы кәсіпорындардың ведомстволық (корпоративтік) балабақшалар құруы мәселесін пысықтау | ОМ-ге ақпарат | әкімдік, ОМ | 2025 жыл | талап етілмейді | |
| 67 | Озық практикалар мен әдістемелік сүйемелдеуді тарату үшін үздік мектепке дейінгі ұйымдар базасында 25 құзыреттер орталығын дамыту | ОМ-ге ақпарат | әкімдік | 2025 жыл | 149,1 | ЖБ |
| 68 | Арнайы пәндердің оқытушылары мен өндірістік оқыту шеберлерінің әлемнің жетекші елдерінде тағылымдамадан өтуі (100 педагог) | білім беру және өндірістік тағылымдамалар | әкімдік, ОМ | 2025 жыл | 120 | ЖБ |
| 2026 жыл | 120 |
| 2027 жыл | 160 |
| 69 | WorldSkills Kazakhstan қозғалысын дамыту үшін ірі кәсіпорындарды тарту | меморандум жасасу | әкімдік | 2025 – 2027 жылдар | талап етілмейді | |
| 70 | Доссор кентінде кітапхана мен өлкетану музейін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік, "ҚМГ" ҰК" АҚ (келісу бойынша) | 2025 –2026 жылдар | шығыстар көлемі ЖСҚ әзірленгеннен кейін айқындалады | ЖИ |
| Жұмыспен қамту | | | | | | |
| 71 | Атырау қаласында оңалту орталығын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | Еңбекмині, әкімдік | 2025 жыл | 3 977,8 | РБ |
| 554,2 | ЖБ |
| 72 | "Дипломмен ауылға!" жобасы шеңберінде мамандар тарту  (2025 ж. – 30, 2026 ж. – 27, 2027 ж. – 31 маман) | еңбек шарттарын жасасу | ҰЭМ, әкімдік | 2025 жыл | 300,7 | РБ |
| 2026 жыл | 259,2 |
| 2027 жыл | 300,5 |
| Туризм | | | | | | |
| 73 | Ортағасырлық "Сарайшық" қалашығын кешенді дамыту | орындалған жұмыстар актісі | МАМ, әкімдік | 2025 жыл | 250 | РБ |
| 2026 жыл | 255 |
| 2027 жыл | 255 |
| 74 | Құрманғазы ауданында экологиялық туризмді дамыту:  сақтау мақсатында әлемде сирек кездесетін лотос алқабын ерекше қорғалатын табиғи аумақтар тізбесіне қосу;  Теңіз ауылындағы Қиғаш өзенінің жағалауын қажетті "жұмсақ инфрақұрылыммен" абаттандыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне  ақпарат | әкімдік, ЭТРМ | 2025 жыл | 30 | ЖБ |
| 75 | Индер, Құрманғазы және Қызылқоға аудандарының жолдары бойында кемпингтер салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік | 2025 жыл | 45 | ЖИ |
| 2026 жыл | 40 |
| 2027 жыл | 40 |
| Спорт | | | | | | |
| 76 | "Atyrau Motor Park" спорттық-ойын-сауық кешенін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік | 2027 жыл | 75 000 | ЖИ |
| Экология | | | | | | |
| 77 | Қызылқоға ауданындағы кен орнында іздестіру-барлау жұмыстарын жүргізу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік | 2025 жыл | 130 | ЖБ |
| 78 | Қиғаш және Орал өзендерінің сулылығын арттыру және гидрологиялық режимін жақсарту жобасын іске асыру (түбін тереңдету жұмыстарын жалғастыру) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | СРИМ, әкімдік | 2025 жыл | 2 193 | РБ |
| 2026 жыл | 2 194 |
| 79 | Ойыл, Жем, Сағыз өзендерінің бойында гидрологиялық бекеттер салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік | 2025 жыл | 60 | ЖБ |
| 80 | Суару-суландыру жүйелерін (Ақсай, Бағырлай, Бақсай, Қурайлы сай, Кобяково-Забурын, Ералы су торабы) күрделі жөндеу және реконструкциялау жұмыстарын жүргізу | орындалған жұмыстар актісі | СРИМ, әкімдік | 2025 жыл | 1 345,8 | РБ |
| 81 | Атырау облысының елді мекендерінде (Қызылқоға, Исатай, Құрманғазы аудандары) құм ұстау жұмыстарын жүргізу | орындалған жұмыстар актісі | әкімдік | 2025 жыл | 132,5 | ЖБ |
| 2026 жыл | 50 |
| 82 | Атырау қаласында, облыстың аудандарында ҚТҚ жаңа полигондарын салу және жұмыс істеп тұрғандарының қуатын кеңейту (ЖСҚ әзірлену сатысында) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік | 2026 жыл | 2 000 | ЖБ |
| 2027 жыл | 2 000 |
| 83 | ҚТҚ сұрыптау және қайта өңдеу жобаларын іске асыру | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік, ЭТРМ, "Жасыл даму" АҚ (келісу бойынша) | 2025 жыл | 2 064 | ЖИ |
| Азаматтық қорғауды қамтамасыз ету және қоғамдық тәртіпті қорғау | | | | | | |
| 84 | Махамбет ауданының Алға, Махамбет ауылдарында Жайық өзенінің, Құрманғазы ауданының Дыңғызыл, Көптоғай және Шортанбай ауылдық округтерінің елді мекендерінде Қиғаш өзенінің 7 км жағалауын нығайту жұмыстары | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік, ТЖМ | 2025 жыл | 1 000 | РБ |
| 2025 жыл | 1 000 | ЖБ |

|  |
| --- |
| **млн теңге** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Қаржыландыру көздері | 2025 жыл | 2026 жыл | 2027 жыл | Жиыны |
| Республикалық бюджет | 47 932,2 | 57 841,2 | 54 158,1 | 159 931,5 |
| Жергілікті бюджет | 17 208,1 | 21 926 | 21 006 | 60 140,1 |
| Жеке инвестициялар | 145 729 | 656 787 | 560 949 | 1 363 465 |
| ЖИЫНЫ | 210 869,3 | 736 554,2 | 636 113,1 | 1 583 536,6 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ақтөбе облысы | | | | | | |
| Өнеркәсіп | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 85 | Темір кендерін құрғақ магнитті сепарациялау фабрикасын ашу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік, ӨҚМ | 2025 жыл | 8 500 | ЖИ |
| 86 | Жүнді бастапқы өңдеу және тоқыма емес материалдарды дайындау цехын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік, ӨҚМ | 2025 жыл | 5 000 | ЖИ |
| 87 | Ұсақ бөлшекті бұйымдар өндіру цехын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік, ӨҚМ | 2025 жыл | 1 500 | ЖИ |
| 88 | Рельс дәнекерлеу кәсіпорнын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік, ӨҚМ | 2026 жыл | 21 428,8 | ЖИ |
| 89 | Керамогранит және керамикалық тақташалар шығару зауытының екінші кезегін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік, ӨҚМ | 2026 жыл | 17 000 | ЖИ |
| 90 | Органикалық гуминді топырақ жақсартқыш өндіру зауытын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік, ӨҚМ | 2026 жыл | 850 | ЖИ |
| 91 | Жол-құрылыс саласы үшін битумды байланыстырғыштарды қабылдау, сақтау және өндіру бойынша битум зауытын-терминалын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік, ӨҚМ | 2026 жыл | 99 600 | ЖИ |
| 92 | Жанармай құю кешенін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік, ӨҚМ | 2026 жыл | 5 123,5 | ЖИ |
| 93 | 100 МВТ жел электр станциясын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік, ЭМ | 2026 жыл | 34 750 | ЖИ |
| 94 | 200 МВт жел электр станциясын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік, ЭМ | 2026 жыл | 30 000 | ЖИ |
| 95 | Цемент зауытын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік, ӨҚМ | 2027 жыл | 70 000 | ЖИ |
| 96 | "Қаражар" учаскесінде барлау жұмыстарын іске асыру | 1 іздеу ұңғымасын бұрғылау | "ҚМГ" ҰК" АҚ (келісу бойынша) | 2025 жыл | 4 526 | ЖИ |
| 97 | "Өріктау" кен орнын кең ауқымда игеру | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ҚМГ" ҰК" АҚ (келісу бойынша) | 2025 – 2027 жылдар | ТЭН және ЖСҚ қорытындылары бойынша нақтыланады | ЖИ |
| Ауыл шаруашылығы | | | | | | |
| 98 | Мәртөк ауданында 1 сүт-тауар фермасын құру | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік | 2025 жыл | 3 131 | ЖИ |
| 99 | Қарғалы ауданында картоп сақтау қоймасын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік | 2026 жыл | 800 | ЖИ |
| 100 | Заманауи, оның ішінде мұздатқыш жабдығы бар көкөніс сақтау қоймаларын құру немесе қолданыстағыларын жаңғырту | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік | 2026 жыл | 1 000 | ЖИ |
| Көлік инфрақұрылымы | | | | | | |
| 101 | "Самара – Шымкент" автомобиль жолын "Ақтөбе – Мәртөк – РФ шекарасы" автомобиль жолымен байланыстыратын автомобиль жолын салуды бастау (Ақтөбе қаласының батыс айналма жолы) (10,5 км) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | КМ, әкімдік | 2026 жыл | 2 000 | РБ |
| 1 | 2027 жыл | 2 000 |
| 102 | "Ырғыз – Құтыкөл – Жарма – Құйылыс" аудандық маңызы бар автомобиль жолын салу, 30-45 км және 45-60 км учаскелері (30 км) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | КМ, әкімдік | 2025 жыл | 1 421,4 | РБ |
| 1 | 2026 жыл | 961,8 |
| 1 | 2027 жыл | 961,8 |
| 103 | Шұбаршы ауылынан Атырау облысының шекарасына дейін аудандық маңызы бар жаңа IV санаттағы автомобиль жолын салу (0-17,5 км) (17,5 км) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | КМ, әкімдік | 2025 жыл | 100 | РБ |
| 1 | 2026 жыл | 1 313,2 |
| 1 | 2027 жыл | 1 000 |
| 104 | Ақтөбе қаласының Кирпичный ауылындағы Елек өзені арқылы өтетін көпірді реконструкциялау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ҰЭМ, әкімдік | 2025 жыл | 1 000 | РБ |
| 1 | 2026 жыл | 1 997 |
| 105 | Ақтөбе қаласы Ғ. Жұбанова көшесінің автомобиль жолын реконструкциялау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ҰЭМ, әкімдік | 2025 жыл | 250 | РБ |
| 106 | Ақтөбе қаласының "Өрлеу" тұрғын алабында кентішілік автомобиль жолдарын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ҰЭМ, әкімдік | 2025 жыл | 278,4 | РБ |
| 1 | 2026 жыл | 974,4 |
| 107 | Ақтөбе қаласындағы Кирпичный кентінің автомобиль жолдарын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ҰЭМ, әкімдік | 2025 жыл | 410 | РБ |
| 1 | 2026 жыл | 1 090,1 |
| 108 | Байғанин ауданының Қарауылкелді ауылындағы Барақ батыр көшесі бойындағы автомобиль жолдарын реконструкциялау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ҰЭМ, әкімдік | 2025 жыл | 200 | РБ |
| 1 | 2026 жыл | 170 |
| 109 | Байғанин ауданы Күлтабан ауылдық округінің Жарлы ауылындағы Ален Мақыбаев көшесі бойында автомобиль жолын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ҰЭМ, әкімдік | 2025 жыл | 180,0 | РБ |
| 1 | 2026 жыл | 29,5 |
| 110 | Темір ауданы Кеңестау ауылдық округінің Қопа ауылындағы Неитов көшесі бойында автомобиль жолын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ҰЭМ, әкімдік | 2025 жыл | 115,2 | РБ |
| 1 | 2026 жыл | 100 |
| 111 | Қобда ауданы Талдысай ауылының Жеңіс көшесі бойында автомобиль жолын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ҰЭМ, әкімдік | 2025 жыл | 107,8 | РБ |
| 1 | 2026 жыл | 100 |
| 112 | Темір ауданы Шұбарқұдық кентінің Берсеев,  8 наурыз көшелері бойында автомобиль жолын салу. Түзету | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ҰЭМ, әкімдік | 2025 жыл | 90 | РБ |
| 1 | 2026 жыл | 66,8 |
| 113 | Хромтау ауданының Никельтау ауылында автомобиль жолын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ҰЭМ, әкімдік | 2025 жыл | 200 | РБ |
| 1 | 2026 жыл | 108,6 |
| 114 | Хромтау ауданының Қопа ауылында автомобиль жолын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ҰЭМ, әкімдік | 2025 жыл | 150,1 | РБ |
| 1 | 2026 жыл | 54,4 |
| 115 | Темір ауданы Шұбарқұдық кентінің Теріскей көшесі бойында автомобиль жолын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ҰЭМ, әкімдік | 2025 жыл | 100 | РБ |
| 1 | 2026 жыл | 37,3 |
| 116 | Темір ауданы Құмқұдық ауылының Астана, Мектеп көшелерінде автомобиль жолын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ҰЭМ, әкімдік | 2025 жыл | 100 | РБ |
| 1 | 2026 жыл | 170,4 |
| 117 | Әйтеке би ауданының Темірбек Жүргенов ауылындағы Жалаңтөс Баһадүр көшесі бойында автомобиль жолын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ҰЭМ, әкімдік | 2025 жыл | 100 | РБ |
| 1 | 2026 жыл | 173,7 |
| 118 | Мұғалжар ауданы Қандыағаш қаласының Е. Баймұхамбетов көшесінің автомобиль жолын реконструкциялау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ҰЭМ, әкімдік | 2025 жыл | 100 | РБ |
| 1 | 2026 жыл | 311,9 |
| 119 | Алға ауданы Алға қаласының № 1 тұрғын алабының (Жалын, Керемет, Шалғын, Қанағат көшелері) жолдарын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ҰЭМ, әкімдік | 2025 жыл | 100,0 | РБ |
| 1 | 2026 жыл | 317,0 |
| 120 | Алға ауданы Алға қаласының № 1 тұрғын алабының (Сүмбіле, Кереге, Лашын, Бозай көшелері) жолдарын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ҰЭМ, әкімдік | 2025 жыл | 100 | РБ |
| 1 | 2026 жыл | 266,0 |
| 121 | Хромтау ауданының Хромтау қаласындағы қалаішілік автомобиль жолдарын реконструкциялау (5 көше, 1-учаске) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ҰЭМ, әкімдік | 2025 жыл | 107,6 | РБ |
| 1 | 2026 жыл | 376,7 |
| 122 | Хромтау қаласының № 22 тұрғын орамында орамішілік автомобиль жолдарын салу (ІІ кезең) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ҰЭМ, әкімдік | 2025 жыл | 100 | РБ |
| 1 | 2026 жыл | 424,2 |
| 123 | Хромтау ауданының Хромтау қаласындағы қалаішілік автомобиль жолдарын реконструкциялау (5 көше, 2-учаске) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ҰЭМ, әкімдік | 2025 жыл | 100 | РБ |
| 1 | 2026 жыл | 477,8 |
| 124 | Мұғалжар ауданының Қандыағаш қаласы Жеңіс даңғылының автомобиль жолын реконструкциялау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ҰЭМ, әкімдік | 2025 жыл | 79,8 | РБ |
| 1 | 2026 жыл | 279,2 |
| 125 | Мұғалжар ауданы Ембі қаласының Ахмет Жұбанов көшесі бойындағы автомобиль жолын реконструкциялау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ҰЭМ, әкімдік | 2025 жыл | 53,8 | РБ |
| 1 | 2026 жыл | 188,4 |
| 126 | Мұғалжар ауданы Ембі қаласының Әйтеке би көшесі бойындағы автомобиль жолын реконструкциялау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ҰЭМ, әкімдік | 2025 жыл | 43,3 | РБ |
| 1 | 2026 жыл | 151,6 |
| 127 | Байғанин ауданының Қарауылкелді ауылындағы Барақ батыр көшесінен Солтүстік-3 көшесіне дейін автомобиль жолдарын салу. Түзету | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ҰЭМ, әкімдік | 2025 жыл | 60 | РБ |
| 128 | Ырғыз ауданының Ырғыз ауылында кентішілік автожолдар (Шонанов, Абай, Әйтеке би, Арал, Шахин, Астана көшелері) салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ҰЭМ, әкімдік | 2025 жыл | 438,6 | РБ |
| 129 | Темір ауданының Саркөл ауылдық округінің Шұбаршы ауылында Степная, Аэродромная, Сәтбаев, ҚазКСР 50 жылдығы, Строительная, Бірінші мамыр көшелерінің жолдарын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ҰЭМ, әкімдік | 2025 жыл | 376,1 | РБ |
| 130 | Темір ауданының Алтықарасу ауылындағы С. Аманғосов көшесі бойында автомобиль жолын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ҰЭМ, әкімдік | 2025 жыл | 122,6 | РБ |
| 131 | "Шұбарқұдық – Ойыл – Қобда – Соль – Илецк" облыстық маңызы бар автомобиль жолын орташа жөндеу 125-150, 150-174, 174-196, 196-213, 213-230, 230-247, 247-265 км учаскелері (140 км) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | КМ, әкімдік | 2026 жыл | 2 000 | ЖБ |
| 1 | 2027 жыл | 2 000 |
| 132 | "Ақтөбе – Орск – Петропавловка – Хазретовка" автомобиль жолын күрделі жөндеу, 0-7 км учаскесі (7 км) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | КМ, әкімдік | 2026 жыл | 702,9 | ЖБ |
| 1 | 2027 жыл | 575,2 |
| 133 | "Шалқар – Бозой" облыстық маңызы бар автомобиль жолын реконструкциялау, 115-145 км учаскесі | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | КМ, әкімдік | 2026 жыл | 2 000 | РБ |
| 1 | 2027 жыл | 1 500 |
| 134 | "Шалқар-Бозой" облыстық маңызы бар автомобиль жолын реконструкциялау, 145-175 км учаскесі | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | КМ, әкімдік | 2026 жыл | 2 000 | РБ |
| 1 | 2027 жыл | 1 500 |
| 135 | Ақтөбе қаласындағы Бауырластар-1 кентінде автомобиль жолдарын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ҰЭМ, әкімдік | 2026 жыл | 1 892 | РБ |
| 1 | 2027 жыл | 2 000 |
| 136 | Ақтөбе қаласындағы Бауырластар-2 кентінде автомобиль жолдарын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ҰЭМ, әкімдік | 2026 жыл | 1 000 | РБ |
| 1 | 2027 жыл | 2 000 |
| 137 | Ақтөбе қаласындағы Ақжар-2 кентінде автомобиль жолдарын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ҰЭМ, әкімдік | 2026 жыл | 2 330 | РБ |
| 1 | 2027 жыл | 900 |
| 138 | Ақтөбе қаласындағы Ақжар тұрғын алабында автомобиль жолдарын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ҰЭМ, әкімдік | 2026 жыл | 2 000 | РБ |
| 1 | 2027 жыл | 767,3 |
| 139 | Заречный кенті ауданында Елек өзені арқылы өтетін автожол көпірін реконструкциялау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ҰЭМ, әкімдік | 2026 жыл | 1 000 | РБ |
| 1 | 2027 жыл | 1500 |
| 140 | АФЗ зауыты ауданында Елек өзені арқылы өтетін көпір өткелін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ҰЭМ, әкімдік | 2026 жыл | 3 000 | РБ |
| 1 | 2027 жыл | 3 000 |
| 141 | Заречный-3 тұрғын алабында автомобиль жолын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ҰЭМ, әкімдік | 2026 жыл | 5 000 | РБ |
| 1 | 2027 жыл | 5 500 |
| 142 | Заречный-1 тұрғын алабында автомобиль жолын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ҰЭМ, әкімдік | 2026 жыл | 2 500 | РБ |
| 1 | 2027 жыл | 2 500 |
| 143 | Заречный тұрғын алабында автомобиль жолын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ҰЭМ, әкімдік | 2026 жыл | 3 500 | РБ |
| 1 | 2027 жыл | 3 500 |
| 144 | Мұғалжар ауданы Құмжарған ауылдық округінің Бірлік ауылына кіретін автомобиль жолында көпір салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ҰЭМ, әкімдік | 2026 жыл | 500 | РБ |
| 1 | 2027 жыл | 500 |
| Энергетика | | | | | | |
| 145 | Алға ауданы Алға қаласының сумен жабдықтау объектілерінің резервуарларын салуды бастау және ӘЖ-35кВ жоғары вольтты электр беру желісін (Тамды сутартқышы) реконструкциялау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ҰЭМ, әкімдік | 2025 жыл | 287,4 | РБ |
| 1 | 2026 жыл | 123,1 |
| ТКШ | | | | | | |
| 146 | Ақтөбе қаласының Сарыбұлақ 1-ші көтергі  СС-ны және Құндақтықыр су тарту станциясына дейін сужеткізгіні салуды бастау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ӨҚМ, әкімдік | 2026 жыл | 3 000 | РБ |
| 1 | 2027 жыл | 3 800 |
| 147 | Ақтөбе қаласының Құндақтықыр су тарту станциясына дейін сужеткізгілері бар 1-ші және 2-ші көтергі сорғы станцияларымен Моисеевск сутартқышын салуды бастау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ӨҚМ, әкімдік | 2026 жыл | 3 000 | РБ |
| 1 | 2027 жыл | 3 800 |
| 148 | Құндақтықыр сутартқышының СС-нан Ақтөбе қаласының СТҚ алаңына дейін су құбырының 2-ші желісін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ӨҚМ, әкімдік | 2026 жыл | 2 000 | РБ |
| 1 | 2027 жыл | 2 000 |
| 149 | Ақтөбе облысының 18 ауылдық елді мекенін газдандыру | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ЭМ, әкімдік | 2026 жыл | 2 500 | РБ |
| 1 | 2027 жыл | 3 500 |
| 150 | Ақтөбе қаласында сутартқыш және сорғы станциясын, 2-көтергі СС сала отырып, "Парасат" тұрғын алабының сумен жабдықтау желілерін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ӨҚМ, әкімдік | 2025 жыл | 489 | РБ |
| 151 | Ақтөбе қаласы "Думан" тұрғын алабының сумен жабдықтау желілерін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ӨҚМ, әкімдік | 2025 жыл | 840 | РБ |
| 152 | Ақтөбе қаласы "AKTOBECITY" (Батыс-3) тұрғын алабының көпқабатты құрылысы кәрізінің алаңнан тыс желілерін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ӨҚМ, әкімдік | 2025 жыл | 1 338 | РБ |
| 153 | Облыстың тұрғын үй қорын жаңғырту | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ӨҚМ, әкімдік | 2026 жыл | 2 982,1 | РБ |
| 1 | 2027 жыл | 2 982,1 |
| 154 | Ақтөбе қаласы Жаңақоныс-5 тұрғын алабының сумен жабдықтау желілерін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ӨҚМ, әкімдік | 2025 жыл | 143,5 | РБ |
| 1 | 2026 жыл | 473,7 |
| 155 | Ақтөбе қаласы Сазды-3 тұрғын алабының электр жабдықтау желілерін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ӨҚМ, әкімдік | 2025 жыл | 150 | РБ |
| 1 | 2026 жыл | 1 500 |
| 1 | 2027 жыл | 1 614,8 |
| 156 | Ақтөбе қаласы Сазды-3 тұрғын алабының газбен жабдықтау желілерін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ӨҚМ, әкімдік | 2025 жыл | 150 | РБ |
| 1 | 2026 жыл | 1 215 |
| 157 | Ақтөбе қаласының 11-шағын ауданындағы өздігінен ағатын кәрізді реконструкциялау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ӨҚМ, әкімдік | 2025 жыл | 100 | РБ |
| 1 | 2026 жыл | 2 043 |
| 1 | 2027 жыл | 1 240 |
| 158 | Ақтөбе қаласының 12-шағын ауданындағы өздігінен ағатын кәрізді реконструкциялау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ӨҚМ, әкімдік | 2025 жыл | 100 | РБ |
| 1 | 2026 жыл | 1 760 |
| 1 | 2027 жыл | 1 074 |
| 159 | Жеке үйлерді, № 14 орта мектепті және ұйымдарды қоса отырып, Чапаев және Смағұлов көшелері бойында Т. Жүргенов көшесінен Кобозев көшесіне дейін 150 мм су құбырын реконструкциялау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ӨҚМ, әкімдік | 2025 жыл | 100 | РБ |
| 1 | 2026 жыл | 74,6 |
| 160 | Ақтөбе қаласындағы Қарғалы тұрғын алабының магистральдық су құбырынан сумен жабдықтаудың жеткізу желілерін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ӨҚМ, әкімдік | 2025 жыл | 150 | РБ |
| 1 | 2026 жыл | 2 113,5 |
| 161 | Темір ауданының Саркөл ауылдық округіндегі су құбыры желілерін реконструкциялау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ӨҚМ, әкімдік | 2025 жыл | 300 | РБ |
| 1 | 2026 жыл | 626,5 |
| 162 | Шалқар ауданының Қауылжыр ауылындағы сумен жабдықтау желілерін реконструкциялау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ӨҚМ, әкімдік | 2025 жыл | 100 | РБ |
| 1 | 2026 жыл | 123,3 |
| 163 | Мұғалжар ауданы Қандыағаш қаласының  Самал шағын ауданында (9-10-орамдар) электрмен жабдықтау желілерін реконструкциялау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ӨҚМ, әкімдік | 2025 жыл | 200 | РБ |
| 1 | 2026 жыл | 322,3 |
| 164 | Ақтөбе қаласының "Парасат" тұрғын алабында электрмен жабдықтау желілерін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ӨҚМ, әкімдік | 2026 жыл | 2 700 | РБ |
| 2027 жыл | 2 500 |
| 165 | Әйтеке би ауданының Т. Жүргенов ауылында су беру өнімділігін ұлғайту және су құбыры желілерін реконструкциялау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ӨҚМ, әкімдік | 2026 жыл | 200 | РБ |
| 1 | 2027 жыл | 322,3 |
| 166 | Қарғалы ауданының Ащылысай ауылында Б. Момышұлы, Панфилов, Каструбин көшелері бойында жарықтандыру орнату | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ҰЭМ, әкімдік | 2025 жыл | 64 | РБ |
| 1 | 2026 жыл | 30,4 |
| 167 | Темір ауданы Шұбарқұдық кентінің Қызылжар шағын ауданында көшеге жарық беруді орнату | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ҰЭМ, әкімдік | 2025 жыл | 100,0 | РБ |
| 1 | 2026 жыл | 26,4 |
| 168 | Байғанин ауданы Қарауылкелді ауылындағы Бармақ батыр көшесіне жарық беруді орнату | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ҰЭМ, әкімдік | 2025 жыл | 32,8 | РБ |
| Денсаулық сақтау | | | | | | |
| 169 | Облыстық қан орталығын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ДСМ, әкімдік | 2026 жыл | 3 000,0 | РБ |
| 1 | 300, 0 | ЖБ |
| 1 | 2027 жыл | 3 000,0 | РБ |
| 1 | 300,0 | ЖБ |
| 170 | Ақтөбе қаласында 300 төсектік онкологиялық орталығы, 250 адам қабылдайтын емханасы бар көпбейінді стационар салуды бастау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ДСМ, әкімдік | 2027 жыл | 10 000,0 | РБ |
| 1 | 1 000,0 | ЖБ |
| 171 | Ақтөбе қаласында 200 төсектік көпсалалы қалалық балалар ауруханасын салуды бастау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ДСМ, әкімдік | 2027 жыл | 5 000,0 | РБ |
| 1 | 500,0 | ЖБ |
| Білім беру | | | | | | |
| 172 | Қала құраушы кәсіпорындардың ведомстволық (корпоративтік) балабақшалар ашуы мәселесін пысықтау | ОМ-ге ақпарат | әкімдік | 2025 жыл | талап етілмейді | |
| 173 | Озық практикаларды тарату және әдістемелік сүйемелдеу үшін үздік мектепке дейінгі ұйымдар базасында 5 құзыреттер орталығын дамыту | ОМ-ге ақпарат | әкімдік | 2025 жыл | талап етілмейді | |
| Спорт | | | | | | |
| 174 | Шалқар ауданы Кішіқұм ауылдық округінің Шилікті ауылындағы Қоңыртөбе көшесі бойында спорт залын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ҰЭМ, әкімдік | 2025 жыл | 300,0 | РБ |
| 1 | 2026 жыл | 49,5 |
| 175 | Ақтөбе облысы Алға ауданының Маржанбұлақ ауылында бассейні бар дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ҰЭМ, әкімдік | 2025 жыл | 421,4 | РБ |
| 1 | 2026 жыл | 120 |
| 176 | Хромтау ауданының Қопа ауылында "Ангар" типті спорт кешенін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ҰЭМ, әкімдік | 2025 жыл | 180 | РБ |
| 1 | 2026 жыл | 179,6 |
| 177 | Шалқар ауданы Бозой ауылдық округінің Бозой ауылында спорт залын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ҰЭМ, әкімдік | 2025 жыл | 319,3 | РБ |
| 1 | 2026 жыл | 149,9 |
| Мәдениет | | | | | | |
| 178 | Байғанин ауданының Қарауылкелді ауылында 400 орындық мәдениет үйін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ҰЭМ, МАМ, әкімдік | 2025 жыл | 260 | РБ |
| 1 | 2026 жыл | 700 |
| 1 | 2027 жыл | 430 |
| 179 | Темір ауданының Шұбарқұдық кентінде кітапхана салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ҰЭМ, МАМ, әкімдік | 2025 жыл | 337 | РБ |
| 180 | Темір ауданының Шұбарқұдық кентінде аудандық архив және музей ғимаратын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ҰЭМ, МАМ, әкімдік | 2025 жыл | 385,8 | РБ |
| 181 | Мәртөк ауданының Мәртөк ауылында өнер орталығын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ҰЭМ, әкімдік | 2025 жыл | 274,6 | РБ |
| 1 | 105,4 |
| Экология | | | | | | |
| 182 | Қалдықтарды қайта өңдеу және кәдеге жарату тиімділігін арттыруға арналған жобаларды іске асыру | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік, ЭТРМ, "Жасыл даму" АҚ (келісу бойынша) | 2025 жыл | 3 720 | ЖИ |
| 1 | 2026 жыл | 3 720 |
| 1 | 2027 жыл | 3 720 |

      млн теңге

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Қаржыландыру көздері | 2025 жыл | 2026 жыл | 2027 жыл | Жиыны |
| Республикалық бюджет | 13 017 | 70 681 | 70 070 | 153 768 |
| Жергілікті бюджет |  | 3 002,9 | 4 375,2 | 7 378,1 |
| Жеке инвестициялар | 26 377 | 214 272,3 | 73 720 | 314 369,3 |
| ЖИЫНЫ | 39 394 | 287 956,2 | 148 165,2 | 475 515,4 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Батыс Қазақстан облысы | | | | | | | | | | |
| Өнеркәсіп | | | | | | | | | | |
| 183 | Рожков ТӨП-та көмірсутек шикізатын барлау және өндіру (2-кезең – жаңа 3 ұңғыманы пайдалануға беру) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | | | | | әкімдік | 2025 – 2027 жылдар | ТЭН қорытындылары бойынша айқындалады | ЖИ |
| 184 | Бөрлі ауданында 6-компрессорды салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | | | | | әкімдік | 2025 жыл | 70 065 | ЖИ |
| 2026 жыл | 18 514 | ЖИ |
| 2027 жыл | 72 500 | ЖИ |
| 185 | IBC-контейнерлер (Еурокуб) және химия өнімдерін өндіру зауытын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | | | | | әкімдік, ӨҚМ | 2025 жыл | 1500 | ЖИ |
| 2026 жыл | 1500 |
| 2027 жыл | 50 |
| Ауыл шаруашылығы және АӨК | | | | | | | | | | |
| 186 | 2027 жылға қарай элиталық тұқымдар үлесін  2,4 %-дан 8,2 %-ға дейін ұлғайту | | Қазақстан Республикасының Үкіметіне  ақпарат | | | | әкімдік | 2025 жыл | 305,2 | ЖБ |
| 2026 жыл | 359,7 |
| 2027 жыл | 389,1 |
| 187 | 2027 жылға қарай асыл тұқымды ІҚМ басын  92,9-дан 120,7 мың басқа дейін, ҰМ басын 57,9-дан 81,7 мың басқа дейін ұлғайту | | Қазақстан Республикасының Үкіметіне  ақпарат | | | | әкімдік | 2025 жыл | 7 183,8 | ЖБ |
| 2026 жыл | 12 358,5 |
| 2027 жыл | 12 579 |
| 188 | 2027 жылға қарай машина-трактор паркін, оның ішінде инвестициялық салымдар кезінде АӨК субъектісі шеккен шығыстардың бір  бөлігін өтеу бойынша субсидиялау бағдарламасы | | Қазақстан Республикасының Үкіметіне  ақпарат | | | | әкімдік | 2025 жыл | 10 877 | ЖБ |
| 2026 жыл | 10 877 |
| 2027 жыл | 10 877 |
|  | шеңберінде 4,6 %-дан 8,5 %-ға дейін жаңарту | |  | | | |  |  |  |  |
| 189 | Агроөнеркәсіптік кешен саласындағы инвестициялық жобаларға кредит беру | | кредиттер саны | | | | әкімдік, АШМ | 2025 жыл | 10 000 | РБ |
| 2026 жыл | 772,6 |
| 2027 жыл | 2 228,1 |
| 190 | Ауыл шаруашылығы саласында 4 жобаны іске асыру | | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | | | | әкімдік | 2025 жыл | 2 100 | ЖИ |
| Құрылыс | | | | | | | | | | |
| 191 | Халықтың әлеуметтік жағынан осал топтары үшін жалға берілетін тұрғын үй сатып алу және (немесе) салу | | | сатып алу-сату шарты | | | ӨҚМ, әкімдік | 2025 жыл | 2 844,2 | РБ |
| 2026 жыл | 3 459,8 |
| 2027 жыл | 3 507,2 |
| 2025 жыл | 1 219,0 | ЖБ |
| 2026 жыл | 2 658,6 |
| 2027 жыл | 3 823,5 |
| 192 | Орал қаласында "Ақжайық" шағын ауданына орамішілік өтпе жолдар салу (құрылыстың  2-кезегі) | | | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | | | ӨҚМ, әкімдік | 2025 жыл | 1 754,2 | РБ |
| 193 | Бөрлі ауданы Бөрлі ауылында жеке тұрғын үй салуға арналған ауданда газбен жабдықтаудың, электрмен жабдықтаудың, сумен жабдықтаудың инженерлік-коммуникациялық желілерін салу. Түзету (сумен жабдықтау желілері алып тасталды) | | | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | | | ӨҚМ, әкімдік | 2025 жыл | 328,4 | РБ |
| 194 | Орал қаласы Зашаған кентіндегі 42-нүкте тұрғын үйінің инженерлік-коммуникациялық желілерін салу және оны абаттандыру | | | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | | | ӨҚМ, әкімдік | 2025 жыл | 61,3 | РБ |
| 195 | Орал қаласындағы Ақжайық шағын ауданында резервуарлары бар және сумен жабдықтайтын көтергіш сорғы станциясын салу | | | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | | | ӨҚМ, әкімдік | 2025 жыл | 1 000 | РБ |
| 2026 жыл | 801,5 |
| Көлік инфрақұрылымы | | | | | | | | | | |
| 196 | Мәншүк Мәметова атындағы халықаралық әуежайдың "А" жермен жүру жолы мен перронының жасанды жабындарын реконструкциялау | | | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | | | әкімдік, КМ, "Ақжайық" ӘКК (келісу бойынша) | 2025 жыл | 1 000 | ЖИ |
| 2026 жыл | 1 000 |
| 2027 жыл | 2 500 |
| 197 | Мәншүк Мәметова атындағы халықаралық әуежай аумағында жүк терминалын салу мәселесін пысықтау | | | КМ-ге ақпарат | | | әкімдік, "Ақжайық" ӘКК (келісу бойынша) | 2025 – 2027 жылдар | талап етілмейді | |
| 198 | Мәншүк Мәметова атындағы халықаралық әуежай аумағында жүк терминалын салуға арналған ТЭН әзірлеу | | | жобаның ТЭН | | | әкімдік, "Ақжайық" ӘКК (келісу бойынша) | 2025 жыл | 50 | ЖИ |
| 2026 жыл | 50 |
| 199 | Орал станциясының теміржол вокзалын күрделі жөндеу | | | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | | | әкімдік, КМ, Қаржымині,  "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісу бойынша) | 2027 жыл | 1 700 | ЖИ |
| 200 | Бөрлі ауданы Қазақстан станциясының теміржол вокзалын күрделі жөндеу | | | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | | | әкімдік, КМ, Қаржымині,  "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісу бойынша) | 2025 жыл | 553 | ЖИ |
| 201 | "Чапаев – Жаңақала – Сайқын" автожолын реконструкциялау (191-224 км), (224-257 км) | | | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | | | КМ, әкімдік | 2026 жыл | 11 502 | РБ |
| 2027 жыл | 8 228,9 |
| 2026 жыл | 1 278,1 | ЖБ |
|  |  | | |  | | |  | 2027 жыл | 1 278,1 |  |
| 202 | "Тасқала – Аққурай – Болашақ – РФ шекарасы" автомобиль жолындағы Шежін-1 және Шежін-2 өзендері арқылы өтетін көпірлерді реконструкциялау | | | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | | | КМ, әкімдік | 2026 жыл | 710,4 | РБ |
| 2027 жыл | 710,4 |
| 2026 жыл | 30,0 | ЖБ |
| 2027 жыл | 67,7 |
| 203 | Облыстық маңызы бар "Орал – Кирсаново 0-86" автомобиль жолын реконструкциялау (0-23 км учаскесі) | | | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | | | КМ, әкімдік | 2026 жыл | 3 510,9 | РБ |
| 2027 жыл | 4 500,0 |
| 2026 жыл | 440,1 | ЖБ |
| 2027 жыл | 450,0 |
| 204 | Облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын жөндеу | | | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | | | әкімдік | 2025 жыл | 25 000 | ЖБ |
| 2026 жыл | 26 000 |
| 2027 жыл | 27 000 |
| Энергетика, газбен жабдықтау | | | | | | | | | | |
| 205 | ӘЖ-110кВ реконструкциялау (Орал қаласындағы Ақжайық, Бәйтерек, Тасқала аудандары) | | | | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | | ЭМ, әкімдік | 2025 жыл | 2 529,3 | РБ |
| 2026 жыл | 317,7 | ЖБ |
| 206 | Орал қаласында автоматтандырылған газ тарату станциясы мен газ бұру құбырын салу | | | | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | | ЭМ, әкімдік | 2026 жыл | 1 000 | РБ |
| 2027 жыл | 4 660,6 |
| 2026 жыл | 550 | ЖБ |
| 2027 жыл | 550 |
| 207 | Ақжайық, Теректі және Бәйтерек аудандарының елді мекендерін газбен жабдықтау үшін жоғары қысымды газ құбырын салу, I кезең | | | | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | | ЭМ, әкімдік | 2025 жыл | 1 500 | РБ |
| 2026 жыл | 5 072,4 |
| 2025 жыл | 420,7 | ЖБ |
| 2026 жыл | 420,7 |
| ТКШ | | | | | | | | | | |
| 208 | Орал қаласында жерасты су құбырының V көтергі сорғы станциясынан С-Шығыс шағын ауданының су құбыры камерасына дейін және Солтүстік- | | | | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | | ӨҚМ, әкімдік | 2025 жыл | 500 | РБ |
| 2026 жыл | 700 |
| 2027 жыл | 3 320,5 |
| 960 | ЖБ |
|  | Шығыс камерасынан СТҚ дейін Д 1000 мм сужеткізгіні реконструкциялау | | | |  | |  |  |  |  |
| 209 | Орал жерасты сулары кен орнының су тарту құрылысжайларын реконструкциялау | | | | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | | ӨҚМ, әкімдік | 2025 жыл | 411 | РБ |
| 2026 жыл | 758 |
| 2027 жыл | 5 434 |
| 1 246 | ЖБ |
| 210 | Орал қаласында КСС-1 ғимаратын реконструкциялау | | | | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | | ӨҚМ, әкімдік | 2026 жыл | 2 103 | РБ |
| 234 | ЖБ |
| 211 | Орал қаласында орналасқан КСС-29 ғимаратын реконструкциялау | | | | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | | ӨҚМ, әкімдік | 2026 жыл | 766 | РБ |
| 2027 жыл | 846 |
| 2026 жыл | 179 | ЖБ |
| 212 | Жүнісов көшесі бойында ұзындығы 1,794 км  ЖМ-7-ні 2-27 жылу камерасынан 7-14 жылу камерасына дейін реконструкциялау | | | | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | | ЭМ, әкімдік | 2026 жыл | 900 | РБ |
| 2027 жыл | 900 |
| 2026 жыл | 100 | ЖБ |
| 2027 жыл | 100 |
| 213 | Орал қаласы № 1 қазандығынан бастап орамішілік желілерді реконструкциялау, Зашаған кенті, ұзындығы 3,043 км | | | | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | | ЭМ, әкімдік | 2026 жыл | 675 | РБ |
| 2027 жыл | 675 |
| 2026 жыл | 75 | ЖБ |
| 2027жыл | 75 |
| 214 | Орал қаласы № 2 қазандығынан бастап орамішілік желілерді реконструкциялау, Зашаған кенті, ұзындығы 1,562 км | | | | объектіні пайдалануға | | ЭМ, әкімдік | 2025 жыл | 675 | РБ |
| 2026 жыл | 675 |
| 2025 жыл | 75 | ЖБ |
| 215 | БКЗ-75-39 ГМ № 1, 2, 3 энергетикалық қазандықтарын ауыстыру бөлігінде ЖЭО реконструкциялау | | | | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | | ЭМ, әкімдік | 2026 жыл | 3 491 | РБ |
| 2027 жыл | 3 770 |
| 2026 жыл | 530 | ЖБ |
| 2027 жыл | 530 |
| 216 | Орал қаласының № 1, 2, 3 қазандық  агрегаттарын ауыстыру бөлігінде ЖЭО-ны | | | | объектіні пайдалануға | | ЭМ, әкімдік | 2026 жыл | 3 500 | РБ |
| 2027 жыл | 3 500 |
|  | реконструкциялау | | | | қабылдау актісі | |  | 2026 жыл | 500 | ЖБ |
| 2027 жыл | 500 |
| 217 | Қаратөбе ауданы Алакөл ауылының кентішілік су құбырын салу | | | | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | | ӨҚМ, әкімдік | 2025 жыл | 231,5 | РБ |
| 218 | Шыңғырлау ауданының Сегізсай ауылында су құбырын салу | | | | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | | ӨҚМ, әкімдік | 2025 жыл | 197,4 | РБ |
| 219 | Бәйтерек ауданының Ақсу ауылында су құбырын салу | | | | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | | ӨҚМ, әкімдік | 2025 жыл | 242,7 | РБ |
| 220 | Бәйтерек ауданының Озерное ауылында (Дариян ауылдық округі) су құбырын салу | | | | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | | ӨҚМ, әкімдік | 2025 жыл | 369,3 | РБ |
| Денсаулық сақтау | | | | | | | | | | |
| 221 | 14 денсаулық сақтау объектісін салу ("Ауылда денсаулық сақтауды жаңғырту" пилоттық ұлттық жобасы шеңберінде) | | | | | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ДСМ, әкімдік | 2025 жыл | 1 810,6 | РБ |
| 222 | Ақсай қаласындағы "Бөрлі аудандық ауруханасы" ШЖҚ МҚК стационарының ғимаратына жапсаржай салу ("Ауылда денсаулық сақтауды жаңғырту" пилоттық ұлттық жобасы шеңберінде ауданаралық орталық аудандық аурухана) | | | | | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ДСМ, әкімдік | 2025 жыл | 5 700 | РБ |
| 223 | "Қазталов аудандық ауруханасы" ШЖҚ МҚК стационарының ғимаратына жапсаржайды реконструкциялау ("Ауылда денсаулық сақтауды жаңғырту" пилоттық ұлттық жобасы | | | | | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ДСМ, әкімдік | 2025 жыл | 7 400 | РБ |
|  | шеңберінде ауданаралық аудандық орталық аурухана) | | | | |  |  |  |  |  |
| 224 | Орал қаласында облыстық патологоанатомиялық бюроны салу | | | | | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік, ДСМ | 2025 жыл | 990 | ЖИ |
| 2026 жыл | 2 310 |
| 225 | Орал қаласында 440 төсектік облыстық көпбейінді аурухана салуды бастау | | | | | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ДСМ, әкімдік | 2027 жыл | 3 000 | РБ |
| 500 | ЖБ |
| 226 | Облыстық жедел медициналық жәрдем станциясының әкімшілік корпусын салу | | | | | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік, ДСМ | 2026 жыл | 2 200 | ЖИ |
| 227 | Орал қаласындағы Зашаған кентінде бір ауысымда 250 адам қабылдайтын емхана салу | | | | | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ДСМ, әкімдік | 2026 жыл | 4 410 | РБ |
| 2025 жыл | 490 | ЖБ |
| 228 | Орал қаласының Деркөл кентінде бір ауысымда 250 адам қабылдайтын емхана салу | | | | | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік, ДСМ | 2027 жыл | 4 900 | ЖИ |
| 229 | Шетелде 29 маманды, оның ішінде онкологиялық қызмет бойынша – 7 (РФ, Мәскеу қаласы – 3, Израиль, Тель-Авив қаласы – 3, Франция, Париж қаласы – 1), кардиологиялық қызмет бойынша – 3 (Түркия – 2, РФ – 1), фтизиатриялық қызмет бойынша – РФ-де 3 торакалды хирургты, РФ мен Түркияда 2 пульмонологты, нейрохирургиялық қызмет бойынша – Түркияда 2, неврологиялық қызмет бойынша – Израильде 1, РФ-де  2 неврологты оқыту, 9 маманды медициналық зертханалық жабдықтарға үйрету (Түркияда: | | | | | оқытылған  дәрігерлер саны | әкімдік, ДСМ | 2025 жыл | 29,3 | ЖБ |
| 2026 жыл | 31,7 |
| 2027 жыл | 12 |
|  | (нейрохирург – 1, уролог – 1, травматолог – 2; РФ-де: оториноларинголог – 2, офтальмолог – 1, хирург – 2) | | | | |  |  |  |  |  |
| 230 | Круглозерное арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығының тұрғын корпусын салу | | | | | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік, Еңбекмині | 2026 жыл | 800 | ЖБ |
| 2027 жыл | 1 200 |
| Білім беру | | | | | | | | | | |
| 231 | 9 білім беру объектісін салу ("Жайлы мектеп" ұлттық жобасы шеңберінде):  1. Орал қаласының Балауса шағын ауданында 1500 орындық № 53 мектепті салу;  2. Орал қаласында Деркөл кентінде 1500 орындық № 30 мектепті салу;  3. Орал қаласында медициналық колледждің ар жағында Жәңгір хан көшесі бойынша 600 орындық № 65 мектепті салу;  4. Бөрлі ауданы Ақсай қаласының 13-шағын ауданында 900 орындық № 7 мектепті салу;  5. Бөрлі ауданы Ақсай қаласының М. Ихсанов көшесі бойында 300 орындық № 1 мектепті салу;  6. Бөрлі ауданы Пугачев ауылдық округінің Пугачев ауылында 300 орындық мектеп салу;  7. Бәйтерек ауданы Трекино ауылдық округінің Трекино ауылында 600 орындық мектеп салу;  8. Бәйтерек ауданы Достық ауылдық округінің Достық ауылында 1200 орындық мектеп салу;  9. Теректі ауданы Подстепное ауылдық округінің  Подстепное ауылында 1200 орындық мектеп салу | | | | | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ОМ, әкімдік | 2025 жыл | 17 542 | РБ |
| 232 | 1 білім беру объектісін салу (Орал қаласында 400 орындық № 8 мектеп) | | | | | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ОМ, әкімдік | 2025 жыл | 2 984 | ЖИ |
| 233 | Қала құраушы кәсіпорындардың ведомстволық (корпоративтік) балабақшалар құруы мәселесін пысықтау | | | | | ОМ-ге ақпарат | әкімдік | 2025 жыл | талап етілмейді | |
| 234 | Озық практикаларды тарату және әдістемелік сүйемелдеу үшін үздік мектепке дейінгі ұйымдар базасында 9 құзыреттер орталығын дамыту | | | | | ОМ-ге ақпарат | әкімдік | 2025 жыл | 30 | ЖБ |
| 2026 жыл | 30 |
| 2027 жыл | 30 |
| 235 | Арнайы пәндердің оқытушылары мен өндірістік оқыту шеберлерінің әлемнің жетекші елдерінде тағылымдамадан өтуі (100 педагог) | | | | | білім беру және өндірістік тағылымдамалар | әкімдік | 2025 жыл | 40 | ЖБ |
| 2026 жыл | 80 |
| 2027 жыл | 80 |
| 236 | WorldSkills Kazakhstan қозғалысын дамыту үшін ірі кәсіпорындарды тарту | | | | | меморандум жасасу | әкімдік | 2025 – 2027 жылдар | талап етілмейді | |
| 237 | 5 ТжКБ ұйымындағы оқу шеберханаларының материалдық-техникалық базасын нығайту | | | | | ОМ-ге ақпарат | әкімдік | 2025 жыл | 210,0 | ЖБ |
| 2026 жыл | 420,0 |
| 2027 жыл | 420,0 |
| Спорт | | | | | | | | | | |
| 238 | Орал қаласында көпфункционалды спорт кешенін салу | | | | | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | "ҚМГ" ҰК" АҚ (келісу бойынша) | 2025 жыл | 19 976 | ЖИ |

      млн теңге

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Қаржыландыру көздері | 2025 жыл | 2026 жыл | 2027 жыл | Жиыны |
| Республикалық бюджет | 52 921,9 | 41 235,2 | 50 028,1 | 144 185,2 |
| Жергілікті бюджет | 45 384,3 | 58 345,1 | 63 163,1 | 166 892,5 |
| Жеке инвестициялар | 99 218 | 25 574 | 81 650 | 206 442 |
| ЖИЫНЫ | 200 508,2 | 125 154,3 | 194 841,2 | 520 503,7 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Маңғыстау облысы | | | | | | |
| Өнеркәсіп | | | | | | |
| 239 | Қуатын жылына 1,5 млн тоннаға дейін ұлғайта отырып, мұнай өңдеу зауытын жаңғырту | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | "ҚМГ" ҰК" АҚ (келісу бойынша) | 2025 жыл | 24 634 | ЖИ |
| 240 | Ішкі және сыртқы жабыны бар болат құбырларды оқшаулау зауытын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік | 2025 жыл | 350 | ЖИ |
| 2026 жыл | 350 |
| 241 | Көміртекті-аммоний тұздарын өндіру | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік | 2025 жыл | 1 000 | ЖИ |
| 2026 жыл | 1 000 |
| 2027 жыл | 1 000 |
| 242 | "ҚазАзот" АҚ кәсіпорнында атмосфераға шығарылатын қалдықтарды қайта өңдеу арқылы ауаны өнеркәсіптік ластанулардан тазарту зауытын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік | 2025 жыл | 2 040 | ЖИ |
| 2026 жыл | 2 040 |
| 243 | Каспий теңізінің акваториясында кеме жасау верфін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік | 2025 жыл | 33 750 | ЖИ |
| 2026 жыл | 33 750 |
| 2027 жыл | 33 750 |
| 244 | Сұйытылған табиғи газ өндіру зауытын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік | 2025 жыл | 15 000 | ЖИ |
| 2026 жыл | 15 000 |
| 2027 жыл | 15 000 |
| 245 | Жаңаөзен қаласында жаңа газ өңдеу зауытын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | "ҚМГ" ҰК" АҚ (келісу бойынша) | 2025 жыл | 3 339,2 | ЖИ |
| 2026 жыл | 76 001 |
| 2027 жыл | 77 812,2 |
| 246 | Түпқараған ауданында "Доңға" кен орнын игерудің 3-фазасын іске асыру | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | "ҚМГ" ҰК" АҚ (келісу бойынша) | 2025 жыл | 54 859 | ЖИ |
| 247 | "Қаражанбас" кен орнында "Қаражанбасмұнай" АҚ-ның өз қажеттіліктері үшін электр энергиясын генерациялауға арналған ГПЭС салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | "ҚМГ" ҰК" АҚ (келісу бойынша), "Қаражанбасмұнай" АҚ (келісу бойынша) | 2025 жыл | 1 000 | ЖИ |
| 2026 жыл | 1 000 |
| 248 | "Жетібай" және "Қаламқас" кен орындарында "Маңғыстаумұнайгаз" АҚ-ның өз қажеттіліктері үшін электр энергиясын генерациялауға арналған ГПЭС салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | "ҚМГ" ҰК" АҚ (келісу бойынша),  "Маңғыстаумұнайгаз" АҚ (келісу бойынша) | 2025 жыл | 6 888 | ЖИ |
| 2026 жыл | 6 888 |
| 249 | Жер қойнауын геологиялық зерттеу (ЖҚГЗ) шеңберінде "Болашақ" барлау жобасын іске асыру | далалық  сейсмикалық барлау жұмыстары | "ҚМГ" ҰК" АҚ (келісу бойынша) | 2025 жыл | 2 441 | ЖИ |
| 250 | Жаңаөзен қаласында "ҚМГ" ҰК" АҚ-мен және ENI-мен бірлесіп гибридті электр станциясын (ЖЭС және ГазЭС) салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | "ҚМГ" АҚ (келісу бойынша) | 2025 жыл | 94 534 | ЖИ |
| 2026 жыл | 58 562 |
| 251 | Кендірлі курорттық аймағының аумағын Құрық порты аумағының бөлігіне қосу арқылы "Ақтау теңіз порты" АЭА аумағын кеңейту | Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы | ӨҚМ, ҰЭМ, Қаржымині, әкімдік | 2025 жыл | талап етілмейді | |
| Кәсіпкерлік | | | | | | |
| 252 | "Mangystau Business" өңірлік бағдарламасы шеңберінде шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерін қаржыландыру | бөлінген гранттар саны | әкімдік, "Даму" КДҚ" АҚ (келісу бойынша), "Каспий ӘКК"  АҚ (келісу | 2025 жыл | 500 | ЖБ |
| 2025 жыл | 500 | ЖИ |
|  |  |  | бойынша) |  |  |  |
| Ауыл шаруашылығы | | | | | | |
| 253 | II-ші буын асыл тұқымды репродуктор салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік | 2025 жыл | 2 000 | ЖИ |
| 2026 жыл | 1 000 |
| 254 | Түйе сүтін қайта өңдеу (құрғақ сүт өндіру) кәсіпорындарын құру | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік | 2025 жыл | 789 | ЖИ |
| 2026 жыл | 789 |
| 2027 жыл | 789 |
| 255 | Түпқараған ауданында балық өсіру және қайта өңдеу жобасын іске асыру | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік | 2025 жыл | 224 | ЖИ |
| 2026 жыл | 230 |
| 2027 жыл | 54 |
| 256 | Түпқараған ауданы Қызылөзен ауылының маңында тауарлық бекіре тұқымдас балық түрлерін өсіру және тағамдық уылдырық өндіру жөніндегі жобаны іске асыру | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік, АШМ | 2025 жыл | 1 400 | ЖИ |
| 2026 жыл | 1 400 |
| 2027 жыл | 1 400 |
| 257 | Каспий теңізінің Маңғыстау секторындағы тор шаруашылығында албырт өсіру жөніндегі жобаны іске асыру | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік, АШМ | 2025 жыл | 3 000 | ЖИ |
| 2026 жыл | 3 000 |
| 2027 жыл | 1 400 |
| 258 | Бейнеу астық терминалының қызметін қайта бастау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік | 2025 жыл | 3 800 | ЖИ |
| 259 | Агроөнеркәсіптік кешендегі инвестициялық жобаларға кредит беру | кредиттер саны | әкімдік, АШМ | 2025 жыл | 7 000 | РБ |
| 2026 жыл | 2 036,3 |
| 2027 жыл | 2 166 |
| 260 | Өңірдің табиғи ерекшеліктерін ескере отырып, жылыжай алаңдарының көлемін жыл сайын 2 гектарға ұлғайту | АШМ-ға ақпарат | әкімдік | 2025 жыл | талап етілмейді | |
| 261 | Суаруға арналған жерасты суларын зерттеу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне  ақпарат | СРИМ, әкімдік | 2025 жыл | талап етілмейді | |
| Сауда | | | | | | |
| 262 | 2 азық-түлік қоймасын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік | 2025 жыл | 2 300 | ЖИ |
| Құрылыс | | | | | | |
| 263 | Мұнайлы ауданында МЖӘ шеңберінде көппәтерлі тұрғын үй салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік | 2025 жыл | 4 000 | ЖИ |
| 2026 жыл | 7 704 |
| 2027 жыл | 7 705 |
| 264 | Халықтың әлеуметтік жағынан осал топтары үшін жалға берілетін тұрғын үйді сатып алу және (немесе) салу | сатып алу-сату шарттары | ӨҚМ, әкімдік | 2025 жыл | 2 495,6 | РБ |
| 2026 жыл | 2 972,7 |
| 2027 жыл | 3 032 |
| 2025 жыл | 2 165,3 | ЖБ |
| 2026 жыл | 2 322,8 |
| 2027 жыл | 2 878 |
| 265 | Тұрғын үй құрылысы объектілеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым жүргізу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік, ӨҚМ | 2025 жыл | 2 065,4 | РБ |
| 2025 жыл | 560 | ЖБ |
| Көлік инфрақұрылымы | | | | | | |
| 266 | "МАЭК" сутартқышынан Құрық теңіз портына дейінгі автомобиль жолын реконструкциялау (II кезек) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | КМ, әкімдік | 2025 жыл | 687,8 | РБ |
| 3 431 | ЖБ |
| 267 | Ақтау – Форт-Шевченко автомобиль жолын реконструкциялау, 89 км (43-132 км учаскесі) I іске қосу кешені (км 43-км 73) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | КМ, әкімдік | 2025 жыл | 7 100 | РБ |
| 710 | ЖБ |
| 268 | Батыс өңірі автожолдарының (Бейнеу – Шалқар, Жаңаөзен – Кендірлі – Түрікменстан шекарасы) жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу және оларды дамыту | мемлекеттік сараптаманың қорытындысы | КМ, әкімдік, "ҚАЖ" АҚ (келісу бойынша) | 2025 жыл | 170 | БК |
| 2026 жыл | 340 |
| 2027 жыл | 510 |
| 269 | Ақтау порты базасында контейнерлік хаб салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік, "АТСП" ҰК" АҚ (келісу бойынша), "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісу бойынша) | 2025 жыл | 46 700 | ЖИ |
| 270 | Ақтау теңіз порты акваториясының түбін тереңдету | орындалған жұмыстар актісі | әкімдік, КМ, "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісу бойынша), "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісу бойынша), "АТСП" ҰК" АҚ (келісу бойынша) | 2025 жыл | 5 000 | ЖИ |
| 2026 жыл | 5 000 |
| 2027 жыл | 15 000 |
| 271 | Ақтау портының № 3 айлағын ұзарта отырып, № 12 айлақты реконструкциялау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік, КМ, "АТСП" ҰК" АҚ  (келісу бойынша),  "ҚТЖ" ҰК" АҚ  (келісу бойынша) | 2025 жыл | 9 600 | ЖИ |
| 2026 жыл | 10 000 |
| 2027 жыл | 10 000 |
| 272 | "Ақтау теңіз порты" АЭА құрамына "Саржа", "Ерсай" терминалдарының аумақтарын қосу | Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы | әкімдік, ӨҚМ, Қаржымині, ҰЭМ | 2025 жыл | талап етілмейді | |
| Энергетика | | | | | | |
| 273 | "МАЭК" ЖШС ЖЭС № 1, № 2, № 3 энергия блоктарын жаңғырту | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ЭМ, әкімдік | 2026 жыл | 18 000 | РБ |
| 2027 жыл | 21 000 |
| 2026 жыл | 2 000 | ЖИ |
| 2027 жыл | 2 000 |
| 2026 жыл | 1 000 | ЖБ |
| 2027 жыл | 1 000 |
| 274 | Жұмыс істеп тұрған "Окарем-Бейнеу" МГҚ қосу нүктесімен "Жаңаөзен-Ақтау" магистральдық газ құбырының 4-ші желісін (148 км) салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ЭМ, әкімдік | 2025 жыл | 2 158,2 | РБ |
| 2026 жыл | 924 |
| 2 983 | ЖБ |
| 275 | Ақтау қаласының магистральдық жылу желілерін реконструкциялау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ЭМ, әкімдік | 2026 жыл | 7 246 | РБ |
| 2025 жыл | 1 359 | ЖБ |
| 276 | Бекіткіш арматураны ауыстыра отырып, Ақтау қаласының төменгі аймағының жылу желілерін реконструкциялау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ӨҚМ, әкімдік | 2026 жыл | 4 408,7 | РБ |
| 2025 жыл | 1 092 | ЖБ |
| 277 | Маңғыстау облысында "Қуаты 160 МВт бу-газды қондырғыны салу" жобасын іске асыру | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік, ЭМ | 2027 жыл | 89 773 | ЖИ |
| 278 | Электр энергиясын беруші 8 компанияны облыстық бір компанияға біріктіру | шарт | әкімдік, ҰЭМ, ЭМ | 2025 жыл | талап етілмейді | |
| ТКШ | | | | | | |
| 279 | Маңғыстау облысында "Құйылыс-Меловое" кен орнынан Каспий тұщыландыру зауытына дейінгі сужеткізгіні реконструкциялау, 46 км | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ӨҚМ, әкімдік | 2025 жыл | 5 142 | РБ |
| 280 | Ақтау қаласындағы жылы жағажай ауданында резервуары бар су сорғы станциясын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ӨҚМ, әкімдік | 2025 жыл | 450 | РБ |
| 2026 жыл | 1 444,4 |
| 2025 жыл | 50 | ЖБ |
| 2026 жыл | 210 |
| 281 | Ақтау халықаралық теңіз портының солтүстік шекарасы ауданында "МАЭК" ЖШС-ның қолданыстағы № 1 су тарту каналына қосылатын су тарту каналын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ӨҚМ, әкімдік | 2025 жыл | 1 000 | РБ |
| 2026 жыл | 3 617 |
| 2025 жыл | 100 | ЖБ |
| 2026 жыл | 513 |
| 282 | Жетібай ауылындағы Еділ суын тазарту өндірістік станциясын реконструкциялау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ӨҚМ, әкімдік | 2025 жыл | 800 | РБ |
| 283 | Ақтау қаласының төменгі аймағының жылу желілерін реконструкциялау (2-кезең,  2-шағын аудан) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ЭМ, әкімдік | 2026 жыл | 3 000 | РБ |
| 2027 жыл | 700 | ЖБ |
| 284 | Ақтау қаласының төменгі аймағының жылу желілерін реконструкциялау (2-кезең,  1-шағын аудан) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ЭМ, әкімдік | 2026 жыл | 2 000 | РБ |
| 2027 жыл | 600 |
| 285 | Ақтау қаласының төменгі аймағының жылу желілерін реконструкциялау (2-кезең,  7-шағын ауданнан 24-шағын ауданға дейін) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ЭМ, әкімдік | 2026 жыл | 5 000 | РБ |
| 2027 жыл | 10 000 |
| 2026 жыл | 500 | ЖБ |
| 2027 жыл | 1 000 |
| 286 | Ақтау қаласының төменгі аймағының жылу желілерін реконструкциялау (2-кезең,  1-шағын ауданнан 6-шағын ауданға дейін) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ЭМ, әкімдік | 2026 жыл | 5 000 | РБ |
| 2027 жыл | 10 000 |
| 2026 жыл | 500 | ЖБ |
| 2027 жыл | 1 000 |
| 287 | Айшуақ және Солтүстік Айшуақ жерасты сулары кен орындарынан Бейнеу, Жаңаөзен | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | СРИМ, Атырау, | 2026 – 2027 жылдар | көзделген қаражат | ЖИ |
|  | және Ақтау елді мекендеріне дейін сужеткізгі салу |  | Маңғыстау облыстарының әкімдіктері |  | шеңберінде |  |
| 288 | Тоқымақ жерінде, "Кендірлі" демалыс аймағында қуаты тәулігіне 50000 м³ теңіз суын тұщыландыру зауытын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік, "ҚМГ" ҰК" АҚ (келісу бойынша) | 2025 жыл | 122 700 | ЖИ |
| Денсаулық сақтау | | | | | | |
| 289 | "Ауылда денсаулық сақтауды жаңғырту" Ұлттық жобасы шеңберінде "Бейнеу аудандық орталық ауруханасы" ШЖҚ МҚК (негізгі корпус) күрделі жөндеу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ДСМ, әкімдік | 2025 жыл | 3 807 | РБ |
| 423 | ЖБ |
| 290 | Бейнеу ауданының Бейнеу ауылында бір ауысымда 250 адам қабылдайтын емхана салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ҰЭМ, ДСМ, әкімдік | 2025 жыл | 1 890 | РБ |
| 210 | ЖБ |
| 291 | Ақтау қаласында 300 төсектік қалалық көпбейінді аурухана салу мәселесін пысықтау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне  Ақпарат | ДСМ, әкімдік, Қаржымині | 2026 –2027 жылдар | талап етілмейді | |
| 292 | Ауылдық елді мекендерге жұмысқа орналастырылған, аса тапшы медициналық мамандықтардың жас мамандарына 100 АЕК мөлшерінде әлеуметтік қолдау шараларын көрсетуге арналған бюджетті бекіту | ДСМ-ге ақпарат | әкімдік | жыл сайын | талап етілмейді | |
| 293 | Жаңаөзен қаласында денсаулық сақтау саласының жас мамандарын қолдау | ДСМ-ге ақпарат | әкімдік, "ҚМГ" ҰК" АҚ (келісу бойынша) | 2025 жыл | 77,9 | ЖИ |
| Білім беру | | | | | | |
| 294 | Озық практикаларды тарату және әдістемелік сүйемелдеу үшін үздік мектепке дейінгі ұйымдар базасында 49 құзыреттер орталығын дамыту | ОМ-ге ақпарат | әкімдік | 2025 жыл | 105 | ЖБ |
| 2026 жыл | 70 |
| 2027 жыл | 70 |
| 295 | Жаңаөзен қаласының жастарын "Жарқын болашақ" бағдарламасы бойынша сұранысқа ие мамандықтар бойынша Қазақстан Республикасының озық колледждерінде және мектептерінде оқытуды ұйымдастыру | ОМ-ге ақпарат | әкімдік, "ҚМГ" ҰК" АҚ (келісу бойынша) | 2025 жыл | көзделген қаражат шеңберінде | ЖИ |
| 296 | "Отпан: Маңғыстау облысындағы тірек мектептер желісі" жобасы шеңберінде Маңғыстау облысындағы 3 мектепті жарақтандыру | ОМ-ге ақпарат | әкімдік, "ҚМГ" ҰК" АҚ (келісу бойынша) | 2025 жыл | 504 | ЖИ |
| 297 | Ақтау қаласының 32-шағын ауданы Есенов университетінің базасында Қазақ-неміс орнықты инженерия институтын салу | құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талон | әкімдік, ҒЖБМ | 2026 жыл | 10 000 | РБ |
| 2027 жыл | 10 000 |
| 298 | ЖСҚ әзірлеу және Ақтау қаласының 44-шағын ауданында 200 орындық жатақханасы бар, 400 орынға арналған Маңғыстау өнер колледжінің ғимаратын салу | мемлекеттік сараптаманың қорытындысы, объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік | 2026 жыл | 68 | ЖБ |
| 2027 жыл | шығыстар көлемі МС қорытындысы  шыққаннан |
|  |  |  |  |  | кейін айқындалады |  |
| 299 | ЖСҚ әзірлеу және Ақтау қаласындағы 27-шағын ауданда Ақтау технологиялық қызмет көрсету колледжінің ғимаратын 900 орынға арналған зертханалар мен шеберханалар үшін модульдік жапсаржайдың құрылысымен IT колледжі етіп реконструкциялау | мемлекеттік сараптаманың қорытындысы, объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік | 2026 жыл | 100 | ЖБ |
| 2027 жыл | шығыстар көлемі МС қорытындысы шыққаннан кейін айқындалады |
| 300 | ЖСҚ әзірлеу және Ақтау қаласында есту қабілеті бұзылған, психикалық дамуы тежелген және сөйлеу қабілетінің ауыр бұзылыстары бар балаларға арналған 200 орындық арнайы балабақша салу | мемлекеттік сараптаманың қорытындысы, объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік | 2025 – 2026 жылдар | көзделген қаражат шеңберінде | ЖИ |
| 301 | ЖСҚ әзірлеу және Бейнеу ауданында 200 орындық жатақханасы бар, 600 орынға арналған колледж салу | мемлекеттік сараптаманың қорытындысы, объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік | 2025 жыл | 1 500 | ЖБ |
| 2026 жыл | 1 500 |
| 2027 жыл | 1 000 |
| 302 | Қала құраушы кәсіпорындардың ведомстволық (корпоративтік) балабақшалар құруы мәселесін пысықтау | ОМ-ге ақпарат | әкімдік | 2025 жыл | талап етілмейді | |
| 303 | WorldSkills Kazakhstan қозғалысын дамыту үшін кәсіпорындар мен өндірістерді тарту | меморандум жасасу | әкімдік | 2025 – 2027 жылдар | талап етілмейді | |
| Жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау | | | | | | |
| 304 | Жұмыссыз азаматтарды жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларымен қамту | жұмыспен қамту шараларымен қамтылғандар саны | әкімдік | 2025 жыл | 3 835 | ЖБ |
| 2026 жыл | 4 028 |
| 2027 жыл | 4 228 |
| 305 | "Дипломмен ауылға!" жобасы шеңберінде мамандарды тарту бойынша пәтерлер сатып алу үшін бюджеттік кредит және көтерме жәрдемақы беру  (2024 ж. – 237, 2025 ж. – 200, 2026 ж. – 187, 2027 ж. – 179 маман) | кредиттер саны | ҰЭМ, әкімдік | 2025 жыл | 1 934,5 | РБ |
| 2026 жыл | 1 781,5 |
| 2027 жыл | 1 772,5 |
| 2025 жыл | 133 | ЖБ |
| 2026 жыл | 140 |
| 2027 жыл | 147 |
| 306 | ЖСҚ әзірлеу және Ақтау қаласында мүгедектігі бар адамдарға арналған 150 орындық оңалту орталығын салу мәселесін пысықтау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | Еңбекмині, Қаржымині, әкімдік | 2026 жыл | 3 000 | РБ |
| 2027 жыл | 3 000 |
| 2025 жыл | 30 | ЖБ |
| 2026 жыл | 270 |
| 2027 жыл | 270 |
| 307 | Мүгедектігі бар адамдарға арналған "№ 1 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" КММ 100 орындық тұрғын корпусын салу мәселесін пысықтау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне  ақпарат | Еңбекмині, Қаржымині, әкімдік | 2025 жыл | талап етілмейді | |
| Жастар саясаты | | | | | | |
| 308 | Маңғыстау облысында жастар ресурстық орталықтарының 2 ғимаратын салу (Бейнеу, Мұнайлы аудандары) | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік, МАМ | 2025 жыл | 675 | ЖБ |
| 2026 жыл | 675 |
| 2027 жыл | 675 |
| 309 | NEET санатындағы жастарды әлеуметтендіруге бағытталған "Талаптан" жобасын іске асыру | жіберілген жастар саны | әкімдік, МАМ | 2025 жыл | 35 | ЖБ |
| 2026 жыл | 40 |
| 2027 жыл | 45 |
| 310 | "Маңғыстау жастары" тұрғын үй бағдарламасы шеңберінде жастарды тұрғын үймен қамтамасыз ету | берілген тұрғын үй саны | әкімдік, МАМ | 2025 жыл | 500 | ЖБ |
| 2026 жыл | 500 |
| 2027 жыл | 500 |
| Туризм және спорт | | | | | | |
| 311 | Қарақия ауданында визит-орталық салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік | 2025 жыл | 200 | ЖИ |
| 312 | Ақтау қаласында жеңіл атлетика манежін салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік | 2026 жыл | 5 000 | ЖИ |
| 313 | Спорттағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернат-колледж үшін оқу корпусы мен жатақхана салу мәселесін пысықтау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік | 2025 жыл | талап етілмейді | |
| 2026 жыл |
| Мәдениет | | | | | | |
| 314 | Мұнайлы ауданының Батыр ауылында ауылдық клуб салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік, ҰЭМ, МАМ | 2026 жыл | 500 | РБ |
| 2027 жыл | 81 | ЖБ |
| 315 | Бейнеу ауданының Бейнеу ауылында орталық кітапхана салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік, МАМ | 2025 жыл | 168,9 | РБ |
| 52,1 | ЖБ |
| 316 | Жаңаөзен қаласындағы орталық кітапхананы реконструкциялау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік | 2026 жыл | 1 000 | ЖБ |
| 317 | Ақтау қаласының 15а шағын ауданында "Nomads Arts Mangistau" қолөнершілер орталығын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік | 2025 жыл | 3 425 | ЖИ |
| 318 | Маңғыстау облыстық кітапханасындағы коворкинг-орталықты жаңғырту | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік | 2025 жыл | 46 | ЖБ |
| Экология | | | | | | |
| 319 | Каспий теңізін мониторингтеу үшін "Теңіз" сыныбындағы кемені жасау | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ЭТРМ | 2026 жыл | 2400 | РБ |
| 2027 жыл | 5 600 |
| 320 | Мұнайдың авариялық төгілуінің, газды алау етіп жағудың аэротүсірілімі, санкцияланбаған қоқыс үйінділерін, карьерлерді анықтау үшін ҰҰА (ұшақ үлгісіндегі) сатып алу | сатып алынған ҰҰА саны | ЭТРМ | 2026 жыл | 200 | РБ |
| 321 | Маңғыстау облысының су объектілерін түгендеу және паспорттау | жоба әзірлеу | әкімдік | 2025 жыл | 68 | ЖБ |
| 322 | Сметалық құжаттама әзірлеу және Тәжен, Сыңғырлау, Сам, Тұрыш, Ақжігіт, Сенек, Бостан, Жармыш, Таушық, Ақшымырау елді мекендерінде құм ұстау жұмыстарын кезең-кезеңімен жүргізу | орындалған жұмыстар актісі | әкімдік | 2025 жыл | 73 | ЖБ |
| 323 | Жаңаөзен қаласы, Бейнеу ауданының Бейнеу ауылы бойынша ызасулардың, Мұнайлы ауданының Атамекен ауылдық округі бойынша сулардың көтерілу себептерін зерттеу және анықтау, ызасулардың теріс әсерін оқшаулау жобасын әзірлеу | орындалған жұмыстар актісі | әкімдік | 2025 жыл | 38 | ЖБ |
| 324 | Мұнайлы ауданында қатты тұрмыстық қалдықтарды сұрыптау және қайта өңдеу бойынша "Gold Sunray Ecology" ЖШС жобасын іске асыру | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік | 2025 жыл | 8 000 | ЖИ |
| 325 | ЖСҚ әзірлеу және Түпқараған, Бейнеу және Маңғыстау аудандарында ҚТҚ полигондарын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік | 2025 – 2027 жылдар | шығыстар көлемі МС қорытындысы шыққаннан кейін айқындалады | РБ/ЖБ |
| Азаматтық қорғауды қамтамасыз ету | | | | | | |
| 326 | Түпқараған ауданының Ақшұқыр ауылында және Мұнайлы ауданының Батыр ауылында  2 шығуға арналған өрт сөндіру депосының ғимаратын салу | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | ТЖМ, әкімдік | 2025 жыл | 320 | ЖБ |
| шығыстар көлемі МС қорытындысы шыққаннан кейін айқындалады | РБ |
| 327 | Ақтау қаласында (жылы жағажай аумағы) алғашқы модульдік өрт сөндіру бөлімін (өрт сөндіру депосы) орнату | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік, ТЖМ | 2025 жыл | 1 170 | ЖБ |
| Ақпарат және байланыс | | | | | | |
| 328 | Республикалық маңызы бар қалаларда және облыс орталықтарында 5G бесінші буынның | Қазақстан Республикасының | әкімдік, ЦДИАӨМ | 2025 жыл | 700 | ЖИ |
| 2026 жыл | 700 |
|  | мобильді байланыс желілерін енгізу және салу | Үкіметіне ақпарат |  | 2027 жыл | 700 | ЖИ |
| 329 | "Әзербайжан – Қазақстан" маршруты бойынша Каспий теңізінің түбі арқылы талшықты-оптикалық байланыс желілерін салу, иелену және пайдалану | объектіні пайдалануға қабылдау актісі | әкімдік, ЦДИАӨМ, "Қазақтелеком" АҚ (келісу бойынша) | 2025 жыл | 8 100 | ЖИ |
| 330 | Мектептерді "Starlink" технологиясы бойынша жоғары жылдамдықты Интернетпен қамтамасыз ету жөніндегі жобаны іске асыруды бастау | орындалған жұмыстар актісі | әкімдік, ЦДИАӨМ | 2025 жыл | 1,4 | ЖБ |
| 2026 жыл | 1,4 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | млн теңге |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Қаржыландыру көздері | 2025 жыл | 2026 жыл | 2027 жыл | Жиыны |
| Республикалық бюджет | 34 809,4 | 75 420,6 | 67 170,5 | 177 400,5 |
| Жергілікті бюджет | 15 830,8 | 15 631,2 | 13 594 | 45 056 |
| Басқа көздер | 170 | 340 | 510 | 1 020 |
| Жеке инвестициялар | 457 860,1 | 226 419 | 241 398,2 | 925 677,3 |
| ЖИЫНЫ | 508 670,3 | 317 810,8 | 322 672,7 | 1 149 153,8 |

      Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **АЕМ** | **–** | **ауылдық елді мекендер** |
| "АНК" АҚ | – | "Аграрлық несие корпорациясы" акционерлік қоғамы |
| АӨК | – | агроөнеркәсіптік кешен |
| "Атамекен" ҰКП | – | "Атамекен" Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы |
| АШМ | – | Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі |
| АЭА | – | арнайы экономикалық аймақ |
| АГТС | – | автоматтандырылған газ тарату станциясы |
| ӘКК | – | әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорация |
| "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ | – | "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы |
| БЭЖ | – | бірыңғай электр энергетикасы жүйесі |
| ҒЖБМ | – | Қазақстан Республикасының Ғылым және жоғары білім министрлігі |
| ГПЭС | – | газ поршенді электр станциясы |
| "Даму" КДҚ" АҚ | – | "Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" акционерлік қоғамы |
| ДСМ | – | Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі |
| ЕДБ | – | екінші деңгейдегі банктер |
| Еңбекмині | – | Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
| "Жасыл даму" АҚ | – | "Жасыл даму" акционерлік қоғамы |
| ЖБ | – | жергілікті бюджет |
| ЖИ | – | жеке инвестициялар |
| ЖСҚ | – | жобалау-сметалық құжаттама |
| ЖШС | – | жауапкершілігі шектеулі серіктестік |
| ЖЭК | – | жаңартылатын энергия көздері |
| ЖЭО | – | жылу электр орталығы |
| ЖЭС | – | жылу электр станциясы |
| ИА | – | индустриялық аймақ |
| КМ | – | Қазақстан Республикасының Көлік министрлігі |
| КСС | – | кәріздік сорғы станциясы |
| КТҚ | – | кәріздік тазарту құрылысжайы |
| "ҚАЖ" АҚ | – | "ҚазАвтоЖол" акционерлік қоғамы |
| Қаржымині | – | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі |
| "ҚМГ" ҰК" АҚ | – | "ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы |
| "ҚТЖ" ҰК" АҚ | – | "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы |
| ҚТҚ | – | қатты тұрмыстық қалдықтар |
| МАМ | – | Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі |
| "МАЭК" ЖШС | – | "Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
| МГҚ | – | магистральдық газ құбыры |
| МЖӘ | – | мемлекеттік-жекешелік әріптестік |
| МКК | – | мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын |
| ОМ | – | Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрлігі |
| ӨҚМ | – | Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі |
| РБ | – | республикалық бюджет |
| РФ | – | Ресей Федерациясы |
| СИМ | – | Қазақстан Республикасының Сауда және интеграция министрлігі |
| СРИМ | – | Қазақстан Республикасының Су ресурстары және ирригация министрлігі |
| СТҚ | – | су тазарту құрылысжайы |
| СС | – | сорғы станциясы |
| ТЖМ | – | Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар министрлігі |
| ТКШ | – | тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
| ТӨП | – | тәжірибелік-өнеркәсіптік пайдалану |
| ТМТ | – | техногендік минералдық түзілім |
| ТЭН | – | техникалық-экономикалық негіздеме |
| ҰҰА | – | ұшқышсыз ұшу аппараты |
| ҰЭМ | – | Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі |
| ЦДИАӨМ | – | Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі |
| ШЖҚ | – | шаруашылық жүргізу құқығы |
| ЭМ | – | Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі |
| ЭТРМ | – | Қазақстан Республикасының Экология және табиғи ресурстар министрлігі |
| "KEGOC" АҚ | – | "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" акционерлік қоғамы |
| ENI | – | Ente Nazionale Idrocarburi ("Ұлттық мұнай-газ мекемесі") |
| NEET | – | Not in Education, Employment or Training |
| "QazaqGaz" ҰК" АҚ | – | "QazaqGaz" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК