

**Қазақстан Республикасының газ саласындағы мүлiктi жекешелендiру жөнiндегi шаралар жоспары туралы**

***Күшін жойған***

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң Қаулысы 1996 жылғы 17 қыркүйек N 1126. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2005 жылғы 9 ақпандағы N 124 қаулысымен

      Қазақстан Республикасында 1996-1998 жылдары мемлекеттiк меншiктi жекешелендiру және қайта құрылымдау бағдарламасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етедi:

      1. "Қазақгаз" мемлекеттiк холдинг компаниясы мен "Алаугаз" акционерлiк қоғамының газ тасымалдау жүйесi объектiлерiн мүлiктiк жалдауға, сенiмдi басқаруға және жекешелендiруге беру жөнiндегi ұсынылып отырған шаралар жоспары бекiтiлсiн.

      2. Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк мүлiктi басқару жөнiндегi мемлекеттiк комитетi заңда белгiленген тәртiппен:

      "Қазақгаз" мемлекеттiк холдинг компаниясы мен "Алаугаз" акционерлiк қоғамының газ тасымалдау жүйесi объектiлерi жөнiндегi аталған шаралар жоспарының жүзеге асырылуын қамтамасыз етсiн;

      газ шаруашылығы акционерлiк қоғамдарының мемлекеттiк акциялар пакетiн сату үшiн қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасының Жекешелендiру жөнiндегi мемлекеттiк комитетiне берсiн;

      Қазақстан Республикасының Жекешелендiру жөнiндегi мемлекеттiк комитетiмен, Қазақстан Республикасының Баға және монополияға қарсы саясат жөнiндегi мемлекеттiк комитетiмен, Қазақстан Республикасының Мұнай және газ өнеркәсiбi министрлiгiмен және облыстардың әкiмдерiмен бiрлесе отырып "Қазақгаз" мемлекеттiк холдинг компаниясы мен "Алаугаз" акционерлiк қоғамының газ тасымалдау жүйесi объектiлерiн мүлiктiк жалдауға, сенiмдi басқаруға және жекешелендiруге беру жөнiндегi шараларға байланысты жұмыстарды жүзеге асыруда өкiлеттi консультанттарға қажеттi жәрдем көрсетсiн.

*Қазақстан Республикасының*

*Премьер-Министрi*

Қазақстан Республикасы

Үкiметiнiң

1996 жылғы 17 қыркүйектегi

N 1126 қаулысымен

Бекiтiлген

**"Қазақгаз" мемлекеттiк холдинг компаниясы мен "Алаугаз"**

**АҚ газ тасымалдау жүйесi объектiлерiн мүлiктiк жалдауға,          сенiмдi басқаруға және жекешелендiруге беру жөнiндегi                            шаралар жоспары**

--------------------------------------------------------------------

             Шаралар                           і Орындалу мерзiмi

--------------------------------------------------------------------

**I кезең. Дайындық кезеңi**

1    Объектiлердiң қызметiне және бәсекелестiк   1996 жылғы

     қабiлетiне талдау жасау                     20 қыркүйекке дейiн

2    "Қазақгаз" МКХ объектiлерiн мүлiктiк        1996 жылғы

     жалдауға беру жөнiндегi негiзгi шарттарын   20 қыркүйекке дейiн

     (концессия) әзiрлеу

3    "Қазақгаз" МКХ объектiлерiнiң концессияға   1996 жылғы

     беруге жататын мүлiктiк кешендердi бөле     30 қыркүйекке дейiн

     отырып ұйымдастыру-құрылымдық, технологиялық

     және басқа қайта жаңғыртуларды әзiрлеу мен

     жүзеге асыру

**II кезең. Тендерлiк процесс**

4    Тендерге қатысуға шақыруларды жiберу        1996 жылғы

                                                 1 қазанға дейiн

5    Ақпараттық меморандумды (тендерлiк          1996 жылғы

     құжаттарды) жiберу                          1 қазанға дейiн

6    Инвесторлармен жұмысты ұйымдастыру          1996 жылғы

     (ақпараттық бөлмелердi әзiрлеу,             15 қазанға дейiн

     объектiлерге бару және т.б.)

7    Тендерлiк ұсыныстарды қабылдау және талдау  1996 жылғы

                                                 30 қазанға дейiн

8    Жеңiмпазды анықтау                          1996 жылғы

                                                 5 қарашаға дейiн

9    Тендер жеңiмпазымен келiссөздер жүргiзу     1996 жылғы

                                                 20 қарашаға дейiн

10   Шартқа қол қою                              1996 жылғы

                                                 30 қарашаға дейiн

**III кезең. Қорытынды кезең**

11   "Алаугаз" АҚ-ын тендер арқылы              Жоғарыда көрсетiлген

     жекешелендiру жөнiндегi шараларды жүргiзу   шараларды

                                                 өткiзгеннен кейiн

Қазақстан Республикасы

Үкiметiнiң

1996 жылғы 17 қыркүйектегi

N 1126 қаулысымен

Қосымша

**Мемлекеттiк акциялар пакетi тендер арқылы сатылу жолымен**

**жекешелендiруге жататын газ шаруашылығы акционерлiк**

**қоғамдарының**

**ТIЗБЕСI**

     Ақмола ГШАҚ

     Алматы ГШАҚ

     Жамбыл ГШАҚ

     Жезқазған ГШАҚ

     Қарағанды ГШАҚ

     Қызылорда ГШАҚ

     Көкшетау ГШАҚ

     Солтүстiк Қазақстан ГШАҚ

     Талдықорған ГШАҚ

     Темiртау ГШАҚ

     Торғай ГШАҚ

     Оңтүстiк Қазақстан ГШАҚ

     "Өскемен Алаугаз" АҚ

     "Павлодар газ шаруашылығы" АҚ

     Алматы iске қосу-ретте АҚ

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК