

**Сайлаушылардың тiзiмiн жасаудың, дауыс берудi өткiзудiң, дауыс беру қорытындыларын айқындаудың және сайлау нәтижелерiн анықтаудың автоматтандырылған ақпараттық жүйесiн құру жөнiндегі iс-шаралар жоспарын бекiту туралы**

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2004 жылғы 17 наурыздағы N 69-ө өкімі

      Сайлаушылардың тiзiмiн жасаудың, дауыс берудi өткiзудiң, дауыс беру қорытындыларын айқындаудың және сайлау нәтижелерiн анықтаудың автоматтандырылған ақпараттық жүйесiн енгiзу мақсатында:

      1. Қоса берілiп отырған сайлаушылардың тiзiмiн жасаудың, дауыс берудi өткiзудiң, дауыс беру қорытындыларын айқындаудың және сайлау нәтижелерiн анықтаудың автоматтандырылған ақпараттық жүйесiн құру жөнiндегi iс-шаралар жоспары (бұдан әрi - Iс-шаралар жоспары) бекiтiлсiн.

      2. Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының басшылары, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдерi Iс-шаралар жоспарында белгіленген iс-шараларды iске асыруды қамтамасыз етсiн.

      3. Осы өкiмнiң орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң бiрiншi орынбасары Г.А.Марченкоға жүктелсiн.

*Премьер-Министр*

Қазақстан Республикасы    
Премьер-Министрiнiң     
2004 жылғы 17 наурыздағы   
N 69-ө өкiмiмен      
бекiтiлген

**Сайлаушылардың тiзiмiн жасаудың, дауыс берудi өткiзудiң, дауыс берудiң қорытындыларын айқындаудың және сайлау нәтижелерiн анықтаудың автоматтандырылған ақпараттық жүйесiн құру жөніндегі iс-шаралар жоспары**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
P/c|  Iс-шаралар   | Орын.| Аяқтау |   Жауапты    | Қаржы. |Болжалды   
N |    атауы      |  дау | нысаны | орындаушылар |ландыру |шығыстар   
   |               |мерзi.|        |              | көзі   | (мың   
   |               |  мі  |        |              |        | теңге)   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
1 |      2        |  3   |    4   |       5      |   6    |   7   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
1.   2005 жылға     2004   Республи.  Орталық сайлау Респуб. 2174018   
   арналған Респуб. жылғы  калық      комиссиясы     ликалық   
   ликалық бюджет     3    бюджет     (келісім       бюджет   
   комиссиясының    тоқсан комиссия.  бойынша),   
   қарауына сайлау.        сының      Ақпараттандыру   
   шылардың тiзiмiн        шешімі     және байланыс   
   жасаудың, дауыс                    жөніндегі   
   берудi өткізу.                     агенттігі,   
   дiң, дауыс                         Экономика және   
   берудiң қорытын.                   бюджеттік   
   дыларын айқындау.                  жоспарлау   
   дың және сайлау                    министрлігі   
   нәтижелерiн   
   анықтаудың авто.   
   маттандырылған   
   ақпараттық   
   жүйесін құру,   
   енгiзу және   
   сүйемелдеу үшiн   
   қажеттi қаржылық   
   қаражат туралы   
   бюджеттiк тап.   
   сырыс енгiзу.

2.   Деректердi     2004   Келісіл.   Еңбек және      -      Талап   
   беру форматын    жылғы  ген        халықты әлеу.          етіл.   
   және сайлаушы.   маусым деректер   меттік қор.            мейді   
   лардың электрон.        форматы    ғау министр.   
   дық тізiмдерiн          мен        лігі, Орталық   
   Қазақстан               салысты.   сайлау комис.   
   Республикасы            ру         сиясы   
   Еңбек және              рәсімі     (келiсiм   
   халықты әлеумет.                   бойынша),   
   тік қорғау                         Ақпараттандыру   
   министрлiгiнiң                     және байланыс   
   Зейнетақы төлеу                    жөнiндегi   
   жөнiндегi мемле.                   агенттiгi   
   кеттік орталығы.   
   ның дерекқорымен   
   салыстыру   
   рәсiмiн келiсу.

3.    "Қазақстан    2004   Бекітіл.   Облыстардың,   -       Талап   
   Республикасын.   жылғы  ген        Астана және            етіл.   
   дағы сайлау ту.  сәуір  жоспар     Алматы қала.           мейді   
   ралы" Қазақстан                    ларының әкім.   
   Республикасының                    дері, Орталық   
   Конституциялық                     сайлау комис.   
   заңына сәйкес                      сиясы   
   сайлаушылардың                     (келiсiм   
   тiзiмдерiн iшкi                    бойынша),   
   iстер органдары.                   Ішкі істер   
   ның, сондай-ақ                     министрлігі   
   халықты тiркеу.   
   дi жүзеге   
   асыратын орган.   
   дардың деректе.   
   рi негiзiнде   
   жасау жөнiнде   
   iс-шаралар   
   жоспарын әзiрлеу   
   және жауапты   
   адамдарды   
   белгілеу.

4.    Халықтың      Тұрақты Хаттама   Орталық         -      Талап   
   Қазақстан                          сайлау                 етіл.   
   Республикасының                    комиссиясы             мейді   
   Iшкi iстер,                        (келiсiм   
   Еңбек және                         бойынша)   
   халықты әлеумет.   
   тік қорғау   
   министрлiктерi.   
   нен алынатын   
   дербес деректер.   
   дiң сақталуын   
   қамтамасыз ету.

5.    Облыстардың,  2004   Есеп       Облыстардың,    -      Талап   
   Астана және      жылғы             Астана және            етіл.   
   Алматы қалалары.  1                Алматы қала.           мейді   
   ның әкiмдерi     шілде             ларының   
   аумақтық ішкi                      әкімдері,   
   iстер органдары.                   Ішкі істер   
   мен бiрлесiп                       министрлігі   
   Қазақстан Респуб.   
   ликасының 18   
   жастан асқан   
   азаматтарының   
   жеке куәлiкте.   
   рiне штрих-кодты   
   желiмдеудi   
   қамтамасыз ету.

6.    "Қазақстан    2004   "Қазақстан Ішкі істер    Респуб. 6393,85\*   
   Республикасының  жылғы  Республи.  министрлігі,  ликалық   
   халқын құжаттан. сәуір  касының    Ақпараттан.   бюджет   
   дыру және тіркеу        халқын     дыру және   
   ережесiн бекiту         құжаттан.  байланыс   
   туралы"                 дыру және  жөніндегі   
   Қазақстан               тіркеу     агенттігі,   
   Республикасы            ережесін   Орталық   
   Үкiметiнің 2000         бекіту     сайлау   
   жылғы 12 шiлдеде.       туралы"    комиссиясы   
   гі N 1063 қаулы.        "Қазақстан (келісім   
   сына азаматтарды        Республи.  бойынша)   
   тұрғылықты жерi         касы   
   бойынша тiркеу          Үкіметінің   
   тәртiбi мәселе.         2000 жылғы   
   лерi жөнiнде            12 шілде.   
   толықтыру енгiзу.       дегі   
      Қазақстан            N 1063   
   Республикасы            қаулысына   
   азаматының жеке         толықты.   
   басын куәланды.         рулар   
   ратын құжаттарға        енгізу   
   бiр өлшемдi             туралы"   
   штрих-кодты             Қазақстан   
   кезең-кезеңімен         Республи.   
   енгiзудi                касының   
   қамтамасыз ету.         Үкіметі   
                           қаулысының   
                           жобасы

7.    Сайлаушылар.  2004   Техника.   Орталық       Респуб.  263901   
   дың тiзiмiн      жылғы  лық шешім  сайлау        ликалық   
   жасаудың, элек.    2    мен жұмыс  комиссиясы    бюджет   
   тронды дауыс     тоқсан жобасы,    (келісім   
   берудiң, дауыс          Телекомму. бойынша),   
   берудiң қорытын.        никация    "Қазақтелеком"   
   дыларын шығару.         қызметін   ААҚ (келісім   
   дың және сайлау         ұсыну      бойынша)   
   нәтижелерiн             туралы   
   анықтаудың авто.        шарт   
   маттандырылған   
   ақпараттық   
   жүйесiнiң дерек.   
   терiн бepу   
   желiсiн әзiрлеу   
   және жасау   
   жөнiндегі қызмет   
   көрсетулердi   
   ұсыну.

8.    Осы желiнi    Тұрақ. Техника.   Орталық       Респуб.  378   
   кейiннен пайда.  ты     лық көмек  сайлау        ликалық   
   лану кезiнде            көрсету    комиссиясы    бюджет   
   қажетті әдісте.         және оқуды (келісім   
   мелiк, ұйымдас.         ұйымдасты. бойынша),   
   тырушылық,              ру туралы  "Қазақтелеком"   
   техникалық көмек        шарт       ААҚ (келісім   
   көрсету және                       бойынша)   
   желiнiң пайда.   
   ланушыларын,   
   әкiмшілерiн   
   оқытуды   
   ұйымдастыру.

9.    Орталық       2004   Қол        Орталық        -      Талап   
   сайлау комиссия. жылғы  қойылған   сайлау                етіл.   
   сы, "Қазақтеле.   2     үш жақты   комиссиясы            мейді   
   ком" ААҚ және    тоқсан келісім    (келісім   
   Ақпараттандыру                     бойынша),   
   және байланыс                      "Қазақтеле.   
   жөнiндегі агент.                   ком" ААҚ   
   тігі арасында                      (келісім   
   телекоммуникация                   бойынша),   
   саласындағы                        Ақпараттанды.   
   ынтымақтастық                      ру және   
   туралы үш жақты                    байланыс   
   келiсiмдi                          жөніндегі   
   әзiрлеу.                           агенттігі   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      \* 690 001 "Сайлау өткiзудi ұйымдастыру" бағдарламасы есебiнен

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК