

**Халықаралық транзиттік дәлiздерде жол бойындағы инфрақұрылымды дамыту жөнiндегi ic-шаралардың 2004-2008 жылдарға арналған жоспарын бекiту туралы**

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2004 жылғы 17 қыркүйектегі N 274-ө Өкімі

      1. Қоса беріліп отырған Халықаралық транзиттiк дәлiздерде жол бойындағы инфрақұрылымды дамыту жөнiндегi iс-шаралардың 2004-2008 жылдарға арналған жоспары (бұдан әрi - Жоспар) бекiтiлсiн.

      2. Орталық және жергiлiктi атқарушы органдар Жоспарда көзделген iс-шараларды орындау жөнiнде шаралар қабылдасын.

      3. Осы өкiмнiң орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң орынбасары С.М.Мыңбаевқа жүктелсiн.

*Премьер-Министр*

Қазақстан Республикасы     
Премьер-Министрiнiң      
2004 жылғы 17 қыркүйектегі   
N 274 өкiмiмен бекiтiлген

**Халықаралық транзиттiк дәлiздерде жол бойындағы инфрақұрылымды дамыту жөнiндегі iс-шаралардың 2004-2008 жылдарға арналған жоспары**

       Ескерту. Жоспарға өзгерту енгізілді - ҚР Премьер-Министрiнiң 2006.03.21.  N 65 өкімімен.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
p/c|          Іс-шаралар           |  Аяқталу |Орындалуына| Орындалу   
N |                               |  нысаны  |жауаптылар | мерзiмi   
\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
1  |              2                |     3    |     4     |    5   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
1  Елдi мекендерден тыс жол-құрылыс   Қазақстан    ККМ       2004   
   машиналары мен автомобильдердiң    Республика.            жылғы   
   қолданыстағы тұрақтарына түгендеу  сының                  IV   
   жүргiзу және егжей-тегжейлi        Үкiметiне              тоқсан   
   тексеру                            есеп

2  Қолда бар аялдау алаңдарына,       Қазақстан    ККМ       2004   
   жылыну пункттерiне, демалу         Республика.            жылғы   
   алаңдарына автомобильдердiң        сының                  IV   
   қысқа уақытқа аялдауына арналған   Үкiметiне              тоқсан   
   арнайы алаңдарға (кемiнде 3-5      есеп   
   жүк машинасына), эстакадтарға,   
   жолаушылар үшiн автобус   
   павильондарына және бақылау   
   постыларына түгендеу және   
   егжей-тегжейлi тексеру жүргiзу

3  ҚНжЕ-ге сәйкес қолда бар аялдау    Қазақстан    ККМ       Жыл   
   және отырғызу алаңдарының,         Республика.            сайын   
   тұрақтардың, жолаушыларға          сының   
   арналған автобус павильондары.     Үкіметіне   
   ның, демалу алаңдарының,           есеп   
   автомобильдердiң аз уақытқа   
   аялдауына арналған арнайы   
   алаңдарының (кемiнде 3-5 жүк   
   автомобильдерi), жетпейтiндерiн   
   салу және оларға жөндеу   
   жұмыстарын жүргiзу

4  Жол қозғалысын ұйымдастырудың      Қазақстан    ККМ       Жыл   
   техникалық құралдарын ҚНжЕ-ге      Республика.  ІІМ       сайын   
   сәйкес келтiру                     сының   
                                      Үкiметiне   
                                      есеп

5  Қолда бар тұрақты электрмен        Қазақстан    ККМ, ІІМ, 2004   
   жарықтандыру қондырғыларын,        Республика.  облыстар  жылғы   
   бақылау-өлшеу приборларын          сының        әкімдік.  IV   
   түгендеу мен тексеру жүргiзу       Үкіметіне    тері      тоқсан   
   және оларды ҚНжЕ-ге сәйкес         есеп   
   келтiру

6  Жетiспейтiн қондырғыларға          Қазақстан    ККМ, ІІМ  Жыл   
   техникалық-экономикалық            Республика.            сайын   
   негiздеменi әзiрлеу және қолда     сының   
   бар стационарлық электрмен         Үкіметіне   
   жарықтандыратын қондырғыларды,     есеп   
   бақылау-өлшеу приборларын   
   жөндеуден өткiзу және оларды   
   ҚНжЕ-гe сәйкес келтiру

7  Қалалар шегiндегi транзиттiк       ККМ-ге       Облыстар  2004   
   автокөлiкке арналған қолда бар     ақпарат      әкiмдiк.  жылғы   
   тұрақтарға түгендеу және                        тері,     IV   
   егжей-тегжейлi тексеру жүргiзу                  ИСМ       тоқсан

8  Авариялық-шақыру байланысының      Қазақстан    ККМ, ІІМ  2005   
   құрылғысына техникалық-экономи.    Республика.  ТЖМ,АБА   жылғы   
   калық негiздеменi, жобалау-        сының                  III   
   сметалық құжаттаманы әзiрлеудi     Үкіметіне              тоқсан   
   жүргiзу                            есеп

9  Қалалар шегiнде жетiспейтiн        ККМ-ге       Облыстар  Жыл   
   тұрақтар салуды көздеу және        ақпарат      әкiмдiк.  сайын   
   оларды ҚНжЕ-ге сәйкес келтiре                   тері,   
   отырып, қолда барын жөндеуден                   ИСМ   
   өткiзу

10 Қозғалыс қауiпсiздiгi шарттарына   Қазақстан    ККМ,      Жыл   
   және ҚНжЕ талаптарына сәйкестік    Республика.  облыстар  сайын   
   мәнiне қолда бар транзиттiк        сының        әкімдік.   
   мотельдер мен кемпингтерге         Үкіметіне    тері,   
   түгендеу, егжей-тегжейлі тексеру   есеп         ИСМ   
   жүргiзу, сондай-ақ дислокациялар   
   орнын анықтау және жаңа транзиттік   
   мотельдер мен кемпингтер салу   
   үшiн жағдайлар жасау

11 Қозғалыс қауiпсiздiгi шарттарына   Қазақстан    ККМ,      Жыл   
   сәйкес қолда бар автомобильге май  Республика.  облыстар  сайын   
   құю станцияларын және жол          сының        әкімдік.   
   техникалық қызмет көрсету станция. Үкіметіне    тері,   
   ларын түгендеу, егжей-тегжейлі     есеп         ИСМ, ЭМРМ,   
   тексеру жүргiзу, сондай-ақ орнын                ҚОҚМ,   
   анықтау және жаңа автомобильге май              "ҚазМұнай   
   құю станцияларын және жол техника.              Гaз" ҰК"   
   лық қызмет көрсету станцияларын                 АҚ   
   салу үшiн жағдайлар жасау                       (келiсiм   
                                                   бойынша)   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Ескертулер. Әрiптiк аббревиатуралардың толық жазылуы:   
      ККМ - Көлiк және коммуникациялар министрлiгi;   
      IIМ - Iшкі iстер министрлігі;   
      ИСМ - Индустрия және сауда министрлiгi;   
      ЭMPM - Энергетика және минералды ресурстар министрлiгi;   
      ҚОҚМ - Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi;   
      ТЖМ - Төтенше жағдайлар министрлігі;   
      АБА - Ақпараттандыру және байланыс агенттігі;   
      "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ - "ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы" акционерлiк қоғамы;   
      \*ҚНжЕ - Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлiгi Құрылыс iстерi жөнiндегi комитетінiң 2003 жылғы 29 қаңтардағы N 32 бұйрығымен бекiтiлген Құрылыс нормалары және ережелерi, 2003 жылғы 1 мамырдан бастап қолданысқа енгiзiлген.

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК