

**Мемлекет басшысының злектрондық сайлау жүйесiн одан әрi жетiлдiруге бағытталған тапсырмаларын орындау жөнiндегi iс-шаралар жоспарын бекiту туралы**

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2005 жылғы 27 маусымдағы N 178-ө Өкімі

      Сайлаушылардың тiзiмдерiн қалыптастыру әдiстемесiн және электрондық сайлау жүйесiн одан әрi жетiлдiру мақсатында:

      1. Қоса берiлiп отырған Мемлекет басшысының электрондық сайлау жүйесiн одан әрi жетiлдiруге бағытталған тапсырмаларын орындау жөнiндегі iс-шаралар жоспары (бұдан әрi - Жоспар) бекiтiлсiн.

      2. Қазақстан Республикасы мемлекеттiк органдарының басшылары, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдерi, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы (келiсiм бойынша) Жоспарда көзделген iс-шаралардың iске асырылуын қамтамасыз етсiн.

      3. Осы өкiмнiң орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Премьер-Министрi Кеңсесiнiң Басшысы A.A.Тiлеубердинге жүктелсiн.

*Премьер-Министр*

                                            Қазақстан Республикасы

                                              Премьер-Министрiнiң

                                           2005 жылғы 27 маусымдағы

                                               N 178-ө өкімiмен

                                                  бекiтiлген

**Мемлекет басшысының электрондық сайлау жүйесiн одан әрi**

**жетiлдiруге бағытталған тапсырмаларын орындау жөнiндегi**

**iс-шаралар жоспары**

       Ескерту. Жоспарға өзгерту енгізілді - ҚР Премьер-Министрiнiң 2006.04.06.  N 86 өкімімен.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с
 N  | Iс-шаралар  | Мерзiмi  | Аяқтау
нысаны  | Жауапты
орындау-
шылар  | Қаржы-
ландыру
көзi  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| **І. Азаматтардың бiрыңғай электрондық тіркеу тiзiлiмiн жүргiзу жөнiндегi iс-шаралар**  |
| 1.1  | "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне сәйкестендiру нөмiрлерiнiң ұлттық тiзiлiмдерi мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" заң жобасын енгізу  | 2006 жылғы
3-
тоқсан  | Заң жобасын Қазақстан
Республи-
касының
Парламен-
тіне енгізу  | Қазақстан
Республи-
касы
Әдiлет министрлi-гi  | Талап етіл-
мейді  |
| 1.2  | "Жеке тұлғалар" мемлекеттiк дерекқорын және "Мекен-жай тiркелiмi" жүйесiн құру жөнiндегi жұмысты жалғастыру  | 2007 жылғы 4-тоқсан  | Қазақстан Республи-
касының Үкiметiне ақпарат беру  | Қазақстан Республи-
касы Ақпарат-
тандыру және байланыс агенттiгi  | 342362,5 мың теңге сомасын-
дағы 005
"Мемле-
кеттік
деректер
базасын
құру"
респуб-
ликалық
бюджет-
тік
бағдар-
лама  |
| 1.3    | Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясына халық-
ты есепке алуды жүзеге асыратын жергiлiктi орган-
дардың ақпаратымен салыстырылған мәлiметтердiң негiзiнде электрон-
дық жеткiзгiштер-
дегі сайлаушылар туралы мәлiметтер-
дi беру  | Жыл сайын
1 шілде мен 1
қаңтарға және Қазақстан Республи-
касы Орталық сайлау комиссия-
сының сұрау салуы бойынша  | Сайлаушы-
лардың тiзiмi  | Облыстар-
дың, Астана, Алматы қалалары-
ның
әкімдері  | Талап
етіл-
мейді  |
| 1.4  | Қазақстан Республикасының сайлаушы-азаматта-
рының бiрыңғай электрондық тiркеу тiзiлiмiн өзектi ету жөнiндегі жұмысты ұйымдастыру  | 2005 жылғы
3-тоқсан  | Азаматтар-
дың электрон-
дық тiркеу тiзiлiмi  | Облыстар-
дың,
Астана, Алматы қалалары-
ның әкiмдерi, Қазақстан
Республи-
касы
Орталық
сайлау
комиссиясы
(келiсiм
бойынша)  | Талап
етіл-
мейді  |
| 1.5  | Мекен-жай тiркелi-
мiн жүргiзудiң тәртiбiн регламенттейтiн нормативтiк құқықтық кесiм дайындау  | 2005 жылғы 3-тоқсан  | Норматив-
тiк құқықтық кесiм  | Қазақетан
Республи-
ликасы Ақпарат-
тандыру және байланыс агенттiгi, Қазақстан
Республи-
касы
Әдiлет министр-
лiгi  | Талап
етіл-
мейді  |
| **IІ. Штрих-кодтарды жапсыру жөнiндегi iс-шаралар**  |
| 2.1  | Облыстық әкiмдiктердi штрих-кодтарды жапсыру үшін тізімдер жасау жөніндегі формат-
пен, штрих-кодтар-
ды қалыптастыру және басып шығару жөніндегі бағдарла-
малық қамтамасыз етумен, төлқұжат-
тық дерекқордан ақпаратпен қамта-
масыз ету  | 2005 жылғы 3-тоқсан  | Қазақстан
Республи-
касының Үкiметiне ақпарат беру  | Қазақстан
Республи-
касы Орталық сайлау комиссия-
сы (келiсiм бойынша)  | Талап етіл-
мейді  |
| 2.2  | Штрих-кодты қалыптастырудың және басып шығарудың тәртiбi туралы нұсқаулық әзiрлеу, облыстар, Астана және Алматы қалалары әкiмдiк-
терiнiң өкілдерiн оқытуды жүргізу  | 2005 жылғы 3-тоқсан  | Нұсқаулық,оқыту жөнiнде
курстар өткiзу  | Қазақстан Республи-
касы Орталық сайлау комиссия-
сы (келiсiм бойынша)  | 16291
мың
теңге сомасын-
дағы 001 "Сайлау өткiзудi ұйымдас-
тыру" респуб-
ликалық бюджет-
тiк бағдар-
лама  |
| 2.3  | Жергілiктi
жерлерде штрих-
кодтарды қалыптас-
тыру, басып шығару
және жапсыру жөнiндегi жұмысты ұйымдастыру  | 2005 жылғы 3-тоқсан  | Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясына ақпарат беру  | Облыстар-
дың, Астана, Алматы қалалары-
ның әкiмдерi  | Жергі-
лікті
бюджет  |
| 2.4  | Қазақстан Республикасы Президентiнiң Әкiмшiлігін және Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясын Штрих-кодтарды жапсыру жөнiндегi жұмыстардың барысы туралы хабардар ету  | Ай сайын
және
Қазақстан
Республи-
касы Президен-
тi
Әкiмшілі-
гiнің
сұрау салуы
бойынша  | Қазақстан
Республи-
касы Президен-
тiнiң
Әкімшiлi-
гіне және
Қазақстан
Республи-
касының
Орталық
сайлау
комиссия-
сына
ақпарат
беру  | Облыстар-
дың, Астана, Алматы қалалары-
ның әкiмдерi  | Талап
етіл-
мейді  |
| **ІІІ. "Инженерлiк-техникалық орталық" республикалық мемлекеттiк кәсiпорнын құру**  |
| 3.1  | Шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының Инженерлiк-техника-
лық орталығы" республикалық
мемлекеттiк кәсiпорынын құру  | 2005 жылғы
шілде  | Қазақстан
Республи-
касының
Yкiметi
қаулысының жобасы  | Қазақстан
Республи-
касы
Орталық
сайлау комиссиясы
(келiсiм бойынша)  | 9710 мың
теңге сомасын-
дағы 003
"Инже-
нерлiк техни-
калық орталық
құру"
респуб-
ликалық
бюджет-
тiк
бағдар-
лама  |

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК