

**Қазақстан Республикасы Президентінің қатысуымен өткен Қазақстан Республикасы Үкіметінің кеңейтілген мәжілісінің 2005 жылғы 21 қарашадағы N 01-7.8 хаттамасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2005 жылғы 12 желтоқсандағы N 345-ө Өкімі

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 21 қарашадағы кеңейтілген мәжілісінде берілген Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмаларын іске асыру мақсатында:

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Президентінің қатысуымен өткен Қазақстан Республикасы Үкіметінің кеңейтілген мәжілісінің 2005 жылғы 21 қарашадағы N 01-7.8 хаттамасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Жоспар) бекітілсін.

      2. Мемлекеттік органдардың басшылары Жоспар іс-шараларының уақтылы және тиісінше орындалуын қамтамасыз етсін.

      3. Осы өкімнің орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесіне жүктелсін.

*Премьер-Министр*

                                           Қазақстан Республикасы   
                                            Премьер-Министрінің   
                                        2005 жылғы 12 желтоқсандағы   
                                        N 345-ө өкімімен бекітілген

**Қазақстан Республикасы Президентінің қатысуымен**   
**2005 жылғы 21 қарашада өткен Қазақстан Республикасы**   
**Үкіметінің кеңейтілген мәжілісінің N 01-7.8 хаттамасын**   
**іске асыру жөніндегі іс-шаралар**   
**ЖОСПАРЫ**

      Ескерту. Жоспарға өзгерту енгізілді - ҚР Премьер-Министрінің 2006.05.16. N  122 , 2006.11.30. N  348 өкімдерімен.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с   N | Хаттама тармағының мазмұны | Хат-   тама   бо-   йынша   орын-   далу   мер-   зімі | Іс-шара | Аяқталу   нысаны | Үкі-   метке   енгізу   мер-   зімі | ҚР   Прези-   ден-   тінің   Әкімші-   лігіне   және   Парла-   ментке   енгізу   мерзімі   (2.3.   және   2.8.3.   бо-   йынша) | Орын-   далуына   жауапты   мемле-   кеттік   орган |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2.1. Жеке тұр-   ғын үй салуды   қолдау және   ынталандыру   жөнінде, оның   ішінде жер   учаскелерін   беру рәсімде-   рін жетілдіру   және инженер-   лік-коммуника-   ция желілерін   жүргізу бөлі-   гінде ұсыныс-   тар әзірлеу | 2005   жыл-   дың   со-   ңына   дейін | Жеке   тұрғын   үй   салуды   қолдау   және   ынта-   ландыру   жөнінде   ұсыныс-   тар   әзірлеу   және   Үкіметке   енгізу | Үкімет-   ке есеп                                        ҚР Пре-   зиден-   тінің   Әкімші-   лігіне   ақпарат | 2005   жылғы   19   жел-   тоқсан | 2005 жылғы   25   жел-   тоқсан | ИСМ   (жинақ-   тау),   ЭБЖМ,   Қаржы-   мині,   Әділет-   мині,   ЖРА,   облыст-   ардың,   Астана   және   Алматы   қала-   ларының   әкім-   дері  ҚР Пре-   мьер-   Минист-   рінің   Кеңсесі |
| 2 | 2.2. Ел аума-   ғында ойын   бизнесі меке-   мелерінің,   оның ішінде   казинолардың   қызметін ретке   келтіру жөнін-   де нақты ұсы-   ныстар енгізу | 2006   жылғы   қаң-   тарда | Норма-   тивтік   құқықтық   кесімнің   жобасын   әзірлеу   және   Үкіметке   енгізу | Норма-   тивтік   құқық-   тық   кесім-   нің   жобасы                ҚР Пре-   зиден-   тінің   Әкімші-   лігіне   ақпарат | 2006   жылғы   4   қаңтар | 2006   жылғы   30   қаңтар | Қаржы-   мині   (жинақ-   тау),   ЭБЖМ,   ИСМ,   МАСМ,   Әділет-   мині,   ІІМ, БП   (келі-   сім бо-   йынша),   ЭСЖҚД   (қаржы   поли-   циясы)   (келі-   сім бо-   йынша),  ҚР Пре-   мьер-   Минис-   трінің   Кеңсесі |
| 3 | 2.3. Концессия   туралы»Қазақ-   стан Республи-   касы Заңының   жобасын Парла-   ментке енгізу | 2006   жыл-   дың   бі-   рінші   тоқ-   са-   нында | 2.3.1.   "Кон-   цессия   туралы"   Қазақ-   стан   Респу-   бликасы   Заңының   жобасын   Үкіметке   енгізу  2.3.2.   "Кон-   цессия   туралы" Қазақ-   стан   Респу-   бликасы   Заңының   жобасын   Парла-   ментке   енгізу | Заңның   және   Үкімет   қаулы-   сының   жоба-   лары          Үкімет   қаулысы   және   Заң   жобасы  ҚР Пре-   зиден-   тінің   Әкімші-   лігіне   ақпарат | 2006   жылғы   20   ақпан | 2006   жылғы   20   наурыз    2006   жылғы   30   наурыз | ЭБЖМ   (жинақ-   тау),   Қаржы-   мині,   Әділет-   мині,   басқа   да   мүдделі   мемле-   кеттік   орган-   дар  ҚР Пре-   мьер-   Мини-   стрінің   Кеңсесі    ҚР Пре-   мьер-   Минис-   трінің   Кеңсесі |
| 4 | 2.4. Қазақстан   Республикасы-   ның 2015 жылға   дейінгі көлік   стратегиясын   әзірлеуді   аяқтау | 2006   жыл-   дың   бі-   рінші   тоқ-   са-   нында | Қазақс-   тан Рес-   публика-   сының   2015   жылға   дейінгі   көлік   страте-   гиясының   жобасын   Үкіметке   енгізу | Үкімет   қаулы-   сының   жобасы  ҚР Пре-   зиден-   тінің   Әкімші-   лігіне   ақпарат | 2006   жылғы   10   наурыз | 2006 жылғы   30   наурыз | ККМ   (жинақ-   тау),   ЭБЖМ  ҚР Пре-   мьер-   Минис-   трінің   Кеңсесі |
| 5 | 2.5. Өңірлік   электр энер-   гиясына тапшы-   лықты, жабуды,   халықаралық   транзитті және   электр энер-   гиясының экс-   портын қамта-   масыз етуді,   энергиямен   жабдықтауды   ынталандыруды   және экология-   лық қауіпсіз-   дікті сақтау-   ды, сондай-ақ   біртұтас еура-   зиялық электр   энергиясы на-   рығын қалып-   тастыру үшін   жағдай жасауды   ескере отырып,   электр энерге-   тикасы саласын   дамытудың қол-   даныстағы бағ-   дарламаларын   түзету | 2006   жыл-   дың   бі-   рінші   тоқ-   са-   нында | Өңірлік   электр   энер-   гиясына   тапшы-   лықты   жабуды,   халық-   аралық   транзит-   ті және   электр   энергия-   сының   экспор-   тын   қамта-   масыз   етуді,   энергия-   мен жаб-   дықтауды   ынталан-   дыруды   және   эколо-   гиялық   қауіп-   сіздікті   сақтау-   ды, сон-   дай-ақ   біртұтас   еура-   зиялық   электр   энер-   гиясы   нарығын   қалып-   тастыру   үшін   жағдай   жасауды   ескере   отырып,   электр   энерге-   тикасы   саласын   дамыту   бағдар-   ламала-   рына   өзгеріс-   тер мен   толық-   тырулар   енгізу   туралы   норма-   тивтік   құқықтық   кесім-   дердің   жоба-   ларын   әзірлеу   және   Үкіметке   енгізу | Норма-   тивтік   құқық-   тық   кесім-   дердің   жоба-   лары                    ҚР Пре-   зиден-   тінің   Әкімші-   лігіне   ақпарат | 2006   жылғы   10   наурыз | 2006   жылғы   30   наурыз | ЭМРМ   (жинақ-   тау),   "КЕGОС"   ААҚ   (келі-   сім бо-   йынша),   ИСМ,   ККМ,   Қорша-   ғанор-   тамині,   АШМ,   ТМРА,   облыс-   тардың,   Астана   және   Алматы   қала-   ларының   әкім-   дері    ҚР Пре-   мьер-   Минис-   трінің   Кеңсесі |
| 6 | 2.6. Жеті пи-   лоттық клас-   терге қосымша   Қазақстан Рес-   публикасында   жоғары техно-   логиялық өнді-   рістерді дамы-   ту жөнінде   ұсыныстар   енгізу | 2006   жыл-   дың   бі-   рінші   тоқ-   са-   нында | Қазақс-   тан Рес-   публи-   касында   жоғары   техно-   логиялық   өнді-   рістерді   дамыту   жөнінде   ұсыныс-   тар   әзірлеу   және   Үкіметке   енгізу | Үкімет-   ке   ақпарат        ҚР Пре-   зиден-   тінің   Әкімші-   лігіне   ақпарат | 2006   жылғы   20   наурыз | 2006   жылғы   30   наурыз | ИСМ   (жинақ-   тау),   ЭБЖМ,   ЭМРМ,   БҒМ,   ККМ,   АШМ  ҚР Пре-   мьер-   Минис-   трінің   Кеңсесі |
| 7 | 2.7. Қазақстан   Республикасын-   да тұрғын үй-   коммуналдық   саланы дамыту-   дың 2006-2008   жылдарға ар-   налған бағдар-   ламасын бекіту | 2006   жылғы   1   мау-   сымға   дейін | Қазақс-   тан Рес-   публика-   сында   тұрғын   үй-ком-   муналдық   саланы   дамыту-   дың   2006-   2008   жылдарға   арналған   бағдар-   ламасын   Үкіметке   енгізу | Үкімет   қаулы-   сының   жобасы                    ҚР Пре-   зиден-   тінің   Әкімші-   лігіне   ақпарат | 2006   жылғы    10   мамыр | 2006   жылғы    30   мамыр | ИСМ   (жинақ-   тау),   ЭБЖМ,   Қаржы-   мині,   Әділет-   мині,   ТМРА,   Еңбек-   мині,   облыс-   тардың,   Астана   және   Алматы   қала-   ларының   әкім-   дері  ҚР Пре-   мьер-   Минис-   трінің   Кеңсесі |
| 8 | 2.8. Шағын жә-   не орта бизнес   субъектілері,   шаруа фермер   қожалықтары   және ауыл   шаруашылығы   кәсіпорындары   үшін салық   заңнамасын же-   тілдіру мәсе-   лелері жөнін-   дегі, сондай-   ақ бірыңғай   жеке табыс са-   лығын енгізу,   ҚҚС ставкасын   төмендету бө-   лігінде ұсы-   ныстарды пы-   сықтау және   енгізу | 2006   жылғы   1   мау-   сымға   дейін | 2.8.1.   Шағын   және   орта   бизнес   субъек-   тілері,   шаруа   фермер   қожалық-   тары жә-   не ауыл   шаруа-   шылығы   кәсіпо-   рындары   үшін са-   лық заң-   намасын   жетілді-   ру жө-   ніндегі,   сондай-   ақ   бірыңғай   жеке   табыс   салығын   енгізу,   ҚҚС ста-   вкасын   төмен-   дету бө-   лігінде   ұсы-   ныстар   әзірлеу;   2.8.2.   Норма-   тивтік   құқықтық   кесім-   дердің   жоба-   ларын   Үкіметке   енгізу;   2.8.3.   Норма-   тивтік   құқықтық   кесім-   дердің   жобала-   рын Пар-   ламентке   енгізу | Үкі-   метке   ақпарат        Норма-   тивтік   құқық-   тық   кесім-   дердің   жоба-   лары    Норма-   тивтік   құқық-   тық   кесім-   дердің   жоба-   лары  ҚР Пре-   зиден-   тінің   Әкімші-   лігіне   ақпарат | 2006   жылғы   20   наурыз        2006   жылғы   10   сәуір | 2006   жылғы   10   мамыр        2006   жылғы   30   мамыр | ЭБЖМ   (жинақ-   тау),   Қаржы-   мині,   ИСМ,   АШМ,   Әділет-   мині  ЭБЖМ   (жинақ-   тау),   Қаржы-   мині,   ИСМ,   АШМ,   Әділет-   мині  ҚР Пре-   мьер-   Минис-   трінің   Кеңсесі      ҚР Пре-   мьер-   Минис-   трінің   Кеңсесі |
| 9 | 2.9. Ұлттық   Банкпен бірле-   сіп, 2006 жыл-   ғы 1 шілдеден   бастап Қазақс-   тан Республи-   касы Президен-   тінің 2005   жылғы 1 қыркү-   йектегі N 1641   Жарлығымен   мақұлданған   оның тұжырым-   дамасына сәй-   кес Ұлттық   қордың жұмыс   істеуінің жаңа   жүйесіне көшу   жөнінде шара-   лар қабылдау | 2006   жыл-   дың   бі-   рінші   жарты   жыл-   ды-   ғында | Ұлттық   қордың   жұмыс   істеуі-   нің жаңа   жүйесіне   көшу жө-   ніндегі   іс-   шаралар   жоспарын   әзірлеу   және   Үкіметке   енгізу | Үкімет   қау-   лысының   жобасы                  Іс-   шаралар   жоспа-   рының   орын-   далуы   туралы   Үкі-   метке   ақпарат    ҚР Пре-   зиден-   тінің   Әкімші-   лігіне   ақпарат | 2006   жылғы   20   қаңтар                  2006   жылғы   20   наурыз    2006   жылғы   20   маусым | 2006   жылғы   30   маусым | ЭБЖМ   (жинақ-   тау),   Қаржы-   мині,   Әділет-   мині,   ҰБ (ке-   лісім   бойын-   ша),   АБА,   ҚНРА   (келі-   сім бо-   йынша),   ЭМРМ,   СА  ЭБЖМ   (жинақ-   тау),   Қаржы-   мині,   Әділет-   мині,   ҰБ   (келі-   сім бо-   йынша),   АБА,   ҚНРА   (келі-   сім бо-   йынша),   ЭМРМ,   СА   ҚР Пре-   мьер-   Минис-   трінің   Кеңсесі |
| 10 | 2.10. Қазақ-   стан Республи-   касының аумақ-   тық даму стра-   тегиясын әзір-   леу | 2006   жыл-   дың   бі-   рінші   жарты   жыл-   ды-   ғында | Қазақс-   тан Рес-   публика-   сының   аумақтық   даму   страте-   гисын   әзірлеу   және   Үкіметке   енгізу | Үкімет   қаулы-   сының   жобасы        ҚР Пре-   зиден-   тінің   Әкімші-   лігіне   ақпарат | 2006   жылғы   12   мамыр | 2006   жылғы   30   маусым | ЭБЖМ   (жинақ-   тау),   басқа   да   мүдделі   мемле-   кеттік   орган-   дар  ҚР Пре-   мьер-   Минис-   трінің   Кеңсесі |
| 11 | Мемлекеттік   холдингілік   компанияның   басшысы ретін-   де біліктілігі   жоғары шетел-   дік менеджерді   тарту және   компания жаны-   нан Инвестор-   лар кеңесін   құру мүмкінді-   гін қарастыра   отырып, оны   құруды аяқтау | 2006   жыл-   дың   бі-   рінші   жарты   жыл-   ды-   ғында | Мемле-   кеттік   холдин-   гілік   компания   құру жә-   не оның   жұмыс   істеуі   жөнінде-   гі іс-   шаралар   жоспарын   Үкіметке   енгізу | Үкімет   қаулы-   сының   жобасы  Жос-   пардың   орын-   далу   барысы   туралы   Үкі-   метке   ақпарат                        ҚР Пре-   зиден-   тінің   Әкімші-   лігіне   ақпарат | 2006   жылғы   15   ақпан  2006   жылғы   27   наурыз  2006   жылғы   26   маусым | 2006   жылғы   30   маусым | ЭБЖМ   (жинақ-   тау),   Қаржы-   мині,   ұлттық   компа-   ниялар   (келі-   сім бо-   йынша)   мен   мүдделі   мемле-   кеттік   орган-   дар   ЭБЖМ   (жинақ-   тау),   Қаржы-   мині,   ұлттық   компа-   ниялар   (келі-   сім бо-   йынша)   мен   мүдделі   мемле-   кеттік   ор-   гандар  ҚР Пре-   мьер-   Минис-   трінің   Кеңсесі |
| 12 | 2.12. Мемле-   кеттік-жеке   серіктестік   тетіктерін да-   мыту жөніндегі   іс-қимылдардың   орта мерзімді   жоспарын   әзірлеу және   қабылдау | 2006   жыл-   дың   бі-   рінші   жарты   жыл-   ды-   ғында | Мемле-   кеттік-   жеке   серік-   тестік   тетік-   терін   дамыту   жөнін-   дегі іс-   қимыл-   дардың   орта   мерзімді   жоспарын   әзірлеу   және   Үкіметке   енгізу | Үкімет   қаулы-   сының   жобасы          ҚР Пре-   зиден-   тінің   Әкімші-   лігіне   ақпарат | 2006   жылғы   12   мамыр | 2006   жылғы   30   маусым | ЭБЖМ   (жинақ-   тау),   Қаржы-   мині,   ККМ,   ЭМРМ,   Әділет-   мині,   ИСМ  ҚР Пре-   мьер-   Минис-   трінің   Кеңсесі |
| 13 | 2.13. Тиісті   мастер-жоспар-   ларды жасап,   өзара іс-қи-   мылдың, даму   институттарын   үйлестірудің   жіті тетікте-   рін және инве-   стициялық жо-   баларды ірік-   теудің бірың-   ғай өлшемін    әзірлей оты-   рып, жеті пи-   лоттық клас-   терді қалып-   тастыруды аяқтау | 2006   жыл-   дың   ішін-   де | Жеті   пилоттық   кластер-   ді қа-   лыптас-   тыруды   аяқтау   жөнінде-   гі шара-   ларды   қабылдау | Үкімет-   ке есеп            ҚР Пре-   зиден-   тінің   Әкімші-   лігіне   ақпарат | тоқсан   сайын,   есеп-   тік   тоқ-   саннан   ке-   йінгі   айдың   20-   күніне   қарай | тоқсан   сайын,   есептік   тоқсан-   нан   кейінгі   айдың   30-   күніне   қарай | ИСМ   (жинақ-   тау),   ЭБЖМ,   басқа да   мүдделі   мемле-   кеттік   орган-   дар  ҚР Пре-   мьер-   Минис-   трінің   Кеңсесі |
| 14 | 2.14. Бизнес   және ғылыми   қауымдастық   өкілдерімен   бірлесіп, ғы-   лым мен өнді-   ріс, оның   ішінде перс-   пективалық   кластерлердің   өзара байланы-   сын күшейту   мақсатында ір-   гелі және қол-   данбалы ғылым-   ды дамытудың   негізгі бағыт-   тары мен ба-   сымдықтарын   айқындау.   Осы жұмысқа   басшылық жа-   сауды Қазақс-   тан Республи-   касы Премьер-   Министрінің   орынбасары -   Қазақстан Рес-   публикасының   Индустрия және   сауда министрі   С.М.Мыңбаевқа   жүктелсін. | 2006   жыл-   дың   ішін-   де | Іргелі   және   қолдан-   балы   ғылымды   дамыту-   дың   негізгі   бағытта-   ры мен   басым-   дықтары   жөнін-   дегі   ұсыныс-   тарды   әзір-   лесін   және   Үкіметке   енгізсін | Үкімет-   ке   ақпарат                  ҚР Пре-   зиден-   тінің   Әкімші-   лігіне   ақпарат | 2006   жылғы   1   шілде | 2006   жылғы   1   тамыз | БҒМ   (жинақ-   тау),   ИСМ,   ЭМРМ,   АШМ,   ДСМ,   ЭБЖМ   және   басқа   да   мүдделі   мемле-   кеттік   орган-   дар мен   ұйымдар  ҚР Пре-   мьер-   Минис-   трінің   Кеңсесі |
| 15 | 2.15. Заңнама-   лық және нор-   мативтік құ-   қықтық кесім-   дерді әзірлей   отырып, халық-   аралық стан-   дарттарға сәй-   кес экономика-   ны монополияға   қарсы реттеу   жүйесін жетіл-   діру жөнінде   ұсыныстар   енгізу | 2006   жыл-   дың   ішін-   де | Эконо-   миканы   монопо-   лияға   қарсы   реттеу   жүйесін   жетілді-   ру жө-   ніндегі   іс-   шаралар   жоспарын   әзірлеу   және   Үкіметке   енгізу | Үкімет   қаулы-   сының   жобасы      Іс-   шаралар   жоспа-   рының   орын-   далуы   туралы   Үкі-   метке   ақпарат  ҚР Пре-   зиден-   тінің   Әкімші-   лігіне   ақпарат | 2006   жылғы   20 ақпан      тоқсан   сайын,   тоқ-   санның   соңғы   айының   20-   күніне | тоқсан   сайын,   тоқ-   санның   соңғы   айының   30-   күніне | ИСМ   (жинақ-   тау),   ТМРА,   ЭБЖМ,   Әділет-   мині  ИСМ   (жинақ-   тау),   ТМРА,   ЭБЖМ,   Әділет-   мині      ҚР Пре-   мьер-   Минис-   трінің   Кеңсесі |
| 16 | 2.16. Қазақс-   тан Республи-   касының Дүние-   жүзілік сауда   ұйымына кіруі   жөніндегі да-   йындық рәсім-   дері мен ке-   ліссөздерді   аяқтау | 2006   жыл-   дың   ішін-   де | Қазақс-   тан Рес-   публи-   касының   Дүние-   жүзілік   сауда   ұйымына   кіруі   жөнін-   дегі   дайындық   рәсімдер   мен ке-   ліссөз-   дерді   аяқтау | Үкімет-   ке есеп                ҚР Пре-   зиден-   тінің   Әкімші-   лігіне   ақпарат | тоқсан   сайын   тоқ-   санның   соңғы   айының   20-   күніне | тоқсан   сайын,   тоқ-   санның   соңғы   айының    30-   күніне | ИСМ   (жинақ-   тау),   ЭБЖМ,   ЭМРМ,   АШМ   және   басқа   да   мүдделі   мемле-   кеттік   орган-   дар  ҚР Пре-   мьер-   Минис-   трінің   Кеңсесі |
| 17 | 2.17. 2009   жылға қарай   Қазақстан Рес-   публикасының   барлық халқын   сапалы ауыз   сумен қамтама-   сыз ету жөнін-   дегі шаралар   кешенін   әзірлеу | 2006   жыл-   дың   ішін-   де | 2009   жылға   қарай   Қазақс-   тан Рес-   публи-   касының   барлық   халқын   сапалы   ауыз су-   мен қа-   мтамасыз   ету жө-   ніндегі   іс-   шаралар   жоспарын   әзірлеу   және   Үкіметке   енгізу | Үкімет   қаулы-   сының   жобасы  Жоспар-   дың   орын-   далуы   туралы   Үкімет-   ке   ақпарат          ҚР Пре-   зиден-   тінің   Әкімші-   лігіне   ақпарат | 2006   жылғы   20   наурыз  2006   жылғы   20   маусым   2006   жылғы   18   жел-   тоқсан | 2006   жылғы   25   жел-   тоқсан | АШМ   (жинақ-   тау),   ЭБЖМ,   Қорша-   ғанор-   тамині,   облыс   әкім-   дері  АШМ   (жинақ-   тау),   ЭБЖМ,   Қорша-   ғанор-   тамині,   облыс   әкім-   дері  ҚР Пре-   мьер-   Минис-   трінің   Кеңсесі |
| 18 | 2.18. "Элект-   рондық үкімет-   ті" қалыптас-   тыру жөніндегі   жұмысты жан-   дандыру және   халықтың қа-   жеттілігін жә-   не дайындық   деңгейін еске-   ретін іс-шара-   лардың нақты   жоспарын әзір-   лей отырып,   тиісті пилот-   тық жобаларды   енгізуді   жеделдету | 2006   жыл-   дың   ішін-   де | "Элек-   трондық   үкімет-   ті"   қалып-   тастыру   жөнінде   егжей-   тегжейлі   Жоспар-   кесте   әзірлеу | Жоспар-   кесте-   нің   орын-   далуы   туралы   Үкімет-   ке есеп            ҚР Пре-   зиден-   тінің   Әкімші-   лігіне   ақпарат | ай   сайын,   25-   күнге | 2006   жылғы   30   маусым   және   25   жел-   тоқсан | АБА   (жинақ-   тау),   ККМ,   ИСМ,   МАСМ,   ЭБЖМ,   Қаржы-   мині,   басқа   да   мүдделі   мемле-   кеттік   орган-   дар  ҚР Пре-   мьер-   Минис-   трінің   Кеңсесі |
| 19 | 2.19. Халыққа   және кәсіпкер-   лік секторға   сапалы мемле-   кеттік қызмет-   тер көрсетуге   мемлекеттік   органдар қыз-   метін бағдар-   лай отырып,   әкімшілік   реформаны   жүргізуді жандандыру                  Мемлекеттік   органдар қыз-   метін бағалау-   дың рейтингі-   лік жүйесін   әзірлеу және   енгізу | 2006   жыл-   дың   ішін-   де | 2.19.1.   Әкімші-   лік ре-   форманы   жүргізу-   ді жан-   дандыру   жөнінде-   гі іс-   шаралар   жоспарын   әзірлеу   және   Үкіметке   енгізу                2.19.2.   Мемле-   кеттік   орган-   дардың   қызметін   бағалау-   дың рей-   тингілік   жүйесі   жөнінде-   гі ұсы-   ныстар   әзірлеу   және   Үкі-   метке   енгізу | Норма-   тивтік   құқық-   тық   кесім   жобасы  Іс-ша-   ралар   жоспа-   рының   орын-   далуы   туралы   Үкімет-   ке   ақпарат            ҚР Пре-   зиден-   тінің   Әкімші-   лігіне   ақпарат  Норма-   тивтік   құқық-   тық   кесім   жобасы          ҚР Пре-   зиден-   тінің   Әкімші-   лігіне   ақпарат | 2006   жылғы   20   наурыз      2006   жылғы   20   маусым   2006   жылғы   18   жел-   тоқсан              2006   жылғы   20   маусым | 2006   жылғы   30   маусым   және   25   жел-   тоқсан                    2006   жылғы   25   жел-   тоқсан | ЭБЖМ   (жинақ-   тау),   МҚА   (келі-   сім бо-   йынша),   Әділет-   мині,   басқа   да   мүдделі   орган-   дар   ЭБЖМ   (жинақ-   тау),   МҚА   (келі-   сім бо-   йынша),   Әділет-   мині,   басқа   да   мүдделі   орган-   дар  ҚР Пре-   мьер-   Минис-   трінің   Кеңсесі  ЭБЖМ   (жинақ-   тау),   МҚА   (келі-   сім бо-   йынша),   Әділет-   мині,   басқа   да   мүдделі   орган-   дар  ҚР Пре-   мьер-   Минис-   трінің   Кеңсесі |
| 20 | 2.20. Жұмыс   тиімділігін   арттыруды және   ұлттық компа-   ниялар, акцио-   нерлік қоғам-   дар, жауапкер-   шілігі шектеу-   лі серіктес-   тіктер, мемле-   кет қатысатын   компаниялар   шығыстарының   ашықтығын,   оның ішінде   олардың бейін-   дік емес қыз-   мет түрлері   мен активтерін   бәсекелес   секторға беру   есебінен   қамтамасыз ету | 2006   жыл-   дың   ішін-   де | Жұмыс   тиім-   ділігін   арттыру   және   ұлттық   компа-   ниялар,   акцио-   нерлік   қоғам-   дар, жа-   уапкер-   шілігі   шектеулі   серік-   тестік-   тер,   мемлекет   қатыса-   тын ком-   паниялар   шығыс-   тарының   ашық-   тығын,   оның   ішінде   олардың   бейіндік   емес   қызмет   түрлері   мен ак-   тивтерін   бәсеке-   лес   секторға   беру   есебінен   қамтама-   сыз ету   жөнінде-   гі ша-   раларды   әзірлеу   және   қабылдау | Үкімет-   ке есеп              ҚР Пре-   зиден-   тінің   Әкімші-   лігіне   ақпарат | тоқсан   сайын,   есеп-   тік   кезең-   нен   ке-   йінгі   екінші   айдың   10-   күніне | тоқсан   сайын,   есеп-   тік   кезең-   нен   ке-   йінгі   екінші   айдың   25-   күніне | ЭБЖМ   (жинақ-   тау),   ЭМРМ,   ИСМ,   ККМ,   АБА,   АШМ,   Қаржы-   мині,   МАСМ,   ТМРА  ҚР Пре-   мьер-   Минис-   трінің   Кеңсесі |
| 21 | 2.21. Жастар демалысы проблемалары және ойын-сауық бизнесі ұйымдарының қызметін зерделеу және нақты, оның ішінде халықтың имандылық деңгейін арттыру мақсатында қолданыстағы заңнаманы өзгерту жөнінде нақты ұсыныстар енгізу | 2006 жыл бойы | Ойын- сауық бизнесі ұйымдарының қызметін ретке келтіру жөнінде   гі  іс-шаралар жоспарын әзірлеу | Ведомстволық кесім  ҚР Үкіметіне ақпарат | 2006 жылғы 18 желтоқсан |  | БҒМ (жинақ- тау), ИСМ, Қаржымині, Әділетмині, ІІМ, МАМ, Бас прокуратура, ҰҚК, облыстардың, Астана, Алматы қалаларының әкімде   рі |
| ҚР Президентінің Әкімшілігіне ақпарат |  | 2006 жылғы 25 желтоқсан | ҚР Премьер- Министрінің Кеңсесі |
| 22 | 2.22. Қазақс-   тан Республи-   касы Статисти-   ка агенттігін   Алматы қаласы-   нан Астана қа-   ласына көшіру-   ді қамтамасыз   ету | 2006   жыл-   дың   ішін-   де | Қазақ-   стан   Респу-   бликасы   Статис-   тика   агент-   тігін   Алматы   қаласы-   нан   Астана   қаласына   көшіру   жөнінде-   гі іс-   шаралар   жоспарын   әзірлеу   және   енгізу | Үкімет   қаулы-   сының   жобасы  Іс-ша-   ралар   жоспа-   рының   орын-   далуы   туралы   Үкімет-   ке есеп    ҚР Пре-   зиден-   тінің   Әкімші-   лігіне   ақпарат | 2006   жылғы   20   ақпан  2006   жылғы   20   маусым   2006   жылғы   18   жел-   тоқсан | 2006   жылғы   25   жел-   тоқсан | СА   (жинақ-   тау),   ЭБЖМ,   МҚА   (келі-   сім бо-   йынша)  СА   (жинақ-   тау),   ЭБЖМ,   МҚА   (келі-   сім бо-   йынша)  ҚР Пре-   мьер-   Минис-   трінің   Кеңсесі |
| 23 | 2.23. Қазақс-   тан Республи-   касының мұнай-   химия өнеркә-   сібін дамыту-   дың 2004-2010   жылдарға ар-   налған бағдар-   ламасы және   Мұнай химиясын   дамыту бас   жоспарында   ұсынылған "жол   картасының   жоспары" шең-   берінде Қазақ-   станда әлемдік   деңгейдегі   сегіз - он мұ-   най-химия ке-   шенін қалып-   тастыру жөнін-   дегі іс-шара-   ларды іске   асыруды   бастау.   "ҚазМұнайГаз"   ҰК" АҚ қазақс-   тандық алғашқы   мұнай-химия   кешенін құруға   кіріссін.   Үкімет осы   жобаны іске   асыру жөнінде-   гі барлық қа-   жетті шаралар-   ды қабылдасын. | 2006   жыл-   дың   ішін-   де | Қазақ-   станда   әлемдік   деңгей-   дегі   8-10   мұнай-   химия   кешенін   қалып-   тастыру   жөнінде-   гі, оның   ішінде   Қазақ-   стандық   алғашқы   мұнай-   химия   кешенін   құру жө-   ніндегі   іс-   шаралар   жоспарын   әзірле-   сін және   Үкіметке   енгізсін | Үкімет   қаулы-   сының   жобасы  Іс-ша-   ралар   жоспа-   рының   орын-   далуы   туралы   Үкімет-   ке есеп                               ҚР Пре-   зиден-   тінің   Әкімші-   лігіне   ақпарат | 2006   жылғы   20   наурыз  2006   жылғы   15   шілде   2006   жылғы   15   қазан   2006   жылғы   5 жел-   тоқсан | 2006   жылғы   25   жел-   тоқсан | ЭМРМ   (жинақ-   тау),   "ҚазМұ-   найГаз"   ҰК" АҚ   (келі-   сім бо-   йынша),   басқа   да   мүдделі   мемле-   кеттік   орган-   дар   ЭМРМ   (жинақ-   тау),   "ҚазМұ-   найГаз"   ҰК" АҚ   (келі-   сім бо-   йынша),   басқа   да   мүдделі   мемле-   кеттік   ор-   гандар  ҚР Пре-   мьер-   Минис-   трінің   Кеңсесі |
| 24 | 2.24. Көлең-   келі капитал   мен меншікті   заңдастыру жө-   ніндегі жұмыс-   ты жандандыру | 2006   жыл-   дың   ішін-   де | Көлең-   келі   капитал   мен   меншікті   заңдас-   тыру жө-   ніндегі   іс-   шаралар   жоспарын   әзірлеу | Норма-   тивтік   құқық-   тық   кесім-   нің   жобасы  Іс-ша-   ралар   жоспа-   рының   орын-   далуы   барысы   туралы   ҚР Пре-   зиден-   тінің   Әкімші-   лігіне және   Үкімет-   ке есеп | 2006   жылғы   13   ақпан                    2006   жылғы   26   маусым   2006   жылғы   18   жел-   тоқсан | 2006   жылғы   26   маусым  2006   жылғы   18   жел-   тоқсан | ЭБЖМ   (жинақ-   тау),   мүдделі   мемле-   кеттік   ор-   гандар  ЭБЖМ   (жинақ-   тау),   басқа да   мүдделі   мемле-   кеттік   ор-   гандар |
| 25 | 2.25. Халықа-   ралық норма-   лармен және   практикамен   үйлестірілген   техникалық   реттеу сала-   сындағы заңна-   малық кесім-   дерді әзірлеу-   ді қамтамасыз   ету, техника-   лық реттеу   жүйесін енгізу | Инду-   стри-   ялық-   инно-   ваци-   ялық   даму   стра-   те-   гия-   сының   екін-   ші   ке-   зеңін   (2006   -2010   жыл-   дар)   іске   асыру   шең-   бе-   рінде          2006   жыл-   дың   ішін-   де | Халық-   аралық   нормалар   мен және   практи-   камен   үйлес-   тірілген   техни-   калық   реттеу   сала-   сындағы   заңнама-   лық ке-   сімдерді   әзірлеу   және   техни-   калық   реттеу   жүйесін   енгізу   жөнінде-   гі іс-   шаралар   жоспарын   әзірлеу   және   Үкіметке   енгізу | Үкімет   қаулы-   сының   жобасы  Үкімет-   ке   ақпарат                          ҚР Пре-   зиден-   тінің   Әкімші-   лігіне   ақпарат | 2006   жылғы   20   қаңтар  2006   жылғы   20   маусым   2006   жылғы   20   қыр-   күйек   2006   жылғы   18   жел-   тоқсан | 2006   жылғы   30   маусым   2006   жылғы   25   жел-   тоқсан | ИСМ   (жинақ-   тау),   ККМ,   ЭМРМ,   АШМ   және   басқа   да   мүдделі   мемле-   кеттік   ор-   гандар  ИСМ   (жинақ-   тау),   ККМ,   ЭМРМ,   АШМ   және   басқа   да   мүдделі   мемле-   кеттік   ор-   гандар  ҚР Пре-   мьер-   Минис-   трінің   Кеңсесі |
| 26 | 2.26. Қазақс-   тан экспортын,   шетелдегі сау-   да-инвестиция-   лық өкілдіктер   желісін жылжы-   ту жөніндегі   мамандандырыл-   ған құрылымды   құруды көздей   отырып, шикі-   заттық емес   экспортты да-   мытудың тиімді   жүйесін құру   және өңдеуші   салаларға ау-   қымды инвести-   цияларды, сон-   дай-ақ транс-   ұлттық және   ірі шетелдік   компанияларды   экономиканың   осы секторына   тарту жөнінде-   гі халықаралық   тәжірибені   зерделеу және   ұсыныстар   кешенін ұсыну | Инду-   стри-   ялық-   инно-   ваци-   ялық   даму   стра-   те-   гия-   сының   екін-   ші   ке-   зеңін   (2006   -2010   жыл-   дар)   іске   асыру   шең-   бе-   рінде          2006   жыл-   дың   ішін-   де | Қазақс-   тан экс-   портын,   шетел-   дегі   сауда-   инвести-   циялық   өкіл-   діктер   желісін   жылжыту   жөнінде-   гі ма-   мандан-   дырылған   құры-   лымды   құруды   және   транс-   ұлттық   және ірі   шетелдік   компа-   нияларды   эконо-   миканың   осы сек-   торына   тартуды   көздей   отырып,   шикізат-   тық емес   экспорт-   ты да-   мытудың   тиімді   жүйесін   құру   және   өңдеуші   сала-   ларға   ауқымды   инвести-   цияларды   тарту   жөнінде-   гі іс-   шаралар   жоспарын   әзірлеу | Үкімет   қаулы-   сының   жобасы      Жос-   пардың   орын-   далуы   туралы   Үкі-   метке   ақпарат    ҚР Пре-   зиден-   тінің   Әкімші-   лігіне   ақпарат | 2006   жылғы   20   ақпан      тоқсан   сайын,   тоқ-   санның   соңғы   айының   20-   күніне | тоқсан   сайын,   тоқ-   санның   соңғы   айының   30-   күніне | ИСМ,   (жинақ-   тау),   ЭБЖМ,   АШМ,   ЭМРМ,   ККМ  ИСМ,   (жинақ-   тау),   ЭБЖМ,   АШМ,   ЭМРМ,   ККМ    ҚР Пре-   мьер-   Минис-   трінің   Кеңсесі |
| 27 | 3. Облыс әкім-   дері 2006 жыл   бойы Қазақстан   Республикасы-   ның барлық об-   лыс орталықта-   рында халыққа   "жалғыз тере-   зе" қағидаты   бойынша қызмет   көрсету орта-   лықтарын құру   жөніндегі   шараларды   қабылдау | 2006   жыл-   дың   ішін-   де | Халыққа   "жалғыз   терезе"   қағидаты   бойынша   қызмет   көрсету   орталық-   тарын   құру жө-   ніндегі   іс-шара-   лардың   өңірлік   жоспар-   ларын   әзірлеу | Әкімдер   шешім-   дері    Әкім-   дердің   Әділет-   миніне   өңірлік   жоспар-   лардың   атқа-   рылу   барысы   туралы   есеп-   тері  ҚР Пре-   зиден-   тінің   Әкімші-   лігіне   және   Үкіме-   тіне   өңірлік   жоспар-   лардың   орын-   далу   барысы   туралы   жиынтық   есеп | 2006   жылғы   20   наурыз  ай   сайын              тоқсан   сайын,   тоқ-   санның   соңғы   айының   30-   күніне | 2006   жылғы   20   наурыз                  тоқсан   сайын,   тоқ-   санның   соңғы   айының   30-   күніне | Облыс   әкім-   дері    Облыс   әкім-   дері              Әділет-   мині   (жинақ-   тау),   ЭБЖМ,   Қаржы-   мині,   АБА,   облыс   әкім-   дері |
| 28 | 4. Аудандар,   қалалар және   облыс әкімдері   2006 жылдың   бірінші тоқса-   нында халық   алдында есеп   берулерді   өткізу | 2006   жыл-   дың   бі-   рінші   тоқ-   са-   нында | Халық   алдында   есеп   берулер-   ді ұйым-   дастыру   және   өткізу | ҚР Пре-   зиден-   тінің   Әкімші-   лігіне   және   Үкіме-   тіне   өткі-   зілген   есеп   берулер   туралы   ақпарат | 2006   жылғы   27   наурыз | 2006   жылғы   27   наурыз | Облыс-   тардың,   Астана   және   Алматы   қала-   рының   әкім-   дері,   ЭБЖМ |
| 29 | 5. Алматы қа-   ласының әкімі   2006 жыл бойы   мүдделі мемле-   кеттік орган-   дармен, Ұлттық   Банкпен, Қаржы   нарығы мен   қаржы ұйымда-   рын реттеу жә-   не қадағалау   агенттігімен   және Қазақстан   қор биржасымен   (КАSЕ) бірле-   сіп, өңірлік   қаржы орталы-   ғының әкімші-   лігін Алматы   қаласында   орналастыру,   оның қызметі   үшін тиісті   инфрақұрылымды   және барлық   қажетті жағ-   дайларды жасау   мәселелерін   пысықтау | 2006   жыл-   дың   ішін-   де | Өңірлік   қаржы   орталы-   ғының   әкімші-   лігін   Алматы   қаласын-   да орна-   ластыру,   оның   қызметі   үшін   тиісті   инфрақұ-   рылымды   және   барлық   қажетті   жағдай-   ларды   жасау мәселе-   лері жө-   ніндегі   іс-   шаралар   жоспарын   әзірлеу | Алматы   қаласы   әкімі-   нің   шешімі                Алматы   қаласы   әкімі-   нің ҚР   Прези-   денті-   нің   Әкімші-   лігіне   және   Үкі-   метіне   есебі | 2006   жылғы   20   ақпан                  2006   жылғы   20   маусым  2006   жылғы   18   жел-   тоқсан | 2006   жылғы   20   маусым  2006   жылғы   18   жел-   тоқсан | Алматы   қала-   сының   әкімі   (жинақ-   тау),   ҰБ   (келі-   сім бо-   йынша),   ЭСЖҚА   (келі-   сім бо-   йынша),   КАSЕ   (келі-   сім бо-   йынша)  Алматы   қала-   сының   әкімі   (жинақ-   тау),   ҰБ   (келі-   сім бо-   йынша),   ЭСЖҚА   (келі-   сім бо-   йынша),   КАSЕ   (келі-   сім бо-   йынша) |
| 30 | 6.   Ұлттық Банк   2006 жыл ішін-   де орталық   аппарат қыз-   меткерлерінің   бір бөлігін   Алматы қаласы-   нан Астана   қаласына кө-   шіруді жүзеге   асырсын | 2006   жыл   ішін-   де | Орталық   аппарат   қызмет-   керлері-   нің бір   бөлігін   Алматы   қаласы-   нан Ас-   тана   қаласына   көшіру   туралы ҚР Пре-   зиденті   Жарлығы-   ның жо-   басын   әзірлеу   және енгізу   Ұлттық   Банктің   орталық   аппараты   қызмет-   керлері-   нің бір   бөлігін   Астана   қаласына   көшіру   жөнінде-   гі іс-   шаралар   жоспарын   әзірлеу   және бекіту | ҚР Пре-   зиденті   Жарлығының жо-   басы    Ұлттық   Банк Төраға-   сының   бұйрығы        Қазақ-   стан   Респуб-   ликасы Прези-   денті-   нің   Әкімші-   лігіне және   Үкіме-   тіне   Іс-шаралар   жоспарының   орында-   лу ба-   рысы   туралы   ақпарат | 2006   жылғы   18   тамыз | 2006   жылғы   20   шілде                2006   жылғы   18   жел-   тоқсан | ҰБ        ҰБ      ҰБ |

  Ескертпе: ИСМ - Индустрия және сауда министрлігі   
      ЭБЖМ - Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі   
      Қаржымині - Қаржы министрлігі   
      Әділетмині - Әділет министрлігі   
      МАСМ - Мәдениет, ақпарат және спорт министрлігі   
      БҒМ - Білім және ғылым министрлігі   
      ІІМ - Ішкі істер министрлігі   
      ККМ - Көлік және коммуникация министрлігі   
      ЭМРМ - Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі   
      Қоршағанортамині - Қоршаған ортаны қорғау министрлігі   
      Еңбекмині - Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі   
      АШМ - Ауыл шаруашылығы министрлігі   
      ДСМ - Денсаулық сақтау министрлігі   
      ЖРА - Жер ресурстарын басқару агенттігі   
      ТМРА - Табиғи монополияларды реттеу агенттігі   
      СА - Статистика агенттігі   
      АБА - Ақпараттандыру және байланыс агенттігі   
      МҚА - Мемлекеттік қызмет істері агенттігі   
      ЭСЖҚА - Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі   
      ҚНРА - Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігі   
      БП - Бас прокуратура   
      ҰБ - Ұлттық Банк   
      ҰҚК - Ұлттық қауіпсіздік комитеті   
      "КЕGОС" ААҚ - "КЕGОС" Қазақстан электр желілерін басқару жөніндегі компаниясы" ашық акционерлік қоғамы   
      "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ - "ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы   
      КАSЕ - Қазақстан қор биржасы   
      ҚҚС - Қосылған құн салығы

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК