

**Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі республикалық басқару орталығын құру туралы**

***Күшін жойған***

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2010 жылғы 13 ақпандағы N 26-ө Өкімі. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 4 қыркүйектегі № 970 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 04.09.2014 № 970 қаулысымен.

      Мемлекет басшысының 2010 жылғы 29 қаңтардағы «Жаңа онжылдық - жаңа экономикалық өрлеу - Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» атты Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру мақсатында елді үдемелі индустриялық-инновациялық дамытуды жүзеге асыру мәселелері бойынша:  
      1. Мынадай:  
      1) осы өкімге 1-қосымшаға сәйкес құрамда оған инвестициялық жобалардың іске асырылу барысын үйлестіру жөніндегі функциялар жүктеле отырып, Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі республикалық басқару орталығы (бұдан әрі - РБО);  
      2) осы өкімге 2-қосымшаға сәйкес құрамда инвестициялық жобалардың іске асырылу барысын бақылау жөніндегі республикалық жобалау топтары (бұдан әрі - Топтар) құрылсын.  
      2. Облыстарды, республикалық маңызы бар қала мен астананы үдемелі индустриялық дамыту жөніндегі үйлестіру кеңестері үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі өңірлік басқару орталықтары (бұдан әрі - Орталықтар) ретінде инвестициялық жобалардың іске асырылу барысын үйлестіруді жүзеге асырсын.  
      3. Инвестициялық жобалар:  
      осы өкімге 3-қосымшаға сәйкес Топтар;  
      осы өкімге 4-қосымшаға сәйкес Орталықтар арасында бөлінсін.  
      4. Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі:  
      Топтар мен Орталықтар қызметін үйлестіруді жүзеге асырсын;  
      инвестициялық жобалардың іске асырылу барысына тәуелсіз мониторинг жүргізетін ұйымды айқындасын.  
      Ескерту. 4-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Премьер-Министрінің 2010.05.27 № 77-ө Өкімімен.  
      5. Топтардың, Орталықтардың басшылары:  
      объектілер мен құрылыс алаңдарына тікелей бара отырып, кемінде айына бір рет Топтардың және Орталықтардың отырыстарын өткізсін;  
      Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігіне:  
      осы өкімге 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 5-күніне дейін;  
      осы өкімге 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тоқсан сайын, есепті айдан кейінгі айдың 5-күніне дейін есептер берсін.  
      Ескерту. 5-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Премьер-Министрінің 2010.05.27 № 77-ө, 2012.01.23 № 10-ө Өкімдерімен.  
      6. Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі ай сайын, есептіден кейінгі айдың 15-күніне дейін РБО-ға инвестициялық жобалардың іске асырылу барысы туралы хабарласын.  
      Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Премьер-Министрінің 2010.05.27 № 77-ө Өкімімен.  
      7. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі:  
      1) «Қазақстан Республикасындағы инвестициялық процестердi басқару» ақпараттық жүйесiнiң үздiксiз жұмыс iстеуiн;  
      2) Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлiгiнiң Инвестициялық жобалар порталына барлық мүдделi мемлекеттiк органдардың қол жеткiзуiн қамтамасыз етсiн.  
      Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Премьер-Министрінің 2012.04.04 № 64-ө Өкімімен.  
      8. «Инвестициялық жобалардың іске асырылу барысын бақылау жөніндегі штабтар туралы» Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2010 жылғы 19 қаңтардағы № 8-ө өкімінің күші жойылды деп танылсын.

*Премьер-Министр                                     К. Мәсімов*

Қазақстан Республикасы   
Премьер-Министрінің    
2010 жылғы 13 ақпандағы   
№ 26-ө өкіміне      
1-қосымша

**Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық**  
**дамыту жөніндегі республикалық басқару орталығының**  
**құрамы**

      Ескерту. Құрам жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 09.04.2014 N 329 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі, жетекші  
      Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасының Индустрия және жаңа технологиялар министрі, жетекшінің орынбасары  
      Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасының Қаржы министрі  
      Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрi  
      Қазақстан Республикасының Қоршаған орта және су ресурстары министрі  
      Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар министрi   
      Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникация министрі  
      Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрі  
      Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрі  
      Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттік жоспарлау министрі  
      Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрi  
      Қазақстан Республикасының Мұнай және газ министрi  
      Қазақстан Республикасының Өңірлік даму министрi  
      Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігінің төрағасы  
      «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының басқарма төрағасы (келісім бойынша)  
      «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының басқарма төрағасы (келісім бойынша)  
      Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының басқарма төрағасы (келісім бойынша)  
      Қазақстан Республикасы Сауда-өнеркәсіп палатасы президентінің міндетін атқарушы (келісім бойынша)  
      «Нұр Отан» халықтық-демокартиялық партиясының орталық аппараты басшысының орынбасары (келісім бойынша)

Қазақстан Республикасы    
Премьер-Министрінің      
2010 жылғы 13 ақпандағы   
№ 26-ө өкіміне       
2-қосымша

**Инвестициялық жобалардың іске асырылу барысын бақылау жөніндегі**  
**республикалық жобалау топтарының**  
**құрамы**

      Ескерту. Құрам жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 09.04.2014 N 329 қаулысымен.

**Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің**  
**инвестициялық жобалардың іске асырылу барысын бақылау жөніндегі**  
**республикалық жобалау тобы**

      Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникация министрi, жетекші  
      Қазақстан Республикасының Индустрия және жаңа технологиялар бірінші вице-министрi  
      Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникация вице-министрi   
      Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникация вице-министрi   
      Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникация вице-министрі  
      Алматы облысы әкімінің бірінші орынбасары   
      Батыс Қазақстан облысы әкімінің бірінші орынбасары  
      Қызылорда облысы әкімінің орынбасары,   
      Оңтүстік Қазақстан облысы әкімінің орынбасары  
      Ақтөбе облысы әкімінің бірінші орынбасары  
      Жамбыл облысы әкімінің бірінші орынбасары   
      Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі Автомобиль жолдары комитетінің төрағасы   
      Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасы басқарма төрағасының орынбасары (келісім бойынша)

**Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар**  
**министрлігінің инвестициялық жобалардың іске асырылу**  
**барысын бақылау жөніндегі республикалық жобалау тобы**

     Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасының Индустрия және жаңа технологиялар министрі, жетекші  
      Қазақстан Республикасының Индустрия және жаңа технологиялар бірінші вице-министрі  
      Қазақстан Республикасының Өңірлік даму вице-министрі  
      Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникация вице-министрi  
      Қазақстан Республикасының Қоршаған орта және су ресурстары вице-министрі   
      Қазақстан Республикасының Білім және ғылым вице-министрі  
      Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар вице-министрі   
      Павлодар облысы әкімінің бірінші орынбасары  
      Қостанай облысы әкімінің орынбасары   
      Ақтөбе облысы әкімінің орынбасары   
      Қарағанды облысы әкімінің орынбасары   
      Шығыс Қазақстан облысы әкімінің орынбасары  
      Алматы облысы әкімінің орынбасары   
      Екібастұз қаласының әкімi   
      Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Халықты жұмыспен қамту департаментінің директоры   
      «Қазақмыс корпорациясы» жауапкершілігi шектеулі серіктестігінің басқарма төрағасы (келісім бойынша)   
      «Kazakhmys Project LLC» компаниясының бас директоры (келісім бойынша)   
      Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасы басқарма төрағасының бірінші орынбасары (келісім бойынша)

**Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігінің инвестициялық жобалардың іске асырылу барысын бақылау жөніндегі республикалық жобалау тобы**

      Қазақстан Республикасының Мұнай және газ министрі, жетекші  
      Қазақстан Республикасының Өңірлік даму вице-министрі  
      Қазақстан Республикасының Индустрия және жаңа технологиялар бірінші вице-министрi   
      Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникация вице-министрi   
      Қазақстан Республикасының Мұнай және газ вице-министрі   
      Алматы облысы әкімінің бірінші орынбасары   
      Ақтөбе облысы әкімінің бірінші орынбасары  
      Атырау облысы әкімінің бірінші орынбасары   
      Оңтүстік Қазақстан облысы әкімінің орынбасары  
      Маңғыстау облысы әкімінің бірінші орынбасары  
      Қызылорда облысы әкімінің орынбасары   
      Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Халықты жұмыспен қамту департаментінің директоры   
      Қазақстан Республикасы Қоршаған орта және су ресурстары министрлігі Су ресурстары комитетінің Су ресурстарын пайдалануды және қорғауды реттеу жөніндегі Жайық-Каспий бассейндік инспекциясының бастығы   
      «Біріккен химия компаниясы» жауапкершілігi шектеулі серіктестігінің басқарма төрағасы (келісім бойынша)   
      «Kazakhstan Petrochemical Industies Inc» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры (келісім бойынша)   
      «Атырау-Жарық» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің төрағасы (келісім бойынша)   
      «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының басқарма төрағасы (келісім бойынша)   
      «Бейнеу-Шымкент газ құбыры» жауапкершілігi шектеулі серіктестігінің бас директоры (келісім бойынша)   
      Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасы басқарма төрағасының орынбасары (келісім бойынша)

**Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігінің**  
**инвестициялық жобалардың іске асырылу барысын бақылау жөніндегі**  
**республикалық жобалау тобы**

      Қазақстан Республикасының Өңірлік даму вице-министрі  
      Қазақстан Республикасының Индустрия және жаңа технологиялар бірінші вице-министрi   
      Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің төрағасы  
      Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті төрағасының орынбасары  
      Алматы облысы әкімінің орынбасары  
      Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасы басқарма төрағасының орынбасары (келісім бойынша)

**Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігінің**  
**инвестициялық жобалардың іске асырылу барысын бақылау жөніндегі**  
**республикалық жобалау тобы**

      Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігінің төрағасы, жетекші  
      Қазақстан Республикасының Индустрия және жаңа технологиялар бірінші вице-министрi   
      Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі төрағасының орынбасары   
      Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі

Қазақстан Республикасы    
Премьер-Министрінің     
2010 жылғы 13 ақпандағы   
№ 26-ө өкіміне        
3-қосымша

      Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Премьер-Министрінің 2012.01.23 № 10-ө Өкімімен, өзгеріс енгізілді - ҚР Премьер-Министрінің 2012.04.04 № 64-ө Өкімімен.

**Инвестициялық жобаларды инвестициялық жобалардың iске асырылу**  
**барысын бақылау жөнiндегi республикалық жобалау**  
**топтарының арасында бөлу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с  № | Жобаның атауы | Жобаның іске асырылу кезеңi | Объектіні пайдалануға беру мерзімі | Жобалық қуаттылыққа шығу мерзімі |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлiгiнiң инвестициялық  жобалардың iске асырылу барысын бақылау жөнiндегi республикалық жобалау тобы | | | | |
| 1 | Ықпалдастырылған газ-химия кешенiн салу (өтiнiш берушi – «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2010 –  2016 ж.ж. | 2016 ж. желтоқсан | 2020 ж.  1-тоқсан |
| 2 | «Бейнеу-Бозай-Шымкент» газ құбырын салу (өтiнiш берушi – «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлiк қоғамы) | 2010 –  2019 ж.ж. | 2019 ж. желтоқсан | 2019 ж.  4-тоқсан |
| Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгiнiң инвестициялық  жобалардың iске асырылу барысын бақылау жөнiндегi республикалық жобалау тобы | | | | |
| 3 | Сырдария өзенiнде тасқынға қарсы Көксарай қарсы реттеуiшiн салу (өтiнiш берушi – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгi) | 2008 –  2011 ж.ж. | 1 кезек – 2010 ж. наурыз;  2 кезек – 2011 ж. желтоқсан | 2011 ж. 4-тоқсан |
| Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгiнiң  инвестициялық жобалардың iске асырылу барысын бақылау  жөнiндегi республикалық жобалау тобы | | | | |
| 4 | Бозшакөл кен байыту комбинатын салу (өтiнiш берушi – «Kazakhmys Bozshakol» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2010 – 2014 ж.ж. | 2014 ж. желтоқсан | 2017 ж. 2-тоқсан |
| 5 | Ақтоғай кен байыту комбинатын салу (өтiнiш берушi – «Kazakhmys Aktogay» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2011 – 2014 ж.ж. | 2014 ж. желтоқсан | 2015 ж. 4-тоқсан |
| 6 | Инновациялық технологияларды пайдалана отырып, жоғары көмiртектi феррохром өндiрiсiн ұлғайту (өтiнiш берушi –  «Қазхром» трансұлттық компаниясы» акционерлiк қоғамы) | 2009 – 2013 ж.ж. | 2013 ж. желтоқсан | 2014 ж. 4-тоқсан |
| 7 | Металданған өнiм өндiретін зауыт салу (өтiнiш берушi –  «Соколов-Сарыбай кен байыту өндiрiстiк бiрлестiгi» акционерлiк қоғамы) | 2011 – 2014 ж.ж. | 2014 ж. желтоқсан | 2015 ж. 4-тоқсан |
| 8 | Өздiгiнен жүретiн ESSIL KЗC-740 астық жинайтын комбайндарын және басқа ауыл шаруашылығы техникасын шығару (өтiнiш берушi – «АгромашХолдинг» акционерлiк қоғамы) | 2003 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. желтоқсан | 2019 ж. 4-тоқсан |
| 9 | «Қорғас» шекара маңы ынтымақтастығы халықаралық орталығының инырақұрылымын салу (өтiнiш берушi – «Қорғас» шекара ынтымақтастығы халықаралық орталығы» акционерлiк қоғамы») | 2005 – 2018 ж.ж. | 2018 ж. желтоқсан | 2018 ж. 4-тоқсан |
| 10 | Ақбақай алтын шығару фабрикасын қайта жаңарту және жаңғырту (өтiнiш берушi – «АК Алтыналмас» акционерлiк қоғамы) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. маусым | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 11 | Ферроқорытпалар өндiрiсiн және оның шикiзаттық базасын әртараптандыру, қуаттылығын жылына 300 мың тонна ферроқорытпаға жеткiзе отырып, және кеңейту (өтiнiш берушi – «Тараз металлургия зауыты» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2011 – 2014 ж.ж. | 2014 ж. желтоқсан | 2016 ж. 4-тоқсан |
| 12 | Алтын өндiру қуатын 1 тоннаға дейiн ұлғайту (өтiнiш берушi – «Төрт Құдық» КБК» акционерлiк қоғамы) | 2007 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. қазан | 2013 ж. 2-тоқсан |
| 13 | Болат өндiрiсiн жылына 6 млн. тоннаға дейiн арттыра отырып, «Арселор Миттал Темiртау» АҚ-ты дамыту және жаңғырту (өтiнiш берушi – «Арселор Миттал Темiртау» акционерлiк қоғамы) | 2010 – 2015 ж.ж. | 2015 ж. желтоқсан | 2016 ж. 4-тоқсан |
| 14 | Электрмен болат балқытатын кешен салу «Ақтау құйма зауыты» (өтiнiш берушi – жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2011 – 2013 ж.ж. | 2013 ж. тамыз | 2015 ж. 4-тоқсан |
| 15 | Бақыршық кенорнында металлургиялық кешен салу және өнiмдiлiгi жылына 1,5 млн. тонна кен болатын жерасты кенiшiн игеру (өтiнiш берушi – «Бақыршық тау-кен өндiру кәсiпорны» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2011 – 2013 ж.ж. | 2013 ж. желтоқсан | 2014 ж. 2-тоқсан |
| 15-1 | Ақмола облысының Бурабай ауданындағы «Бурабай» арнайы экономикалық аймағының шекарасында туристiк ойын-сауық кешенiн салу (өтiнiш берушi – «Tourism Borovoe City» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2009 – 2021 ж.ж. | 2021 ж. желтоқсан | 2022 ж. 3-тоқсан |
| Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгiнiң инвестициялық  жобалардың iске асырылу барысын бақылау жөнiндегi республикалық жобалау тобы | | | | |
| 16 | «Батыс Еуропа - Батыс Қытай» халықаралық транзит дәлiзiн қайта жаңарту (өтiнiш берушi – Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгi) | 2010 – 2013 ж.ж. | 2013 ж. желтоқсан | 2014 ж. 4-тоқсан |
| Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң инвестициялық  жобалардың iске асырылу барысын бақылау жөнiндегi республикалық жобалау тобы | | | | |
| 17 | Ақмола облысындағы Нұра-Есiл арнасын қайта жаңарту (өтiнiш берушi – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң Су ресурстары комитетi) | 2010 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. маусым | 2012 ж. 2-тоқсан |
| Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлiгiнiң инвестициялық  жобалардың iске асырылу барысын бақылау жөнiндегi республикалық жобалау тобы | | | | |
| 18 | Алынып тасталды - ҚР Премьер-Министрінің 2012.04.04 № 64-ө Өкімімен. | | | |
| 19 | Алынып тасталды - ҚР Премьер-Министрінің 2012.04.04 № 64-ө Өкімімен. | | | |
| Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттiгiнiң инвестициялық жобалардың  iске асырылу барысын бақылау жөнiндегi республикалық жобалау тобы | | | | |
| 20 | «Kazsat» спутниктiк байланыс және хабар тарату жүйесiн жасау (өтiнiш берушi – Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттiгi) | 2006 – 2014 ж.ж. | 2014 ж. маусым | 2016 ж. 4-тоқсан |
| 21 | «Байқоңыр» ғарыш айлағында «Бәйтерек» ғарыштық зымыран кешенiн құру (өтiнiш берушi – Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттiгi) | 2005 – 2017 ж.ж. | 2017 ж. желтоқсан | 2021 ж. 4-тоқсан |
| 22 | Ғарыш аппараттарын құрастыру-сынау кешенiн құру (өтiнiш берушi – Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттiгi) | 2008 – 2013 ж.ж. | 2013 ж. желтоқсан | 2015 ж. 4-тоқсан |
| 23 | Қазақстан Республикасының Жердi қашықтан зондтау ғарыш жүйесiн құру (өтiнiш берушi – Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттiгi) | 2006 – 2014 ж.ж. | 2014 ж. қазан | 2016 ж. 4-тоқсан |
| «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингi» акционерлiк қоғамының инвестициялық  жобалардың iске асырылу барысын бақылау жөнiндегi республикалық жобалау тобы | | | | |
| 24 | Инфрақұрылымы дамыған қазiргi заманғы бордақылау алаңын құру (өтiнiш берушi – «Crown Батыс» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2008 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. маусым | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 25 | Мақтаның сортты тұқымдық материалын шығару зауытын салу (өтiнiш берушi – «Қазақстан мақтасы» акционерлiк қоғамы) | 2008 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. наурыз | 2015 ж. 1-тоқсан |
| 26 | «Құнарлы өнiмдер» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгiнің құс фабрикасын құру (өтiнiш берушi – «Құнарлы өнiмдер» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2012 ж. желтоқсан | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 27 | Жемiс-көкөнiс өнiмдерiн өндiру (өтiнiш берушi – «АстанаЭкоСтандарт» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 28 | Әрқайсысында 1010 басқа дейiн iрi қара мал репродукторлары болатын екi асыл тұқымды шаруашылығы бар 5000 басқа дейiн iрi қара малды бордақылау алаңын салу (өтiнiш берушi – «KazBeef Ltd» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2010 – 2011 ж.ж | 2011 ж. желтоқсан | 2013 ж. 4-тоқсан |
| «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлiк қоғамының инвестициялық  жобалардың iске асырылу барысын бақылау жөнiндегi республикалық жобалау тобы | | | | |
| 29 | Мойнақ ГЭС-iн салу (өтiнiш берушi – «Самұрық-Энерго» акционерлiк қоғамы) | 2006 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2012 ж. 1-тоқсан |
| 30 | Атырау мұнай өңдеу зауытын қайта жаңарту және жаңғырту (өтiнiш  берушi – «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлiк қоғамы) | 2009 – 2014 ж.ж. | 2013 ж. желтоқсан | 2014 ж. 1-тоқсан |
| 31 | Ақтау пластикалық массалар зауытында жол битумдарын шығару (өтiнiш берушi – «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлiк қоғамы) | 2010 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. қараша | 2013 ж. 1-тоқсан |
| 32 | Алматы қаласында және Алматы облысында 12 трансформаторлық қосалқы станциялар салу («Кеңсай», «Медеу», «Шымбұлақ», «Новая», «Отырар», «Алатау», «ҚазҰУ», «Топливная», «Ерменсай», «Алтай», «Мамыр», «Новая-3А») (өтiнiш берушi – «Самұрық-Энерго» акционерлiк қоғамы) | 2009 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. желтоқсан | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 33 | Қазақстан Республикасында жүк вагондарын шығаратын қуаттар құру (өтiнiш берушi – «Қазақстан вагон жасау компаниясы» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2009 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. маусым | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 34 | «Химфарм» акционерлiк қоғамының өндiрiсiн кеңейту (өтiнiш берушi – «Химфарм» акционерлiк қоғамы) | 2009 – 2013 ж.ж. | 2013 ж. маусым | 2016 ж. 1-тоқсан |
| 35 | «Жетiген - Қорғас» темiр жол желiлерiн салу (1-шi iске қосу кешенi - 2011 жыл; 2-шi iске қосу кешенi - 2012 жыл) (өтiнiш берушi – «Қазақстан темiр жолы» ұлттық компаниясы» акционерлiк қоғамы) | 2009 – 2012 ж.ж. | 1-кешен – 2011 ж. желтоқсан;  2-кешен – 2012 ж. желтоқсан | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 36 | «Өзен - Түрiкменстанмен мемлекеттiк шекара» жаңа темiр жол желiсiн салу (1-шi iске қосу кешенi - 2011 жыл; 2-шi iске қосу кешенi - 2012 жыл) (өтiнiш берушi – «Қазақстан темiр жолы» ұлттық компаниясы» акционерлiк қоғамы)) | 2009 – 2012 ж.ж. | 1-кешен – 2011 ж. қараша;  2-кешен – 2012 ж. желтоқсан | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 37 | Балқаш ЖЭС-iн салу (өтiнiш берушi – «Самұрық-Энерго» акционерлiк қоғамы) | 2010 – 2015 ж.ж. | 2015 ж. желтоқсан | 2017 ж. 4-тоқсан |
| 38 | Қазақстанның ҰЭЖ-не 500 кВ, 220 кВ кернеулi желiлерiмен қоса отырып, Алма 500 кВ КС салу (өтiнiш берушi – «KEGOC» акционерлiк қоғамы) | 2010 – 2014 ж.ж. | 2014 ж. қазан | 2014 ж. 4-тоқсан |
| 39 | № 3 ст. энергия блогын құра отырып Екiбастұз ГРЭС-2 кеңейту және қайта жаңарту (өтiнiш берушi – «Самұрық-Энерго» акционерлiк қоғамы) | 2009 – 2013 ж.ж. | 2013 ж. желтоқсан | 2015 ж. 1-тоқсан |
| 40 | Екiбастұз ГРЭС-1 кеңейту және қайта жаңарту (өтiнiш берушi - «Самұрық-Энерго» акционерлiк қоғамы) | 2010 – 2014 ж.ж. | 2014 ж. желтоқсан | 2017 ж. 1-тоқсан |
| 41 | Шардара ГЭС-iн жаңғырту (өтiнiш берушi – «Самұрық-Энерго» акционерлiк қоғамы) | 2011 – 2015 ж.ж. | 2015 ж. желтоқсан | 2017 ж. 1-тоқсан |
| 42 | Қазақстанның ұлттық электр желiсiн жаңғырту, II кезең (өтiнiш берушi – «KEGOC» акционерлiк қоғамы) | 2010 – 2016 ж.ж. | 2016 ж. желтоқсан | 2016 ж. 4-тоқсан |
| 43 | Өндiрiстік қуаты жылына 180 мың тонна күкiрт қышқылы зауытын қайта жаңарту (өтiнiш берушi – «Қазатомөнеркәсiп-КҚЗ» бiрлескен кәсiпорны» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2010 – 2013 ж.ж. | 2013 ж. желтоқсан | 2014 ж. 2-тоқсан |
| 44 | Фосфориттi концентрат шығару үшiн суспензиялық-флотациялық фабрика салу (өтiнiш берушi – «Қазфосфат» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2010 – 2013 ж.ж. | 2013 ж. желтоқсан | 2019 ж. 4-тоқсан |
| 45 | Электровоздар жасауды ұйымдастыру (өтiнiш берушi - «Қазақстан темiр жолы» ұлттық компаниясы» акционерлiк қоғамы) | 20011 – 2012 ж.ж. | 2014 ж. желтоқсан | 2016 ж. 4-тоқсан |
| 46 | Мойнақ ГЭС-iнiң қуат беру схемасы (өтiнiш берушi – «KEGOC» акционерлiк қоғамы) | 2010 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. тамыз | 2012 ж. 3-тоқсан |
| 47 | Астана қаласында «Talgo» жолаушылар вагоны өндiрiсiн ұйымдастыру (өтiнiш берушi – «Қазақстан темiр жолы» ұлттық компаниясы» акционерлiк қоғамы) | 2010 – 2011 ж.ж | 2011 ж. желтоқсан | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 48 | FTTH (Fiber to the Home) желілерінің құрылысы (өтініш беруші – «Қазақтелеком» акционерлік қоғамы) | 2010 – 2014 ж.ж. | 2014 ж. желтоқсан | 2014 ж. 4-тоқсан |
| 49 | KAZ PV қазақстандық кремний негізінде фотоэлектрлік модульдер өндірісін құру (өтініш беруші – «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы) | 2010 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. желтоқсан | 2014 ж. 4-тоқсан |
| 50 | Солтүстік Каспий Ден қою Экологиялық Базасы (өтініш беруші – «ТеңізСервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. желтоқсан | 2012 ж. 4-тоқсан |

Қазақстан Республикасы   
Премьер-Министрінің    
2010 жылғы 13 ақпандағы  
№ 26-ө өкіміне       
4-қосымша

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Премьер-Министрінің 2012.01.23 № 10-ө Өкімімен, өзгеріс енгізілді - ҚР Премьер-Министрінің 2012.04.04 № 64-ө Өкімімен.

**Инвестициялық жобаларды үдемелi индустриялық-инновациялық**  
**дамыту жөнiндегi өңiрлiк басқару орталықтары арасында бөлу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с  № | Жобаның атауы | Жобаның іске асырылу кезеңi | Объектіні пайдалануға беру мерзімі | Жобалық қуаттылыққа шығу мерзімі |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ақмола облысын үдемелi индустриялық-инновациялық дамыту жөнiндегi өңiрлiк басқару орталығы | | | | |
| 1 | Васильков алтын кен орнын одан әрi игеру және алтын шығару фабрикасын салу (өтiнiш берушi – «Васильков КБК» акционерлiк қоғамы) | 2007 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. мамыр | 2011 ж. 2-тоқсан |
| 2 | Темiр кенiн қайта өңдеу және байыту жөнiндегi ұсақтау-байыту фабрикасын салу (өтiнiш берушi – «Өркен» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2009 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. маусым | 2012 ж. 2-тоқсан |
| 3 | 3,56 га жылыжайлар (өтiнiш берушi – «Қазақстанның жылыжай технологиялары» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2009 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. маусым | 2012 ж. 1-тоқсан |
| 4 | Ет өңдеу кешенi (өтiнiш берушi – «Астана Агроөнiм» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2008 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. маусым | 2011 ж. 4-тоқсан |
| 5 | Бордақылау алаңын құру (өтiнiш берушi – «Острогорское» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2009 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 6 | Кiрпiш зауытын салу (өтiнiш берушi – «Кереге-Астана» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2007 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. қазан | 2012 ж. 2-тоқсан |
| 7 | Бордақылау алаңы және ет комбинаты (өтiнiш берушi – «SC FOOD» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2009 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2016 ж. 1-тоқсан |
| 8 | Цемент зауытын салу (өтiнiш берушi – «BI-Cement» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2007 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. желтоқсан | 2015 ж. 2-тоқсан |
| 9 | Қыш кiрпiш өндiру зауытын салу (өтiнiш берушi – «ENKI» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2006 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. желтоқсан | 2013 ж. 1-тоқсан |
| 10 | Бордақылау алаңы (өтiнiш берушi – «Щучинский қалалық сүт зауыты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2016 ж. 1-тоқсан |
| 11 | Сүт зауытын салу (өтiнiш берушi – «Родина» агрофирмасы») жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 12 | Диірмен кешенін салу (өтiнiш берушi – «Агример Астық» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2009 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. желтоқсан | 2011 ж. 4-тоқсан |
| 13 | Қуаттылығы жылына 2 млн.тонна цемент зауытын салу (өтiнiш берушi – «Көкше-Цемент» өндірістік бірлестігі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2007 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. желтоқсан | 2014 ж. 2-тоқсан |
| 14 | Диірмен кешенін салу (өтiнiш берушi – «Төңкеріс» астық қабылдау кәсіпорны» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. желтоқсан | 2011 ж. 4-тоқсан |
| 15 | Ағаш сүрегінен бұйымдар шығаруды ұйымдастыру (өтiнiш берушi – «ҚазОрман» компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2009 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. қараша | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 16 | Алкогольсіз сусындар шығаратын №2 зауыт салу (өтiнiш берушi – «Көкшетау минералды сулары» акционерлік қоғамы) | 2009 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. қараша | 2011 ж. 4-тоқсан |
| 17 | Қуаттылығы 110 мың тонна астық қоймасы кешені (өтініш беруші – «Жаркаинская нива», «Запорожье», «Бауманское-07», «Атбасарская нива», «Әліби-Жарқайың» жауапкершілігі шектеулі серіктестіктері) | 2010 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. желтоқсан | 2011 ж. 4-тоқсан |
| 18 | Қағаз сүлгілерін шығаратын зауыт (өтiнiш берушi – «ASAD company» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2008 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. маусым | 2012 ж. 1-тоқсан |
| 19 | Пластикалық су және газ құбырларын шығару (өтiнiш берушi – «Арыстан» Степногорск құбыр зауыты»  жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. маусым | 2012 ж. 2-тоқсан |
| 20 | Диірмен кешенін салу (өтiнiш берушi – «Даржан Групп» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2009 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. қаңтар | 2011 ж. 4-тоқсан |
| 21 | Астықты тазартатын және кептіретін желілер орната отырып, көлемі 14,6 мың тонна астық қоймасын салу (өтiнiш берушi – «Зеренді АҚК жауапкершілігі шектеулі серіктестігі») | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. маусым | 2011 ж. 4-тоқсан |
| 22 | Новоднепровск кен алаңының құрамында алтын бар кендерін игеру (өтiнiш берушi – «Голд Ленд» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2013 ж. 1-тоқсан |
| 23 | Диірмен кешенін салу (өтiнiш берушi – «Урожай» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. қазан | 2011 ж. 4-тоқсан |
| 24 | Көкшетау қаласы әуежайының әуевокзалын және жасанды ұшу-қону жолағын қайта жаңарту (өтiнiш берушi – «Көкшетау әуе компаниясы» акционерлік қоғамы) | 2010 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. желтоқсан | 2013 ж. 1-тоқсан |
| 25 | Диірмен кешенін салу (өтiнiш берушi – «RAMADAN PRO» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. қараша | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 26 | Майлы, бұршақ және дәнді дақылдардың тұқымдарын кептіру, тазалау және сақтау үшін кептіру кешені»  (өтiнiш берушi – «Еңбек» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2011 ж. | 2011 ж. қараша | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 27 | Азықтық тауық жұмыртқасын шығаратын құрылыс фабрикасын салу (өтiнiш берушi – «Үш Бұлақ - 2005» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2011 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. қараша | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 28 | Құс фабрикасының салу (өтiнiш берушi – «Астрахан құс» АӨК» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2011 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. қараша | 2014 ж. 1-тоқсан |
| 29 | Диірмен кешенін және элеватор салу (өтiнiш берушi – «Бұланды-Астық» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2011 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. наурыз | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 30 | Жылдық сыйымдылығы 30 мың тонна астық қоймасы (өтiнiш берушi – «Арна НҚП» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2011 ж. | 2011 ж. қазан | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 31 | 750 бас ірі қара малы аналығына арналған репродуктор-шаруашылық құру (өтiнiш берушi – «АКА» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2011 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. қазан | 2014 ж. 1-тоқсан |
| 32 | Өсімдіктерді қоғаудың химиялық заттарын өндіретін зауыт (өтiнiш берушi – «Astana-Nan Chemicals» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. қазан | 2014 ж. 1-тоқсан |
| 33 | Топырақты агрохимиялық зерттеу жөніндегі зертхана салу (өтiнiш берушi – «Агрокешенсараптама» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. қыркүйек | 2012 ж. 2-тоқсан |
| 34 | Жоғары өнімді дәнді және бұршақ дақылдарының тұқымын өндіретін кешен салу (өтiнiш берушi – «А.И. Бараев атындағы АШҒӨО» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2012 ж. қараша | 2013 ж. 1-тоқсан |
| 35 | Астықты сақтау және қайта өңдеу нан қабылдау кәсіпорны (НҚП) (өтiнiш берушi – «KazGrain-Trade» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2011 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. маусым | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 36 | Майлы дақылдарды қайта өңдеу жөніндегі зауыт (өтiнiш берушi – «Агример-Астық» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. шілде | 2011 ж. 4-тоқсан |
| Ақтөбе облысын үдемелi индустриялық-инновациялық дамыту жөнiндегi өңiрлiк басқару орталығы | | | | |
| 37 | Қыш бұйымдар (кірпіш, блоктар) өндiретін зауыт (өтiнiш берушi – «Ситал-2» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2007 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. мамыр | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 38 | Қыш кiрпiш өндiретін зауыт (өтiнiш берушi – «АқтөбеҚұрылыс-Монтаж» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2007 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. маусым | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 39 | Қазақстан Республикасында медициналық техника өндiрiсiн оқшауландыру. 16 кесiндiге арналған компьютерлiк томографтар (өтiнiш берушi – «Ақтөберентген» акционерлiк қоғамы) | 2010 ж. | 2010 ж. маусым | 2014 ж. 4-тоқсан |
| 40 | Ақтөбе қаласындағы көлiк-логистикалық орталығы (өтiнiш берушi – «Ақтөбе-Орталық» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2008 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. маусым | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 41 | 1100 басқа арналған сүт-тауар фермасы (өтiнiш берушi – «Айс» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2009 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. маусым | 2011 ж. 4-тоқсан |
| 42 | Бестамақ ауылындағы мал шаруашылығы кешенi (өтiнiш берушi – «Париж коммунасы XXI» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2008 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. маусым | 2011 ж. 2-тоқсан |
| 43 | Жаңа жол ГЖЭС-нiң екiншi кезегi (өтiнiш берушi – «Актөбемұнайқаржы» акционерлiк қоғамы) | 2009 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. маусым | 2011 ж. 3-тоқсан |
| 44 | «Восход» кен орнындағы жер асты кенiш шахтасы (өтiнiш берушi – «Восход-Ориел» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2009 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. маусым | 2011 ж. 3-тоқсан |
| 45 | Жылыжай кешенi (өтiнiш берушi – «Izet Greenhous» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2009 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. желтоқсан | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 46 | Мұнай дайындау жөнiндегi № 4 зауыт (өтiнiш берушi – «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» акционерлiк қоғамы) | 2010 ж. | 2010 ж. желтоқсан | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 47 | Жаңажол кен орнындағы қабатқа тазартылмаған газды айдау станциясы (өтiнiш берушi – «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» акционерлiк қоғамы) | 2010 ж. | 2010 ж. желтоқсан | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 48 | ЖГӨЗ-3 Солтүстiк Трува кен орнынан газды сепарациялау және қайта айдау жөнiндегi сорғы станциясы (өтiнiш берушi – «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» акционерлiк қоғамы) | 2010 ж. | 2010 ж. желтоқсан | 2015 ж. 4-тоқсан |
| 49 | Юбилейное» кен орнында құрамында алтын бар руданы өңдеу жөнiндегi байыту фабрикасы және кенiш салу (өтiнiш берушi – «Юбилейное» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2009 – 2013 ж.ж. | 2013 ж. желтоқсан | 2014 ж. 4-тоқсан |
| 50 | Мыс-мысмырышты кендi өңдеу бойынша № 2 байыту фабрикасы (өтiнiш берушi – «Ақтөбе мыс компаниясы» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2008 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. маусым | 2011 ж. 2-тоқсан |
| 51 | Шилісай кен орнының базасында фосфориттi ұн шығару (өтiнiш берушi – «Темiр Сервис ЛТД» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2007 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. желтоқсан | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 52 | Фосфорит кенінен күрделі минералдық тынайтқыштар шығаратын химия комбинатын салу (өтiнiш берушi – «Chilisai Chemicals» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2011 – 2014 ж.ж. | 2014 ж. желтоқсан | 2015 ж. 4-тоқсан |
| 53 | Катодты мыс шығаратын және кен өңдеу кешенiн салу (өтiнiш берушi – «KazCopper» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 54 | Дәрiлiк заттар шығаратын зауыт (өтiнiш берушi – «Велес Ақтөбе ЛТД» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. маусым | 2012 ж. 2-тоқсан |
| 55 | Лақтыбай және Қаратөбе кен орнында ілеспе газды кәдеге жарататын жүйе құру (өтiнiш берушi – «Қазақтүрiкмұнай» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2008 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. желтоқсан | 2011 ж. 4-тоқсан |
| 56 | Аммонит өндiру (өтiнiш берушi – «ҚазЦКУБ Нитрохим» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2008 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. мамыр | 2011 ж. 2-тоқсан |
| 57 | Құс фабрикасының қуаттылығын кеңейту (өтiнiш берушi – «Рамазан» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2009 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. сәуір | 2010 ж. 2-тоқсан |
| 58 | Ақтөбе қаласындағы көкөнiс сақтайтын қойма (өтiнiш берушi – «Бизнестi дамыту орталығы» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2011 ж. | 2011 ж. қазан | 2012 ж. 1-тоқсан |
| 59 | Құс фабрикасының қуаттылығын кеңейту (өтiнiш берушi – «Көктас-Ақтөбе» акционерлiк қоғамы) | 2009 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. қараша | 2011 ж. 4-тоқсан |
| 60 | Тербелiстi тығыздалған бұйымдар шығаратын зауыт (өтiнiш берушi – «СпецТрансСтройКомпани» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2009 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. маусым | 2011 ж. 4-тоқсан |
| 61 | Қиыршық тас өндiру зауыты (өтiнiш берушi – «Текше Тас» компаниясы» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2008 –   2010 ж.ж. | 2010 ж. желтоқсан | 2012 ж. 3-тоқсан |
| 62 | Қиыршық тас өндiру зауыты (өтiнiш берушi – «ТемiржолұрылысАтырау» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2006 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. тамыз | 2012 ж. 3-тоқсан |
| 63 | Қиыршық тас өндiру зауыты (өтiнiш берушi – «Мұғалжар Мұнайқұрылыс» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2008 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. қазан | 2011 ж. 4-тоқсан |
| 64 | Мұнай базасын қайта жаңарту (өтiнiш берушi – «Sionooil» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгiнiң Ақтөбе филиалы) | 2008 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. шілде | 2010 ж. 3-тоқсан |
| 65 | Газды кәдеге жарату кешенi (өтiнiш берушi – «Қазақойл Ақтөбе» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2009 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 66 | Байыту фабрикасын салып, темiр кендерiнiң Велихов кен орнын игеру (өтiнiш берушi – «Ақтөбе-Темiр-ВС» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2012 – 2014 ж.ж. | 2014 ж. желтоқсан | 2015 ж. 4-тоқсан |
| 67 | Үшiншi Жаңажол газ өңдеу зауыты (өтiнiш берушi – «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» акционерлiк қоғамы) | 2006 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. желтоқсан | 2014 ж. 3-тоқсан |
| 68 | Металл конструкциялары өндірісін жаңғырту (өтiнiш берушi – «Ақтөбе металл конструкциялары зауыты» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2010 ж. | 2010 ж. желтоқсан | 2012 ж. 2-тоқсан |
| 69 | Көкөністер мен жемістерге арналған газдау камерасы және тоңазытқыш кешені (өтiнiш берушi – «Қарғала» СҚО» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi, «Ақтөбе» әлеуметтік- кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамы) | 2011 ж. | 2011 ж. маусым | 2012 ж. 2-тоқсан |
| 70 | Әктас шығаратын цех (өтiнiш берушi – «Неохим» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi, «Ақтөбе» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамы) | 2011 ж. | 2010 ж. маусым | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 71 | Еділбай тұқымды қойлардың асыл тұқымды базасын құру (өтiнiш берушi – «Еділбай-Элит» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi, «Ақтөбе» әлеуметтік- кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамы) | 2011 ж. | 2011 ж. қазан | 2012 ж. 2-тоқсан |
| 72 | 2 га жылыжай кешені (өтiнiш берушi – «Әлем Тағам» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi, «Ақтөбе» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамы) | 2011 ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2012 ж. 2-тоқсан |
| 73 | Көлік-логистикалық орталығы. Көкөніс терминалын құру   (өтiнiш берушi – «ШИМ» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi, «Ақтөбе» әлеуметтік- кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамы) | 2011 ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 74 | Полиуретанды композициялар өндіретін цех (өтiнiш берушi – «ПолимерМұнайГаз» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2011 ж. | 2011 ж. маусым | 2012 ж. 1-тоқсан |
| 75 | «Приорское» кен орнында кеніш салу (өтiнiш берушi – «Коппер Текнолоджи» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2011 ж. | 2011 ж. маусым | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 76 | Полиэтилен құбырлар шығаратын зауыт (жоғары қысымды газ құбырлары) (өтiнiш берушi – «Ақтөбе құрылысхиммонтаж» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2011 ж. | 2011 ж. наурыз | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 77 | Металл жабынқыш, пішінді төсеме және басқа да құрылыс материалдарын шығару (өтiнiш берушi – «Агран» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгiнің Ақтөбе филиалы) | 2011 ж. | 2011 ж. ақпан | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 78 | Ақтөбе қаласында 500 ірі қара мал басына арналған сүт-тауар фермасы (өтiнiш берушi – «Анди» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2011 ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 79 | Ақтөбе қаласындағы көкөніс қоймасы (өтiнiш берушi – «Килико-тун» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2011 ж. | 2011 ж. қазан | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 80 | Сыйымдылығы 375 тонна мобильді битум қоймасы (өтiнiш берушi – «Южпромснаб» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2011 ж. | 2011 ж. маусым | 2012 ж. 3-тоқсан |
| 81 | Поролон, қайталама поролоннан бұйымдар шығаратын зауыт салу (өтiнiш берушi – «Южпромснаб» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2011 ж. | 2011 ж. қараша | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 82 | Құбырлар үшін жылу оқшаулағыштар шығару (пенополиуретан) (өтiнiш берушi – ПТ «Қазжылуэнергомонтаж») | 2011 ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2012 ж. 1-тоқсан |
| 83 | Дәнекерлеу электродтарын шығаратын шағын цех салу (өтiнiш берушi – «Электрод және К-Ақтөбе» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2011 ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 84 | Белсендірілген және белсендірілмеген минералды ұнтақ шығаратын зауыт (автожолдар жабыны үшін) (өтiнiш берушi – «Батыс Даму Жол» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2011 ж. | 2011 ж. маусым | 2012 ж. 2-тоқсан |
| 85 | Қиыршық тас өндіру зауыты (өтiнiш берушi – «КТП» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2011 ж. | 2011 ж. қараша | 2012 ж. 3-тоқсан |
| 86 | Мобильді асфальт зауыты (өтiнiш берушi – «КТП» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2011 ж. | 2011 ж. маусым | 2012 ж. 2-тоқсан |
| 87 | Асфальт бетонын өндіру зауыты (1-кезең) (өтiнiш берушi – «Дастан» ИСК жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2011 ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2012 ж. 3-тоқсан |
| 88 | Полимерлі-композитті материалдар шығару (өтiнiш берушi – «Тенуса» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2011 ж. | 2011 ж. қараша | 2012 ж. 3-тоқсан |
| 89 | Кенқияқ тұзасты кен орнында ағынды суларды тазарту және жер қыртысына айдау құрылғысы (өтiнiш берушi – «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» акционерлік қоғамы) | 2011 ж. | 2011 ж. қараша | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 90 | Кенқияқ тұзасты кен орнында газлифті компрессорлы  станция  (өтiнiш берушi – «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» акционерлік қоғамы) | 2011 ж. | 2011 ж. қараша | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 91 | «Аққұс» құс фабрикасын қайта жаңарту (3-кезең) (өтiнiш берушi – «Көктас-Ақтөбе» акционерлік қоғамы) | 2011 ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 92 | Кварцтан жасанды тас өндіру (өтiнiш берушi – «Фирма Бекарыс» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2011 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. маусым | 2013 ж. 2-тоқсан |
| 93 | Қағаз шығару  фабрикасы (өтiнiш берушi – «Көктас Ақтөбе» акционерлік қоғамы) | 2011 –    2012 ж.ж. | 2012 ж. маусым | 2013 ж. 2-тоқсан |
| 94 | Тұқым себетін машинаның құрастырма өндірісін және астық кешенін құру (өтiнiш берушi – «Себек Агро» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2010 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. желтоқсан | 2013 ж. 1-тоқсан |
| 95 | Ақтөбе қаласында дәрі-дәрмек құралдарын фармацевтикалық өндіру (өтiнiш берушi – «ТК Фарм Ақтөбе» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2011 –   2012 ж.ж. | 2012 ж. қыркүйек | 2014 ж. 3-тоқсан |
| 96 | Ет өнімдерін өңдеу цехы (өтiнiш берушi – «АқтөбеЖилкомплект» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2011 –   2012 ж.ж. | 2012 ж. маусым | 2013 ж. 2-тоқсан |
| 97 | Хромтау ауданында макарон фабрикасын салу (өтiнiш берушi – «Ақтөбе нан өнімдері комбинаты» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2011 –   2012 ж.ж. | 2012 ж. маусым | 2013 ж. 2-тоқсан |
| 98 | Ілеспе мұнай газын өндеу қондырғысының құрылысы (1кезең) (өтiнiш берушi – «НарГазИнжиринг» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2011 – 2013 ж.ж. | 2013 ж. желтоқсан | 2014 ж. 4-тоқсан |
| Алматы облысын үдемелi индустриялық-инновациялық дамыту  жөнiндегi өңiрлiк басқару орталығы | | | | |
| 99 | Инфузиялық ерiтiндiлер үшiн бiр жолғы системаларды өндiру зауытын салу, Еңбекшiқазақ ауданы Қырбалтабай ауылы (өтiнiш берушi – «Алтомед» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2008 – 2010 ж. | 2010 ж. маусым | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 100 | Инфузиялық ерiтiндiлер және басқа да дәрiлiк заттар шығаратын фармацевтикалық зауыт салу (өтiнiш берушi – «Парентерал Драгз Қазақстан» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2010 – 2013 ж.ж. | 2013 ж. желтоқсан | 2014 ж.  4-тоқсан |
| 101 | «ЭЛЕАС» фармацевтика зауытын салу (өтiнiш берушi – «ЭЛЕАС» ПФК» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2009 – 2013 ж.ж. | 2013 ж. желтоқсан | 2014 ж. 4-тоқсан |
| 102 | Медициналық мақсаттағы бұйымдар мен дәрiлiк заттар шығаратын фармацевтика зауытын салу (өтiнiш берушi – «Dolce» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2010 – 2013 ж.ж. | 2013 ж. желтоқсан | 2014 ж. 4-тоқсан |
| 103 | Табиғи тас өңдеу зауытын салу, Жамбыл ауданы Қопа станциясы (өтiнiш берушi – «TASKOM KZ» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2007 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. маусым | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 104 | Көп бейiндi логистикалық кешен салу, Талғар ауданы Жаңалық кентi (өтiнiш берушi – «ЮСКО Логистикс Интернешнл» акционерлiк қоғамы) | 2008 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. желтоқсан | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 105 | Соя майын өндiру зауытын салу, Iле ауданы, Чапаев ауылы (өтiнiш берушi – «Сарыбұлақ» компаниясы» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2008 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. маусым | 2011 ж. 4-тоқсан |
| 106 | Danone Berkut сүт өнiмдерiн өндiру зауыты, (өтiнiш берушi – «Danone Berkut» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2009 - 2010 ж.ж. | 2010 ж. маусым | 2011 ж. 4-тоқсан |
| 107 | 3,65 га жылыжай салу (өтiнiш берушi – «Green House - Жасыл үй» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2009 – 2010 ж.ж. | 2011 ж. қараша | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 108 | Қаратал ГЭС-4 салу (өтiнiш берушi – «АСПМК-519» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2008 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. маусым | 2010 ж. 4-тоқсан |
| 109 | Көксу өз. шағын ГЭС-тер сарқырамасын салу (Рудничный ГЭС-1 салу – 2013 ж.; Рудничный ГЭС-2 салу – 2014 ж.) (өтiнiш берушi – «Датанг-ТТ-Энерджи» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2010 – 2013 ж.ж. | 2013 ж. желтоқсан | 2015 ж. 4-тоқсан |
| 110 | Иiлген болат пiшiндерiн өндiру зауытын салу (өтiнiш берушi – «ILNO GROUP» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2008 ж. – 2013 ж.ж. | 2013 ж. желтоқсан | 2014 ж. 4-тоқсан |
| 111 | Қапшағай қаласында жылыжай салу, «Арна» өнеркәсiптiк аймағы (өтiнiш берушi – «Green Land Alatau» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2009 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. желтоқсан | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 112 | Қазақстанда бұрын шығарылмаған индустриялық (стационарлық, тартқыш) қорғасынды-қышқылды аккумулятор батареяларын игеру (өтiнiш берушi – «Қайнар-АКБ» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. қараша | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 113 | Сүт негізінде балалар тағамын шығаратын зауыт, Талғар ауданы (өтініш беруші – «Амиран» Қазақ тағам академиясының зауыты) | 2009 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. желтоқсан | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 114 | Соя өңдейтің зауыт, Көксу ауданы (өтініш беруші – «Экстра» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2009 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. маусым | 2011 ж. 4-тоқсан |
| 115 | Жеміс-консерві зауыты және тамшылатып суару технологиясы бойынша жеміс-көкөніс өнімдерін өсіру (өтініш беруші – «Есік жеміс-консерві зауыты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2009 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. қыркүйек | 2011 ж. 4-тоқсан |
| 116 | Мұнай өңдейтін құрылғы салу, Алакөл ауданы (өтініш беруші - «Dostyk Refinery» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2009 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. қараша | 2011 ж. 4-тоқсан |
| 117 | Премикстер  мен концентраттар шығаратын зауыт, Іле ауданы  (өтініш беруші – «Кормовик-Евротехнология» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. сәуір | 2013 ж. 3-тоқсан |
| 118 | Сүт зауытын салу, Талғар ауданы (өтініш беруші – «Байсерке Агро» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2009 – 2011 ж.ж. | 2011  ж. мамыр | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 119 | Hуundai автобустары мен жүк автомобильдерін ірі тораптық құрастыру жөніндегі жобаны іске асыру (бірінші кезек), Талғар ауданы (өтініш беруші – «Hyundai Auto Trans» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. маусым | 2012 ж. 2-тоқсан |
| 120 | Пішінді құбырлар шығаратын зауыт салу, Іле ауданы (өтініш беруші – «Sonіk» компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. маусым | 2012 ж. 2-тоқсан |
| 121 | Асфальт шығаратын зауыт салу, Іле ауданы (өтініш беруші – «ЮрИнвСтрой» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011  ж. мамыр | 2012 ж. 2-тоқсан |
| 122 | Вакуумды орамада кесек ет пен ірі кесекті кесінділер шығаратын ет өңдеу кешенін құру, Талғар ауданы (өтініш беруші – «Байсерке Агро» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 123 | Мәрмәрдан қаптау плиталарын жасайтын қазіргі заманғы цех салу, Жамбыл ауданы (өтініш беруші – «Күрттер» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. желтоқсан | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 124 | 13 000 тонна көкөніс сақтайтын қойма салу, Қапшағай қ. (өтініш беруші – «НұрАгро» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. қазан | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 125 | Балықты қайта өңдеу зауытын салу, Жамбыл ауданы (өтініш беруші – «Жеңіс 2006» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2009 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. қыркүйек | 2012 ж. 3-тоқсан |
| 126 | Фармацевтика зауытын салу, Талғар ауданы (өтініш беруші – «Сұлтан» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2007 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. сәуір | 2013 ж. 2-тоқсан |
| 127 | Тамшылап суару үшін 800 га жерге суару желісін салу, Қарасай ауданы (өтініш беруші – «AS Group co. LTD» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. маусым | 2013 ж. 2-тоқсан |
| 128 | Далабай кен орнында құрамында алтын бар кенді шоғырлап шаймалау әдісімен өңдейтін зауыт салу және жайластыру, Көксу ауданы, (өтініш беруші –»Жетісугеомайнинг» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi, «Палм-Ес» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. қыркүйек | 2013 ж. 3-тоқсан |
| 129 | 4га алаңға испан технологиясы бойынша жылыжай салу, Панфилов ауданы, Дарбазақұм ауылы (өтініш беруші – «Байсерке Агро» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. қазан | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 130 | Автомобиль көлігіне арналған фильтрлерді шығару зауытын салу, Іле ауданы (өтініш беруші – «Қазфильтр» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. тамыз | 2013 ж. 3-тоқсан |
| 131 | Пропиленді қаптар шығаратын зауыт салу, Панфилов ауданы (өтініш беруші – «Универсал» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. мамыр | 2013 ж. 2-тоқсан |
| 132 | Алматы облысында Growing City серіктес қаласын салу (өтініш беруші – «G4 City» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2013 – 2031 ж.ж. | 2031 ж. желтоқсан | 2031 ж. 4-тоқсан |
| 133 | Фармацевтикалық зауыттың құрылысы (өтiнiш берушi  - «Глобал Фарм» БК» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2012 – 2014 ж.ж. | 2014 ж. маусым | 2014 ж. 4-тоқсан |
| Атырау облысын үдемелi индустриялық-инновациялық дамыту  жөнiндегi өңiрлiк басқару орталығы | | | | |
| 134 | Газ турбина қондырғылары мен жабдықтарын жөндеу және сервистiк қызмет көрсету зауытын салу (өтiнiш берушi – «ҚазТурбоЖөндеу» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2007 – 2010 ж.ж. | 2010 ж.    маусым | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 135 | Ас тұзын және техникалық тұз өндiру зауыты (өтініш беруші – «Caspiy Salt» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2009 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. желтоқсан | 2015 ж. 4-тоқсан |
| 136 | Құрғақ құрылыс материалдарын өндiру зауытын салу (өтiнiш берушi – «БИАС ТЭК» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2006 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. маусым | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 137 | Тұрғын үй құрылысы үшiн жеңiлдетiлген панельдер шығару зауыты (өтiнiш берушi – «Констракшн KZ» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2009 – 2010 ж.ж. | 2010 ж.    маусым | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 138 | Бiр рет қолданылатын шприцтер шығару зауыты (өтiнiш берушi – «Брандо» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2009 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. маусым | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 139 | Бiр рет қолданылатын шприцтер шығару зауытын кеңейту (өтiнiш берушi – «Брандо» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2011 ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 140 | Инфузиялық ерiтiндiлердi құю үшiн системалар және бiр рет қолданылатын қолғаптар шығаратын зауыт (өтiнiш берушi – «Брандо» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2011 ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 141 | Құлсары қаласында металл илегiн шығаратын металлургиялық комбинат салу (өтiнiш берушi – «Металлөнiмi» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2009 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. желтоқсан | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 142 | Қуаты 75 МВт болатын Атырау ЖЭО кеңейтудiң IV кезегiн салу (өтiнiш берушi – «Атырау ЖЭО» акционерлiк қоғамы) | 2006 – 2010 ж.ж. | 2010 ж.    желтоқсан | 2011 ж. 1-тоқсан |
| 143 | Жылыжай және көкөніс қоймасы (өтініш беруші – «Жайық Агро» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны) | 2009 – 2010 ж.ж. | 2010 ж.    желтоқсан | 2011 ж. 2-тоқсан |
| 144 | Металл пластикалық құбырлар шығаратын зауыт (өтініш беруші – «Шеврон  Мунайгаз Инк.» корпорациясы) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. ақпан | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 145 | Мұнай шаруашылығы құралдары үшін әртүрлі тығыздағыш төсемелер шығару (өтініш беруші – «Новус Силинг Каспиан» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж.    маусым | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 146 | Сорғы құралдарын жөндеу және жаңғырту жөніндегі қызметтік орталық (өтініш беруші – «Флоусерв Қазақстан» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2011 ж. ж. | 2011 ж.    маусым | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 147 | Тік резервуарлар шығару (өтініш беруші – «Қарашұңғыл» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 ж. | 2011 ж. маусым | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 148 | Мұнай өнеркәсібі үшін химиялық реагенттерді шығаратын зауыт (өтініш беруші – «Рауан Налко» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 149 | Құрылыс заттарын шығару (өтініш беруші – «Қарашұңғыл» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 150 | Трейлерлер шығару (өтініш беруші – «Қарашұңғыл» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 151 | Натрий гипохлоридін шығаратын зауыт (өтініш беруші – «Тұз» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 152 | Жылыжай және көкөніс қоймасының екінші кезегін салу (өтініш беруші – «Жайық Агро» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны) | 2011 ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 153 | Көкөніс қоймасы (өтініш беруші – «Орда»жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 154 | Газпоршеньді электрстанциялардың өндірісі (өтініш беруші – «Сағат Энерджи» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 155 | Қамысты жаңқалы тақтайшалар өндіретін зауыт (өтініш беруші – «Досжан және Компания» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 156 | Балық өнімін өңдеу зауыты (өтініш беруші – «Каспиан Фиш Атырау» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 жыл желтоқсан | 2013 ж. 4-тоқсан |
| Шығыс Қазақстан облысын үдемелi индустриялық-инновациялық  дамыту жөнiндегi өңiрлiк басқару орталығы | | | | |
| 157 | Радиациялық тiгiлген полиэтилен және термоқондыру манжеталары мен таспалар өндiрiсiн құру (өтiнiш берушi – «Ядролық технологиялар паркi» акционерлiк қоғамы, «Kazfoam» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2009 – 2010 ж.ж. | 2010 ж.  желтоқсан | 2015 ж. 4-тоқсан |
| 158 | № 10 шойын құю цехын болат вагон құю өндiрiсi етiп қайта жаңарту (өтiнiш берушi – «Шығысмашзауыты» акционерлiк қоғамы) | 2006 – 2012 ж.ж. | 2012 ж.  желтоқсан | 2014 ж. 4-тоқсан |
| 159 | Құрғақ тәсiл бойынша цемент зауытын салу (өтiнiш берушi – «Қазақцемент» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2006 –   2012 ж.ж. | 2012 ж.  желтоқсан | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 160 | Өскемен металлургия кешенiнiң мыс қорыту және электролиз зауыттарын салу, жылына 70 000 тонна мыс концентраты (өтiнiш берушi – «Қазмырыш» акционерлiк қоғамы) | 2006 – 2010 ж.ж. | 2010 ж.  желтоқсан | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 161 | «Өскемен титан-магний комбинаты» акционерлiк қоғамында титан кесектерiн және қорытпаларын өндiру зауыты (өтiнiш берушi – «Өскемен титан-магний комбинаты» акционерлiк қоғамы) | 2007 – 2010 ж.ж. | 2010 ж.     қазан | 2015 ж. 4-тоқсан |
| 162 | Былғары өндiрiсiн қайта жаңарту және жаңғырту (өтiнiш берушi – «Семей былғары-үлбiр комбинаты» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2007 – 2011 ж.ж. | 2011 ж.  желтоқсан | 2014 ж. 4-тоқсан |
| 163 | «Өскемен құс фабрикасы» акционерлiк қоғамын жылына 20 мың тонна етке дейiн кеңейту (өтiнiш берушi – «Өскемен құс фабрикасы» акционерлiк қоғамы) | 2009 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. сәуір | 2014 ж. 4-тоқсан |
| 164 | Көкөнiс сақтау қоймасын құру (өтiнiш берушi – «ЕртiсТАНур плюс» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2009 – 2010 ж. ж. | 2010 ж.  желтоқсан | 2011 ж. 4-тоқсан |
| 165 | Полиэтилен құбырларын шығару (өтiнiш берушi – «Өскемен полиэтилен құбырлары зауыты» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2009 – 2010 ж.ж. | 2010 ж.  желтоқсан | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 166 | Күш және бақылау кәбiлдерiн шығару (өтiнiш берушi – «EAST INDUSTRI COMPANI Ltd» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2007 – 2010 ж.ж. | 2010 ж.     маусым | 2014 ж. 4-тоқсан |
| 167 | Өскемен қаласында толық циклдi автозауыт және автоқұрамдар шығаратын технопарк салу (өтiнiш берушi – «Азия Авто» акционерлiк қоғамы») | 2010 – 2015 ж.ж. | 2015 ж.  желтоқсан | 2016 ж. 4-тоқсан |
| 168 | «Ромат» фармацевтикалық компаниясы» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгiнiң медициналық препараттар зауытын қайта жаңарту (өтiнiш берушi – «Ромат» фармацевтикалық компаниясы» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2010 – 2012 ж.ж. | 2012 ж.  желтоқсан | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 169 | Өндiрiстiк қуаттарды жаңғырту, өндiрiлетiн өнiмдердiң номенклатурасын кеңейту (өтiнiш берушi – «Өскемен арматура зауыты» акционерлiк қоғамы) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2010 ж.  желтоқсан | 2011 ж. 4-тоқсан |
| 170 | РМК мырыш өндiрiсiн қайта жаңарту (өтiнiш берушi – «Қазмырыш» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2008 – 2011 ж.ж. | 2011 ж.  желтоқсан | 2014 ж. 4-тоқсан |
| 171 | Техникалық қайта жарақтандыру (өтiнiш берушi – «Қазмырышмаш» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2007 – 2010 ж.ж. | 2010 ж.  желтоқсан | 2011 ж. 4-тоқсан |
| 172 | Тишин кенiшiнiң төменгi жиектерiнде кен қыртыстарын дамыту (өтiнiш берушi – «Қазмырыш» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2009 – 2014 ж.ж. | 2014 ж.  желтоқсан | 2015 ж. 4-тоқсан |
| 173 | Алакөл көлi жағалауында санаториялық-курорттық қонақ-үй кешенiн салу (өтiнiш берушi – «Бұғаз» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2009 – 2014 ж.ж. | 2014 ж.  желтоқсан | 2015 ж. 4-тоқсан |
| 174 | Әуе кемелерi паркiн жаңарту, әуежай инфрақұрылымын жаңғырту (өтiнiш берушi – «Семейавиа» акционерлiк қоғамы) | 2009 – 2014 ж.ж. | 2014 ж.  желтоқсан | 2015 ж. 4-тоқсан |
| 175 | Жылу сорғы құрылғыларын шығару (өтініш беруші – «Қазатомөнеркәсібі» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы) | 2010 ж. | 2010 ж.  желтоқсан | 2014 ж. 4-тоқсан |
| 176 | «Беларусь-3022ДЦ.1» тракторын құрастырып өндіру (өтініш беруші – «СемАЗ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 ж. | 2010 ж.  желтоқсан | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 177 | 4000 тоннаға арналған көкөніс қоймасын салу (өтініш беруші – «Приречное» агрофирмасы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 ж. | 2010 ж.  желтоқсан | 2011 ж. 4-тоқсан |
| 178 | Қысқа кесілген макарондарды өндіру желісін сатып алып, макарон фабрикасын салу (өтініш беруші – «Семей тамақ өнімдері комбинаты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2009 – 2010 ж.ж. | 2010 ж.  желтоқсан | 2011 ж. 4-тоқсан |
| 179 | Ультрапастерленген сүт өндірісін ұйымдастыру (өтініш беруші – «Шығыс-сүт» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2009 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. маусым | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 180 | Өсімдік майын, ұн-жарма және құрама жем өнімдерін шығару (өтініш беруші – «Триумф Агро» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамы) | 2008 – 2011 ж.ж. | 2011 ж.  желтоқсан | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 181 | Жылжымалы темір жол құрамы үшін тежегіш қалыптарын шығару (өтініш беруші – «Игеру» ШҚ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. маусым | 2014 ж. 4-тоқсан |
| 182 | Фанер өнімдері көлемін арттыру (өтініш беруші – «Фаворит» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 ж. | 2011 ж. маусым | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 183 | Озық технологияларды пайдалана отырып тозған көлік шиналарын кәдеге жарату және  әр түрлі көлемдегі резеңке үгінділеріне қайта өңдеу (өтініш беруші – «Игеру» ШҚ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж.  желтоқсан | 2014 ж. 4-тоқсан |
| 184 | Кесекті сөнбеген әктас өндіру (өтініш беруші – «Теньши» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2006 – 2012 ж.ж. | 2012 ж.  желтоқсан | 2015 ж. 4-тоқсан |
| 185 | Уылдырық шашу–өсіру шаруашылығын дамыту және жаңғырту (өтініш беруші – «Бұқтырма уылдырық шашу-өсіру шаруашылығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, «Ертіс» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамы) | 2009 – 2014 ж.ж. | 2014 ж.  желтоқсан | 2015 ж. 4-тоқсан |
| 186 | Егіншілікте тамшылап суаруды енгізу және 500 тоннаға картофель қоймасын салу (өтініш беруші – жеке кәсіпкер Мұхамеджанов) | 2011 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. маусым | 2013 ж. 2-тоқсан |
| 187 | Кигіз және кигіз бұйымдарын шығару (өтініш беруші – «Аягөз Суырлы» әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы) | 2009 – 2014 ж.ж. | 2014 ж.    қазан | 2015 ж. 4-тоқсан |
| 188 | Құрылыс материалдары комбинатының темір-бетон бұйымдары зауытын жаңғырту және кеңейту (өтініш беруші – «СМУ-Шығыс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 ж. | 2011 ж. қараша | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 189 | ТГ№1 қайта жаңарту және жаңғырту (өтініш беруші – «АЭС Согрин ЖЭО» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. желтоқсан | 2013 ж. 2-тоқсан |
| 190 | Жұмыртқа бағытындағы құс фабрикасын бройлерлік құс еті өндірісіне қайта бейімдеу (өтініш беруші – «Семейкұс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 – 2012 ж.ж. | 1-кезек – 2011 ж. қараша,  2-кезек – 2012 ж. қараша | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 191 | Әлеуметтік нан шығару үшін өндірістік қуаттарды жаңғырту (өтініш беруші – «Ақсай-нан» нан-тоқаш комбинаты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 ж. (1-кезек) | 1-кезек – 2011 ж. желтоқсан | 2012 ж. 4-тоқсан |
| Жамбыл облысын үдемелi индустриялық-инновациялық дамыту  жөнiндегi өңiрлiк басқару орталығы | | | | |
| 192 | Тараз металлургия зауытының ферроқорытпалар өндiрiсiн кеңейту және жаңғырту (өтiнiш берушi – «Тараз металлургия зауыты» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2009 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. желтоқсан | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 193 | Мойынқұм ауданының Қияқты станциясында граниттi және одан жасалатын бұйымдарды өңдейтін цех салу (өтiнiш берушi – «АльБасар» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2007 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. маусым | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 194 | Жамбыл ауданының Аса ауылында шикi мұнай өңдейтін зауыт салу (өтiнiш берушi – «Амангелдi газ өңдеу зауыты» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2007 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. желтоқсан | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 195 | Тараз қаласында электр металлургия шағын зауытын салу (өтiнiш берушi – «Запчасть» акционерлiк қоғамы) | 2008 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. желтоқсан | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 196 | Жаңатас қаласында болат қорыту цехын салу (өтiнiш берушi – «Жаңатас» металлургия комбинаты» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2008 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. желтоқсан | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 197 | Өнеркәсiптік негiзде гүл өсiру кешенiн салу (өтiнiш берушi – «Жасұлан және К» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2009 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. маусым | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 198 | Цемент зауытын салу (өтiнiш берушi – «Мыңарал Тас компани» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2007 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. желтоқсан | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 199 | Хантау станциясында цемент зауытын салу (өтiнiш берушi – «ACIG» акционерлiк қоғамы) | 2007 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 200 | Жүндi бастапқы өңдейтiн жұмыс iстеп тұрған фабрика базасында арқан жасауды ұйымдастыру (өтiнiш берушi – «Фабрика ПОШ-Тараз» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2009 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. қыркүйек | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 201 | Бiр рет пайдаланылатын медициналық мақсаттағы бұйымдар шығару (өтініш беруші – «Super Pharm» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 202 | Полиэтиленді құбырлар және тамшылатып суаруға арналған құбырлар шығаратын зауыт салу (өтініш беруші – «Тараз құбыр зауыты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2009 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. маусым | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 203 | Жарық диодты шамшырақтар мен шамдар шығару (өтініш беруші – «Энерджи-Тараз» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. маусым | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 204 | 30 000 басқа арналған шошқа бордақылау кешені (өтініш беруші – «Луговой жылқы зауыты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2009 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 205 | Құрылыс материалдары комбинаты, темір-бетон бұйымдарын шығару (өтініш беруші – «Бином» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 206 | Күкірт қышқылы жүйесін жобалау, күкірт қышқылын шығару (өтініш беруші – «Қазфосфат» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. желтоқсан | 2014 ж. 4-тоқсан |
| 207 | Көкөніс қоймасын салу (өтiнiш берушi – «Тараз» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамы) | 2011 ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 208 | Сүт зауытын қайта жаңарту және жаңғырту (1-кезең) (өтініш беруші – «Куликовский сүт өнімі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. маусым | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 209 | Май дақылдарын өңдейтін цех салу, «Kaz-Ir-Agro» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 – 2014 ж.ж. | 2014 ж. желтоқсан | 2015 ж. 4-тоқсан |
| 210 | Сүт өңдеу және ірімшік өндірісі (өтініш беруші – «Мерке сүт» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. маусым | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 211 | Кірпіш зауытын салу (өтініш беруші – «Аян и Л.Б.» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. маусым | 2013 ж. 4-тоқсан |
| Батыс Қазақстан облысын үдемелi индустриялық-инновациялық  дамыту жөнiндегi өңiрлiк басқару орталығы | | | | |
| 212 | Ұсақ дисперстi фракциядан жасалған есiктер жасау цехын ұйымдастыру (өтiнiш берушi – «Алтимстройдеталь» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2009 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. желтоқсан | 2011 ж. 4-тоқсан |
| 213 | Металл конструкцияларын ыстықтай мырыштау бойынша қызметтер өндiрiсiн ұйымдастыру (өтiнiш берушi – «Уральскагрореммаш» акционерлік қоғамы) | 2005 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. желтоқсан | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 214 | Мия тамырын қайта өңдеу цехын ұйымдастыру (өтiнiш берушi – «Licorice Kazakhstan» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2008 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. маусым | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 215 | Орал газ-турбиналы электр станциясы (өтiнiш берушi – «Орал қаласында салынып жатқан газ-турбиналы электр станциясының дирекциясы» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2009 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. маусым | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 216 | Чинаревск кен орнында газ дайындау қондырғысын салу (өтiнiш берушi «Жайықмұнай» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2007 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. желтоқсан | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 217 | «Қарашығанақ-Орал» газ құбырын салу (II кезең) (өтiнiш берушi – «Қарашығанақ Петролеум Оперейтинг Б.В.» шетелдiк компаниялар консорциумы) | 2008 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. маусым | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 218 | Газды қайта айдау агрегаттарын және газ турбиналы электр станцияларын әзiрлеу және дайындау (өтiнiш берушi – «Батыс Қазақстан машина жасау компаниясы» акционерлiк қоғамы) | 2009 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. желтоқсан | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 219 | Диаметрі 20 – 1200 мм полиэтиленді құбырлар өндіруді ұйымдастыру (өтініш беруші – «Әлім» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 ж. | 2010 ж. маусым | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 220 | Диаметрі 630 мм дейінгі полиэтиленді құбырлар шығару (өтініш беруші – Орал сауда-өнеркәсіптік компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. маусым | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 221 | Турбиналық және ГПА компрессорлық күректер шығару (өтініш беруші – «ҚазмұнайгазЖабдық» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. қаңтар | 2011 ж. 4-тоқсан |
| 222 | Кондитерлік өнімдер шығару (өтініш беруші – «Фирма Родник» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. сәуір | 2011 ж. 4-тоқсан |
| 223 | Қолданылған мотор майын және резеңке бұйымдарды қайта өңдейтін өндірісті ұйымдастыру (өтініш беруші – «Арктур» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. маусым | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 224 | Ұннан жасалған кондитер өнімдерін шығару (өтініш беруші – «Свит» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. маусым | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 225 | МАЗ автомобильдері негізінде авто арнайы техникаларының бірлескен өндірісін ұйымдастыру (өтініш беруші – «Уральскагрореммаш» акционерлік қоғамы) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 226 | 504 аналық шошқаға арналған шошқа фермасын салу (өтініш беруші – «Щапова» шаруа қожалығы) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 227 | Термикалық беріктетілген шыны, шыныдан көп қабатты оқшаулағыш бұйымдар жасау (өтініш беруші – «Шыны Сервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. желтоқсан | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 228 | Қуаты ауысымда 20 тонна шұжық зауытын салу (өтініш беруші – «Жайық Ет» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. наурыз | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 229 | Балқыту-илектеу цехын ұйымдастыру (өтініш беруші – «БатысЖолҚұрылыс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2007 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. сәуір | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 230 | Шойыннан жасалатын бұйымдар шығаратын жұмыс істеп тұрған қуаттарды жаңғырту (өтініш беруші – «Қазармапром» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2013 ж.ж. | 2013 ж. маусым | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 231 | Копустық жиһаз үшін матрацтар мен пенополиуретан шығару (өтініш беруші – «Квант» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. шілде | 2014 ж. 4-тоқсан |
| 232 | Цемент-жаңқа плиталарын шығаратын цех салу (өтініш беруші – «УРАЛ-ЛЕС» шаруа қожалығы) | 2011 – 2013 ж.ж. | 2013 ж. қараша | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 233 | Қарашығанақ өңдеу кешенiнің көмірсутегі шикізатын тереңдетіп тұрақтандыру және тазарту құрылғысы (өтініш беруші – «Қарашығанақ Петролеум Оперейтинг Б.В.» қазақстандық филиалы) | 2009 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2014 ж. 4-тоқсан |
| 234 | Бордақылау алаңын салу (өтініш беруші – «Әлем» шаруа қожалығы) | 2011 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. маусым | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 235 | Шұжық цехы өндірісін ұйымдастыру (өтініш беруші – «PREMIUM FOODS» жеке кәсіпкері) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. тамыз | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 236 | Алкогольсіз сусындар шығаратын цехты жаңғырту (өтініш беруші – «Профиль» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. қыркүйек | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 237 | Мал шаруашылығы кешенін салу (өтініш беруші – «ТАЛАП» шаруа қожалығы) | 2011 – 2013 ж.ж. | 2013 ж. маусым | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 238 | Металл жабынқыш өндірісін ұйымдастыру (өтініш беруші – «Тәуекел» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2014 ж. 4-тоқсан |
| 239 | Ақсай Индустриялық паркін салу (өтініш беруші – «Ақсай Индустриялық Паркі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. маусым | 2012 ж. 4-тоқсан |
| Қарағанды облысын үдемелi индустриялық-инновациялық  дамыту жөнiндегi өңiрлiк басқару орталығы | | | | |
| 240 | Көмiрден металлургиялық коксты жанама ала отырып, жылу техникалық кешенiнiң 2-кезегiн салу және пайдалану (өтiнiш берушi – «Евромет» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2008 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. желтоқсан | 2011 ж. 2-тоқсан |
| 241 | Болат панельдi радиаторлар өндiрiсi (өтiнiш берушi – «Kaztherm» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2008 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. маусым | 2011 ж. 4-тоқсан |
| 242 | «Жалын» кен орнында өндiру (өтiнiш берушi – «Сарыарқа ENERGY» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2009 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. маусым | 2011 ж. 2-тоқсан |
| 243 | Полиэтилен құбырларын шығару (өтiнiш берушi – «Kazcentrelectroprovod» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2009 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. маусым | 2011 ж. 4-тоқсан |
| 244 | Адсорбциялық тазарту цехын және орау желiсiн iске қосу (өтiнiш берушi – «Евразиан Фудс» акционерлiк қоғамы) | 2008 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. желтоқсан | 2011 ж. 2-тоқсан |
| 245 | 3 га жылыжайлар кешенiн салу (өтiнiш берушi – «Green Technology» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2009 – 2010 ж.ж. | 2011 ж. наурыз | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 246 | Құс фабрикасының өндiрiстiк кешенiн қайта жаңарту (өтiнiш берушi – «Майқұдық құс фабрикасы» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2008 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. желтоқсан | 2011 ж. 4-тоқсан |
| 247 | Темiр кенiн өндiру және қайта өңдеу (өтiнiш берушi – «Bapy Mining» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2007 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. маусым | 2011 ж. 4-тоқсан |
| 248 | Құс фабрикасын жаңғырту және дамыту (өтiнiш берушi – «К. Маркс атындағы құс фабрикасы» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2009 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. қараша | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 249 | Ферроқорытпа өндiрiсi кешенін салу (өтiнiш берушi – «Хром-Т» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. қараша | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 250 | «Құрғақ әдiспен» цемент өндiретiн № 5 технологиялық желiні iске қосу (өтiнiш берушi – «Қарцемент» акционерлiк қоғамы) | 2008 – 2014 ж.ж. | 2014 ж. қараша | 2015 ж. 4-тоқсан |
| 251 | Қарағанды фармацевтикалық кешенiнiң үшінші кезегiн салу (өтiнiш берушi – «Қарағанды фармацевтикалық кешенi» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2010 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. желтоқсан | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 252 | Салыстырып тексергiш газ қоспаларын өндiру (өтiнiш берушi – «Азия Хайер» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2009 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. мамыр | 2011 ж. 4-тоқсан |
| 253 | Темiр жол жүк вагондары үшiн iрi құймалар өндiру (өтiнiш берушi – «Пархоменко атындағы Қарағанды машина жасау зауыты» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2008 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. желтоқсан | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 254 | «Қазақмыс» корпорациясы» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгiнiң филиалы Қарағанды құйма - машина жасау зауытында «ҚазБелАЗ» техникаларын құрастыру және қосалқы бөлшектерiн шығару (өтiнiш берушi «ҚазБелАЗ» БК» жауапкершiлiгi шектеулі серiктестiгi) | 2009 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. маусым | 2014 ж. 4-тоқсан |
| 255 | Қарағанды облысындағы Индустриялық парктің инфрақұрылымын салу (өтiнiш берушi – «Сарыарқа» әлеуметтiк-кәсiпкерлiк корпорациясы» акционерлiк қоғамы) | 2007 – 2013 ж.ж. | 2013 ж. қараша | 2014 ж. 4-тоқсан |
| 256 | «Көктасжал» кен орны базасындағы тау-кен кешенiн кеңейту (өтініш беруші – «Алтай полиметалдары» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 – 2014 ж.ж. | 2014 ж.    қараша | 2015 ж. 4-тоқсан |
| 257 | Тазартылған мыс өндiретiн зауыт салу (өтініш беруші – «Сары Қазына» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. қараша | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 258 | Репродуктор және бордақылау алаңын құру (өтініш беруші – «Астро-АГРО» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. желтоқсан | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 259 | Астықты терең қайта өңдеу өндiрiсiн ұйымдастыру (өтініш беруші – «Номад» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2014 ж.ж. | 2014 ж. желтоқсан | 2015 ж. 4-тоқсан |
| 260 | Жарық диодты шамшырақтар өндірісін ұйымдастыру (өтініш беруші – «PROLUX KZ LTD» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. маусым | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 261 | Жаңа құрылыс материалдарын өндіру (өтініш беруші – «Экоқұрылысқызмет» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. маусым | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 262 | Бетон теміржол шпалдарын шығару (өтініш беруші – «NORD пром НС» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. мамыр | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 263 | Металл гофрленген құрастырмалар шығаруды ұйымдастыру (өтініш беруші – «Айқын жол» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. маусым | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 264 | Кескінді табақ шығару бойынша өндірісті кеңейту (өтініш беруші – «КМК Профиль» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. маусым | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 265 | Фракционнирленген текше түріндегі қиыршық тас шығаратын зауыт салу (өтініш беруші – «ТехноИндустрия» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. маусым | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 266 | Тауарларды орауға арналған резеңке және пластмасса бұйымдарды шығаруды ұйымдастыру (өтініш беруші – «Euro Pack» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. маусым | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 267 | Медициналық мекемелер үшін бір рет қолданылатын өнімдерді шығаруды ұйымдастыру (өтініш беруші – «МФ «Мерей жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. маусым | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 268 | Полимерлерді ротациялық қалыптау әдісімен  ірі мөлшерлі полиэтилен бұйымдарын шығару (өтініш беруші – «ҚазПласт» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. тамыз | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 269 | Электрлік-технологиялық кешен өндірісін ұйымдастыру (өтініш беруші – «Шұбаркөл Көмір» акционерлік қоғамы) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. қыркүйек | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 270 | Болат сым өндірісін ұйымдастыру (өтініш беруші – «Азия Метиз СҮ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. қыркүйек | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 271 | Толық түсті баспа баспаханасын жаңғырту және кеңейту «ФАРОС Графикс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. қыркүйек | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 272 | Диірмен кешенін жаңғырту және кеңейту (өтініш беруші – «Қарағанды диірмен комбинаты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. қазан | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 273 | Тігін өндірісін жаңғырту (өтініш беруші – «Ютария Ltd» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2012 ж.ж. | 2012 ж.   қараша | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 274 | Арнайы мақсаттағы тұтқыр материалдар өндіру (өтініш беруші – «Геополимер» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2012 ж.ж. | 2012 ж.   қараша | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 275 | LAN локалдық жүйелеріне арналған телекоммуникациялық кабельдер шығару (өтініш беруші – «Кэлсис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. қараша | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 276 | Ауыл шаруашылығы ұшақтары өндірісін ұйымдастыру (өтініш беруші – «ҚазӘуеСпектр» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 277 | Қарағанды ЖЭС-3 жаңғырту және қуатын кеңейту (1-кезең- қуаты 110 МВт №5 турбоагрегатты іске қосу (өтініш беруші – «Қарағанды Энергоорталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2016 ж. 4-тоқсан |
| 278 | Темір-бетон бұйымдарын шығаратын зауыт (өтініш беруші – «ККК Бетон» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 – 2014 ж.ж. | 2014 ж. желтоқсан | 2015 ж. 4-тоқсан |
| 279 | Клинкерлік термопанельдер шығару (өтініш беруші – «Мастер-Klass Строй» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2009 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. қараша | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 280 | Алғашқы мыс және бағалы металдар шығару мақсатында құрамында мыс бар шлактарды қайта өңдеу зауытын ұйымдастыру (өтініш беруші – «PROFILEX» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. қыркүйек | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 281 | Өндірістік үрдісті басқарудың қазіргі заманғы жүйесін ұйымдастыру (өтініш беруші – «TREI-Караганда» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 ж. | 2011 ж. қараша | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 282 | Ет өңдеу кешінін салу (өтініш беруші – «Арай KZ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 283 | 2 500 ірі қара мал басына бордақылау алаңын салу (өтініш беруші – «Ескене» шаруа қожалығы) | 2010 – 2013 ж.ж. | 2013 ж. мамыр | 2014 ж. 4-тоқсан |
| 284 | Қуаты 9400 тоннаға дейін құс еті бройлерлік құс фабрикасын құру (өтініш беруші – «Capital Projects Ltd» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. маусым | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 285 | «Caterpillar» ауыр техникасына қызмет көрсету жөніндегі қызметтік орталығын құру  (өтініш беруші – «ИП «Борусан Макина Казахстан» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2009 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. қыркүйек | 2016 ж. 4-тоқсан |
| 286 | 2000 ірі қара мал басына бордақылау алаңын салу (өтініш беруші – «ДАРН және Н» шаруа қожалығы) | 2010 – 2014 ж.ж. | 2014 ж. қараша | 2015 ж. 4-тоқсан |
| Қостанай облысын үдемелi индустриялық-инновациялық дамыту  жөнiндегi өңiрлiк басқару орталығы | | | | |
| 287 | Металл илектеу зауытын салу (өтiнiш берушi – «Соколов-Сарыбай кен байыту өндiрiстiк бiрлестiгi» акционерлiк қоғамы) | 2008 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. маусым | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 288 | Ауыл шаруашылығы техникасын өткiзу және оған қызмет көрсету бойынша сауда-сервистiк орталықтарын кеңейту және жаңғырту (өтiнiш берушi – «Агромашхолдинг» акционерлiк қоғамы) | 2008 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. желтоқсан | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 289 | Ет өңдеу кешенi (өтiнiш берушi – «Қарасу-Ет» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2009 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. маусым | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 290 | Бордақылау алаңын салу (Әулиекөл ауданының Тимофеевка ауылы) (өтiнiш берушi – «Тимофеевка-Агро» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2009 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. желтоқсан | 2014 ж. 4-тоқсан |
| 291 | Бордақылау алаңын салу (өтiнiш берушi – «Қараман-К» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2009 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. желтоқсан | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 292 | 200 мал басына сүт-тауар фермасы (өтiнiш берушi – «Садчиковское» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2009 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. маусым | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 293 | 1000 мал басына сүт кешенiн салу (өтiнiш берушi – «Тұрар» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2008 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. маусым | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 294 | Бройлерлер етiн өндiрудi және қайта өңдеудi кеңейту бойынша жоба (өтiнiш берушi – «Жас қанат» бройлер құс фабрикасы» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2009 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. маусым | 2012 ж. 2-тоқсан |
| 295 | Сүт өңдеу жаңа зауытын салу және жабдықтарды сатып алу (өтiнiш берушi – «Милх» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2007 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. желтоқсан | 2014 ж. 4-тоқсан |
| 296 | Қазiргi заманғы жаңғыртылған құс фабрикасын дамыту және құру (өтiнiш берушi – «Жас-Қанат 2006» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2008 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. желтоқсан | 2011 ж. 4-тоқсан |
| 297 | Диiрмен кешенiн салу және кендiр майын өндiру цехын салу (өтiнiш берушi – «Алтын-Май» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2008 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. маусым | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 298 | Қостанай қаласында ұсақ сұрыпты илектеу станын салу (өтiнiш берушi – «ЕвразКаспианСталь» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2010 – 2013 ж.ж. | 2013 ж. желтоқсан | 2015 ж. 4-тоқсан |
| 299 | Құс фабрикасын қайта жаңарту (өтiнiш берушi – «АгроИнтерҚұс» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2009 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2014 ж. 4-тоқсан |
| 300 | Ет өндiруге бағытталған өндiрiстi жаңғырту (өтiнiш берушi – «Комсомол құс фабрикасы» акционерлiк қоғамы) | 2009 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2014 ж. 4-тоқсан |
| 301 | Қысқа кесiлген макарон өнiмдерiн шығаратын цех салу (өтiнiш берушi – «Қостанай диiрмен комбинаты» акционерлiк қоғамы) | 2009 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. тамыз | 2011 ж. 4-тоқсан |
| 302 | Қостанай қаласында қуаты жылына 7,5 мың бірлікке дейін «Ssang Yong»  маркалы автокөліктерін құрастыру өндірісін ұйымдастыру (өтiнiш берушi – «Агромашхолдинг» акционерлiк қоғамы) | 2011 ж. | 2011 ж. маусым | 2015 ж. 3-тоқсан |
| 303 | Қостанай қаласында қуаты жылына 67,5 мың тонна ұн диірмен кешенін салу (өтiнiш берушi – «Ақ-Бидай» диірмен комбинаты» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2011 ж. | 2011 ж. маусым | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 304 | Қостанай қаласында қуаты жылына 70 мың тоннаға дейін дайын өнім шығаратын диірмен кешенін салу (өтiнiш берушi – «Иволга-Холдинг» диірмен комбинаты» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2011 ж. | 2011 ж. маусым | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 305 | Қуаттылығын жылына 10 млн. дана кірпіш өніміне дейін арттыра отырып, Қостанай қаласындағы кірпіш зауытын жаңғырту (өтiнiш берушi – «Иволга-Холдинг» диірмен комбинаты» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2013 ж. 1-тоқсан |
| 306 | Қостанай қаласында қуаты жылына 12 мың тонна диаметрі 500-1200 мм полиэтиленді құбыр өндірісін ұйымдастыру (өтiнiш берушi – «Пластстандарт» диірмен комбинаты» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 307 | Қостанай қаласында қуаты жылына 39,3 мың тонна ұн тарту өндірісін ұйымдастыру (өтiнiш берушi – «Қазсаудакөлік» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2009 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. желтоқсан | 2013 ж. 2-тоқсан |
| 308 | Қостанай қаласында жылына 33,5 мың текше м. ұсақ даналы бетон бұйымдарын шығаратын автоматтандырылған зауыт салу (өтiнiш берушi – «Қостанай ҰББ» диірмен комбинаты» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 309 | Қостанай қаласында қуаты жылына 4250 тонна орамдағы қалыпталған қатты және каширленген карамель өндірісін ұйымдастыру (өтініш беруші – «Баян-Сұлу» акционерлік қоғамы) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 310 | Қостанай қаласында қуаты жылына 52 тонна полиэтиленді орамалар өндірісін ұйымдастыру (өтiнiш берушi – «Баспа үйі» диірмен комбинаты» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 311 | Кен дайындау кешенін жылына 60 млн тонна кенге дейін арттыру. Рудный қаласында №17 технологиялық секция салу (өтiнiш берушi – «Соколов-Сарыбай кен байыту өндiрiстiк бiрлестiгi» акционерлiк қоғамы) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 312 | Рудный қаласында диаметрі 110-450 мм полиэтиленді құбыр және жалпы қуаты жылына 1,6 тонна фитинг өндірісін ұйымдастыру (өтiнiш берушi – «МЕТАЛЛ ИНВЕСТ Сауда-Өнеркәсіптік Компаниясы» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2013 ж. 2-тоқсан |
| 313 | Лисаков қаласында қуаты тәулігіне 28 тонна картон және қуаты тәулігіне 20 мың дана жұмыртқаға арналған лотоктар өндірісін ұйымдастыру (өтiнiш берушi – «Лисаков Картон-Қағаз Кешені» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2010 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. желтоқсан | 2014 ж. 4-тоқсан |
| 314 | Денисов ауданының Перелески ауылында 625 ірі қара мал басына арналған сүт-тауар фермасын салу (өтiнiш берушi – «Сарыағаш» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2014 ж. 4-тоқсан |
| 315 | Денисов ауданының Денисовка ауылында тәулігіне 70 тоннаға арналған диірмен кешенінің бірінші кезегін салу (өтiнiш берушi – «Еңбек-07» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2009 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2013 ж. 3-тоқсан |
| 316 | Денисов ауданының Гришенка ауылында 1000 бас шошқаға арналған мал шаруашылығы үй-жайын қайта жаңарту (өтiнiш берушi – «Лига 2010» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2013 ж. 2-тоқсан |
| 317 | Қамысты ауданының Арқа ауылында 1000 бас ірі қара малға арналған сүт-тауар фермасын жаңғырту (өтiнiш берушi – «Алтынсарин» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 318 | Қарасу ауданының Восток ауылында 1000 бас аналыққа арналған мал шаруашылығы үй-жайларын салу (өтiнiш берушi – «Қараман-К» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2013 ж. 1-тоқсан |
| 319 | Меңдіқара ауданының Харьков ауылында 1000 бас ірі қара малға арналған мал шаруашылығы кешенін қайта жаңарту (өтiнiш берушi – «Қаркен» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2013 ж. 1-тоқсан |
| 320 | Сарыкөл ауданының Сорочинск ауылында 500 бас сауын сиырға арналған сүт-тауар фермасын салу (өтiнiш берушi – «Сорочинское» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2009 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 321 | Федоров ауданының Қоржынкөл ауылында жалпы жобалық қуаты 1000 бас сауын сиыры болатын қазіргі заманғы ірі-тауар-сүт фермасының  500 басқа арналған бірінші кезегін салу (өтiнiш берушi – «Бек+» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2010 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. желтоқсан | 2014 ж. 4-тоқсан |
| 322 | Федоров ауданының Федоровка ауылында жылына 1500 тонна өсімдік майын және 3500 тонна кендір ұнын шығаратын зауыт салу (өтiнiш берушi – «Жаркөл 007» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2010 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. желтоқсан | 2014 ж. 4-тоқсан |
| 323 | Федоров ауданының Өспен ауылында өнімділігі тәулігіне 50 тонна астық өңдейтін диірмен кешенін салу (өтiнiш берушi – «Өспен» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2010 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. желтоқсан | 2014 ж. 4-тоқсан |
| 324 | Рудный қаласында цемент зауытын салу (өтiнiш берушi – «Рудный цемент зауыты» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2008 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. желтоқсан | 2014 ж. 4-тоқсан |
| 325 | Жоғары сапалы ДОФ-2, ММО-4  концентратының: байыту кешені (өтініш берушісі - «ССКБӨБ» АҚ акционерлік қоғамы) | 2011 – 2014 ж.ж. | 2014 ж. желтоқсан | 2015 ж. 4-тоқсан |
| 326 | Ұзынкөл ауданының Ершовка ауылында қуаттылығы жылына 1 миллион данаға дейін тауарлық жұмыртқа шығаратын құс фабрикасының құрылысы (өтініш берушісі - жеке кәсіпкер И.В. Горбатенков ) | 2009 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 327 | Лисаков қаласында соғымдық пунктін құру арқылы ірі қара малдың 100 басына және шошқаның 250 басына арналған мал шаруашылығы кешенінің құрылысы  (өтініш берушісі - жеке кәсіпкер Халитов К.Г.) | 2010 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. желтоқсан | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 328 | Лисаков қаласында қуаттылығы жылына 3000 тонна спирттен кейінгі барданы өңдеу және кепкен азық өнімдерін алу жөніндегі цехтың құрылысы (өтiнiш берушi – «Арай-Холдинг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2008 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 329 | Қарасу ауданының Восток ауылында қуаттылығы жылына 800 мың текше метр органикалық қалдықтарды биогазға өңдеу кешенінің құрылысы (өтiнiш берушi – «Қараман-К» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 330 | Қостанай қаласында қуаттылығы жылына 3600 тонна күнбағыс майын өндіруді ұйымдастыру (өтiнiш берушi – «Маслозавод Костаная» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. желтоқсан | 2013 ж. 3-тоқсан |
| 331 | Алтынсарин ауданының Анновка ауылында ірі қара малдың аналық малының 500 басына арналған шаруашылық-репродукторға арналған мал шаруашылығы бөлмелерін және ірі қара малдың 1000 басына арналған мал бордақылайтын алаңды қайта құру (өтiнiш берушi – «Мельагропром» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. желтоқсан | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 332 | Қостанай қаласында өнімділігі жылына 250 тонна астық және сыйымдылығы 30 мың тонна сүрленген шөп шығаратын диірмен кешенінің құрылысы (өтiнiш берушi – «Қаратау Холдинг»жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 333 | Мендіқара ауданының Буденновка ауылында қуаттылығы күніне 400 тонна астық кептіргіштің және көлемі жылына 32 мың тонна астық қоймаларының құрылысы  (өтiнiш берушi – «АГФ Боровское» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 334 | Қостанай ауданының Жамбыл ауылында жылына 3 мың тонна ауыл шаруашылығы өнімдерін сақтайтын қойманың құрылысы  (өтініш берушісі – «Ақ-Құдық» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 335 | Қарабалық ауданының Станционное ауылында қуаттылығы жылына 800 тонна етті өңдеу жөніндегі цехтың құрылысы (өтiнiш берушi – «Агро-Торо» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 336 | Сарыкөл ауданының Сарыкөл ауылында қуаттылығы жылына 200 тонна етті өңдеу жөніндегі цехтың құрылысы (өтініш берушісі - жеке кәсіпкер Янковой И.М.) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 337 | Денисов ауданының Глебовка ауылында ет бағытында ірі қара малдың аналық мал басының 520 басына арналған шаруашылық-репродуктордың құрылысы (өтініш берушісі – «Тобольское-1» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 –   2013 ж.ж. | 2013 ж. қыркүйек | 2014 ж. 4-тоқсан |
| Қызылорда облысын үдемелi индустриялық-инновациялық дамыту  жөнiндегi өңiрлiк басқару орталығы | | | | |
| 338 | Қиыршық тас зауытын салу (өтiнiш берушi – «Автомобиль жолдары басқармасы» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2009 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. маусым | 2011 ж. 2-тоқсан |
| 339 | Асфальт-бетон зауытын салу (өтiнiш берушi – «Автомобиль жолдары басқармасы» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2009 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. желтоқсан | 2011 ж. 2-тоқсан |
| 340 | Жоғары сапалы қиыршық тас өндiрiсiн ұйымдастыру (өтiнiш берушi – «Шалқия-Неруд» компаниясы» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2009 – 2010 ж.ж. | 2010 ж.   наурыз | 2011 ж. 2-тоқсан |
| 341 | Қиыршық тас зауытын салу (өтiнiш берушi – «Тасбұлақ» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2009 – 2010 ж.ж. | 2010 ж.   наурыз | 2011 ж. 2-тоқсан |
| 342 | Ауысымда 30 тонна нан-тоқаш өнiмдерiн өндiретiн нан зауытын салу (өтiнiш берушi – «Шапағат сүт» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2009 – 2010 ж.ж. | 2010 ж.   маусым | 2011 ж. 4-тоқсан |
| 343 | Томат өнiмдерiн шығару цехын салу (өтiнiш берушi – «Тату Агро» шаруа қожалығы) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. тамыз | 2011 ж. 4-тоқсан |
| 344 | 600 мал басына арналған сүт тауар фермасы (өтiнiш берушi – «Рза» акционерлiк қоғамы) | 2009 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. қараша | 2011 ж. 4-тоқсан |
| 345 | Құмкөл газ турбиналық станциясында 25 мВт бойынша қосымша 2 газ турбиналық құрылғылар салу (өтiнiш берушi – «ПетроҚазақстанҚұмкөлРесорсиз» акционерлiк қоғамы) | 2009 – 2010 ж.ж. | 2010 ж.   маусым | 2011 ж. 4-тоқсан |
| 346 | Битум шығаратын зауытын салу (өтiнiш берушi – «Автомобиль жолдары басқармасы» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2009 – 2010 ж.ж. | 2010 ж.   маусым | 2011 ж. 2-тоқсан |
| 347 | Газды кәдеге жарату кешенiнiң II кезеңiн салу (өтiнiш берушi – «Қазгермұнай» бiрлескен кәсiпорны» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2009 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. маусым | 2011 ж. 4-тоқсан |
| 348 | Көмiрсутек шикiзатын және жуылған мұнай қалдықтарын қайта өңдеу қондырғысы (өтiнiш берушi – «БИС» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2009 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. маусым | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 349 | Ақшабұлақ кен орнында газ турбиналық электр станциясын салу (өтiнiш берушi – «Кристалл Менеджмент» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. қараша | 2011 ж. 4-тоқсан |
| 350 | Қиыршық тас зауытын салу (өтiнiш берушi – «Альянс Доломит» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2011 ж. | 2011 ж. маусым | 2012 ж. 1-тоқсан |
| 351 | Кеңлік кен орнының ілеспе мұнай газын кәдеге жарататын өндіріс ұйымдастыру (өтініш беруші – «Саутс Ойл» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, «KazFrak» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2009 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. желтоқсан | 2011 ж. 4-тоқсан |
| 352 | Өсімдік майын өндіретін цех ұйымдастыру (өтініш беруші – «Сабыр және К» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 ж. | 2011 ж. маусым | 2012 ж. 2-тоқсан |
| 353 | Балық өңдейтін өндіріс ұйымдастыру (өтініш беруші – «Бақыт» шаруа қожалығы) | 2011 ж. | 2011 ж. маусым | 2012 ж. 1-тоқсан |
| 354 | Қамыс-жоңқа тақталарын шығаратын зауыт салу (өтініш беруші – «Алтын бала-08» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 ж. | 2011 ж. маусым | 2011 ж. 4-тоқсан |
| 355 | Күкірт қышқылы зауытын салу (өтініш беруші – «СКЗ-U» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2007 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2012 ж. 2-тоқсан |
| 356 | Өнімділігі ауысымда 80 тонна құрама жем шығаратын зауыт ұйымдастыру (өтініш беруші – «Агросервис Шапағат» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 ж. | 2011 ж. қараша | 2012 ж. 2-тоқсан |
| 357 | Цемент зауытын салу (өтініш беруші – «Сыр цементі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 – 2013 ж.ж. | 2013 ж. қараша | 2014 ж. 2-тоқсан |
| 358 | Батыс Еуропа-Батыс Қытай автомагистралі бойында Қорқыт Ата зиярат ету кешенін салу (өтініш беруші – «Жол құрылысы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. қыркүйек | 2013 ж. 2-тоқсан |
| 359 | ЖРВ-5 және ЖВП-4,9 күріш жаткаларын шығару өндірісін ұйымдастыру (өтініш беруші – «Азов Арал Агромаш» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 360 | Қиыршық тас зауытының құрылысы (өтініш беруші – «Мелиоратор» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2012 ж. 2-тоқсан |
| 361 | Шағын сүт зауытының құрылысы (өтініш беруші – «Шөгірлі» шаруа қожалығы) | 2011 ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 362 | Балық өңдейтін зауытты кеңейту (өтініш беруші – «Бақыт» шаруа қожалығы) | 2012 ж. | 2012 ж. желтоқсан | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 363 | Тыңайтқыш сығындысын өндіру және жылыжай шаруашылығын ұйымдастыру (өтініш беруші – «ЖанРосс ХХІ-ғасыр» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2012 ж. | 2012 ж. сәуір | 2013 ж. 2-тоқсан |
| 364 | Қуаттылығы тәулігіне 80 тонна құрама жем зауытының құрылысы  (өтініш беруші – «Жан Арай» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2012 ж. | 2012 ж. мамыр | 2013 ж. 2-тоқсан |
| Маңғыстау облысын үдемелi индустриялық-инновациялық дамыту  жөнiндегi өңiрлiк басқару орталығы | | | | |
| 365 | Ақтау қаласында газ-бетон зауытын салу (өтiнiш берушi – «Концерн Сфинкс» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2007 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2012 ж. 3-тоқсан |
| 366 | Баутино кентiндегi шағын кеме жөндеу зауыты (өтiнiш берушi – «Маңғыстау облысы кеме жөндеу зауыты» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2007 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. маусым | 2010 ж. 4-тоқсан |
| 367 | Сұйық дәрiлiк нысандар мен медициналық мақсаттағы бұйымдар шығаратын фармацевтикалық кешен (өтiнiш берушi – «Ча-Кур» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2008 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. желтоқсан | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 368 | Ақтау қаласының әуежайында халықаралық жолаушылар терминалын салу және ұшу-қону жолағын қайта жаңарту (өтiнiш берушi – Маңғыстау облысының әкiмдiгi) | 2008 – 2010 ж.ж. | 2010 ж.  қазан | 2010 ж. 4-тоқсан |
| 369 | Баутино кентiнде бұрғылау ерітінділерін дайындау құрылғысын салу (өтiнiш берушi – «Эм-Ай Дриллинг Флюидз Интернэшнл, Б.В.» филиалы» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2009 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. шілде | 2011 ж. 3-тоқсан |
| 370 | Металл конструкциялары зауытына өндiрiстiк алаң салу (өтiнiш берушi – «ТеңiзСервис» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2009 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. желтоқсан |  |
| 371 | Диiрмен кешенiн, құрама жем зауытын қамтитын элеватор кешенiн салу (өтiнiш берушi – «Корпорация АПК-Инвест» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2009 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. маусым | 2011 ж. 1-тоқсан |
| 372 | Теңiз операцияларын қолдау базасын салу (өтiнiш берушi – «Балықшы» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2008 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. маусым | 2010 ж. 3-тоқсан |
| 373 | Мұнай-газ жабдықтарын дайындайтын зауытын салу (өтініш беруші – «ГММОС Қазақстан» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2008 – 2010 ж.ж. | 2010 ж.  мамыр | 2010 ж. 2-тоқсан |
| 374 | Қуыс темір-бетон плиталарын шығаратын цех салу және жабдықтарды монтаждау (өтініш беруші – «Еврострой-А» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2009 – 2010 ж.ж. | 2010 ж.  қараша | 2011 ж. 2-тоқсан |
| 375 | Алдын ала оқшауландырылған құбырлар шығару (өтініш беруші – «АтырауФлоуЛайн» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 ж. | 2010 ж.   қараша | 2010 ж. 4-тоқсан |
| 376 | Теңіз металл конструкцияларын шығаратын өнеркәсіптік кешен салу (өтініш беруші – «Қазақстан Каспиан Оффшор Индастриз» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2009 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. мамыр | 2012 ж. 3-тоқсан |
| 377 | Қаптама кірпіштерін шығаратын шағын зауыт салу (өтініш беруші – «Концерн Найза-Құрылыс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. қазан | 2012 ж. 3-тоқсан |
| 378 | Жаңа қазіргі заманғы нан-тоқаш зауытын салу және іске қосу (өтініш беруші – «Магабред» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2012 ж. 2-тоқсан |
| 379 | Құрамында мұнайы бар қалдықтарды және мұнайды қайта өңдейтін шағын зауыт салу (өтініш беруші – «ХаКоОйл» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. қараша | 2012 ж. 3-тоқсан |
| 380 | Тауарлы бекіре фермасын салу және пайдалануға беру (өтініш беруші – ССТ «Бекіре-Аралды» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. желтоқсан | 2013 ж.       4-тоқсан |
| 381 | Шағын және орта бизнестiң өнеркәсiптiк паркi (өтiнiш берушi – «Каспий» әлеуметтiк-кәсiпкерлiк корпорациясы» акционерлiк қоғамы) | 2011 – 2013 ж.ж. | 2013 ж. желтоқсан | 2016 ж. 4-тоқсан |
| 382 | Резеңке қиқымдарынан жабындар шығаруды ұйымдастыру (өтініш беруші – «ИК-ДАРА» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. тамыз | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 383 | Электрлік-техникалық жабдықтар шығаратын зауыт салу (өтініш беруші – «РИГ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2008 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. шілде | 2012 ж. 2-тоқсан |
| 384 | Ақтау қаласы аумағында газ толтырушы терминал салу (өтініш беруші – «ФРЭШ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. қыркүйек | 2012 ж. 2-тоқсан |
| 385 | Кемелер, басқа да жүзу құралдарын жасау және жөндеу және су көлігінің өзге де қосымша қызметтері (өтініш беруші – «САГА Аташ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 – 2013 ж.ж. | 2013 ж.  қыркүйек | 2014 ж. 4-тоқсан |
| 386 | Планшетті компьютерлер, телевизорлар мен мониторлар шығару (өтініш беруші – «JX Company» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 ж. | 2011 ж.  желтоқсан | 2012 ж. 2-тоқсан |
| 387 | Жиналмалы темір-бетон және бетон конструкциялары мен бұйымдарын шығару (өтініш беруші – «Рауан и Ко Актау» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 – 2012 ж.ж. | 2012 ж.  маусым | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 388 | «Шырын» құрамында мұнай бар қалдықтарды қайта өңдеу зауытын салу (өтініш беруші – «Эко-су тазарту» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 – 2012 ж.ж. | 2012 ж.  наурыз | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 389 | «Ақтау теңіз порты» АЭА мұнай өңдейтін зауыт салу (өтініш беруші – «MONBLAN» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 – 2015 ж.ж. | 2015 ж. сәуір | 2015 ж. 4-тоқсан |
| 390 | Жел электр станциясын салу (өтініш беруші – «DMK-Ko» (ДиЭмКей-Ко) жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. қазан | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 391 | Цемент зауытын салу (өтініш беруші – «КаспийЦемент» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2007 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. желтоқсан | 2014 ж. 4-тоқсан |
| 391-1 | «Кендiрлi» курорттық демалыс аймағын дамыту (өтiнiш берушi – Маңғыстау облысының әкiмдiгi) | 2010 – 2015 ж.ж. | 2015 ж. желтоқсан | 2018 ж. 2-тоқсан |
| Павлодар облысын үдемелi индустриялық-инновациялық дамыту  жөнiндегi өңiрлiк басқару орталығы | | | | |
| 392 | Нан-тоқаш өнiмiн шығару (өтiнiш берушi – «Энергия Капитал-1» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2008 –   2010 ж.ж. | 2010 ж. маусым | 2012 ж. 2-тоқсан |
| 393 | Циклдi-ағынды ашпа кешенiн салу (өтiнiш берушi – «Еуразия энергетика корпорациясы» акционерлiк қоғамы) | 2005 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. маусым | 2011 ж. 4-тоқсан |
| 394 | Бастапқы алюминий өндiретiн электролиз зауытының екiншi кезегiн салу (өтiнiш  берушi – «Қазақстан электролиз зауыты» акционерлiк қоғамы) | 2009 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. маусым | 2011 ж. 2-тоқсан |
| 395 | Алюминий баспалары өндiрiсiн ұйымдастыру (өтiнiш берушi – «Қазэнергокабель» акционерлiк қоғамы) | 2009 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. маусым | 2017 ж. 2-тоқсан |
| 396 | Болатты вакумдеуге арналған қондырғы салу (өтiнiш берушi – «KSP Steel» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2008 –   2010 ж.ж. | 2010 ж. маусым | 2014 ж. 1-тоқсан |
| 397 | Қуаты 350 мың тонна агломерат аглоцехын жобалау және салу (өтiнiш берушi – «Қазхром» ТҰК» акционерлiк қоғамы) | 2008 –   2010 ж.ж. | 2010 ж. маусым | 2012 ж. 2-тоқсан |
| 398 | Марганецтi құйма өндiрiсiн ұйымдастыру (өтiнiш берушi – «Format зауыты» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2009 –   2010 ж.ж. | 2010 ж. маусым | 2012 ж. 2-тоқсан |
| 399 | Ақсу ГРЭС № 2 блогын қалпына келтiру (өтiнiш берушi – «Еуразия энергетика корпорациясы» акционерлiк қоғамы) | 2007 –   2010 ж.ж. | 2011 ж. маусым | 2011 ж. 4-тоқсан |
| 400 | № 5 эл.сүзгi блогын монтаждау (өтiнiш берушi – «Екiбастұз ГРЭС-1» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2008 –   2010 ж.ж. | 2010 ж. желтоқсан | 2010 ж. 4-тоқсан |
| 401 | «Богатырь» разрезінің көлiк схемасын қайта жаңарту (өтiнiш берушi – «Богатырь Көмiр» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2006 –   2010 ж.ж. | 2010 ж. желтоқсан | 2011 ж. 4-тоқсан |
| 402 | Қуаты жылына 30 000 тонна болатын хлор және каустикалық соданы мембраналық әдiспен шығару өндiрiсiн салу және ұйымдастыру (NaOH 100%)  (өтiнiш берушi – «Каустик» акционерлiк қоғамы) | 2009 –   2010 ж.ж. | 2010 ж. желтоқсан | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 403 | Жоғары көмiртектi феррохром қождарын қайта өңдеу кешенiн жобалау және салу (өтiнiш берушi – «Қазхром» ТҰК» акционерлiк қоғамы) | 2009 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. желтоқсан | 2012 ж. 2-тоқсан |
| 404 | Өндiрiстi басқарудың ақпараттық жүйесi (өтiнiш берушi – «Қазхром» ТҰК» акционерлiк қоғамы) | 2009 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. желтоқсан | 2010 ж. 4-тоқсан |
| 405 | Фармацевтика зауытын қайта жаңарту және салу (өтiнiш берушi – «Ромат» фармацевтикалық компаниясы» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2010 –   2012 ж.ж. | 2012 ж.  желтоқсан | 2015 ж. 1-тоқсан |
| 406 | Медициналық зауытты қайта жаңарту және салу (өтiнiш берушi – «Ромат» фармацевтикалық компаниясы» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2010 –   2013 ж.ж. | 2013 ж.  желтоқсан | 2014 ж. 1-тоқсан |
| 407 | Екiбастұз қаласында бағыт ауыстырғыштар өндiрiсiн және темiр жол доңғалақтарын өңдеудi ұйымдастыру (өтiнiш берушi – «Проммашкомплект» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2009 –   2012 ж.ж. | 2012 ж.  желтоқсан | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 408 | Күйдірілген анодтарды шығару (өтініш беруші – «Қазақстан электролиз зауыты» акционерлiк қоғамы) | 2008 –   2012 ж.ж. | 2012 ж. маусым | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 409 | Машина жасау өндірісін жаңғырту (өтініш беруші – «Format Mach Company» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2009 –  2011  ж. | 2011 ж. маусым | 2012 ж. 2-тоқсан |
| 410 | Дәретхана қағазын, қағаз сүлгілер мен қағаз майлықтар шығару (өтініш беруші – «KazakhstanProject» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 ж. | 2010 ж. желтоқсан | 2011 ж. 2-тоқсан |
| 411 | Өндірістік қуатын ұлғайта отырып, өндірістік жабдықты жаңғырту (өтініш беруші – «Гофротара» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 –   2011 ж.ж. | 2011 ж. мамыр | 2011 ж. 4-тоқсан |
| 412 | Шығарылатын өнім сапасын жақсарту (өтініш беруші – «Сүт» акционерлік қоғамы) | 2009 –   2010 ж.ж. | 2010 ж. желтоқсан | 2011 ж. 2-тоқсан |
| 413 | Сүт-тауар фермасын салу және жұмыс істеп тұрғандарын жаңғырту (өтініш беруші – «Галицкое» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 ж. | 2010 ж. желтоқсан | 2011 ж. 2-тоқсан |
| 414 | 8500 тоннаға көкөніс қоймасын салу (өтініш беруші – «Ақтоғай Агро» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 ж. | 2010 ж. қараша | 2011 ж. 4-тоқсан |
| 415 | Қуаттылығын жылына 270,0 мың тонна құбырға дейін арттыра отырып, құбырды илектеу өндірісін дамыту (өтініш беруші – «KSP Steel» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Павлодарлық филиалы) | 2011 –    2012  ж.ж. | 2012 ж. желтоқсан | 2013 ж. 2-тоқсан |
| 416 | «KSP Steel» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Павлодарлық филиалында сымдық блокты салу (өтініш беруші – «KSP Steel» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Павлодарлық филиалы) | 2011 ж. | 2012 ж. желтоқсан | 2014 ж. 2-тоқсан |
| 417 | Жұмыс істеп тұрған 400 мал басына арналған сүт-тауар фермасын қайта жаңарту және жаңғырту (өтініш беруші – «Победа» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 –   2011 ж.ж. | 2011 ж. қыркүйек | 2012 ж. 2-тоқсан |
| 418 | Құйма өндірісін жаңғырту (өтініш беруші – «Технологиялық желілер» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 –  2012 ж.ж. | 2012 ж. желтоқсан | 2013 ж. 2-тоқсан |
| 419 | Дайын металл бұйымдары өндірісін жаңғырту (өтініш беруші – «КОРУНД» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 ж. | 2011 ж. маусым | 2012 ж. 2-тоқсан |
| 420 | Тоқыма бұйымдары өндірісін жаңғырту (өтініш беруші – «Технопром-текс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 –  2012 ж.ж. | 2012 ж. желтоқсан | 2013 ж. 1-тоқсан |
| 421 | ЖЭО-3 №1 станциясының ПТ-65/75-130/13 турбинасын монтаждау және БКЗ-420-140 қазандық агрегатын қайта жаңарту (өтініш беруші – «Павлодарэнерго» акционерлік қоғамы) | 2007 –   2011 ж.ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2012 ж. 1-тоқсан |
| 422 | Сүрек-жоңқа плиталарын, карбамидоформальдегидтік шайырлар және түрленген сүректер шығаратын ағаш өңдеу кешені (өтініш беруші – «Павлодар ағаш өңдеу комбинаты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2008 –   2012 ж.ж. | 2012 ж. маусым | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 423 | № 6 энергия блокты қайта жаңарту (өтініш беруші - «Еуроазиаттық энергетикалық корпорациясы» АҚ) | 2011 –  2013 ж.ж. | 2013 ж. сәуір | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 424 | Қызылтау кен орнында көмір өндіру және кокс өндіру (өтініш беруші – «ЗАМАНINVEST» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 – 2015 ж.ж. | 2015 ж. желтоқсан | 2016 ж. 2-тоқсан. |
| 425 | Эмульсиялық матрица өндірісі бойынша зауыт салу (өтініш беруші –  «Орика-Қазақстан» акционерлік қоғамы) | 2010 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. маусым | 2013 ж. 2-тоқсан |
| 426 | Металлургия өнеркәсібі үшін флюс өндірісін ұйымдастыру (өтініш беруші – «KSP Steel» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Павлодар филиалы) | 2011 –   2012 ж.ж. | 2012 ж. желтоқсан | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 427 | Металлургия өнеркәсібі үшін біліктер өндірісін ұйымдастыру (өтініш беруші – «KSP  Steel» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Павлодар филиалы) | 2011 –   2012 ж.ж. | 2012 ж. желтоқсан | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 428 | Өндіріс көлемдерін арттыру мақсатымен ЭСПЦ-2 МНЛЗ-2 ТПУ қайта жаңарту (өтініш беруші – «KSP Steel» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Павлодар филиалы) | 2011 –   2012 ж.ж. | 2012 ж. желтоқсан | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 429 | Жұмыртқаға арналған лотоктар және басқа да қағаз өнімдері өндірісін ұйымдастыру (өтініш беруші - «KazakhstanProject» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 –   2012 ж.ж. | 2012 ж. маусым | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 430 | Жұмыс істеп тұрған азық, ас тұзы, минералдық тас тұзы концентрат өндірісін жаңғырту (өтініш беруші – «Павлодарсоль» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 –   2012 ж.ж. | 2012 ж. маусым | 2013 ж. 2-тоқсан |
| 431 | Жұмыс істеп тұрған пластмассалық орамдарды дайындау өндірісін жаңғырту (өтініш беруші – «Диалон» фирмасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 –   2012 ж.ж. | 2012 ж. маусым | 2013 ж. 1-тоқсан |
| 432 | Асфальт-бетон қоспасы өндірісін ұйымдастыру (өтініш беруші – «Дорстрой» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) . | 2011 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. маусым | 2013 ж. 3-тоқсан |
| 433 | Жұмыс істеп тұрған өндірісті жаңғырту және қайта жарақтау (өтініш беруші – ПКФ «Алтын-Жол» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 ж. | 2011 ж. қыркүйек | 2012 ж. 2-тоқсан |
| 434 | Өндірісті ұйымдастыру және асфальт-бетон қоспасын өткізу (өтініш беруші –   «Гордорстрой» ПКФ жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 –   2012 ж.ж. | 2012 ж. маусым | 2013 ж. 3-тоқсан |
| 435 | Агрохимикаттар, пестицидтер, гербицидтер өндірісі (өтініш беруші – «Қазтрасткем» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 – 2012 ж.ж. | 2012 жылғы желтоқсан | 2013 ж. 1-тоқсан |
| 436 | Павлодар ауданының Черноярка ауылында 40551 басқа арналған шошқа кешенін салу (жылына 3500 тонна шошқа еті) (өтініш беруші – «Рубиком» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. желтоқсан | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 437 | Көкөністерді бастапқы өңдеу және орау цехын салу (өтініш беруші – «Ақтоғай Агро» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 –   2012 ж.ж. | 2012 ж. қараша | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 438 | 8000 тоннаға арналған салқындатылатын көкөніс қоймасын және жабық базарды салу (өтініш беруші – «Шарзен» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. қараша | 2013 ж. 1-тоқсан |
| 439 | Қуаты жылына 12 200 тонна картоп сақтауға арналған көкөніс қоймасын қайта жаңарту (өтініш беруші – «Маяк» шаруа қожалығы) | 2011 жыл | 2012 ж. қараша | 2013 ж. 1-тоқсан |
| 440 | Бие сүтін қымызға қайта өңдеу өндірісін ұйымдастыру (өтініш беруші – «Сағып» шаруа қожалығы) | 2011 ж. | 2011 ж. қараша | 2012 ж. 3-тоқсан |
| 441 | 3000 тоннаға арналған көкөніс қоймасын жаңғырту (өтініш беруші – «Догма» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 ж. | 2011 ж. қараша | 2012 ж. 3-тоқсан |
| 442 | 13000 тоннаға арналған көкөніс, оның ішінде 8000 тонна картоп, 5000 тонна сәбіз қоймасын салу (өтініш беруші – «Тимур» шаруа қожалығы) | 2011 ж. | 2011 ж. қыркүйек | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 443 | Бір мезетте 30 мың тонна сақтауға арналған астық және зәйтүн дәнді-дақылдарды сақтау және тиеу элеваторы (өтініш беруші – «Арго» фирмасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 –   2012 ж.ж. | 2012 ж. маусым | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 444 | Жалпы алаңы 8200 га суармалы жер алқабын ұйымдастыру (2011-2012 жылдары – 6200га, 2013ж. – 2000 га). 15 тоннаға көкөніс қоймасын ұйымдастыру (өтініш беруші – «Пахарь» ШҚ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 – 2013 ж.ж. | 2013 ж. желтоқсан | 2014 ж. 2-тоқсан |
| 445 | 4000  тоннаға арналған көкөніс қоймасын салу (өтініш беруші – «Табыс» шаруа қожалығы) | 2011 ж. | 2011 ж. қыркүйек | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 446 | 1000 тоннаға арналған көкөніс қоймасын салу (өтініш беруші – «Алина» шаруа қожалығы) | 2011 ж. | 2011 ж. қыркүйек | 2012 ж.  4-тоқсан |
| 447 | 9100 тоннаға арналған көкөніс қоймасын қайта жаңарту және жаңғырту (1-кезек) (өтініш беруші – «АК «Умут» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. қазан | 2012 ж. 3-тоқсан |
| 448 | Сүт өнімі өндірісін жаңғырту (өтініш беруші – «Павлодарсүт» акционерлік қоғамы) | 2011 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2013 ж. 3-тоқсан |
| 449 | Сүтті қайта өңдеу мен сыр өндірісінің көлемдерін ұлғайту  (өтініш беруші – «SOLVIT» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 – 2013 ж.ж. | 2013 ж. желтоқсан. | 2014 ж. 3-тоқсан |
| 450 | Бөтелкеге құйылған қымызды шығарумен қымыз фермасының құрылысы және қайта жаңарту тәулігіне 1 тонна (өтініш иесі – «Ақжар-Өндіріс» фирмасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. желтоқсан | 2013 ж. 3-тоқсан |
| 451 | Павлодар қаласында медициналық цифрлау рентген аппараттарын шығаруды игеру (өтініш иесі – «Веснет» акционерлік қоғамы) | 2011 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. мамыр | 2013 ж. 1-тоқсан |
| Солтүстiк Қазақстан облысын үдемелi индустриялық-инновациялық  дамыту жөнiндегi өңiрлiк басқару орталығы | | | | |
| 452 | Еттi қайта өңдеу кешенiмен және құрамажем зауытымен бiрігіп мал шаруашылығы кешені, ет комбинатын салудың 2-кезегі (өтiнiш берушi – «Баско» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2006 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. маусым | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 453 | Сыйымдылығы 60 мың тонна элеватор салу (өтiнiш берушi – «Еңбек Нан» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2007 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. желтоқсан | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 454 | Байыту фабрикасын салып, Айсары кварц құмы кен орнын игеру (өтiнiш берушi – «Ақтөбе GLASS» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2007 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. маусым | 2012 ж. 3-тоқсан |
| 455 | Астық тасуға арналған жабық вагон-хоппер (астық тасығыш) перспективтi моделiн әзiрлеу және оны өндiрiске енгiзу (өтiнiш берушi – «ЗИКСТО» акционерлiк қоғамы) | 2010 ж. | 2010 ж. маусым | 2014 ж. 4-тоқсан |
| 456 | Перспективалы мамандандырылған платформа (контейнер тасығыш) әзiрлеу және оны өндiрiске енгiзу (өтiнiш берушi – «ЗИКСТО» акционерлiк қоғамы) | 2009 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. шілде | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 457 | Тау-кен байыту комбинатын сала отырып, титан-цирконий кенiнiң Обухов кен орнын игеру (өтiнiш берушi – «Тиолайн» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2006 – 2010 ж.ж. | 2010 ж.  мамыр | 2015 ж. 4-тоқсан |
| 458 | Құрғақ кеуектi бетон қоспалары зауыты (өтiнiш берушi – «Құрғақ кеуектi бетон зауыты» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2009 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. маусым | 2014 ж. 3-тоқсан |
| 459 | 320 басқа сүт кешенiн салу (өтiнiш берушi – «П.Я. Леонов» шаруа қожалығы) | 2009 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. қараша | 2012 ж. 2-тоқсан |
| 460 | «Сырымбет» кен орнын игеру (өтiнiш берушi – «Сырымбет» акционерлiк қоғамы) | 2010 –   2014 ж.ж. | 2014 ж.   желтоқсан | 2015 ж. 4-тоқсан |
| 461 | Текше түрдегi қиыршық тас шығару зауыты (өтiнiш берушi – «Шұнғыт» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2009 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. маусым | 2015 ж. 3-тоқсан |
| 462 | Жылыжай кешенiн жаңғырту (өтiнiш берушi – «Наурыз-2030» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2009 – 2015 ж.ж. | 2015 ж. қыркүйек | 2017 ж. 2-тоқсан |
| 463 | Солтүстік Қазақстан облысындағы қуаттылығы 60 мың тонна астық қоймалары кешені (өтініш беруші – «Әліби-Есіл» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, «Кутузовск-Әліби» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, «Кириловка-Айыртау» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, «Новосветловка-Әліби» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2009 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. қараша | 2011 ж. 4-тоқсан |
| 464 | Сыйымдылығы 52 мың тонна элеватор салу (өтініш беруші – «КID Trade» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. маусым | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 465 | Сыйымдылығы 30 мың тонна элеватор кешенін салу, Аққайың ауданы (өтініш беруші – «Иван Зенченко» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. қараша | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 466 | Новоишимск май өңдеу зауытын қайта жаңарту, Ғ.Мүсірепов ауданы (өтініш беруші – «МаслоДел» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. қаңтар | 2013 ж. 3-тоқсан |
| 467 | Майлы сүт өнімдері өндірісін жаңғырту (өтінуші – «Молсервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 ж. | 2011 ж. қыркүйек | 2012 ж. 3-тоқсан |
| 468 | Диірмен-макарон кешенінің құрылысы (өтінуші – «ЕГІН» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2011 жж. | 2011 ж. қазан | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 469 | Астықты тазалау және кептіру жөніндегі жабдық кешенін орнату жолымен астық қоймасын жаңғырту (өтінуші – «Сағат СК» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2011 жж. | 2011 ж. желтоқсан | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 470 | Сүт кешенінің 2-ші кезегінің құрылысы (өтінуші –  «Тайынша Астық» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 471 | 515 басқа арналған бордақылау алаңшасы бар асыл тұқым көбейткішінің құрылысы (өтінуші – «СБИ-Агро Ташкентка» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 472 | Ет бағытындағы ірі мүйізді қара малды өсіру және сату жөніндегі ферманың құрылысы (өтінуші – «Петерфельд-Агро» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 – 2012 жж. | 2012 ж. маусым | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 473 | Сүт өңдеу кешенінің құрылысы (өтінуші – «Зенченко және К» коммандиттік серіктестігі) | 2011 – 2012 жж. | 2012 ж. тамыз | 2013 ж. 3-тоқсан |
| 474 | 83 га алаңда тамшылатып суарылатын көкөніс дақылдарының (картофель) өндірісін құру (өтініш беруші – «Астык Stem» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 ж. | 2011 ж. қазан | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 475 | Астықты тазарту және кептіру жабдықтарын сатып алу арқылы астық қоймасын жаңғырту (өтініш беруші – «Шатило и К» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2013 ж. 4-тоқсан |
| Оңтүстiк Қазақстан облысын үдемелi индустриялық-инновациялық  дамыту жөнiндегi өңiрлiк басқару орталығы | | | | |
| 476 | Күрке тауық өсiру, сою және етiн өңдеу бойынша құс кешенi (өтiнiш берушi – «Ордабасы Құс» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2009 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. желтоқсан | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 477 | Жоғары сыныпты майлау материалдарын өндiру зауытын салу (өтiнiш берушi – «Hill Corp» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2007 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. маусым | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 478 | Қуаттылығы жылына 2,5 млн. шаршы метр керамогранит өндiру зауыты (өтiнiш берушi – «Азия Керамик» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2006 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. наурыз |  |
| 479 | Цемент зауыты (өтiнiш берушi – «Стандарт Цемент» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2008 –   2010 ж.ж. | 2010 ж. желтоқсан | 2011 ж. 3-тоқсан |
| 480 | Мақта-мата жiбiн тоқуды ұйымдастыру (өтiнiш берушi – «Oxy textile» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2008 –   2010 ж.ж. | 2010 ж. маусым | 2014 ж. 3-тоқсан |
| 481 | Гигроскопиялық мақта, мақта целлюлозасы мен құрамында шикiзат бар мақтадан техникалық карбоксиметилцеллюлоза өндiрiсiн ұйымдастыру (өтiнiш берушi – «Мақтаөнеркәсiбi Целлюлоза» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2008 –   2010 ж.ж. | 2010 ж. маусым | 2012 ж. 2-тоқсан |
| 482 | «Оңтүстiк» еркiн экономикалық аумағында тоқыма өнеркәсiбiн ұйымдастыру (өтiнiш берушi – «ЮТЕКС KZ» акционерлiк қоғамы) | 2007 –   2012 ж.ж. | 2012 ж. желтоқсан | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 483 | Минералдық тыңайтқыштар өндiру (өтiнiш берушi – «Агрофос-Оңтүстiк» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2008 –   2011 ж.ж. | 2011 ж. маусым | 2012 ж. 2-тоқсан |
| 484 | «Үшбас» және «Герес» кен орындары базасында моноаммоний және диаммонийфосфат шығару (өтініш беруші – «Қазақстандық минералдық ресурстар» тау-кен компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2009 –   2013 ж.ж. | 2013 ж.   тамыз | 2016 ж. 4-тоқсан |
| 485 | Көкөніс өнімдерін өндіру үшін жылыжай кешенін салу (өтініш беруші – «М-Нұрай» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2009 –   2011 ж.ж. | 2011 ж. шілде | 2012 ж. 3-тоқсан |
| 486 | Сүт-тауар фермасын жаңғырту және сүтті қайта өңдеу зауытын салу (өтініш беруші – «Алтын Дән» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 –   2011 ж.ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 487 | 2 га алаңға жылыжай салу (өтініш беруші – «Комбистрой 1» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 –   2011 ж.ж. | 2011 ж. мамыр | 2012 ж. 2-тоқсан |
| 488 | Бекіре тұқымдас балықтарды өсіретін зауыт салу (өтініш беруші – «Ақсанат-инжиниринг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 –   2011 ж.ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2013 ж. 3-тоқсан |
| 489 | Көкөніс өнімдерін өндіру үшін 5,0 га жылыжай кешенін салу (өтініш беруші – «АДЕЛЯ» шаруа қожалығы) | 2010 –   2011 ж.ж. | 2011 ж. қараша | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 490 | Қаржылық лизинг арқылы түйе сүтін қайта өңдейтін жабдықтар және автотехника сатып алу (өтініш беруші – «Гүлмайра» шаруа қожалығы) | 2010 –   2011 ж.ж. | 2011 ж. маусым | 2013 ж. 2-тоқсан |
| 491 | Энергия үнемдейтін шамдар шығару (өтініш беруші – «MaxLight Group» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 –   2011 ж.ж. | 2011 ж. мамыр | 2013 ж. 3-тоқсан |
| 492 | Сүт фермасын және сүтті қайта өңдейтін цех салу (өтініш беруші – «СММК - Жаңа Талап» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 –          2012 ж.ж. | 2012 ж. маусым | 2013 ж. 2-тоқсан |
| 493 | 1,8 га алаңда жылыжай салу (өтініш беруші – «Жақсылық» шаруа қожалығы) | 2009 –   2011 ж.ж. | 2011 ж. маусым | 2012 ж. 2-тоқсан |
| 494 | Ауданы 1 га жылыжай салу (өтініш беруші – «Байсын агро» шаруа қожалығы) | 2010 –   2011 ж.ж. | 2011 ж. мамыр | 2012 ж. 2-тоқсан |
| 495 | Шошқа етін және ет өнімдерін қайта өңдейтін комбинат (өтініш беруші – «Шұбар» асыл тұқымды кешені» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 496 | Акселерациялық қоян шаруашылығы мен құс шаруашылығын дамыту (өтініш беруші – «Оңтүстік» асыл тұқымды шаруашылығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 ж. | 2011 ж.    мамыр | 2013 ж. 2-тоқсан |
| 497 | 600000 бас мекиен және 300000 бас етті бағыттағы тауыққа арналған құс фабрикасының өндірісін ұйымдастыру (өтініш беруші – «Ақ құс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 –   2013 ж.ж. | 2013 ж. қараша | 2015 ж. 2-тоқсан |
| 498 | Құс фабрикасы (өтініш беруші – «Бейбарыс-Б» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2009 –   2013 ж.ж. | 2013 ж. маусым | 2014 ж. 4-тоқсан |
| 499 | Мал бордақылау, «Қазақтың ет деликатестері» ет өнімдерін шығару (өтініш беруші – «Serper invest» компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 –   2012 ж.ж. | 2012 ж.    қазан | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 500 | Ірі қара мал еті және құрама жем өндірісі, өңірді қаматамасыз ету (өтініш беруші – «Қазақелі-1» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2012 ж. | 2012 ж. желтоқсан | 2014 ж. 2-тоқсан |
| 501 | Күріш шығару зауыты (өтініш беруші – жеке кәсіпкер «Жұмабаев Хапар Зйнелханұлы») | 2011 ж. | 2011 ж. қараша | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 502 | Өсімдік майын шығару зауыты (өтініш беруші – «Бақдәулет 1» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 ж. | 2011 ж. маусым | 2012 ж. 2-тоқсан |
| 503 | Қара метал сынықтарынан сұрыпты болат илектерін өндіретін технологиялық кешен (өтініш беруші – «Нұран» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. қыркүйек | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 504 | Оңтүстік Қазақстандық металлургия комбинаты құрылысын ұйымдастыру (өтініш беруші – «Ferrum-Vtor» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 –   2012 ж.ж. | 2012 ж. қараша | 2014 ж. 2-тоқсан |
| 505 | Кальдо конвертерын пайдалана отырып, жұтан және бай мыс сынықтарын қайта өңдеу (өтініш беруші – «Алтын Тас» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2012 ж. | 2012 ж. қыркүйек | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 506 | Метал конструкцияларын шығаратын зауыт (өтініш беруші – «Шымкент металл конструкциялары зауыты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 ж. | 2011 ж.   қыркүйек | 2012 ж. 2-тоқсан |
| 507 | Дайын тоқыма бұйымдарын шығаратын өндірісті ұйымдастыру (өтініш беруші – «Шымкент-Кашемир» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 –   2011 ж.ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2012 ж. 2-тоқсан |
| 508 | Шыны ыдыстар өндірісі. Шыны зауыты (өтініш беруші – «Дархан» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. желтоқсан | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 509 | Сұйық шыны өндіру зауытын салу (өтініш беруші – «Ferrum-Vtor» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 –   2011 ж.ж. | 2011 ж. шілде | 2013 ж. 2-тоқсан |
| 510 | Битум шығаратын зауыт (өтініш беруші – «Битум» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 ж. | 2011 ж. маусым | 2013 ж. 2-тоқсан |
| 511 | Жаңа ағаш тұғырықтар шығару, ескі тұғырықтарды жөндеу (өтініш беруші – «ABD Servis» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 ж. | 2011 ж. маусым | 2013 ж. 2-тоқсан |
| 512 | Мырышталған құбырлар өндіру зауыты (өтініш беруші – «Zero Max KZ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 ж. | 2011 ж. маусым | 2013 ж. 2-тоқсан |
| 513 | Газ-бетон бұйымдарын өндіру зауыты (өтініш беруші – «АҚ ордасы» корпорациясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 ж. | 2011 ж.   желтоқсан | 2013 ж. 2-тоқсан |
| 514 | Модульді үйлер өндіру зауыты (өтініш беруші – «AK ordasy building» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 –   2011 ж.ж. | 2011 ж. қараша | 2013 ж. 2-тоқсан |
| 515 | Өнеркәсіптік мақсаттағы объектілер салу, жол битумын шығару (өтініш беруші – «Құрылыс технололгиялары» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2007 –   2011 ж.ж. | 2011 ж. тамыз | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 516 | Тазалағыш заттар шығартын желі (өтініш беруші – «Swed kaz» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. наурыз | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 517 | Қуаты 4 тонналық көкөніс қоймасын салу (өтініш беруші – «Керемет-Центр» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2014 ж. 4-тоқсан |
| 518 | Темір-бетон бұйымдарын шығару (өтініш беруші – «Арт Кұрылыс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2014 ж. 4-тоқсан |
| 519 | Құрылыс материалдарын, металл жабынқыштар кескін төсеме, құрғақ қоспалар, сэндвич панельдер мен пенопласт шығару (өтініш беруші – жеке кәсіпкер Есжанов Бахдат) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. қараша | 2014 ж. 3-тоқсан |
| 520 | Полиэтилен құбырларын шығаратын және өндіретін шағын зауыт (өтініш беруші – «Баянды Құрылыс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2014 ж. 4-тоқсан |
| 521 | Медициналық мақсаттағы бұйымдар шығаратын зауыт салу (өтініш беруші – «ЭКО-ФАРМ ИНТЕРНЕЙШНЛ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. қараша | 2014 ж. 4-тоқсан |
| 522 | Темір-бетон бұйымдарын шығаратын зауыт (өтініш беруші – «Оңтүстік Құрылыс Сервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 – 2012 ж.ж. | 2012 ж.   қазан | 2014 ж. 4-тоқсан |
| 523 | Күн батареялары үшін жоғары-таза кремний шығаратын зауыт (өтініш беруші – «Стекло К» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. желтоқсан | 2014 ж. 4-тоқсан |
| 524 | Балмұздақ шығаратын зауытты жаңғырту (өтініш беруші – «Балмұздақ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. қараша | 2013 ж. 3-тоқсан |
| 525 | Құрғақ құрылыс қоспаларын шығаратын зауыт салу (өтініш беруші – «Асыл Тас - Альянс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. қыркүйек | 2014 ж. 4-тоқсан |
| Алматы қаласын үдмелi индустриялық-инновациялық дамыту  жөнiндегi өңiрлiк басқару орталығы | | | | |
| 526 | «Медеу-Шымбұлақ» тау-шаңғы курортын кешендi дамыту (өтiнiш берушi – «Chimbulak Development» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2008 –   2010  ж.ж. | 2010 ж. желтоқсан | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 527 | Қатты дәрiлiк заттарды шығару өндiрiсiн жаңғырту және жаңа өндiрiстердi құру жолымен қолданыстағы өндiрiстi кеңейту және жаңғырту (өтiнiш берушi – «Нобел Алматы Фармацевтикалық Фабрикасы» акционерлiк қоғамы) | 2009 –   2010 ж.ж. | 2010 ж.  шiлде | 2013 ж. 2-тоқсан |
| 528 | «GEGA» азық-түлiк логистикалық орталық (өтiнiш берушi – «GEGA» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2007 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. желтоқсан | 2015 ж. 2-тоқсан |
| 529 | Гемодализ үшiн концентратты ерiтiндi өндiру (өтiнiш берушi – «BIRUNIFARM» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2009 –   2010 ж.ж. | 2010 ж. маусым | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 530 | «DOSFARM» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгiнiң жұмыс iстеп тұрған дәрiлiк заттар өндiрiсiн жаңғырту (өтініш беруші – «DOSFARM» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. желтоқсан | 2014 ж. 4-тоқсан |
| 531 | Тактикалық буынның (УҚТ және ҚТ белдеулерiнiң) радиобайланыс құралдарының өндiрiсiн құру (өтініш беруші – «Талес Қазақстан Инжиниринг» БК» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 ж. | 2010 ж. желтоқсан | 2016 ж. 4-тоқсан |
| 532 | Полимерлерден жасалатын бiр реттiк медициналық бұйымдар өндіретін медициналық зауыт салу (өтініш беруші – «Жұлдыз Кенан» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2013 ж.ж. | 2013 ж. қыркүйек | 2015 ж. 3-тоқсан |
| 533 | Медициналық мақсаттағы бұйымдар өндіру (өтініш беруші – «Алмерек» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 534 | Ыстықтай құю технологиясы бойынша құрамында шырыны бар сусындар шығару (өтініш беруші – «Компания Обис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2009 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. шілде | 2014 ж. 4-тоқсан |
| 535 | Жиһаз өндірісін ұйымдастыру (өтініш беруші – «Bilnex» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 536 | «Алматы ашытқы зауытының» негізгі өндірісін жаңғырту (өтініш беруші – «Алматы ашытқы зауыты» акционерлік қоғамы) | 2011 ж. | 2011 ж. шілде | 2013 ж. 2-тоқсан |
| 537 | Құрғақ құрылыс қоспалары зауыты (өтініш беруші – «Шебермикс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. шілде | 2014 ж. 3-тоқсан |
| 538 | Шыныны өнеркәсіптік қайта өңдеу зауытын кеңейту (өтініш беруші – «ҚазҚұрылысШыны» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. желтоқсан | 2014 ж. 4-тоқсан |
| 539 | Жоғары технологиялық отын тарататын бағандар өндіру (өтініш беруші – «Мұнайаспап» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2012 – 2013 ж.ж. | 2013 ж. желтоқсан | 2016 ж. 4-тоқсан |
| 540 | Кронен қақпақтар мен Алюминий қалпақшалар өндірісі (өтініш беруші – «Капс Интэл» акционерлік қоғамы) | 2009 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2014 ж. 4-тоқсан |
| 541 | Контейнерлер мен қойма сөрелерінің жаңа инновациялық және экспорттық өндірісін ұйымдастыру (өтініш беруші – «Оргтехстром» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2009 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. желтоқсан | 2014 ж. 4-тоқсан |
| 542 | Алматы қаласының метрополитенінің бірінші желісінің бірінші кезегін салу (өтініш беруші – «Метрополитен» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорыны) | 1988 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2015 ж. 4-тоқсан |
| 543 | Жұмыс істеп тұрған өндірісті кеңейту және шығарылатын өнім ассортиментін кеңейту (өтініш беруші – «Триэсплюс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 ж. | 2011 ж. қараша | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 544 | Турмо отырғызылған үлбір өндірісі (өтініш беруші – «Азияпластсервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 ж. | 2011 ж. қараша | 2013 ж. 4-тоқсан |
| 545 | Пенополиуретаннан құбырлар  мен жылу оқшаулағышты фасонды бұйымдар шығару (өтініш беруші – «ПВХ-Драйбленд» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 –   2012 ж.ж. | 2012 ж. маусым | 2014 ж. 4-тоқсан |
| 546 | Пластмасса бұйымдарының жұмыс істеп тұрған өндірісін кеңейту (өтініш беруші – «Альфапласт» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. маусым | 2014 ж. 4-тоқсан |
| 547 | Құбыр оқшаулау зауыты (өтініш беруші – «Құбыр оқшаулау зауыты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. маусым | 2014 ж. 4-тоқсан |
| 548 | Жиһаз өнімі өндірісін жаңғырту (өтініш беруші – «КПК «ЗЕТА» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. желтоқсан | 2014 ж. 2-тоқсан |
| 549 | Жұмыс істеп тұрған өндірісті жаңғырту мақсатында өндірістік базаны сатып алу. GMP стандартын енгізу (тиісті өндірістік тәжірибе). Шығарылатын өнім ассортиментін ұлғайту (өтініш беруші – «Медоптик» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 – 2013 ж.ж. | 2013 ж. желтоқсан | 2016 ж. 4-тоқсан |
| 550 | Шыны талшықты композиттік профильдер өндіру зауыты (өтініш беруші – «Композит профайл» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 – 2013 ж.ж. | 2013 ж. тамыз | 2015 ж. 4-тоқсан |
| 551 | Көміртекті және төмен лигерленген болатты дәнекерлеуге арналған электродтар өндірісін ұйымдастыру (өтініш беруші – «КС Трэйд» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 – 2013 ж.ж. | 2013 ж. желтоқсан | 2015 ж. 4-тоқсан |
| 552 | Қазақстанда «Филко ЭКОПАРИЕС» технологиясын пайдалана отырып, ғимараттардың модульді элементтерін өндіретін зауыт салу (өтініш беруші – «Конкордстрой» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 – 2014 ж.ж. | 2014 ж. желтоқсан | 2016 ж. 4-тоқсан |
| 553 | Сайран мәдени-сауықтыру паркін салу (өтініш беруші – «Сайран Девелопмент» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 – 2016 ж.ж. (1- кезең) | 2016 ж. желтоқсан | 2018 ж. 4-тоқсан |
| Астана қаласын үдемелi индустриялық-инновациялық дамыту  жөнiндегi өңiрлiк басқару орталығы | | | | |
| 554 | Сэндвич-панельдер өндiру зауытын салу (өтiнiш берушi – «Кровля НС» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi) | 2009 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. мамыр | 2012 ж. 2-тоқсан |
| 555 | «Әбу-Даби Плаза» көп функционалды кешенiн салу (өтiнiш берушi – «Aldar Properties PJSC» компаниясы) | 2010 – 2014 ж.ж. | 2014 ж. |  |
| 556 | Бетон, темiр-бетон бұйымдары мен конструкциялар өндіру зауыты (өтініш беруші – «АБК Мақсат» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2005 – 2010 ж.ж. | 2010 ж. желтоқсан | 2012 ж. 4-тоқсан |
| 557 | Орау желісі бар көлік-логистикалық орталығы (өтініш беруші – «Казглавпродукт» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2012 ж.ж. | 2012 ж. желтоқсан | 2013 ж. 4-квартал |
| 558 | Астана қаласында қуаттылығы 5000 тонна көкөніс қоймасын және қайта өңдеу цехын салу (өтініш беруші – «Астана» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамы) | 2011 ж. | 2011 ж. желтоқсан | 2011 ж. 4-тоқсан |
| 559 | Метизді өнімдер өндірісі (өтініш беруші – «Болат мырыш» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2010 – 2011 ж.ж. | 2011 ж. маусым | 2015 ж. 4-тоқсан |
| 560 | «Терезе профилін және құбыр дайындау зауыты» (өтініш беруші – «Funke Kunststoffe» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) | 2011 – 2013 ж.ж. | 2013 ж. желтоқсан | 2016 ж. 4-тоқсан |

Қазақстан Республикасы    
Премьер-Министрінің     
2010 жылғы 13 ақпандағы   
№ 26-ө өкіміне        
5-қосымша

      Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Премьер-Министрінің 2012.01.23 № 10-ө Өкімімен.

**№ 1 есеп нысаны «Инвестициялық жобаның iске асырылу**  
**барысы туралы ақпарат»**  
**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша**

      (күнi)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Жобаның атауы | Өтiнiш берушi | Өңір | Жоба құны, млн. теңге | Өнiм номенклатурасы | Өндiрiс қуаты | | Осы кезеңдегi жұмыс орнының саны | | Жоба іске асырылғаннан бастап игерiлген инвестициялар | |
| жылына заттай мәнде | жылына құндық мәнде, млн. теңге | салу | пайдалану | млн. теңге | жобаның жалпы құнынан % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

кестенің жалғасы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пайдалануға беру күні (АА.ЖЖ.) | Жобалық қуатқа шығу күні (АА.ЖЖ.) | Пайдалануға берілген объектілер  бойынша | | | | Ағымдағы жай-күйі (жоба бойынша орындалған іс-шаралар және атқарылатын жұмыстар) | Проблемалық мәселелер | |
| пайдалануға берілгенін растайтын құжаттың атауы, нөмірі мен күні | игерiлген өнiм номенклатурасы | ағымдық күнге қуаттардың игерілуі % (пайдалануға берілген күннен бастап) | өндірілген өнімнің құндық мәндегі көлемі (пайдалануға берілген күннен бастап) млн. теңге | мәселе | Құзыретті органды көрсете отырып шешу жолдары |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Топ/орталық басшысы          \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_           \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                                (қолы)                (Т.А.Ә.)

Қазақстан Республикасы   
Премьер-Министрінің     
2010 жылғы 13 ақпандағы   
№ 26-ө өкіміне        
6-қосымша

      Ескерту. 6-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Премьер-Министрінің 2012.01.23 № 10-ө Өкімімен.

**№ 2 есеп нысаны**  
**«Инвестициялық жобалар бойынша инвестицияларды және**  
**қуатты игеру туралы ақпарат»**  
**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша**

      (күнi)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Жобаның атауы | Өтiнiш берушi | Өңір | Инвестиция көлемі, млн. теңге | Жылдар бойынша жобаға инвестициялар, млн. теңге | | | | | | |
| 2010 жылға дейін | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл және әрі қарай |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

кестенің жалғасы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Өндіріс қуаты жылына заттай мәнде | Өндіріс қуаты жылына құндық мәнде, млн. теңге | Оның ішінде жылдар бойынша, млн. теңге | | | | | |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2020 дейін (егер қарастырылса) |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Топ/орталық басшысы      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_        \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                           (Қолы)              (Т.А.Ә.)

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК