

**Ақпараттандыру бағдарламасын жүзеге асыру туралы**

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң өкiмi 1996 жылғы 19 шiлде N 351

      1. 1996-1997 жылдарға арналған Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
Аппаратын ақпараттандыру бағдарламасы (қоса берiлiп отыр) бекiтiлсiн.

      2.Бағдарлама бойынша жұмыстарды үйлестiру, қажеттi техникаларды
сатып алу, қызметкерлердi оқыту Қазақстан Республикасының Үкiметi
Аппаратының Республикалық мемлекеттiк өндiрiстiк-пайдалану
бiрлестiгiне жүктелсiн.

      3. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi Қазақстан
Республикасы Үкiметiнiң сыртқы экономикалық қызмет жөнiндегi кезек
күттiрмейтiн мұқтаждарға көзделген республикалық бюджет қаражаты
есебiнен Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң ақпараттандыру
бағдарламасын 1996 жылғы үшiншi тоқсанда жүзеге асыру үшiн Қазақстан
Республикасының Үкiметi Аппаратының Республикалық мемлекеттiк

өндiрiстiк-пайдалану бiрлестiгiне 5,8 млн. (бес миллион сегiз жүз
мың) теңге бөлсiн.
 4. Облыстық және Алматы қаласының әкiмдерi Үкiметтiң облыстармен
Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң Аппаратын Ақпараттандыру
бағдарламасы шегiнде компьютерлiк байланысты дамыту үшiн техникалық
құралдар сатып алуға жұмсалған шығыстарды жабу көздерiн айқындасын.

 Премьер-Министрдiң
 орынбасары

 Қазақстан Республикасы
 Премьер-Министрiнiң
 1996 жылғы 19 шiлдедегi
 N 351 өкiмiмен
 бекiтiлген

 1996-1997 жылдарға арналған Қазақстан Республикасы
 Үкiметiнiң Аппаратын ақпараттандыру бағдарламасы
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 N | | Орындалу | Құны, мың теңге
р/с| Жұмыстардың атауы | мерзiмi |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 | | |барлығы| Оның iшiнде
 | | | |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 | | | |НИОКР|Жабдық МР
 | | | | |және ПИР
\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 I. Қазақстан Республикасының Аяқталуы: 800 300 500
 Үкiметi Аппаратының жергi. 1996 жылдың
 лiктi мәндегi ақпараттық IV тоқсаны
 желiлерiн дамыту

 1. Желiге жұмыс жобасын 1996 жылдың 300 300 -
 орындау III-IV
 тоқсаны

 2. ПЭВМ бiрiктiрiлген қосымша 1996 жылдың \* - -
 IВМ, деректердi автоматты III тоқсаны
 енгiзу құралдарын, элек.
 трондық мұрахаттар құру
 құралдарын, коммуникациялық
 құралдарын, желiлiк құрал.
 дарын сатып алу

 Ескерту:
<\*>
 Жабдықтың деректерi Үкiмет Аппараты үшiн
 компьютерлiк техника әкелу жөнiндегi
 тендердiң мамандандырылуына енгiзiлген.

 3. КТС желiлерiн монтаждау 1996 жылдың 400 - 400
 III-IV
 тоқсаны

 4. КТС мен базалық бағдарла. 1996 жылдың 100 - 100
 малық құралдарды енгiзу IV тоқсаны

 II. Аймақтық ақпараттық желi. Аяқталуы: 500 - 500
 лердiң фрагменттiк құру 1996 жылдың
 IV тоқсаны

 5. Ұзартылған байланыстың 1996 жылдың \* - -
 техникалық құралдарын III тоқсаны
 сатып алу және жергiлiктi
 мәндегi желiлердi бiрiк.
 тiру

 6. Мемстаткоммен байланыс 1996 жылдың 50 - 50
 торабының шапшаңдық III тоқсаны
 сипатын арттыру

 7. Үкiмет Аппаратының жергi. 1996 жылдың 250 - 250
 лiктi мәндегi желiлерi мен IV тоқсаны
 Әдiлетминiнiң, Қаржыминi.
 нiң, Парламенттiң,
 Ұлттық Банктiң, Меммүлiк.
 комының, Президент Әкiм.
 шiлiгiнiң жергiлiктi
 мәндегi желiлерiн бiрiктiру

 8. Үкiмет Аппаратының жергi. 1996 жылдың - - -
 лiктегi мәндегi желiлерiн IV тоқсаны
 пайдаланушылардың министр.
 лiктер мен ведомстволардың
 деректер базасына шығуын
 қамтамасыз ету

 9. Басқа да деректер базала. 1997 жылдың 200 - 200
 рымен, министрлiктермен I-II
 және ведомстволармен тоқсаны
 компьютерлiк байланыстар
 орнату /Үкiмет Аппараты
 бөлiмдерiнiң тапсырыстары
 бойынша/

III. Облыс Әкiмдерiмен байланыс Аяқталуы: 24600 300 24600
 проблемаларын шешу, кең 1997 жылдың
 ауқымды Үкiметтiк желiлер. II тоқсаны
 дi құру

 10. Үкiмет Аппаратында облыс 1996 жылдың - - -
 әкiмдерiмен коммуникация. III тоқсаны
 лық байланыс орталығын
 құру

 11. Облыс әкiмдерiнiң кеңсе. 1996 жылдың 100 - 100
 лiк байланыс торабының III тоқсаны
 үлгiлерiн құру

 12. Облыс әкiмдерiнiң кеңсе. 1996 жылдың 300 300 -
 лiк орталықтарды пайдала. IҮ тоқсаны
 нудағы техникалық қызмет.
 керлерiн оқытуды ұйымдас.
 тыру

 13. Кеңселiк орталықтар үшiн 1996 жылдың 21000 - 21000
 орталықтандырылған жабдық. IҮ тоқсаны \*\*
 тар алу

 Ескерту:
<\*\*>
 Жабдықтар облыс әкiмдерiнiң немесе резервтiк
 қордың қаражаттарына алынуы керек.

 14. SPRINT және INTERNET 1996 жылдың 1200 - 1200
 желiсiне шығудың жоғарғы III тоқсаны
 шапшаңдықты каналын
 ұйымдастыру

 15. Облыс әкiмдерiнiң кеңес 1997 жылдың 2000 - 2000
 орталықтарын толық көле. II тоқсаны
 мiнде монтаждау, қосу және
 пайдалануға тапсыру
 /Үкiметтiң деректер база.
 сына шығуына орай/

 IҮ. Үкiмет Аппараты деректе. Аяқталуы 800 40 760
 рiнiң базалары мен банк. 1996 жылдың
 терiн құру I тоқсаны

 16. Үкiмет Аппаратының желi. 1996 жылдың - - -
 дерiн пайдаланушылардың III тоқсаны
 Компьютерлiк орталықтың
 деректер базасына:
 ИТАР ТАСС ақпараттарына
 ҚазТАГ, Синьхуа ақпарат.
 тарына
 Қазақстан Республикасының
 заңдарына
 статистикалық ақпарат.
 тарға
 анықтамалық ақпараттарға
 шығуын қамтамасыз ету

 17. Ең төменгi конфигурацияда 1996 жылдың 400 - 400
 ORACLE үлгiсiндегi СУБД III тоқсаны
 SOL сұранымдарын алу

 18. Деректер базаларының 1996 жылдың 240 - 240
 ORACLE үлгiсiндегi SOL IҮ тоқсаны
 сұранымдар жүйесiне 1996 жылдың
 көшiру I тоқсаны

 19. Архив жүргiзушiлiк мәлi. 1996 жылдың 40 40 -
 меттер жүйесiн оптикалық III тоқсаны
 дискiлермен әзiрлеу

 20. Аппараттарды оптикалық 1996 жылдың 120 - 120
 дискiлерде электрондық III-IҮ
 сақтау жүйесiн Үкiметтiң тоқсаны
 Кеңсесiне, Кадр жұмысы
 бөлiмiне, Қаржы, еңбек
 және ақша айналысы
 бөлiмiне енгiзу

 21. SPRINT және INTERNET 1996 жылдың - - -
 желiлерi арқылы шетелдiк III тоқсаны
 деректер базасына шығуды
 қамтамасыз ету

 Ү. Азаматтардың хаттарын Аяқталуы: 130 - 130
 есепке алу және оларды 1996 жылдың
 қабылдаудың ақпараттық IҮ тоқсаны
 жүйесiн қайта жаңарту

 22. Хаттармен /ВМ РС/ жүйелiк 1996 жылдың - - -
 нұсқа/ жұмыс iстеудi қам. III тоқсаны
 тамасыз етуде жұмыс iстей.
 тiн жүйелердiң барлық қыз.
 меттерiн орындайтын кешен.
 дi бағдарламасын әзiрлеу

 23. Қосымша техникалық құрал. 1996 жылдың \* - -
 дарды сатып алу III тоқсаны

 24. Бөлімнiң жергiлiктi мән. 1996 жылдың 30 - 30
 дегi ақпараттық желiлерiн III тоқсаны
 құру

 25. Азаматтарды қолда бар 1996 жылдың 40 - 40
 жүйенiң мүмкiндiктерiн III тоқсаны
 орындайтын ПЭВМ IВМ РС
 қабылдау қызметiнiң бағ.
 дарламасына әзiрлеу

 26. Кешеннiң барлық қызметiн 1996 жылдың 60 - 60
 мемлекеттiк тiлде қамта. IҮ тоқсаны
 масыз ету

 ҮI. Үкiмет Аппаратының ПЭО Аяқталуы: 560 - 560
 компьютер орталығында 1996 жылдың
 шағын баспахана құру III тоқсаны

 27. Баспа лабораториясын басу. 1996 жылдың 560 - 560
 ға дейiнгi және басудан III тоқсаны \*\*\*
 кейiнгi процестерге арнал.
 ған полиграфиялық жабдық.
 тармен толықтай
 жарақтандыру

 Ескерту:
<\*\*\*>
 Баспа лабораториясына жабдықтар алуға арналған
 қаражаттар Қазақстан Республикасы Премьер-
 Министрiнiң 1995 жылғы 18 маусымдағы N 256
 өкiмiне сәйкес ескерiлген

ҮII. Бөлiмдердiң тапсырысы 1997 жылдың - - -
 бойынша АРМ әзiрлеу I-IҮ
 /жеке жоспар бойынша/ тоқсаны

ҮIII. Енгiзiлген автоматтанды. 1997 жылдың - - -
 рылған бағдарламалық және I-IҮ
 техникалық қамтамасыз тоқсаны
 етудi және техникалық
 қолдау, Компьютерлiк
 орталықпен ақпараттық
 қызмет көрсету, баспа
 қызметi жөнiндегi тапсы.
 рыстарды орындау, оқыту
 және консультация беру

 Барлығы: 27390 600 26750

 Ескертпе:

 1. Реттiк нөмiрi 13 және 27 жолдар бойынша сомаларды
 есептемегенде Бағдарламаны жүзеге асыру үшiн 5,830 млн.
 теңге қажет.

 2. Бағалары 1996 жылғы ақпанда келтiрiлген. Ұлттық Банктегi
 доллардың курсы - 65,2 теңге.

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК