

**Облыстың әлеуметтік инфрақұрылымы және сумен жабдықтау объектілері құрылысын қаржыландырудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2005 жылға арналған іс-шарлар жоспары туралы**

***Күшін жойған***

Павлодар облыстық мәслихатының 2005 жылғы 4 наурыздағы N 3/10 шешімі. Павлодар облысының әділет департаментінде 2005 жылғы 30 наурызда N 2944 тіркелді. Мерзімінің өтуіне байланысты күші жойылды - Павлодар облыстық Әділет департаментінің 2009 жылғы 18 наурыздағы N 4-06/1966 хатымен.

*Ескерту. Мерзімінің өтуіне байланысты күші жойылды - Павлодар облыстық Әділет департаментінің 2009 жылғы 18 наурыздағы N 4-06/1966 хатымен.*

      Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi мемлекеттiк басқару туралы" 
Заңының
 6 бабы 1 тармағының 1) тармақшасына сәйкес, облыстық Мәслихат ШЕШIМ ЕТЕДI:
  
      1. Қоса берiлiп отырған облыстың әлеуметтік инфрақұрылымы және сумен жабдықтау объектілері құрылысын қаржыландырудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2005  жылға арналған іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Жоспар) бекітілсін.
  
      2. Облыс қаржы департаментi Жоспардың дер кезiнде қаржыландыруын қамтамасыз етсiн.
  
      3. Облыс экономика және бюджеттік жоспарлау департаменті 2006  жылдың 20 қаңтар мерзіміне орай облыстық Мәслихаттың экономика және бюджет мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясына Жоспардың орындалуы туралы ақпарат ұсынатын болсын.
  
      4. Осы шешiмнiң орындалуын бақылау облыстық Мәслихаттың  экономика және бюджет мәселелерi жөнiндегi тұрақты комиссиясына жүктелсiн.

*Сессия төрағасы Б. Әдiлханов*

*Облыстық Мәслихаттың хатшысы Р. Гафуров*

Павлодар облыстық мәслихатының   
  
III сайланған Х сессиясы     
  
2005 жылғы 4 наурыздағы     
  
"Облыстың әлеуметтiк инфрақұрылым 
  
және сумен жабдықтау объектiлерi 
  
      құрылысын қаржыландырудың 2004-2006
  
жылдарға арналған бағдарламасын 
  
      iске асыру жөнiндегi 2005 жылға 
  
арналған iс-шаралар жоспары туралы"
  
N 3/10 шешiмiне       
  
қосымша

**Облыстың әлеуметтiк инфрақұрылым және сумен жабдықтау**
  
**объектiлерi құрылысын қаржыландырудың  2004-2006 жылдарға**
  
**арналған бағдарламасын iске асыру жөнiндегi**
  
**2005 жылға арналған iс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N**   **р** **/с** | **Iс-шаралар** | **Аяқталу**   **нысаны** | **Жауапты**   **орындау**   **шылар** | **Орын**   **далу**   **мер**   **зiмi** | **Болжам**   **ды**   **шығыс**   **тар**   **(млн.**   **теңге)** | **Қаржы**   **ланды**   **ру**   **көз**   **дерi** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1.** **Бiлiм беру** | | | | | | |
| 1 | Шарбақты ауданы   Шалдай ауылында   туберкулезбен ауыр   ған балалар үшiн   санаторлық   үлгiдегi 220   орындық   мектеп-интернаттың   құрылысын салу | Облыс   экономика   және   бюджеттiк   жоспарлау   департаментi   не тоқсан   сайын есеп   тапсыру   Объектiнiң   құрылысы   аяқталғаннан   кейiн жобаны   iске асыру   барысы   туралы   жылдық есеп   тапсыру | Облыс   бiлiм   департа   ментi | Жыл   бойы | 539,5 | Респуб   лика-   лық   бюджет   қаража   ты |
| 2 | Ақтоғай ауданының   Ақтоғай ауылында   520 орындық   мектептiң   құрылысын салу | Облыс   экономика   және   бюджеттiк   жоспарлау   департаментi   не тоқсан   сайын есеп   тапсыру   Объектiнiң   құрылысы   аяқталғаннан   кейiн жобаны   iске асыру   барысы   туралы   жылдық есеп   тапсыру | Облыс   бiлiм   департа   ментi | Жыл   бойы | 100,0 | Респуб   лика-   лық   бюджет   қаража   ты |
| 3 | Павлодар қаласы   ауылдық аймағының   Мойылды ауылында   100 орындық   мектептiң   құрылысын салу | Облыс   экономика   және   бюджеттiк   жоспарлау   департаментi   не тоқсан   сайын есеп   тапсыру   Объектiнiң   құрылысы   аяқталғаннан   кейiн жобаны   iске асыру   барысы туралы жылдық есеп тапсыру | Облыс   бiлiм   департа   ментi | Жыл   бойы | 50,0 | Респуб   лика-   лық   бюджет   қаража   ты |
| **2. Денсаулық сақтау** | | | | | | |
| 4 | Ертiс ауданы   Ертiс ауылындағы   орталық аудандық   аурухананың   жанында 30   төсектiк   туберкулез   бөлiмшесiнiң   құрылысын салу | Облыс   экономика   және   бюджеттiк   жоспарлау   департаментi   не тоқсан   сайын есеп   тапсыру   Объектiнiң   құрылысы   аяқталғаннан   кейiн жобаны   iске асыру   барысы   туралы   жылдық есеп   тапсыру | Облыс   денсау   лық   сақтау   департа   ментi | Жыл   бойы | 180,0 | Респуб   лика-   лық   бюджет   қаража   ты |
| 5 | Качиры ауданының   қашыр ауылында 35   төсектiк   туберкулез   ауруханасының   құрылысын салу | Облыс   экономика   және   бюджеттiк   жоспарлау   департаментi   не тоқсан   сайын есеп   тапсыру   Объектiнiң   құрылысы   аяқталғаннан   кейiн жобаны   iске асыру   барысы   туралы   жылдық есеп   тапсыру | Облыс   денсау   лық   сақтау   департа   ментi | Жыл   бойы | 160,62 | Респуб   лика-   лық   бюджет   қаража   ты |
| 6 | Павлодар   қаласының ауылдық   аймағында   Кенжекөл ауылдық   дәрiгерлiк   емхананың   құрылысын салу | Облыс   экономика   және   бюджеттiк   жоспарлау   департаментi   не тоқсан   сайын есеп   тапсыру   Объектiнiң   құрылысы   аяқталғаннан   кейiн жобаны   iске асыру   барысы   туралы   жылдық есеп   тапсыру | Облыс   денсау   лық   сақтау   департа   ментi | Жыл   бойы | 25,0 | Облыс   тық   бюджет   қаража   ты |
| **3. Сәулет, қала құрылысы және құрылыс** | | | | | | |
| 7 | Сумен жабдықтау   объектiлерiн   қайта құру, соның   iшiнде аудандар   бойынша:                Ақсу қаласы   (ауылдық аймақ)   Ертiс ауданы   Качиры ауданы   Успен ауданы   Ленин кентi   (Павлодар   қаласының ауылдық   аймағы)   Мойылды ауылы   (Павлодар   қаласының ауылдық   аймағы) | Облыс   экономика   және   бюджеттiк   жоспарлау   департаментi   не тоқсан   сайын есеп   тапсыру   Объектiнiң   құрылысы   аяқталғаннан   кейiн жобаны   iске асыру   барысы   туралы   жылдық есеп   тапсыру | Облыс   сәулет,   қала   құры-   лысы   және   құрылыс   департа   ментi | Жыл   бойы | 336,8                    10,164  80,952 133,033   85,7   18,735    8,231 | Респуб   лика-   лық   бюджет   қаража   ты |
| 8 | Сумен жабдықтау   объектiлерiн   қайта құру, соның   iшiнде аудандар   бойынша:   Железин ауданы   Качиры ауданы   Павлодар ауданы   Шарбақты ауданы | Облыс   экономика   және   бюджеттiк   жоспарлау   департаментi   не тоқсан   сайын есеп   тапсыру   Объектiнiң   құрылысы   аяқталғаннан   кейiн жобаны   iске асыру   барысы   туралы   жылдық есеп   тапсыру | Облыс   сәулет,   қала   құры-   лысы   және   құрылыс   департа   ментi | Жыл   бойы | 80,0    14,0   30,0   23,4   12,6 | Облыс   тық   бюджет   қаража   ты |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК