

**Облыстық мәслихаттың (III сайланған VI(кезектен тыс) сессия) 2004 жылғы 30 маусымдағы "Облыста 2005-2007 жылдарға арналған тұрғын үй құрылысы мен құрылыс индустриясын дамыту аймақтық бағдарламасы туралы" N 45/6 шешіміне өзгерістер енгізу туралы**

***Күшін жойған***

Павлодар облыстық мәслихатының 2005 жылғы 15 сәуірдегі N 42/11 шешімі. Павлодар облысының әділет департаментінде 2005 жылғы 20 мамырда N 3023 тіркелді. Мерзімінің өтуіне байланысты күші жойылды - Павлодар облыстық Әділет департаментінің 2009 жылғы 18 наурыздағы N 4-06/1966 хатымен.

*Ескерту. Мерзімінің өтуіне байланысты күші жойылды - Павлодар облыстық Әділет департаментінің 2009 жылғы 18 наурыздағы N 4-06/1966 хатымен.*

      Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi мемлекеттiк басқару туралы"
 Заңының
 6 бабы 1 тармағының 1) тармақшасына, Президенттiк 2005 жылдың 18 ақпанындағы Қазақстан халқына арналған Жолдауына сәйкес, облыстық мәслихат ШЕШIМ ЕТЕДI:

      1. Облыстық мәслихаттың (III сайланған VI (кезектен тыс) сессия) 2004 жылғы 30 маусымдағы "Облыста 2005-2007 жылдарға арналған тұрғын үй құрылысы мен құрылыс индустриясын дамыту аймақтық бағдарламасы туралы" N 45/6
 шешiмiне
 мынадай өзгерiстер енгiзiлсiн:

      көрсетiлген шешiмнiң қосымшасында:

      "Бағдарламаның мақсаттары мен мiндеттерi" деген 4-бөлiмдегi "жергiлiктi ресурстық әлеуеттi пайдалану негiзiнде аймақтың құрылыс индустриясын дамыту" деген сөздерден кейiн "жазғы демалыс кезеңiне студенттер құрылыс отрядтарын тарту" деген сөздермен толықтырылсын;

      "облыста құрылыс индустриясы мен тұрғын-үй құрылысын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған аймақтық бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары" деген 8-бөлiм осы қаулының қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешiмнiң орындалуын бақылау Павлодар облыстық мәслихатының экономика және бюджет мәселелерi жөнiндегi тұрақты комиссиясына жүктелсiн.

*Сессия төрағасы Г. Досжанова*

*Облыстық мәслихаттың хатшысы Р. Гафуров*

Павлодар облыстық мәслихаттың (III сайланған

VI (кезектен тыс) сессиясы) 2004 жылғы

30 маусымдағы "Облыста тұрғын үй құрылысы

мен құрылыс индустриясын дамытудың

2005-2007 жылдарға арналған аймақтық

бағдарламасы туралы" N 45/6 шешiмiне

өзгерiстер енгiзу туралы" Павлодар облыстық

Мәслихаттың (III сайланған ХI (кезектен тыс)

сессиясы) 2005 жылғы 15 сәуiрдегi

N 42/11 шешіміне қосымша

**8. Облыстағы құрылыс индустриясы мен тұрғын-үй құрылысын**

**дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған аймақтық бағдарламасын**

**iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
**1**
 |
**2**
 |
**3**
 |
**4**
 |
**5**
 |
**6**
 |
**7**
 |
|
**N**

**р/с**
 |
**Iс-шаралар**
 |
**Аяқтау**

**нысаны**
 |
**Орында-**

**луына**

**жауапты-**

**лар**
 |
**Орын-**

**дау**

**мерзi-**

**мi**
 |
**Болжам-**

**д**
**ы**

**шығыс-**

**тар**

**(млн.**

**теңге)**
 |
**Қаржылан-**

**дыру**

**көздерi**
 |
|
1
 |
Құрылыс салу

ауданын

егжей-тегжей-

лi жоспарлау

жобаларын

әзiрлеудi

және келiсудi

аяқтау
 |
Егжей-

тегжейлi

жоспарлау

жобаларын

белгiлеген

тәртiпте

бекiту
 |
Облыс

сәулет,

қала

құрылысы

және

құрылыс

департа-

ментi
 |
2005

жыл

бойы
 |
28,9
 |
Жергiлiктi

бюджет
 |
|
2
 |
Тұрғын үйле-

рiн, инженер-

лiк инфрақұры

лым объектi-

лерiнiң жоба-

лау-сметалық

құжаттамала-

рын әзiрлеу-

дi аяқтау
 |
Жобалау-

сметалық

құжаттама-

ларды

белгiлеген

тәртiпте

бекiту
 |
Павлодар

қаласының

әкiмi
 |
2005

жыл

бойы
 |
29,0
 |
Жергiлiктi

бюджет
 |
|
3
 |
Тұрғын үй

қарқынын

арттыру

мақсатында

инженерлiк

желiлердiң,

коммуникация-

лардың,

жолдардың,

өткелдер мен

басқа да

құрылымдардың

құрылысын

алдын ала

салуды

қамтамасыз

ету
 |
Облыс

әкiмiне

ақпарат
 |
Павлодар

қаласының

әкiмi
 |
2005

жыл

бойы
 |
491,9
 |
Республика

лық бюджет
 |
|
4.
 |
2005 жылға

тұрғын үй

көлемiнен

кем дегенде

30% коммунал

дық тұрғын

үйлердi

алдын ала

салуды қам-

тамасыз ету
 |
Облыс

әкiмiне

ақпарат
 |
Павлодар

қаласының

әкiмi
 |
2004

жыл

бойы
 |
539,0
 |
Республика

лық бюджет
 |
|
5.
 |
8,1 мың

шаршы метр

коммуналдық

тұрғын үй

құрылысын

салу
 |
Тұрғын

үйдi

пайдалану-

ға беру
 |
Қалалар

мен

аудандар

әкiмдерi
 |
2005

жыл

бойы
 |
393,75
 |
Республика

лық бюджет
 |
|
6.
 |
37,1 мың

шаршы метр

кредиттiк

тұрғын үй

құрылысын

салу
 |
Тұрғын

үйдi

пайдалану-

ға беру
 |
Павлодар

қаласының

әкiмi
 |
2005

жыл

бойы
 |
1 265,0
 |
Республика

лық бюджет
 |
|
7.
 |
2006 жылға

тұрғын

көлемiнен кем

дегенде 30%

коммуналдық

тұрғын үйлер-

дi алдын

ала салуды

қамтамасыз

ету
 |
Облыс

әкiмiне

ақпарат
 |
Павлодар

қаласының

әкiмi
 |
2005

жыл

бойы
 |
539,0
 |
Республика

лық бюджет
 |
|
8.
 |
8,1 мың

шаршы метр

коммуналдық

тұрғын үй

құрылысын

салу
 |
Тұрғын

үйдi

пайдалану-

ға беру
 |
Қалалар

мен

аудандар

әкiмдерi
 |
2006

жыл

бойы
 |
393,75
 |
Республика

лық бюджет
 |
|
9.
 |
37,1 мың

шаршы метр

кредиттiк

тұрғын үй

құрылысын

салу
 |
Тұрғын

үйдi

пайдалану-

ға беру
 |
Павлодар

қаласының

әкiмi
 |
2006

жыл

бойы
 |
1 265,0
 |
Республика

лық бюджет
 |
|
10
 |
2007 жылға

тұрғын үй

көлемiнен

кем дегенде

30%

коммуналдық

тұрғын

үйлердi

алдын ала

салуды

қамтамасыз

ету
 |
Облыс

әкiмiне

ақпарат
 |
Павлодар

қаласының

әкiмi
 |
2006

жыл

бойы
 |
539,0
 |
Республика

лық бюджет
 |
|
11
 |
8,1 мың

шаршы метр

коммуналдық

тұрғын үй

құрылысын

салу
 |
Тұрғын

үйдi

пайдалану-

ға беру
 |
Қалалар

мен

аудандар

әкiмдерi
 |
2007

жыл

бойы
 |
393,75
 |
Республика

лық бюджет
 |
|
12
 |
37,1 мың

шаршы метр

кредиттiк

тұрғын үй

құрылысын

салу
 |
Тұрғын

үйдi

пайдалану-

ға беру
 |
Павлодар

қаласының

әкiмi
 |
2007

жыл

бойы
 |
1 265,0
 |
Республика

лық бюджет
 |
|
13
 |
Павлодар

қаласындағы

1078 орынға

арналған

мектептiң

құрылысы
 |
Құрылысты

салу
 |
Облыс

сәулет,

қала

құрылысы

және

құрылыс,

бiлiм

департа-

менттерi
 |
2005

жыл

бойы
 |
150,0
 |
Республика

лық бюджет
 |
|
14
 |
Павлодар

қаласындағы

1078 орынға

арналған

мектептiң

құрылысы
 |
Мектептi

пайдалану-

ға беру
 |
Облыс

сәулет,

қала

құрылысы

және

құрылыс,

бiлiм

департа-

менттерi
 |
2005

жыл

бойы
 |
250,0
 |
Республика

лық бюджет
 |
|
15
 |
Павлодар

қаласындағы

1078 орынға

арналған

мектептiң

құрылысы
 |
Мектептi

пайдалану-

ға беру
 |
Облыс

сәулет,

қала

құрылысы

және

құрылыс,

бiлiм

департа-

менттерi
 |
2007

жыл

бойы
 |
400,0
 |
Республика

лық бюджет
 |
|
16
 |
Павлодар

қаласындағы

ұзындығы 1,7

км академик

Сәтбаев-Аман

гелдi-Майра

көшелерi

бойындағы

автожол

құрылысы
 |
Автожолды

пайдалану-

ға беру
 |
Павлодар

қаласының

әкiмi
 |
2005

жыл

бойы
 |
220,0
 |
Жергiлiктi

бюджет
 |
|
17
 |
Павлодар

қаласындағы

420 орынға

арналған

мектеп

құрылысы
 |
Мектептi

пайдалану-

ға беру
 |
Облыс

сәулет,

қала

құрылысы

және

құрылыс,

бiлiм

департа-

менттерi
 |
2006

жыл

бойы
 |
410,0
 |
Республика

лық бюджет
 |
|
18
 |
Павлодар

қаласындағы

330 орынға

арналған

балалар

бақшасының

құрылысы
 |
Бала

бақшаны

пайдалану-

ға беру
 |
Облыс

сәулет,

қала

құрылысы

және

құрылыс,

бiлiм

департа-

менттерi
 |
2007

жыл

бойы
 |
250,0
 |
Республика

лық бюджет
 |
|
19
 |
Кәсiпорындар

ға жұмыс

iстеп тұрған

өндiрiстердi

жаңғырту мен

қайта құрудан

өткiзу жөнiн-

де көмек

көрсету,

соның iшiнде:

қуаттылығы

жылына 20

млн. дана

силикат

кiрпiшiн

шығару

өндiрiсiн

техникалық

қайта жарақ-

тандыру;

темiрбетон

бұйымдарын,

кiрпiш пен

ұсақ

қабырғалық

блоктар

шығару

өндiрiсiн

қайта құру

және кеңейту
 |
Өндiрiстер

дi жаңғыр-

ту
 |
Облыс

кәсiпкер-

лiк және

өнеркәсiп

департа-

ментi
 |
2005-

2007

жылдар

бойы
 |

 |
Кәсiпорын

дардың өз

қаражат-

тары мен

банктер

кредиттерi
 |
|
20
 |
Құрылыс индус

триясының

кәсiпорында-

рымен 9000

және 14000

сериялы ИСО

халықаралық

стандарттар

талабына

сәйкес сапа

менеджментi

жүйесiн

енгiзу

жөнiндегi

жұмысты

ұйымдастыру
 |
Сертификат

тар алу
 |
Облыс

кәсiпкер-

лiк және

өнеркәсiп

департа-

ментi
 |
2005-

2007

жылдар

бойы
 |

 |
Кәсiпорын

дардың өз

қаражат-

тары мен

банктер

кредиттерi
 |
|
21
 |
Студенттiк

құрылыс

отрядтары

үшiн (СҚО)

жұмыс

қажеттiлiгi

мен көлемi-

нiң мониторин

гiн жүргiзу
 |
Жұмыс

көлемiн

белгiлеу
 |
Облыс

сәулет,

қала

құрылысы

және

құрылыс

департа-

ментi,

қалалар

мен

аудандар

әкiмдерi
 |
2005-

2007

жылдар

бойы
 |

 |
Қаржылан-

дыруды

қажет

етпейдi
 |
|
22
 |
Студенттiк

құрылыс

отрядтарын

(СҚО) тұрғын

үй-азаматтық

бағыттағы

объектiлер

құрылысына

тарту
 |
Шарттар

жасасу
 |
Облыс

iшкi

саясат

департа-

ментi,

Павлодар

мемлдекет

тiк

универси-

тетiнiң

ректоры

(келiсiм

бойынша),

Павлодар

универси-

тетiнiң

ректоры

(келiсiм

бойынша)
 |
2005-

2007

жылдар

бойы
 |

 |
Қаржылан-

дыруды

қажет

етпейдi
 |
|
23
 |
Жергiлiктi

құрылыс ма-

териалдары

кен орындарын

игеру жөнiн-

дегi жер қой-

науын пайда-

лануды игеру

құқығын алу

үшiн инвес-

тициялық бағ-

дарламаларға

конкурстар

және тiкелей

келiссөздер

өткiзу
 |
Шарттар

жасау
 |
Облыстық

кәсiпкер

лiк және

өнеркәсiп

департа-

ментi
 |
2005-

2007

жылдар

бойы
 |

 |
Қаржылан-

дыруды

қажет

етпейдi
 |

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК