

**Облыстық мәслихаттың (III сайланған VI(кезектен тыс) сессия) 2004 жылғы 30 маусымдағы "Облыста 2005-2007 жылдарға арналған тұрғын үй құрылысы мен құрылыс индустриясын дамыту аймақтық бағдарламасы туралы" N 45/6 шешіміне өзгерістер енгізу туралы**

***Күшін жойған***

Павлодар облыстық мәслихатының 2005 жылғы 15 сәуірдегі N 42/11 шешімі. Павлодар облысының әділет департаментінде 2005 жылғы 20 мамырда N 3023 тіркелді. Мерзімінің өтуіне байланысты күші жойылды - Павлодар облыстық Әділет департаментінің 2009 жылғы 18 наурыздағы N 4-06/1966 хатымен.

*Ескерту. Мерзімінің өтуіне байланысты күші жойылды - Павлодар облыстық Әділет департаментінің 2009 жылғы 18 наурыздағы N 4-06/1966 хатымен.*

      Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi мемлекеттiк басқару туралы"
Заңының
6 бабы 1 тармағының 1) тармақшасына, Президенттiк 2005 жылдың 18 ақпанындағы Қазақстан халқына арналған Жолдауына сәйкес, облыстық мәслихат ШЕШIМ ЕТЕДI:
  
      1. Облыстық мәслихаттың (III сайланған VI (кезектен тыс) сессия) 2004 жылғы 30 маусымдағы "Облыста 2005-2007 жылдарға арналған тұрғын үй құрылысы мен құрылыс индустриясын дамыту аймақтық бағдарламасы туралы" N 45/6
шешiмiне
мынадай өзгерiстер енгiзiлсiн:
  
      көрсетiлген шешiмнiң қосымшасында:
  
      "Бағдарламаның мақсаттары мен мiндеттерi" деген 4-бөлiмдегi "жергiлiктi ресурстық әлеуеттi пайдалану негiзiнде аймақтың құрылыс индустриясын дамыту" деген сөздерден кейiн "жазғы демалыс кезеңiне студенттер құрылыс отрядтарын тарту" деген сөздермен толықтырылсын;
  
      "облыста құрылыс индустриясы мен тұрғын-үй құрылысын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған аймақтық бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары" деген 8-бөлiм осы қаулының қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
  
      2. Осы шешiмнiң орындалуын бақылау Павлодар облыстық мәслихатының экономика және бюджет мәселелерi жөнiндегi тұрақты комиссиясына жүктелсiн.

*Сессия төрағасы Г. Досжанова*

*Облыстық мәслихаттың хатшысы Р. Гафуров*

Павлодар облыстық мәслихаттың (III сайланған
  
VI (кезектен тыс) сессиясы) 2004 жылғы  
  
30 маусымдағы "Облыста тұрғын үй құрылысы 
  
мен құрылыс индустриясын дамытудың    
  
2005-2007 жылдарға арналған аймақтық   
  
бағдарламасы туралы" N 45/6 шешiмiне  
  
өзгерiстер енгiзу туралы" Павлодар облыстық
  
Мәслихаттың (III сайланған ХI (кезектен тыс)
  
сессиясы) 2005 жылғы 15 сәуiрдегi    
  
N 42/11 шешіміне қосымша

**8. Облыстағы құрылыс индустриясы мен тұрғын-үй құрылысын**
  
**дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған аймақтық бағдарламасын**
  
**iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **N**   **р/с** | **Iс-шаралар** | **Аяқтау**   **нысаны** | **Орында-**   **луына**   **жауапты-**   **лар** | **Орын-**   **дау**   **мерзi-**   **мi** | **Болжам-**   **д** **ы**   **шығыс-**   **тар**   **(млн.**   **теңге)** | **Қаржылан-**   **дыру**   **көздерi** |
| 1 | Құрылыс салу   ауданын   егжей-тегжей-   лi жоспарлау   жобаларын   әзiрлеудi   және келiсудi   аяқтау | Егжей-   тегжейлi   жоспарлау   жобаларын   белгiлеген   тәртiпте   бекiту | Облыс   сәулет,   қала   құрылысы   және   құрылыс   департа-   ментi | 2005   жыл   бойы | 28,9 | Жергiлiктi   бюджет |
| 2 | Тұрғын үйле-   рiн, инженер-   лiк инфрақұры   лым объектi-   лерiнiң жоба-   лау-сметалық   құжаттамала-   рын әзiрлеу-   дi аяқтау | Жобалау-   сметалық   құжаттама-   ларды   белгiлеген   тәртiпте   бекiту | Павлодар   қаласының   әкiмi | 2005   жыл   бойы | 29,0 | Жергiлiктi   бюджет |
| 3 | Тұрғын үй   қарқынын   арттыру   мақсатында   инженерлiк   желiлердiң,   коммуникация-   лардың,   жолдардың,   өткелдер мен   басқа да   құрылымдардың   құрылысын   алдын ала   салуды   қамтамасыз   ету | Облыс   әкiмiне   ақпарат | Павлодар   қаласының   әкiмi | 2005   жыл   бойы | 491,9 | Республика   лық бюджет |
| 4. | 2005 жылға   тұрғын үй   көлемiнен   кем дегенде   30% коммунал   дық тұрғын   үйлердi   алдын ала   салуды қам-   тамасыз ету | Облыс   әкiмiне   ақпарат | Павлодар   қаласының   әкiмi | 2004   жыл   бойы | 539,0 | Республика   лық бюджет |
| 5. | 8,1 мың   шаршы метр   коммуналдық   тұрғын үй   құрылысын   салу | Тұрғын   үйдi   пайдалану-   ға беру | Қалалар   мен   аудандар   әкiмдерi | 2005   жыл   бойы | 393,75 | Республика   лық бюджет |
| 6. | 37,1 мың   шаршы метр   кредиттiк   тұрғын үй   құрылысын   салу | Тұрғын   үйдi   пайдалану-   ға беру | Павлодар   қаласының   әкiмi | 2005   жыл   бойы | 1 265,0 | Республика   лық бюджет |
| 7. | 2006 жылға   тұрғын   көлемiнен кем   дегенде 30%   коммуналдық   тұрғын үйлер-   дi алдын   ала салуды   қамтамасыз   ету | Облыс   әкiмiне   ақпарат | Павлодар   қаласының   әкiмi | 2005   жыл   бойы | 539,0 | Республика   лық бюджет |
| 8. | 8,1 мың   шаршы метр   коммуналдық   тұрғын үй   құрылысын   салу | Тұрғын   үйдi   пайдалану-   ға беру | Қалалар   мен   аудандар   әкiмдерi | 2006   жыл   бойы | 393,75 | Республика   лық бюджет |
| 9. | 37,1 мың   шаршы метр   кредиттiк   тұрғын үй   құрылысын   салу | Тұрғын   үйдi   пайдалану-   ға беру | Павлодар   қаласының   әкiмi | 2006   жыл   бойы | 1 265,0 | Республика   лық бюджет |
| 10 | 2007 жылға   тұрғын үй   көлемiнен   кем дегенде   30%   коммуналдық   тұрғын   үйлердi   алдын ала   салуды   қамтамасыз   ету | Облыс   әкiмiне   ақпарат | Павлодар   қаласының   әкiмi | 2006   жыл   бойы | 539,0 | Республика   лық бюджет |
| 11 | 8,1 мың   шаршы метр   коммуналдық   тұрғын үй   құрылысын   салу | Тұрғын   үйдi   пайдалану-   ға беру | Қалалар   мен   аудандар   әкiмдерi | 2007   жыл   бойы | 393,75 | Республика   лық бюджет |
| 12 | 37,1 мың   шаршы метр   кредиттiк   тұрғын үй   құрылысын   салу | Тұрғын   үйдi   пайдалану-   ға беру | Павлодар   қаласының   әкiмi | 2007   жыл   бойы | 1 265,0 | Республика   лық бюджет |
| 13 | Павлодар   қаласындағы   1078 орынға   арналған   мектептiң   құрылысы | Құрылысты   салу | Облыс   сәулет,   қала   құрылысы   және   құрылыс,   бiлiм   департа-   менттерi | 2005   жыл   бойы | 150,0 | Республика   лық бюджет |
| 14 | Павлодар   қаласындағы   1078 орынға   арналған   мектептiң   құрылысы | Мектептi   пайдалану-   ға беру | Облыс   сәулет,   қала   құрылысы   және   құрылыс,   бiлiм   департа-   менттерi | 2005   жыл   бойы | 250,0 | Республика   лық бюджет |
| 15 | Павлодар   қаласындағы   1078 орынға   арналған   мектептiң   құрылысы | Мектептi   пайдалану-   ға беру | Облыс   сәулет,   қала   құрылысы   және   құрылыс,   бiлiм   департа-   менттерi | 2007   жыл   бойы | 400,0 | Республика   лық бюджет |
| 16 | Павлодар   қаласындағы   ұзындығы 1,7   км академик   Сәтбаев-Аман   гелдi-Майра   көшелерi   бойындағы   автожол   құрылысы | Автожолды   пайдалану-   ға беру | Павлодар   қаласының   әкiмi | 2005   жыл   бойы | 220,0 | Жергiлiктi   бюджет |
| 17 | Павлодар   қаласындағы   420 орынға   арналған   мектеп   құрылысы | Мектептi   пайдалану-   ға беру | Облыс   сәулет,   қала   құрылысы   және   құрылыс,   бiлiм   департа-   менттерi | 2006   жыл   бойы | 410,0 | Республика   лық бюджет |
| 18 | Павлодар   қаласындағы   330 орынға   арналған   балалар   бақшасының   құрылысы | Бала   бақшаны   пайдалану-   ға беру | Облыс   сәулет,   қала   құрылысы   және   құрылыс,   бiлiм   департа-   менттерi | 2007   жыл   бойы | 250,0 | Республика   лық бюджет |
| 19 | Кәсiпорындар   ға жұмыс   iстеп тұрған   өндiрiстердi   жаңғырту мен   қайта құрудан   өткiзу жөнiн-   де көмек   көрсету,   соның iшiнде:   қуаттылығы   жылына 20   млн. дана   силикат   кiрпiшiн   шығару   өндiрiсiн   техникалық   қайта жарақ-   тандыру;   темiрбетон   бұйымдарын,   кiрпiш пен   ұсақ   қабырғалық   блоктар   шығару   өндiрiсiн   қайта құру   және кеңейту | Өндiрiстер   дi жаңғыр-   ту | Облыс   кәсiпкер-   лiк және   өнеркәсiп   департа-   ментi | 2005-   2007   жылдар   бойы |  | Кәсiпорын   дардың өз   қаражат-   тары мен   банктер   кредиттерi |
| 20 | Құрылыс индус   триясының   кәсiпорында-   рымен 9000   және 14000   сериялы ИСО   халықаралық   стандарттар   талабына   сәйкес сапа   менеджментi   жүйесiн   енгiзу   жөнiндегi   жұмысты   ұйымдастыру | Сертификат   тар алу | Облыс   кәсiпкер-   лiк және   өнеркәсiп   департа-   ментi | 2005-   2007   жылдар   бойы |  | Кәсiпорын   дардың өз   қаражат-   тары мен   банктер   кредиттерi |
| 21 | Студенттiк   құрылыс   отрядтары   үшiн (СҚО)   жұмыс   қажеттiлiгi   мен көлемi-   нiң мониторин   гiн жүргiзу | Жұмыс   көлемiн   белгiлеу | Облыс   сәулет,   қала   құрылысы   және   құрылыс   департа-   ментi,   қалалар   мен   аудандар   әкiмдерi | 2005-   2007   жылдар   бойы |  | Қаржылан-   дыруды   қажет   етпейдi |
| 22 | Студенттiк   құрылыс   отрядтарын   (СҚО) тұрғын   үй-азаматтық   бағыттағы   объектiлер   құрылысына   тарту | Шарттар   жасасу | Облыс   iшкi   саясат   департа-   ментi,   Павлодар   мемлдекет   тiк   универси-   тетiнiң   ректоры   (келiсiм   бойынша),   Павлодар   универси-   тетiнiң   ректоры   (келiсiм   бойынша) | 2005-   2007   жылдар   бойы |  | Қаржылан-   дыруды   қажет   етпейдi |
| 23 | Жергiлiктi   құрылыс ма-   териалдары   кен орындарын   игеру жөнiн-   дегi жер қой-   науын пайда-   лануды игеру   құқығын алу   үшiн инвес-   тициялық бағ-   дарламаларға   конкурстар   және тiкелей   келiссөздер   өткiзу | Шарттар   жасау | Облыстық   кәсiпкер   лiк және   өнеркәсiп   департа-   ментi | 2005-   2007   жылдар   бойы |  | Қаржылан-   дыруды   қажет   етпейдi |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК