

**О Плане по переносу согласованных видов государственного контроля на внешнюю границу таможенного союза в части, касающейся белорусско-российской границы**

***Утративший силу***

Решение Комиссии таможенного союза от 12 августа 2009 года № 69. Утратило силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10 мая 2018 года № 77.

      Сноска. Утратило силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.05.2018 № 77 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).

      Комиссия таможенного союза **решила:**

      1. Одобрить в основном План по переносу согласованных видов государственного контроля на внешнюю границу таможенного союза в части, касающейся белорусско-российской границы (далее - План, прилагается).

      2. Российской и белорусской Сторонам до 1 сентября 2009 года:

      - доработать План и представить его для подписания членам Комиссии таможенного союза в рабочем порядке;

      - разработать и утвердить двусторонние сетевые графики технических мероприятий по обеспечению переноса согласованных видов государственного контроля с белорусско-российской границы на внешнюю границу таможенного союза к 1 июля 2010 г. и приступить к их реализации.

      3. Просить казахстанскую и российскую Стороны поручить национальным контролирующим органам подготовить План по переносу согласованных видов государственного контроля на внешнюю границу таможенного союза в части, касающейся казахстанско-российской границы, и представить его на рассмотрение Комиссии в сентябре 2009 года.

*Члены Комиссии Таможенного союза:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *От Республики*  *Беларусь* | *От Республики*  *Казахстан* | *От Российской*  *Федерации* |
| *А. Кобяков* | *У. Шукеев* | *И. Шувалов* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к Решению Комиссии Таможенного союза от 12 августа 2009 года № 69 Проект |

**План по переносу согласованных видов государственного контроля**  
**на внешнюю границу таможенного союза в части, касающейся**  
**белорусско-российской границы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Исполнители | Сроки исполнения |
| Таможенный контроль\*  (согласован с ГТК Республики Беларусь - письмо ФТС России от 21.07.2009 № 01-10/33856) | | | |
| 1 | Принятие единых требований,  предъявляемых к документам,  разрешающих транзит товаров, и  сведениям, предоставляемым  таможенным органам. | Комиссия таможенного союза,  Таможенные службы  Российской Федерации и  Республики Беларусь | 2009 г. |
| 2 | Взаимное признание мер  обеспечения. | Таможенные службы  Российской Федерации и  Республики Беларусь | 6 месяцев после  ратификации  международного  соглашения по  указанному вопросу |
| 3 | Взаимное признание таможенных  перевозчиков. | Таможенные службы  Российской Федерации и  Республики Беларусь | 6 месяцев после  ратификации  международного  соглашения по  указанному вопросу |
| 4 | Взаимное признание средств  таможенной идентификации. | Таможенные службы  Российской Федерации и  Республики Беларусь | 2009 г. |
| 5 | Совершенствование механизма  использования многократного УВТС  в отношении личных  автотранспортных средств граждан  Республики Беларусь,  зарегистрированных на территории  Республики Беларусь и ввозимых  из Республики Беларусь на  территорию Российской Федерации  гражданами Республики Беларусь,  в том числе по доверенности. | Таможенные службы  Российской Федерации и  Республики Беларусь | 2009 г. |
| 6 | Отмена оформления УВТС в  отношении транспортных средств,  в том числе, легковых  автомобилей, перемещаемых  собственниками, автобусов и  грузовых автомобилей,  зарегистрированных на территории  Республики Беларусь, на  территорию Российской Федерации. | Таможенные службы  Российской Федерации и  Республики Беларусь | 2009 г. |
| 7 | Определение порядка взаимного  признания мер обеспечения уплаты  таможенных платежей. | Таможенные службы  Российской Федерации и  Республики Беларусь;  Центральные банки;  Министерства финансов  Российской Федерации,  Республики Беларусь, | 6 месяцев после  ратификации  международного  соглашения по  указанному вопросу |
| 8 | Разработка концепции построения  единой системы  нормативно-справочной информации  таможенных органов  государств-членов таможенного  союза. | Таможенные службы  Российской Федерации и  Республики Беларусь | 2009 г. |
| 9 | Разработка и согласование  перечня действий должностных лиц  таможенных органов,  осуществляемых на внешней  границе таможенного союза. | Таможенные службы  Российской Федерации и  Республики Беларусь | 15 сентября 2009 г.  (предложение  белорусской  стороны)  1 ноября 2009 г.  (предложение  российской стороны) |
| 10 | Разработка правовых актов,  регламентирующих порядок  осуществления действий  должностных лиц таможенных  органов на внешней границе  таможенного союза. | Таможенные службы  Российской Федерации и  Республики Беларусь | 1 ноября 2009 г.  (предложение  белорусской  стороны)  1 марта 2010 г.  (предложение  российской стороны) |
| 11 | Утверждение бланка ГТД/ТД,  унифицированного с ЕАД для  применения в государствах-членах  таможенного союза. | Таможенные службы  Российской Федерации и  Республики Беларусь | 1 мая 2010 г. |
| 12 | Создание информационных  технологий и модернизация  информационных систем,  обеспечивающих реализацию  функций, возлагаемых на  таможенные органы, в том числе  по процессам таможенного  оформления временного ввоза  транспортных средств;  подтверждения фактического  вывоза товаров с таможенных  территорий государств-членов  таможенного союза и др. | Таможенные службы  Российской Федерации и  Республики Беларусь | 2010 г. |
| 13.1 | Создание единой технологии,  обеспечивающей транзит товаров. | Таможенные службы  Российской Федерации,  Республики Беларусь | 2010 г. |
| 13.2 | Создание подсистемы  автоматизированного контроля  таможенного транзита  государств-членов таможенного  союза в рамках исполнения п.  5.6.1. мероприятий по реализации  Плана действий по формированию  таможенного союза ЕврАзЭС  (2008-2010 гг.). (Протокол  заседания Интеграционного  Комитета от 23.04.2008 № 13). | Таможенные службы  Российской Федерации и  Республики Беларусь | 2010 г. |
| 13.3 | Разработка программных средств,  содержащих сведения об  установленных в таможенном союзе  мерах государственного  регулирования внешнеторговой  деятельности в отношении  отдельных категорий товаров,  перемещаемых через таможенную  границу таможенного союза, и  позволяющих обмениваться  сведениями о представленных в  таможенные органы разрешительных  документах. | Таможенные службы  Российской Федерации и  Республики Беларусь | 2010 г. |
| 13.4 | Обеспечение информационного  взаимодействия и обмена данными  по предварительным решениям о  классификации товаров в  соответствии с Единой ТН ВЭД  таможенного союза между  таможенными органами  государств-членов таможенного  союза. Создание соответствующего  программного обеспечения для  государств-членов таможенного  союза. | Таможенные службы  Российской Федерации и  Республики Беларусь | 2010 г. |
| 13.5 | Организация доступа таможенных  органов государств-членов  таможенного союза,  осуществляющих таможенное  оформление и таможенный контроль  товаров на границе единой  таможенной территории  таможенного союза, к электронным  базам предварительных решений о  классификации товаров в  соответствии с Единой ТН ВЭД  таможенного союза, формируемым в  государствах-членах таможенного  союза. | Таможенные службы  Российской Федерации и  Республики Беларусь | 2010 г. |
| 14 | Анализ уровня  материально-технической  оснащенности пунктов пропуска на  внешних границах таможенного  союза. | Таможенные службы  Российской Федерации,  Республики Беларусь;  Министерства сельского  хозяйства и продовольствия  Российской Федерации,  Республики Беларусь;  Министерство  здравоохранения и  социального развития  Российской Федерации,  Министерство  здравоохранения Республики  Беларусь, Министерство  транспорта Российской  Федерации, Министерство  транспорта и коммуникаций  Республики Беларусь;  Росграница | 2009 г. |
| 15 | Разработка Типовых требований к  оборудованию и  материально-техническому  оснащению зданий, помещений и  сооружений, необходимых для  организации таможенного контроля  в пунктах пропуска на внешних  границах таможенного союза. | Таможенные службы  Российской Федерации и  Республики Беларусь | 2010 г. |
| 16 | Модернизация пунктов пропуска,  расположенных на внешних  границах таможенного союза, и  оснащение современными  техническими средствами в  соответствии с разработанными  Типовыми требованиями. | Таможенные службы  Российской Федерации и  Республики Беларусь | 2010-2020 гг. |
| 17 | Подготовка проекта  международного соглашения,  регламентирующего основные  принципы привлечения лиц к  уголовной и административной  ответственности (предложение  российской стороны). | Комиссия таможенного союза,  Таможенные службы  Российской Федерации и  Республики Беларусь | 2010 г. |
| 18 | Разработка и подготовка к  принятию в целях унификации  законодательства проектов  законов о внесении изменений в  национальные законодательства  государств-членов таможенного  союза в части установления  ответственности за совершение  таможенных правонарушений, в  связи с образованием таможенного  союза. | Стороны таможенного союза | 2010 г. |
| 19 | Разработка межправительственного  договора о правовой помощи и  правовых отношениях по уголовным  и административным делам в сфере  таможенного дела. | Комиссия таможенного союза,  Таможенные службы  Российской Федерации и  Республики Беларусь | 2010 г. |
| 20 | Обобщение практики  правоохранительных подразделений  таможенных служб  государств-членов таможенного  союза по привлечению лиц к  уголовной и административной  ответственности после введения в  действие с 1 июля 2010 года  Таможенного кодекса таможенного  союза и подготовка предложений  по повышению эффективности  борьбы с таможенными  правонарушениями. | Таможенные службы  Российской Федерации и  Республики Беларусь | 2010 г. |
| 21 | Разработка единых  квалификационных требований к  профессиональным знаниям и  навыкам персонала, необходимых  для исполнения должностных  обязанностей при осуществлении  контрольных функций на внешней  границе таможенного союза, а  также проведение работы по  повышению его квалификации  (предложение российской  стороны). | Комиссия таможенного союза,  Таможенные службы  Российской Федерации и  Республики Беларусь | 2010 г. |
| 22 | Разработка единой методологии  применения форм и методов  контроля. | Таможенные службы  Российской Федерации и  Республики Беларусь | 2010 г. |
| 23 | Разработка и утверждение единого  нормативного документа для  государств-членов таможенного  союза по порядку и форме  принятия предварительных решений  о классификации товаров в  соответствии с Единой ТН ВЭД  таможенного союза. | Комиссия таможенного союза,  Таможенные службы  Российской Федерации и  Республики Беларусь | 2010 г. |

**\*Завершение переноса таможенного контроля осуществляется при обеспечении следующих условий:**

      в 2009 году:

      - создание единой методологии ведения статистики внешней торговли на основе Соглашения о ведении таможенной статистики внешней и взаимной торговли товарами таможенного союза от 25 января 2008 года;

      - разработка механизма зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин

      - обеспечение свободного доступа к действующим нормативным правовым документам, регламентирующим внешнеэкономическую деятельность.

      С 1 января 2010 г.:

      - введение Единого таможенного тарифа и установление единых принципов взимания таможенных пошлин, налогов.

      - введение в действие правил определения происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран на основе Соглашения о правилах определения происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран и Правил определения происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран;

      - введение Единой ТН ВЭД таможенного союза.

      С 1 июля 2010 г.:

      - введение в действие Таможенного кодекса таможенного союза;

      - введение в действие единого порядка определения таможенной стоимости товаров на основе Соглашения о порядке декларирования таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу таможенного союза, и Протокола об обеспечении единообразного применения правил определения таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу таможенного союза.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Исполнители | Сроки исполнения |
| Транспортный контроль  (согласован с Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь - письмо  Минтранса России от 17.07.2009 № СА-15/7162) | | | |
| I этап (с 01.08.2009 по 31.12.2009) | | | |
| 24 | Подготовить и согласовать  концептуальные предложения по  переносу транспортного контроля  на внешнюю границу Союзного  государства (далее – Концепция). | Министерство транспорта  Российской Федерации,  Министерство транспорта и  коммуникаций Республики  Беларусь | до 10 августа 2009 г. |
| 25 | Сформировать постоянно  действующую рабочую группу из  представителей Министерства  транспорта и коммуникаций  Республики Беларусь и  Министерства транспорта  Российской Федерации с  привлечением представителей  таможенных и других  контролирующих органов для  решения вопросов по организации  переноса транспортного контроля  на внешнюю границу Союзного  государства. | Министерство транспорта  Российской Федерации,  Министерство транспорта и  коммуникаций Республики  Беларусь; Ространснадзор;  Транспортная инспекция  Республики Беларусь;  Таможенные службы  Российской Федерации и  Республики Беларусь – по  согласованию | до 1 сентября 2009 г. |
| 26 | Согласовать перечень действий по  транспортному контролю,  осуществляемых на внешней  границе Союзного государства в  соответствии с согласованной  Концепцией. | Министерство транспорта  Российской Федерации,  Министерство транспорта и  коммуникаций Республики  Беларусь | до 1 сентября 2009 г. |
| 27 | Определить состав, сроки и  способы обмена информацией,  необходимой для осуществления  транспортного контроля на  внешней границе Союзного  государства. | Министерство транспорта  Российской Федерации,  Министерство транспорта и  коммуникаций Республики  Беларусь | до 1 сентября 2009 г. |
| 28 | Провести оценку состояния  технического оснащения и  обустройства, технических и  технологических возможностей,  аппаратного и программного  обеспечения автомобильных  пунктов пропуска и контрольных  пунктов на территориях  Российской Федерации и  Республики Беларусь, необходимых  для осуществления транспортного  контроля на внешней границе  Союзного государства. | Ространснадзор,  Транспортная инспекция  Республики Беларусь | до 15 сентября 2009 г. |
| 29 | Разработать предложения по  дополнительному техническому,  аппаратно-программному и  телекоммуникационному  обеспечению органов  транспортного контроля  Российской Федерации и  Республики Беларусь для  осуществления транспортного  контроля на внешней границе  Союзного государства, включая  доработку российского  программного комплекса  "СКАТ-ТК". | Ространснадзор,  Транспортная инспекция  Республики Беларусь | до 1 ноября 2009 г. |
| 30 | Подготовить предложения по  внесению изменений и дополнений  в нормативные правовые акты  Российской Федерации и  Республики Беларусь,  регламентирующие порядок  осуществления контроля за  выполнением международных  автомобильных перевозок, а также  требования и условия их  выполнения. | Министерство транспорта  Российской Федерации,  Министерство транспорта и  коммуникаций Республики  Беларусь | до 1 ноября 2009 г. |
| 31 | Подготовить проект Соглашения  между Министерством транспорта и  коммуникаций Республики Беларусь  и Министерством транспорта  Российской Федерации об  организации транспортного  контроля на внешней границе  Союзного государства. | Министерство транспорта  Российской Федерации,  Министерство транспорта и  коммуникаций Республики  Беларусь | до 1 ноября 2009 г. |
| 32 | Подготовить предложения по  обучению персонала методам  осуществления транспортного  контроля на внешней границе  Союзного государства. | Министерство транспорта  Российской Федерации,  Министерство транспорта и  коммуникаций Республики  Беларусь; Ространснадзор;  Транспортная инспекция  Республики Беларусь | до 1 декабря 2009 г. |
| II этап (с 01.01.2010 по 30.06.2010) | | | |
| 33 | Организовать опытную  эксплуатацию, доработку по  результатам испытаний и отладку  системы информационного обмена  на отдельных участках внешней  границы Союзного государства по  осуществлению транспортного  контроля, в соответствии с  согласованным перечнем действий  (в автомобильных пунктах  пропуска "Козловичи" и "Каменный Лог"). | Ространснадзор,  Транспортная инспекция  Республики Беларусь | с 20 января 2010 г. |
| 34 | Проводить анализ результатов  осуществления согласованных  действий по транспортному  контролю на внешней границе  Союзного государства в  автомобильных пунктах пропуска  "Козловичи" и "Каменный Лог". | Ространснадзор,  Транспортная инспекция  Республики Беларусь | ежемесячно |
| 35 | Подготовить проект  межправительственного Соглашения  об осуществлении транспортного  контроля на внешней границе  Союзного государства. | Министерство транспорта  Российской Федерации,  Министерство транспорта и  коммуникаций Республики  Беларусь | до 15 апреля 2010 г. |
| 36 | Организовать согласование  проекта межправительственного  Соглашения об осуществлении  транспортного контроля на  внешней границе Союзного  государства. | Министерство транспорта  Российской Федерации,  Министерство транспорта и  коммуникаций Республики  Беларусь | II квартал 2010 г. |
| III этап (с 01.07.2010) | | | |
| 37 | Организовать осуществление  согласованных действий по  транспортному контролю на  белорусском участке внешней  границы Союзного государства. | Ространснадзор,  Транспортная инспекция  Республики Беларусь | с 1 июля 2010 г. |
| 38 | Подготовить предложения по  организации единой системы  взимания сборов за проезд по  автомобильным дорогам Республики  Беларусь и Российской Федерации. | Министерство транспорта  Российской Федерации,  Министерство транспорта и  коммуникаций Республики  Беларусь | III квартал 2010 г. |
| 39 | Проводить анализ результатов  осуществления согласованных  действий по транспортному  контролю на внешней границе  Союзного государства и  подготовку, при необходимости,  предложений по его  совершенствованию. | Ространснадзор,  Транспортная инспекция  Республики Беларусь | ежемесячно |
| №  п/п | Мероприятия | Исполнители | Сроки исполнения |
| Ветеринарный контроль и карантинный фитосанитарный контроль  (согласован с заинтересованными органами Республики Беларусь - письмо Минсельхоза  России от 28.07.2009 № БА-25/6433 | | | |
| 40 | Подготовка двустороннего  межправительственного соглашения  о порядке взаимодействия НОКЗР  Российской Федерации и  Республики Беларусь в области  карантина растений. | Министерство сельского  хозяйства Российской  Федерации,  Россельхознадзор,  Министерство сельского  хозяйства и продовольствия  Республики Беларусь | 2009 г. |
| 41 | Принятие единой формы  фитосанитарных документов. | Россельхознадзор,  Министерство сельского  хозяйства и продовольствия  Республики Беларусь | 2010 г. |
| 42 | Создание филиала ФГУ ВНИИКР на  территории Республики Беларусь. | Россельхознадзор,  Министерство сельского  хозяйства и продовольствия  Республики Беларусь | 2010 г. |
| 43 | Принятие единого Перечня  подкарантинной продукции,  подлежащей государственному  карантинному фито-санитарному  контролю. | Россельхознадзор,  Министерство сельского  хозяйства и продовольствия  Республики Беларусь | 4 квартал 2009 г. |
| 44 | Создание и внедрение единой  информационной базы для  оперативного обмена информацией  о выданных \ отмененных  разрешениях, введенных \  отмененных ограничениях на ввоз  подконтрольных госветнадзору  грузов, а также грузах,  следующих на территорию  таможенного союза с нарушениями  законодательства в области  ветеринарии. | Россельхознадзор  Министерство сельского  хозяйства и продовольствия  Республики Беларусь, | 2009 г. |
| 45 | Просить Правительства Сторон  таможенного союза рассмотреть  вопрос об оснащении пунктов  пропуска современными  высокоскоростными каналами связи  для использования их органами  ветеринарного и карантинного  фитосанитарного контроля. | Россельхознадзор,  Министерство сельского  хозяйства и продовольствия  Республики Беларусь | 2009 г. |
| 46 | Внести в Межгоссовет ЕврАзЭС  предложения о специализации  пунктов пропуска по видам  подконтрольных грузов,  обустроенных и оборудованных по  аналогии с пунктами пропуска,  расположенными в сопредельных  странах Европейского Союза. | Россельхознадзор,  Министерство сельского  хозяйства и продовольствия  Республики Беларусь | 2009 г. |
| 47 | Разработка и внедрение единой  автоматизированной  информационной системы для  обмена данными в режиме  реального времени по выдаче  фитосанитарной документации | Россельхознадзор,  Министерство сельского  хозяйства и продовольствия  Республики Беларусь | 2009 г. |
| Санитарно-карантинный контроль  (согласован Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь В.И. Качан -  письмо Минздравсоцразвития России от 22.07.2009 № 21-3/10/1-4426) | | | |
| 48 | Определение перечня пунктов  пропуска на внешней границе  таможенного союза для  осуществления  санитарно-карантинного контроля. | Роспотребнадзор,  ГТК Республики Беларусь,  уполномоченные органы  Республики Беларусь | III квартал 2009 г |
| 49 | Изучение существующей  нормативно-правовой базы  Российской Федерации, Республики  Беларусь, Республики Казахстан  по вопросам организации  санитарной охраны территории и  проведения  санитарно-карантинного контроля  в пунктах пропуска. | Роспотребнадзор,  уполномоченные органы  Республики Беларусь | III квартал 2009 г. |
| 50 | Разработка нормативных правовых  актов в соответствии с  Комплексом мер по созданию  системы санитарно-карантинного  контроля на внешней границе  таможенного союза. | Министерство  здравоохранения и  социального развития  Российской Федерации,  Роспотребнадзор,  уполномоченные органы  Республики Беларусь | 1 января 2010 г. |
| 51 | Создание Межгосударственной  межведомственной рабочей группы  по подготовке к переносу  согласованных видов  государственного контроля на  внешнюю границу таможенного  союза в части обеспечения  санитарно-эпидемиологического  благополучия населения. | Министерство  здравоохранения и  социального развития  Российской Федерации,  Роспотребнадзор,  уполномоченные органы  Республики Беларусь | 10 августа 2009 г. |
| 52 | Организация посещений  специалистами органов и  учреждений, осуществляющих  санитарно-эпидемиологический  надзор санитарно карантинных  пунктов в пунктах пропуска на  внешних границах Таможенного  союза с целью ознакомления с  организацией работы по  санитарной охране территории и  состоянии  материально-технического  оснащения. | Роспотребнадзор,  уполномоченные органы  Республики Беларусь | III-IV квартал 2009 г. |
| 53 | Разработка проекта Соглашения о  санитарной охране территории | Министерство  здравоохранения и  социального развития  Российской Федерации,  Роспотребнадзор,  уполномоченные органы  Республики Беларусь | 1 сентября 2009 г. |
| 54 | Разработка единых учетных и  отчетных форм по осуществлению  санитарно-карантинного контроля. | Роспотребнадзор,  уполномоченные органы  Республики Беларусь | 1 января 2010 г. |
| 55 | Разработка Типовых требований к  оборудованию и  материально-техническому  оснащению зданий и сооружений,  необходимых для организации  санитарно-карантинного контроля  в пунктах пропуска на внешней  границе таможенного союза. | Роспотребнадзор,  уполномоченные органы  Республики Беларусь | январь 2010 г. |
| 56 | Обеспечение  санитарно-карантинных пунктов  помещениями и  материально-техническими  средствами, необходимыми для  организации деятельности. | Комиссия таможенного союза,  ГТ и другие уполномоченные  органы |  |
| 57 | Обеспечение информационного  взаимодействия и обмена данными  по вопросам осуществления  санитарно-карантинного контроля  в соответствии с ММСП (2005 г.). | Роспотребнадзор,  уполномоченные органы  Республики Беларусь | с 1 января 2010 г. |
| 58 | Создание единой информационной  базы Санитарно-карантинного  контроля для формирования  межведомственной информационной  автоматизированной системы в  пунктах пропуска | ГТК стран участниц,  Роспотребнадзор,  уполномоченные органы  Республики Беларусь | 2009-2010 гг. |
| 59 | Проведение семинаров  специалистов по вопросам  осуществления  санитарно-карантинного контроля  в пунктах пропуска | Роспотребнадзор,  уполномоченные органы  Республики Беларусь | 2009-2010 гг. |
| 60 | Подготовка специалистов по  вопросам санитарной охраны  территории на базе учреждений  Роспотребнадзора | Роспотребнадзор,  уполномоченные органы  Республики Беларусь, | 2009-2010 гг. |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан