

**О проекте Плана по переносу согласованных видов государственного контроля на внешнюю границу таможенного союза в части, касающейся белорусско-российской границы**

***Утративший силу***

Решение Комиссии таможенного союза от 25 сентября 2009 года № 94. Утратило силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10 мая 2018 года № 77.

      Сноска. Утратило силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.05.2018 № 77 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).

      Комиссия таможенного союза **решила:**

      Утвердить План по переносу согласованных видов государственного контроля на внешнюю границу таможенного союза в части, касающейся белорусско-российской границы.

      *Члены Комиссии таможенного союза:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
*От Республики*
*Беларусь* |
*От Республики*
*Казахстан* |
*От Российской*
*Федерации* |
|
*А. Кобяков* |
*У. Шукеев* |
*И. Шувалов* |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение к РешениюКомиссии таможенного союзаот 25 сентября 2009 г. № 94 |

 **План по переносу согласованных видов государственного контроля**
**на внешнюю границу таможенного союза в части, касающейся**
**белорусско-российской границы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
**№**
**п/п** |
**Мероприятия** |
**Исполнители** |
**Сроки исполнения** |
|
**Таможенный контроль\*** |
|
1 |
Принятие единых
требований,
предъявляемых к
документам,
разрешающим транзит
товаров, и сведениям,
предоставляемым
таможенным органам. |
Комиссия таможенного союза,
Таможенные службы Российской
Федерации и Республики Беларусь |
30 сентября 2009 г. |
|
2 |
Определение порядка
взаимного признания
мер обеспечения уплаты
таможенных платежей. |
Таможенные службы Российской
Федерации и Республики Беларусь,
Центральные банки;
Министерства финансов российской
Федерации и Республики Беларусь |
1 апреля 2010 г. |
|
3 |
Взаимное признание
таможенных
перевозчиков. |
Таможенные службы Российской
Федерации и Республики Беларусь |
30 сентября 2009 г. |
|
4 |
Взаимное признание
средств таможенной
идентификации. |
Таможенные службы Российской
Федерации и Республики Беларусь |
30 сентября 2009 г. |
|
5 |
Отмена оформления УВТС
в отношении
автотранспортных
средств,
зарегистрированных на
территории Республики
Беларусь |
Таможенные службы Российской
Федерации и Республики Беларусь |
В течение 6 месяцев с
даты опубликования
соответствующего
постановления
Правительства
Российской
Федерации\*\* |
|
6 |
Разработка и
утверждение
нормативных документов
для государств-членов
таможенного союза по
порядку и форме
принятия
предварительных
решений о
классификации товаров
в соответствии с
Единой ТН ВЭД
таможенного союза. |
Комиссия таможенного союза,
Таможенные службы Российской
Федерации, Республики Беларусь |
1 апреля 2010 г |
|
7 |
Разработка Концепции
создания
Интегрированной
информационной системы
внешней и взаимной
торговли таможенного
союза" и Комплекса
мероприятий по ее
созданию |
Комиссия таможенного союза,
таможенные службы Российской
Федерации, Республики Беларусь и
заинтересованные органы
государственного управления
Российской Федерации, Республики
Беларусь |
Декабрь 2009 г. |
|
8 |
Разработка и
согласование перечня
действий должностных
лиц таможенных
органов,
осуществляемых на
внешней границе
таможенного союза. |
Таможенные службы Республики
Беларусь, Российской Федерации |
1 декабря 2009 г.\*\* |
|
9 |
Разработка правовых
актов,
регламентирующих
порядок осуществления
действий должностных
лиц таможенных органов
на внешней границе
таможенного союза |
Таможенные службы Республики
Беларусь, Российской Федерации
Федеральное агентство по
обустройству государственной
границы Российской Федерации
(Росграница) |
1 марта 2010 г |
|
10 |
Определение
особенностей
таможенного оформления
отдельных категорий
товаров |
Комиссия таможенного союза,
Таможенные службы Российской
Федерации, Республики Беларусь |
1 января 2010 г.\*\* |
|
11 |
Утверждение бланка
ГТД/ТД,
унифицированного с
ЕАД, и порядка их
заполнения для
применения в
государствах-членах
таможенного союза |
Комиссия таможенного союза,
Таможенные службы Российской
Федерации, Республики Беларусь |
1 мая 2010 г.\*\* |
|
12 |
Создание
информационных
технологий и
модернизация
информационных систем,
обеспечивающих
реализацию функций,
возлагаемых на
таможенные органы, в
том числе по процессам
таможенного оформления
временного ввоза
транспортных средств;
подтверждения
фактического вывоза
товаров с таможенных
территорий государств-
членов таможенного
союза и др. |
Таможенные службы Российской
Федерации, Республики Беларусь |
 |
|
12.1 |
Создание единой
технологии,
обеспечивающей транзит
товаров. |
Таможенные службы Российской
Федерации, Республики Беларусь |
31 декабря 2009 г. |
|
12.2 |
Создание подсистемы
автоматизированного
контроля таможенного
транзита государств-
членов таможенного
союза в рамках
исполнения п. 5.6.1.
мероприятий по
реализации Плана
действий по
формированию
таможенного союза
ЕврАзЭС (2008-2010
гг.). (Протокол
заседания
Интеграционного
Комитета от 23.04.2008
№ 13) |
Таможенные службы Российской
Федерации, Республики Беларусь |
31 декабря 2010 г |
|
12.3 |
Разработка программных
средств, содержащих
сведения об
установленных в
таможенном союзе мерах
государственного
регулирования
внешнеторговой
деятельности в
отношении отдельных
категорий товаров,
перемещаемых через
таможенную границу
таможенного союза, и
позволяющих
обмениваться
сведениями о
представленных в
таможенные органы
разрешительных
документов |
Таможенные службы Российской
Федерации, Республики Беларусь |
1 июля 2011 г. |
|
12.4 |
Обеспечение
информационного
взаимодействия и
обмена данными по
предварительным
решениям о
классификации товаров
в соответствии с
Единой ТН ВЭД
таможенного союза
между таможенными
органами
государств-членов
таможенного союза.
Создание
соответствующего
программного
обеспечения для
государств-членов
таможенного союза |
Таможенные службы Российской
Федерации и Республики Беларусь |
1июля 2011 г. |
|
12.5 |
Организация доступа
таможенных органов
государств-участников
таможенного союза,
осуществляющих
таможенное оформление
и таможенный контроль
товаров на границе
единой таможенной
территории таможенного
союза, к электронным
базам предварительных
решений о
классификации товаров
в соответствии с
Единой ТН ВЭД
таможенного союза
между таможенными
органами государств-
членов таможенного
союза |
Таможенные службы Российской
Федерации и Республики Беларусь |
1 июля 2011 г. |
|
13 |
Анализ уровня
материально-
технической
оснащенности пунктов
пропуска на внешних
границах таможенного
союза |
Таможенные службы Российской
Федерации, Республики Беларусь,
Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Российской
Федерации, Республики Беларусь,
Министерство здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации, Министерство
здравоохранения Республики
Беларусь, Министерство
транспорта Российской Федерации,
Министерство транспорта и
коммуникаций Республики
Беларусь, Федеральное агентство
по обустройству государственной
границы Российской Федерации
(Росграница) |
1 июля 2011 г. |
|
14 |
Разработка Типовых
требований к
оборудованию и
материально-
техническому оснащению
зданий, помещений и
сооружений,
необходимых для
организации
таможенного контроля в
пунктах пропуска на
внешних границах
таможенного союза. |
Таможенные службы Российской
Федерации, Республики Беларусь
Федеральное агентство по
обустройству государственной
границы Российской Федерации
(Росграница) |
1 июля 2010 г |
|
15 |
Подготовка и начало
реализации Плана
обустройства внешних
границ таможенного
союза на 2010 -2020
годы |
Таможенные службы Российской
Федерации, Республики Беларусь;
Федеральное агентство по
обустройству государственной
границы Российской Федерации
(Росграница) |
1 января 2010 г |
|
16 |
Подготовка проекта
международного
соглашения,
регламентирующего
основные принципы
привлечения лиц к
уголовной и
административной
ответственности по
делам, производство
по которым отнесено к
компетенции таможенных
органов. |
Комиссия таможенного союза,
Таможенные службы Российской
Федерации, Республики Беларусь |
1 февраля 2010 г. |
|
17 |
Разработка и
подготовка к принятию
в целях унификации
законодательства
проектов законов о
внесении изменений в
национальные
законодательства
государств-членов
таможенного союза в
части установления
ответственности за
совершение таможенных
правонарушений. |
Стороны таможенного союза |
30 апреля 2010 г |
|
18 |
Разработка
межправительственного
договора о правовой
помощи и правовых
отношениях по
уголовным и
административным делам
в сфере таможенного
дела |
Комиссия таможенного союза,
Таможенные службы Российской
Федерации, Республики Беларусь |
30 апреля 2010 г |
|
19 |
Разработка единой
методологии применения
форм и методов
таможенного контроля. |
Таможенные службы Российской
Федерации, Республики Беларусь |
30 апреля 2010 г.\*\* |
|
20 |
Определение порядка
взимания акцизов при
ввозе на территорию
Российской Федерации с
территории Республики
Беларусь и при ввозе
на территорию
Республики Беларусь с
территории Российской
Федерации подакцизных
маркированных товаров. |
налоговые службы Российской
Федерации, Республики Беларусь;
таможенные службы Российской
Федерации, Республики Беларусь |
31 марта 2010 года |
|
21 |
Утверждение единого
порядка контроля за
ввозом/вывозом
лицензируемых товаров. |
Комиссия таможенного союза;
таможенные службы Российской
Федерации, Республики Беларусь |
31 марта 2010 года |
|
22. |
Отмена таможенного
оформления и
таможенного контроля
товаров, происходящих
из Республики
Беларусь, Российской
Федерации и Республики
Казахстан, и товаров
третьих стран,
выпущенных в свободное
обращение, и
перемещаемых в рамках
взаимной торговли
Республики Беларусь и
Российской Федерации |
Стороны таможенного союза |
1 июля 2010 г.
\*при условии
выполнения всех
пунктов плана,
выполнение которых
предусмотрено, прежде
всего введение в
действие таможенного
кодекса таможенного
союза |

      **\* Завершение переноса таможенного контроля осуществляется при обеспечении следующих условий:**

      - введение механизма зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин и налогов, имеющих эквивалентное действие;

      - введение Единого таможенного тарифа;

      - введение в действие правил определения происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран на основе Соглашения о правилах определения происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран и Правил определения происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран;

      - введение Единой ТН ВЭД таможенного союза;

      - введение в действие Соглашения о едином таможенно-тарифном регулировании от 25 января 2008 года и Протокола о предоставлении тарифных льгот, установление порядка применения освобождения от уплаты таможенных пошлин;

      - введение в действие единых мер нетарифного регулирования (единых перечней товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами-членами таможенного союза в торговле с третьими странами; единого порядка ввоза и вывоза таких товаров);

      - введение в действие Таможенного кодекса таможенного союза;

      - введение в действие единого порядка определения таможенной стоимости товаров на основе Таможенного кодекса таможенного союза или Соглашения о порядке декларирования таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу таможенного союза, и Протокола об обеспечении единообразного применения правил определения таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу таможенного союза;

      - введение в действие Соглашения о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в таможенном союзе от 25 января 2008 года и порядка взимания косвенных налогов;

      - введение единой методологии ведения статистики внешней торговли в соответствии с Соглашением о ведении таможенной статистики внешней и взаимной торговли товарами таможенного союза от 25 января 2008 года

      **\*\*Примечание:**

      1. Автоматизация таможенных технологий, предусмотренных пунктами 5, 8, 10, 11, 19 проекта плана, осуществляется поэтапно в соответствии с концепцией и планами создания Интегрированной системы внешней и взаимной торговли таможенного союза.

      2. До завершения работ по планам создания Интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли таможенного союза таможенное оформление и таможенный контроль может осуществляться с использованием бумажных носителей информации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
**№ п/п** |
**Мероприятия** |
**Исполнители** |
**Сроки исполнения** |
|
**Транспортный контроль** |
|
**I этап (с 01.08.2009 по 31.12.2009)** |
|
22 |
Подготовить и
согласовать
концептуальные
предложения по
переносу
транспортного
контроля на внешнюю
границу Союзного
государства (далее –
Концепция). |
Министерство транспорта
Российской Федерации,
Министерство транспорта и
коммуникаций Республики
Беларусь |
до 10 августа 2009 г. |
|
23 |
Сформировать
постоянно действующую
рабочую группу из
представителей
Министерства
транспорта и
коммуникаций
Республики Беларусь и
Министерства
транспорта Российской
Федерации с
привлечением
представителей
таможенных и других
контролирующих
органов для решения
вопросов по
организации переноса
транспортного
контроля на внешнюю
границу Союзного
государства. |
Министерство транспорта
Российской Федерации,
Министерство транспорта и
коммуникаций Республики
Беларусь; Ространснадзор;
Транспортная инспекция
Республики Беларусь;
Таможенные службы Российской
Федерации и Республики Беларусь
– по согласованию |
до 1 сентября 2009 г. |
|
24 |
Согласовать перечень
действий по
транспортному
контролю,
осуществляемых на
внешней границе
Союзного государства
в соответствии с
согласованной
Концепцией. |
Министерство транспорта
Российской Федерации,
Министерство транспорта и
коммуникаций Республики
Беларусь  |
до 1 сентября 2009 г. |
|
25 |
Определить состав,
сроки и способы
обмена информацией,
необходимой для
осуществления
транспортного
контроля на внешней
границе Союзного
государства. |
Министерство транспорта
Российской Федерации,
Министерство транспорта и
коммуникаций Республики
Беларусь  |
до 1 сентября 2009 г. |
|
26 |
Провести оценку
состояния
технического
оснащения и
обустройства,
технических и
технологических
возможностей,
аппаратного и
программного
обеспечения
автомобильных пунктов
пропуска и
контрольных пунктов
на территориях
Российской Федерации
и Республики
Беларусь, необходимых
для осуществления
транспортного
контроля на внешней
границе Союзного
государства. |
Ространснадзор,
Транспортная инспекция
Республики Беларусь |
до 15 сентября 2009 г. |
|
27 |
Разработать
предложения по
дополнительному
техническому,
аппаратно-
программному и
телекоммуникационному
обеспечению органов
транспортного
контроля Российской
Федерации и
Республики Беларусь
для осуществления
транспортного
контроля на внешней
границе Союзного
государства, включая
доработку российского
программного
комплекса ”СКАТ-ТК”. |
Ространснадзор,
Транспортная инспекция
Республики Беларусь |
до 1 ноября 2009 г. |
|
28 |
Подготовить
предложения по
внесению изменений и
дополнений в
нормативные правовые
акты Российской
Федерации и
Республики Беларусь,
регламентирующие
порядок осуществления
контроля за
выполнением
международных
автомобильных
перевозок, а также
требования и условия
их выполнения. |
Министерство транспорта
Российской Федерации,
Министерство транспорта и
коммуникаций Республики
Беларусь |
до 1 ноября 2009 г. |
|
29 |
Подготовить проект
Соглашения между
Министерством
транспорта и
коммуникаций
Республики Беларусь и
Министерством
транспорта Российской
Федерации об
организации
транспортного
контроля на внешней
границе Союзного
государства. |
Министерство транспорта
Российской Федерации,
Министерство транспорта и
коммуникаций Республики
Беларусь  |
до 1 ноября 2009 г. |
|
30 |
Подготовить
предложения по
обучению персонала
методам осуществления
транспортного
контроля на внешней
границе Союзного
государства. |
Министерство транспорта
Российской Федерации,
Министерство транспорта и
коммуникаций Республики
Беларусь; Ространснадзор;
Транспортная инспекция
Республики Беларусь |
до 1 декабря 2009 г. |
|
**II этап (с 01.01.2010 по 30.06.2010)** |
|
31 |
Организовать опытную
эксплуатацию,
доработку по
результатам испытаний
и отладку системы
информационного
обмена на отдельных
участках внешней
границы Союзного
государства по
осуществлению
транспортного
контроля, в
соответствии с
согласованным
перечнем действий (в
автомобильных пунктах
пропуска ”Козловичи”
и ”Каменный Лог”). |
Ространснадзор,
Транспортная инспекция
Республики Беларусь |
с 20 января 2010 г. |
|
32 |
Проводить анализ
результатов
осуществления
согласованных
действий по
транспортному
контролю на внешней
границе Союзного
государства в
автомобильных пунктах
пропуска ”Козловичи”
и ”Каменный Лог”. |
Ространснадзор,
Транспортная инспекция
Республики Беларусь |
ежемесячно |
|
33 |
Подготовить проект
межправительственного
Соглашения об
осуществлении
транспортного
контроля на внешней
границе Союзного
государства. |
Министерство транспорта
Российской Федерации,
Министерство транспорта и
коммуникаций Республики
Беларусь |
до 15 апреля 2010 г. |
|
34 |
Организовать
согласование проекта
межправительственного
Соглашения об
осуществлении
транспортного
контроля на внешней
границе Союзного
государства. |
Министерство транспорта
Российской Федерации,
Министерство транспорта и
коммуникаций Республики
Беларусь  |
II квартал 2010 г. |
|
**III этап (с 01.07.2010)** |
|
35 |
Организовать
осуществление
согласованных
действий по
транспортному
контролю на
белорусском участке
внешней границы
Союзного государства. |
Ространснадзор,
Транспортная инспекция
Республики Беларусь |
с 1 июля 2010 г. |
|
36 |
Подготовить
предложения по
организации единой
системы взимания
сборов за проезд по
автомобильным дорогам
Республики Беларусь и
Российской Федерации. |
Министерство транспорта
Российской Федерации,
Министерство транспорта и
коммуникаций Республики
Беларусь  |
III квартал 2010 г. |
|
37 |
Проводить анализ
результатов
осуществления
согласованных
действий по
транспортному
контролю на внешней
границе Союзного
государства и
подготовку, при
необходимости,
предложений по его
совершенствованию. |
Ространснадзор,
Транспортная инспекция
Республики Беларусь |
ежемесячно |
|
**Ветеринарный контроль и карантинный фитосанитарный контроль** |
|
38 |
Подготовка
двустороннего
межправительственного
соглашения о порядке
взаимодействия НОКЗР
Российской Федерации
и Республики Беларусь
в области карантина
растений. |
Министерство сельского
хозяйства Российской Федерации,
Россельхознадзор, Министерство
сельского хозяйства и
продовольствия Республики
Беларусь |
2009 г. |
|
39 |
Принятие единой формы
фитосанитарных
документов. |
Россельхознадзор, Министерство
сельского хозяйства и
продовольствия Республики
Беларусь |
2010 г. |
|
40 |
Создание филиала ФГУ
ВНИИКР на территории
Республики Беларусь. |
Россельхознадзор, Министерство
сельского хозяйства и
продовольствия Республики
Беларусь |
2010 г. |
|
41 |
Принятие единого
Перечня
подкарантинной
продукции, подлежащей
государственному
карантинному
фито-санитарному
контролю. |
Россельхознадзор, Министерство
сельского хозяйства и
продовольствия Республики
Беларусь |
4 квартал 2009 г. |
|
42 |
Создание и внедрение
единой информационной
базы для оперативного
обмена информацией о
выданных\отмененных
разрешениях,
введенных\отмененных
ограничениях на ввоз
подконтрольных
госветнадзору грузов,
а также грузах,
следующих на
территорию
таможенного союза с
нарушениями
законодательства в
области ветеринарии. |
Россельхознадзор Министерство
сельского хозяйства и
продовольствия Республики
Беларусь, |
2009 г. |
|
43 |
Просить Правительства
Сторон таможенного
союза рассмотреть
вопрос об оснащении
пунктов пропуска
современными
высокоскоростными
каналами связи для
использования их
органами
ветеринарного и
карантинного
фитосанитарного
контроля. |
Россельхознадзор, Министерство
сельского хозяйства и
продовольствия Республики
Беларусь |
2009 г. |
|
44 |
Внести в Межгоссовет
ЕврАзЭС предложения о
специализации
пунктов пропуска по
видам подконтрольных
грузов, обустроенных
и оборудованных по
аналогии с пунктами
пропуска,
расположенными в
сопредельных странах
Европейского Союза. |
Россельхознадзор, Министерство
сельского хозяйства и
продовольствия Республики
Беларусь |
2009 г. |
|
45 |
Разработка и
внедрение единой
автоматизированной
информационной
системы для обмена
данными в режиме
реального времени по
выдаче фитосанитарной
документации |
Россельхознадзор, Министерство
сельского хозяйства и
продовольствия Республики
Беларусь |
2009 г. |
|
**Санитарно-карантинный контроль** |
|
46 |
Определение перечня
пунктов пропуска на
внешней границе
таможенного союза для
осуществления
санитарно-
карантинного контроля |
Роспотребнадзор,
ГТК Республики Беларусь,
уполномоченные органы
Республики Беларусь |
III квартал 2009 г |
|
47 |
Изучение существующей
нормативно-правовой
базы Российской
Федерации, Республики
Беларусь, Республики
Казахстан по вопросам
организации
санитарной охраны
территории и
проведения
санитарно-карантин-
ного контроля в
пунктах пропуска. |
Роспотребнадзор,
уполномоченные органы
Республики Беларусь |
III квартал 2009 г. |
|
48 |
Разработка
нормативных правовых
актов в соответствии
с Комплексом мер по
созданию системы
санитарно-карантин-
ного контроля на
внешней границе
таможенного союза. |
Министерство здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации, Роспотребнадзор,
уполномоченные органы
Республики Беларусь |
1 января 2010 г. |
|
49 |
Создание
Межгосударственной
межведомственной
рабочей группы по
подготовке к переносу
согласованных видов
государственного
контроля на внешнюю
границу таможенного
союза в части
обеспечения
санитарно-
эпидемиологического
благополучия
населения. |
Министерство здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации, Роспотребнадзор,
уполномоченные органы
Республики Беларусь |
10 августа 2009 г. |
|
50 |
Организация посещений
специалистами органов
и учреждений,
осуществляющих
санитарно-
эпидемиологический
надзор санитарно
карантинных пунктов в
пунктах пропуска на
внешних границах
Таможенного союза с
целью ознакомления с
организацией работы
по санитарной охране
территории и
состоянии
материально-
технического
оснащения. |
Роспотребнадзор,
уполномоченные органы
Республики Беларусь |
III-IV квартал 2009 г. |
|
51 |
Разработка проекта
Соглашения о
санитарной охране
территории |
Министерство здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации, Роспотребнадзор,
уполномоченные органы
Республики Беларусь |
1 сентября 2009 г. |
|
52 |
Разработка единых
учетных и отчетных
форм по
осуществлению
санитарно-карантин-
ного контроля. |
Роспотребнадзор,
уполномоченные органы
Республики Беларусь |
1 января 2010 г. |
|
53 |
Разработка Типовых
требований к
оборудованию и
материально-
техническому
оснащению зданий и
сооружений,
необходимых для
организации
санитарно-карантин-
ного контроля в
пунктах пропуска на
внешней границе
таможенного союза. |
Роспотребнадзор, уполномоченные
органы Республики Беларусь |
январь 2010 г. |
|
54 |
Обеспечение
санитарно-карантинных
пунктов помещениями и
материально-
техническими
средствами,
необходимыми для
организации
деятельности. |
Роспотребнадзор, уполномоченные
органы Республики Беларусь,
таможенные службы и другие
уполномоченные органы |
1 июня 2010 |
|
55 |
Обеспечение
информационного
взаимодействия и
обмена данными по
вопросам
осуществления
санитарно-карантин-
ного контроля в
соответствии с ММСП
(2005 г.). |
Роспотребнадзор, уполномоченные
органы Республики Беларусь |
с 1 января 2010 г. |
|
56 |
Создание единой
информационной базы
Санитарно-карантин-
ного контроля для
формирования
межведомственной
информационной
автоматизированной
системы в пунктах
пропуска |
Роспотребнадзор, уполномоченные
органы Республики Беларусь,
таможенные службы и другие
уполномоченные органы |
2009-2010 гг. |
|
57 |
Проведение семинаров
специалистов по
вопросам
осуществления
санитарно-карантин-
ного контроля в
пунктах пропуска |
Роспотребнадзор, уполномоченные
органы Республики Беларусь |
2009-2010 гг. |
|
58 |
Подготовка
специалистов по
вопросам санитарной
охраны территории на
базе учреждений
Роспотребнадзора |
Роспотребнадзор, уполномоченные
органы Республики Беларусь |
2009-2010 гг. |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан