

**О Плане дополнительных мероприятий по переносу транспортного контроля на внешнюю границу Таможенного союза**

***Утративший силу***

Решение Комиссии таможенного союза от 17 августа 2010 года № 336. Утратило силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12 марта 2019 года № 30.

      Сноска. Утратило силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12.03.2019 № 30 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).

      Комиссия таможенного союза решила:

      Утвердить План дополнительных мероприятий по переносу транспортного контроля на внешнюю границу Таможенного союза (прилагается).

*Члены Комиссии таможенного союза:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *От Республики*  *Беларусь* | *От Республики*  *Казахстан* | *От Российской*  *Федерации* |
| *А. Кобяков* | *У. Шукеев* | *И. Шувалов* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН Решением Комиссии Таможенного союза от 17 августа 2010 г. № 336 |

**План**  
**дополнительных мероприятий по переносу**  
**транспортного контроля на внешнюю границу таможенного союза**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п.п. | Наименование мероприятия | Срок  выполнения | Исполнитель |
| 1. | Обеспечить подготовку к  подписанию Соглашения между  Правительством Республики  Беларусь и Правительством  Российской Федерации об  осуществлении транспортного  (автомобильного) контроля на  внешней границе Союзного  государства (далее -  Соглашение) | 01.09.2010 | Минтранс России  Минтранс  Республики  Беларусь |
| 2. | Обеспечить прекращение  согласованных действий по  транспортному контролю на  границе между Российской  Федерацией и Республикой  Беларусь | 15.09.2010 | Минтранс России  Минтранс  Республики  Беларусь |
| 3. | Провести организационные  мероприятия по обеспечению  создания системы  информационного обмена органов  транспортного контроля  государств-участников  таможенного союза | 01.10.2010 | Минтранс России  Минтранс  Республики  Беларусь  Минтранс  Республики  Казахстан |
| 4. | Создать постоянно действующую  рабочую группу по рассмотрению  вопросов переноса  транспортного контроля на  внешнюю границу таможенного  союза | 01.09.2010 | Минтранс России  Минтранс  Республики  Беларусь  Минтранс  Республики  Казахстан |
| 5. | Разработать, обеспечить  согласование и подготовку к  подписанию Соглашения между  Правительством Республики  Беларусь, Правительством  Республики Казахстан и  Правительством Российской  Федерации об осуществлении  транспортного контроля на  внешней границе таможенного  союза | 01.03.2011 | Минтранс России  Минтранс  Республики  Беларусь  Минтранс  Республики  Казахстан |
| 6. | Завершить выполнение  мероприятий, предусмотренных  Планом по переносу  согласованных видов контроля  на внешнюю границу  таможенного союза в части,  касающейся российско-  казахстанской границы | 01.03.2011 | Минтранс России  Минтранс  Республики  Казахстан |

      Первый заместитель Министра Вице-министр Министерств

      транспорта и коммуникаций транспорта и коммуникаций

      Республики Беларусь Республики Казахстан

      В.И. Дервенков А.А. Бектуров

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан