

**О ходе выполнения Плана действий по формированию Единого экономического пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации**

***Утративший силу***

Решение Комиссии таможенного союза от 7 апреля 2011 года № 599. Утратило силу решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14 мая 2012 года № 29

      Сноска. Утратило силу решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14.05.2012 № 29 (вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования).

      Комиссия Таможенного союза **решила:**

      1. Принять к сведению информацию Генерального секретаря ЕврАзЭС о ходе выполнения Плана действий по формированию Единого экономического пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации.

      2. Утвердить Календарный план разработки документов в целях реализации Соглашений, формирующих ЕЭП (прилагается).

      3. Сторонам обеспечить выполнение Календарного плана в установленные в нем сроки.

*Члены Комиссии Таможенного союза:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *От Республики*
Беларусь | *От Республики*
Казахстан | *От Российской*
Федерации |
| *С. Румас* | *У. Шукеев* | *И. Шувалов* |

Утвержден

Решением Комиссии Таможенного союза

от 7 апреля 2011 г. № 599

 **КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**
**разработки документов в целях реализации**
**Соглашений, формирующих ЕЭП**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№№** | **Наименование**
**документа** | **Разработчик** | **Срок исполнения** |
| **Представление**
**проекта** | **Согласо-**
**вание**
**проекта** | **Одобрение/**
**утверждение**
**проекта на**
**КТС** | **Принятие**
**документа**
**на МГС**
**(ВОТС)** |
| **1.** | **Соглашение о согласованной макроэкономической политике** |
| 1.1 | Методика расчетов
макроэкономических
показателей,
определяющих
устойчивость
экономического
развития | РФ | Апрель 2012 | Май-июль
2012 | Август 2012 | - |
| 1.2 | Критерии,
определяющие
исключительные
обстоятельства, при
которых могут быть
пересмотрены
количественные
параметры,
определяющие
устойчивость
экономического
развития | РФ | Апрель 2012 | Май-июль
2012 | Сентябрь
2012 | - |
| 1.3 | Методика определения
сценарных параметров
для разработки
прогнозов
социально-экономи-
ческого развития на
трехлетний период | РФ | Апрель 2012 | Май-июль
2012 | Август 2012 | - |
| 1.4 | Порядок обмена
информацией между
уполномоченными
органами Сторон в
целях проведения
мониторинга
экономического
развития
государств-участни-
ков Соглашения и
мер, предпринимаемых
ими в области
макроэкономической
политики | РФ | Апрель 2012 | Май-июль
2012 | Август 2012 | - |
| **2.** | **Соглашение о единых принципах и правилах регулирования деятельности**
**субъектов естественных монополий** |
| 2.1 | Предложения к
поэтапному плану
формирования ЕЭП (в
секторальном
(отраслевом)
разрезе) в отношении
сфер естественных
монополий | РК | Июль 2012 | Август-
октябрь
2012 | Ноябрь 2012 | - |
| 2.2 | Предложения по
критериям и порядку
проведения
мониторинга
реализации
поэтапного плана
формирования ЕЭП | РК | июль 2012 | Август-
октябрь
2012 | Ноябрь 2012 | - |
| 2.3 | Предложения по
способам координации
(разработки и
реализации) решений
национальных
органов, касающихся
сфер естественных
монополий | РК | Июль 2012 | Август-
октябрь
2012 | Ноябрь 2012 | - |
| 2.4 | Перечень нормативных
правовых актов
Сторон в области
регулирования
деятельности
субъектов
естественных
монополий, которые
подлежат сближению,
с определением
последовательности
осуществления
соответствующих мер
по гармонизации
законодательства в
этой сфере | РК | Июль 2012 | Август-
октябрь
2012 | Ноябрь 2012 | - |
| 3. | **Соглашение о единых принципах и правилах конкуренции** |
| 3.1 | Методика оценки
состояния
конкуренции | КТС | Июль 2012 | Август-
октябрь
2012 | Ноябрь 2012 | - |
| 3.2 | Методика определения
монопольно высоких
(низких) цен | КТС | Июль 2012 | Август-
октябрь
2012 | Ноябрь 2012 | - |
| 3.3 | Методика расчета и
порядок наложения
штрафов за нарушение
правил конкуренции | КТС | Июль 2012 | Август-
октябрь
2012 | Ноябрь 2012 | - |
| 3.4 | Критерии отнесения
рынка к
трансграничному | КТС | Февраль 2013 | Март-май
2013 | Июнь 2013 | Июнь 2013 |
| 3.5 | Порядок рассмотрения
заявлений
(материалов) о
нарушении правил
конкуренции | КТС | Июль 2012 | Август-
октябрь
2012 | Ноябрь 2012 | - |
| 3.6 | Порядок проведения
расследований
нарушений правил
конкуренции | КТС | Июль 2012 | Август-
октябрь
2012 | Ноябрь 2012 | - |
| 3.7 | Порядок рассмотрения
дел о нарушении
правил конкуренции | КТС | Июль 2012 | Август-
октябрь
2012 | Ноябрь 2012 | - |
| 3.8 | Порядок подачи и
рассмотрения
обращений Сторон по
фактам введения
государственного
ценового
регулирования | КТС | Июль 2012 | Август-
октябрь
2012 | Ноябрь 2012 | - |
| 3.9 | Порядок
взаимодействия, в
том числе
информационного, КТС
и уполномоченных
органов Сторон | КТС | Июль 2012 | Август-
октябрь
2012 | Ноябрь 2012 | - |
| 3.10 | Перечень нормативных
правовых актов
Сторон в области
антимонопольной
(конкурентной)
политики, которые
подлежат изменению
или принятию, с
определением
последовательности и
сроков осуществления
мер по гармонизации
законодательства
каждой из Сторон в
данной сфере | КТС | Март 2013 | Апрель-май
2013 | Июнь 2013 | - |
| 3.11 | Модельный закон о
конкуренции | РФ | Февраль 2013 | Март-май
2013 | Июнь 2013 | - |
| 3.12 | Соглашение,
определяющее порядок
защиты
конфиденциальной
информации и
ответственности за
ее разглашение | РФ | Март 2013 | Апрель-июнь
2013 | Июль 2013 |
 |
| **4.** | **Соглашение о единых правилах предоставления промышленных субсидий** |
| 4.1 | Протокол к
Соглашению,
отражающий:
- порядок
обязательного
согласования с КТС
специфических
субсидий;
- порядок проведения
расследований, в том
числе по фактам
нарушения условий и
порядка
предоставления и
использования
субсидий,
установленных
Соглашением;
- критерии, на
основе которых КТС
будет принимать
решение о
допустимости или
недопустимости
специфической
субсидии | РК | Декабрь 2014 | Январь-
октябрь
2015 | Ноябрь 2015 | - |
| **5.** | **Соглашение о единых правилах государственной поддержки сельского**
**хозяйства** |
| 5.1 | Формат уведомления о
предоставленной на
территории
государств Сторон
государственной
поддержки сельского
хозяйства за
отчетный год | РБ | Июнь 2011 | Июль-Август
2011 | Сентябрь
2011 | - |
| 5.2 | Перечень нормативных
правовых актов
Сторон в области
государственной
поддержки сельского
хозяйства, которые
подлежат изменению
или принятию, с
определением
последовательности и
сроков
осуществления/отмены
соответствующих мер | РБ | Сентябрь
2011 | Октябрь-
ноябрь 2011 | Декабрь
2011 | - |
| **6.** | **Соглашение о государственных (муниципальных) закупках (Разработка**
**дополнительных документов не предусмотрена)** |
| **7.** | **Соглашение о торговле услугами и инвестициях в государствах-членах ЕЭП** |
| 7.1 | Соглашение о
требованиях к
осуществлению
деятельности на
финансовых рынках
государств-участни-
ков ЕЭП,
предусматривающее
направления и
порядок гармонизации
национальных
законодательств
Сторон, в частности,
в сфере требований и
условий выдачи
лицензий на
осуществление видов
деятельности в
секторах банковских
услуг, страховых
услуг и услуг на
рынке ценных бумаг | РФ | Январь 2013 | Февраль-май
2013 | Июнь 2013 | Декабрь
2013 |
| **8.** | **Соглашение о единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты**
**прав интеллектуальной собственности** |
| 8.1 | Международный
договор о единых
процедурах
регистрации товарных
знаков и
наименований мест
происхождения
товаров
(географических
указаний) | РФ | Август 2011 | Сентябрь-
ноябрь 2011 | Декабрь
2011 | - |
| 8.2 | Международный
договор по
определение единого
порядка управления
правами на
коллективной основе,
в том числе, в
случае реализации
права на
вознаграждение за
свободное
воспроизведение
фонограмм и
аудиовизуальных
произведений в
личных целях; по
созданию Сторонами
базы данных,
содержащих
информацию об
охраняемых объектах
авторских и смежных
прав и порядок
организации
информационного
обмена; по созданию
и определению
порядка работы
Комиссии по
координации работы
организаций по
коллективному
управлению
государств-участни-
ков ЕЭП | РФ | Август 2011 | Сентябрь-
ноябрь 2011 | Декабрь
2011 | - |
| 8.3 | Международный
договор о
координации действий
полномочных органов
Сторон по защите
прав на результаты
интеллектуальной
деятельности | РФ | Август 2011 | Сентябрь-
ноябрь 2011 | Декабрь
2011 | - |
| 8.4 | Международный договор о Координационном совете ЕЭП по интеллектуальной собственности (Положение о Координационном совете) | РФ | Август 2011 | Сентябрь-
ноябрь | Декабрь
2011 2011 | - |
| **9.** | **Соглашение о создании условий на финансовых рынках для обеспечения**
**свободного движения капитала** |
| 9.1 | План мероприятий по
обмену информацией
между
уполномоченными
органами Сторон в
целях гармонизации
законодательства
Сторон в сферах,
указанных в статьях
2 и 3 Соглашения | РФ | Август 2012 | Сентябрь-
ноябрь 2012 | Декабрь
2012 | - |
| **10.** | **Соглашение о согласованных принципах валютной политики** |
| 10.1 | Международный
договор между
Центральными
(национальными)
банками
государств-участни-
ков по проведению
согласованной
валютной политики | РК | Апрель 2011 | Май-июль
2011 | Август 2011 | Август
2011 |
| 10.2 | Международный
договор между
правительствами и
центральными
(национальными)
банками
государств-участни-
ков по вопросам
регулирования
валютных
правоотношений и
мерам либерализации | РФ | Апрель 2011 | Май-июль
2011 | Август 2011 | Август
2011 |
| 10.3 | Международный
договор о
взаимодействии
уполномоченных
органов,
осуществляющих
валютный контроль
(подписывается
правительствами и
центральными
(национальными)
банками государств-
участников) | РФ | Апрель 2011 | Июнь-июль
2011 | Август 2011 | Август
2011 |
| **11.** | **Соглашение о порядке организации, управления, функционирования и**
**развития общих рынков нефти и нефтепродуктов Республики Беларусь,**
**Республики Казахстан и Российской Федерации** |
| 11.1 | Система
информационного
обмена на основе
таможенной
информации,
включающей сведения
о поставках,
экспорте и импорте
нефти и
нефтепродуктов всеми
видами транспорта | РФ | Май 2011 | Май-Июнь
2011 | Июнь 2011 | - |
| 11.2 | Методика механизмов
контроля,
предотвращающих
нарушение условий
Соглашения | РФ | Май 2011 | Май-Июнь
2011 | Июнь 2011 | - |
| 11.3 | Технические
регламенты,
региональные
стандарты и иные
документы по
унификации норм или
стандартов на нефть
и нефтепродукты
государств-
участников ЕЭП | РФ | Февраль 2013 | Март-май
2013 | Июнь 2013 | - |
| **12.** | **Соглашение об обеспечении доступа к услугам естественных монополий в**
**сфере электроэнергетики, включая основы ценообразования и тарифной**
**политики** |
| 12.1 | Методика расчета
фактических объемов
переданной и
полученной
электрической
энергии, оформляемых
двусторонними
соглашениями Сторон | РК | Август 2011 | Сентябрь-
ноябрь 2011 | Декабрь
2011 | - |
| 12.2 | Двусторонние
соглашения об обмене
данными почасовых
величин перетоков
электроэнергии по
точкам учета на
МГЛЭП, определяющие
условия и порядок
формирования и
обмена данными
коммерческого учета
электроэнергии по
МГЛЭП | РК | Август 2011 | Сентябрь-
ноябрь 2011 | Декабрь
2011 | - |
| 12.3. | Порядок подачи
заявок и
формирования годовых
прогнозных объемов
межгосударственной
передачи
электроэнергии
(мощности),
подлежащих включению
в прогнозные балансы
производства и
потребления
электроэнергии
(мощности), в том
числе учитываемых
при расчете тарифов
на услуги субъектов
естественных
монополий | РК | Август 2011 | Сентябрь-
ноябрь 2011 | Декабрь
2011 | - |
| **13.** | **Соглашение о правилах доступа к услугам естественных монополий в сфере**
**транспортировки газа по газотранспортным системам, включая основы**
**ценообразования и тарифной политики** |
| 13.1 | Протокол о
завершении создания
системы
информационного
обмена на основе
информации,
включающей в себя
сведения о
внутреннем
потреблении газа | РФ | Август 2011 | Сентябрь-
ноябрь 2011 | Декабрь
2011 | - |
| 13.2 | Протокол о
завершении создания
механизмов для
подготовки
индикативных
прогнозных балансов
в соответствии с
Соглашением | РФ | Август 2011 | Сентябрь-
ноябрь 2011 | Декабрь
2011 | - |
| 13.3 | Протокол о
завершении
унификации норм и
стандартов на газ
государств-участни-
ков ЕЭП | РФ | Февраль 2013 | Март-май
2013 | Июнь 2013 | - |
| 13.4 | Индикативный
прогнозный баланс
газа стран-участниц
ЕЭП (производство,
потребление и
поставки для
внутренних
потребностей, в том
числе взаимные)
сроком на 5 лет с
ежегодным уточнением | РК | Июнь
ежегодно | Июль-август
ежегодно | Сентябрь
ежегодно | - |
| 13.5 | Итоговый Протокол к
Соглашению о
завершении
выполнения комплекса
мер, являющихся
условием обеспечения
доступа к услугам
естественных
монополий в сфере
транспортировки газа
по газотранспортным
системам ЕЭП,
включая переход на
рыночные
(равнодоходные) цены
на газ на терри-
ториях государств-
участников | РК | Ноябрь 2014 | Декабрь
2014 | Декабрь
2014 | - |
| **14.** | **Соглашение о регулировании доступа к услугам железнодорожного**
**транспорта, включая основы тарифной политики** |
| 14.1 | Единые правила
установления
исключительных
тарифов,
определяющих порядок
предоставления
исключительных
тарифов и перечень
необходимых
материалов,
обосновывающих
необходимость
установления
исключительных
тарифов для
товаропроизводителей
государств Сторон | РК | Август 2011 | Сентябрь
2011-Май
2012 | Июнь 2012 | - |
| 14.2 | Правила рассмотрения
КТС заявлений
потребителей о
нарушении их прав и
интересов действиями
организаций
железнодорожного
транспорта по
изменению уровня
тарифов на перевозку
грузов | РК | Август 2011 | Сентябрь
2011-Май
2012 | Июнь 2012 | - |
| 14.3 | Правила доступа к
услугам
инфраструктуры в
рамках ЕЭП | РК | Сентябрь
2011 | Октябрь
2011-ноябрь
-2012 | Декабрь
2012 | - |
| 14.4 | Правила оказания
услуг инфраструктуры | РК | Сентябрь
2011 | Октябрь
2011-ноябрь
-2012 | Декабрь
2012 | - |
| **15.** | **Соглашение о сотрудничестве по противодействию нелегальной трудовой**
**миграции из третьих государств** |
| 15.1 | Соглашения о
реадмиссии с
государствами, не
являющимися
участниками
Соглашения | РФ | По мере необходимости |
| **16.** | **Соглашение о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей**
**(Разработка дополнительных документов не предусмотрена)** |
| **17.** | **Соглашение о единых принципах и правилах технического регулирования в**
**Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации** |
| 17.1 | Единый перечень
продукции, в
отношении которой
утверждаются
обязательные
требования, и
порядок его ведения | РБ | Август 2011 | Сентябрь-
ноябрь 2011 | Декабрь
2011 | - |
| 17.2 | Типовые схемы оценки
(подтверждения)
соответствия | РБ | Август 2011 | Сентябрь-
ноябрь 2011 | Декабрь
2011 | - |
| 17.3 | Единые формы
документов об оценке
(подтверждения)
соответствия
(декларации о
соответствии
техническим
регламентам ТС,
сертификата
соответствия
техническим
регламентам ТС) | РБ | Август 2011 | Сентябрь-
ноябрь 2011 | Декабрь
2011 | - |
| 17.4 | Положение о порядке
формирования
перечней
международных и
региональных
(межгосударственных)
стандартов,
обеспечивающих
соблюдение
требований
технических
регламентов ТС и
необходимых для
осуществления оценки
(подтверждения)
соответствия | РБ | Август 2011 | Сентябрь-
ноябрь 2011 | Декабрь
2011 | - |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан