

**О Планах мероприятий, необходимых для реализации технических регламентов Таможенного союза**

Решение Комиссии таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 895

      Комиссия Таможенного союза (далее – Комиссия) **решила:**

      1. Утвердить:

      1.1. План мероприятий, необходимых для реализации технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011);

      1.2. План мероприятий, необходимых для реализации технического регламента Таможенного союза "О безопасности упаковки" (ТР ТС 005/2011);

      1.3. План мероприятий, необходимых для реализации технического регламента Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий" (ТР ТС 006/2011);

      2. Сторонам обеспечить выполнение мероприятий, включенных в Планы, указанные в пунктах 1.1, 1.2 и 1.3 настоящего Решения, в установленные сроки.

      3. Настоящее Решение вступает в силу с даты его официального опубликования.

*Члены Комиссии Таможенного союза:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| От Республики  Беларусь | От Республики  Казахстан | От Российской  Федерации |
| С. Румас | У. Шукеев | И. Шувалов |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 895 |

**План**  
**мероприятий, необходимых для реализации**  
**технического регламента Таможенного союза "О безопасности**  
**низковольтного оборудования" ТР ТС 004/2011**

      Сноска. План с изменениями, внесенными решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30.08.2016 № 100 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Ответствен-  ные  исполнители | Ответственный орган Стороны | | | Срок  исполнения |
| Республика  Беларусь | Республика  Казахстан | Российская  Федерация |
| **Мероприятия**  **по реализации технического регламента Таможенного союза**  **"О безопасности низковольтного оборудования" ТР ТС 004/2011** | | | | | | |
| 1. | Разработка,  согласование и  внесение в Секретариат  Комиссии проекта  Программы (Плана) по  разработке (внесению  изменений, пересмотру)  межгосударственных  стандартов, в  результате применения  которых на  добровольной основе  обеспечивается  соблюдение требований  ТР ТС 004/2011, а  также  межгосударственных  стандартов, содержащих  правила и методы  исследований  (испытаний) и  измерений, в том числе  правила отбора  образцов, необходимых  для применения и  исполнения ТР ТС  004/2011 и  осуществления оценки  (подтверждения)  соответствия продукции | Республика  Беларусь | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | До 1 марта  2012 года |
| 2. | Разработка (внесение  изменений,  пересмотр) и введение  в действие  межгосударственных  стандартов, в  результате применения  которых на  добровольной  основе обеспечивается  соблюдение требований  ТР ТС 004/2011, а  также  межгосударственных  стандартов, содержащих  правила и методы  исследований  (испытаний) и  измерений, в том числе  правила отбора  образцов, необходимых  для применения и  исполнения ТР ТС  004/2011 и  осуществления оценки  (подтверждения)  соответствия продукции | Республика  Беларусь  Республика  Казахстан  Российская  Федерация | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | В  соответствии  со сроками,  установлен-  ными в  Программе  работ по  межгосу-  дарственной  стандарти-  зации |
| 3. | Разработка комплекса  межгосударственных  стандартов,  гармонизированных с  серией международных  стандартов ISO/IEC  17000 (в том числе  ISO/IEC 17065) для  включения их в  Программу (План) по  разработке (внесению  изменений, пересмотру)  межгосударственных  стандартов | Республика  Беларусь | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | В соответ-  ствии со  сроками,  установлен-  ными в  Программе  работ по  межгосу-  дарственной  стандарти-  зации |
| 4. | Внесение изменений в  Положение о порядке  формирования перечней  международных и  региональных  (межгосударственных)  стандартов, а в случае  их отсутствия –  национальных  (государственных)  стандартов,  обеспечивающих  соблюдение требований  технического  регламента Таможенного  союза и необходимых  для осуществления  оценки (подтверждения)  соответствия, в части  изменения формы  Перечней стандартов | Республика  Беларусь | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | До 1 апреля  2012 года |
| 5. | Подготовка перечней  межгосударственных  стандартов, для  которых необходимо  предусмотреть  переходный период, в  течение которого могут  применяться вновь  разработанные  межгосударственные  стандарты и стандарты  на данный объект  стандартизации, ранее  включенные в Перечни  стандартов, и  представление в  Секретариат Комиссии  для утверждения в  установленном порядке | Республика  Беларусь  Республика  Казахстан  Российская  Федерация | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | По мере  необходимос-  ти, (не реже  одного раза  в год после  15 февраля  2013 года) |
| 6. | Актуализация Перечней  стандартов, в  результате применения  которых на  добровольной основе  обеспечивается  соблюдение требований  ТР ТС 004/2011, а  также стандартов,  содержащих правила и  методы исследований  (испытаний) и  измерений, в том числе  правила отбора  образцов, необходимых  для применения и  исполнения ТР ТС  004/2011 и  осуществления оценки  (подтверждения)  соответствия продукции  на основании  мониторинга  результатов применения  стандартов,  содержащихся в  Перечнях, а также  предложений органов  Сторон | Республика  Беларусь | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | По мере  необходи-  мости, (не  реже одного  раза в год  после 15  февраля 2013  года) |
| 7. | Внесение изменений в  Единые санитарно-  эпидемиологические и  гигиенические  требования к товарам,  подлежащим  санитарно-  эпидемиологическому  надзору (контролю),  утвержденные Решением  Комиссии Таможенного  союза от 28 мая 2010  года № 299, в части  исключения из них  требований к  продукции, являющейся  объектом технического  регулирования ТР ТС  004/2011 | СКТС  Республика  Беларусь  Республика  Казахстан  Российская  Федерация | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | До 1 июля  2012 года |
| 8. | Внесение изменений в  Единый перечень  продукции, подлежащей  обязательной оценке  (подтверждению)  соответствия в рамках  Таможенного союза с  выдачей единых  документов,  утвержденный Решением  Комиссии Таможенного  союза от 7 апреля 2011  года № 620, в части  исключения из него  продукции, являющейся  объектом технического  регулирования ТР ТС  004/2011 | СКТС  Республика  Беларусь  Республика  Казахстан  Российская  Федерация | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | До 1  сентября  2012 года |
| 9. | Подготовка проекта  Решения  Комиссии Таможенного  союза "О списке  продукции, в отношении  которой подача  таможенной декларации  должна сопровождаться  представлением  таможенному органу  одного из документов о  соответствии,  подтверждающих  соблюдение требований  ТР ТС 004/2011". | СКТС  Республика  Беларусь  Республика  Казахстан  Российская  Федерация | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | До 1 мая  2012 года |
| 10. | Исключена решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30.08.2016 № 100 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования) | | | | | |
| 11. | Исключена решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30.08.2016 № 100 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования) | | | | | |
| 12. | Разработка Порядка  организации и  проведения  межлабораторных  сличительных испытаний | СКТС  Республика  Беларусь  Республика  Казахстан  Российская  Федерация | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | До 1 августа  2012 года |
| 13. | Создание провайдера  Таможенного союза по  организации  межлабораторных  сличительных испытаний  на базе Белорусского  государственного  института метрологии  (БелГИМ) | СКТС  Республика  Беларусь  Республика  Казахстан  Российская  Федерация | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | До 1 ноября  2012 года |
| 14. | Исключена решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30.08.2016 № 100 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования) | | | | | |
| 15. | Исключена решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30.08.2016 № 100 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования) | | | | | |
| 16. | Разработка порядка  предоставления  разъяснений по  техническим  регламентам  Таможенного союза | СКТС  Республика  Беларусь  Республика  Казахстан  Российская  Федерация | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | До 1 мая  2012 года |
| 17. | Разработка процедуры  взаимной оценки  органов по  сертификации (оценке  (подтверждению)  соответствия), органов  по аккредитации | СКТС  Республика  Беларусь  Республика  Казахстан  Российская  Федерация | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | До 1 августа  2012 года |
| 18. | Внесение изменений в  Положение о порядке  включения органов по  сертификации и  испытательных  лабораторий (центров)  в Единый реестр  органов по  сертификации и  испытательных  лабораторий (центров)  Таможенного союза, а  также его формирования  и ведения в части  установления  требования о  доступности области  аккредитации органов  по сертификации и  испытательных  лабораторий (центров) | СКТС  Республика  Беларусь  Республика  Казахстан  Российская  Федерация | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | До 1 апреля  2012 года |
| 19. | Внесение изменений в  Положение о порядке  формирования и ведения  Единого реестра  выданных сертификатов  соответствия и  зарегистрированных  деклараций о  соответствии,  оформленных по Единой  форме, в части  дополнения перечня  сведений о  сертификатах  соответствия,  доступных в  информационной системе  общего пользования | СКТС  Республика  Беларусь  Республика  Казахстан  Российская  Федерация | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | До 1 апреля  2012 года |
| 20. | Разработка проекта  Соглашения о единых  принципах и правилах  государственного  контроля (надзора) | СКТС  Республика  Беларусь  Республика  Казахстан  Российская  Федерация | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | До 1 июля  2012 года |
| **Мероприятия по реализации технического регламента Таможенного союза**  **"О безопасности низковольтного оборудования" ТР ТС 004/2011 в государствах –**  **членах Таможенного союза** | | | | | | |
| 1. | Введение в действие на  национальном уровне  национальных  (государственных)  стандартов других  государств, включенных  в Перечни стандартов | Республика  Беларусь  Республика  Казахстан  Российская  Федерация | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | До 15  февраля  2013 года |
| 2. | Аккредитация органов  по сертификации  (оценке  (подтверждению)  соответствия),  испытательных  лабораторий (центров),  осуществляющих работы  по оценке  (подтверждению)  соответствия  требованиям ТР ТС  004/2011 | Республика  Беларусь  Республика  Казахстан  Российская  Федерация | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | До 15  февраля  2013 года |
| 3. | Внесение изменений в  Единый реестр органов  по сертификации и  испытательных  лабораторий (центров)  Таможенного союза | Республика  Беларусь  Республика  Казахстан  Российская  Федерация | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | До 15  февраля  2013 года |
| 4. | Определение органов  государственного  контроля (надзора),  ответственных за  осуществление  государственного  контроля (надзора) за  соблюдением требований  ТР ТС 004/2011, и  информи-рование об  этом Комиссии  Таможенного союза | Республика  Беларусь  Республика  Казахстан  Российская  Федерация | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороныоны | До 1 июня  2012 года |
| 5. | Обучение  специалистов органов  государственного  контроля (надзора);  экспертов-аудиторов  органов по  сертификации. | Республика  Беларусь  Республика  Казахстан  Российская  Федерация | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Постоянно |
| 6. | Обеспечение проведения  государственного  контроля (надзора) за  соблюдением требований  ТР ТС 004/2011 | Республика  Беларусь  Республика  Казахстан  Российская  Федерация | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | С 15 февраля  2013 года |
| 7. | Приведение нормативных  правовых актов  государства – члена  Таможенного союза в  соответствие с ТР ТС  004/2011 | Республика  Беларусь  Республика  Казахстан  Российская  Федерация | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | До 15  февраля  2013 года |
| 8. | Информирование о  принятии,  опубликовании и  введении в действие ТР  ТС 004/2011 | Республика  Беларусь  Республика  Казахстан  Российская  Федерация | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | До 15  февраля  2013 года |
| 9. | Проведение семинаров,  конференций по  подготовке к введению  в действие ТР ТС  004/2011 | Республика  Беларусь  Республика  Казахстан  Российская  Федерация | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | По мере  необходи-  мости |
| 10. | Проведение  консультаций по  применению ТР ТС  004/2011 и подготовке  к введению его в  действие | Республика  Беларусь  Республика  Казахстан  Российская  Федерация | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | По мере  необходи-  мости |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 895 |

**План мероприятий, необходимых для реализации технического**  
**регламента Таможенного союза "О безопасности упаковки"**  
**(ТР ТС 005/2011)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия (документ) | Ответствен-  ные  исполнители | Ответственные органы Стороны | | | Срок  исполнения |
| Республика  Беларусь | Республика  Казахстан | Российская  Федерация |
| **Мероприятия по реализации технического регламента Таможенного союза**  **"О безопасности упаковки" (ТР ТС 005/2011)** | | | | | | |
| 1. | Внесение изменений в  Единые санитарно-  эпидемиологические и  гигиенические  требования к товарам,  подлежащим  санитарно-  эпидемиологическому  надзору (контролю),  утвержденные Решением  Комиссии Таможенного  союза от 28 мая 2010  года № 299, в части  исключения из них  требований к  продукции, являющейся  объектом технического  регулирования  Технического  регламента Таможенного  союза "О безопасности  упаковки" (ТР ТС  005/2011) (далее – ТР  ТС 005/2011) (Решение  Комиссии Таможенного  союза) | Секретариат  Комиссии  Таможенного  союза  (далее –  СКТС),  Республика  Беларусь,  Республика  Казахстан,  Российская  Федерация | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | До 1 июля  2012 года |
| 2. | Внесение изменений в  Единый перечень  продукции, подлежащей  обязательной оценке  (подтверждению)  соответствия в рамках  Таможенного союза с  выдачей единых  документов,  утвержденный Решением  Комиссии Таможенного  союза от 7 апреля 2011  года № 620, в части  исключения из него  продукции, являющейся  объектом технического  регулирования ТР ТС  005/2011 (Решение  Комиссии Таможенного  союза) | СКТС,  Республика  Беларусь,  Республика  Казахстан,  Российская  Федерация | Уполномо-  ченные  органы  Сторон | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | До 1 июля  2012 года |
| 3. | Подготовка проекта  долгосрочной  до 2015 г. Программы  (Плана) по разработке  (внесению изменений,  пересмотру)  межгосударственных  стандартов, в  результате применения  которых на  добровольной основе  обеспечивается  соблюдение требований  ТР ТС 005/2011, а  также международных и  региональных  (межгосударственных)  стандартов, содержащих  правила и методы  исследований  (испытаний) и  измерений, в том числе  правила отбора  образцов, необходимые  для применения и  исполнения ТР ТС  005/2011 и  осуществления оценки  (подтверждения)  соответствия (Решение  Комиссии Таможенного  союза) | Республика  Беларусь | Уполномо-  ченные  органы  Сторон | Уполномо-  ченные  органы  Сторон | Уполномо-  ченные  органы  Сторон | Представ-  ление в  СКТС до 1июля  2012 года |
| 4. | Подготовка предложений  по актуализации  Перечня  межгосударственных  стандартов, в  результате применения  которых на  добровольной основе  обеспечивается  соблюдение требований  ТР ТС 005/2011, а  также  межгосударственных  стандартов, содержащих  правила и методы  исследований  (испытаний) и  измерений, в том числе  правила отбора  образцов, необходимые  для применения и  исполнения ТР ТС  005/2011 и  осуществления оценки  (подтверждения)  соответствия на  основании мониторинга  результатов применения  стандартов,  содержащихся в  Перечнях, а также  предложений органов  Сторон | Республика  Беларусь,  Республика  Казахстан,  Российская  Федерация | Уполномо-  ченные  органы  Сторон | Уполномо-  ченные  органы  Сторон | Уполномо-  ченные  органы  Сторон | Представ-  ление в  СКТС ежегодно |
| 5. | Подготовка проекта  Решения Комиссии  Таможенного союза "О  перечне продукции,  относящейся к объектам  технического  регулирования ТР ТС  005/2011, в отношении  которой подача  таможенной декларации  должна сопровождаться  представлением  таможенному органу  одного из документов о  соответствии продукции  требованиям ТР ТС  005/2011" | СКТС  Республика  Беларусь, | Уполномо-  ченные  органы  Сторон | Уполномо-  ченные  органы  Сторон | Уполномо-  ченные  органы  Сторон | До 1 июля  2012 года |
| 6. | Подготовка разъяснений  по применению ТР ТС  005/2011 | Республика  Беларусь | Уполномо-  ченные  органы  Сторон | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | До 30 мая  2012 года |
| **Мероприятия по реализации технического регламента Таможенного союза "О**  **безопасности упаковки" (ТР ТС 005/2011) в государствах-членах**  **Таможенного союза** | | | | | | |
| 1 | Обеспечение  аккредитации органов  по сертификации,  испытательных  лабораторий (центров),  осуществляющих работы  по подтверждению  соответствия продукции  требованиям ТР ТС  005/2011 | Республика  Беларусь,  Республика  Казахстан,  Российская  Федерация | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | До 1 июля  2012 года |
| 2 | Обеспечение включения  в национальную часть  Единого реестра  органов по  сертификации и  испытательных  лабораторий (центров)  Таможенного союза  органов по  сертификации,  испытательных  лабораторий (центров),  осуществляющих работы  по подтверждению  соответствия продукции  требованиям ТР ТС  005/2011 | Республика  Беларусь,  Республика  Казахстан,  Российская  Федерация | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | До 1 июля  2012 года |
| 3 | Определение органов  государственного  контроля (надзора),  ответственных за  осуществление  государственного  контроля (надзора) за  соблюдением требований  ТР ТС 005/2011, и  информирование об этом  Комиссии | Республика  Беларусь,  Республика  Казахстан,  Российская  Федерация | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | До 1 июля  2012 года |
| 4 | Обеспечение проведения  государственного  контроля (надзора) за  соблюдением требований  ТР ТС 005/2011 | Республика  Беларусь,  Республика  Казахстан,  Российская  Федерация | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | С 1 июля 2012  года |
| 5 | Приведение нормативных  правовых актов  государства-члена  Таможенного союза в  соответствие с ТР ТС  005/2011 | Республика  Беларусь,  Республика  Казахстан,  Российская  Федерация | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | До 1 июля  2012 года |
| 6 | Информирование  субъектов  хозяйственной  деятельности о  принятии,  опубликовании и  введение в действие ТР  ТС 005/2011 | Республика  Беларусь,  Республика  Казахстан,  Российская  Федерация | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | С даты  опубликования  соответ-  ствующих  Решений  Комиссии  Таможенного  союза |
| 7 | Проведение семинаров,  конференций по  подготовке к введению  в действие ТР ТС  005/2011 | Республика  Беларусь  Республика  Казахстан  Российская  Федерация | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | По мере  необходимости |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 895 |

**План**  
**мероприятий, необходимых для реализации**  
**технического регламента Таможенного союза "О безопасности**  
**пиротехнических изделий" ТР ТС 006/2011**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Ответствен-  ные  исполнители | Ответственные органы Стороны | | | Срок  исполнения |
| Республика  Беларусь | Республика  Казахстан | Российская  Федерация |
| **Мероприятия по реализации технического регламента Таможенного союза**  **"О безопасности пиротехнических изделий" ТР ТС 006/2011** | | | | | | |
| 1. | Подготовка проекта  Решения Комиссии  Таможенного союза  "О перечне  пиротехнических  изделий, в отношении  которых подача  таможенной декларации  должна сопровождаться  документом,  подтверждающим  соблюдение требований  технического  регламента Таможенного  союза ТР ТС 006/2011. | Секретариат  Комиссии  Таможенного  союза  (далее –  СКТС) |  |  |  | До 15 февраля  2012 года |
| 2. | Внесение изменений в  Единый реестр органов  по сертификации и  испытательных  лабораторий (центров)  Таможенного союза на  основании предложений  органов Сторон. | СКТС |  |  |  | С 15 февраля  2012 года |
| 3. | Разработка проекта  программы по  разработке (внесению  изменений, пересмотру)  межгосударственных  стандартов, в  результате применения  которых на  добровольной основе  обеспечивается  соблюдение требований  технического  регламента Таможенного  союза ТР ТС 006/2011,  а также  межгосударственных  стандартов, содержащих  правила и методы  исследований  (испытаний) и  измерений, в том числе  правила отбора  образцов, необходимых  для применения и  исполнения  технического  регламента Таможенного  союза ТР ТС 006/2011 и  осуществления оценки  (подтверждения)  соответствия продукции  (Решение Комиссии  Таможенного союза). | СКТС  Республика  Беларусь  Республика  Казахстан  Российская  Федерация | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | До 15 февраля  2012 года |
| 4. | Обеспечение  информирования о  принятии, введении в  действие технического  регламента Таможенного  союза ТР ТС 006/2011 и  других Решений КТС,  касающихся соблюдения  его требований. | СКТС |  |  |  | С даты  опубликования  соответствую-  щих Решений  Комиссии  Таможенного  союза |
| **Мероприятия по реализации технического регламента Таможенного союза**  **"О безопасности пиротехнических изделий" ТР ТС 006/2011 в государствах –**  **членах Таможенного союза** | | | | | | |
| 1. | Обеспечение  аккредитации в  рамках Таможенного  союза:  - органов по  подтверждению  соответствия,  осуществляющих работы  по подтверждению  соответствия  требованиям  технического  регламента Таможенного  союза ТР ТС 006/2011;  - испытательных  лабораторий (центров),  выполняющих  исследования  (испытания) и  измерения, в целях  подтверждения  соответствия продукции  требованиям  технического  регламента Таможенного  союза ТР ТС 006/2011. | Республика  Беларусь  Республика  Казахстан  Российская  Федерация | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | С 15 февраля  2012 года |
| 2. | Аккредитация органов  по сертификации  (оценке подтверждению)  соответствия),  испытательных  лабораторий (центров),  осуществляющих работы  по оценке  (подтверждению)  соответствия  требованиям ТР ТС  006/2011. | Республика  Беларусь  Республика  Казахстан  Российская  Федерация | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | С 15 февраля  2012 года |
| 3. | Определение Сторонами  органов  государственного  контроля (надзора),  ответственных за  осуществление  государственного  контроля (надзора) за  соблюдением требований  технического  регламента Таможенного  союза ТР ТС 006/2011 и  информирование об этом  Комиссии Таможенного  союза. | Республика  Беларусь  Республика  Казахстан  Российская  Федерация | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | До 15 февраля  2012 года |
| 4. | Обеспечение проведения  государственного  контроля (надзора) за  соблюдением требований  технического  регламента Таможенного  союза ТР ТС 006/2011. | Республика  Беларусь  Республика  Казахстан  Российская  Федерация | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | С 15 февраля  2012 года |
| 5. | Приведение нормативных  правовых актов  государства-члена  Таможенного союза в  соответствие с ТР ТС  006/2011 | Республика  Беларусь,  Республика  Казахстан,  Российская  Федерация | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | До 15 февраля  2012 года |
| 6. | Обеспечение органами  Сторон по  техническому  регулированию  информирования о  принятии, введении в  действие технического  регламента Таможенного  союза ТР ТС 006/2011 и  других документов,  касающихся соблюдения  его требований. | Республика  Беларусь  Республика  Казахстан  Российская  Федерация | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | С даты  опубликования  соответствую-  щих Решений  Комиссии  Таможенного  союза |
| 7. | Проведение семинаров,  конференций по  подготовке к введению  в действие ТР ТС  006/2011 | Республика  Беларусь  Республика  Казахстан  Российская  Федерация | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | Уполномо-  ченные  органы  Стороны | По мере  необходимости |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан