

**Об утверждении плана мероприятий по созданию и развитию интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли Таможенного союза на 2013–2014 годы**

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 1 октября 2013 года № 215

      В соответствии со статьей 11 Соглашения о создании, функционировании и развитии интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли Таможенного союза от 21 сентября 2010 года Коллегия Евразийской экономической комиссии **решила:**  
      1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по созданию и развитию интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли Таможенного союза на 2013–2014 годы.  
      2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

*Председатель Коллегии*  
*Евразийской экономической комиссии               В. Христенко*

УТВЕРЖДЕН               
Решением Коллегии            
Евразийской экономической комиссии  
от 1 октября 2013 г. № 215

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**по созданию и развитию интегрированной информационной**  
**системы внешней и взаимной торговли Таможенного союза на**  
**2013 – 2014 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия по созданию и развитию интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли  Таможенного союза (далее – интегрированная система) на 2013 год | | | |
| 1. Общесистемное проектирование интегрированной системы | | | |
| 1. Формирование перечня национальных, межгосударственных, международных (при необходимости) стандартов в области информационно-телекоммуникационных технологий и информационной безопасности, на основе которых будет осуществляться разработка, модернизация и эксплуатация интегрированной системы | проект рекомендации Коллегии Евразийской экономической комиссии (далее – Комиссия) | IV квартал  2013 г. | Комиссия, уполномоченные органы государств – членов Таможенного союза и Единого экономического пространства (далее – государства-члены) |
| 2. Разработка методики анализа, оптимизации, гармонизации и описания общих процессов Таможенного союза и Единого экономического пространства1 | методические рекомендации и технические требования к проектированию и описанию общих процессов, проект решения Коллегии Комиссии | IV квартал  2013 г. | Комиссия,  уполномоченные органы государств-членов |
| 3. Анализ функций и нормативных правовых актов Комиссии, предусматривающих информационный обмен (информационное взаимодействие) между органами государственной власти государств-членов, определение перечня приоритетных для реализации в рамках 1-й очереди интегрированной системы общих процессов | перечень приоритетных для реализации общих процессов, проект решения Коллегии Комиссии | III – IV кварталы 2013 г. | Комиссия |
| 4. Разработка модели данных Таможенного союза и Единого экономического пространства в рамках предметных областей реализации общих процессов (1-я очередь) | формализованная модель данных, описание модели данных, проект рекомендации Коллегии Комиссии | III – IV кварталы 2013 г. | Комиссия,  уполномоченные органы государств-членов |
| 5. Разработка и согласование правил информационного взаимодействия, содержащих формы документов, описания сообщений, форматы данных, стандарты и регламенты,  а также процедуры межведомственного и межгосударственного информационного взаимодействия (1-я очередь), в том числе в части следующих общих процессов: | технологические регламенты, проекты решений Коллегии Комиссии | IV квартал 2013 г. | Комиссия,  уполномоченные органы государств-членов |
| формирование, ведение и использование общих информационных ресурсов (реестров, перечней, классификаторов) для поддержки деятельности таможенных органов государств-членов |  |  | Департамент таможенной инфраструктуры, Департамент информационных технологий |
| обеспечение охраны и защиты результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации товаров, работ и услуг |  |  | Департамент развития предпринимательской деятельности, Департамент информационных технологий |
| информационная поддержка ведения классификаторов товаров, товарных номенклатур и Единого таможенного тарифа Таможенного союза |  |  | Департамент таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, Департамент таможенного законодательства и правоприменительной практики, Департамент информационных технологий |
| информационное обеспечение в сфере технического регулирования |  |  | Департамент технического регулирования и аккредитации, Департамент информационных технологий |
| информационное обеспечение транспортного (автомобильного) контроля |  |  | Департамент транспорта и инфраструктуры, Департамент информационных технологий |
| 2. Проектирование и разработка интеграционного сегмента Комиссии | | | |
| 1. Разработка предусмотренных Техническим заданием на создание Интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли Таможенного союза, утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от  16 августа 2011 г. № 771, частных технических заданий на функциональные и обеспечивающие подсистемы интегрированной системы,  в том числе частных технических заданий на разработку: |  |  | Комиссия,  уполномоченные органы государств-членов |
| интеграционной платформы интегрированной системы | частное техническое задание | IV квартал  2013 г. |  |
| подсистемы статистики, включая функции:  экономической статистики  отраслевой и социально-демографической статистики  финансовой статистики  статистики внешней и взаимной торговли | частное техническое задание | IV квартал  2013 г. |  |
| информационно-аналитической подсистемы | частное техническое задание | IV квартал  2013 г. |  |
| информационного портала Комиссии | частное техническое задание | IV квартал  2013 г. |  |
| подсистемы ведения нормативно-справочной информации, реестров и регистров | частное техническое задание | IV квартал  2013 г. |  |
| подсистемы информационной безопасности (в том числе в части, касающейся доверенной третьей стороны (пункт 3 подраздела 4 настоящего раздела)) | частное техническое задание | IV квартал  2013 г. |  |
| 2. Разработка электронного репозитория единых форм документов, сообщений, форматов данных, регламентов, стандартов и правил, определяющих интерфейсы информационного взаимодействия интегрированной системы в части общих процессов, реализуемых в интегрированной системе (1-я очередь) | документация технорабочего проекта2, акт выполненных работ | III – IV кварталы  2013 г. | Департамент информационных технологий |
| 3. Создание 1-й очереди интеграционного сегмента Комиссии интегрированной системы, в том числе: |  |  |  |
| интеграционной платформы | документация технорабочего проекта2, акт выполненных работ | IV квартал  2013 г. | Департамент информационных технологий |
| информационно-аналитической подсистемы | документация технорабочего проекта2, акт выполненных работ | IV квартал  2013 г. | Департамент информационных технологий, заинтересованные департаменты Комиссии |
| подсистемы ведения нормативно-справочной информации, реестров и регистров Комиссии | документация технорабочего проекта2, акт выполненных работ | IV квартал  2013 г. | Департамент информационных технологий, заинтересованные департаменты Комиссии |
| 4. Развертывание 1-й очереди интеграционного сегмента Комиссии интегрированной системы на стенде Комиссии | эксплуатационная документация2, акт выполненных работ | IV квартал  2013 г. | Департамент информационных технологий |
| 3. Координация работ по созданию и развитию национальных сегментов интегрированной системы | | | |
| 1. Разработка и согласование типового частного технического задания на национальный сегмент интегрированной системы | частное техническое задание | IV квартал 2013 г. | Комиссия,  уполномоченные органы государств-членов |
| 4. Создание инфраструктуры трансграничного пространства доверия и сервисов доверенной третьей стороны | | | |
| 1. Разработка концепции обеспечения юридической значимости при трансграничном обмене данными в интегрированной системе | концепция,  протокольная запись  Коллегии Комиссии | IV квартал 2013 г. | Комиссия,  уполномоченные органы государств-членов |
| 2. Определение и назначение в установленном порядке уполномоченных операторов доверенных третьих сторон национальных сегментов интегрированной системы | уведомление Комиссии о назначении уполномоченных операторов доверенных третьих сторон национальных сегментов интегрированной системы | IV квартал 2013 г. | уполномоченные органы государств-членов, Комиссия |
| 3. Определение уполномоченного оператора доверенной третьей стороны Комиссии | протокольная запись  Коллегии Комиссии | IV квартал 2013 г. | Комиссия |
| 4. Разработка и согласование частного технического задания на создание программно-аппаратного комплекса доверенной третьей стороны | частное техническое задание | IV квартал 2013 г. | Комиссия,  уполномоченные органы государств-членов |
| 5. Разработка форматов и структур электронных сообщений, протоколов и интерфейсов взаимодействия доверенных третьих сторон национальных сегментов интегрированной системы и доверенной третьей стороны Комиссии | технологические регламенты по взаимодействию доверенных третьих сторон, проект решения Коллегии Комиссии | IV квартал 2013 г. | Комиссия,  уполномоченные органы государств-членов |
| 6. Определение перечня процессов и процедур в деятельности Комиссии для реализации с использованием доверенной третьей стороны | перечень процессов и процедур, протокольная запись  Коллегии Комиссии | IV квартал 2013 г. | Комиссия,  уполномоченные органы государств-членов |
| 7. Создание и развертывание программно-аппаратного комплекса доверенной третьей стороны Комиссии | документация технорабочего проекта2, акт выполненных работ | IV квартал 2013 г. | Департамент информационных технологий |
| 8. Разработка перечня и плана-графика разработки организационных и технических документов, определяющих порядок и правила обеспечения информационной безопасности в интегрированной системе | перечень документов,  план-график разработки документов, протокольная запись Коллегии Комиссии | IV квартал 2013 г. | Комиссия,  уполномоченные органы государств-членов |
| 9. Разработка проектов организационных и технических документов, определяющих порядок и правила обеспечения информационной безопасности в интегрированной системе | проекты документов в соответствии с перечнем, указанным в пункте 8 настоящего подраздела, протокольная запись Коллегии Комиссии | в соответствии с планом-графиком, указанным в пункте 8 настоящего подраздела | Комиссия,  уполномоченные органы государств-членов |
| 5. Развертывание информационно-телекоммуникационной и вычислительной инфраструктуры интегрированной системы | | | |
| 1. Согласование схемы подключения каналов передачи данных с определением точек подключения к национальным и интеграционному сегментам интегрированной системы | схема подключения | III – IV кварталы 2013 г. | Комиссия,  уполномоченные органы государств-членов |
| 2. Аренда каналов передачи данных между национальными и интеграционным сегментами интегрированной системы для обеспечения развертывания и тестирования интеграционной платформы интегрированной системы (по мере готовности) | акт выполненных работ | IV квартал 2013 г. | Департамент информационных технологий |
| 3. Создание стенда Комиссии для обеспечения развертывания и тестирования 1-й очереди интегрированной системы | эксплуатационная документация2, акт выполненных работ | IV квартал 2013 г. | Департамент информационных технологий |
| 6. Обучение пользователей работе со средствами информатизации | | | |
| Обучение сотрудников структурных подразделений Комиссии по вопросам проектирования процессов информационного взаимодействия и использования электронных документов при разработке нормативных правовых актов Таможенного союза и Единого экономического пространства | план-график проведения обучения, отчет о проведении обучения | IV квартал 2013 г. | заинтересованные департаменты Комиссии |
| II. Мероприятия по созданию и развитию интегрированной системы на 2014 год | | | |
| 1. Общесистемное проектирование интегрированной системы | | | |
| 1. Разработка нормативных правовых и технических документов, а также методических материалов, обеспечивающих эксплуатацию и развитие интегрированной системы | нормативные правовые и технические документы, методические рекомендации | I квартал  2014 г. | Комиссия,  уполномоченные органы государств-членов |
| 2. Доработка и развитие модели данных Таможенного союза и Единого экономического пространства в рамках предметных областей реализации общих процессов (2-я очередь) | формализованная модель данных, описание модели данных, проект рекомендации Коллегии Комиссии | I – IV  кварталы  2014 г. | Комиссия,  уполномоченные органы государств-членов |
| 3. Анализ функций и нормативных правовых актов Комиссии, предусматривающих информационный обмен (информационное взаимодействие) между органами государственной власти государств-членов, определение перечня приоритетных для реализации в рамках 2-й очереди интегрированной системы общих процессов Таможенного союза и Единого экономического пространства | перечень приоритетных для реализации общих процессов, проект решения Коллегии Комиссии | I квартал  2014 г. | Комиссия |
| 4. Разработка и согласование правил информационного взаимодействия, содержащих формы документов, описания сообщений, форматы данных, стандарты и регламенты,  а также процедуры межведомственного и межгосударственного информационного взаимодействия (2-я очередь), в том числе в части следующих общих процессов: | технологические регламенты, проекты решений Коллегии Комиссии | I – IV  кварталы  2014 г. | Комиссия,  уполномоченные органы государств-членов |
| формирование, ведение и использование общих информационных ресурсов (реестров, перечней, классификаторов) для поддержки деятельности таможенных органов государств-членов |  |  | Департамент таможенной инфраструктуры, Департамент информационных технологий |
| обеспечение охраны и защиты результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации товаров, работ и услуг |  |  | Департамент развития предпринимательской деятельности, Департамент информационных технологий |
| информационная поддержка ведения классификаторов товаров, товарных номенклатур и Единого таможенного тарифа Таможенного союза |  |  | Департамент таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, Департамент информационных технологий |
| информационное обеспечение в сфере технического регулирования |  |  | Департамент технического регулирования и аккредитации, Департамент информационных технологий |
| информационное обеспечение транспортного (автомобильного) контроля |  |  | Департамент транспорта и инфраструктуры, Департамент информационных технологий |
| обеспечение электронного документооборота между   государствами-членами и Комиссией |  |  | Департамент протокола и организационного обеспечения, Департамент информационных технологий |
| использование баз данных документов, выдаваемых органами государств-членов («разрешительные документы»), при регулировании внешней и взаимной торговли |  |  | Департамент таможенной инфраструктуры, Департамент информационных технологий |
| обеспечение информационного взаимодействия в целях мониторинга и контроля таможенных процессов |  |  | Департамент таможенной инфраструктуры, Департамент информационных технологий |
| информационное обеспечение в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий |  |  | Департамент технического регулирования и аккредитации, Департамент информационных технологий |
| информационное обеспечение применения санитарных и ветеринарно-санитарных мер |  |  | Департамент санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер, Департамент информационных технологий |
| информационное обеспечение процессов регулирования и контроля производства и обращения сельскохозяйственной продукции |  |  | Департамент агропромышленной политики, Департамент санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер, Департамент информационных технологий |
| информационное обеспечение процессов регулирования и контроля за оборотом подакцизной продукции |  |  | Департамент развития предпринимательской деятельности, Департамент таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, Департамент информационных технологий |
| информационное обеспечение процессов, связанных с обменом информацией по вопросам налогообложения, зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин, свободного движения капитала |  |  | Департамент финансовой политики, Департамент информационных технологий |
| 5. Проведение межгосударственного тестирования 1-й очереди интеграционного сегмента Комиссии интегрированной системы с национальными сегментами интегрированной системы (по мере готовности) | акты проведения межгосударственного тестирования | I – IV   кварталы  2014 г. | Комиссия,  уполномоченные органы государств-членов |
| 6. Доработка (корректировка) Технического задания на создание Интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли Таможенного союза, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от  16 августа 2011 г. № 771 | техническое задание | II квартал  2014 г. | Комиссия,  уполномоченные органы государств-членов |
| 7. Проведение межгосударственных испытаний интегрированной системы | акт проведения межгосударственных испытаний | IV квартал  2014 г. | Комиссия,  уполномоченные органы государств-членов |
| 8. Разработка стратегии развития интегрированной системы на период 2015 – 2020 годов | стратегия развития интегрированной системы на период 2015 – 2020 годов, проект решения Коллегии Комиссии | II квартал   2014 г. | Комиссия,  уполномоченные органы государств-членов |
| 2. Проектирование и разработка интеграционного сегмента Комиссии | | | |
| 1. Разработка предусмотренных техническим заданием на создание интегрированной системы частных технических заданий на функциональные и обеспечивающие подсистемы интегрированной системы, в том числе частных технических заданий на разработку следующих подсистем: |  |  | Комиссия,  уполномоченные органы государств-членов |
| управления проектами и программами | частное техническое задание | I квартал  2014 г. |  |
| мониторинга и управления | частное техническое задание | I квартал  2014 г. |  |
| анализа областей рисков | частное техническое задание | II квартал  2014 г. |  |
| 2. Доработка и развитие электронного репозитория единых форм документов, сообщений, форматов данных, регламентов, стандартов и правил, определяющих интерфейсы информационного взаимодействия интегрированной системы | документация технорабочего проекта2, акт выполненных работ | I – IV  кварталы  2014 г. | Департамент информационных технологий |
| 3. Доработка и развитие функциональных и обеспечивающих подсистем, реализованных в рамках 1-й очереди интеграционного сегмента Комиссии интегрированной системы (пункт 3 подраздела 2 раздела I настоящего плана) | документация технорабочего проекта2, акт выполненных работ | II – IV  кварталы  2014 г. | Департамент информационных технологий, заинтересованные департаменты Комиссии |
| 4. Создание подсистем 2-й очереди интеграционного сегмента Комиссии интегрированной системы, в том числе: |  |  | Департамент информационных технологий, заинтересованные департаменты Комиссии |
| подсистемы статистики, включая функции:  экономической статистики  отраслевой и социально-демографической статистики  финансовой статистики  статистики внешней и взаимной торговли | документация технорабочего проекта2, акт выполненных работ | II квартал  2014 г. |  |
| подсистемы информационной безопасности | документация технорабочего проекта2, акт выполненных работ | I квартал  2014 г. |  |
| информационного портала Комиссии | документация технорабочего проекта2, акт выполненных работ | II квартал  2014 г. |  |
| подсистемы управления проектами и программами | документация технорабочего проекта2, акт выполненных работ | III квартал  2014 г. |  |
| подсистемы мониторинга и управления | документация технорабочего проекта2, акт выполненных работ | IV квартал  2014 г. |  |
| подсистемы анализа областей рисков | документация технорабочего проекта2, акт выполненных работ | IV квартал  2014 г. |  |
| 5. Развертывание информационно-телекоммуникационной и вычислительной инфраструктуры интеграционного сегмента Комиссии интегрированной системы | эксплуатационная документация2, акт выполненных работ | II – III кварталы  2014 г. | Департамент информационных технологий |
| 3. Координация работ по созданию, доработке и развитию национальных сегментов интегрированной системы | | | |
| 1. Разработка планов создания и развития национальных сегментов интегрированной системы государств-членов | согласование с Комиссией планов создания и развития национальных сегментов интегрированной системы | I квартал 2014 г. | уполномоченные органы государств-членов, Комиссия |
| 2. Выполнение работ по созданию и развитию национальных сегментов интегрированной системы государств-членов (по отдельным планам) | промежуточные отчеты | по отдельным планам | уполномоченные органы государств-членов, Комиссия |
| 3. Подготовка отчетов о ходе работ по созданию  и развитию национальных сегментов интегрированной системы для рассмотрения на заседании Коллегии Комиссии и корректировка планов мероприятий (при необходимости) на 2015 год | отчеты,  протокольная запись  Коллегии Комиссии | IV квартал  2014 г. | уполномоченные органы государств-членов, Комиссия |
| 4. Создание инфраструктуры трансграничного пространства доверия и сервисов доверенной третьей стороны | | | |
| 1. Согласование и утверждение организационных и технических документов, определяющих порядок и правила обеспечения информационной безопасности в интегрированной системе | проект решения Коллегии Комиссии | в соответствии с планом-графиком (пункт 8 подраздела 4 раздела I настоящего плана) | Комиссия,  уполномоченные органы государств-членов |
| 2. Интеграция сервисов доверенной третьей стороны Комиссии с сервисами доверенных третьих сторон национальных сегментов интегрированной системы (по мере готовности) | акты выполненных работ | I – IV  кварталы  2014 г. | Комиссия,  уполномоченные органы государств-членов |
| 3. Разработка стратегии создания и развития трансграничного пространства доверия для использования имеющих юридическую силу электронных документов и сервисов при межгосударственном информационном взаимодействии | стратегия создания и развития трансграничного пространства доверия, протокольная запись Коллегии Комиссии | II квартал   2014 г. | Комиссия,  уполномоченные органы государств-членов |
| 4. Доработка сервисов доверенной третьей стороны Комиссии и доверенных третьих сторон национальных сегментов интегрированной системы по результатам межгосударственного тестирования и их ввод в эксплуатацию | акты ввода в эксплуатацию | II – IV кварталы  2014 г. | Комиссия,  уполномоченные органы государств-членов |
| 5. Развертывание информационно-телекоммуникационной и вычислительной инфраструктуры интегрированной системы | | | |
| 1. Аренда лицензий на общесистемное и прикладное программное обеспечение, средств вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования и   обеспечение эксплуатации и сопровождения инфраструктуры интеграционного сегмента Комиссии интегрированной системы | эксплуатационная документация2, акт выполненных работ | I – IV  кварталы  2014 г. | Департамент информационных технологий |
| 2. Аренда каналов передачи данных между национальными и интеграционным сегментами интегрированной системы для обеспечения функционирования интеграционной платформы интегрированной системы (по мере готовности) | акт выполненных работ | I – IV  кварталы   2014 г. | Комиссия,  уполномоченные органы государств-членов |
| 6. Обучение пользователей работе со средствами информатизации | | | |
| 1. Обучение сотрудников структурных подразделений Комиссии по вопросам проектирования процессов информационного взаимодействия и использования электронных документов при разработке нормативных правовых актов Таможенного союза и Единого экономического пространства | план-график проведения обучения,  отчет о проведении обучения | I квартал  2014 г. | заинтересованные департаменты Комиссии |
| 2. Обучение сотрудников структурных подразделений Комиссии работе с функциональными и обеспечивающими подсистемами интеграционного сегмента Комиссии интегрированной системы | план-график проведения обучения, отчет о проведении обучения | II – III кварталы  2014 г. | заинтересованные департаменты Комиссии |
| 3. Обучение представителей уполномоченных органов государств-членов | план-график проведения обучения, отчет о проведении обучения | III – IV кварталы  2014 г. | Комиссия,  уполномоченные органы государств-членов |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан