

**Об утверждении плана мероприятий по вопросу взаимного признания электронной цифровой подписи, изготовленной в соответствии с законодательством одного государства - члена Таможенного союза и Единого экономического пространства (Республики Беларусь, Республики Казахстан или Российской Федерации), другим государством - членом Таможенного союза и Единого экономического пространства (Республикой Беларусь, Республикой Казахстан или Российской Федерацией) в целях исполнения Соглашения о государственных (муниципальных) закупках от 9 декабря 2010 года**

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17 декабря 2013 года № 302

      Во исполнение Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 24 августа 2012 г. № 70 «О взаимном признании электронной цифровой подписи, изготовленной в соответствии с законодательством одного государства – члена Таможенного союза и Единого экономического пространства (Республики Беларусь или Российской Федерации), другим государством – членом Таможенного союза и Единого экономического пространства (Республикой Беларусь или Российской Федерацией) в целях исполнения Соглашения о государственных (муниципальных) закупках» Коллегия Евразийской экономической комиссии **решила:**  
      1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по вопросу взаимного признания электронной цифровой подписи, изготовленной в соответствии с законодательством одного государства – члена Таможенного союза и Единого экономического пространства (Республики Беларусь, Республики Казахстан или Российской Федерации), другим государством – членом Таможенного союза и Единого экономического пространства (Республикой Беларусь, Республикой Казахстан или Российской Федерацией) в целях исполнения Соглашения о государственных (муниципальных) закупках от 9 декабря 2010 года.  
      2. Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных планом, указанным в пункте 1 настоящего Решения, в установленные сроки.  
      3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| *Председатель Коллегии Евразийской*  *экономической комиссии* | *В. Христенко* |

УТВЕРЖДЕН                
Решением Коллегии            
Евразийской экономической комиссии  
от 17 декабря 2013 г. № 302

**ПЛАН**  
**мероприятий по вопросу взаимного признания**  
**электронной цифровой подписи, изготовленной в**  
**соответствии с законодательством одного**  
**государства – члена Таможенного союза и Единого**  
**экономического пространства (Республики Беларусь,**  
**Республики Казахстан или Российской Федерации),**  
**другим государством – членом Таможенного союза и**  
**Единого экономического пространства (Республикой**  
**Беларусь, Республикой Казахстан или Российской**  
**Федерацией) в целях исполнения Соглашения о**  
**государственных (муниципальных) закупках**  
**от 9 декабря 2010 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Форма завершения | Срок | Ответственные исполнители | Примечание |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Информирование Евразийской экономической комиссии об уполномоченных организациях, представляющих электронные торговые площадки Республики Беларусь, электронную торговую площадку Республики Казахстан, электронные торговые площадки Российской Федерации | письмо в Евразийскую экономическую комиссию | до 25 декабря 2013 г. | уполномоченные государственные органы Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации |  |
| 2. Заключение договора о взаимной поставке необходимого количества сертифицированных средств криптографической защиты информации с комплектом носителей ключевой документации и комплектом тестовых ключей (действующих, отозванных и с оконченными сроками действия) электронных цифровых подписей Республики Казахстан и электронных подписей Российской Федерации с целью апробации технологий обслуживания контрагентов нерезидентов | договор между Республиканским государственным предприятием «Государственная техническая служба» (далее – РГП «Государственная техническая служба») и закрытым акционерным обществом «Аналитический центр» (далее – ЗАО «Аналитический центр») | до 25 декабря 2013 г. | организация, уполномоченная электронными торговыми площадками Российской Федерации, РГП «Государственная техническая служба» |  |
| 3. Заключение договора о взаимной поставке необходимого количества сертифицированных средств криптографической защиты информации с комплектом носителей ключевой документации и комплектом тестовых ключей электронных цифровых подписей Республики Беларусь и электронных цифровых подписей Республики Казахстан с целью апробации технологий обслуживания контрагентов нерезидентов | договор | до 25 декабря 2013 г. | уполномоченная организация Республики Беларусь,  РГП «Государственная техническая служба», закрытое акционерное общество «Авест», ЗАО «Аналитический центр» |  |
| 4. Получение разрешительных документов уполномоченных органов Российской Федерации на вывоз из Российской Федерации сертифицированных средств криптографической защиты информации в Республику Казахстан. Непосредственно вывоз сертифицированных средств криптографической защиты информации | полученные сертифицированные средства криптографической защиты информации | до 30 декабря 2013 г. | организация, уполномоченная электронными торговыми площадками Российской Федерации, Федеральная служба по техническому и экспортному контролю |  |
| 5. Получение разрешительных документов уполномоченных органов Республики Беларусь на ввоз из Республики Казахстан сертифицированных средств криптографической защиты информации для Республики Беларусь. Непосредственно ввоз сертифицированных средств криптографической защиты информации | полученные сертифицированные средства криптографической защиты информации | до 30 декабря 2013 г. | информационное республиканское унитарное предприятие «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» (далее – ИРУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен») и открытое акционерное общество «Белорусская универсальная товарная биржа» (далее – ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа»),  Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь, Комитет государственной безопасности Республики Беларусь |  |
| 6. Получение разрешительных документов уполномоченных органов Российской Федерации на ввоз из Республики Казахстан сертифицированных средств криптографической защиты информации для Российской Федерации. Непосредственно ввоз сертифицированных средств криптографической защиты информации | полученные сертифицированные средства криптографической защиты информации | до 30 декабря 2013 г. | организация, уполномоченная электронными торговыми площадками Российской Федерации, Федеральная служба по техническому и экспортному контролю |  |
| 7. Вывоз из Республики Беларусь сертифицированных средств криптографической защиты информации для Республики Казахстан | полученные сертифицированные средства криптографической защиты информации | до 30 декабря 2013 г. | ЗАО «Аналитический центр» |  |
| 8. Вывоз из Республики Казахстан сертифицированных средств криптографической защиты информации для Республики Беларусь | полученные сертифицированные средства криптографической защиты информации | до 20 декабря 2013 г. | РГП «Государственная техническая служба» |  |
| 9. Вывоз из Республики Казахстан сертифицированных средств криптографической защиты информации для Российской Федерации | полученные сертифицированные средства криптографической защиты информации | до 20 декабря 2013 г. | РГП «Государственная техническая служба» |  |
| 10. Заключение договора о взаимном предоставлении списков удостоверяющих центров Российской Федерации, авторизованных на электронных торговых площадках Российской Федерации, и удостоверяющих центров Республики Казахстан, авторизованных на РГП «Государственная техническая служба», с перечнем их корневых сертификатов и указанием соответствующих точек доступа к спискам отозванных сертификатов | договор | до 30 декабря 2013 г. | РГП «Государственная техническая служба», ЗАО «Аналитический центр» |  |
| 11. Заключение договора о взаимном предоставлении списков удостоверяющих центров операторов электронных торговых площадок Республики Беларусь и удостоверяющих центров Республики Казахстан, авторизованных на РГП «Государственная техническая служба», с перечнем их корневых сертификатов и указанием соответствующих точек доступа к спискам отозванных сертификатов | договор | до 30 декабря 2013 г. | РГП «Государственная техническая служба», ЗАО «Аналитический центр» |  |
| 12. Передача РГП «Государственная техническая служба» списка удостоверяющих центров операторов электронных торговых площадок Республики Беларусь с перечнем их корневых сертификатов и указанием точек доступа к спискам отозванных сертификатов | письмо | до 20 декабря 2013 г. | ЗАО «Аналитический центр» |  |
| 13. Передача электронным торговым площадкам Российской Федерации списка удостоверяющих центров Республики Казахстан, авторизованных на РГП «Государственная техническая служба», с перечнем их корневых сертификатов и указанием точек доступа к спискам отозванных сертификатов | письмо | до 20 декабря 2013 г. | РГП «Государственная техническая служба» |  |
| 14. Передача электронным торговым площадкам Республики Беларусь списка удостоверяющих центров Республики Казахстан, авторизованных на РГП «Государственная техническая служба», с перечнем их корневых сертификатов и указанием точек доступа к спискам отозванных сертификатов | письмо | до 20 декабря 2013 г. | РГП «Государственная техническая служба» |  |
| 15. Передача РГП «Государственная техническая служба» списка удостоверяющих центров Российской Федерации, авторизованных на электронных торговых площадках Российской Федерации, с перечнем их корневых сертификатов и списков отозванных сертификатов | письмо | до 20 декабря 2013 г. | организация, уполномоченная электронными торговыми площадками Российской Федерации |  |
| 16. Разработка правил проверки электронной цифровой подписи (электронной подписи) для Республики Казахстан для электронной торговой площадки Республики Казахстан | правила | до 30 декабря 2013 г. | РГП «Государственная техническая служба» | в правилах описывается порядок проверки электронной цифровой подписи (электронной подписи) на предмет отозванности, построения цепочки, политик применения, сроков действия и т. д. |
| 17. Разработка правил проверки электронной цифровой подписи (электронной подписи) для Республики Беларусь и Российской Федерации для электронных торговых площадок Республики Беларусь и Российской Федерации | правила | до 1 февраля 2014 г. | электронные торговые площадки Российской Федерации, Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральная служба безопасности Российской Федерации | в правилах описывается порядок проверки электронной цифровой подписи (электронной подписи) на предмет отозванности, построения цепочки, политик применения, сроков действия и т. д. |
| 18. Заключение договора авторизации РГП «Государственная техническая служба» на электронных торговых площадках Российской Федерации | договор между РГП «Государственная техническая служба» и ЗАО «Аналитический центр» | до 30 декабря 2013 г. | организация, уполномоченная электронными торговыми площадками Российской Федерации, РГП «Государственная техническая служба» |  |
| 19. Внесение изменений в соглашения о функционировании электронной торговой площадки для проведения открытых аукционов в электронной форме, в том числе в части определения порядка обеспечения ответственности удостоверяющих центров Республики Казахстан | актуализированные соглашения | до 28 февраля 2014 г. | Министерство экономического развития Российской Федерации, Федеральная антимонопольная служба,  электронные торговые площадки Российской Федерации |  |
| 20. Доработка программного обеспечения электронных торговых площадок Российской Федерации в целях работы с электронной цифровой подписью Республики Казахстан и его тестирование | протокол испытаний | до 28 февраля 2014 г. | уполномоченные организации Российской Федерации |  |
| 21. Доработка программного обеспечения электронных торговых площадок Республики Беларусь в целях работы с электронной цифровой подписью Республики Казахстан и его тестирование | протокол испытаний | до 28 февраля 2014 г. | уполномоченные организации Республики Беларусь |  |
| 22. Доработка программного обеспечения электронной торговой площадки Республики Казахстан в целях работы с электронной цифровой подписью Республики Беларусь и электронной подписью Российской Федерации и его тестирование | протокол испытаний | до 25 декабря 2013 г. | уполномоченные организации Республики Казахстан |  |
| 23. Разработка инструкций (регламентов) для участников размещения заказа Республики Беларусь, Российской Федерации по участию в электронных аукционах, проводимых на электронных торговых площадках Республики Беларусь, Российской Федерации, и размещение таких инструкций (регламентов) в сети Интернет на сайтах операторов электронных торговых площадок Республики Беларусь, Российской Федерации | инструкции (регламенты) | до 28 февраля 2014 г. | электронные торговые площадки Республики Беларусь, Российской Федерации |  |
| 24. Разработка инструкций (регламентов) для участников размещения заказа Республики Казахстан по участию в электронных закупках, проводимых на электронной торговой площадке Республики Казахстан, и размещение таких инструкций (регламентов) в сети Интернет на сайте оператора электронной торговой площадки Республики Казахстан | инструкции (регламенты) | до 25 декабря 2013 г. | электронная торговая площадка Республики Казахстан |  |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан