

**О плане мероприятий по реализации первого этапа Стратегии развития трансграничного пространства доверия**

Распоряжение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24 апреля 2017 года № 33

      В целях реализации Стратегии развития трансграничного пространства доверия, утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27 сентября 2016 г. № 105:

      1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации первого этапа Стратегии развития трансграничного пространства доверия.

      2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его опубликования на официальном сайте Евразийского экономического союза.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Председатель Коллегии* *Евразийской экономической* *комиссии*
 |
*Т. Саркисян*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | УТВЕРЖДЕН распоряжением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24 апреля 2017 г. № 33  |

 **ПЛАН**
**мероприятий по реализации первого этапа Стратегии развития трансграничного пространства доверия**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
Наименование мероприятия |
Срок исполнения |
Исполнитель |
Ожидаемый результат |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. Завершение мероприятий по разработке модели угроз безопасности информации и действий нарушителя в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 3 февраля 2015 г. № 10 (ДСП)  |
июнь 2017 г. |
Евразийская экономическая комиссия (далее – Комиссия), государства – члены Евразийского экономического союза (далее –государства-члены) |
решение Коллегии Комиссии |
|
2. Подготовка предложений о проведении Комиссией научных исследований, необходимых для функционирования и развития трансграничного пространства доверия |
июнь 2017 г. |
Комиссия, государства-члены |
предложения Департамента информационных технологий Комиссии о включении мероприятий в план научно-исследовательских работ Комиссии |
|
3. Завершение мероприятий по разработке моделей угроз безопасности информации и действий нарушителя в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 2 июня 2016 г. № 49 (ДСП)  |
август 2017 г. |
Комиссия, государства-члены |
решения Коллегии Комиссии |
|
4. Завершение мероприятий по разработке модели угроз безопасности информации и действий нарушителя в каналах передачи в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 2 июня 2016 г. № 50 (ДСП)  |
сентябрь 2017 г. |
Комиссия, государства-члены |
решение Коллегии Комиссии |
|
5. Завершение мероприятий по разработке требований к созданию, развитию и функционированию трансграничного пространства доверия |
ноябрь 2017 г. |
Комиссия, государства-члены |
отчет Департамента информационных технологий Комиссии |
|
6. Разработка порядка функционирования удостоверяющего центра службы доверенной третьей стороны |
декабрь 2017 г.  |
Комиссия, государства-члены |
решение Коллегии Комиссии |
|
7. Разработка порядка функционирования удостоверяющего центра Комиссии  |
декабрь 2017 г. |
Комиссия, государства-члены |
решение Коллегии Комиссии |
|
8. Разработка порядка функционирования службы доверенной третьей стороны |
декабрь 2017 г. |
Комиссия, государства-члены |
решение Коллегии Комиссии |
|
9. Разработка порядка разрешения конфликтных ситуаций при обмене электронными документами при трансграничном взаимодействии органов государственной власти государств-членов между собой и с Комиссией  |
декабрь 2017 г.  |
Комиссия, государства-члены |
решение Коллегии Комиссии |
|
10. Разработка порядка использования службы доверенной третьей стороны при трансграничном взаимодействии юридических лиц (хозяйствующих субъектов) Евразийского экономического союза с государственными органами государств - членов (B2G)  |
декабрь 2017 г. |
Комиссия, государства-члены |
решение Коллегии Комиссии |
|
11. Подготовка мероприятий по масштабированию трансграничного пространства доверия в целях взаимодействия с международными организациями и государствами, не являющимися членами Евразийского экономического союза  |
декабрь 2017 г. |
Комиссия, государства-члены |
предложения Департамента информационных технологий Комиссии по вопросам подготовки плана мероприятий по реализации второго этапа Стратегии развития трансграничного пространства доверия  |

      Примечание. Мероприятия по развитию трансграничного пространства доверия в рамках создания интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза осуществляются в соответствии с планом мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и развитию интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза на 2017 – 2018 годы, утверждаемым Советом Комиссии.

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан