

**О плане мероприятий по реализации первого этапа Стратегии развития трансграничного пространства доверия**

Распоряжение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24 апреля 2017 года № 33

      В целях реализации Стратегии развития трансграничного пространства доверия, утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27 сентября 2016 г. № 105:

      1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации первого этапа Стратегии развития трансграничного пространства доверия.

      2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его опубликования на официальном сайте Евразийского экономического союза.

|  |  |
| --- | --- |
| *Председатель Коллегии*  *Евразийской экономической*  *комиссии* | *Т. Саркисян* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  распоряжением Коллегии  Евразийской экономической комиссии  от 24 апреля 2017 г. № 33 |

**ПЛАН**   
**мероприятий по реализации первого этапа Стратегии развития трансграничного пространства доверия**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель | Ожидаемый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Завершение мероприятий по разработке модели угроз безопасности информации и действий нарушителя в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 3 февраля 2015 г. № 10 (ДСП) | июнь 2017 г. | Евразийская экономическая комиссия (далее – Комиссия), государства – члены Евразийского экономического союза (далее –государства-члены) | решение Коллегии Комиссии |
| 2. Подготовка предложений о проведении Комиссией научных исследований, необходимых для функционирования и развития трансграничного пространства доверия | июнь 2017 г. | Комиссия, государства-члены | предложения Департамента информационных технологий Комиссии о включении мероприятий в план научно-исследовательских работ Комиссии |
| 3. Завершение мероприятий по разработке моделей угроз безопасности информации и действий нарушителя в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 2 июня 2016 г. № 49 (ДСП) | август 2017 г. | Комиссия, государства-члены | решения Коллегии Комиссии |
| 4. Завершение мероприятий по разработке модели угроз безопасности информации и действий нарушителя в каналах передачи в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 2 июня 2016 г. № 50 (ДСП) | сентябрь 2017 г. | Комиссия, государства-члены | решение Коллегии Комиссии |
| 5. Завершение мероприятий по разработке требований к созданию, развитию и функционированию трансграничного пространства доверия | ноябрь 2017 г. | Комиссия, государства-члены | отчет Департамента информационных технологий Комиссии |
| 6. Разработка порядка функционирования удостоверяющего центра службы доверенной третьей стороны | декабрь 2017 г. | Комиссия, государства-члены | решение Коллегии Комиссии |
| 7. Разработка порядка функционирования удостоверяющего центра Комиссии | декабрь 2017 г. | Комиссия, государства-члены | решение Коллегии Комиссии |
| 8. Разработка порядка функционирования службы доверенной третьей стороны | декабрь 2017 г. | Комиссия, государства-члены | решение Коллегии Комиссии |
| 9. Разработка порядка разрешения конфликтных ситуаций при обмене электронными документами при трансграничном взаимодействии органов государственной власти государств-членов между собой и с Комиссией | декабрь 2017 г. | Комиссия, государства-члены | решение Коллегии Комиссии |
| 10. Разработка порядка использования службы доверенной третьей стороны при трансграничном взаимодействии юридических лиц (хозяйствующих субъектов) Евразийского экономического союза с государственными органами государств - членов (B2G) | декабрь 2017 г. | Комиссия, государства-члены | решение Коллегии Комиссии |
| 11. Подготовка мероприятий по масштабированию трансграничного пространства доверия в целях взаимодействия с международными организациями и государствами, не являющимися членами Евразийского экономического союза | декабрь 2017 г. | Комиссия, государства-члены | предложения Департамента информационных технологий Комиссии по вопросам подготовки плана мероприятий по реализации второго этапа Стратегии развития трансграничного пространства доверия |

      Примечание. Мероприятия по развитию трансграничного пространства доверия в рамках создания интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза осуществляются в соответствии с планом мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и развитию интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза на 2017 – 2018 годы, утверждаемым Советом Комиссии.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан