

**О детализированном плане на 2017 год по выполнению плана мероприятий по реализации Основных направлений развития механизма "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической деятельности**

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 28 апреля 2017 года № 50

      В соответствии с пунктом 3 Решения Высшего Евразийского экономического совета от 8 мая 2015 г. № 19 "О плане мероприятий по реализации Основных направлений развития механизма "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической деятельности" Совет Евразийской экономической комиссии **решил:**

      1. Утвердить прилагаемый детализированный план на 2017 год по выполнению плана мероприятий по реализации Основных направлений развития механизма "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической деятельности.

      2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

      **Члены Совета Евразийской экономической комиссии:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
**От Республики** **Армения** |
**От Республики** **Беларусь** |
**От Республики** **Казахстан** |
**От Кыргызской** **Республики** |
**От Российской** **Федерации** |
|
**В. Габриелян** |
**В. Матюшевский** |
**А. Мамин** |
**О. Панкратов** |
**И. Шувалов**  |

|  |  |
| --- | --- |
|   | УТВЕРЖДЕН Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 28 апреля 2017 г. № 50  |

 **ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЛАН НА 2017 ГОД**
**по выполнению плана мероприятий по реализации Основных направлений развития механизма "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической деятельности**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
Наименование мероприятия |
Пункт перечня мероприятий\* |
Срок исполнения |
Ответственный исполнитель |
Планируемый результат |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. Развитие национальных механизмов "единого окна" |
|
1.1. Разработка и утверждение детального описания функций и архитектуры эталонной модели национального механизма "единого окна", перечня государственных процедур и услуг, охватываемых этой эталонной моделью, с учетом наднационального сегмента |
пункт 1.6 |
декабрь |
Евразийская экономическая комиссия (далее – Комиссия), государства – члены Евразийского экономического союза (далее соответственно – государства-члены, Союз)  |
решение Высшего Евразийского экономического совета об утверждении эталонной модели национального механизма "единого окна |
|
1.2. Разработка, внедрение и оптимизация национальных механизмов "единого окна" |
пункт 1.7 |
 |
 |
 |
|
1.2.1. Разработка или доработка концепций развития национальных механизмов "единого окна" |
 |
декабрь |
государства-члены |
отчет |
|
1.2.2. Подготовка или актуализация планов мероприятий ("дорожных карт") по созданию национальных механизмов "единого окна"с учетом актов органов Союза |
 |
декабрь |
государства-члены |
отчет |
|
1.2.3. Реализация пилотных проектов, относящихся к элементам национального механизма "единого окна" |
 |
декабрь |
государства-члены |
отчет |
|
1.2.4. Развитие института электронного декларирования в рамках функционирования механизма "единого окна" |
 |
ноябрь |
Комиссия, государства-члены |
проект акта органа Союза |
|
1.2.5. Разработка подходов по реализации комплексного управления границей |
 |
сентябрь |
Комиссия, государства-члены |
отчет |
|
1.2.6. Анализ уровня развития электронной коммерции в сфере внешнеэкономической деятельностив государствах-членах, подготовка заключения |
 |
май |
Комиссия, государства-члены |
заключение |
|
1.2.7. Развитие института предварительного информирования в морских пунктах пропуска, в том числе с помощью применения электронного документооборота, в рамках функционирования механизма "единого окна" |
 |
октябрь |
Комиссия, государства-члены |
проект акта органа Союза (концепция) |
|
1.2.8. Развитие электронного документооборота в морских пунктах пропуска в рамках функционирования механизма "единого окна" |
 |
ноябрь |
Комиссия, государства-члены |
проект акта органа Союза (концепция) |
|
2. Сближение подходов по развитию национальных механизмов "единого окна" |
|
2.1. Определение приоритетных направлений сближения подходовпо развитию национальных механизмов "единого окна" |
пункт 2.1 |
 |
 |
 |
|
2.1.1. Формирование перечня инструментов (регламентов, стандартов), направленных на внедрение эталонной модели национального механизма "единого окна" |
 |
декабрь |
Комиссия, государства-члены |
рекомендация Коллегии Комиссии |
|
2.1.2. Разработка модельного закона об эталонной модели национального механизма "единого окна"\*\* |
 |
декабрь |
Комиссия, государства-члены |
проект акта органа Союза |
|
2.1.3. Разработка единых подходов по оптимизации бизнес-процессов |
 |
декабрь |
Комиссия, государства-члены |
проект рекомендации Коллегии Комиссии |
|
2.1.4. Определение приоритетных направлений сближения подходов по развитию электронной коммерции в сфере внешнеэкономической деятельности в государствах-членах на основании заключения, подготовленного в соответствиис подпунктом 1.2.6 настоящего плана |
 |
декабрь |
Комиссия, государства-члены |
отчет по определению приоритетных направлений |
|
3. Взаимное признание электронных документов,необходимых для осуществления внешнеэкономической деятельности |
|
3.1. Унификация и гармонизация сведений из документов, необходимых для осуществления внешнеэкономической деятельности,а также содержащихся в электронных документах, оформляемыхна территориях государств-членов, в целях их взаимного признания |
пункт 3.2 |
 |
 |
 |
|
3.1.1. Подготовка предложенийдля проведения гармонизации сведений из документов, необходимых для процедур B2G, установленных перечнем приоритетных для унификации процедур взаимодействия заинтересованных лицс государственными органамии (или) уполномоченными организациями государств – членов Евразийского экономического союза в рамкахфункционирования национальных механизмов "единого окна",утвержденным Решением Коллегии Евразийской экономической комиссииот 22 декабря 2015 г. № 171 (далее – перечень) |
 |
июль |
Комиссия, государства-члены |
перечень документови сведенийиз документов |
|
3.1.2. Создание и развитие инструментов для гармонизации сведений, необходимыхдля осуществления внешнеэкономической деятельности, в рамках развития модели данных Союза |
 |
в течение года |
Комиссия, государства-члены |
модель данных Союза, опубликованнаяна официальном сайте Союза |
|
3.1.3. Разработка унифицированных требованийк электронному виду документов (электронным документам),их структурам и форматамв электронном виде, применяемых и взаимно признаваемых в государствах-членах, для выборочной процедуры B2G, установленной перечнем |
 |
декабрь |
Комиссия, государства-члены |
проекты актов органов Союза |
|
3.2. Переход на оформление уполномоченными органами государств-членов и использование электронных документов, необходимых для осуществления внешнеэкономической деятельности |
пункт 3.3 |
 |
 |
 |
|
3.2.1. Закрепление в актах органов Союза возможности оформления свидетельства о государственной регистрации продукции (товаров) в виде электронного документа |
 |
сентябрь |
Комиссия, государства-члены |
проект акта органа Союза |
|
3.2.2. Подготовка перечня нормативных правовых актов государств-членов, связанныхс оформлением и использованием документов, необходимыхдля подачи декларации на товары,в которые необходимо внестиизменения, позволяющие создать условия для переходана электронный документооборот |
 |
июнь |
государства-члены,Комиссия |
проект акта органа Союза |
|
3.3. Использование сведенийиз документов, необходимых для осуществления внешнеэкономической деятельности на территориях государств-членов, выданных уполномоченными органами государств, не являющихсячленами Союза |
пункт 3.4 |
 |
 |
 |
|
3.3.1. Оценка возможности использования в электронном виде государствами-членами документов, выданных уполномоченными органами государств, не являющихся членами Союза |
 |
декабрь |
Комиссия, государства-члены |
перечень документов(по информации государств-членов)с указанием возможных подходов к реализациив национальных механизмах "единого окна" их использования в электронном виде |
|
3.4. Обеспечение уникальной идентификации субъектов внешнеэкономической деятельности
  |
пункт 3.5 |
 |
 |
 |
|
3.4.1. Разработка и согласованиес государствами-членами предложений по созданиюединой системы идентификации участников внешнеэкономической деятельности |
 |
декабрь |
Комиссия, государства-члены |
проект соглашения |
|
4. Организация информационного взаимодействия |
|
4.1. Унификация процедур взаимодействия заинтересованных лиц и государственных органовв рамках национальных механизмов "единого окна" (B2G) |
пункт 4.1 |
 |
 |
 |
|
4.1.1. Разработка рекомендацийпо предоставлению услуг государственными органамиили уполномоченными организациями дляпроцедур B2G, установленных перечнем
  |
 |
декабрь |
Комиссия, государства-члены |
проекты актов органов Союза |
|
4.2. Оптимизация процедур межведомственного информационного взаимодействияв рамках национальных механизмов "единого окна" (G2G) |
пункт 4.2 |
 |
 |
 |
|
4.2.1. Определение перечня сведений, запрашиваемыхв рамках межведомственного взаимодействия, необходимых для реализации каждой процедуры B2G, рекомендациипо которым разрабатываютсяв соответствии с подпунктом 4.1.1 настоящего плана |
 |
сентябрь |
государства-члены |
отчет  |
|
4.3. Оптимизация и реализация общих процессов в рамках Союза, задействованных в обеспечении функционирования национальных механизмов "единого окна" |
пункт 4.3 |
 |
 |
 |
|
4.3.1. Актуализация перечня общих процессов в рамках Союза, задействованных в обеспечении функционирования национальных механизмов "единого окна" |
 |
декабрь |
Комиссия, государства-члены |
проект акта органа Союза |
|
4.3.2. Регламентация общих процессов в рамках Союза, задействованных в обеспечении функционирования национальных механизмов "единого окна" |
 |
в течение года |
Комиссия, государства-члены |
акты органов Союза |
|
4.3.3. Реализация общих процессов в рамках Союза, задействованных в обеспечении функционирования национальных механизмов "единого окна"в интеграционном сегменте Комиссии интегрированной информационной системы Союза |
 |
декабрь |
Комиссия |
отчет и техническая документация |
|
4.3.4. Реализация общих процессов в рамках Союза, задействованных в обеспечении функционирования национальных механизмов "единого окна"в национальных сегментах государств-членов интегрированной информационной системы Союза
  |
 |
декабрь |
государства-члены |
отчет и техническая документация |
|
4.4. Упрощение процедур использования национальных механизмов "единого окна" заинтересованными лицами |
пункт 4.4 |
 |
 |
 |
|
4.4.1. Формирование каталога унифицированных процедур B2G в электронном виде с целью обеспечения равных условийдля заинтересованных лицпри получении и использовании информации об унифицированныхпроцедурах B2G |
 |
декабрь |
Комиссия, государства-члены |
проект акта органа Союза |
|
4.5. Формирование и развитие единой системы нормативно-справочной информации Союза, необходимойдля обеспечения функционирования национальных механизмов "единого окна" |
пункт 4.5 |
 |
 |
 |
|
4.5.1. Формирование справочников и классификаторов для включения в состав единой системы нормативно-справочной информации Союза |
 |
декабрь |
Комиссия, государства-члены |
акты органов Союза |
|
5. Формирование понятийного аппарата |
|
5.1. Ведение (актуализация) глоссария терминов, используемых при реализации Основных направлений развития механизма "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической деятельности, одобренных Решением Высшего Евразийского экономического совета от 29 мая 2014 г. № 68(далее – Основные направления) |
пункт 5.2 |
в течение года |
Комиссия, государства-члены |
предложенияв глоссарий |
|
6. Организационный механизм, обеспечивающий реализациюплана мероприятий (механизм управления) |
|
6.1. Определение государствами-членами уполномоченных органов, ответственных за реализацию Основных направлений |
пункт 6.3 |
июль |
государство-член
(Российская Федерация) |
акт правительства государства-члена |
|
6.2. Создание государствами-членами координирующих (совещательных) органов, уполномоченныхна реализацию плана мероприятийпо реализации Основных направлений, утвержденного Решением Высшего Евразийского экономического совета от 8 мая 2015 г. № 19 (далее – план мероприятий), и настоящего плана |
пункт 6.4 |
июль |
государство-член
(Российская Федерация) |
акт правительства государства-члена |
|
6.3. Совершенствование организационной структуры механизма управления |
пункт 6.5 |
 |
 |
 |
|
6.3.1. Актуализация Положения об организационной структуре механизма, обеспечивающего выполнение плана мероприятий, утвержденного Решением Коллегии Комиссииот 28 сентября 2015 г. № 124 |
 |
в течение года |
Комиссия, государства-члены |
акты Коллегии Комиссии |
|
6.3.2. Актуализация состава рабочей группы по выполнению плана мероприятий, утвержденного распоряжением Коллегии Комиссииот 22 декабря 2015 г. № 162 (далее – рабочая группа)
  |
 |
в течение года |
Комиссия, государства-члены |
акты Коллегии Комиссии |
|
7. Организационные вопросы |
|
7.1. Популяризация механизма "единого окна": работа со СМИ, организация открытых дискуссий, семинаров, конференций и круглых столов по реализации Основных направлений и плана мероприятий |
пункт 7.1 |
 |
 |
 |
|
7.1.1. Проведение международных конференций и круглых столов по проблематике каждого тематического блока |
 |
в течение года |
Комиссия, государства-члены |
отчет |
|
7.2. Подготовка и публикация отчетов о проделанной работе по реализации Основных направлений и плана мероприятий |
пункт 7.2 |
 |
 |
 |
|
7.2.1. Подготовка и публикация отчета об исполнении детализированного планана 2016 год  |
 |
апрель |
Комиссия, государства-члены |
опубликование отчетана официальном сайте Комиссии |
|
7.3. Организация заседаний рабочей группы
  |
– |
 |
 |
 |
|
7.3.1. Заседания рабочей группыв составе координационного совета |
 |
в течение года |
Комиссия, государства-члены |
протоколы заседаний |
|
7.3.2. Заседания рабочей группыв составе отдельных тематических блоков |
 |
ежеквартально |
Комиссия, государства-члены |
протоколы заседаний |
|
7.4. Подготовка плана работы рабочей группы по выполнению плана мероприятий |
– |
июль |
Комиссия, государства-члены |
план работы рабочей группы |
|
7.5. Подготовка проекта детализированного плана на 2018 год по выполнению плана мероприятий  |
– |
декабрь |
Комиссия, государства-члены |
акт Коллегии Комиссии |

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      \* Указывается пункт перечня мероприятий (раздел XII) плана мероприятий по реализации Основных направлений развития механизма "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической деятельности, утвержденного Решением Высшего Евразийского экономического совета от 8 мая 2015 г. № 19.

      \*\* Акт органа Союза рекомендательного характера, направленный на формирование общих принципов и определение положений, требующих нормативного правового регулирования для обеспечения функционирования национальных механизмов "единого окна" в соответствии с эталонной моделью, и сводного перечня отраслей законодательства государств-членов, обеспечивающих функционирование таких национальных механизмов и подлежащих совершенствованию.

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан