

**О внесении изменений в план мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и развитию интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза на 2017 – 2018 годы**

Распоряжение Совета Евразийской экономической комиссии от 15 сентября 2017 года № 30

      В соответствии с пунктом 27 Протокола об информационно-коммуникационных технологиях и информационном взаимодействии в рамках Евразийского экономического союза (приложение № 3 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года):

      1. Внести в план мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и развитию интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза на 2017 – 2018 годы, утвержденный распоряжением Совета Евразийской экономической комиссии от 13 января 2017 г. № 6, изменения согласно приложению.

      2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его опубликования на официальном сайте Евразийского экономического союза.

**Члены Совета Евразийской экономической комиссии:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **От Республики** **Армения** | **От Республики** **Беларусь** | **От Республики** **Казахстан** | **От Кыргызской** **Республики** | **От Российской** **Федерации** |
| **В. Габриелян** | **В. Матюшевский** | **А. Мамин** | **Т. Абдыгулов** | **И. Шувалов** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ  к распоряжению Совета  Евразийской экономической комиссии  от 15 сентября 2017 г. № 30 |

**ИЗМЕНЕНИЯ,**   
**вносимые в план мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и развитию интегрированной информационной системы Евразийского**   
**экономического союза на 2017 – 2018 годы**

      1. Пункт 1 дополнить подпунктами "у" – "ш" следующего содержания:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| "у) разработка концепции формирования системы прослеживаемости (в том числе идентификации) в рамках Союза (далее – система прослеживаемости) | концепция | IV квартал | – | Комиссия\*, уполномоченные органы |
| ф) разработка архитектуры системы прослеживаемости | отчет, описание архитектуры | – | I квартал | Комиссия\*, уполномоченные органы |
| х) разработка технического задания на систему прослеживаемости | техническое задание | IV квартал | – | Комиссия\*, уполномоченные органы |
| ц) разработка проектов нормативных правовых актов в целях реализации концепции формирования системы прослеживаемости (в том числе идентификации) в рамках Союза согласно подпункту "у" настоящего пункта | проекты нормативных правовых актов | – | I – III кварталы | Комиссия\* |
| ч) разработка требований к информационному взаимодействию с уполномоченными органами в целях функционирования системы прослеживаемости | требования | – | II – IV кварталы | Комиссия\*, уполномоченные органы |
| ш) формирование и обеспечение функционирования проектного офиса по реализации системы прослеживаемости | отчеты | IV квартал | I – IV кварталы | Комиссия\*". |

      2. Пункт 2 дополнить подпунктом "е" следующего содержания:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| "е) создание компонентов системы прослеживаемости в составе интеграционного сегмента Комиссии | технорабочие проекты, акты выполненных работ | – | I – IV кварталы | Комиссия\*". |

      3. Пункт 3 дополнить подпунктом "е" следующего содержания:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| "е) создание компонентов системы прослеживаемости в составе национальных сегментов | технорабочие проекты, акты выполненных работ | – | I – IV кварталы | уполномоченные органы\*\*". |

      4. В приложении № 4 к указанному плану:

      а) в пункте 1 в графе "2017 год" цифры "172 500,0" заменить цифрами "181 200,0", в графе "2018 год" цифры "176 900,0" заменить цифрами "205 281,2";

      б) в пункте 2 в графе "2018 год" цифры "291 800,0" заменить цифрами "317 800,0".

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан