

**О внесении изменений в план мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и развитию интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза на 2017 – 2018 годы**

Распоряжение Совета Евразийской экономической комиссии от 15 сентября 2017 года № 30

      В соответствии с пунктом 27 Протокола об информационно-коммуникационных технологиях и информационном взаимодействии в рамках Евразийского экономического союза (приложение № 3 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года):

      1. Внести в план мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и развитию интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза на 2017 – 2018 годы, утвержденный распоряжением Совета Евразийской экономической комиссии от 13 января 2017 г. № 6, изменения согласно приложению.

      2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его опубликования на официальном сайте Евразийского экономического союза.

      **Члены Совета Евразийской экономической комиссии:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
**От Республики****Армения** |
**От Республики****Беларусь** |
**От Республики****Казахстан** |
**От Кыргызской****Республики** |
**От Российской****Федерации** |
|
**В. Габриелян** |
**В. Матюшевский** |
**А. Мамин** |
**Т. Абдыгулов** |
**И. Шувалов**  |

|  |  |
| --- | --- |
|   | ПРИЛОЖЕНИЕ к распоряжению Совета Евразийской экономической комиссии от 15 сентября 2017 г. № 30  |

 **ИЗМЕНЕНИЯ,**
**вносимые в план мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и развитию интегрированной информационной системы Евразийского**
**экономического союза на 2017 – 2018 годы**

      1. Пункт 1 дополнить подпунктами "у" – "ш" следующего содержания:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
"у) разработка концепции формирования системы прослеживаемости (в том числе идентификации) в рамках Союза (далее – система прослеживаемости)  |
концепция |
IV квартал |
– |
Комиссия\*, уполномоченные органы |
|
ф) разработка архитектуры системы прослеживаемости  |
отчет, описание архитектуры |
– |
I квартал |
Комиссия\*, уполномоченные органы |
|
х) разработка технического задания на систему прослеживаемости |
техническое задание |
IV квартал |
– |
Комиссия\*, уполномоченные органы |
|
ц) разработка проектов нормативных правовых актов в целях реализации концепции формирования системы прослеживаемости (в том числе идентификации) в рамках Союза согласно подпункту "у" настоящего пункта  |
проекты нормативных правовых актов |
– |
I – III кварталы |
Комиссия\* |
|
ч) разработка требований к информационному взаимодействию с уполномоченными органами в целях функционирования системы прослеживаемости  |
требования |
– |
II – IV кварталы |
Комиссия\*, уполномоченные органы |
|
ш) формирование и обеспечение функционирования проектного офиса по реализации системы прослеживаемости  |
отчеты |
IV квартал |
I – IV кварталы |
Комиссия\*". |

      2. Пункт 2 дополнить подпунктом "е" следующего содержания:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
"е) создание компонентов системы прослеживаемости в составе интеграционного сегмента Комиссии  |
технорабочие проекты, акты выполненных работ |
– |
I – IV кварталы |
Комиссия\*". |

      3. Пункт 3 дополнить подпунктом "е" следующего содержания:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
"е) создание компонентов системы прослеживаемости в составе национальных сегментов  |
технорабочие проекты, акты выполненных работ |
– |
I – IV кварталы |
уполномоченные органы\*\*". |

      4. В приложении № 4 к указанному плану:

      а) в пункте 1 в графе "2017 год" цифры "172 500,0" заменить цифрами "181 200,0", в графе "2018 год" цифры "176 900,0" заменить цифрами "205 281,2";

      б) в пункте 2 в графе "2018 год" цифры "291 800,0" заменить цифрами "317 800,0".

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан