

**Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации Основных направлений и этапов реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики государств - членов Евразийского экономического союза в части воздушного транспорта на 2018 - 2020 годы**

Решение Евразийского Межправительственного Совета от 14 августа 2017 года № 2

      В соответствии с пунктом 3 Решения Высшего Евразийского экономического совета от 26 декабря 2016 г. № 19 "Об Основных направлениях и этапах реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики государств - членов Евразийского экономического союза" Евразийский межправительственный совет решил:

      1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") по реализации Основных направлений и этапов реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики государств - членов Евразийского экономического союза в части воздушного транспорта на 2018 - 2020 годы (далее - план мероприятий).

      2. Государствам - членам Евразийского экономического союза и Евразийской экономической комиссии обеспечить своевременное исполнение плана мероприятий.

      3. Евразийской экономической комиссии обеспечить проведение мониторинга исполнения плана мероприятий государствами - членами Евразийского экономического союза и проинформировать о его результатах Евразийский межправительственный совет в первом полугодии 2021 г.

      **Члены Евразийского межправительственного совета:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
**От Республики Армения**   |
**От Республики Беларусь**   |
**От Республики Казахстан**  |
**От Кыргызской Республики**   |
**От Российской Федерации**   |

|  |  |
| --- | --- |
|   | УТВЕРЖДЕН Решением Евразийского межправительственного совета от 14 августа 2017 г. № 2  |

 **ПЛАН**
**мероприятий ("дорожная карта") по реализации Основных направлений и этапов реализации скоординированной (согласованной)**
**транспортной политики в части воздушного транспорта на 2018-2020 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
Наименование мероприятия  |
Срок реализации  |
Ответственный исполнитель |
Планируемый результат |

|  |
| --- |
|
Направление I. Гармонизация законодательства государств - членов Евразийского экономического союза (далее - государства-члены) в соответствии с нормами и принципами международного права в области гражданской авиации  |
|
1.Проведение сравнительного анализа законодательства государств-членов в области гражданской авиации на соответствие стандартам и рекомендуемой практике Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Выработка предложений и рекомендаций, направленных на обеспечение соответствия законодательства государств-членов стандартам и рекомендуемой практике ИКАО, в рамках проведения научных исследований\*  |
2018-2019 годы |
Евразийская экономическая комиссия (далее–Комиссия) |
аналитический доклад по результатам научно-исследовательской работы |
|
2. Разработка согласованного подхода по внесению изменений в законодательство государств-членов в области гражданской авиации: |
III квартал 2018 г. |
государства-члены, Комиссия |
перечень сфер регулирования |
|
1)определение и согласование сфер, регулирование которых осуществляется законодательством государств-членов, подлежащим гармонизации  |
I квартал 2019 г. |
Комиссия, государства-члены |
акт Комиссии |
|
2)подготовка рекомендаций по гармонизации законодательства государств-членов  |
 |
 |
 |
|
3. Внесение изменений в нормативные правовые акты государств-членов: |
 |
 |
 |
|
1)внесение изменений в нормативные правовые акты в установленном порядке  |
2019-2020 годы |
государства-члены |
нормативные правовые акты государств-членов |
|
2)представление государствами-членами в Комиссию информации о внесенных в нормативные правовые акты изменениях  |
2020 год |
государства-члены |
информация государств-членов |
|
Направление II. Снижение негативного воздействия гражданской авиации на окружающую среду |
|
4.Представление государствами-членами в Комиссию информации о воздушных судах, эксплуатируемых авиаперевозчиками при выполнении регулярных международных воздушных сообщений (с оценкой соответствия требованиям ИКАО по авиационному шуму) |
2018 год |
государства-члены |
информация государств-членов |
|
5. Проведение анализа представленной государствами-членами информации и формирование перечня воздушных судов авиационных компаний государств- членов, не соответствующих требованиям ИКАО по авиационному шуму |
2018 год |
Комиссия |
перечень воздушных судов |
|
6. Разработка и принятие согласованных подходов по эксплуатации воздушных судов в регулярных международных воздушных сообщениях между государствами- членами с учетом требований ИКАО по авиационному шуму.  |
2019 год |
государства-члены, Комиссия |
решения уполномоченных органов государств-членов |
|
Принятие согласованных решений об ограничении международных полетов между государствами-членами воздушных судов, не соответствующих требованиям ИКАО по авиационному шуму  |
 |
 |
 |
|
Направление III. Обеспечение справедливой и добросовестной конкуренции |
|
7. Выявление препятствий (барьеров, изъятий, ограничений) в области гражданской авиации, влияющих на развитие конкуренции на рынке перевозок воздушным транспортом между государствами-членами, в том числе в рамках проведения научных исследований\*  |
на постоянной основе |
Комиссия |
информация для включения в ежегодный доклад для рассмотрения Высшим Евразийским экономическим советом |
|
8. Анализ и классификация препятствий (барьеров, изъятий, ограничений) |
III квартал 2018 г. |
Комиссия |
итоговый отчет |
|
9. Выработка рекомендаций по устранению препятствий (барьеров, изъятий, ограничений)  |
IV квартал 2018 г. |
Комиссия, государства-члены |
акт Комиссии |
|
10. Предоставление альтернативных точек входа/выхода в воздушное пространство государств-членов, позволяющих авиакомпаниям государств-членов выбирать оптимальные маршруты  |
с 2018 года |
государства-члены |
решения уполномоченных органов государств- членов |
|
11. Проведение сравнительного анализа законодательства государств-членов в части реализуемой тарифной политики и применяемых тарифов на аэронавигационное и аэропортовое обслуживание, а также условий доступа к услугам аэропортов и аэронавигации в государствах-членах.\* Подготовка аналитического доклада по совершенствованию тарифной политики и применяемых тарифов на аэронавигационное и аэропортовое обслуживание, условий доступа к услугам аэропортов и аэронавигации в государствах-членах  |
2018-2019 годы |
Комиссия, государства-члены |
аналитический доклад по результатам научно-исследовательской работы |
|
12. Разработка и принятие рекомендаций о согласованных подходах по обеспечению равных (недискриминационных) тарифных условий при оказании услуг аэропортов и аэронавигации в государствах-членах в отношении эксплуатантов всех государств- членов  |
2018-2019 годы |
Комиссия, государства-члены |
акт Комиссии |
|
13. Разработка и принятие рекомендаций о согласованных подходах по недопущению создания неравных (дискриминационных) условий для авиакомпаний государств-членов при выполнении регулярных воздушных перевозок между государствами-членами, а также взимания дополнительных платежей с авиакомпаний государств-членов за использование воздушного пространства другого государства-члена  |
2018-2019 годы |
государства-члены, Комиссия |
акт Комиссии |
|
14. Мониторинг выполнения двусторонних соглашений о воздушном сообщении в части предоставления права на техническую посадку с некоммерческими целями в международных аэропортах государств-членов авиакомпаниям другого государства-члена  |
на постоянной основе |
Комиссия, государства-члены |
аналитический доклад, протоколы консультаций уполномоченных органов государств- членов |
|
15. Разработка и принятие рекомендаций о согласованных подходах по обеспечению равных (недискриминационных) условий доступа к услугам аэропортов и аэронавигации  |
2019 - 2020 годы |
Комиссия, государства-члены |
акт Комиссии |
|
Направление IV. Создание условий для обновления парка воздушных судов, модернизации и развития объектов наземной инфраструктуры аэропортов в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой ИКАО |
|
16. Предоставление государствами-членами в Комиссию информации о состоянии парка воздушных судов, планах по его обновлению и пополнению в целях определения проблем обновления, пополнения и модернизации воздушных судов  |
ежегодно |
государства-члены |
информация государств-членов |
|
17. Создание благоприятных условий (в том числе в сфере таможенно-тарифного регулирования, таможенного администрирования и иных сферах), способствующих обновлению парка воздушных судов, а также ввозу авиационных двигателей, запасных частей и оборудования, необходимых для ремонта, модернизации и (или) технического обслуживания воздушных судов и (или) авиационных двигателей к ним  |
2018 - 2020 годы |
государства-члены, Комиссия |
акты Комиссии |
|
18. Совершенствование механизмов привлечения инвестиций, в том числе при участии Евразийского банка развития, на развитие и модернизацию инфраструктуры авиакомпаний, аэропортов, аэродромного оборудования, аэронавигационного и радиотехнического обеспечения полетов воздушных судов в государствах-членах |
2018 - 2020 годы |
государства-члены |
нормативные правовые акты государств-членов, инвестиционные программы |
|
19. Выработка предложений и рекомендаций, направленных на развитие и модернизацию инфраструктуры аэропортов, аэродромного оборудования, аэронавигационного и радиотехнического обеспечения полетов воздушных судов в государствах-членах: |
 |
 |
 |
|
1) предоставление государствами-членами в Комиссию информации о состоянии инфраструктуры аэропортов, аэродромного оборудования, аэронавигационного и радиотехнического обеспечения полетов воздушных судов  |
2018 год |
государства-члены |
информация государств-членов |
|
2) проведение анализа представленной информации  |
2019 год |
Комиссия |
аналитический доклад |
|
3) определение приоритетных направлений по модернизации объектов инфраструктуры аэропортов, аэродромного оборудования, аэронавигационного и радиотехнического обеспечения полетов воздушных судов |
2020 год |
государства-члены |
нормативные правовые акты государств-членов |
|
Направление V. Обеспечение безопасности полетов и авиационной безопасности  |
|
20. Анализ государственных (национальных, правительственных) систем контроля по обеспечению авиационной безопасности и безопасности полетов согласно приложениям 17 и 19 к Конвенции о международной гражданской авиации от 7 декабря 1944 года  |
2020 год |
Комиссия, государства-члены |
аналитический доклад |
|
21. Принятие и совершенствование государственных (национальных, правительственных) систем контроля по обеспечению авиационной безопасности и безопасности полетов в государствах-членах  |
с 2018 года на постоянной основе |
государства-члены |
нормативные правовые акты государств-членов |
|
22. Организация курсов по обучению инспекторского состава авиационных властей (ведомств гражданской авиации) по проведению контроля за обеспечением авиационной безопасности в государствах-членах |
с 2018 года на постоянной основе |
государства-члены |
курсы по системе контроля |
|
23. Организация взаимодействия органов государств-членов, уполномоченных в сфере гражданской авиации, в части подготовки (обучения) операторов досмотра  |
2018 - 2023 годы |
государства-члены |
решения уполномоченных органов государств- членов |
|
24. Анализ парка воздушных судов, эксплуатируемых авиаперевозчиками при выполнении полетов воздушных судов между государствами-членами, на соответствие требованиям приложения 6 к Конвенции о международной гражданской авиации от 7 декабря 1944 года на основе информации, представленной государствами-членами  |
2019 - 2020 годы |
Комиссия, государства-члены |
аналитический доклад |
|
25. Унификация классификаций авиационных происшествий в государствах-членах в соответствии с классификацией ИКАО (ADREP 2000/ECCAIRS) |
2018-2020 годы |
государства-члены, Комиссия |
нормативные правовые акты государств-членов |
|
26. Подготовка и принятие рекомендации о согласованных подходах к планированию использования воздушного пространства и организации воздушного движения  |
2019-2020 годы |
Комиссия, государства-члены |
акт Комиссии |
|
Направление VI. Расширение воздушного сообщения  |
|
27. Выработка предложений, направленных на устранение существующих ограничений в воздушном сообщении между государствами-членами\*  |
2018 год |
Комиссия, государства-члены |
аналитический доклад по результатам научно-исследовательской работы |
|
28. Анализ опыта интеграционных объединений по либерализации воздушного сообщения в целях определения предмета, содержания и структуры международного договора в рамках Евразийского экономического союза\*  |
2019 год |
Комиссия, государства-члены |
аналитический доклад по результатам научно-исследовательской работы |
|
29. Предоставление права маркетингового перевозчика на заключение соглашения Codeshare с авиакомпаниями государств-членов, назначенными и уполномоченными в соответствии с международными договорами о воздушном сообщении, при выполнении регулярных воздушных перевозок между государствами-членами, в том числе на маршрутах в третьи страны |
2018 год |
государства-члены, Комиссия |
решения уполномоченных органов государств- членов о внесении изменений в приложения к соглашениям о воздушном сообщении |
|
30. Подготовка и принятие рекомендации по поэтапному снятию существующих ограничений при выполнении регулярных международных воздушных сообщений между государствами-членами  |
2020 год |
Комиссия, государства-члены |
акт Комиссии |
|
31. Снятие существующих ограничений при выполнении регулярных международных воздушных сообщений между государствами-членами в части: пунктов назначения между государствами-членами; количества назначенных перевозчиков; емкости; частоте выполнения полетов на договорных линиях в рамках межправительственных соглашений о воздушном сообщении; транзитного пролета перевозчиков одного государства-члена через воздушное пространство другого государства-члсна, выполняющих международные рейсы  |
до 2025 года (по мере готовности государств- членов) |
государства-члены, Комиссия |
решения уполномоченных органов государств- членов о внесении изменений в приложения к соглашениям о воздушном сообщении |
|
32. Создание равных условий для авиакомпаний государств-членов при эксплуатации договорных маршрутов путем обеспечения равных (недискриминационных) тарифных условий в отношении использования авиационной инфраструктуры и недопущения взимания дополнительных платежей с авиакомпаний государств- членов за использование воздушного пространства другого государства-члена  |
до 2025 года (по мере готовности государств- членов) |
государства-члены, Комиссия |
нормативные правовые акты государств-членов |
|
33. Подготовка предложений по согласованию (унификации) программ обучения, переподготовки и повышения квалификации авиационных специалистов в государствах-членах, созданию и развитию современных, конкурентоспособных научно-образовательных центров |
2018 год |
государства-члены, Комиссия |
аналитический доклад |
|
34. Внедрение согласованных (унифицированных) программ обучения, переподготовки и повышения квалификации авиационных специалистов  |
2020 год |
государства-члены |
нормативные правовые акты государств-членов |
|
35. Подготовка предложений по расширению научно-технического сотрудничества, обмену передовым опытом, планированию совместных исследований в целях разработки и внедрения инновационных технологий, технических средств и процедур в области гражданской авиации, в том числе:  |
2020 год |
государства-члены, Комиссия |
аналитический доклад |
|
определение источников финансирования совместных проектов и научно-технических разработок осуществление средне- и долгосрочного планирования приоритетных научных исследований с учетом наилучших мировых достижений  |
 |
 |
 |

       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\* В рамках проведения комплексной научно-исследовательской работы на тему: "Разработка предложений по поэтапному формированию общего рынка услуг воздушного транспорта Евразийского экономического союза".

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан