

**Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации Основных направлений и этапов реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики государств - членов Евразийского экономического союза на 2018 - 2020 годы**

Решение Евразийского Межправительственного Совета от 25 октября 2017 года № 3

      В соответствии с пунктом 3 Решения Высшего Евразийского экономического совета от 26 декабря 2016 г. № 19 "Об Основных направлениях и этапах реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики государств - членов Евразийского экономического союза" Евразийский межправительственный совет **решил:**

      1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") по реализации Основных направлений и этапов реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики государств - членов Евразийского экономического союза на 2018 - 2020 годы (далее - план мероприятий).

      2. Правительствам государств - членов Евразийского экономического союза и Евразийской экономической комиссии обеспечить своевременное исполнение плана мероприятий.

      3. Евразийской экономической комиссии обеспечить проведение мониторинга исполнения плана мероприятий государствами - членами Евразийского экономического союза и проинформировать о его результатах Евразийский межправительственный совет в первом полугодии 2021 г.

      **Члены Евразийского межправительственного совета:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
От Республики Армения |
От Республики Беларусь |
От Республики Казахстан |
От Кыргызской Республики |
От Российской Федерации |

|  |  |
| --- | --- |
|   | УТВЕРЖДЕН Решением Евразийского межправительственного совета от 25 октября 2017 г. № 3  |

 **ПЛАН**
**мероприятий ("дорожная карта") по реализации Основных направлений и этапов реализации**
**скоординированной (согласованной) транспортной политики на 2018 - 2020 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
Наименование мероприятия |
Срок реализации |
Исполнитель |
Планируемый результат |

      **I. Мероприятия, направленные на реализацию задач и приоритетов скоординированной (согласованной) транспортной политики государств -**
**членов Евразийского экономического союза** **(далее соответственно - государства-члены, Союз)**

      1. Принятие согласованных мер по обеспечению общих преимуществ в сфере транспорта и реализация наилучших международных практик, в том числе содействие более полной реализации географических преимуществ Союза при осуществлении транзитных транспортно-экономических связей между Европой и Азией, анализ и согласованное внедрение передового зарубежного опыта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
**1. Анализ мирового рынка транспортных услуг и выработка на его основе рекомендаций по внедрению успешного передового опыта и наилучших международных практик**  |
**2018 - 2019 годы** |
**Евразийская экономическая комиссия (далее - Комиссия), государства-члены** |
**Рекомендация Комиссии**  |
|
2. Создание в рамках Союза механизмов консультаций для формирования согласованных (скоординированных) позиций государств-членов в области транспорта:  |
 |
 |
 |
|
а) взаимная поддержка намерений государств-членов по вступлению в международные транспортные организации |
по мере необходимости |
государства-члены, Комиссия |
Проведение консультаций |
|
б) взаимодействие и партнерство с международными организациями, транспортными ассоциациями, союзами, организациями для обеспечения интеграционных процессов в сфере транспорта  |
на постоянной основе |
Комиссия, государства-члены |
меморандумы, протоколы и планы по их реализации |
|
в) поддержка инициатив по созданию интеграционных транспортных общественных объединений (союзов, ассоциаций)  |
до 2020 года |
государства-члены, Комиссия |
проведение консультаций уполномоченных органов государств- членов в области транспорта (далее - уполномоченные органы)  |

      **2. Интеграция транспортных систем государств-членов в мировую транспортную систему**

      3. Определение перечня международных договоров в области транспорта, по которым возможна выработка скоординированных позиций в целях учета интересов государств-членов в международных организациях:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
**а) проведение анализа участия государств-членов в международных договорах в области транспорта**  |
**ежегодно** |
**Комиссия, государства-члены** |
**Аналитический доклад** |
|
б) подготовка и принятие рекомендации о перечне международных договоров, по которым возможна выработка скоординированных позиций  |
2019 год  |
Комиссия, государства-члены  |
Рекомендация Комиссии  |
|
4. Реализация совместных проектов в сфере транспорта и инфраструктуры в рамках сопряжения процесса развития Союза с международными транспортными инициативами:  |
 |
 |
 |
|
а) создание рабочей группы по рассмотрению значимых интеграционных проектов в сфере транспорта и инфраструктуры  |
I квартал 2018 г. |
Комиссия, государства-члены |
Распоряжение Комиссии |
|
б) подготовка предложений для включения в перечень совместных проектов государств-членов в сфере транспорта и инфраструктуры, в том числе подготовка предложений по финансированию значимых инвестиционных проектов интеграционного характера в сфере транспорта и инфраструктуры Евразийским банком развития и другими финансовыми институтами  |
III квартал 2018 г. |
государства-члены |
Предложения государств-членов |
|
в) подготовка и принятие рекомендации о перечне совместных проектов государств-членов в сфере транспорта и инфраструктуры  |
IV квартал 2018 г. |
Комиссия, государства-члены |
Рекомендация Комиссии |
|
г) мониторинг реализации в государствах-членах перечня совместных проектов государств-членов в сфере транспорта и инфраструктуры |
ежегодно, начиная с 2019 года  |
Комиссия |
Аналитический доклад |

|  |
| --- |
| **3. Эффективное использование транзитного потенциала** |
|
5. Проработка вопросов о снятии государствами-членами имеющихся ограничений по доступу к логистическому потенциалу |
2018 год |
государства-члены Комиссия |
проведение консультаций, информация для включения в ежегодный доклад, представляемый Высшему Евразийскому экономическому совету  |
|
6. Повышение привлекательности транспортной инфраструктуры:  |
 |
 |
 |
|
а) создание благоприятных условий, способствующих привлечению инвестиций на развитие и модернизацию транспортной инфраструктуры в целях развития транзитного потенциала Союза и государств-членов |
2018-2020 годы |
государства-члены, Комиссия |
нормативные правовые акты государств-членов, инвестиционные программы |
|
б) подготовка и издание карт (справочников, путеводителей) транспортной сети Союза, транспортных коридоров, маршрутов и сопутствующего сервиса, в том числе интерактивных |
ежегодно, начиная с 2018 года |
Комиссия, государства-члены |
карты, справочники, путеводители |
|
в) организация демонстрационных поездов и проведение автомобильных пробегов при участии международных транспортных организаций  |
с 2018 года (по мере реализации государствами- членами интеграционных инфраструктурных проектов) |
государства-члены, Комиссия |
отчет |
|
7. Формирование правовых основ, разработка и реализация программ, способствующих развитию транзитных и мультимодальных перевозок пассажиров и грузов:  |
 |
 |
 |
|
а) проведение анализа законодательства государств-членов в сфере осуществления транзитных и мультимодальных перевозок в целях подготовки рекомендаций о развитии таких перевозок  |
2018-2019 годы |
Комиссия, государства-члены |
Аналитический доклад |
|
б) подготовка предложений для включения в программы, способствующие развитию транзитных и мультимодальных перевозок  |
2019 - 2020 годы |
государства-члены |
Предложения государств-членов |
|
8. Разработка и принятие рекомендации о совершенствовании законодательства государств-членов в сфере осуществления транзитных и мультимодальных перевозок, а также о разработке и внедрении единого перевозочного документа для государств-членов с учетом особенностей правового регулирования по отдельным видам транспорта, в том числе в электронной форме |
2020 год |
Комиссия, государства-члены |
Рекомендация Комиссии |
|
9. Подготовка предложений о принципах и подходах цифровой логистики в сфере транспортных услуг государств-членов  |
2020 год |
Комиссия, государства-члены |
Аналитический доклад |
|
**4. Повышение качества транспортных услуг**  |
|
10. Подготовка и принятие рекомендации о перечне индикаторов качества транспортных услуг (транспортной доступности, скорости, регулярности, комфорта и иных индикаторов), определяемых по предложениям государств-членов, с учетом успешного передового опыта и наилучших международных практик  |
2019 год |
Комиссия, государства-члены |
Рекомендация Комиссии |
|
11. Мониторинг качества предоставляемых транспортных услуг в соответствии с определенными индикаторами (транспортной доступности, скорости, регулярности, комфорта и иных индикаторов) |
2019 год |
Комиссия, государства-члены |
Аналитический доклад |
|
12. Подготовка и принятие рекомендации о создании условий для беспрепятственного, удобного и безопасного доступа лиц с ограниченными физическими возможностями к транспортной инфраструктуре и транспортным средствам общественного пассажирского транспорта. Разработка стандарта (регламента) оказания услуг по обеспечению доступа лиц с ограниченными физическими возможностями к транспортной инфраструктуре и транспортным средствам общественного пассажирского транспорта (транспорта общего пользования)

 |
2019 год |
Комиссия, государства-члены |
Рекомендация Комиссии |

      **5. Создание и развитие евразийских транспортных коридоров**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
**13. Анализ существующих международных транспортных коридоров, проходящих через территории государств-членов**   |
**2018 год**  |
**Комиссия, государства-члены**  |
**Аналитическии доклад**  |
|
14. Принятие рекомендации о перечне евразийских транспортных коридоров и маршрутов по предложениям государств-членов |
2019 - 2020 годы  |
Комиссия, государства-члены  |
Рекомендация Комиссии  |

      **6. Координация развития транспортной инфраструктуры**

      15. Взаимное информирование о планируемых к реализации проектах по созданию или совершенствованию объектов транспортной инфраструктуры:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
**а) представление в Комиссию информации о планируемых к реализации проектах по созданию или совершенствованию объектов транспортной инфраструктуры, имеющих интеграционный потенциал**  |
**ежегодно, начиная с 2019 года** |
**государства-члены** |
**Информация государств-членов** |
|
б) подготовка и выпуск периодических информационных бюллетеней о реализации инфраструктурных проектов в государствах-членах |
ежегодно, начиная с 2019 года |
Комиссия, государства-члены |
Информационные бюллетени |
|
16. Обеспечение увязки планируемых к реализации кооперационных проектов по развитию объектов индустриально-инновационной инфраструктуры (промышленных кластеров, индустриальных парков и технопарков) с реализуемыми и планируемыми к реализации проектами создания объектов транспортной инфраструктуры в государствах-членах с учетом их интересов и экономической целесообразности |
на постоянной основе |
государства-члены при координации Комиссии |
нормативные правовые акты и программы развития государств-членов  |
|
17. Обеспечение устранения "узких мест" сопредельной инфраструктуры, техническое оснащение стыковых пунктов и пунктов пропуска с учетом экономической целесообразности: |
 |
 |
 |
|
а) выработка предложений      по совместному развитию стыковых пунктов и пунктов пропуска и устранению "узких мест" в рамках евразийских транспортных коридоров  |
2018 год |
Комиссия, государства-члены |
Аналитический доклад |
|
б) принятие мер по устранению "узких мест" сопредельной инфраструктуры, техническому оснащению стыковых пунктов и пунктов пропуска с учетом экономической целесообразности |
ежегодно, начиная с 2019 года |
государства-члены |
Решения уполномоченных органов |
|
18. Подготовка и принятие рекомендации о создании условий для реализации кооперационного потенциала промышленных комплексов государств-членов при осуществлении проектов в сфере транспорта и инфраструктуры. Принятие мер, направленных на стимулирование использования промышленной продукции, произведенной в государствах-членах, при реализации государствами-членами проектов в сфере транспорта  |
2019 год |
Комиссия, государства-члены |
рекомендация Комиссии |

      **7. Привлечение и использование кадрового потенциала**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
19. Выработка предложений по рациональному использованию высокопрофессиональных специалистов в области транспорта, гармонизации профессиональных и квалификационных требований к специалистам, развитию сотрудничества в сфере обучения, подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов, развитию конкурентоспособных центров, обеспечивающих подготовку кадров и повышение квалификации персонала:  |
 |
 |
 |
|
а) создание рабочей группы для выработки (на основе анализа законодательства государств-членов и международного права) предложений и рекомендаций по рациональному использованию высокопрофессиональных специалистов в области транспорта, гармонизации профессиональных и квалификационных требований к специалистам, развитию сотрудничества в сфере обучения, подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов, развитию конкурентоспособных центров, обеспечивающих подготовку кадров и повышение квалификации персонала  |
2018 год |
Комиссия, государства-члены |
Распоряжение Комиссии |
|
б) проведение анализа законодательства государств-членов, регулирующего вопросы подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов, профессиональных и квалификационных требований к специалистам, деятельности образовательных учреждений и центров подготовки кадров в целях подготовки предложений и рекомендаций  |
2019 - 2020 годы |
государства-члены, Комиссия |
Аналитическии доклад |

      **8. Развитие науки и инноваций в сфере транспорта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
**20. Создание условий для проведения совместных научных исследований.**
**Формирование и развитие совместных современных, конкурентоспособных научно-образовательных центров:**  |
 |
 |
 |
|
а) создание рабочей группы для выработки предложений и рекомендаций по развитию науки и инноваций в сфере транспорта |
2018 год  |
Комиссия, государства-члены  |
Распоряжение Комиссии  |
|
б) выработка предложений по развитию науки и инноваций в сфере транспорта, в том числе касающихся:  |
2019 - 2020 годы |
государства-члены, Комиссия |
Аналитические материалы |
|
создания условий для планирования и проведения совместных научных исследований в целях разработки и внедрения передовых транспортных технологий, интеллектуальных транспортных систем, энергосберегающих и экологических ("зеленых") технологий, в том числе технологий, расширяющих использование альтернативных видов топлива и позволяющих снижать объемы выброса парниковых газов, скоростных и высокоскоростных транспортных систем, навигационных спутниковых систем GPS/ГЛОНАСС, информационных технологий организации перевозок, беспилотных транспортных средств, создания зон беспилотного движения транспорта;
определения ключевых требований к транспортным средствам и инфраструктуре в целях формирования программ инновационного развития транспорта;
создания механизмов сотрудничества национальных научно-образовательных транспортных центров, университетов;
создания сети современных, конкурентоспособных центров научного сопровождения транспортной деятельности в Союзе;
обеспечения увязки планируемых к реализации кооперационных проектов по развитию объектов индустриально-инновационной инфраструктуры (промышленных кластеров, индустриальных парков и технопарков) с реализуемыми и планируемыми к реализации проектами создания объектов транспортной инфраструктуры в государствах-членах;
расширения научно-технического сотрудничества, обмена информацией, передовым опытом (ноу-хау) с целью развития транспортных технологий;
определения порядка обмена научной информацией, создания базы данных (электронной библиотеки) научно-технической информации  |
 |
 |
 |
|
в) организация и проведение ежегодной международной научно-практической выставки, посвященной транспортным технологиям  |
ежегодно, начиная с 2019 года |
государства-члены Комиссия |
Решение уполномоченных органов |

      **II. Мероприятия, направленные на реализацию скоординированной (согласованной) транспортной политики государств-членов в сфере автомобильного**
**транспорта**

      **1. Развитие интеллектуальных транспортных систем**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
**21. Проведение анализа существующих в государствах-членах интеллектуальных транспортных систем, используемых в сфере автомобильного транспорта и дорожного хозяйства**  |
**2018-2019 годы**  |
**Комиссия, государства-члены** |
**Аналитическии доклад** |
|
22. Разработка и принятие рекомендации о согласованных подходах по взаимодействию национальных интеллектуальных транспортных систем, в том числе в целях совершенствования транспортного (автомобильного) контроля  |
2019 - 2020 годы |
Комиссия, государства-члены |
Рекомендация Комиссии |
|
**2. Развитие пассажирских перевозок**  |
|
23. Проведение анализа современного состояния рынка пассажирских перевозок в государствах-членах |
2018 - 2019 годы |
Комиссия, государства-члены |
Аналитический доклад |
|
24. Разработка и принятие рекомендации о согласованных подходах к организации и информационному обеспечению пассажирских перевозок и их контролю |
2019 - 2020 годы |
Комиссия, государства-члены |
Рекомендация Комиссии |
|
**3. Развитие и обеспечение сохранности инфраструктуры автомобильных дорог**  |
|
25. Проведение сравнительного анализа нормативных правовых актов государств-членов по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения в целях совершенствования требований в данной сфере |
2018 - 2020 годы  |
государства-члены, Комиссия |
Информация государств-членов, аналитический доклад  |
|
26. Подготовка и направление в Комиссию предложений по включению автомобильных дорог и маршрутов в перечень евразийских транспортных коридоров |
2018 год  |
государства-члены |
Предложения государств-членов |
|
27. Подготовка и принятие рекомендации о согласованных требованиях, предъявляемых к автомобильным дорогам, планируемым для включения в перечень евразийских транспортных коридоров |
2018 год |
Комиссия государства-члены |
Рекомендация Комиссия |
|
28. Проведение анализа эксплуатационных характеристик автомобильных дорог государств-членов, планируемых для включения в перечень евразийских транспортных коридоров |
2019 год |
государства-члены, Комиссия |
Аналитический доклад |
|
29. Определение и согласование перечня автомобильных дорог и маршрутов, планируемых для включения в перечень евразийских транспортных коридоров, на основе согласованных требований к таким автомобильным дорогам и маршрутам и анализа их эксплуатационных характеристик |
2020 год |
государства-члены, Комиссия |
совместное решение уполномоченных органов |
|
30. Совершенствование механизма контроля за въездом (выездом) автотранспортных средств на территории (с территорий) государств-членов (в том числе по евразийским транспортным коридорам) в части допустимых весовых и габаритных параметров. Разработка и внедрение согласованного механизма контроля за перемещением крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам государств-членов, включая рассмотрение вопросов установления лица, совершившего правонарушение, взимания штрафов по вступившим в силу решениям компетентных органов в части нанесения вреда автомобильным дорогам |
2019 - 2021 годы |
государства-члены, Комиссия |
Международный договор |
|
31. Разработка и подписание международного договора в рамках Союза о допустимых массах, осевых нагрузках и габаритах транспортных средств при движении по дорогам, включенным в перечень евразийских транспортных коридоров  |
2020-2021 годы |
государства-члены, Комиссия |
международный договор |

      **4. Повышение качества автотранспортных услуг и эффективности использования транзитного потенциала государств-членов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
**32. Выявление препятствий (барьеров, изъятий, ограничений), влияющих на развитие рынка перевозок автомобильным транспортом между государствами-членами с целью их последующего устранения** |
**на постоянной основе** |
**Комиссия, государства-члены** |
**информация для включения в ежегодный доклад, представляемый Высшему Евразийскому экономическому совету** |
|
33. Выработка согласованных мер и принятие рекомендации в целях обеспечения свободы транзитных перевозок грузов перевозчиками одного государства-члена через территории других государств-членов посредством взаимодействия с уполномоченными органами |
2018 год |
Комиссия, государства-члены |
Рекомендация Комиссии |
|
34. Подготовка и принятие рекомендации об общих подходах по урегулированию спорных ситуаций, возникающих на внешней границе Союза с перевозчиками третьих стран, возврату транспортных средств в случае нарушения установленных требований по выполнению условий международных автомобильных перевозок по территории Союза |
2018 год |
Комиссия, государства-члены |
Рекомендация Комиссии |
|
35. Проведение консультаций по вопросу присоединения государств-членов к Дополнительному протоколу к Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ) от 19 мая 1956 года, касающемуся электронной накладной (e-CMR)  |
2018 - 2019 годы |
государства-члены, Комиссия |
Протоколы консультаций |
|
36. Проведение анализа состояния парка автотранспортных средств государств-членов в целях определения проблем его обновления, пополнения и модернизации |
2019 год |
государства-члены, Комиссия |
Аналитический доклад |
|
37. Выработка согласованных мер и принятие рекомендации в целях создания благоприятных условий, способствующих обновлению парка автотранспортных средств государств-членов, используемых для международных перевозок |
2019-2020 годы Комиссия, рекомендация государства-члены Комиссии  |
Комиссия, государства-члены |
Рекомендация Комиссии |
|
38. Обеспечение синхронизации процедур оформления и выдачи специальных разрешений на проезд тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств при осуществлении международных автомобильных перевозок по автомобильным дорогам, включенным в перечень евразийских транспортных коридоров, в том числе проработка общих подходов к выдаче таких разрешений по принципу "единого окна" |
2020 - 2022 годы |
государства-члены, Комиссия |
совместное решение уполномоченных органов, нормативные правовые акты государств-членов |
|
39. Обеспечение синхронизации процедур оформления и выдачи специальных разрешений, предусмотренных законодательством государств-членов, на перевозку опасных грузов при осуществлении международных автомобильных перевозок по автомобильным дорогам, включенным в перечень евразийских транспортных коридоров, в том числе процедур установления предельных согласованных сроков выдачи специальных разрешений |
2020 - 2022 годы |
государства-члены, Комиссия |
совместное решение уполномоченных органов, нормативные правовые акты государств-членов |

      **5. Обеспечение профессиональной компетентности работников, связанных с осуществлением** **международных автомобильных перевозок**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
**40. Проведение анализа законодательства государств-членов, регулирующего вопросы профессиональной подготовки водителей и специалистов, ответственных за организацию международных автомобильных перевозок**  |
**2018 год**  |
**Комиссия, государства-члены**  |
**Аналитическии доклад**  |
|
41. Подготовка и принятие рекомендации о согласованных подходах по гармонизации профессиональных и квалификационных требований к водителям и специалистам, ответственным за организацию международных автомобильных перевозок  |
2019 год  |
Комиссия, государства-члены  |
Рекомендация Комиссии  |
|
42. Гармонизация профессиональных и квалификационных требований к водителям и специалистам, ответственным за организацию международных автомобильных перевозок, на основе принятых согласованных подходов |
2020 - 2021 годы |
государства-члены |
нормативные правовые акты государств-членов |
|
43. Подготовка и принятие рекомендации о гармонизации требований к документам, удостоверяющим образование и наличие необходимой квалификации, к соответствующим учебным центрам и образовательным организациям, к контролю качества образования и его научно-методическому обеспечению

 |
2020-2021 годы  |
Комиссия, государства-члены |
Рекомендация Комиссии |

      **III. Мероприятия, направленные на реализацию скоординированной (согласованной) транспортной политики государств-членов в сфере водного транспорта**

      **1. Морской транспорт**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
**44. Выработка согласованных подходов при формировании консолидированной позиции государств-членов в международных организациях**  |
**на постоянной основе** |
**государства-члены** |
**Протокольные** **решения уполномоченных** **органов** |
|
45. Выработка мер по упрощению процедур в портах государств-членов при организации перевозок в третьи страны (из третьих стран) |
на постоянной основе (по мере необходимости) |
государства-члены |
Протокольные решения уполномоченных органов |

      **2. Внутренний водный транспорт**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
**46. Подписание международного договора в рамках Союза о судоходстве**  |
**до 1 января 2018 г.**  |
**государства-члены** |
**Международный** **договор** |
|
47. Проведение сравнительного анализа законодательства государств-членов в сфере внутреннего водного транспорта в целях определения и согласования направлений, подлежащих гармонизации  |
2018 - 2019 годы  |
Комиссия, государства-члены  |
Аналитический доклад |
|
48. Проведение анализа программ и стандартов подготовки кадров в сфере внутреннего водного транспорта и подготовка предложений по их гармонизации |
2018 - 2019 годы |
государства-члены, Комиссия |
Аналитический доклад |
|
49. Проведение консультаций по выработке согласованных подходов по гармонизации законодательства государств-членов в сфере внутреннего водного транспорта |
на постоянной основе (по мере необходимости) |
государства-члены, Комиссия |
Проведение консультаций |
|
50. Выработка и принятие согласованных мер в целях создания благоприятных условий для обновления флота внутреннего водного транспорта государств-членов: |
 |
 |
 |
|
а)совершенствование механизмов привлечения инвестиций (в том числе при участии Евразийского банка развития) для обновления, пополнения и модернизации флота внутреннего водного транспорта |
2020 год |
государства-члены |
нормативные правовые акты государств-членов, инвестиционные программы |
|
б) создание благоприятных условий, способствующих обновлению флота внутреннего водного транспорта |
2020 год |
государства-члены |
нормативные правовые акты государств-членов |
|
51. Совершенствование порядка прохода судов по внутренним водным путям для государств-членов |
2020 год |
государства-члены |
нормативные правовые акты государств-членов, инвестиционные программы |
|
52. Проведение консультаций по выработке согласованных подходов по гармонизации программ и стандартов подготовки кадров в сфере внутреннего водного транспорта |
2020 год |
государства-члены, Комиссия |
Проведение консультаций |

      **IV. Мероприятия, направленные на реализацию скоординированной (согласованной) транспортной политики государств-членов в сфере железнодорожного**
**транспорта**

      **1.** **Совершенствование условий для функционирования единого транспортного пространства**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
**53. Создание институциональных (правовых) условий для организации обмена информацией, в том числе предварительной, о товарах и транспортных средствах международной перевозки с третьими странами, в том числе предоставление указанной информации перевозчикам государств-членов перевозчиками, физическими и юридическими лицами (грузоотправителями, экспедиторами) третьих стран:**  |
 |
 |
 |
|
а) проведение переговоров и консультаций с третьими странами об организации обмена предварительной информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, в том числе предоставление указанной информации перевозчикам государств-членов перевозчиками, физическими и юридическими лицами (грузоотправителями, экспедиторами) третьих стран  |
2018 год |
государства-члены, Комиссия |
протоколы переговоров и консультаций  |
|
б) разработка и принятие международного договора об организации обмена предварительной информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки с третьими странами, в том числе предоставление указанной информации перевозчикам государств-членов перевозчиками, физическими и юридическими лицами (грузоотправителями, экспедиторами) третьих стран |
2018 - 2020 годы |
государства-члены, Комиссия |
Международный договор |
|
54. Реализация пилотных проектов, связанных с переходом на использование электронной железнодорожной накладной при осуществлении перевозок на определяемых государствами-членами маршрутах, в том числе на маршруте Достык/Алтынколь - Брест - Достык/Алтынколь  |
начиная с 2018 года  |
государства-члены, Комиссия  |
отчеты о реализации пилотных проектов  |
|
55. Выработка и принятие согласованных подходов по устранению недостатков, связанных с организацией движения поездов, в том числе в части согласования перевозок, и внедрение безбумажных технологий организации и оформления перевозок грузов:  |
 |
 |
 |
|
а) проведение в целях выявления недостатков,      связанных с организацией движения поездов (в части согласования перевозок и оформления перевозок грузов, в том числе с применением безбумажных технологий) анализа:
нормативных правовых актов государств-членов, практики их применения, включая технологические аспекты;
механизма и практики взаимодействия участников перевозочной деятельности государств-членов, а также их взаимодействия с государственными органами;
опыта интеграционных объединений  |
2018 год |
государства-члены, Комиссия |
Аналитический доклад |
|
б) подготовка и принятие рекомендации по устранению недостатков в организации движения поездов, использованию безбумажных технологий при организации и оформлении перевозок грузов в международном сообщении, в том числе по определению перечня подлежащих изменению нормативных правовых актов государств-членов или актов органов Союза  |
2019 год |
Комиссия, государства-члены |
Рекомендация Комиссии |
|
в) подготовка и принятие рекомендации о согласованных подходах по внедрению безбумажных технологий при организации и оформлении перевозок грузов в международном сообщении  |
2019 год |
Комиссия, государства-члены |
Рекомендация Комиссии |
|
56. Выработка и принятие согласованных подходов по облегчению пересечения границ, устранению барьеров, упрощению процедур, влияющих на беспрепятственное перемещение пассажиров и грузов, в целях устранения причин, влияющих на задержки пассажирских и грузовых поездов:  |
 |
 |
 |
|
а) анализ законодательства государств-членов и практики его применения в целях выявления факторов, препятствующих перемещению пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов и влияющих на задержки пассажирских и грузовых поездов |
ежегодно, начиная с 2018 года  |
Комиссия, государства-члены  |
Информация для включения в ежегодный доклад, представляемый Высшему Евразийскому экономическому совету  |
|
б) принятие мер по устранению факторов, препятствующих перемещению пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов и влияющих на задержки пассажирских и грузовых поездов |
ежегодно, начиная с 2018 года |
государства-члены |
Решения (информация) уполномоченных органов  |
|
57. Реализация следующих совместных мероприятий по повышению качества пассажирских перевозок в международном сообщении, в том числе путем оптимизации графика движения поездов, сокращения времени на проведение контрольных операций в пути следования, обновления парка подвижного состава: |
 |
 |
 |
|
а) подготовка предложений по формированию согласованных подходов по повышению качества пассажирских перевозок в международном сообщении, в том числе путем совершенствования графика движения поездов, сокращения времени на проведение контрольных операций в пути следования, обновления парка подвижного состава, в рамках проведения научных исследований |
2018 год |
Комиссия, государства-члены  |
аналитический доклад |
|
б) подготовка и принятие рекомендации по повышению качества пассажирских перевозок в международном сообщении, в том числе путем оптимизации графика движения поездов, сокращения времени проведения контрольных операций в пути следования, обновления парка подвижного состава  |
2019 год |
Комиссия, государства-члены |
Рекомендация Комиссии |
|
58. Развитие международного пассажирского сообщения между государствами-членами: |
 |
 |
 |
|
а) анализ рынков пассажирских перевозок государств-членов |
2018 - 2020 годы  |
Комиссия, государства-члены |
Аналитический доклад |
|
б) подготовка и принятие рекомендации по развитию международного пассажирского сообщения между государствами-членами (с учетом экономических интересов участников перевозочного процесса), в том числе по обеспечению повышения качества, внедрению современных технологий перевозки и обслуживания пассажиров, совершенствованию контрольных процедур пересечения границ  |
2019 - 2020 годы |
Комиссия государства-члены, |
Рекомендация Комиссии |
|
59. Выработка предложений по организации и согласованию развития пассажирских перевозок в поездах, состоящих из вагонов повышенной комфортности, следующих по разработанным, согласованным и утвержденным ниткам графика по территориям 2 и более государств-членов |
2018 - 2020 годы |
государства-члены, Комиссия |
Решение уполномоченных органов |
|
60. Подготовка и принятие согласованных подходов по созданию и развитию скоростного и высокоскоростного пассажирского сообщения между государствами-членами с учетом особенностей развития железнодорожного транспорта и географического положения каждого из государств-членов:  |
 |
 |
 |
|
а) проведение консультаций в целях подготовки предложений по созданию и развитию скоростного и высокоскоростного пассажирского сообщения между государствами-членами с учетом особенностей развития железнодорожного транспорта и географического положения каждого из государств-членов  |
2018 - 2019 годы |
государства-члены, Комиссия |
Протоколы консультаций |
|
б) подготовка и принятие рекомендации о согласованных подходах по созданию и развитию скоростного и высокоскоростного пассажирского сообщения между государствами-членами |
2020 - 2023 годы  |
Комиссия, государства-члены |
Рекомендация Комиссии  |
|
61. Проведение гибкой тарифной политики в отношении услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом, в том числе посредством применения согласованных перевозчиками государств-членов сквозных тарифных ставок при перевозках грузов из третьих стран в третьи страны транзитом через территории государств-членов:  |
 |
 |
 |
|
а) проведение консультаций органов государственной власти, организаций железнодорожного транспорта государств-членов и выработка предложений по вопросам проведения гибкой тарифной (ценовой) политики в отношении услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом  |
по мере необходимости  |
государства-члены, Комиссия |
протоколы консультаций, решения консультативных органов, созданных Комиссией  |
|
б) проведение консультаций органов государственной власти, организаций железнодорожного транспорта государств-членов и выработка предложений по вопросам формирования сквозных тарифных ставок при перевозках грузов из третьих стран в третьи страны транзитом через территории государств-членов  |
по мере необходимости  |
государства-члены, Комиссия |
Протоколы консультаций |
|
**2. Создание условий для функционирования общего рынка услуг железнодорожного транспорта, за исключением услуг по перевозке и услуг инфраструктуры**  |
|
62. Анализ законодательства государств-членов в целях определения возможных дополнительных услуг железнодорожного транспорта, связанных с перевозкой, выработка предложений по его сближению (с выводами и рекомендациями по определению перечня дополнительных услуг железнодорожного транспорта с учетом лучших практик государств-членов)  |
2018 - 2019 годы |
государства-члены, Комиссия |
Аналитическии доклад |
|
63. Проведение консультаций в целях определения необходимости заключения международного договора, регламентирующего принципы либерализации (правовые основы регулирования торговли услугами, включая применение специальных экономических мер), порядок и условия оказания дополнительных услуг железнодорожного транспорта, связанных с перевозкой  |
2019 - 2020 годы |
государства-члены, Комиссия |
Протоколы консультаций уполномоченных органов  |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан