

**О реализации пилотного проекта по формированию системы информирования о продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза**

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10 мая 2018 года № 74.

      В соответствии с пунктом 30 Протокола об информационно-коммуникационных технологиях и информационном взаимодействии в рамках Евразийского экономического союза (приложение № 3 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года), в целях ускорения процессов обеспечения эффективного осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов и отработки в тестовом режиме механизма взаимодействия уполномоченных органов государств – членов Евразийского экономического союза в сфере технического регулирования Коллегия Евразийской экономической комиссии **решила:**

      1. Просить правительства государств – членов Евразийского экономического союза обеспечить совместно с Евразийской экономической комиссией реализацию в 2018 – 2019 годах пилотного проекта по формированию системы информирования о продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза.

      2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации в 2018 – 2019 годах пилотного проекта по формированию системы информирования о продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза.

      3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Председатель Коллегии* *Евразийской экономической комиссии*
 |
*Т. Саркисян*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | УТВЕРЖДЕНРешением КоллегииЕвразийской экономической комиссииот 10 мая 2018 г. № 74  |

 **ПЛАН**
**мероприятий по реализации в 2018 – 2019 годах пилотного проекта по формированию системы информирования о продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
Наименование мероприятия |
Исполнитель |
Срок |
Ожидаемый результат |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. Нормативное обеспечение пилотного проекта по формированию системы информирования о продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (далее соответственно – система информирования, Союз). Разработка временного порядка взаимодействия уполномоченных органов государств – членов Союза (далее – государства-члены) и Евразийской экономической комиссии (далее – Комиссия) при реализации пилотного проекта по формированию системы информирования |
Комиссия, государства-члены |
III квартал 2018 г. |
решение Коллегии Комиссии об утверждении временного порядка |
|
2. Технологическое и техническое обеспечение пилотного проекта по формированию системы информирования: |
 |
 |
 |
|
а) актуализация проектов технологических документов, регламентирующих информационное взаимодействие при реализации средствами интегрированной информационной системы Союза общего процесса "Формирование, ведение и использование системы информирования об опасной продукции" (далее соответственно – технологические документы, интегрированная система, общий процесс)  |
Комиссия, государства-члены |
в течение 2 месяцев после выполнения пункта 1 настоящего плана |
проекты технологических документов |
|
б) модернизация программного обеспечения сервисов общего процесса в интеграционном сегменте Комиссии интегрированной системы в соответствии с проектами технологических документов |
Комиссия |
в течение 2 месяцев после выполнения подпункта "а" настоящего пункта |
технорабочий проект |
|
в) разработка компонентов базовой реализации общего процесса для использования в национальных сегментах государств-членов интегрированной системы (при необходимости) |
Комиссия |
в течение 2 месяцев после выполнения подпункта "а" настоящего пункта |
технорабочий проект |
|
г) передача компонентов базовой реализации общего процесса для использования в национальных сегментах государств-членов интегрированной системы (при необходимости) |
Комиссия, государства-члены |
в течение 3 месяцев после выполнения подпункта "а" настоящего пункта |
акты приема-передачи |
|
д) разработка (доработка) и настройка информационных систем уполномоченных органов государств-членов для участия в пилотном проекте по формированию системы информирования |
государства-члены |
в течение 3 месяцев после выполнения подпункта "а" настоящего пункта |
технорабочий проект |
|
3. Тестовая эксплуатация системы информирования:  |
 |
 |
 |
|
а) проведение комплексного тестирования информационного взаимодействия между информационными системами уполномоченных органов государств-членов и Комиссии |
Комиссия, государства-члены |
в течение 4 месяцев после выполнения подпункта "а" пункта 2 настоящего плана |
протокол |
|
б) проведение тестовой эксплуатации системы информирования  |
Комиссия, государства-члены |
в течение 5 – 7 месяцев после выполнения подпункта "а" пункта 2 настоящего плана |
отчет |
|
4. Подведение итогов пилотного проекта по формированию системы информирования. Подготовка рекомендаций по итогам тестовой эксплуатации системы информирования, в том числе по реализации общего процесса, а также предложений по разработке, ведению и применению справочников и классификаторов общего процесса для включения в состав ресурсов единой системы нормативно-справочной информации Союза |
Комиссия, государства-члены |
в течение 8 месяцев после выполнения подпункта "а" пункта 2 настоящего плана |
протокол |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан