

**О реализации пилотного проекта по формированию системы информирования о продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза**

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10 мая 2018 года № 74.

      В соответствии с пунктом 30 Протокола об информационно-коммуникационных технологиях и информационном взаимодействии в рамках Евразийского экономического союза (приложение № 3 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года), в целях ускорения процессов обеспечения эффективного осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов и отработки в тестовом режиме механизма взаимодействия уполномоченных органов государств – членов Евразийского экономического союза в сфере технического регулирования Коллегия Евразийской экономической комиссии **решила:**

      1. Просить правительства государств – членов Евразийского экономического союза обеспечить совместно с Евразийской экономической комиссией реализацию в 2018 – 2019 годах пилотного проекта по формированию системы информирования о продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза.

      2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации в 2018 – 2019 годах пилотного проекта по формированию системы информирования о продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза.

      3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| *Председатель Коллегии*  *Евразийской экономической комиссии* | *Т. Саркисян* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10 мая 2018 г. № 74 |

**ПЛАН**   
**мероприятий по реализации в 2018 – 2019 годах пилотного проекта по формированию системы информирования о продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок | Ожидаемый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Нормативное обеспечение пилотного проекта по формированию системы информирования о продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (далее соответственно – система информирования, Союз). Разработка временного порядка взаимодействия уполномоченных органов государств – членов Союза (далее – государства-члены) и Евразийской экономической комиссии (далее – Комиссия) при реализации пилотного проекта по формированию системы информирования | Комиссия, государства-члены | III квартал 2018 г. | решение Коллегии Комиссии об утверждении временного порядка |
| 2. Технологическое и техническое обеспечение пилотного проекта по формированию системы информирования: |  |  |  |
| а) актуализация проектов технологических документов, регламентирующих информационное взаимодействие при реализации средствами интегрированной информационной системы Союза общего процесса "Формирование, ведение и использование системы информирования об опасной продукции" (далее соответственно – технологические документы, интегрированная система, общий процесс) | Комиссия, государства-члены | в течение 2 месяцев после выполнения пункта 1 настоящего плана | проекты технологических документов |
| б) модернизация программного обеспечения сервисов общего процесса в интеграционном сегменте Комиссии интегрированной системы в соответствии с проектами технологических документов | Комиссия | в течение 2 месяцев после выполнения подпункта "а" настоящего пункта | технорабочий проект |
| в) разработка компонентов базовой реализации общего процесса для использования в национальных сегментах государств-членов интегрированной системы (при необходимости) | Комиссия | в течение 2 месяцев после выполнения подпункта "а" настоящего пункта | технорабочий проект |
| г) передача компонентов базовой реализации общего процесса для использования в национальных сегментах государств-членов интегрированной системы (при необходимости) | Комиссия, государства-члены | в течение 3 месяцев после выполнения подпункта "а" настоящего пункта | акты приема-передачи |
| д) разработка (доработка) и настройка информационных систем уполномоченных органов государств-членов для участия в пилотном проекте по формированию системы информирования | государства-члены | в течение 3 месяцев после выполнения подпункта "а" настоящего пункта | технорабочий проект |
| 3. Тестовая эксплуатация системы информирования: |  |  |  |
| а) проведение комплексного тестирования информационного взаимодействия между информационными системами уполномоченных органов государств-членов и Комиссии | Комиссия, государства-члены | в течение 4 месяцев после выполнения подпункта "а" пункта 2 настоящего плана | протокол |
| б) проведение тестовой эксплуатации системы информирования | Комиссия, государства-члены | в течение 5 – 7 месяцев после выполнения подпункта "а" пункта 2 настоящего плана | отчет |
| 4. Подведение итогов пилотного проекта по формированию системы информирования. Подготовка рекомендаций по итогам тестовой эксплуатации системы информирования, в том числе по реализации общего процесса, а также предложений по разработке, ведению и применению справочников и классификаторов общего процесса для включения в состав ресурсов единой системы нормативно-справочной информации Союза | Комиссия, государства-члены | в течение 8 месяцев после выполнения подпункта "а" пункта 2 настоящего плана | протокол |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан