

**О плане мероприятий по реализации второго этапа Стратегии развития трансграничного пространства доверия**

Распоряжение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 2 октября 2018 года № 153.

      В целях реализации Стратегии развития трансграничного пространства доверия, утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27 сентября 2016 г. № 105:

      1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации второго этапа Стратегии развития трансграничного пространства доверия.

      2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его опубликования на официальном сайте Евразийского экономического союза.

|  |  |
| --- | --- |
| *Председатель Коллегии*  *Евразийской экономической комиссии* | *Т. Саркисян* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  распоряжением Коллегии  Евразийской экономической  комиссии от 2 октября 2018 г. №  153 |

**ПЛАН**   
**мероприятий по реализации второго этапа Стратегии развития трансграничного пространства доверия (2020 – 2021 годы)**

      Сноска. План - в редакции распоряжения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24.12.2019 № 205 (вступает в силу с даты его опубликования на официальном сайте Евразийского экономического союза).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель | Ожидаемый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Разработка архитектуры трансграничного пространства доверия в рамках реализации второго этапа Стратегии развития трансграничного пространства доверия | март 2020 г. | Евразийская экономическая комиссия (далее – Комиссия), государства-члены | решение Коллегии Комиссии |
| 2. Доработка Требований к созданию, развитию и функционированию трансграничного пространства доверия, утвержденных Решением Совета Евразийской экономической Комиссии от 5 декабря 2018 г. № 96 (далее – требования), в части учета архитектуры второго этапа Стратегии развития трансграничного пространства доверия и установления требований к механизмам обеспечения информационного взаимодействия в рамках организации информационного взаимодействия юридических лиц (хозяйствующих субъектов) государств – членов Евразийского экономического союза (далее – государства-члены) с уполномоченными органами государств-членов | май 2020 г. | Комиссия, государства-члены | решение Совета Комиссии |
| 3. Разработка положения о ведении реестра схем идентификации субъектов электронного взаимодействия, используемых при обеспечении информационного взаимодействия юридических лиц (хозяйствующих субъектов) государств-членов с уполномоченными органами государств-членов | сентябрь 2020 г. | Комиссия, государства-члены | решение Совета Комиссии |
| 4. Разработка положения о ведении реестра рисков, возникающих при использовании механизмов обеспечения трансграничного информационного взаимодействия юридических лиц (хозяйствующих субъектов) государств-членов с уполномоченными органами государств-членов | декабрь 2020 г. | Комиссия, государства-члены | решение Совета Комиссии |
| 5. Разработка проекта порядка признания электронной цифровой подписи (электронной подписи) в электронном документе и обеспечения юридической силы электронных документов при трансграничном информационном взаимодействии в сферах, определяемых государствами-членами | декабрь 2020 г. | Комиссия, государства-члены | решение Совета Комиссии |
| 6. Разработка предложений о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части уточнения определения трансграничного пространства доверия | сентябрь 2021 г. | Комиссия, государства-члены | Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года". |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан