

**О плане мероприятий по реализации второго этапа Стратегии развития трансграничного пространства доверия**

Распоряжение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 2 октября 2018 года № 153.

      В целях реализации Стратегии развития трансграничного пространства доверия, утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27 сентября 2016 г. № 105:

      1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации второго этапа Стратегии развития трансграничного пространства доверия.

      2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его опубликования на официальном сайте Евразийского экономического союза.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Председатель Коллегии* *Евразийской экономической комиссии*
 |
*Т. Саркисян*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | УТВЕРЖДЕН распоряжением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 2 октября 2018 г. № 153  |

 **ПЛАН**
**мероприятий по реализации второго этапа Стратегии развития трансграничного пространства доверия (2020 – 2021 годы)**

      Сноска. План - в редакции распоряжения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24.12.2019 № 205 (вступает в силу с даты его опубликования на официальном сайте Евразийского экономического союза).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
Наименование мероприятия |
Срок исполнения |
Исполнитель |
Ожидаемый результат |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. Разработка архитектуры трансграничного пространства доверия в рамках реализации второго этапа Стратегии развития трансграничного пространства доверия |
март 2020 г. |
Евразийская экономическая комиссия (далее – Комиссия), государства-члены |
решение Коллегии Комиссии |
|
2. Доработка Требований к созданию, развитию и функционированию трансграничного пространства доверия, утвержденных Решением Совета Евразийской экономической Комиссии от 5 декабря 2018 г. № 96 (далее – требования), в части учета архитектуры второго этапа Стратегии развития трансграничного пространства доверия и установления требований к механизмам обеспечения информационного взаимодействия в рамках организации информационного взаимодействия юридических лиц (хозяйствующих субъектов) государств – членов Евразийского экономического союза (далее – государства-члены) с уполномоченными органами государств-членов |
май 2020 г. |
Комиссия, государства-члены |
решение Совета Комиссии |
|
3. Разработка положения о ведении реестра схем идентификации субъектов электронного взаимодействия, используемых при обеспечении информационного взаимодействия юридических лиц (хозяйствующих субъектов) государств-членов с уполномоченными органами государств-членов  |
сентябрь 2020 г. |
Комиссия, государства-члены |
решение Совета Комиссии |
|
4. Разработка положения о ведении реестра рисков, возникающих при использовании механизмов обеспечения трансграничного информационного взаимодействия юридических лиц (хозяйствующих субъектов) государств-членов с уполномоченными органами государств-членов |
декабрь 2020 г. |
Комиссия, государства-члены |
решение Совета Комиссии |
|
5. Разработка проекта порядка признания электронной цифровой подписи (электронной подписи) в электронном документе и обеспечения юридической силы электронных документов при трансграничном информационном взаимодействии в сферах, определяемых государствами-членами  |
декабрь 2020 г. |
Комиссия, государства-члены |
решение Совета Комиссии |
|
6. Разработка предложений о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части уточнения определения трансграничного пространства доверия  |
сентябрь 2021 г. |
Комиссия, государства-члены |
Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года". |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан