

**О плане мероприятий, направленных на формирование общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза**

Решение Высшего Евразийского экономического совета от 20 декабря 2019 года № 31.

      В соответствии с пунктом 42 Протокола об общем электроэнергетическом рынке Евразийского экономического союза (приложение № 21 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) Высший Евразийский экономический совет решил:

      1. Утвердить прилагаемый план мероприятий, направленных на формирование общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза.

      2. Евразийскому межправительственному совету при утверждении акта, указанного в пункте 4 плана, утвержденного настоящим Решением, предусмотреть его вступление в силу не позднее 1 июля 2026 г.

      Сноска. Пункт 2 – в редакции решения Высшего Евразийского экономического совета от 08.05.2024 № 5 (вступает в силу с даты его официального опубликования).

      21. Определить срок начала поставок по договорам купли- продажи электрической энергии между участниками общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза - с 1 января 2027 г.

      Сноска. Решение предусмотрено дополнить пунктом 21 в соответствии с решением Высшего Евразийского экономического совета от 08.05.2024 № 5 (вступает в силу с даты его официального опубликования).

      3. Коллегии Евразийской экономической комиссии совместно с правительствами государств – членов Евразийского экономического союза (далее – государства-члены) ежегодно, до 2026 года включительно, в рамках представления результатов мониторинга исполнения государствами-членами обязательств в сфере энергетики, предусмотренных разделом XX Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, информировать Совет Евразийской экономической комиссии о приведении законодательства государств-членов в соответствие с Протоколом об общем электроэнергетическом рынке Евразийского экономического союза (приложение № 21 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) и актами, предусмотренными указанным Протоколом, а также о выполнении иных мероприятий, необходимых для участия субъектов внутренних оптовых электроэнергетических рынков государств-членов в общем электроэнергетическом рынке Евразийского экономического союза.

      4. Настоящее Решение вступает в силу с даты вступления в силу Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (в части формирования общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза), подписанного 29 мая 2019 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Члены Высшего Евразийского экономического совета: | | | | |
| За Республику  Армения | За Республику  Беларусь | За Республику  Казахстан | За Кыргызскую  Республику | За Российскую  Федерацию |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | УТВЕРЖДЕН Решением Высшего Евразийского экономического совета от 20 декабря 2019 г. № 31 |

**ПЛАН**  
**мероприятий, направленных на формирование общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза**

      Сноска. План с изменениями, внесенными решениями Высшего Евразийского экономического совета от 08.05.2024 № 5 (вступает в силу с даты его официального опубликования); от 26.12.2024 № 18 (вступает в силу с даты его официального опубликования).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия\* | Исполнители | Орган, принимающий решение | Срок реализации мероприятия |
| 1. Принятие правил доступа к услугам по межгосударственной передаче электрической энергии (мощности) в рамках общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза (далее – Союз) | Евразийская экономическая комиссия (далее – Комиссия), государства – члены Союза (далее – государства-члены) | Евразийский межправительственный совет (далее – Межправительственный совет) | до 1 июля 2022 г. |
| 2. Принятие правил определения и распределения пропускной способности межгосударственных сечений на общем электроэнергетическом рынке Союза | Комиссия, государства-члены | Межправительственный совет | до 1 июля 2022 г. |
| 3. Принятие правил взаимной торговли электрической энергией на общем электроэнергетическом рынке Союза | Комиссия, государства-члены | Межправительственный совет | до 1 июля 2022 г. |
| 4. Принятие правил информационного обмена на общем электроэнергетическом рынке Союза | Комиссия, государства-члены | Межправительственный совет | до 1 июля 2024 г. |
| 5. Принятие положения о развитии межгосударственных электрических сетей | Комиссия, государства-члены | Совет Комиссии | до 1 января 2028 г. |
| 6. Определение организации (организаций), осуществляющей организацию централизованной торговли электрической энергией по срочным контрактам на общем электроэнергетическом рынке Союза | государства-члены, Комиссия | Совет Комиссии | до 1 октября 2022 г. |
| 7. Определение организации, осуществляющей организацию централизованной торговли электрической энергией на сутки вперед на общем электроэнергетическом рынке Союза | государства-члены, Комиссия | Совет Комиссии | до 1 октября 2022 г. |
| 8. Утверждение формы договора (форм договоров) о присоединении, а также стандартных форм договоров и регламентов, предусмотренных актами, принимаемыми в соответствии с пунктами 5 – 8 Протокола об общем электроэнергетическом рынке Евразийского экономического союза (приложение № 21 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) | государства-члены, Комиссия | Совет Комиссии | до 1 июня 2025 г. |
| 9. Принятие порядка мониторинга функционирования общего электроэнергетического рынка Союза | Комиссия, государства-члены | Совет Комиссии | до 1 января 2028 г. |
| 10. Представление в Комиссию информации о создании государством-членом условий для участия в торговле электрической энергией на общем электроэнергетическом рынке Союза на добровольной и конкурентной основе всех субъектов внутренних оптовых электроэнергетических рынков государств-членов, а также о готовности государства-члена к указанной торговле | государства- члены | - | в течение 3 месяцев с даты вступления в силу международного договора о формировании общего рынка газа Союза, а также актов органов Союза, необходимых для обеспечения функционирования общего рынка газа Союза |
| 11. Принятие решения о создании условий для участия на добровольной и конкурентной основе всех субъектов внутренних оптовых электроэнергетических рынков государств-членов в общем электроэнергетическом рынке Союза | Комиссия, государства-члены | Совет Комиссии | в течение 3 месяцев с даты вступления в силу международного договора о формировании общего рынка газа Союза, а также актов органов Союза, необходимых для обеспечения функционирования общего рынка газа Союза |
| 12. Принятие методических указаний по определению цен (тарифов) на услуги инфраструктурных организаций общего электроэнергетического рынка Союза, не являющихся субъектами естественных монополий | государство-член, на территории которого зарегистрирована соответствующая инфраструктурная организация | уполномоченный орган государства-члена, на территории которого зарегистрирована соответствующая инфраструктурная организация | до 1 июня 2025 г. |
| 13. Проведение тестовых испытаний функционирования технологической основы общего электроэнергетического рынка Союза | государства-члены, Комиссия | - | периодически, с даты утверждения регламентов, указанных в пункте 8 настоящего плана, до даты вступления в силу акта, указанного в пункте 4 настоящего плана |
| 14. Представление в Комиссию информации о готовности обеспечения электронного документооборота инфраструктурных организаций с регистратором до начала торговли электрической энергией на общем электроэнергетическом рынке Союза в соответствии с актами, принимаемыми в соответствии с пунктами 5-8 Протокола об общем электроэнергетическом рынке Евразийского экономического союза (приложение № 21 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) и пунктом 8 настоящего плана | уполномоченные органы (организации) государств-членов | - | не позднее 12 месяцев с даты утверждения формы договора (форм договоров) о присоединении, а также стандартных форм договоров и регламентов, указанных в пункте 8 настоящего плана |
| 15. Представление регистратору информации о субъектах внутренних оптовых электроэнергетических рынков, уполномоченных на участие в общем электроэнергетическом рынке Союза, включая организации, уполномоченные на межгосударственную передачу электрической энергии (мощности) и урегулирование отклонений (в целях формирования реестра субъектов общего электроэнергетического рынка Союза) | Уполномоченные органы (организации) государств-членов | - | до 1 октября  2026 г. |
| 16. Представление регистратору информации о составе межгосударственных сечений | Уполномоченные органы (организации) государств-членов | - | до 1 октября  2026 г. |
| 17. Представление операторам централизованной торговли и регистратору информации о выделении внутреннего сечения и о том, в каких направлениях межгосударственной передачи электрической энергии (мощности) (относительно каких межгосударственных сечений) по территории государства-члена внутреннее сечение оказывает влияние на объемы поставок электрической энергии других государств-членов на общем электроэнергетическом рынке Союза | Уполномоченные органы (организации) государств-членов | - | до 1 октября  2026 г. |
| 18. Утверждение методик определения доступной пропускной способности межгосударственных сечений и порядков, используемых для определения доступной пропускной способности внутренних сечений (при наличии) | государства-члены в части методик определения доступной пропускной способности межгосударственных сечений;  государство-член, определившее на своей территории внутренние сечения - в части порядков, используемых для определения доступной пропускной способности внутренних сечений | Уполномоченные органы государств-членов | до 1 октября  2026 г. |
| 19. Опубликование утвержденных методик определения доступной пропускной способности межгосударственных сечений и порядков, используемых для определения доступной пропускной способности внутренних сечений (при наличии) | уполномоченные органы (организации) государств- членов | - | до 15 октября  2026 г. |
| 20. Представление регистратору величин доступной пропускной способности межгосударственных сечений и величин доступной пропускной способности внутренних сечений (при наличии) | уполномоченные органы (организации) государств-членов | - | до 1 ноября  2026 г.". |
| 21. Определение доверенных третьих сторон государств- членов, которые будут выполнять функции в соответствии с правилами, предусмотренными пунктом 8 Протокола об общем электроэнергетическом рынке Евразийского экономического союза (приложение № 21 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) (далее - правила информационного обмена) | государства-члены | - | до 1 июня  2025 г. |
| 22. Разработка и согласование соответствующими уполномоченными органами государств-членов в сфере информационной безопасности и сфере информационных технологий определенных правилами информационного обмена способов аутентификации субъектов общего электроэнергетического рынка Союза для доступа к их личным кабинетам на сайте регистратора в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" | государства-члены | - | до 1 июня  2025 г. |
| 23. Обеспечение технической готовности доверенных третьих сторон государств-членов к выполнению функций, предусмотренных правилами информационного обмена | государства- члены | - | до 1 января  2026 г. |

      \* Наименование документа может быть уточнено в ходе его разработки.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан