

**О детализированном плане на 2019 год по выполнению плана мероприятий по реализации Основных направлений развития механизма "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической деятельности**

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 28 мая 2019 года № 52

      В соответствии с пунктом 3 Решения Высшего Евразийского экономического совета от 8 мая 2015 г. № 19 "О плане мероприятий по реализации Основных направлений развития механизма "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической деятельности" Совет Евразийской экономической комиссии **решил:**

      1. Утвердить прилагаемый детализированный план на 2019 год по выполнению плана мероприятий по реализации Основных направлений развития механизма "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической деятельности.

      2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

 **Члены Совета Евразийской экономической комиссии:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **От Республики****Армения** | **От Республики****Беларусь** | **От Республики****Казахстан** | **От Кыргызской****Республики** | **От Российской****Федерации** |
| **М. Григорян** | **И. Петришенко** | **А. Смаилов** | **Ж. Разаков** | **А. Силуанов** |

|  |  |
| --- | --- |
|   |  |
|   | УТВЕРЖДЕНРешением СоветаЕвразийской экономической комиссииот 28 мая 2019 г. № 52 |

 **ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЛАН НА 2019 ГОД**
**по выполнению плана мероприятий по реализации Основных направлений развития механизма "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической деятельности**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
Наименование мероприятия |
Пункт перечня мероприятий\* |
Срок исполнения |
Ответственный исполнитель |
Планируемый результат |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. Развитие национальных механизмов "единого окна" |
|
1.1. Утверждение детального описания функций и архитектуры эталонной модели национального механизма "единого окна", перечня государственных процедур и услуг, охватываемых этой эталонной моделью, с учетом наднационального сегмента |
пункт 1.6 |
II – III кварталы |
Евразийская экономическая комиссия (далее – Комиссия), государства – члены Евразийского экономического союза (далее соответственно – государства-члены, Союз)  |
проект акта органа Союза |
|
1.2. Разработка, внедрениеи оптимизация национальных механизмов "единого окна" |
пункт 1.7 |
 |
 |
 |
|
1.2.1. Доработка концепций развития национальных механизмов "единого окна" |
 |
в течение года |
государства-члены |
отчет |
|
1.2.2. Подготовка (актуализация) планов мероприятий ("дорожных карт") по созданию национальных механизмов "единого окна" с учетом актов органов Союза |
 |
в течение года |
государства-члены |
отчет |
|
1.2.3. Реализация пилотных проектов, относящихся к элементам национального механизма "единого окна" |
 |
в течение года |
государства-члены |
отчет |
|
1.2.4. Подготовка проекта документа, определяющего подходы к формированию цифровой таможни
  |
 |
II – III кварталы |
Комиссия, государства-члены |
проект акта органа Союза |
|
1.2.5. Развитие электронного документооборота в морских пунктах пропуска государств-членов |
 |
IV квартал |
Комиссия, государства-члены |
проект решения Евразийского межправительственного совета (концепция) |
|
1.2.6. Анализ развития электронного документооборота в воздушных пунктах пропуска государств-членов и подготовка заключения |
 |
июль |
Комиссия, государства-члены |
аналитические материалы, заключение |
|
1.2.7. Анализ развития электронного документооборота в железнодорожных пунктах пропуска государств-членов и подготовка заключения |
 |
июль |
Комиссия,государства-члены |
аналитические материалы, заключение |
|
1.2.8. Унификация форматов, структуры и процедуры передачи информации о выданных удостоверениях допуска к осуществлению международных перевозок грузов автомобильным транспортом (B2G, G2G)
  |
 |
IV квартал |
Комиссия,государства-члены |
проект акта органа Союза  |
|
2. Сближение подходов по развитию национальных механизмов "единого окна" |
|
2.1. Определение приоритетных направлений сближения подходов по развитию национальных механизмов "единого окна" |
пункт 2.1 |
 |
 |
 |
|
2.1.1. Формирование перечня инструментов (регламентов, стандартов), направленных на внедрение эталонной модели национального механизма "единого окна" |
 |
II – IV кварталы |
Комиссия, государства-члены |
проект рекомендации Комиссии |
|
2.1.2. Разработка единых подходов по оптимизации бизнес-процессов |
 |
II – IV кварталы |
Комиссия, государства-члены |
аналитические материалы |
|
3. Взаимное признание электронных документов, необходимых для осуществления внешнеэкономической деятельности |
|
3.1. Унификация и гармонизация сведений из документов, необходимых для осуществления внешнеэкономической деятельности, а также сведений, содержащихся в электронных документах, оформляемых на территории Союза, в целях их взаимного признания |
пункт 3.2 |
 |
 |
 |
|
3.1.1. Развитие инструментов для гармонизации сведений, необходимых для осуществления внешнеэкономической деятельности, в рамках развития модели данных Союза с учетом опыта и рекомендаций в сфере создания и развития моделей данных, а также спецификации структур электронных документов, в том числе СЕФАКТ ООН и Всемирной таможенной организации |
 |
декабрь |
Комиссия, государства-члены |
модель данных Союза, опубликованная на информационном портале Союза |
|
3.2. Разработка и актуализация структур электронных документов и (или) документов в электронном виде по согласованному составу сведений, представленных тематическими блоками и (или) определенных решениями Коллегии Комиссии
  |
пункт 3.3 |
 |
 |
 |
|
3.2.1 Актуализация структуры лицензий и разрешений на экспорт и (или) импорт товаров, выдаваемых в форме электронного документа, и обеспечение их утверждения |
 |
III квартал |
Комиссия, государства-члены |
проект решения Коллегии Комиссии |
|
3.2.2. Внесение изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30 июня 2017 г. № 80 "О свидетельствах о государственной регистрации продукции" |
 |
в течение года, но не ранее 1 июня 2019 г. |
Комиссия, государства-члены |
проект решения Коллегии Комиссии |
|
3.3. Использование сведений из документов, необходимых для осуществления внешнеэкономической деятельности на территориях государств-членов, выданных уполномоченными органами государств, не являющихся членами Союза
  |
пункт 3.4 |
 |
 |
 |
|
3.3.1. Создание правовой основы для функционирования электронной системы сертификации и верификации происхождения товаров между государствами-членами и Социалистической Республикой Вьетнам |
 |
в течение года  |
Комиссия, государства-члены |
проект соглашения |
|
3.4. Обеспечение уникальной идентификации субъектов внешнеэкономической деятельности |
пункт 3.5 |
 |
Комиссия, государства-члены |
 |
|
3.4.1. Cоздание единой системы идентификации участников внешнеэкономической деятельности в рамках Союза
  |
 |
в течение года |
Комиссия, государства-члены |
проект соглашения о единой системе идентификации участников внешнеэкономической деятельности в рамках Союза, проекты документов о создании единой системы идентификации |
|
4. Организация информационного взаимодействия |
|
4.1. Унификация процедур взаимодействия заинтересованных лиц и государственных органов в рамках национальных механизмов "единого окна"  |
пункт 4.1 |
 |
 |
 |
|
4.1.1. Разработка проектов унифицированных требований к реализации процедур взаимодействия B2G в электронном виде в соответствии с перечнем, утверждаемым Комиссией  |
 |
декабрь |
Комиссия, государства-члены |
отчет |
|
4.2. Оптимизация процедур межведомственного информационного взаимодействия в рамках национальных механизмов "единого окна"  |
пункт 4.2 |
 |
 |
 |
|
4.2.1. Реализация в государствах-членах межведомственного информационного взаимодействия (G2G), обеспечивающего принцип "единого окна" при реализации унифицированных процедур B2G |
 |
июнь,декабрь |
государства-члены |
отчет |
|
4.3. Оптимизация и реализация общих процессов в рамках Союза, задействованных в обеспечении функционирования национальных механизмов "единого окна" |
пункт 4.3 |
 |
 |
 |
|
4.3.1. Сбор, анализ и согласование предложений по внесению изменений в перечень общих процессов в рамках Евразийского экономического союза, утвержденный Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 14 апреля 2015 г. № 29 (далее – перечень общих процессов), задействованных в обеспечении функционирования национальных механизмов "единого окна"
  |
 |
в течение года |
Комиссия, государства-члены |
проекты актов органа Союза |
|
4.3.2. Подготовка правил реализации общих процессов и технологических документов, необходимых для обеспечения реализации перечня общих процессов, которые могут быть задействованы в обеспечении функционирования национальных механизмов "единого окна" |
 |
в течение года |
Комиссия, государства-члены |
проекты актов органа Союза |
|
4.3.3. Реализация общих процессов в рамках Союза, задействованных в обеспечении функционирования национальных механизмов "единого окна" в интеграционном сегменте Комиссии интегрированной информационной системы Союза |
 |
декабрь |
Комиссия |
отчет  |
|
4.3.4. Реализация общих процессов в рамках Союза, задействованных в обеспечении функционирования национальных механизмов "единого окна" в национальных сегментах государств-членов интегрированной информационной системы Союза |
 |
декабрь |
государства-члены |
отчет  |
|
4.4. Упрощение процедур использования национальных механизмов "единого окна" заинтересованными лицами |
пункт 4.4 |
 |
 |
 |
|
4.4.1. Актуализация каталога унифицированных процедур B2G в электронном виде с целью обеспечения равных условий для заинтересованных лиц при получении и использовании информации об унифицированных процедурах B2G |
 |
декабрь |
Комиссия, государства-члены |
проект акта органа Союза |
|
4.5. Формирование и развитие единой системы нормативно-справочной информации Союза, необходимой для обеспечения функционирования национальных механизмов "единого окна" |
пункт 4.5 |
 |
 |
 |
|
4.5.1. Формирование справочников и классификаторов для включения в состав единой системы нормативно-справочной информации Союза  |
4.5.1 |
декабрь |
Комиссия, государства-члены |
проекты актов органов Союза |
|
5. Формирование понятийного аппарата |
|
5.1. Ведение (актуализация) глоссария терминов, используемых при реализации Основных направлений развития механизма "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической деятельности, одобренных Решением Высшего Евразийского экономического совета от 29 мая 2014 г. № 68(далее – Основные направления)
  |
пункт 5.2 |
в течение года |
Комиссия, государства-члены |
предложения в глоссарий |
|
6. Организационный механизм, обеспечивающий реализациюплана мероприятий (механизм управления) |
|
6.1. Совершенствование организационной структуры механизма управления |
пункт 6.5 |
 |
 |
 |
|
6.1.1. Актуализация состава рабочей группы по выполнению плана мероприятий по реализации Основных направлений развития механизма "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической деятельности, утвержденного распоряжением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 26 июня 2018 г. № 114 (далее – рабочая группа) |
 |
июнь |
Комиссия, государства-члены |
проект распоряжения Коллегии Комиссии |
|
7. Организационные вопросы |
|
7.1. Популяризация механизма "единого окна": работа со СМИ, организация открытых дискуссий, семинаров, конференций и круглых столов по вопросам реализации Основных направлений и плана мероприятий по реализации Основных направлений развития механизма "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической деятельности, утвержденного Решением Высшего Евразийского экономического совета от 8 мая 2015 г. № 19 (далее – план мероприятий)  |
пункт 7.1 |
 |
 |
 |
|
7.1.1. Проведение круглых столов, рабочих групп, совещаний или иных мероприятий с целью практической демонстрации реализуемых национальных проектов механизма "единого окна" |
 |
в течение года |
Комиссия, государства-члены |
отчет |
|
7.1.2. Проведение круглого стола по обсуждению инструментов оптимизации бизнес-процессов
  |
 |
сентябрь |
Комиссия, государства-члены |
отчет |
|
7.2. Подготовка и публикация отчетов о проделанной работе по реализации Основных направлений  |
пункт 7.2 |
 |
 |
 |
|
7.2.1. Развитие тематического информационного ресурса по вопросам реализации Основных направлений на информационном портале Союза  |
 |
июнь, декабрь |
Комиссия |
тематический информационный ресурс по вопросам реализации Основных направлений на информационном портале Союза |
|
7.3. Организация заседаний рабочей группы |
 |
 |
 |
 |
|
7.3.1. Заседания рабочей группы в составе координационного совета |
 |
в течение года |
Комиссия, государства-члены |
протоколы заседаний |
|
7.3.2. Заседания рабочей группы в составе отдельных тематических блоков |
 |
ежеквартально |
Комиссия, государства-члены |
протоколы заседаний |
|
7.3.3. Проведение консультаций для профильных департаментов Комиссии по вопросу оформления и использования документов в электронном виде  |
 |
в течение года |
Комиссия |
протоколы заседаний, презентация на тему "Оформление и использование документовв электронном виде" |
|
7.4. Подготовка плана работы рабочей группы по выполнению плана мероприятий |
 |
июль |
Комиссия, государства-члены |
план работы рабочей группы |
|
7.5. Подготовка проекта детализированного плана на 2020 год по выполнению плана мероприятий  |
 |
декабрь |
Комиссия, государства-члены |
проект акта органа Союза |

      \* Указывается пункт перечня мероприятий (раздел XII) плана мероприятий по реализации Основных направлений развития механизма "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической деятельности, утвержденного Решением Высшего Евразийского экономического совета от 8 мая 2015 г. № 19.

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан