

**О реализации проекта "Унифицированная система поиска "Работа без границ"**

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 9 сентября 2019 года № 89.

      В целях реализации Основных направлений реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 года, утвержденных Решением Высшего Евразийского экономического совета от 11 октября 2017 г. № 12, в соответствии с механизмами реализации проектов в рамках цифровой повестки Евразийского экономического союза, утвержденными Решением Евразийского межправительственного совета от 1 февраля 2019 г. № 1, на основании пакета документов, представленного в качестве информационного материала в соответствии с пунктами 6 и 7 указанных механизмов, с учетом заинтересованности государств – членов Евразийского экономического союза в реализации проекта "Унифицированная система поиска "Работа без границ" Совет Евразийской экономической комиссии **решил:**

      1. Начать реализацию проекта "Унифицированная система поиска "Работа без границ" (далее – проект).

      2. Утвердить прилагаемые:

      паспорт проекта "Унифицированная система поиска "Работа без границ";

      верхнеуровневый план мероприятий по реализации проекта "Унифицированная система поиска "Работа без границ".

      3. Установить, что:

      в реализации проекта участвуют все государства – члены Евразийского экономического союза;

      финансирование проекта в 2020 году в части мероприятий, реализуемых Евразийской экономической комиссией, осуществляется за счет средств бюджета Евразийского экономического союза, предусмотренных на создание, обеспечение функционирования и развитие интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза, в рамках расходов на реализацию цифровой повестки Евразийского экономического союза в размере до 58,5 млн рублей.

      4. Коллегии Евразийской экономической комиссии:

      утвердить состав рабочей группы по координации проекта;

      утвердить техническое задание проекта.

      5. Просить государства – члены Евразийского экономического союза в месячный срок:

      определить уполномоченные органы (организации), ответственные за реализацию проекта, и уведомить о них Евразийскую экономическую комиссию;

      представить в Евразийскую экономическую комиссию кандидатуры для включения в состав рабочей группы по координации проекта;

      определить операторов национальных компонентов проекта и уведомить о них Евразийскую экономическую комиссию.

      6. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования.

 **Члены Совета Евразийской экономической комиссии:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **От Республики****Армения** | **От Республики****Беларусь** | **От Республики****Казахстан** | **От Кыргызской****Республики** | **От Российской****Федерации** |
| **М. Григорян** | **И. Петришенко** | **А. Смаилов** | **Ж. Разаков** | **А. Силуанов** |

|  |  |
| --- | --- |
|   |  |
|   | УТВЕРЖДЕН Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09 сентября 2019 г. № 89  |

 **ПАСПОРТ**
**проекта "Унифицированная система поиска "Работа без границ"**

      Сноска. Паспортс изменениями, внесенными решениями Совета Евразийской экономической комиссии от 18.11.2019 № 117 (вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования); от 23.11.2020 № 112 (вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования).

|  |  |
| --- | --- |
|
Раздел  |
Содержание  |
|
Наименование проекта |
унифицированная система поиска "Работа без границ" (далее – система) |
|
2. Цели и ключевые результаты проекта |
расширение возможностей трудоустройства и поиска работы для граждан государств – членов Евразийского экономического союза (далее соответственно – государства-члены, Союз);
увеличение для работодателей государств-членов среды поиска персонала на свободные рабочие места и вакантные должности;
внедрение современных и эффективных цифровых инструментов взаимодействия рынков труда государств-членов;
содействие ускорению процессов свободного передвижения трудовых ресурсов в рамках Союза при развитии цифровой экономики.
По итогам реализации проекта предполагается получить следующие ключевые результаты.
Граждане государств-членов, заинтересованные в поиске работы и являющиеся пользователями системы:
будут обеспечены возможностью доступа к базам вакансий работодателей государств-членов, данные о которых собраны, верифицированы и опубликованы уполномоченными органами государств-членов;
получат возможность прямого взаимодействия с работодателями других государств-членов.
Работодатели государств-членов, являющиеся пользователями системы:
получат дополнительный, верифицированный источник привлечения трудовых ресурсов;
будут иметь возможность оперативного доступа к базам резюме граждан государств-членов, заинтересованных в поиске работы, которые собраны, верифицированы и опубликованы уполномоченными органами государств-членов;
получат возможность прямого взаимодействия с соискателями других государств-членов.
Государства-члены смогут:
обеспечить внедрение современных и эффективных цифровых инструментов взаимодействия рынков труда государств-членов;
создать технологическую основу для развития и реализации направления цифровой повестки Союза, направленной на формирование цифровой экосистемы для обеспечения трудоустройства и занятости граждан государств-членов;
оказать содействие обеспечению мобильности трудовых ресурсов, а также развитию дистанционного найма в рамках Союза |
|
3. Целевые индикаторы и показатели результативности проекта |
по итогам 1-го года реализации проекта должны быть достигнуты следующие показатели:
количество пользователей, обратившихся к системе, – не менее 500 тыс.;
количество обращений к системе – не менее 1 млн;
количество откликов по вакансиям – не менее 100 тыс.;
количество приглашений от работодателей – не менее 10 тыс.  |
|
4. Рамки проекта |
в ходе реализации проекта предполагается сформировать унифицированные функциональные и технические требования, на основе которых будет разработано типовое программное обеспечение, механизмы и методы универсального API для обеспечения доступа к информации о свободных рабочих местах и соискателях вакансий, содержащейся в национальных информационных системах и ресурсах в сфере трудоустройства и занятости государств-членов.
В результате реализации проекта пользователям системы (соискателям вакансий и работодателям) будет предоставлена возможность выбора одного или нескольких государств-членов, на территориях которых требуется осуществить поиск работы или подбор персонала, сформировать универсальный поисковый запрос к национальным информационным системам соответствующих государств-членов, получить доступ к информации, содержащейся в этих системах, а также возможность интерактивного взаимодействия.
Трансграничная передача и хранение персональных данных в рамках реализации проекта не осуществляются.
Информация о вакансиях и резюме будет доступна для просмотра только в web-браузере на автоматизированном рабочем месте (персональном компьютере или мобильном устройстве) участника взаимодействия, являющегося пользователем системы и выполнившего поисковый запрос. Информация о свободных рабочих местах и соискателях вакансий будет поступать к пользователю системы непосредственно из национальной информационной системы государства-члена, получившей поисковый запрос.
В рамках реализации проекта будут обеспечены взаимосвязь с работами, проводимыми в рамках выполнения научно-исследовательской работы по теме "Разработка модели цифровой экосистемы для обеспечения трудоустройства и занятости граждан государств – членов Евразийского экономического союза", совместная проработка вопросов и проведение мероприятий |
|
5. Допущения, ограничения, риски |
риски:
экономические (коммерческие) риски, связанные с удорожанием программно-технических средств, покупки и (или) аренды объектов инфраструктуры;
финансовые риски;
налоговые риски;
политические риски.
Ограничения:
необходимость административной поддержки со стороны государств-членов |
|
6. Сроки реализации проекта |
предусматриваются следующие этапы и сроки реализации проекта:
первый этап "Мобилизация" (III – IV кварталы 2019 г.);
второй этап "Синхронизация" (IV квартал 2019 г. – I квартал 2020 г.);
третий этап "Разработка и запуск" (II – III кварталы 2020 г.);
четвертый этап "Развитие" (IV квартал 2020 г.)  |
|
7. Распределение ролей и ответственности участников системы (в том числе органов государственной власти государств-членов) |
Евразийская экономическая комиссия:
осуществляет общую координацию мероприятий по реализации проекта;
согласовывает архитектуру проекта, аспекты безопасности, функциональные и технические требования к программному обеспечению, архитектуре проекта, защите информации;
согласовывает техническую, эксплуатационную и иную документацию по реализации проекта;
осуществляет мониторинг реализации мероприятий в установленные сроки;
осуществляет приемку результатов реализации проекта.
Национальный заказчик-координатор (от Республики Армения – Государственное агентство занятости Министерства труда и социальных вопросов Республики Армения, от Республики Беларусь – Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь, от Республики Казахстан – Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, от Кыргызской Республики – Государственная служба миграции при Правительстве Кыргызской Республики и Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики, от Российской Федерации – Федеральная служба по труду и занятости):
обеспечивает условия для реализации проекта на территории государства-члена;
осуществляет контроль за деятельностью оператора национального компонента;
осуществляет контроль за ходом выполнения работ, предусмотренных верхнеуровневым планом мероприятий по реализации проекта, в установленные сроки;
определяет требования к защите информации национального компонента.
Координатор консорциума разрабатывает:
техническую, эксплуатационную и иную документацию по проекту;
функциональные и технические требования к программному обеспечению;
архитектуру проекта;
требования к защите информации;
прикладное программное обеспечение.
Оператор национального компонента (от Республики Армения – Фонд Информационно-технологического центра социальных услуг "Норк", от Республики Беларусь – Республиканское унитарное предприятие "Центр информационных технологий Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь", от Республики Казахстан – акционерное общество "Центр развития трудовых ресурсов" Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, от Кыргызской Республики – Информационно-консультационный центр Государственной службы миграции при Правительстве Кыргызской Республики, от Российской Федерации – общество с ограниченной ответственностью "Бюджетные и финансовые технологии"):
осуществляет работы по интеграции типового программного обеспечения системы и методов API с национальными информационными системами государств-членов (с национальными компонентами);
осуществляет организационно-методическое и техническое сопровождение национального компонента;
обеспечивает сбор, верификацию и предоставление сведений в рамках национального компонента;
обеспечивает защиту информации в соответствии с законодательством государства-члена

 |
|
8. Отчеты по проекту (с указанием периодичности и сроков представления) |
основная деятельность по проведению мониторинга реализации проекта осуществляется координационной группой во взаимодействии с координатором консорциума и операторами национальных компонентов.
В ходе мониторинга формируются:
отчеты, представляемые для рассмотрения Советом Евразийской экономической комиссии, – ежеквартально, начиная с I квартала 2020 г.;
итоговый отчет о реализации проекта – IV квартал 2020 г.;
дополнительные отчеты по запросам координационной группы – в рамках реализации проекта |
|
9. Право собственности |
правообладателем типового программного обеспечения, технической и эксплуатационной документации, разработанной в рамках реализации проекта, является Евразийская экономическая комиссия.
Работы в рамках реализации проекта по интеграции типового программного обеспечения системы и методов API с национальными информационными системами государств-членов (с национальными компонентами) регламентируются государствами-членами самостоятельно в соответствии со своим законодательством
Евразийская экономическая комиссия на правах правообладателя передает указанное типовое программное обеспечение, техническую и эксплуатационную документацию национальным заказчикам-координаторам государств-членов для осуществления работ по интеграции типового программного обеспечения системы и методов API с национальными информационными системами государств-членов (с национальными компонентами) и дальнейшего его использования в составе национальных информационных систем государств-членов (национальных компонентов).
Передача Евразийской экономической комиссией прав на типовое программное обеспечение, техническую и эксплуатационную документацию, разработанную в рамках реализации проекта, национальным заказчикам-координаторам государств-членов осуществляется на безвозмездной основе в соответствии с заключаемым лицензионным договором о предоставлении простой (неисключительной) лицензии и оформляется актом приема-передачи.
 |
|
10. Источники (бюджетные, внебюджетные) и объемы финансирования |
финансирование работ по реализации проекта осуществляется за счет средств бюджета Союза, предусмотренных на создание, обеспечение функционирования и развитие интегрированной информационной системы Союза, в рамках расходов на реализацию цифровой повестки Союза в размере до 58,5 млн рублей в 2020 году, в том числе:
на создание и внедрение типового программного обеспечения системы и методов API – до 33,5 млн рублей;
на интеграцию типового программного обеспечения системы и методов API с национальными информационными системами государств-членов (с национальными компонентами) – до 25,0 млн рублей (по 5,0 млн рублей для интеграции национальных компонентов Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации)  |

|  |  |
| --- | --- |
|   |  |
|   | УТВЕРЖДЕН Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09 сентября 2019 г. № 89  |

 **ВЕРХНЕУРОВНЕВЫЙ ПЛАН**
**мероприятий по реализации проекта "Унифицированная система поиска "Работа без границ"**

      В настоящем плане используются понятия, которые означают следующее:

      "консорциум" – объединение организаций государств – членов Евразийского экономического союза (далее соответственно – государства-члены, Союз), сформированное в целях реализации проекта на основе соглашения о консорциуме;

      "координатор консорциума" – один из операторов национальных компонентов, представитель консорциума, которому Евразийская экономическая комиссия (далее – Комиссия) по договору делегирует полномочия по разработке, реализации и развитию проекта;

      "национальные заказчики" – органы государственной власти государств-членов, участвующие в разработке, реализации проекта и контроле за ходом выполнения на территории государства-члена мероприятий и (или) работ в рамках проекта;

      "национальный заказчик-координатор" – один из национальных заказчиков, координирующих деятельность других национальных заказчиков от государства-члена при разработке и реализации проекта;

      "операторы национальных компонентов" – юридические лица, которым национальные заказчики-координаторы делегируют часть своих полномочий по разработке и реализации проекта на территории государства-члена, члены консорциума;

      "проект" – проект "Унифицированная система поиска "Работа без границ".

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
Ключевое мероприятие (ключевая контрольная точка) |
Результат |
Срок |
Ответственный исполнитель |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
I. Работы, предусмотренные в рамках первого этапа "Мобилизация" |
|
1. Определение национальных заказчиков-координаторов и кандидатур для включения в состав рабочей группы по координации реализации проекта (далее – координационная группа) и направление информации в Комиссию  |
представленные в Комиссию в установленном порядке сведения |
III – IV кварталы 2019 г. |
государства-члены |
|
2. Определение организаций, выполняющих функции операторов национальных компонентов, и направление информации в Комиссию  |
представленные в Комиссию в установленном порядке сведения |
III – IV кварталы 2019 г. |
государства-члены |
|
3. Утверждение состава координационной группы  |
акт Комиссии, утверждающий состав координационной группы |
III – IV кварталы 2019 г. |
Комиссия, национальные заказчики, национальные заказчики-координаторы |
|
4. Разработка технического задания на реализацию проекта |
проект технического задания |
III – IV кварталы 2019 г. |
координационная группа, Комиссия |
|
5. Утверждение технического задания на реализацию проекта |
акт Комиссии, утверждающий техническое задание  |
III – IV кварталы 2019 г. |
Комиссия, координационная группа |
|
6. Проведение конкурсных процедур по вопросу выполнения технического задания на реализацию проекта (в соответствии с пунктом 12 механизмов реализации проектов в рамках цифровой повестки Евразийского экономического союза, утвержденных Решением Евразийского межправительственного совета от 1 февраля 2019 г. № 1) |
определение координатора консорциума |
III – IV кварталы 2019 г. |
Комиссия |
|
7. Формирование консорциума, заключение соглашения о консорциуме |
соглашение о консорциуме |
III – IV кварталы 2019 г. |
Комиссия, координационная группа, координатор консорциума, операторы национальных компонентов |
|
8. Проведение совместно с исполнителями научно-исследовательской работы по теме "Разработка модели цифровой экосистемы для обеспечения трудоустройства и занятости граждан государств – членов Евразийского экономического союза" проработки вопросов и анализа национальных информационных систем государств-членов для выработки функциональных и технических требований в рамках проекта |
экспертная площадка |
III – IV кварталы 2019 г. |
Комиссия, координационная группа, координатор консорциума, операторы национальных компонентов, исполнители научно-исследовательской работы |
|
II. Работы, предусмотренные в рамках второго этапа "Синхронизация" |
|
9. Представление органам Союза отчетности по реализации проекта  |
отчеты по реализации проекта, представляемые Совету Комиссии |
ежеквартально, начиная с I квартала 2020 г. |
Комиссия, координационная группа, координатор консорциума |
|
10. Выработка унифицированных функциональных и технических требований к типовому программному обеспечению унифицированной системы поиска "Работа без границ" (далее – система), методам API и интеграции с национальными информационными системами государств-членов (с национальными компонентами) |
описание функциональных и технических требований |
IV квартал 2019 г. – I квартал 2020 г. |
координатор консорциума, операторы национальных компонентов, Комиссия |
|
11. Разработка частного технического задания на создание типового программного обеспечения системы, методов API и реализацию работ по интеграции типового программного обеспечения системы и методов API с национальными информационными системами государств-членов (с национальными компонентами) (далее – частное техническое задание) |
частное техническое задание  |
I квартал 2020 г. |
координатор консорциума, операторы национальных компонентов, Комиссия  |
|
12. Проведение семинаров по вопросам обмена опытом в области внедрения и развития информационных технологий в сфере трудоустройства и занятости для органов государственной власти и организаций государств-членов, а также иных участников проекта (3 семинара) |
программы семинаров, протоколы проведения семинаров  |
I – II кварталы 2020 г. |
координатор консорциума, операторы национальных компонентов, Комиссия, координационная группа, национальные заказчики-координаторы |
|
III. Работы, предусмотренные в рамках третьего этапа "Разработка и запуск" |
|
13. Создание типового программного обеспечения системы и методов API в соответствии с частным техническим заданием |
техническая документация, исходные коды |
II квартал 2020 г. |
координатор консорциума, операторы национальных компонентов  |
|
14. Интеграция типового программного обеспечения системы и методов API с национальными информационными системами государств-членов (с национальными компонентами) в соответствии с частным техническим заданием |
техническая документация, исходные коды  |
II квартал 2020 г. |
координатор консорциума, операторы национальных компонентов |
|
15. Проведение испытаний и опытной эксплуатации типового программного обеспечения системы и методов API  |
протоколы приемо-сдаточных испытаний, инструкции |
II – III кварталы 2020 г. |
координатор консорциума, операторы национальных компонентов |
|
16. Доработка типового программного обеспечения системы и методов API по результатам опытной эксплуатации |
доработанные техническая документация, исходные коды, инструкции |
III квартал 2020 г. |
координатор консорциума, операторы национальных компонентов  |
|
17. Ввод типового программного обеспечения системы и методов API в промышленную эксплуатацию  |
акты ввода в эксплуатацию |
III квартал 2020 г. |
координатор консорциума, операторы национальных компонентов |
|
IV. Работы, предусмотренные в рамках четвертого этапа "Развитие" |
|
18. Мониторинг функционирования системы, подготовка итогового отчета о реализации проекта и разработка плана мероприятий по дальнейшему развитию проекта в рамках формирования цифровой экосистемы для обеспечения трудоустройства и занятости граждан государств-членов |
итоговый отчет, план мероприятий по дальнейшему развитию проекта |
IV квартал 2020 г. |
координатор консорциума, операторы национальных компонентов, Комиссия, координационная группа |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан