

**О реализации проекта "Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий"**

Решение Евразийского Межправительственного Совета от 30 апреля 2019 года № 2.

      В целях реализации Основных направлений реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 года, утвержденных Решением Высшего Евразийского экономического совета от 11 октября 2017 г. № 12, Основных направлений промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, утвержденных Решением Евразийского межправительственного совета от 8 сентября 2015 г. № 9, в соответствии с механизмами реализации проектов в рамках цифровой повестки Евразийского экономического союза, утвержденными Решением Евразийского межправительственного совета от 1 февраля 2019 г. № 1, на основании пакета документов, представленного в качестве информационного материала в соответствии с пунктами 6 и 7 указанных механизмов, с учетом заинтересованности государств – членов Евразийского экономического союза в реализации проекта "Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий" Евразийский межправительственный совет **решил:**

      1. Начать реализацию проекта "Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий" (далее – проект).

      2. Утвердить прилагаемый паспорт проекта "Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий".

      3. Установить, что:

      в реализации проекта участвуют все государства – члены Евразийского экономического союза;

      финансирование проекта в 2021 - 2022 годах в части мероприятий, реализуемых Евразийской экономической комиссией, осуществляется за счет средств бюджета Евразийского экономического союза, предусмотренных на создание, обеспечение функционирования и развитие интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза, в рамках расходов на реализацию цифровой повестки.

      Сноска. Пункт 3 с изменениями, внесенными решениями Евразийского Межправительственного Совета от 31.01.2020 № 1; от 20.08.2021 № 8.

      4. Евразийской экономической комиссии:

      утвердить состав рабочей группы по координации проекта и ее руководителя;

      утвердить техническое задание проекта.

      5. Государствам – членам Евразийского экономического союза в месячный срок:

      определить уполномоченные органы (организации), ответственные за реализацию проекта, и уведомить о них Евразийскую экономическую комиссию;

      представить в Евразийскую экономическую комиссию кандидатуры для включения в состав рабочей группы по координации проекта;

      определить операторов национальных компонентов евразийской сети промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий и уведомить о них Евразийскую экономическую комиссию.

      6. Государствам – членам Евразийского экономического союза изучить вопрос о представлении в Евразийский фонд стабилизации и развития документов для получения гранта на финансирование развития и подключения действующих и создаваемых сервисов национальных компонентов к евразийской сети промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий.

      7. Настоящее Решение вступает в силу с даты его опубликования на официальном сайте Евразийского экономического союза.

**Члены Евразийского межправительственного совета:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **От Республики**  **Армения** | **От Республики**  **Беларусь** | **От Республики**  **Казахстан** | **От Кыргызской**  **Республики** | **От Российской**  **Федерации** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  Решением Евразийского  межправительственного совета  от 9 августа 2019 г. № 8  (в редакции Решения  Евразийского  межправительственного совета  от 31 января 2020 г. № 1) |

**ПАСПОРТ**   
**проекта "Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий"**

      Сноска. Паспорт - в редакции решения Евразийского Межправительственного Совета от 31.01.2020 № 1.

|  |  |
| --- | --- |
| Раздел | Содержание |
| 1. Наименование проекта | евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий (далее – евразийская сеть) |
| 2. Цели и ключевые результаты проекта | целями проекта являются: создание цифровой экосистемы для обеспечения взаимодействия хозяйствующих субъектов государств – членов Евразийского экономического союза (далее соответственно – хозяйствующие субъекты, государства-члены, Союз) в целях промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий;  вовлечение малых и средних предприятий в производственные цепочки крупных производителей;  создание условий для удовлетворения потребностей хозяйствующих субъектов и органов государственной власти государств-членов в "сквозных" процессах и цифровых сервисах;  моделирование производственных цепочек и оптимальная загрузка производственных мощностей;  стимулирование инновационных процессов путем трансфера технологий;  возможность продвижения продукции хозяйствующих субъектов с использованием международных цифровых экосистем государств-членов и третьих стран.  В результате реализации проекта будет обеспечен доступ к территориально распределенному набору сервисов государств-членов, в том числе за счет включения сервисов промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий национальных компонентов евразийской сети (далее – национальный компонент), и большому объему консолидированной информации, необходимой для ведения хозяйственной деятельности и обеспечивающей поддержку промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий.  Создание евразийской сети предполагает достижение синергетического эффекта в процессе решения государствами-членами и Евразийской экономической комиссией (далее – Комиссия) совместных задач при проведении кросс-отраслевых процессов и использовании инструментов поддержки цифровой кооперации хозяйствующих субъектов на территориях государств-членов, расширение включенности в цифровую повестку бизнеса и преодоление цифрового разрыва, а также развитие благоприятной деловой среды.  Ключевыми результатами проекта являются:  выполнение верхнеуровневого плана мероприятий по реализации проекта;  создание базового и интеграционного компонентов евразийской сети (далее – интеграционный компонент).  Должны быть подключены следующие сервисы евразийской сети.  Базовые сервисы по работе хозяйствующих субъектов:  внесение, верификация и поиск сведений о хозяйствующих субъектах в реестре хозяйствующих субъектов евразийской сети;  внесение, верификация и поиск в информационных ресурсах сведений о производимой продукции, услугах, технологиях, а также о спросе на них.  Базовые аналитические сервисы:  сервисы анализа и мониторинга промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий в государствах-членах с возможностью многомерного анализа;  обеспечение доступа к сведениям об индустриально-инновационных объектах и их инфраструктуре (геоинформационный сервис "Атлас промышленности");  база знаний (wiki) о промышленной кооперации, субконтрактации и трансфере технологий.  Национальные сервисы:  сервисы трансфера технологий по формированию технологических запросов и технологических предложений;  сервис-навигатор мер поддержки промышленных предприятий;  сервис поиска и заказа услуг по сертификации и омологации промышленной продукции, в том числе услуг по стандартизации производственных объектов и их деятельности.  Сервисы сервис-провайдеров:  сервис заключения контрактов по выбранной цепочке субконтрактации;  сервис построения кооперационных цепочек;  сервис банковского сопровождения;  сервис контроля исполнения контракта;  сервисы транспортно-логистического сопровождения;  маркетплейс финансовых услуг и страховых услуг;  отраслевой и международный бенчмаркинг;  юридически значимый документооборот, обмен данными между хозяйствующими субъектами (EDI);  сервис сопровождения портфельного инвестора, поиска контрагента и заключения договоров об инвестировании в индустриальные проекты;  сервис по предоставлению возможности заключения смарт-контрактов;  сервис обеспечения гарантированного заказа;  сервис аренды производственной площадки, оборудования и имущества.  Решение о предоставлении конкретного сервиса оператором национального компонента и (или) национальным сервис-провайдером принимается на национальном уровне |
| 3. Целевые индикаторы и показатели результативности проекта | должны быть достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели результативности проекта по базовому сценарию.  Количество хозяйствующих субъектов, включенных в реестр хозяйствующих субъектов евразийской сети (базовый сценарий):  I этап (I – IV кварталы 2020 г.) – 17,3 тыс. хозяйствующих субъектов;  II этап (I – IV кварталы 2021 г.) – 64,3 тыс. хозяйствующих субъектов;  в 2025 году – 134,7 тыс. хозяйствующих субъектов.  Количество единиц продукции, услуг, технологий в информационных ресурсах (сведения о продукции, услугах, технологиях, а также о спросе на них) (базовый сценарий):  I этап (I – IV кварталы 2020 г.) – 35,0 тыс. единиц;  II этап (I – IV кварталы 2021 г.) – 128,3 тыс. единиц;  в 2025 году – 258,6 тыс. единиц.  Количество контрактов, заключенных в рамках трансграничной торговли между государствами-членами, между государствами-членами и третьими странами, имеющими перспективу вхождения в евразийскую сеть, – Германия, Китай, Сингапур:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Сценарий | Количество контрактов (штук) | | | | I этап | II этап | 2025 год | | Базовый | 148 | 1 501 | 2 562 | |  |  |  |  |   Объем сделок в рамках трансграничной торговли между государствами-членами, между государствами-членами и третьими странами, имеющими перспективу вхождения в евразийскую сеть, – Германия, Китай, Сингапур (с учетом прироста оборота за счет присоединения к евразийской сети):   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Сценарий | Объем сделок (млн рублей) | | | | I этап | II этап | 2025 год | | Базовый | 3 780,0 | 38 616,3 | 78 117,2 | |  |  |  |  | |
| 4. Рамки проекта | создаваемая в рамках проекта евразийская сеть предназначена для обеспечения взаимодействия хозяйствующих субъектов при осуществлении промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий.  С этой целью предусмотрены:  формирование единого реестра евразийской сети, включающего в себя реестр хозяйствующих субъектов, а также информационные ресурсы, содержащие сведения о производимой продукции, услугах, технологиях, а также о спросе на них;  цифровизация и при необходимости реинжиниринг процессов взаимодействия хозяйствующих субъектов в рамках промышленной кооперации и субконтрактации;  цифровизация и при необходимости реинжиниринг процессов трансфера технологий;  цифровизация процессов, сопутствующих промышленной кооперации, субконтрактации и трансферу технологий (в частности финансовых);  создание инструментов мониторинга и анализа информации о взаимодействии хозяйствующих субъектов в рамках промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий.  Евразийская сеть в том числе будет предоставлять доступ к функциональным сервисам национальных компонентов, обеспечивающим цифровизацию процессов промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий. Впоследствии евразийская сеть может расширяться и совершенствоваться посредством подключения сервисов, предоставляющих финансовые, логистические, таможенные и иные услуги, необходимые при осуществлении деятельности, связанной с процессами промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий.  Евразийская сеть будет предусматривать механизмы взаимодействия и интеграции с участниками из третьих стран на уровне сервисов, сервис-провайдеров, национальных компонентов третьих стран, а также механизмы взаимодействия с цифровыми платформами третьих стран.  В рамках проекта не предусмотрены:  практическая реализация взаимодействия и интеграции с участниками из третьих стран на уровне сервисов, сервис-провайдеров, национальных компонентов третьих стран;  кооперация по вопросам, относящимся к военно-техническому сотрудничеству, государственной тайне или к сведениям ограниченного распространения;  обработка и хранение персональных данных в интеграционном компоненте евразийской сети;  регламентация деятельности операторов национальных компонентов при подключении сервисов на национальном уровне.  Обеспечение юридической значимости электронных документов реализуется сервис-провайдерами в рамках законодательства государств-членов и права Союза |
| 5. Допущения, ограничения, риски | риски:  неустойчивость экосистемных связей евразийской сети;  экономические (коммерческие) риски, связанные с удорожанием программно-технических средств и покупки (аренды) объектов инфраструктуры;  риски продолжительного отсутствия решений о взаимном признании государствами-членами электронных цифровых подписей;  финансовые риски;  налоговые риски;  риски таможенно-тарифного регулирования;  политические риски.  Ограничения:  необходимость финансовой и административной поддержки со стороны государств-членов;  связанность с другими евразийскими цифровыми инициативами и реализацией общих процессов в рамках Союза с учетом необходимости их синхронизации и возможного запаздывания  в реализации |
| 6. Сроки реализации проекта | первый этап: I – IV кварталы 2020 г.;  второй этап: I – IV кварталы 2021 г. |
| 7. Распределение ролей и ответственности участников проекта | участники евразийской сети:  Комиссия;  оператор сети;  уполномоченные органы государств-членов;  операторы национальных компонентов евразийской сети;  сервис-провайдеры;  центры субконтрактации и трансфера технологий;  хозяйствующие субъекты.  Уполномоченные органы государств-членов в сфере промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий:  Республика Армения – Министерство экономики Республики Армения;  Республика Беларусь – Министерство экономики Республики Беларусь;  Республика Казахстан – Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;  Кыргызская Республика – Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики;  Российская Федерация – Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.  Операторы национальных компонентов:  Республика Армения – фонд "Центр поддержки инвестиций";  Республика Беларусь – Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей;  Республика Казахстан – акционерное общество "Казахстанский центр индустрии и экспорта";  Кыргызская Республика – государственное предприятие "Центр "единого окна" в сфере внешней торговли" при Министерстве экономики Кыргызской Республики;  Российская Федерация – федеральное государственное автономное учреждение "Российский фонд технологического развития" |
| 8. Отчеты по проекту | основная деятельность по проведению мониторинга осуществляется рабочей группой по координации проекта (далее – координационная группа) во взаимодействии с оператором сети. В ходе мониторинга формируются следующие отчеты:  ежеквартальная отчетность, представляемая органам Союза;  итоговый отчет о реализации проекта с оценкой достижения запланированных результатов;  отчеты по запросам координационной группы;  отчетность операторов национальных компонентов и сервис-провайдеров, представляемая оператору сети |
| 9. Право собственности | правообладателем базового и интеграционного компонентов евразийской сети является Комиссия.  Регламентация прав на национальные компоненты будет находиться в ведении государств-членов. Права на сервисы принадлежат сервис-провайдерам |
| 10. Источники и объемы финансирования | финансирование проекта предусмотрено за счет следующих источников (с использованием механизмов государственно-частного партнерства):  средства бюджета Союза (в части мероприятий, реализуемых Комиссией), предусмотренные на создание, обеспечение функционирования и развитие интегрированной информационной системы Союза, в рамках расходов на реализацию цифровой повестки Союза в размере до 150,80 млн рублей, в том числе: в 2020 году – до 95,94 млн рублей, в 2021 году – до 54,86 млн рублей;  средства бюджетов государств-членов и (или) иных источников финансирования, привлекаемых в соответствии с законодательством государств-членов, – до 65,19 млн рублей (ориентировочно);  средства сервис-провайдеров – 372,00 млн рублей (ориентировочно).  В финансовую модель заложена реализация ключевых мероприятий верхнеуровневого плана мероприятий по реализации проекта, в том числе:  создание базового компонента евразийской сети, являющегося универсальным платформенным решением по созданию и подключению пользовательских сервисов (до 70,00 млн рублей). По запросу государства-члена базовый компонент евразийской сети на безвозмездной основе может предоставляться государству-члену по лицензионному соглашению для подключения в качестве полноценно функционирующего национального компонента;  создание интеграционного компонента, включающего в себя общие сервисы Комиссии и инфраструктурные сервисы, обеспечивающие взаимодействие компонентов евразийской сети (до 50,52 млн рублей);  подключение национальных компонентов (до 30,28 млн рублей: по 7,57 млн рублей для подключения национальных компонентов Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Кыргызской Республики).  Средства бюджетов государств-членов и (или) иных источников финансирования, привлекаемых в соответствии с законодательством государств-членов (до 65,19 млн рублей) на развитие и подключение действующих и создаваемых сервисов национальных компонентов к евразийской сети, в том числе по государствам-членам (согласно оценке в рублевом эквиваленте):  Республика Армения – до 7,63 млн рублей (ориентировочно);  Республика Беларусь – до 21,87 млн рублей (ориентировочно);  Республика Казахстан – до 8,00 млн рублей (ориентировочно);  Кыргызская Республика – до 4,73 млн рублей (ориентировочно);  Российская Федерация – до 22,96 млн рублей (ориентировочно).  Решения о целесообразности, объемах и сроках финансирования на национальном уровне принимаются государствами-членами в соответствии с их законодательством.  Средства сервис-провайдеров на создание и развитие коммерческих сервисов национальных компонентов и их интеграцию с евразийской сетью, а также на обеспечение функционирования торговых площадок для совершения операций между участниками евразийской сети – 372,00 млн рублей (ориентировочно)". |

     

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан