

**О детализированном плане на 2020 год по выполнению плана мероприятий по реализации Основных направлений развития механизма "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической деятельности**

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16 марта 2020 года № 24

      В соответствии с пунктом 3 Решения Высшего Евразийского экономического совета от 8 мая 2015 г. № 19 "О плане мероприятий по реализации Основных направлений развития механизма "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической деятельности" Совет Евразийской экономической комиссии **решил:**

      1. Утвердить прилагаемый детализированный план на 2020 год по выполнению плана мероприятий по реализации Основных направлений развития механизма "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической деятельности.

      2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

 **Члены Совета Евразийской экономической комиссии:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **От Республики****Армения** | **От Республики****Беларусь** | **От Республики****Казахстан** | **От Кыргызской****Республики** | **От Российской****Федерации** |
| **М. Григорян** | **И. Петришенко** | **А. Смаилов** | **Э. Асрандиев** | **А. Оверчук** |

|  |  |
| --- | --- |
|   | УТВЕРЖДЕН Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16 марта 2020 г. № 24  |

 **ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЛАН НА 2020 ГОД**
**по выполнению плана мероприятий по реализации Основных направлений развития механизма "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической деятельности**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
Наименование мероприятия |
Пункт перечня мероприятий\* |
Срок исполнения |
Ответственный исполнитель |
Планируемый результат |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. Развитие национальных механизмов "единого окна" |
|
1.1. Разработка, внедрение и оптимизация национальных механизмов "единого окна" |
пункт 1.7 |
 |
 |
 |
|
1.1.1. Доработка концепций развития национальных механизмов "единого окна" |
 |
в течение года |
государства – члены Евразийского экономического союза (далее соответственно – государства-члены, Союз) |
отчет |
|
1.1.2. Подготовка (актуализация) планов мероприятий ("дорожных карт") по созданию национальных механизмов "единого окна" с учетом актов органов Союза |
 |
в течение года |
государства-члены |
отчет |
|
1.1.3. Реализация пилотных проектов, относящихся к элементам национального механизма "единого окна" |
 |
в течение года |
государства-члены |
отчет |
|
1.1.4. Подготовка проекта концепции формирования цифровой таможни в государствах-членах |
 |
IV квартал |
Евразийская экономическая комиссия (далее – Комиссия), государства-члены |
проект акта органа Союза |
|
1.1.5. Развитие электронного документооборота в морских пунктах пропуска государств-членов |
 |
IV квартал |
Комиссия, государства-члены |
проект решения Евразийского межправительственного совета (концепция)  |
|
2. Сближение подходов к развитию национальных механизмов "единого окна" |
|
2.1. Определение приоритетных направлений сближения подходов к развитию национальных механизмов "единого окна" |
пункт 2.1 |
 |
 |
 |
|
2.1.1. Анализ оборота данных и формирование матрицы данных о внешнеэкономической деятельности для реализации эталонной модели национального механизма "единого окна" |
 |
II – IV кварталы |
Комиссия, государства-члены |
проект рекомендации Комиссии |
|
2.1.2. Совершенствование и реализация подходов к оптимизации бизнес-процессов |
 |
II – IV кварталы |
Комиссия, государства-члены |
аналитические материалы |
|
3. Взаимное признание электронных документов, необходимых для осуществления внешнеэкономической деятельности |
|
3.1. Унификация и гармонизация сведений из документов, необходимых для осуществления внешнеэкономической деятельности, а также сведений, содержащихся в электронных документах, оформляемых на территории Союза, в целях их взаимного признания
  |
пункт 3.2 |
 |
 |
 |
|
3.1.1. Развитие модели данных Союза в целях обеспечения гармонизации сведений, необходимых для осуществления внешнеэкономической деятельности |
 |
II квартал |
Комиссия, государства-члены |
отчет |
|
3.2. Разработка и актуализация структур электронных документов и документов в электронном виде по согласованному составу сведений, представленных тематическими блоками и (или) определенных решениями Коллегии Комиссии |
пункт 3.3 |
 |
 |
 |
|
3.2.1. Разработка унифицированных требований к электронным документам и документам в электронном виде, применяемым в государствах-членах для отдельных процедур B2G, включенных в перечень приоритетных для унификации процедур взаимодействия заинтересованных лиц с государственными органами и (или) уполномоченными организациями государств-членов в рамках функционирования национальных механизмов "единого окна" |
 |
II квартал |
Комиссия, государства-члены |
отчет |
|
3.2.2. Реализация общих процессов, предусмотренных Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 14 апреля 2015 г. № 29, в сфере информационного обеспечения применения карантинных фитосанитарных мер  |
 |
в течение года |
Комиссия, государства-члены |
проект акта органа Союза  |
|
3.2.3. Ведение работ по переходу к использованию ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде  |
 |
в течение года |
Комиссия, государства-члены |
протоколы заседаний рабочей группы  |
|
3.2.4. Внесение изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (далее – Договор), предусматривающих изменение Протокола о применении санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер (приложение № 12 к Договору) в части использования уполномоченными органами государств-членов по карантину растений фитосанитарного сертификата в электронном виде |
 |
в течение года |
Комиссия, государства-члены |
проект протокола о внесении изменений в Договор  |
|
3.2.5. Формирование подходов к реализации механизмов перехода к использованию разрешительных документов в сфере оценки соответствия продукции требованиям технических регламентов Союза в электронном виде, в том числе в рамках реализации общего процесса "Формирование и ведение единых реестров, выданных или принятых документов об оценке соответствия требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (технических регламентов Таможенного союза)" |
 |
в течение года |
 |
проект акта органа Союза и (или) протоколы заседаний рабочих групп |
|
3.3. Использование сведений из документов, необходимых для осуществления внешнеэкономической деятельности на территории Союза, выданных уполномоченными органами государств, не являющихсячленами Союза |
пункт 3.4 |
 |
 |
 |
|
3.3.1. Анализ предложений по использованию документов и (или) сведений, необходимых для осуществления внешнеэкономической деятельности на территории Союза, выданных уполномоченными органами государств, не являющихся членами Союза |
 |
в течение года |
Комиссия, государства-члены |
справочные материалы, протоколы заседаний рабочей группы  |
|
3.3.2. Определение перечня документов и сведений, необходимых для взаимодействия участника внешнеэкономической деятельности с органами налогового контроля, органами валютного контроля, а также банками и небанковскими финансовыми организациями государств-членов при осуществлении процедуры возврата налога на добавленную стоимость (в целях оперативного возмещения налога на добавленную стоимость, разработки матрицы данных о внешнеэкономической деятельности для реализации эталонной модели национального механизма "единого окна" и во избежание дублирования информации) |
 |
в течение года |
Комиссия, государства-члены |
аналитические материалы |
|
3.3.3. Создание правовой основы для осуществления электронного обмена сведениями в рамках электронной системы сертификации и верификации происхождения товаров между государствами-членами и Социалистической Республикой Вьетнам |
 |
в течение года  |
Комиссия, государства-члены |
проект соглашения |
|
3.4. Обеспечение уникальной идентификации субъектов внешнеэкономической деятельности |
пункт 3.5 |
 |
 |
 |
|
3.4.1. Создание единой системы идентификации участников внешнеэкономической деятельности в рамках Союза |
 |
в течение года |
Комиссия, государства-члены |
проект соглашения о единой системе идентификации участников внешнеэкономической деятельности в рамках Союза, проекты документов о создании единой системы идентификации |
|
4. Организация информационного взаимодействия |
|
4.1. Оптимизация процедур межведомственного информационного взаимодействия в рамках национальных механизмов "единого окна"  |
пункт 4.2 |
в течение года |
Комиссия, государства-члены |
проект акта органа Союза |
|
4.2. Оптимизация и реализация общих процессов в рамках Союза, задействованных в обеспечении функционирования национальных механизмов "единого окна" |
пункт 4.3 |
 |
 |
 |
|
4.2.1. Регламентация общих процессов в рамках Союза, задействованных в обеспечении функционирования национальных механизмов "единого окна" |
 |
II – IV кварталы |
Комиссия, государства-члены |
проекты актов органа Союза |
|
4.2.2. Реализация общих процессов в рамках Союза, задействованных в обеспечении функционирования национальных механизмов "единого окна" в интеграционном сегменте Комиссии интегрированной информационной системы Союза |
 |
II – IV кварталы |
Комиссия |
отчет  |
|
4.2.3. Реализация общих процессов в рамках Союза, задействованных в обеспечении функционирования национальных механизмов "единого окна" в национальных сегментах государств-членов интегрированной информационной системы Союза |
 |
II – IV кварталы |
Комиссия, государства-члены |
отчет  |
|
4.3. Формирование и развитие единой системы нормативно-справочной информации Союза, необходимой для обеспечения функционирования национальных механизмов "единого окна" |
пункт 4.5 |
 |
 |
 |
|
4.3.1. Формирование справочников и классификаторов для включения в состав единой системы нормативно-справочной информации Союза  |
 |
II – IV кварталы |
Комиссия, государства-члены |
проекты актов органа Союза |
|
Наименование мероприятия |
Пункт перечня мероприятий\* |
Срок исполнения |
Ответственный исполнитель |
Планируемый результат |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
5. Формирование понятийного аппарата |
|
5.1. Ведение (актуализация) глоссария терминов, используемых при реализации Основных направлений развития механизма "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической деятельности, одобренных Решением Высшего Евразийского экономического совета от 29 мая 2014 г. № 68 (далее – Основные направления) |
пункт 5.2 |
в течение года |
Комиссия, государства-члены |
предложенияв глоссарий |
|
6. Организационный механизм, обеспечивающий реализацию плана мероприятий (механизм управления) |
|
6.1. Совершенствование организационной структуры механизма управления |
пункт 6.5 |
 |
 |
 |
|
6.1.1. Актуализация состава рабочей группы по выполнению плана мероприятий по реализации Основных направлений развития механизма "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической деятельности, утвержденного распоряжением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 26 июня 2018 г. № 114  |
 |
в течение года |
Комиссия, государства-члены |
проект распоряжения Коллегии Комиссии |
|
7. Организационные вопросы |
|
7.1. Популяризация механизма "единого окна": работа со СМИ, организация открытых дискуссий, семинаров, конференций и круглых столов по вопросам реализации Основных направлений и настоящего плана  |
пункт 7.1 |
 |
 |
 |
|
7.1.1. Проведение круглых столов, рабочих групп, совещаний или иных мероприятий  |
 |
в течение года |
Комиссия, государства-члены |
отчет |
|
7.1.2. Проведение на площадке Комиссии международного семинара с целью обсуждения инструментов реализации эталонной модели национального механизма "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической деятельности |
 |
II полугодие |
Комиссия, государства-члены |
отчет |
|
7.2. Подготовка и публикация отчетов о проделанной работе по реализации Основных направлений  |
пункт 7.2 |
в течение года |
Комиссия |
отчет |
|
7.3. Организация заседаний рабочей группы |
 |
 |
 |
 |
|
7.3.1. Заседания рабочей группы в составе координационного совета |
 |
в течение года |
Комиссия, государства-члены |
протоколы заседаний |
|
7.3.2. Заседания рабочей группы в составе отдельных тематических блоков |
 |
ежеквартально |
Комиссия, государства-члены |
протоколы заседаний |

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      \* Указывается пункт перечня мероприятий (раздел XII) плана мероприятий по реализации Основных направлений развития механизма "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической деятельности, утвержденного Решением Высшего Евразийского экономического совета от 8 мая 2015 г. № 19.

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан