

**О внесении изменений в план мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и развитию интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза на 2019 – 2020 годы**

Распоряжение Совета Евразийской экономической комиссии от 30 января 2020 года № 3.

      В соответствии с пунктом 27 Протокола об информационно-коммуникационных технологиях и информационном взаимодействии в рамках Евразийского экономического союза (приложение № 3 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года):

      1. Внести в план мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и развитию интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза на 2019 – 2020 годы, утвержденный распоряжением Совета Евразийской экономической комиссии от 5 декабря 2018 г. № 37 (далее – план), изменения согласно приложению к настоящему Распоряжению.

      2. Утратил силу распоряжением Совета Евразийской экономической комиссии от 29.09.2020 № 22 (вступает в силу с даты его опубликования на официальном сайте Союза).

      3. Коллегии Евразийской экономической комиссии:

      Разработать методологию представления в государства – члены Евразийского экономического союза информации о реализации мероприятий и работ, предусмотренных планами мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и развитию интегрированной системы, и о фактических расходах на их реализацию (с указанием ссылок на договоры и причин отклонения от объемов финансирования, указанных в плане) (далее – методология) в срок до 28 февраля 2020 года.

      Провести анализ реализации общих процессов на предмет их актуальности и приоритетности внедрения, соотношения с проектами в рамках цифровой повестки Евразийского экономического союза и по результатам представить предложения Совету Евразийской экономической комиссии по оптимизации общих процессов в срок до 30 апреля 2020 года.

      4. Члену Коллегии (Министру) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Евразийской экономической комиссии обеспечить представление ежеквартально государствам – членам Евразийского экономического союза информации о реализации мероприятий, предусмотренных планом, согласно методологии, указанной в п.3.

      5. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его опубликования на официальном сайте Евразийского экономического союза.

 **Члены Совета Евразийской экономической комиссии:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **От Республики****Армения** | **От Республики****Беларусь** | **От Республики****Казахстан** | **От Кыргызской****Республики** | **От Российской****Федерации** |
| **М. Григорян** | **И. Петришенко** | **А. Смаилов** | **Ж. Разаков** | **А. Оверчук** |

|  |  |
| --- | --- |
|   | ПРИЛОЖЕНИЕ к распоряжению Совета Евразийской экономической комиссии от 30 января 2020 г. № 3  |

 **ИЗМЕНЕНИЯ,**
**вносимые в план мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и развитию интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза на 2019 – 2020 годы**

      1. План изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
|   | "УТВЕРЖДЕНраспоряжением СоветаЕвразийской экономической комиссииот 5 декабря 2018 г. № 37(в редакции распоряжения СоветаЕвразийской экономической комиссии от 30 января 2020 г. № 3)  |

 **ПЛАН**
**мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и развитию интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза на 2019 – 2020 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
Мероприятие |
Ожидаемый результат |
Срок исполнения |
Исполнитель |
Объем финансирования1 (тыс. рублей) |
|
2019 год |
2020 год |
2019 год |
2020 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. Общесистемное проектирование интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза (далее соответственно – интегрированная система, Союз), в том числе: |
 |
171 650,0 |
137 443,6 |
|
а) актуализация перечня общих процессов в рамках Евразийского экономического союза, утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 14 апреля 2015 г. № 29 (далее – перечень общих процессов), в соответствии с перечнем направлений для реализации общих процессов согласно приложению № 1 |
актуализированный перечень |
на постоянной основе |
на постоянной основе |
Евразийская экономическая комиссия (далее – Комиссия), уполномоченные органы государств – членов Союза (далее соответственно – уполномоченные органы, государства-члены) |
– |
– |
|
б) разработка нормативно-методических документов о развитии технологии общих процессов во взаимосвязи с моделью данных Союза, в том числе при реализации комплексных проектов, затрагивающих несколько сфер регулирования |
проекты нормативно-методических документов |
I – II кварталы |
– |
Комиссия, уполномоченные органы |
7 630,0 |
– |
|
в) разработка нормативно-методических документов, регламентирующих осуществление межгосударственных (трансграничных) электронных услуг |
проекты нормативно-методических документов |
на постоянной основе |
– |
Комиссия, уполномоченные органы |
5 750,0 |
– |
|
г) разработка и актуализация инструктивно-методических документов, регламентирующих проведение технической экспертизы компонентов интегрированной системы |
проекты инструктивно-методических документов |
III – IV кварталы |
на постоянной основе |
Комиссия |
3 000,0 |
1 000,0 |
|
д) разработка технических решений по развитию вычислительной инфраструктуры интегрированной системы |
технические решения |
на постоянной основе |
– |
Комиссия, уполномоченные органы |
15 370,0 |
– |
|
е) разработка и актуализация инструктивно-методических документов о формировании и совершенствовании единой системы нормативно-справочной информации Союза |
проекты инструктивно-методических документов |
III – IV кварталы |
III – IV кварталы |
Комиссия, уполномоченные органы |
2 470,0 |
3 850,0 |
|
ж) развитие модели данных Союза |
модель данных Союза, описание модели данных Союза |
на постоянной основе |
на постоянной основе |
Комиссия,
уполномоченные органы |
32 800,0 |
44 300,0 |
|
з) актуализация перечня приоритетных для реализации межгосударственных (трансграничных) электронных услуг  |
перечень межгосударственных (трансграничных) электронных услуг |
III – IV кварталы |
III – IV кварталы |
Комиссия, уполномоченные органы |
– |
– |
|
и) актуализация плана мероприятий по формированию и совершенствованию единой системы нормативно-справочной информации Союза на 2019 – 2020 годы |
план мероприятий |
I квартал |
I – II кварталы |
Комиссия,
уполномоченные органы |
– |
– |
|
к) разработка проектов требований к электронному виду документов, используемых при представлении сведений в электронном виде хозяйствующими субъектами и физическими лицами государств-членов уполномоченным органам (далее – процедуры взаимодействия B2G), в соответствии с перечнем, утверждаемым Комиссией |
проекты требований к электронному виду документов |
II – IV кварталы |
II – IV кварталы |
Комиссия, уполномоченные органы |
47 500,0 |
65 733,6 |
|
л) разработка проектов унифицированных требований к реализации процедур взаимодействия B2G в электронном виде в соответствии с перечнем, утверждаемым Комиссией  |
проекты требований к процедурам взаимодействия B2G |
на постоянной основе |
на постоянной основе |
Комиссия, уполномоченные органы |
|
м) разработка справочников и классификаторов единой системы нормативно-справочной информации Союза в соответствии с планом мероприятий, указанным в подпункте "и" настоящего пункта |
справочники и классификаторы |
II – IV кварталы |
II – IV кварталы |
Комиссия,
уполномоченные органы, операторы по ведению справочников и классификаторов |
|
н) разработка проектов правил реализации общих процессовв соответствии с перечнем общих процессов и Порядком реализации общих процессов в рамках Евразийского экономического союза, утвержденным Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 декабря 2016 г. № 169 (далее – Порядок реализации общих процессов) |
проекты правил реализации общих процессов  |
на постоянной основе |
на постоянной основе |
Комиссия |
|
о) разработка проектов технологических документов, регламентирующих информационное взаимодействие при реализации общих процессов (далее – технологические документы), в соответствии с перечнем общих процессов и Порядком реализации общих процессов |
проекты технологических документов, протоколы демонстрации прототипов программных средств |
на постоянной основе |
на постоянной основе |
Комиссия |
|
п) разработка проектов нормативно-технических документов, регламентирующих информационное взаимодействие в соответствии с международными договорами Союза с третьей стороной (при необходимости) |
проекты нормативно-технических документов |
на постоянной основе |
на постоянной основе |
Комиссия |
|
р) согласование уполномоченными органами проектов правил реализации общих процессов в соответствии с перечнем общих процессов и Порядком реализации общих процессов  |
проекты правил реализации общих процессов  |
на постоянной основе |
на постоянной основе |
уполномоченные органы |
– |
– |
|
с) согласование уполномоченными органами проектов технологических документов в соответствии с перечнем общих процессов и Порядком реализации общих процессов |
проекты технологических документов |
на постоянной основе |
на постоянной основе |
уполномоченные органы |
– |
– |
|
т) согласование уполномоченными органами проектов нормативно-технических документов, регламентирующих информационное взаимодействие в соответствии с международными договорами Союза с третьей стороной (при необходимости) |
проекты нормативно-технических документов |
на постоянной основе |
на постоянной основе |
уполномоченные органы |
– |
– |
|
у) разработка проектов стандартов и рекомендаций, необходимых для развития и обеспечения функционирования интегрированной системы |
стандарты и рекомендации |
II – IV кварталы |
– |
Комиссия, уполномоченные органы |
2 250,0 |
– |
|
ф) разработка частных технических заданий на модернизацию и создание подсистем и компонентов интеграционного сегмента Комиссии интегрированной системы (далее – интеграционный сегмент Комиссии) в соответствии с техническим заданием на создание интегрированной системы по перечням согласно приложению № 2 (пункты 1 – 11) |
частные технические задания |
на постоянной основе |
I – II кварталы |
Комиссия, уполномоченные органы |
26 200,0 |
4 500,0 |
|
х) разработка инструктивно-методических документов, регламентирующих порядок использования сервисов интегрированной системы при формировании цифровой платформы  |
проекты инструктивно-методических документов |
II – IV кварталы |
– |
Комиссия, уполномоченные органы |
12 300,0 |
– |
|
ц) разработка технических решений и инструментов для использования сервисов интегрированной системы при формировании цифровой платформы |
технические решения |
на постоянной основе |
на постоянной основе |
Комиссия, уполномоченные органы |
13 880,0 |
12 830,0 |
|
ч) техническая экспертиза работ, выполняемых при общесистемном проектировании интегрированной системы |
отчеты, акты выполненных работ |
на постоянной основе |
на постоянной основе |
Комиссия |
2 500,0 |
5 230,0 |
|
2. Модернизация и развитие интеграционного сегмента Комиссии, в том числе: |
 |
219 520,0 |
232 129,4 |
|
а) модернизация подсистем в составе интеграционного сегмента Комиссии в соответствии с техническим заданием на создание интегрированной системы и приложением № 2 к настоящему плану (пункты 1 – 11) |
техно рабочие проекты, акты выполненных работ |
на постоянной основе |
на постоянной основе |
Комиссия |
68 640,0 |
82 150,0 |
|
б) создание (модернизация и развитие) программного обеспечения сервисов общих процессов в составе интеграционного сегмента Комиссии согласно перечню направлений для реализации общих процессов в соответствии с приложением № 1 к настоящему плану |
технорабочие проекты, акты выполненных работ |
на постоянной основе |
на постоянной основе |
Комиссия |
147 880,0 |
135 369,4 |
|
в) создание (модернизация и развитие) базовых компонентов программного обеспечения сервисов общих процессов для его использования при проведении межгосударственных испытаний интегрированной системы и в национальных сегментах заинтересованных государств-членов интегрированной системы (далее – национальные сегменты) согласно перечню направлений для реализации общих процессов, в соответствии с приложением № 1 к настоящему плану |
технорабочие проекты, акты выполненных работ |
на постоянной основе |
на постоянной основе |
Комиссия |
|
г) создание (модернизация и развитие) сервисов, обеспечивающих возможность формирования заинтересованными лицами необходимых для реализации процедур взаимодействия B2G документов в электронном виде в соответствии с унифицированными требованиями |
технорабочие проекты, акты выполненных работ |
– |
на постоянной основе |
Комиссия,
уполномоченные органы2 |
|
д) проведение тестирования информационного взаимодействия между информационными системами участников общих процессов в соответствии с порядками присоединения, входящими в состав технологических документов, в соответствии с перечнем общих процессов и Порядком реализации общих процессов |
акты тестирования |
на постоянной основе |
на постоянной основе |
Комиссия, уполномоченные органы2 |
|
е) техническая экспертиза работ по модернизации и развитию интеграционного сегмента Комиссии  |
отчеты |
на постоянной основе |
на постоянной основе |
Комиссия |
3 000,0 |
14 610,0 |
|
3. Координация работ по модернизации и развитию национальных сегментов, в том числе: |
 |
17 430,0 |
29 311,0 |
|
а) разработка планов модернизации и развития национальных сегментов |
планы модернизации и развития национальных сегментов |
в соответствиис законодательством государства-члена |
в соответствии с законодательством государства-члена |
уполномоченные органы, Комиссия |
– |
– |
|
б) модернизация и развитие национальных сегментов в соответствии с планами, предусмотренными подпунктом "а" настоящего пункта |
промежуточные отчеты |
в соответствии с законодательством государства-члена |
в соответствии с законодательством государства-члена |
уполномоченные органы2, Комиссия |
– |
– |
|
в) разработка и модернизация (при необходимости) программных средств (адаптеров) для обеспечения взаимодействия между интеграционным шлюзом национального сегмента и применяемой в государстве-члене системой межведомственного взаимодействия в электронном виде (для интеграционных шлюзов национальных сегментов, реализованных на основе типового шлюза) |
технорабочие проекты, акты выполненных работ |
на постоянной основе |
на постоянной основе |
Комиссия,
уполномоченные органы |
17 430,0 |
29 311,0 |
|
г) обеспечение реализации общих процессов в национальных сегментах согласно перечню направлений для реализации общих процессов в соответствии с приложением № 1 к настоящему плану3 |
отчеты |
на постоянной основе |
на постоянной основе |
уполномоченные органы2, Комиссия |
– |
– |
|
д) подготовка отчетов о ходе работ по модернизации и развитию национальных сегментов |
отчеты |
IV квартал |
IV квартал |
уполномоченные органы, Комиссия |
– |
– |
|
4. Создание и развитие инфраструктуры трансграничного пространства доверия, в том числе: |
 |
73 800,0 |
136 100,0 |
|
а) разработка и актуализация проектов нормативных правовых актов и организационно-технических документов для реализации требований к созданию, развитию и функционированию трансграничного пространства доверия |
проекты актов органов Союза (в том числе о внесении изменений в акты органов Союза), концепции |
на постоянной основе |
на постоянной основе |
Комиссия, уполномоченные органы |
4 500,0 |
8 750,0 |
|
б) создание и утверждение архитектуры трансграничного пространства доверия 2-го этапа развития, включая технические требования к интеграционному компоненту общей инфраструктуры документирования информации в электронном виде |
описание архитектуры, технические требования, отчеты, акты выполненных работ |
на постоянной основе |
на постоянной основе |
Комиссия, уполномоченные органы |
3 000,0 |
800,0 |
|
в) модернизация и развитие подсистемы доверенной третьей стороны в соответствии с пунктом 12 приложения № 2 к настоящему плану  |
частные технические задания, технорабочие проекты, технические
решения, акты выполненных работ |
на постоянной основе |
на постоянной основе |
Комиссия |
8 400,0 |
33 400,0 |
|
г) модернизация и развитие удостоверяющего центра службы доверенной третьей стороны интегрированной системы в соответствии с пунктом 13 приложения № 2 к настоящему плану |
частные технические задания, технорабочие проекты, технические решения, акты выполненных работ |
на постоянной основе |
на постоянной основе |
Комиссия |
9 900,0 |
12 800,0 |
|
д) модернизация и развитие удостоверяющего центра Комиссии в соответствии с пунктом 14 приложения № 2 к настоящему плану |
частные технические задания, технорабочие проекты, технические решения, акты выполненных работ |
на постоянной основе |
на постоянной основе |
Комиссия |
8 750,0 |
12 400,0 |
|
е) создание инфраструктуры управления привилегиями и полномочиями субъектов электронного взаимодействия для обеспечения контроля правомерности применения электронных цифровых подписей (электронных подписей) в исходящих (входящих) электронных документах в соответствии с законодательством государств-членов |
технические требования, частные технические задания, технорабочие проекты, акты выполненных работ |
на постоянной основе |
на постоянной основе |
Комиссия, уполномоченные органы |
8 900,0 |
16 500,0 |
|
ж) обеспечение технической поддержки гарантийного и послегарантийного обслуживания удостоверяющего центра Комиссии |
отчеты, акты выполненных работ |
на постоянной основе |
на постоянной основе |
Комиссия |
5 200,0 |
6 800,0 |
|
з) обеспечение технической поддержки, гарантийногои послегарантийного обслуживания подсистемы доверенной третьей стороны Комиссии |
отчеты, акты выполненных работ |
на постоянной основе |
на постоянной основе |
Комиссия |
6 250,0 |
8 450,0 |
|
и) обеспечение технической поддержки гарантийногои послегарантийного обслуживания подсистем доверенной третьей стороны государств-членов (при необходимости) |
отчеты, акты выполненных работ |
на постоянной основе |
на постоянной основе |
Комиссия, уполномоченные органы |
18 900,0 |
31 200,0 |
|
к) техническая экспертиза работ по созданию и развитию инфраструктуры трансграничного пространства доверия |
отчеты, акты выполненных работ |
– |
на постоянной основе |
Комиссия, уполномоченные органы |
– |
5 000,0 |
|
5. Реализация проекта по совместной разработке специализированных средств криптографической защиты информации Союза |
технические задания, документация технического проекта, рабочая конструкторская документация, отчет о проведении патентных исследований, опытные образцы, протоколы и акты проведения испытаний опытных образцов, акты выполненных работ |
на постоянной основе |
на постоянной основе |
уполномоченные органы, Комиссия |
13 500,0 |
119 260,0 |
|
6. Поддержка функционирования информационно-телекоммуникационной и вычислительной инфраструктуры интегрированной системы, в том числе: |
 |
257 498,2 |
218 437,0 |
|
а) аренда каналов передачи данных для взаимодействия между интеграционным сегментом Комиссии и национальными сегментами  |
отчеты, акты выполненных работ |
на постоянной основе |
на постоянной основе |
Комиссия |
43 080,2 |
43 000,0 |
|
б) приобретение услуг центра обработки данных для обеспечения функционирования интеграционного сегмента Комиссии  |
отчеты, акты выполненных работ |
на постоянной основе |
на постоянной основе |
Комиссия |
22 124,1 |
22 000,0 |
|
в) приобретение (аренда) лицензий на общесистемное и прикладное программное обеспечение, необходимое для функционирования интеграционного сегмента Комиссии |
отчеты, акты выполненных работ |
на постоянной основе |
на постоянной основе |
Комиссия |
87 978,9 |
56 337,0 |
|
г) сопровождение разработанных в 2015 – 2018 годах подсистем и компонентов интегрированной системы |
отчеты, акты выполненных работ |
на постоянной основе |
на постоянной основе |
Комиссия |
55 500,0 |
44 400,0 |
|
д) актуализация справочников и классификаторов единой системы нормативно-справочной информации Союза |
справочники и классификаторы |
на постоянной основе |
на постоянной основе |
Комиссия,
уполномоченные органы, операторы по ведению
справочников и классификаторов |
20 915,0 |
18 840,0 |
|
е) сопровождение и обеспечение функционирования интеграционных шлюзов национальных сегментов |
отчеты, акты выполненных работ |
на постоянной основе |
на постоянной основе |
Комиссия,
уполномоченные органы2 |
24 100,0 |
25 500,0 |
|
ж) техническая экспертиза работ по поддержке функционирования информационно-телекоммуникационной и вычислительной инфраструктуры интегрированной системы |
отчеты |
на постоянной основе |
на постоянной основе |
Комиссия |
3 800,0 |
8 360,0 |
|
7. Обучение пользователей работе со средствами информатизации, в том числе: |
 |
15 585,0 |
11 329,0 |
|
а) обучение сотрудников и должностных лиц Комиссии работе с подсистемами интегрированной системы в составе интеграционного сегмента Комиссии  |
отчет |
II и IV кварталы |
II и IV кварталы |
Комиссия |
2 015,0 |
2 559,0 |
|
б) обучение представителей уполномоченных органов |
отчет |
II квартал |
IV квартал |
Комиссия,
уполномоченные органы |
4 690,0 |
8 770,0 |
|
в) организация и проведение мероприятий по продвижению сервисов интегрированной системы среди физических лиц и хозяйствующих субъектов государств-членов |
отчет |
II квартал |
– |
Комиссия,
уполномоченные органы |
1 180,0 |
– |
|
г) организация и проведение конкурсов инновационных проектов |
отчет |
на постоянной основе |
– |
Комиссия,
уполномоченные органы |
7 700,0 |
– |
|
Итого по пунктам 1 – 7 настоящего плана |
768 983,2 |
884 010,0 |
|
8. Мероприятия и проекты по выполнению основных направлений реализации цифровой повестки Союза |
проекты нормативно-технических документов, технорабочие проекты, акты выполненных работ |
II – IV кварталы |
на постоянной основе |
Комиссия,
уполномоченные органы |
– |
500 000,04 |
|
Всего |
768 983,2 |
1 384 010,0 |

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      1 Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Союза.

      2 Финансирование мероприятий в части, касающейся работ, выполняемых в национальных сегментах, осуществляется за счет средств бюджетов государств-членов.

      3 Состав и сроки выполнения мероприятий определяются соответствующими порядками присоединения, входящими в состав утверждаемых Комиссией технологических документов.

      4 Финансирование мероприятий и проектов осуществляется после принятия актов органов Союза об инициации и реализации проектов.".

      2. Приложение № 2 к указанному плану изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
|   | "ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к плану мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и развитию интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза на 2019 – 2020 годы (в редакции распоряжения СоветаЕвразийской экономической комиссииот 30 января 2020 г. № 3)  |

 **ПЕРЕЧЕНЬ**
**модернизируемых подсистем и компонентов интеграционного сегмента Евразийской экономической комиссии интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
 |
Срок разработки частного технического задания |
Срок модернизации подсистемы |
|
I этап |
II этап |
I этап |
II этап |
|
1. Информационный портал Евразийского экономического союза |
II квартал 2019 г. |
II квартал 2020 г. |
IV квартал 2019 г. |
IV квартал 2020 г. |
|
2. Информационно-аналитическая подсистема |
III квартал 2019 г. |
– |
– |
– |
|
3. Статистика |
III квартал 2019 г. |
– |
II квартал 2020 г. |
– |
|
4. Управление проектами и программами |
III квартал 2019 г. |
– |
II квартал 2020 г. |
– |
|
5. Анализ барьеров и препятствий |
IV квартал 2019 г. |
– |
III квартал 2020 г. |
– |
|
6. Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование |
III квартал 2019 г. |
– |
III квартал 2020 г. |
– |
|
7. Техническое регулирование |
III квартал 2019 г. |
– |
III квартал 2020 г. |
– |
|
8. Управление общими процессами |
II квартал 2019 г. |
II квартал 2020 г. |
IV квартал 2019 г. |
IV квартал 2020 г. |
|
9. Интеграционная платформа |
III квартал 2019 г. |
– |
IV квартал 2020 г. |
– |
|
10. Ведение нормативно-справочной информации, реестров и регистров |
III квартал 2019 г. |
– |
II квартал 2020 г. |
– |
|
11. Информационная безопасность |
IV квартал 2019 г. |
– |
IV квартал 2020 г.  |
 |
|
12. Доверенная третья сторона Евразийской экономической комиссии |
III квартал 2019 г. |
– |
II квартал 2020 г. |
– |
|
13. Удостоверяющий центр службы доверенной третьей стороны интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза |
III квартал 2019 г. |
– |
II квартал 2020 г. |
– |
|
14. Удостоверяющий центр Евразийской экономической комиссии |
III квартал 2019 г. |
– |
II квартал 2020 г. |
–". |

      3. Приложение № 3 к указанному плану исключить.

      4. Приложение № 4 к указанному плану исключить.

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан