

**О некоторых вопросах совершенствования интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза**

Распоряжение Совета Евразийской экономической комиссии от 29 сентября 2020 года № 22.

      В соответствии с пунктом 27 Протокола об информационно-коммуникационных технологиях и информационном взаимодействии в рамках Евразийского экономического союза (приложение № 3 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года):

      1. Внести в распоряжения Совета Евразийской экономической комиссии изменения согласно приложению.

      2. Коллегии Евразийской экономической комиссии (далее – Комиссия) обеспечить:

      а) проведение комплексной технической экспертизы интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза (далее соответственно – интегрированная система, Союз), а также анализа возможности использования инструментов интегрированной системы при реализации проектов в рамках Основных направлений реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 года, утвержденных Решением Высшего Евразийского экономического совета от 11 октября 2017 г. № 12, для актуализации перечня общих процессов в рамках Евразийского экономического союза, утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 14 апреля 2015 г. № 29;

      б) проведение конкурсных процедур в целях определения организации (организаций) для проведения комплексной технической экспертизы интегрированной системы с обязательным приглашением подрядных организаций из всех государств – членов Союза;

      в) проведение анализа актов органов Союза, регламентирующих создание, обеспечение функционирования и развитие интегрированной системы, в целях их актуализации;

      г) подготовку финансово-экономического обоснования работ по развитию и модернизации интегрированной системы в составе материалов к проекту бюджета Союза на соответствующий финансовый год, а также к планам мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и развитию интегрированной системы;

      д) рассмотрение вопроса о целесообразности разработки порядка взаимодействия Комиссии и заказчика национального сегмента государства – члена Союза интегрированной системы, Комиссии и государственных функциональных заказчиков (органов государственной власти и организаций государств – членов Союза, участвующих в межгосударственном взаимодействии с использованием интегрированной системы) в целях согласования в том числе планов мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и развитию интегрированной системы.

      3. Члену Коллегии (Министру) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Комиссии:

      а) до конца I квартала 2021 г. представить для рассмотрения Коллегией Комиссии информацию о проведении анализа результатов комплексной технической экспертизы интегрированной системы, включая рекомендации по ее развитию и модернизации;

      б) доложить Совету Комиссии об итогах реализации настоящего распоряжения.

      4. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его опубликования на официальном сайте Союза.

|  |
| --- |
|
*Члены Совета Евразийской экономической комиссии:*
 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
**От** **Республики****Армения** |
**От** **Республики****Беларусь** |
**От** **Республики****Казахстан** |
**От** **Кыргызской****Республики** |
**От** **Российской****Федерации** |
|
**М.** **Григорян** |
**И.** **Петришенко** |
**А.** **Смаилов** |
**Э.** **Асрандиев** |
**А.** **Оверчук** |

|  |  |
| --- | --- |
|   | ПРИЛОЖЕНИЕк распоряжению СоветаЕвразийской экономической |
|   | комиссииот 11 сентября 2020 г. № 22  |

 **ИЗМЕНЕНИЯ,**
**вносимые в распоряжения Совета Евразийской экономической комиссии**

      1. В распоряжении Совета Евразийской экономической комиссии от 5 декабря 2018 г. № 37 "О плане мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и развитию интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза на 2019 – 2020 годы":

      а) план мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и развитию интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза на 2019 – 2020 годы, утвержденный указанным распоряжением, изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
|   | "УТВЕРЖДЕНраспоряжением СоветаЕвразийской экономическойкомиссииот 5 декабря 2018 г. № 37(в редакции распоряженияСовета Евразийскойэкономической комиссииот 11 сентября 2020 г. № 22) |

 **ПЛАН**
**мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и развитию интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза на 2019 – 2020 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
Мероприятие |
Ожидаемый результат |
Срок исполнения |
Исполнитель |
Объем финансирования1 (тыс. рублей) |
|
2019 год |
2020 год |
2019 год |
2020 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. Общесистемное проектирование интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза (далее соответственно – интегрированная система, Союз), в том числе: |
 |
171 650,0 |
136 553,0 |
|
а) актуализация перечня общих процессов в рамках Евразийского экономического союза, утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 14 апреля 2015 г. № 29 (далее – перечень общих процессов), в соответствии с перечнем направлений для реализации общих процессов в рамках Евразийского экономического союза согласно приложению № 1 |
актуализированный перечень |
на постоянной основе |
на постоянной основе |
Евразийская экономическая комиссия (далее – Комиссия), уполномоченные органы государств –членов Союза (далее соответственно – уполномоченные органы, государства-члены) |
– |
– |
|
б) разработка нормативно-методических документов о развитии технологии общих процессов во взаимосвязи с моделью данных Союза, в том числе при реализации комплексных проектов, затрагивающих несколько сфер регулирования |
проекты нормативно-методических документов |
I – II кварталы |
– |
Комиссия, уполномоченные органы |
7 630,0 |
– |
|
в) разработка нормативно-методических документов, регламентирующих осуществление межгосударственных (трансграничных) электронных услуг |
проекты нормативно-методических документов |
на постоянной основе |
– |
Комиссия, уполномоченные органы |
5 750,0 |
– |
|
г) разработка и актуализация инструктивно-методических документов, регламентирующих проведение технической экспертизы компонентов интегрированной системы |
проекты инструктивно-методических документов |
III – IV кварталы |
– |
Комиссия |
3 000,0 |
– |
|
д) разработка технических решений по развитию вычислительной инфраструктуры интегрированной системы |
технические решения |
на постоянной основе |
– |
Комиссия, уполномоченные органы |
15 370,0 |
– |
|
е) разработка и актуализация инструктивно-методических документов о формировании и совершенствовании единой системы нормативно-справочной информации Союза |
проекты инструктивно-методических документов |
III – IV кварталы |
– |
Комиссия, уполномоченные органы |
2 470,0 |
– |
|
ж) развитие модели данных Союза |
модель данных Союза, описание модели данных Союза |
на постоянной основе |
на постоянной основе |
Комиссия, уполномоченные органы |
32 800,0 |
10 300,0 |
|
з) актуализация перечня приоритетных для реализации межгосударственных (трансграничных) электронных услуг |
перечень межгосударственных (трансграничных) электронных услуг |
III – IV кварталы |
III – IV кварталы |
Комиссия, уполномоченные органы |
– |
– |
|
и) актуализация плана мероприятий по формированию и совершенствованию единой системы нормативно-справочной информации Союза на 2019 – 2020 годы |
план мероприятий |
I квартал |
I – II кварталы |
Комиссия, уполномоченные органы |
– |
– |
|
к) разработка проектов требований к электронному виду документов, используемых при представлении сведений в электронном виде хозяйствующими субъектами и физическими лицами государств-членов уполномоченным органам (далее – процедуры взаимодействия B2G), в соответствии с перечнем, утверждаемым Комиссией |
проекты требований к электронному виду документов |
II – IV кварталы |
– |
Комиссия, уполномоченные органы |
47 500,0 |
19 300,0 |
|
л) разработка проектов унифицированных требований к реализации процедур взаимодействия B2G в электронном виде в соответствии с перечнем, утверждаемым Комиссией |
проекты требований к процедурам взаимодействия B2G |
на постоянной основе |
– |
Комиссия, уполномоченные органы |
|
м) разработка справочников и классификаторов единой системы нормативно-справочной информации Союза в соответствии с планом мероприятий, указанным в подпункте "и" настоящего пункта |
справочники и классификаторы |
II – IV кварталы |
– |
Комиссия, уполномоченные органы, операторы по ведению справочников и классификаторов |
|
н) разработка проектов правил реализации общих процессов в соответствии с перечнем общих процессов и Порядком реализации общих процессов в рамках Евразийского экономического союза, утвержденным Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 декабря 2016 г. № 169 (далее – Порядок реализации общих процессов) |
проекты правил реализации общих процессов |
на постоянной основе |
– |
Комиссия |
|
о) разработка проектов технологических документов, регламентирующих информационное взаимодействие при реализации общих процессов (далее – технологические документы), в соответствии с перечнем общих процессов и Порядком реализации общих процессов |
проекты технологических документов, протоколы демонстрации прототипов программных средств |
на постоянной основе |
– |
Комиссия |
|
п) разработка проектов нормативно-технических документов, регламентирующих информационное взаимодействие в соответствии с международными договорами Союза с третьей стороной (при необходимости) |
проекты нормативно-технических документов |
на постоянной основе |
– |
Комиссия |
|
р) согласование уполномоченными органами проектов правил реализации общих процессов в соответствии с перечнем общих процессов и Порядком реализации общих процессов |
проекты правил реализации общих процессов |
на постоянной основе |
на постоянной основе |
уполномоченные органы |
– |
– |
|
с) согласование уполномоченными органами проектов технологических документов в соответствии с перечнем общих процессов и Порядком реализации общих процессов |
проекты технологических документов |
на постоянной основе |
на постоянной основе |
уполномоченные органы |
– |
– |
|
т) согласование уполномоченными органами проектов нормативно-технических документов, регламентирующих информационное взаимодействие в соответствии с международными договорами Союза с третьей стороной (при необходимости) |
проекты нормативно-технических документов |
на постоянной основе |
на постоянной основе |
уполномоченные органы |
– |
– |
|
у) разработка проектов стандартов и рекомендаций, необходимых для развития и обеспечения функционирования интегрированной системы |
стандарты и рекомендации |
II – IV кварталы |
– |
Комиссия, уполномоченные органы |
2 250,0 |
– |
|
ф) разработка частных технических заданий на модернизацию и создание подсистем и компонентов интеграционного сегмента Комиссии интегрированной системы (далее – интеграционный сегмент Комиссии) в соответствии с техническим заданием на создание интегрированной системы и перечнем согласно приложению № 2 (пункты 1 – 11) |
частные технические задания |
на постоянной основе |
– |
Комиссия, уполномоченные органы |
26 200,0 | **–** |
|
х) разработка инструктивно-методических документов, регламентирующих порядок использования сервисов интегрированной системы при формировании цифровой платформы |
проекты инструктивно-методических документов |
II – IV кварталы |
– |
Комиссия, уполномоченные органы |
12 300,0 |
– |
|
ц) разработка технических решений и инструментов для использования сервисов интегрированной системы при формировании цифровой платформы |
технические решения |
на постоянной основе |
– |
Комиссия,уполномоченные органы |
13 880,0 |
39 150,0 |
|
ч) техническая экспертиза работ, выполняемых при общесистемном проектировании интегрированной системы |
отчеты, акты выполненных работ |
на постоянной основе |
I квартал |
Комиссия |
2 500,0 |
803,0 |
|
ш) комплексная техническая экспертиза интегрированной информационной системы Союза |
отчеты, акты выполненных работ, проекты инструктивно-методических документов, проекты стандартов и рекомендаций |
– |
IV квартал |
Комиссия |
– |
67 000,0 |
|
2. Модернизация и развитие интеграционного сегмента Комиссии, в том числе: |
 |
219 520,0 |
89 650,0 |
|
а) модернизация подсистем в составе интеграционного сегмента Комиссии в соответствии с техническим заданием на создание интегрированной системы и приложением № 2 к настоящему плану (пункты 1 – 11) |
технорабочие проекты, акты выполненных работ |
на постоянной основе |
на постоянной основе |
Комиссия |
68 640,0 |
25 600,0 |
|
б) создание (модернизация и развитие) программного обеспечения сервисов общих процессов в составе интеграционного сегмента Комиссии в соответствии с приложением № 1 к настоящему плану |
технорабочие проекты, акты выполненных работ |
на постоянной основе |
на постоянной основе |
Комиссия |
147 880,0 |
63 250,0 |
|
в) создание (модернизация и развитие) базовых компонентов программного обеспечения сервисов общих процессов для их использования при проведении межгосударственных испытаний интегрированной системы и в национальных сегментах заинтересованных государств-членов интегрированной системы (далее – национальные сегменты) в соответствии с приложением № 1 к настоящему плану |
технорабочие проекты, акты выполненных работ |
на постоянной основе |
на постоянной основе |
Комиссия |
|
г) создание (модернизация и развитие) сервисов, обеспечивающих возможность формирования заинтересованными лицами необходимых для реализации процедур взаимодействия B2G документов в электронном виде в соответствии с унифицированными требованиями |
технорабочие проекты, акты выполненных работ |
– |
на постоянной основе |
Комиссия, уполномоченные органы2 |
|
д) проведение тестирования информационного взаимодействия между информационными системами участников общих процессов в соответствии с порядками присоединения, входящими в состав технологических документов, перечнем общих процессов и Порядком реализации общих процессов |
акты тестирования |
на постоянной основе |
на постоянной основе |
Комиссия, уполномоченные органы2 |
|
е) техническая экспертиза работ по модернизации и развитию интеграционного сегмента Комиссии |
отчеты |
на постоянной основе |
I квартал |
Комиссия |
3 000,0 |
800,0 |
|
3. Координация работ по модернизации и развитию национальных сегментов, в том числе: |
 |
17 430,0 |
– |
|
а) разработка планов модернизации и развития национальных сегментов |
планы модернизации и развития национальных сегментов |
в соответствии с законодательством государства-члена |
в соответствии с законодательством государства-члена |
уполномоченные органы, Комиссия |
– |
– |
|
б) модернизация и развитие национальных сегментов в соответствии с планами, предусмотренными подпунктом "а" настоящего пункта |
промежуточные отчеты |
в соответствии с законодательством государства-члена |
в соответствии с законодательством государства-члена |
уполномоченные органы2, Комиссия |
– |
– |
|
в) разработка и модернизация (при необходимости) программных средств (адаптеров) для обеспечения взаимодействия между интеграционным шлюзом национального сегмента и применяемой в государстве-члене системой межведомственного взаимодействия в электронном виде (для интеграционных шлюзов национальных сегментов, реализованных на основе типового шлюза) |
технорабочие проекты, акты выполненных работ |
на постоянной основе |
– |
Комиссия, уполномоченные органы |
17 430,0 |
– |
|
г) обеспечение реализации общих процессов в национальных сегментах в соответствии с приложением № 1 к настоящему плану3 |
отчеты |
на постоянной основе |
на постоянной основе |
уполномоченные органы2, Комиссия |
– |
– |
|
д) подготовка отчетов о ходе работ по модернизации и развитию национальных сегментов |
отчеты |
IV квартал |
IV квартал |
уполномоченные органы, Комиссия |
– |
– |
|
4. Создание и развитие инфраструктуры трансграничного пространства доверия, в том числе: |
 |
73 800,0 |
111 650,0 |
|
а) разработка и актуализация проектов нормативных правовых актов и организационно-технических документов для реализации требований к созданию, развитию и функционированию трансграничного пространства доверия |
проекты актов органов Союза (в том числе о внесении изменений в акты органов Союза), концепции |
на постоянной основе |
на постоянной основе |
Комиссия, уполномоченные органы |
4 500,0 |
8 750,0 |
|
б) создание и утверждение архитектуры трансграничного пространства доверия 2-го этапа развития, включая технические требования к интеграционному компоненту общей инфраструктуры документирования информации в электронном виде |
описание архитектуры, технические требования, отчеты, акты выполненных работ |
на постоянной основе |
– |
Комиссия, уполномоченные органы |
3 000,0 |
– |
|
в) модернизация и развитие подсистемы доверенной третьей стороны в соответствии с пунктом 12 приложения № 2 к настоящему плану |
частные технические задания, технорабочие проекты, технические решения, акты выполненных работ |
на постоянной основе |
на постоянной основе |
Комиссия |
8 400,0 |
31 250,0 |
|
г) модернизация и развитие удостоверяющего центра службы доверенной третьей стороны интегрированной системы в соответствии с пунктом 13 приложения № 2 к настоящему плану |
частные технические задания, технорабочие проекты, технические решения, акты выполненных работ |
на постоянной основе |
на постоянной основе |
Комиссия |
9 900,0 |
12 800,0 |
|
д) модернизация и развитие удостоверяющего центра Комиссии в соответствии с пунктом 14 приложения № 2 к настоящему плану |
частные технические задания, технорабочие проекты, технические решения, акты выполненных работ |
на постоянной основе |
на постоянной основе |
Комиссия |
8 750,0 |
12 400,0 |
|
е) создание инфраструктуры управления привилегиями и полномочиями субъектов электронного взаимодействия для обеспечения контроля правомерности применения электронных цифровых подписей в исходящих (входящих) электронных документах в соответствии с законодательством государств-членов |
технические требования, частные технические задания, технорабочие проекты, акты выполненных работ |
на постоянной основе |
– |
Комиссия, уполномоченные органы |
8 900,0 |
– |
|
ж) обеспечение технической поддержки гарантийного и послегарантийного обслуживания удостоверяющего центра Комиссии |
отчеты, акты выполненных работ |
на постоянной основе |
на постоянной основе |
Комиссия |
5 200,0 |
6 800,0 |
|
з) обеспечение технической поддержки, гарантийного и послегарантийного обслуживания подсистемы доверенной третьей стороны Комиссии |
отчеты, акты выполненных работ |
на постоянной основе |
на постоянной основе |
Комиссия |
6 250,0 |
8 450,0 |
|
и) обеспечение технической поддержки гарантийного и послегарантийного обслуживания подсистем доверенной третьей стороны государств-членов (при необходимости) |
отчеты, акты выполненных работ |
на постоянной основе |
на постоянной основе |
Комиссия, уполномоченные органы |
18 900,0 |
31 200,0 |
|
5. Реализация проекта по совместной разработке специализированных средств криптографической защиты информации Союза |
технические задания, документация технического проекта, рабочая конструкторская документация, отчет о проведении патентных исследований, опытные образцы, протоколы и акты проведения испытаний опытных образцов, акты выполненных работ |
на постоянной основе |
на постоянной основе |
уполномоченные органы, Комиссия |
13 500,0 |
119 260,0 |
|
6. Поддержка функционирования информационно-телекоммуникационной и вычислительной инфраструктуры интегрированной системы, в том числе: |
 |
257 498,2 |
217 222,0 |
|
а) аренда каналов передачи данных для взаимодействия между интеграционным сегментом Комиссии и национальными сегментами |
отчеты, акты выполненных работ |
на постоянной основе |
на постоянной основе |
Комиссия |
43 080,2 |
42 996,3 |
|
б) приобретение услуг центра обработки данных для обеспечения функционирования интеграционного сегмента Комиссии |
отчеты, акты выполненных работ |
на постоянной основе |
на постоянной основе |
Комиссия |
22 124,1 |
22 000,0 |
|
в) приобретение (аренда) лицензий на общесистемное и прикладное программное обеспечение, необходимое для функционирования интеграционного сегмента Комиссии |
отчеты, акты выполненных работ |
на постоянной основе |
на постоянной основе |
Комиссия |
87 978,9 |
62 585,7 |
|
г) сопровождение разработанных в 2015 – 2018 годах подсистем и компонентов интегрированной системы |
отчеты, акты выполненных работ |
на постоянной основе |
на постоянной основе |
Комиссия |
55 500,0 |
55 900,0 |
|
д) актуализация справочников и классификаторов единой системы нормативно-справочной информации Союза |
справочники и классификаторы |
на постоянной основе |
на постоянной основе |
Комиссия, уполномоченные органы, операторы по ведению справочников и классификаторов |
20 915,0 |
8 240,0 |
|
е) сопровождение и обеспечение функционирования интеграционных шлюзов национальных сегментов |
отчеты, акты выполненных работ |
на постоянной основе |
на постоянной основе |
Комиссия, уполномоченные органы2 |
24 100,0 |
25 500,0 |
|
ж) техническая экспертиза работ по поддержке функционирования информационно-телекоммуникационной и вычислительной инфраструктуры интегрированной системы |
отчеты |
на постоянной основе |
– |
Комиссия |
3 800,0 |
– |
|
7. Обучение пользователей работе со средствами информатизации, в том числе: |
 |
15 585,0 |
– |
|
а) обучение сотрудников и должностных лиц Комиссии работе с подсистемами интегрированной системы в составе интеграционного сегмента Комиссии |
отчет |
II и IV кварталы |
II и IV кварталы |
Комиссия |
2 015,0 |
– |
|
б) обучение представителей уполномоченных органов |
отчет |
II квартал |
– |
Комиссия, уполномоченные органы |
4 690,0 |
– |
|
в) организация и проведение мероприятий по продвижению сервисов интегрированной системы среди физических лиц и хозяйствующих субъектов государств-членов |
отчет |
II квартал |
– |
Комиссия, уполномоченные органы |
1 180,0 |
– |
|
г) организация и проведение конкурсов инновационных проектов |
отчет |
на постоянной основе |
– |
Комиссия, уполномоченные органы |
7 700,0 |
– |
|
Итого по пунктам 1 – 7 настоящего плана |
768 983,2 |
674 335,0 |
|
8. Мероприятия и проекты по выполнению основных направлений реализации цифровой повестки Союза |
проекты нормативно-технических документов, технорабочие проекты, акты выполненных работ |
II – IV кварталы |
на постоянной основе |
Комиссия, уполномоченные органы |
– |
500 000,04 |
|
Всего |
768 983,2 |
1 174 335,0 |

      1 Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Союза.

      2 Финансирование мероприятий в части, касающейся работ, выполняемых в национальных сегментах, осуществляется за счет средств бюджетов государств-членов.

      3 Состав и сроки выполнения мероприятий определяются соответствующими порядками присоединения, входящими в состав утверждаемых Комиссией технологических документов.

      4Финансирование мероприятий и проектов осуществляется после принятия актов органов Союза об инициации и реализации проектов.";

      б) приложение № 2 к указанному плану изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
|   | "ПРИЛОЖЕНИЕ № 2к плану мероприятий посозданию, обеспечениюфункционирования иразвитию интегрированнойинформационной системыЕвразийского экономическогосоюзана 2019 – 2020 годы(в редакции распоряженияСовета Евразийскойэкономической комиссииот 11 сентября 2020 г. № 22) |

 **ПЕРЕЧЕНЬ**
**модернизируемых подсистем и компонентов интеграционного сегмента Евразийской экономической комиссии интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
 |
Срок разработки частного технического задания |
Срок модернизации подсистемы |
|
I этап |
II этап |
I этап |
II этап |
|
1. Информационный портал Евразийского экономического союза |
II квартал 2019 г. |
– |
IV квартал 2019 г. |
– |
|
2. Информационно-аналитическая подсистема |
III квартал 2019 г. |
– |
– |
– |
|
3. Статистика |
III квартал 2019 г. |
– |
– |
– |
|
4. Управление проектами и программами |
III квартал 2019 г. |
– |
– |
– |
|
5. Анализ барьеров и препятствий |
IV квартал 2019 г. |
– |
– |
– |
|
6. Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование |
III квартал 2019 г. |
– |
– |
– |
|
7. Техническое регулирование |
III квартал 2019 г. |
– |
– |
– |
|
8. Управление общими процессами |
II квартал 2019 г. |
– |
IV квартал 2019 г. |
– |
|
9. Интеграционная платформа |
III квартал 2019 г. |
– |
– |
– |
|
10. Ведение нормативно-справочной информации, реестров и регистров |
III квартал 2019 г. |
– |
– |
– |
|
11. Информационная безопасность |
IV квартал 2019 г. |
– |
– |
– |
|
12. Доверенная третья сторона Евразийской экономической комиссии |
III квартал 2019 г. |
– |
IV квартал 2020 г. |
– |
|
13. Удостоверяющий центр службы доверенной третьей стороны интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза |
III квартал 2019 г. |
– |
IV квартал 2020 г. |
– |
|
14. Удостоверяющий центр Евразийской экономической комиссии |
IV квартал 2020 г. |
– |
IV квартал 2020 г. |
– ". |

      2. Пункт 2 распоряжения Совета Евразийской экономической комиссии от 30 января 2020 г. № 3 "О внесении изменений в план мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и развитию интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза на 2019 – 2020 годы" признать утратившим силу.

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан