

**О плане мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и развитию интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза на 2021 год**

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23 апреля 2021 года № 42

      В соответствии с пунктом 27 Протокола об информационно-коммуникационных технологиях и информационном взаимодействии в рамках Евразийского экономического союза (приложение № 3 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) Совет Евразийской экономической комиссии **решил:**

      1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и развитию интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза на 2021 год (далее – план).

      2. Члену Коллегии (Министру) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Евразийской экономической комиссии обеспечить представление ежеквартально государствам – членам Евразийского экономического союза информации о реализации мероприятий, предусмотренных планом.

      3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Члены Совета Евразийской экономической комиссии: | | | | |
| От Республики  Армения | От Республики  Беларусь | От Республики  Казахстан | От Кыргызской  Республики | От Российской  Федерации |
| М. Григорян | И. Петришенко | А. Смаилов | У. Кармышаков | А. Оверчук |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН Решением Совета Евразийской экономической комиссии т 23 апреля 2021 г. № 42 |

**ПЛАН**  
**мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и развитию интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза на 2021 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Ожидаемый результат | Срок исполнения | Исполнитель | Объем финансирования  (тыс. рублей)1 |
| 1. Общесистемное проектирование интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза (далее соответственно – интегрированная система, Союз), в том числе: |  |  |  |  |
| а) актуализация перечня общих процессов в рамках Союза | актуализированный перечень | на постоянной основе | Евразийская экономическая комиссия (далее – Комиссия), уполномоченные органы государств – членов Союза (далее соответственно – уполномоченные органы, государства-члены) | – |
| б) разработка проекта плана мероприятий по формированию и совершенствованию единой системы нормативно-справочной информации Союза  на 2021 – 2022 годы | план мероприятий | I квартал | Комиссия,  уполномоченные органы | – |
| в) разработка проекта технического задания на развитие интегрированной системы на 2022 – 2024 годы | проект технического задания | III – IV  кварталы | Комиссия,  уполномоченные органы | – |
| г) разработка и актуализация проектов нормативно-методических документов по вопросам развития технологии общих процессов, модели данных Союза, единой системы нормативно-справочной информации Союза, интеграции цифровых платформ | проекты нормативно-методических документов | III – IV  кварталы | Комиссия, уполномоченные органы | –2 |
| д) развитие модели данных Союза | модель данных Союза, описание модели данных Союза | на постоянной основе | Комиссия,  уполномоченные органы | –2 |
| е) сопровождение (актуализация) модели данных Союза | модель данных Союза, описание модели данных Союза | на постоянной основе | Комиссия,  уполномоченные органы | 11 620,5 |
| ж) разработка проектов нормативно-технических документов, необходимых для реализации общих процессов в рамках Союза, информационного взаимодействия с третьими странами и международными организациями | проекты правил реализации общих процессов, технологических документов, нормативно-технических документов | II – IV  кварталы | Комиссия | –2 |
| з) актуализация (сопровождение) проектов нормативно-технических документов, необходимых для реализации общих процессов в рамках Союза, информационного взаимодействия с третьими странами и международными организациями | проекты правил реализации общих процессов, технологических документов,  нормативно-технических документов | на постоянной основе | Комиссия | 15 571,7 |
| и) разработка справочников и классификаторов единой системы нормативно-справочной информации Союза | справочники  и классификаторы | III – IV  кварталы | Комиссия,  уполномоченные органы,  операторы  по ведению справочников и классификаторов | –2 |
| к) актуализация справочников и классификаторов единой системы нормативно-справочной информации Союза | актуализированные справочники  и классификаторы | на постоянной основе | Комиссия,  уполномоченные органы, операторы по ведению справочников и классификаторов | 7 437,2 |
| л) разработка частных технических заданий на модернизацию и создание подсистем и компонентов интеграционного сегмента Комиссии интегрированной системы (далее – интеграционный сегмент Комиссии) | частные технические задания | II – IV  кварталы | Комиссия,  уполномоченные органы | –2 |
| 2. Модернизация и развитие интеграционного сегмента Комиссии, в том числе: |  |  |  |  |
| а) создание и развитие подсистем в составе интеграционного сегмента Комиссии | технорабочие проекты,  акты выполненных работ | III – IV  кварталы | Комиссия | –2 |
| б) модернизация подсистем в составе интеграционного сегмента Комиссии для обеспечения первоочередных  задач и реализации требований актов органов Союза  (в том числе по заявкам) | технорабочие проекты,  акты выполненных работ | на постоянной основе | Комиссия | 11 388,2 |
| в) модернизация подсистемы криптографической защиты информации (организация защищенной сети передачи данных интегрированной системы) | технорабочий проект, техническое решение, комплект документации, технические средства, акты выполненных работ | на постоянной основе | Комиссия | 9 064,0 |
| г) создание программного обеспечения в составе интеграционного сегмента Комиссии для реализации общих процессов в рамках Союза (сервисов общих процессов, компонентов базовой реализации, адаптеров взаимодействия с третьими странами и международными организациями) | технорабочие проекты, акты выполненных работ | III – IV  кварталы | Комиссия | –2 |
| д) сопровождение и модернизация (при необходимости) программного обеспечения в составе интеграционного сегмента Комиссии для реализации общих процессов  в рамках Союза (сервисов общих процессов, компонентов базовой реализации, адаптеров взаимодействия с третьими странами и международными организациями) | технорабочие проекты, акты выполненных работ | на постоянной основе | Комиссия | 16 733,7 |
| е) организация внедрения компонентов интегрированной системы и проведение тестирования информационного взаимодействия между информационными системами участников общих процессов в рамках Союза | протоколы тестирования, акты введения в действие | на постоянной основе | Комиссия,  уполномоченные органы | 12 085,4 |
| 3. Координация работ по модернизации и развитию национальных сегментов, в том числе: |  |  |  |  |
| а) разработка планов модернизации и развития национальных сегментов | планы модернизации  и развития национальных сегментов | в соответствии  с законода-тельством государства-члена | уполномоченные органы,  Комиссия | – |
| б) модернизация и развитие национальных сегментов  в соответствии с планами, предусмотренными подпунктом "а" настоящего пункта | промежуточные отчеты | в соответствии с законода-тельством государства-члена | уполномоченные органы3,  Комиссия | – |
| в) разработка и модернизация (при необходимости) типового программного обеспечения для использования в национальных сегментах заинтересованных государств-членов | технорабочие проекты,  акты выполненных работ | III – IV  кварталы | Комиссия,  уполномоченные органы | –2 |
| г) обеспечение реализации общих процессов в национальных сегментах в соответствии с Порядком реализации общих процессов в рамках Евразийского экономического союза, утвержденным Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии  от 19 декабря 2016 г. № 169, и порядками присоединения, входящими в состав технологических документов | отчеты | на постоянной основе | уполномоченные органы3,  Комиссия | – |
| д) подготовка отчетов о ходе работ по модернизации и развитию национальных сегментов | отчеты | IV квартал | уполномоченные органы,  Комиссия | – |
| 4. Создание и развитие инфраструктуры трансграничного пространства доверия, в том числе: |  |  |  |  |
| а) создание экспортного варианта доверенной третьей стороны (технического решения на основе подсистемы доверенной третьей стороны Комиссии) для государств-членов | частные технические задания, технорабочие проекты, технические решения, акты приема-передачи, акты выполненных работ | IV квартал | Комиссия | 25 539,4 |
| б) обеспечение технической поддержки, обслуживания удостоверяющего центра Комиссии | отчеты, акты выполненных работ | на постоянной основе | Комиссия | 6 540,8 |
| в) обеспечение технической поддержки, обслуживания подсистемы доверенной третьей стороны Комиссии | отчеты, акты выполненных работ | на постоянной основе | Комиссия | 6 507,4 |
| г) обеспечение технической поддержки, обслуживания подсистем доверенной третьей стороны государств-членов (при необходимости) | отчеты, акты выполненных работ | на постоянной основе | Комиссия, уполномоченные органы | 20 452,3 |
| 5. Поддержка функционирования информационно-телекоммуникационной и вычислительной инфраструктуры интегрированной системы, в том числе: |  |  |  |  |
| а) аренда каналов передачи данных для взаимодействия между интеграционным сегментом Комиссии  и национальными сегментами | отчеты, акты выполненных работ | на постоянной основе | Комиссия | 50 280,3 |
| б) приобретение услуг центра обработки данных для обеспечения функционирования интеграционного сегмента Комиссии | отчеты, акты выполненных работ | на постоянной основе | Комиссия | 25 139,0 |
| в) приобретение (аренда) лицензий на общесистемное и прикладное программное обеспечение, необходимое для функционирования интеграционного сегмента Комиссии | отчеты, акты выполненных работ | на постоянной основе | Комиссия | 52 986,9 |
| г) приобретение (аренда) лицензий, сертификатов технической поддержки производителей услуг, предоставление базы данных на программные и  программно-аппаратные комплексы средств защиты информации | лицензии, сертификаты технической  поддержки, подписки на обновление баз данных, отчеты, акты выполненных работ | на постоянной основе | Комиссия | 36 021,0 |
| д) модернизация вычислительной, телекоммуникационной инфраструктуры и средств защиты информации интеграционного сегмента Комиссии | технорабочие проекты,  акты выполненных работ, поставка оборудования (товаров) | II – IV  кварталы | Комиссия | –2 |
| е) обеспечение миграции подсистем и компонентов интегрированной системы на модернизированную вычислительную, телекоммуникационную инфраструктуру | рабочая документация, акты выполненных работ | III – IV  кварталы | Комиссия | –2 |
| ж) сопровождение и техническое обслуживание подсистем и компонентов интеграционного сегмента Комиссии (кроме подсистемы информационной безопасности, подсистемы доверенной третьей стороны, удостоверяющих центров) | отчеты, акты выполненных работ | на постоянной основе | Комиссия | 29 748,6 |
| з) сопровождение и техническое обслуживание подсистемы информационной безопасности | отчеты, акты выполненных работ | на постоянной основе | Комиссия | 11 388,1 |
| и) сопровождение и техническое обслуживание интеграционных шлюзов национальных сегментов | отчеты, акты выполненных работ | на постоянной основе | Комиссия,  уполномоченные органы3 | 19 522,6 |
| 6. Мероприятия по развитию интегрированной системы, выполняемые по результатам проведения комплексной технической экспертизы в соответствии с распоряжением Совета Евразийской экономической комиссии от 11 сентября 2020 г. № 22 |  | III – IV  кварталы | Комиссия,  уполномоченные органы | –2 |
| Итого по пунктам 1 – 6 настоящего плана |  |  |  | 368 027,1 |
| 7. Мероприятия и проекты по выполнению основных направлений реализации цифровой повестки Союза |  | на постоянной основе | Комиссия,  уполномоченные органы | 354 268,94 |
| Всего |  |  |  | 722 296,0 |

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете Союза на 2021 год на создание, обеспечение функционирования и развитие интегрированной информационной системы Союза в размере 248 645,0 тыс. рублей, и остатков целевых средств в размере 473 651,0 тыс. рублей, образовавшихся на счетах Комиссии по состоянию на 1 января 2021 г., в том числе в размере 119 382,1 тыс. рублей на создание, обеспечение функционирования и развитие интегрированной информационной системы Союза и в размере 354 268,9 тыс. рублей на реализацию цифровой повестки Союза.

2 Мероприятия будут реализовываться по результатам комплексной технической экспертизы, проводимой в соответствии с распоряжением Совета Евразийский экономической комиссии от 11 сентября 2020 г. № 22, в пределах средств в сумме до 350 000,0 тыс. рублей после внесения в установленном порядке соответствующих изменений в настоящий план.

3 Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджетов государств-членов.

4 Финансирование проектов осуществляется после принятия актов органов Союза о реализации проектов.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан