

**О плане мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и развитию интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза на 2022 год**

Распоряжение Совета Евразийской экономической комиссии от 2 декабря 2021 года № 25.

      В соответствии с пунктом 27 Протокола об информационно-коммуникационных технологиях и информационном взаимодействии в рамках Евразийского экономического союза (приложение № 3 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года):

      1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и развитию интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза на 2022 год (далее – план).

      2. Установить, что в процессе реализации плана в 2022 году перераспределение объемов финансирования между мероприятиями в рамках одного пункта плана осуществляется Коллегией Евразийской экономической комиссии (между мероприятиями, предусмотренными подпунктами 1.1 – 1.6, между мероприятиями, предусмотренными подпунктами 2.1 и 2.2, между мероприятиями, предусмотренными подпунктами 3.1 и 3.2, между мероприятиями, предусмотренными подпунктами 4.1 – 4.3).

      3.  Настоящее распоряжение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его опубликования на официальном сайте Евразийского экономического союза.

|  |
| --- |
| **Члены Совета Евразийской экономической комиссии:** |
| **От Республики**  **Армения** | **От Республики**  **Беларусь** | **От Республики**  **Казахстан** | **От Кыргызской**  **Республики** | **От Российской**  **Федерации** |
| **М. Григорян** | **И. Петришенко** | **А. Смаилов** | **А. Кожошев** | **А. Оверчук** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 декабря 2021 г. № 25 (в редакции распоряжения Совета Евразийской экономической комиссии от 19 августа 2022 г. № 23) |

**ПЛАН**  
**мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и развитию интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза на 2022 год**

      Сноска. План – в редакции распоряжения Совета Евразийской экономической комиссии от 19.08.2022 № 23 (вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его опубликования на официальном сайте Евразийского экономического союза); с изменениями, внесенными распоряжением Совета Евразийской экономической комиссии от 25.11.2022 № 50 (вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его опубликования на официальном сайте Евразийского экономического союза).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Позиция в перечне\* | Ожидаемый результат | Срок исполнения | Исполнитель | Объем финансирования (тыс. рублей)\*\* |
| 1. Общесистемное проектирование интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза (далее соответственно – интегрированная система, Союз) |  |  |  |  | 45 742,0 |
| 1.1. Актуализация перечня общих процессов в рамках Союза |  | актуализированный перечень | на постоянной основе | Евразийская экономическая комиссия, уполномоченные органы государств – членов Союза (далее соответственно – Комиссия, уполномоченные органы, государства-члены) | – |
| 1.2. Развитие модели данных Союза |  | модель данных Союза, описание модели данных Союза | на постоянной основе | Комиссия, уполномоченные органы | 11 600,0 |
| 1.3. Разработка и актуализация проектов нормативно-технических документов, необходимых для реализации общих процессов в рамках Союза (далее – общие процессы), информационного взаимодействия с третьими странами и международными организациями |  |  |  | Комиссия | 24 482,0 |
| 1.3.1. Разработка проектов правил реализации общих процессов |  | проекты правил реализации общих процессов |  |  | – |
| 1.3.1.1. "Обмен сведениями о результатах инспектирования производственных площадок производителей лекарственных средств на соответствие требованиям Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза" | 342 |  | II – III кварталы |  |  |
| 1.3.1.2. "Формирование, ведение и использование единой базы данных о клинических исследованиях" | 343 |  | II – III кварталы |  |  |
| 1.3.1.3. "Обеспечение обмена между уполномоченными органами государств – членов Евразийского экономического союза информацией о выданных фитосанитарных сертификатах" | 60 |  | III квартал |  |  |
| 1.3.2. Разработка (сопровождение и доработка) проектов технологических документов для общих процессов |  | проекты технологических документов |  |  |  |
| 1.3.2.1. "Обеспечение обмена электронными документами и (или) сведениями между таможенными органами государств – членов Евразийского экономического союза в процессе контроля перевозок товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита" | 13 |  | III квартал |  |  |
| 1.3.2.2. "Регистрация, правовая охрана и использование товарных знаков и знаков обслуживания Евразийского экономического союза" | 22 |  | IV квартал |  |  |
| 1.3.2.3. "Регистрация, правовая охрана и использование наименований мест происхождения товаров Евразийского экономического союза" | 23 |  | IV квартал |  |  |
| 1.3.2.4. "Формирование, ведение и использование единой информационной базы данных по выявленным нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные средства, включающей сообщения о неэффективности лекарственных средств" | 29 |  | III квартал |  |  |
| 1.3.2.5. "Формирование, ведение и использование единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках Евразийского экономического союза" | 32 |  | III квартал |  |  |
| 1.3.2.6. "Обмен сведениями о результатах инспектирования систем менеджмента качества производителей медицинских изделий" | 341 |  | III квартал |  |  |
| 1.3.2.7. "Обмен сведениями о результатах инспектирования производственных площадок производителей лекарственных средств на соответствие требованиям Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза" | 342 |  | IV квартал |  |  |
| 1.3.2.8. "Формирование, ведение и использование единой базы данных о клинических исследованиях" | 343 |  | IV квартал |  |  |
| 1.3.2.9. "Формирование и ведение единых реестров выданных или принятых документов об оценке соответствия требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (технических регламентов Таможенного союза) в части, касающейся единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии" | 35 |  | IV квартал |  |  |
| 1.3.2.10. "Формирование, ведение и использование единого реестра зарегистрированных ветеринарных лекарственных препаратов, кормовых добавок для животных и не вступающих в непосредственный контакт с животными диагностических, дезинфицирующих, дезинсекционных и дезакаризационных средств ветеринарного назначения Евразийского экономического союза" | 44 |  | III квартал |  |  |
| 1.3.2.11. "Формирование, ведение и использование единой информационной базы данных качественных и недоброкачественных ветеринарных лекарственных препаратов, а также фальсифицированных и (или) контрафактных ветеринарных лекарственных препаратов, выявленных в рамках государственного контроля и надзора в сфере обращения ветеринарных лекарственных средств на территориях государств – членов Евразийского экономического союза" | 441 |  | III квартал |  |  |
| 1.3.2.12. "Формирование, ведение и использование единой информационной базы данных по неблагоприятным реакциям у животных, выявленным при применении ветеринарных лекарственных препаратов на территориях государств – членов Евразийского экономического союза" | 442 |  | III квартал |  |  |
| 1.3.2.13. "Формирование, ведение и использование единого реестра производителей ветеринарных лекарственных средств, производство которых признано соответствующим требованиям Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза" | 443 |  | III квартал |  |  |
| 1.3.2.14. "Формирование, ведение и использование единого реестра фармацевтических инспекторов Евразийского экономического союза в сфере обращения ветеринарных лекарственных средств" | 444 |  | III квартал |  |  |
| 1.3.2.15. "Формирование, ведение и использование базы данных о племенных животных и селекционных достижениях в области племенного животноводства" | 471 |  | IV квартал |  |  |
| 1.3.2.16. "Обеспечение обмена между уполномоченными органами государств – членов Евразийского экономического союза информацией о выданных фитосанитарных сертификатах" | 60 |  | IV квартал |  |  |
| 1.3.2.17. "Обеспечение обмена сведениями о товарах, подлежащих маркировке средствами идентификации, произведенных или ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза, в том числе при трансграничном обороте таких товаров на таможенной территории Евразийского экономического союза" | 73 |  | IV квартал |  |  |
| 1.3.2.18. "Обеспечение обмена между компетентными органами государств – членов Евразийского экономического союза электронными документами и (или) сведениями, необходимыми для установления и выплаты пенсий трудящимся (членам их семей)" | 77 |  | III квартал |  |  |
| 1.3.2.19. "Обеспечение обмена электронными документами и (или) сведениями между компетентными органами государств – членов Евразийского экономического союза в целях выплаты пенсий трудящимся (членам их семей)" | 78 |  | III квартал |  |  |
| 1.4. Разработка и актуализация справочников и классификаторов единой системы нормативно-справочной информации Союза в соответствии с планом мероприятий по формированию и совершенствованию единой системы нормативно-справочной информации Евразийского экономического Союза  на 2021 – 2022 годы, утвержденным распоряжением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27 июля 2021 г. № 107 |  | 23 справочника и классификатора | IV квартал | Комиссия, уполномоченные органы, операторы по ведению справочников и классификаторов | 9 660,0 |
| 1.4.1. Справочник сфер, в рамках которых органам Евразийского экономического союза предоставлены полномочия в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и международными договорами в рамках Союза |  |  | IV квартал |  |  |
| 1.4.2. Перечень видов адреса |  |  | IV квартал |  |  |
| 1.4.3. Перечень видов средств (каналов) связи |  |  | IV квартал |  |  |
| 1.4.4. Справочник видов актов органов Евразийского экономического союза |  |  | IV квартал |  |  |
| 1.4.5. Классификатор единиц измерения и счета Евразийского экономического союза |  |  | IV квартал |  |  |
| 1.4.6. Классификатор организационно-правовых форм хозяйствования в рамках Евразийского экономического союза |  |  | IV квартал |  |  |
| 1.4.7. Классификатор видов средств идентификации, используемых для маркировки товаров |  |  | IV квартал |  |  |
| 1.4.8. Справочник видов объектов маркировки |  |  | IV квартал |  |  |
| 1.4.9. Справочник товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации в рамках Евразийского экономического союза |  |  | IV квартал |  |  |
| 1.4.10. Перечень идентификаторов применения (AI), используемых при маркировке товаров в рамках Евразийского экономического союза |  |  | IV квартал |  |  |
| 1.4.11. Перечень статусов маркированных товаров и причин их установления, используемых при обмене сведениями о маркированных товарах и средствах их идентификации |  |  | IV квартал |  |  |
| 1.4.12. Перечень идентификаторов, определяющих государство – член Евразийского экономического союза, в котором была проведена эмиссия кода маркировки |  |  | IV квартал |  |  |
| 1.4.13. Единый реестр (перечень) средств идентификации, используемых для маркировки товаров в Евразийском экономическом союзе |  |  | IV квартал |  |  |
| 1.4.14. Справочник основных характеристик товарного знака Евразийского экономического союза (по виду и приоритету) |  |  | IV квартал |  |  |
| 1.4.15. Справочник видов пошлин, уплачиваемых при совершении юридически значимых действий, связанных с регистрацией, правовой охраной и использованием товарных знаков, знаков обслуживания и (или) наименований мест происхождения товаров Евразийского экономического союза |  |  | IV квартал |  |  |
| 1.4.16. Перечень мер в отношении продукции, не соответствующей требованиям технического регламента Евразийского экономического союза |  |  | IV квартал |  |  |
| 1.4.17. Перечень технических регламентов Евразийского экономического союза (технических регламентов Таможенного союза) |  |  | IV квартал |  |  |
| 1.4.18. Справочник территориальных подразделений уполномоченных органов по карантину растений государств – членов Евразийского экономического союза |  |  | IV квартал |  |  |
| 1.4.19. Справочник зон допуска и световых зон |  |  | IV квартал |  |  |
| 1.4.20. Классификатор родов и видов растений |  |  | IV квартал |  |  |
| 1.4.21. Перечень товаров и ставок, в отношении которых отдельными государствами – членами Евразийского экономического союза применяются ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от ставок ЕТТ ЕАЭС |  |  | IV квартал |  |  |
| 1.4.22. Перечень третьих стран и связанные с ним перечни отдельных товаров, в отношении которых применяются ставки ввозных таможенных пошлин в соответствии с соглашениями о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и третьими странами, с другой стороны |  |  | IV квартал |  |  |
| 1.4.23. Перечень отдельных видов сельскохозяйственных товаров, происходящих из третьих стран и ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза, в отношении которых установлены тарифные квоты |  |  | IV квартал |  |  |
| 1.5. Разработка проекта плана мероприятий по формированию и совершенствованию единой системы нормативно-справочной информации Союза на 2023 – 2024 годы |  | проект плана мероприятий | IV квартал | Комиссия, уполномоченные органы | – |
| 2. Модернизация и развитие интеграционного сегмента Комиссии интегрированной системы |  |  |  |  | 329 144,9 |
| 2.1. Модернизация и развитие подсистем и компонентов интеграционного сегмента Комиссии интегрированной системы |  |  |  | Комиссия | 296 144,9 |
| 2.1.1. Создание (модернизация и развитие) программного обеспечения в интеграционном сегменте Комиссии для реализации общих процессов |  | программное обеспечение, документация технорабочего проекта |  |  |  |
| 2.1.1.1. "Формирование, ведение и использование классификаторов, используемых для заполнения таможенных деклараций" | 11 |  | IV квартал |  |  |
| 2.1.1.2. "Формирование, ведение и использование единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности государств – членов Евразийского экономического  союза" | 21 |  | IV квартал |  |  |
| 2.1.1.3. "Формирование, ведение и использование в электронном виде единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, вспомогательных информационных (справочных) материалов к ним, а также ведение и использование в электронном виде международных основ единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза" | 24 |  | IV квартал |  |  |
| 2.1.1.4. "Формирование, ведение и использование единого реестра зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза" | 26 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.1.5. "Формирование, ведение и использование единого реестра уполномоченных лиц производителей лекарственных средств Евразийского экономического союза" | 27 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.1.6. "Формирование, ведение и использование единой информационной базы данных лекарственных средств, не соответствующих требованиям по качеству, а также фальсифицированных и (или) контрафактных лекарственных средств, выявленных на территориях государств – членов Евразийского экономического союза" | 28 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.1.7. "Формирование, ведение и использование единой информационной базы данных по выявленным нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные средства, включающей сообщения о неэффективности лекарственных средств" (версия 1) | 29 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.1.8. "Формирование, ведение и использование единой информационной базы данных по выявленным нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные средства, включающей сообщения о неэффективности лекарственных средств" (версия 2) | 29 |  | IV квартал |  |  |
| 2.1.1.9. "Формирование, ведение и использование единой информационной базы данных по приостановленным, отозванным и запрещенным к медицинскому применению лекарственным средствам" | 30 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.1.10. "Формирование, ведение и использование единого реестра фармацевтических инспекторов Евразийского экономического союза" | 31 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.1.11. "Формирование, ведение и использование единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках Евразийского экономического союза" | 32 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.1.12. "Формирование, ведение и использование единого реестра уполномоченных организаций Евразийского экономического союза, осуществляющих проведение исследований (испытаний) медицинских изделий в целях их регистрации" | 33 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.1.13. "Формирование, ведение и использование единой информационной базы данных мониторинга безопасности, качества и эффективности медицинских изделий" (версия 1) | 34 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.1.14. "Формирование и ведение единых реестров выданных или принятых документов об оценке соответствия требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (технических регламентов Таможенного союза)" в части, касающейся единого реестра выданных одобрений типа транспортного средства, одобрений типа шасси, свидетельств о безопасности конструкции транспортного средства и зарегистрированных уведомлений об отмене документа, удостоверяющего соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011) | 35 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.1.15. "Формирование, ведение и использование системы информирования об опасной продукции" | 37 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.1.16. "Обеспечение обмена сведениями в области обеспечения единства измерений, содержащимися в информационных фондах государств – членов Евразийского экономического союза" | 38 |  | IV квартал |  |  |
| 2.1.1.17. "Формирование, ведение и использование базы данных о случаях обнаружения и распространения на территориях государств – членов Евразийского экономического союза заразных болезней животных, в том числе общих для человека и животных, и (или) товаров (продукции) животного происхождения, опасных в ветеринарно-санитарном отношении, а также о принятых ветеринарно-санитарных мерах" | 40 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.1.18. "Обеспечение обмена ветеринарными сопроводительными документами (ветеринарными сертификатами), выданными в электронном виде" | 41 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.1.19. "Формирование, ведение и использование реестра организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и (или) хранение подконтрольных ветеринарно-санитарному надзору (контролю) товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза" | 42 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.1.20. "Формирование, ведение и использование единой базы данных разрешений на ввоз (вывоз, транзит) подконтрольных ветеринарной службе грузов, выданных уполномоченными органами государств – членов Евразийского экономического союза" | 45 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.1.21. "Обеспечение обмена сведениями о суммах зачисленных и распределенных ввозных таможенных пошлин, а также формирование, ведение и использование базы данных, содержащей такие сведения" | 49 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.1.22. "Обеспечение электронного документооборота между  государствами – членами Евразийского экономического союза и Евразийской экономической комиссией (в том числе с использованием сервисов доверенной третьей стороны)" | 55 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.1.23. "Формирование, ведение и использование единого реестра свидетельств о государственной регистрации продукции" | 56 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.1.24. "Формирование, ведение и использование базы данных о случаях обнаружения инфекционных и массовых неинфекционных болезней (отравлений) и (или) распространения на таможенной территории Евразийского экономического союза продукции, опасной для жизни, здоровья человека и среды его обитания, а также о принятых санитарных мерах" | 57 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.1.25. "Обеспечение обмена информацией о введении временных санитарных мер" | 58 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.1.26. "Формирование, ведение и использование базы данных о случаях обнаружения и распространения карантинных объектов на таможенной территории Евразийского экономического союза, а также о принятых карантинных фитосанитарных мерах" | 59 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.1.27. "Обеспечение обмена между уполномоченными органами государств – членов Евразийского экономического союза информацией о выданных фитосанитарных сертификатах" | 60 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.1.28. "Обеспечение обмена между уполномоченными органами государств – членов Евразийского экономического союза информацией о введении временных карантинных фитосанитарных мер" | 61 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.1.29. "Обеспечение обмена документами и (или) сведениями между Евразийской экономической комиссией и уполномоченными органами государств – членов Евразийского экономического союза при осуществлении контроля соблюдения общих правил конкуренции на трансграничных рынках и конкурентного (антимонопольного) законодательства,  а также введения государственного ценового регулирования и оспаривания решений государств – членов Евразийского экономического союза о его введении" | 62 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.1.30. "Обеспечение обмена сведениями о товарах, подлежащих маркировке средствами идентификации, произведенных или ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза, в том числе при трансграничном обороте таких товаров на таможенной территории Евразийского экономического союза" | 73 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.1.31. "Обеспечение обмена между уполномоченными органами государств – членов Евразийского экономического союза сведениями о товарах, подлежащих прослеживаемости, и связанных с оборотом таких товаров операциях" | 731 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.1.32. "Обеспечение обмена сведениями о суммах зачисленных и распределенных специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, а также формирование, ведение и использование базы данных, содержащей такие сведения" | 75 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.2. Создание (модернизация и развитие) программного обеспечения компонентов базовой реализации, предназначенных для использования в национальных сегментах интегрированной системы для реализации общих процессов |  | программное обеспечение, документация технорабочего проекта |  |  |  |
| 2.1.2.1. "Формирование, ведение и использование единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности государств – членов Евразийского экономического союза" | 21 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.2.2. "Формирование, ведение и использование единого реестра зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза" | 26 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.2.3. "Формирование, ведение и использование единого реестра уполномоченных лиц производителей лекарственных средств Евразийского экономического союза" | 27 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.2.4. "Формирование, ведение и использование единой информационной базы данных лекарственных средств, не соответствующих требованиям по качеству, а также фальсифицированных и (или) контрафактных лекарственных средств, выявленных на территориях государств – членов Евразийского экономического союза" | 28 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.2.5. "Формирование, ведение и использование единой информационной базы данных по выявленным нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные средства, включающей сообщения о неэффективности лекарственных средств" (версия 1) | 29 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.2.6. "Формирование, ведение и использование единой информационной базы данных по выявленным нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные средства, включающей сообщения о неэффективности лекарственных средств" (версия 2) | 29 |  | IV квартал |  |  |
| 2.1.2.7. "Формирование, ведение и использование единой информационной базы данных по приостановленным, отозванным и запрещенным к медицинскому применению лекарственным средствам" | 30 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.2.8. "Формирование, ведение и использование единого реестра фармацевтических инспекторов Евразийского экономического союза" | 31 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.2.9. "Формирование, ведение и использование единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках Евразийского экономического союза" | 32 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.2.10. "Формирование, ведение и использование единого реестра уполномоченных организаций Евразийского экономического союза, осуществляющих проведение исследований (испытаний) медицинских изделий в целях их регистрации" | 33 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.2.11. "Формирование, ведение и использование единой информационной базы данных мониторинга безопасности, качества и эффективности медицинских изделий" (версия 1) | 34 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.2.12. "Формирование, ведение и использование системы информирования об опасной продукции" | 37 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.2.13. "Обеспечение обмена сведениями в области обеспечения единства измерений, содержащимися в информационных фондах  государств – членов Евразийского экономического союза" | 38 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.2.14. "Формирование, ведение и использование базы данных о случаях обнаружения и распространения на территориях государств – членов Евразийского экономического союза заразных болезней животных, в том числе общих для человека и животных, и (или) товаров (продукции) животного происхождения, опасных в ветеринарно-санитарном отношении, а также о принятых ветеринарно-санитарных мерах" | 40 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.2.15. "Обеспечение обмена ветеринарными сопроводительными документами (ветеринарными сертификатами), выданными в электронном виде" | 41 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.2.16. "Формирование, ведение и использование реестра организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и (или) хранение подконтрольных ветеринарно-санитарному надзору (контролю) товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза" | 42 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.2.17. "Формирование, ведение и использование единой базы данных разрешений на ввоз (вывоз, транзит) подконтрольных ветеринарной службе грузов, выданных уполномоченными органами государств – членов Евразийского экономического союза" | 45 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.2.18. "Обеспечение обмена сведениями о суммах зачисленных и распределенных ввозных таможенных пошлин, а также формирование, ведение и использование базы данных, содержащей такие сведения" | 49 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.2.19. "Обеспечение электронного документооборота между государствами – членами Евразийского экономического союза и Евразийской экономической комиссией (в том числе с использованием сервисов доверенной третьей стороны)" | 55 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.2.20. "Формирование, ведение и использование базы данных о случаях обнаружения и распространения карантинных объектов на таможенной территории Евразийского экономического союза, а также о принятых карантинных фитосанитарных мерах" | 59 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.2.21. "Обеспечение обмена между уполномоченными органами государств – членов Евразийского экономического союза информацией о выданных фитосанитарных сертификатах" | 60 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.2.22. "Обеспечение обмена между уполномоченными органами государств – членов Евразийского экономического союза информацией о введении временных карантинных фитосанитарных мер" | 61 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.2.23. "Обеспечение обмена документами и (или) сведениями между Евразийской экономической комиссией и уполномоченными органами государств – членов Евразийского экономического союза при осуществлении контроля соблюдения общих правил конкуренции на трансграничных рынках и конкурентного (антимонопольного) законодательства, а также введения государственного ценового регулирования и оспаривания решений государств – членов Евразийского экономического союза о его введении" | 62 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.2.24. "Обеспечение обмена между уполномоченными органами государств – членов Евразийского экономического союза сведениями при перемещении и внутреннем транзите служебного и гражданского оружия по таможенной территории Евразийского экономического союза" | 64 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.2.25. "Обеспечение обмена сведениями о товарах, подлежащих маркировке средствами идентификации, произведенных или ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза, в том числе при трансграничном обороте таких товаров на таможенной территории Евразийского экономического союза" | 73 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.2.26. "Обеспечение обмена сведениями о суммах зачисленных и распределенных специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, а также формирование, ведение и использование базы данных, содержащей такие сведения" | 75 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.3. Создание (модернизация и развитие) программного обеспечения компонентов базовой реализации, предназначенных для использования при проведении тестирования информационного взаимодействия в рамках общих процессов |  | программное обеспечение, документация технорабочего проекта |  |  |  |
| 2.1.3.1. "Обеспечение обмена сведениями между таможенными органами государств – членов Евразийского экономического союза в процессе контроля и подтверждения фактического вывоза товаров за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза" | 14 |  | IV квартал |  |  |
| 2.1.3.2. "Обеспечение обмена информацией в отношении транспортных средств, временно ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза физическими лицами для личного пользования, между таможенными органами государств – членов Евразийского экономического союза" | 16 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.3.3. "Обеспечение обмена информацией в отношении автомобилей, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза и выпущенных для внутреннего потребления, между таможенными органами государств – членов Евразийского экономического союза" | 17 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.3.4. "Формирование, ведение и использование единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности государств – членов Евразийского экономического союза" | 21 |  | IV квартал |  |  |
| 2.1.3.5. "Формирование, ведение и использование в электронном виде единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, вспомогательных информационных (справочных) материалов к ним, а также ведение и использование в электронном виде международных основ единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза" | 24 |  | IV квартал |  |  |
| 2.1.3.6. "Обеспечение обмена между уполномоченными органами государств – членов Евразийского экономического союза сведениями при перемещении и внутреннем транзите служебного и гражданского оружия по таможенной территории Евразийского экономического союза" | 64 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.3.7. "Обеспечение обмена сведениями о товарах, подлежащих маркировке средствами идентификации, произведенных или ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза, в том числе при трансграничном обороте таких товаров на таможенной территории Евразийского экономического союза" | 73 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.3.8. "Обеспечение обмена между уполномоченными органами государств – членов Евразийского экономического союза сведениями о товарах, подлежащих прослеживаемости, и связанных с оборотом таких товаров операциях" | 731 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.4. Модернизация подсистем интегрированной системы |  | программное обеспечение, документация технорабочего проекта |  | Комиссия |  |
| 2.1.4.1. Статистика |  |  | III квартал |  |  |
| 2.1.4.2. Портал общих информационных ресурсов и открытых данных |  |  | III квартал |  |  |
| 2.1.4.3. Управление общими процессами |  |  | IV квартал |  |  |
| 2.1.4.4. Ведение нормативно-справочной информации, реестров и регистров |  |  | IV квартал |  |  |
| 2.2. Модернизация и развитие информационного портала Союза (в части, не связанной с организацией информационного взаимодействия):  информационный портал Союза в целом;  официальный сайт Комиссии;  мобильное приложение портала Союза;  портал официальной нормативно-правовой информации;  портал цифровой повестки;  внутренний информационный портал Комиссии;  обучающий портал Союза |  | программное обеспечение, документация  технорабочего проекта | IV квартал | Комиссия | 33 000,0 |
| 3. Сопровождение и развитие инфраструктуры трансграничного пространства доверия |  |  |  |  | 59 872,7 |
| 3.1. Сопровождение инфраструктуры трансграничного пространства доверия, транспортировка средств криптографической защиты информации |  | отчеты, акты выполненных работ | I – IV  кварталы | Комиссия, уполномоченные органы | 52 453,4 |
| 3.2. Разработка проектов актов органов Союза и организационно-технических документов для реализации требований к развитию и функционированию трансграничного пространства доверия |  | проекты актов органов Союза, организационно-технических документов | I – IV  кварталы | Комиссия, уполномоченные органы | 2 200,0 |
| 3.3. Закупка средств криптографической защиты информации для каналов передачи данных |  | оборудование и сертификаты технической поддержки | IV квартал | Комиссия | 5 219,3 |
| 4. Поддержка функционирования информационно-телекоммуникационной и вычислительной инфраструктуры интегрированной системы |  |  |  |  | 290 298,4 |
| 4.1. Приобретение услуг по поддержке функционирования информационно-телекоммуникационной и вычислительной инфраструктуры интегрированной системы |  |  | на постоянной основе | Комиссия, уполномоченные органы\*\*\* | 138 508,0 |
| 4.1.1. Сопровождение и техническое обслуживание интегрированной системы |  | отчеты, акты выполненных работ |  |  |  |
| 4.1.2. Проведение тестирования информационного взаимодействия в целях введения в действие  общих процессов |  | протоколы тестирования |  |  |  |
| 4.1.2.1. "Использование баз данных документов, оформляемых уполномоченными органами государств – членов Евразийского экономического союза, при регулировании внешней и взаимной торговли, в том числе представляемых при совершении таможенных операций для целей подтверждения соблюдения запретов и ограничений" | 1 |  | III квартал |  |  |
| 4.1.2.2. "Формирование, ведение и использование классификаторов, используемых для заполнения таможенных деклараций" | 11 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.2.3. "Обеспечение обмена сведениями между таможенными органами государств – членов Евразийского экономического союза в процессе контроля и подтверждения фактического вывоза товаров за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза" | 14 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.2.4. "Обеспечение обмена сведениями между таможенными органами государств – членов Евразийского экономического союза в процессе учета и контроля временно ввезенных на территорию государства – члена Евразийского экономического союза и временно вывезенных с такой территории транспортных средств международной перевозки" | 15 |  | III квартал |  |  |
| 4.1.2.5. "Обеспечение обмена информацией в отношении транспортных средств, временно ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза физическими лицами для личного пользования, между таможенными органами государств – членов Евразийского экономического союза" | 16 |  | III квартал |  |  |
| 4.1.2.6. "Обеспечение обмена информацией в отношении автомобилей, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза и выпущенных для внутреннего потребления, между таможенными органами государств – членов Евразийского экономического союза" | 17 |  | III квартал |  |  |
| 4.1.2.7. "Формирование и ведение единого реестра органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза (в том числе органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров))" | 36 |  | III квартал |  |  |
| 4.1.2.8. "Обеспечение обмена сведениями в области обеспечения единства измерений, содержащимися в информационных фондах государств – членов Евразийского экономического союза" | 38 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.2.9. "Формирование, ведение и использование базы данных о случаях обнаружения и распространения на территориях государств – членов Евразийского экономического союза заразных болезней животных, в том числе общих для человека и животных, и (или) товаров (продукции) животного происхождения, опасных в ветеринарно-санитарном отношении, а также о принятых ветеринарно-санитарных мерах" | 40 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.2.10. "Обеспечение обмена ветеринарными сопроводительными документами (ветеринарными сертификатами), выданными в электронном виде" | 41 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.2.11. "Формирование, ведение и использование реестра организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и (или) хранение подконтрольных ветеринарно-санитарному надзору (контролю) товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза" | 42 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.2.12. "Формирование, ведение и использование единой базы данных разрешений на ввоз (вывоз, транзит) подконтрольных ветеринарной службе грузов, выданных уполномоченными органами государств – членов Евразийского экономического союза" | 45 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.2.13. "Формирование, ведение и использование единого реестра сортов сельскохозяйственных растений" | 47 |  | III квартал |  |  |
| 4.1.2.14. "Обеспечение обмена сведениями о суммах зачисленных и распределенных ввозных таможенных пошлин, а также формирование, ведение и использование базы данных, содержащей такие сведения" | 49 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.2.15. "Обеспечение электронного документооборота между государствами – членами Евразийского экономического союза и Евразийской экономической комиссией (в том числе с использованием сервисов доверенной третьей стороны)" | 55 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.2.16. "Формирование, ведение и использование единого реестра свидетельств о государственной регистрации продукции" | 56 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.2.17. "Формирование, ведение и использование базы данных о случаях обнаружения инфекционных и массовых неинфекционных болезней (отравлений) и (или) распространения на таможенной территории Евразийского экономического союза продукции, опасной для жизни, здоровья человека и среды его обитания, а также о принятых санитарных мерах" | 57 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.2.18. "Обеспечение обмена информацией о введении временных санитарных мер" | 58 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.2.19. "Формирование, ведение и использование базы данных о случаях обнаружения и распространения карантинных объектов на таможенной территории Евразийского экономического союза, а также о принятых карантинных фитосанитарных мерах" | 59 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.2.20. "Обеспечение обмена между уполномоченными органами государств – членов Евразийского экономического союза информацией о выданных фитосанитарных сертификатах" | 60 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.2.21. "Обеспечение обмена между уполномоченными органами государств – членов Евразийского экономического союза информацией о введении временных карантинных фитосанитарных мер" | 61 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.2.22. "Обеспечение обмена документами и (или) сведениями между Евразийской экономической комиссией и уполномоченными органами государств – членов Евразийского экономического союза при осуществлении контроля соблюдения общих правил конкуренции на трансграничных рынках и конкурентного (антимонопольного) законодательства, а также введения государственного ценового регулирования и оспаривания решений  государств – членов Евразийского экономического союза о его введении" | 62 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.2.23. "Обеспечение обмена между уполномоченными органами государств – членов Евразийского экономического союза сведениями при перемещении и внутреннем транзите служебного и гражданского оружия по таможенной территории Евразийского экономического союза" | 64 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.2.24. "Обеспечение обмена между уполномоченными органами государств – членов Евразийского экономического союза сведениями о товарах, подлежащих прослеживаемости, и связанных с оборотом таких товаров операциях" | 731 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.2.25. "Обеспечение обмена сведениями о суммах зачисленных и распределенных специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, а также формирование, ведение и использование базы данных, содержащей такие сведения" | 75 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.2.26. "Обеспечение реализации электронного информационного обмена между государствами – членами Евразийского экономического союза и третьими странами в рамках электронной системы сертификации и верификации происхождения товаров" | 76 |  | III квартал |  |  |
| 4.1.3. Проведение тестирования информационного взаимодействия в целях присоединения новых участников к общим процессам |  | протоколы тестирования |  |  |  |
| 4.1.3.1. "Формирование, ведение и использование базы данных паспортов пунктов пропуска через внешнюю границу Евразийского экономического союза" | 3 |  | III квартал |  |  |
| 4.1.3.2. "Формирование, ведение и использование общего реестра резидентов (участников) свободных (специальных, особых) экономических зон" | 4 |  | III квартал |  |  |
| 4.1.3.3. "Формирование, ведение и использование общего реестра мест прибытия товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза и мест убытия товаров с такой территории" | 5 |  | III квартал |  |  |
| 4.1.3.4. "Формирование, ведение и использование общего реестра таможенных представителей" | 6 |  | III квартал |  |  |
| 4.1.3.5. "Формирование, ведение и использование общего реестра таможенных перевозчиков" | 7 |  | III квартал |  |  |
| 4.1.3.6. "Формирование, ведение и использование общего реестра владельцев свободных складов" | 8 |  | III квартал |  |  |
| 4.1.3.7. "Формирование, ведение и использование общего реестра владельцев складов временного хранения" | 9 |  | III квартал |  |  |
| 4.1.3.8. "Формирование, ведение и использование общего реестра владельцев таможенных складов" | 10 |  | III квартал |  |  |
| 4.1.3.9. "Формирование, ведение и использование общего реестра уполномоченных экономических операторов" | 121 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.3.10. "Формирование, ведение и использование реестра организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и (или) хранение товаров, перемещаемых с территории одного государства – члена Евразийского экономического союза на территорию другого государства – члена Евразийского экономического союза" | 43 |  | III квартал |  |  |
| 4.1.3.11. "Информационное обеспечение транспортного (автомобильного) контроля на внешней границе Евразийского экономического союза" | 46 |  | III квартал |  |  |
| 4.1.3.12. "Формирование и ведение единого реестра радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, в том числе встроенных либо входящих в состав других товаров, разрешенных для ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза" | 65 |  | III квартал |  |  |
| 4.1.3.13. "Формирование, ведение и использование единого реестра нотификаций" | 67 |  | III квартал |  |  |
| 4.1.3.14. "Обеспечение обмена сведениями о товарах, подлежащих маркировке средствами идентификации, произведенных или ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза, в том числе при трансграничном обороте таких товаров на таможенной территории Евразийского экономического союза" | 73 |  | III квартал |  |  |
| 4.1.3.15. "Обеспечение реализации электронного информационного взаимодействия между государствами – членами Евразийского экономического союза в целях обмена таможенной информацией с третьими странами" | 761 |  | III квартал |  |  |
| 4.1.4. Проведение тестирования информационного взаимодействия на соответствие новой редакции технологических документов общих процессов |  | протоколы тестирования |  |  |  |
| 4.1.4.1. "Формирование, ведение и использование единого реестра зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза" | 26 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.4.2. "Формирование, ведение и использование единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках Евразийского экономического союза" | 32 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.4.3. "Формирование, ведение и использование единого реестра уполномоченных организаций Евразийского экономического союза, осуществляющих проведение исследований (испытаний) медицинских изделий в целях их регистрации" | 33 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.4.4. "Обеспечение обмена сведениями о товарах, подлежащих маркировке средствами идентификации, произведенных или ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза, в том числе при трансграничном обороте таких товаров на таможенной территории Евразийского экономического союза" | 73 |  | IV квартал |  |  |
| 4.2. Сопровождение и техническое обслуживание информационного портала Союза |  | отчеты | IV квартал | Комиссия | 12 370,0 |
| 4.3. Приобретение услуг центра обработки данных для обеспечения функционирования интеграционного сегмента Комиссии, аренда лицензий на общесистемное и прикладное программное обеспечение, необходимое для функционирования интеграционного сегмента Комиссии, аренда каналов передачи данных для взаимодействия между интеграционным сегментом Комиссии и национальными сегментами интегрированной системы |  | отчеты | на постоянной основе | Комиссия | 132 220,4 |
| 4.4. Сопровождение и обеспечение функционирования интеграционных шлюзов национальных сегментов интегрированной системы |  | отчеты, акты выполненных работ | на постоянной основе | Комиссия, уполномоченные органы | 7 200,0 |
| Итого по пунктам 1 – 4 настоящего плана |  |  |  |  | 725 058,0 |
| 5. Мероприятия и проекты по выполнению основных направлений реализации цифровой повестки Союза |  |  | на постоянной основе | Комиссия, уполномоченные органы | 345 689,9\*\*\*\* |
| 5.1. Проект "Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий" |  | в соответствии с распоряжением Совета Евразийской экономической комиссии от 28 мая 2019 г. № 21 и Решением Евразийского межправительствен-ного совета  от 9 августа 2019 г. № 8 | в соответ-ствии с распоря-жением Совета Евразийской экономи-ческой комиссии от 28 мая 2019 г. № 21 |  | 54 860,0 |
| 5.2. Исключен распоряжением Совета Евразийской экономической комиссии от 25.11.2022 № 50 (вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его опубликования на официальном сайте Евразийского экономического союза). | | | | | |
| 5.3. Проект "Создание информационно-коммуникационной "витрины" национальных сервисов экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕАЭС" |  | в соответствии с Решением Совета Евразийской экономической комиссии  от 14 сентября 2021 г. № 87 | в соответ-ствии с Решением Совета Евразийской экономи-ческой комиссии от 14 сентября 2021 г. № 87 |  | 290 829,9 |
| Всего |  |  |  |  | 1 070 747,9 |

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Перечень общих процессов в рамках Евразийского экономического союза, утвержденный Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 14 апреля 2015 г. № 29.

\*\* Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете Союза на 2022 год на создание, обеспечение функционирования и развитие интегрированной системы, и средств, образовавшихся на счетах Комиссии по состоянию на 1 января 2022 г.

\*\*\* Финансирование мероприятий по развитию национальных сегментов осуществляется в соответствии с законодательством государств-членов и за счет средств бюджетов государств-членов.

\*\*\*\* Финансирование проектов осуществляется после принятия актов органов Союза о реализации проектов.".

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан